Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от  12.07.2011

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных  свалок

на территории поселка Новые Ляды

1. Перечень объектов, объём работ:

| № п/п | Название улиц | Площадь, м2 | Объем, м 3 | Объем, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Транспортная, 2 | 2520 | 45 | 19 |
| 2 | Подтонь, 37 км | 625 | 27 | 11 |
| 3 | Ул. Железнодорожная, 24 | 30 | 6 | 3 |
| 4 | Ул. Железнодорожная, 22 (р-н Керамос) | 90 | 55 | 23 |
| 5 | Ул. Колхозная, 12 | 150 | 15 | 6 |
| 6 | Ул. Чусовская, (ст.Лесная поляна) | 9 | 3 | 1 |
| 7 | Ул.Подгорная - Новая | 21 | 12 | 5 |
| 8 | Ул. Кутузова, 4 | 200 | 60 | 25 |
| 9 | Ул. Трудовая, 10 (боксы) | 2467 | 476 | 200 |
| 10 | Ул.40 лет Победы, 7 | 100 | 30 | 13 |
| 11 | Ул. 40 лет Победы, 22 (р-н СНТ №4) | 30 | 8 | 4 |
|  | ИТОГО: | 6242 | 737 | 310 |

2.  Наименование выполняемых работ:

1. сбор мусора вручную;

2. погрузка мусора;

3. транспортировка на полигон ТБО;

4. разгрузка мусора

5. планировка территории после вывозки мусора.

3. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 15 августа 2011 года.

4. Требования к качеству выполняемых работ:

Мусор должен быть собран и вывезен полностью, необходимо выполнить планировку территории с восстановлением нарушенного благоустройства.

Примечание: вывозка мусора производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.