УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

______________Н.И.Некрасов

«___»   июнь   2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории Орджоникидзевского района города Перми.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории Орджоникидзевского района города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 2 365 400 рублей 00 копеек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)) и условиями контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г.Пермь, Орджоникидзевский район. Согласно техническому заданию (Приложение №1) |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты сдачи-приемки выполненных работ; документы, подтверждающие объем вывезенного мусора на полигон ТБО, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта приемки законченных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89550 рублей |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена договора должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 47 308 рублей 00 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 21.07.2011г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 26.07.2011г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 29.07.2011г. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории Орджоникидзевского района города Перми

Объем, состав, сроки проведения работ, требования к качеству выполняемых работ.

- Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 14.10.2011 г.

- Объем вывозимого мусора – 2925 т. На расстояние до 50 км.

- Состав выполнения работ:

  - Сбор мусора (опасные отходы).

  - Погрузка и перевозка мусора.

  - Механизированная планировка убираемого участка.

- Условия выполнения работ:

  - Работы выполняются по заявке Заказчика (приложение №1 к техническому заданию.).

  - Вывоз мусора производится на полигон ТБО.

  - Учет количества принятых отходов осуществляется в показателях массы (в тоннах) на основании данных весового контроля.

  - Вести журнал работ согласно приложения №3 к техническому заданию.

  - Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту вывезенного мусора с предъявлением фотодокументов, подтверждающих факт ликвидации свалки (на фотодокументе должен быть отражен гос. номер автомобиля вывозившего мусор и тип мусора (ТБО*, КГМ2*, строительный мусор, и т.д.)), а также документа, подтверждающего вывезенный объем на полигон ТБО.

  - Работы вести согласно приложения №4 к техническому заданию.

- Требования к качеству выполняемых работ:

Мусор должен быть собран и вывезен полностью, убираемая территория спланирована в соответствии с требованиями Заказчика. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением №2 к техническому заданию.

* - ТБО – твердые бытовые отходы

2* - КГМ – крупногабаритный мусор

Приложение №1

к техническому заданию

Заявка

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок расположенных на территории Орджоникидзевского района города Перми

Дата___________, время ________

Заказчик: МБУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» г. Перми.

Подрядчик: _____________, в лице _________________________,

ответственное лицо: ________________________

| № п/п | Место проведения работ | Характер выполняемых работ | Вид мусора | Количество мусора | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных в Орджоникидзевском районе города Перми

| № п\п | Контролируемый параметр | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусор собран, погружен и вывезен на полигон ТБО. Убираемый участок спланирован. | Удовлетворительно |
| 2 | Мусор не собран, не погружен или не вывезен на полигон ТБО. Убираемый участок не спланирован. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса оплата за данный вид работ не производится.

Приложение №3

к техническому заданию

| № п/п | Дата | Номер автомобиля | Фамилия водителя | Время въезда на полигон | Масса ввезенных отходов, тн | Откуда привезен мусор | Подпись лица принявшего мусор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал работ

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок,

расположенных в Орджоникидзевском районе города Перми

Приложение №4

к техническому заданию

Перечень несанкционированных свалок мусора на территории

Орджоникидзевского района на 2011г.

| № п/п | Местонахождение несанкционированных свалок |
| --- | --- |
| 1 | Ул. Первомайская,2 |
| 2 | Ул. Первомайская, 11 |
| 3 | Пересечение ул. Соликамская-Первомайская (за постом ГАИ) |
| 4 | Ул. Памирская,28 |
| 5 | Ул. Старикова,35 |
| 6 | Ул. Волховская,32-34 |
| 7 | Ул. Лаврова,18 |
| 8 | Ул. Косякова (дорога к посёлку Камский) |
| 9 | Ул. Химиков (конечная авт. №22) |
| 10 | Ул. Ольховская,36-38 |
| 11 | Ул. Кизеловская |
| 12 | М/р Январский вдоль ул. Январская |
| 13 | Ул. Менжинского,54 – ул. Январская (подвесной мост) |
| 14 | Дорога на Васильевку (конечная остановка) |
| 15 | Дорога на Васильевку (вдоль дороги) |
| 16 | На пересечении ул. Амбарная и ул. Васькина |
| 17 | Ул. Ишимская-Хохловская,42 |
| 18 | Ул. Косякова,74-78 |
| 19 | Ул. Лянгасова (между ул. Веденеева и м/р Январский) |
| 20 | Ул. Кавказская, вдоль дороги в парковой полосе, лог |
| 21 | Лог на спуске в Заозерское РЭП флота |
| 22 | Дер. Ширяиха, прилегающая территория к разворотному кольцу |
| 23 | Д. Мостовая, за конечным пунктом |
| 24 | Пустошь у МСЧ-7 |
| 25 | Вдоль дороги в д. Шустовка |
| 26 | Лог на перекрестке ул. Гайвинской и Васнецова, на отвороте старой дороги в Заозерье |
| 27 | Вдоль дороги Гайва-Заозерье, в лесном массиве на отвороте на ул. Турбинская и лог напротив |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Ликвидация несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на территории                                                           Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:  Техническое задание.

Сметная стоимость 2 365 400 руб.

- Средства  на оплату труда 347,46 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2011г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2925 | 1,78 |  |  | 5206,50 |  |  |  |  |
| 2 | СЦП3-3-50-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 50 км: класс груза 1 | 1 т | 2925 | 32,91 |  |  | 96261,75 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР47-01-001-01 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 8,873 | 26,37 |  | 26,37 4,40 | 233,98 |  | 233,98 39,04 |  | 0,28 2,48 |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 588262,00 |  |  |  | 2,48 |
| Раздел 2. Стоимость утилизации (в текущих ценах). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО(440,96+449,79+561,88)/3=484,21 | т | 2925 | 484,21 |  |  | 1416314,25 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Стоимость утилизации (в текущих ценах). |  |  |  |  |  |  |  | 1416314,25 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 1518016,48 |  | 233,98 39,04 |  | 2,48 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 2003986,44 |  | 1185,70 347,46 |  | 2,48 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-в текущих ценах 2кв.2011г. ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 951,72 |  | 951,72 308,42 |  |  |
| Перевозка мусора ПЗ=5,78; ОЗП=5,78; ЭМ=5,78; МАТ=5,78 (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  | 485018,24 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 339,64 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 347,46) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 339,64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 250,17 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,8 ФОТ (от 347,46) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 250,17 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2004576,26 |  |  |  | 2,48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1416314,25 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1185,70 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 347,46 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 339,64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 250,17 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 360823,74 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 2365400,00 |  |  |  | 2,48 |

- Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								 «___» _________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2011 года   № ___) заключили настоящий  контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  принимает на себя обязательство выполнить  работы по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории Орджоникидзевского района города Перми.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1 контракта в соответствии с:

а) приложениями к  контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- техническим заданием (Приложение № 1),

- локальным сметным расчетом (Приложение №2),

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работ.

2.1. Работы выполняются с момента заключения контракта по 14 октября  2011 года.

3. Цена контракта, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта  __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат работ.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:  акты сдачи-приемки выполненных работ; документы, подтверждающие объем вывезенного мусора на полигон ТБО,  предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.6. Порядок расчетов за выполненные работы:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта  и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.7. Оплата результата выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков   помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта приемки законченных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения недостатков  работ Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат в установленный срок.

5.1.3. Вести общий журнал  работ с начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право ведения общего журнала  работ, подписания фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков работ и  устанавливать срок их устранения;

- производить проверку общего журнала работ и делать в нем замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3   контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи результата работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от  стоимости подлежащих сдаче работ за каждый день просрочки .

7.5. За просрочку устранения недостатков работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от  стоимости ненадлежащее выполненных работ  за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 10000 рублей.

7.7. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.8. Сторона  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего контракта другой Стороне. Предложение о расторжении контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучении ответа в  20 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении контракта.

8.6. Если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _________ Офис____,тел. _____________________________ р/с _________________ в______________________ г. Перми к/с ______________________________________ ИНН/КПП _________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор ______________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№_______ от ______________2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории Орджоникидзевского района города Перми

Объем, состав, сроки проведения работ, требования к качеству выполняемых работ.

- Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 14.10.2011 г.

- Объем вывозимого мусора – 2925 т. На расстояние до 50 км.

- Состав выполнения работ:

  - Сбор мусора (опасные отходы).

  - Погрузка и перевозка мусора.

  - Механизированная планировка убираемого участка.

- Условия выполнения работ:

  - Работы выполняются по заявке Заказчика (приложение №1 к техническому заданию.).

  - Вывоз мусора производится на полигон ТБО.

  - Учет количества принятых отходов осуществляется в показателях массы (в тоннах) на основании данных весового контроля.

  - Вести журнал работ согласно приложения №3 к техническому заданию.

  - Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту вывезенного мусора с предъявлением фотодокументов, подтверждающих факт ликвидации свалки (на фотодокументе должен быть отражен гос. номер автомобиля вывозившего мусор и тип мусора (ТБО*, КГМ2*, строительный мусор, и т.д.)), а также документа, подтверждающего вывезенный объем на полигон ТБО.

  - Работы вести согласно приложения №4 к техническому заданию.

- Требования к качеству выполняемых работ:

Мусор должен быть собран и вывезен полностью, убираемая территория спланирована в соответствии с требованиями Заказчика. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением №2 к техническому заданию.

* - ТБО – твердые бытовые отходы

2* - КГМ – крупногабаритный мусор

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                 Подрядчик _________________

Приложение №1

к техническому заданию

Заявка

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок расположенных на территории Орджоникидзевского района города Перми

Дата___________, время ________

Заказчик: МБУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» г. Перми.

Подрядчик: _____________, в лице _________________________,

ответственное лицо: ________________________

| № п/п | Место проведения работ | Характер выполняемых работ | Вид мусора | Количество мусора | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                 Подрядчик _________________

Приложение №2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных в Орджоникидзевском районе города Перми

| № п\п | Контролируемый параметр | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусор собран, погружен и вывезен на полигон ТБО. Убираемый участок спланирован. | Удовлетворительно |
| 2 | Мусор не собран, не погружен или не вывезен на полигон ТБО. Убираемый участок не спланирован. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса оплата за данный вид работ не производится.

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                 Подрядчик _________________

Приложение №3

к техническому заданию

| № п/п | Дата | Номер автомобиля | Фамилия водителя | Время въезда на полигон | Масса ввезенных отходов, тн | Откуда привезен мусор | Подпись лица принявшего мусор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал работ

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок,

расположенных в Орджоникидзевском районе города Перми

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                            Подрядчик _________________

Приложение №4

к техническому заданию

Перечень несанкционированных свалок мусора на территории

Орджоникидзевского района на 2011г.

| № п/п | Местонахождение несанкционированных свалок |
| --- | --- |
| 1 | Ул. Первомайская,2 |
| 2 | Ул. Первомайская, 11 |
| 3 | Пересечение ул. Соликамская-Первомайская (за постом ГАИ) |
| 4 | Ул. Памирская,28 |
| 5 | Ул. Старикова,35 |
| 6 | Ул. Волховская,32-34 |
| 7 | Ул. Лаврова,18 |
| 8 | Ул. Косякова (дорога к посёлку Камский) |
| 9 | Ул. Химиков (конечная авт. №22) |
| 10 | Ул. Ольховская,36-38 |
| 11 | Ул. Кизеловская |
| 12 | М/р Январский вдоль ул. Январская |
| 13 | Ул. Менжинского,54 – ул. Январская (подвесной мост) |
| 14 | Дорога на Васильевку (конечная остановка) |
| 15 | Дорога на Васильевку (вдоль дороги) |
| 16 | На пересечении ул. Амбарная и ул. Васькина |
| 17 | Ул. Ишимская-Хохловская,42 |
| 18 | Ул. Косякова,74-78 |
| 19 | Ул. Лянгасова (между ул. Веденеева и м/р Январский) |
| 20 | Ул. Кавказская, вдоль дороги в парковой полосе, лог |
| 21 | Лог на спуске в Заозерское РЭП флота |
| 22 | Дер. Ширяиха, прилегающая территория к разворотному кольцу |
| 23 | Д. Мостовая, за конечным пунктом |
| 24 | Пустошь у МСЧ-7 |
| 25 | Вдоль дороги в д. Шустовка |
| 26 | Лог на перекрестке ул. Гайвинской и Васнецова, на отвороте старой дороги в Заозерье |
| 27 | Вдоль дороги Гайва-Заозерье, в лесном массиве на отвороте на ул. Турбинская и лог напротив |

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                 Подрядчик _________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_______ от ______________2011г.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ

_______________                                                                                                                                                                _______________

Ликвидация несанкционированных свалок в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на территории   Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:  Техническое задание.

Сметная стоимость 2 365 400 руб.

- Средства  на оплату труда 347,46 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2011г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2925 | 1,78 |  |  | 5206,50 |  |  |  |  |
| 2 | СЦП3-3-50-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 50 км: класс груза 1 | 1 т | 2925 | 32,91 |  |  | 96261,75 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР47-01-001-01 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 8,873 | 26,37 |  | 26,37 4,40 | 233,98 |  | 233,98 39,04 |  | 0,28 2,48 |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 588262,00 |  |  |  | 2,48 |
| Раздел 2. Стоимость утилизации (в текущих ценах). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО(440,96+449,79+561,88)/3=484,21 | т | 2925 | 484,21 |  |  | 1416314,25 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Стоимость утилизации (в текущих ценах). |  |  |  |  |  |  |  | 1416314,25 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 1518016,48 |  | 233,98 39,04 |  | 2,48 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 2003986,44 |  | 1185,70 347,46 |  | 2,48 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-в текущих ценах 2кв.2011г. ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 951,72 |  | 951,72 308,42 |  |  |
| Перевозка мусора ПЗ=5,78; ОЗП=5,78; ЭМ=5,78; МАТ=5,78 (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  | 485018,24 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 339,64 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 347,46) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 339,64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 250,17 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,8 ФОТ (от 347,46) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 250,17 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2004576,26 |  |  |  | 2,48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1416314,25 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1185,70 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 347,46 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 339,64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 250,17 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 360823,74 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 2365400,00 |  |  |  | 2,48 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                                                        Подрядчик _________________