Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить договор подряда

на выполнение работ  по текущему ремонту дорог частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2011 году

Запрос: 1. Просим дать разъяснение расход щебня марки не менее М 800 фракции 20-40 мм или толщину слою в плотном теле. Согласно п.3 технического задания на выполнение работ по текущему ремонту дорог частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2011 году толщина слоя должна быть не менее 0,1м, следовательно при площади ремонта 45906 м2 для достижения толщины слоя в 0,1 м потребуется следующее количество материала:V=45906*0,1 (толщина слоя)*1,26(коэффициент запаса на уплотнение)=5784,16 м3. По смете, приложенной в документации об аукционе, объем щебня составлчет 4590,6 м3, что позволит выполнить слой толщиной 0,079 м (8 см). Также считаем, что расценкой ФЭРр 68-09-1 заложены нормы времени машин и механизмов на площадь 1000 м2 при общем расходе щебня 66,5 м3, заказчиком же на 1000 м2 техническим заданием заложен расход щебня 126 м3.

Ответ: 1. Согласно п.3 технического задания на выполнение работ по текущему ремонту дорог частного сектора на территории Свердловского района города перми в 2011 году, в соответствии с требованиями СПиП 3.06.03-85 установлена фракция щебнем не менее 20-40 мм, при толщине в 10 см, в связи с этим расход щебня марки не менее М 800 фракции 20-40 мм составляет не менее 0,1 м; объем щебня составляет 4590,6 м3.

Запрос: 2 Просим указать точное количество дней отведенных на выполнение работ с момента заключения договора, т.к. согласно условий технического задания на выполнение работ по текущему ремонту дорог частного сектора на территории Свердловского района города Перми в 2011 году срок выполнения работ: 30 дней с момента заключения договора, а в пункте 2.1. проекта договора срок выполнения работ: 60 дней с момента заключения договора.

Ответ: 2 Согласно технического задания  - Срок выполнения работ: 30 дней с момента заключения договора.

И.о.директора МБУ

«Благоустройство Свердловского района»                           А.С.Жерноков