Приложение № 7

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

г. Пермь										«_____» __________ 2011г.

Департамент имущественных отношений администрации города Перми, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Толмачевой  Людмилы Александровны, действующей на основании Положения о департаменте, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________, действующего на основании___________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

# 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по сносу строений нежилого муниципального фонда города Перми по адресам: ул. Дзержинского,14; ул. Автозаводская,82 (кирпичная труба); ул. Фадеева,13а лит.Б,Б1; ул. Маршрутная,19 лит. Б; ул. Маршрутная,19 лит. Д. (далее – объекты).

1.2. Объем и содержание работ по сносу объектов  определяются локальными сметными расчетами, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3.  Срок выполнения работ составляет 70 (семьдесят) календарных дней с момента заключения настоящего контракта.

2. Обязанности сторон

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.2.    Обязанности Подрядчика:

2.2.1. в течение 10-ти дней с момента заключения контракта представить на утверждение Заказчика локальные сметные расчеты по объемам работ, предусмотренных документацией на снос, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, с учетом цены, установленной контрактом;

2.2.2. выполнить работы в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями и сдать их результат в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

2.2.3.   обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

2.2.4.  обеспечить вывоз материалов, полученных при разборке объектов, с территории Заказчика;

2.2.5.  произвести уборку территории от мусора, образовавшегося в период производства работ;

2.2.6. безвозмездно по требованию Заказчика исправлять все недостатки, выявленные в ходе выполнения или приемки выполненных работ;

2.2.7. за свой счет получить справки о сносе объектов, указанных в п. 1.1. контракта, в органе технической инвентаризации, аккредитованном в Пермском крае на осуществление технического учета объектов недвижимости.

2.3. Стороны обязуются извещать друг друга в письменном виде в течение 5 (пяти) дней             об изменении  статуса,  наименования,  места  нахождения,  почтового  адреса,  платежных  реквизитов с  представлением   надлежащим   образом   заверенных  копий  документов.  При  неисполнении  либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и денежные средства, направленные Сторонами по реквизитам, указанным в настоящем контракте, считаются направленными надлежащим образом.

3. Стоимость работ, порядок расчетов и порядок сдачи выполненных работ

3.1. Цена контракта составляет ___________ (__________________________) руб. ( ________________________________ ).

Заказчик_______________                                                            Подрядчик____________________

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, страховые и прочие платежи и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема и сроков выполнения работ.

3.3. Заказчик производит предварительную оплату (аванс) в размере  30% от цены контракта в течение 10-ти (десяти) банковских дней с момента заключения контракта и предоставляет счет на предоплату.

3.4. После завершения работ Подрядчик  передает Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) по каждому объекту с приложением оригиналов следующих документов:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат формы (КС-3);

- справки органа технической инвентаризации о сносе объектов;

- талон на вывоз мусора.

3.5. Заказчик обязан в течение 5-и (пяти) рабочих дней после получения документов, указанных       в п. 3.3. контракта, рассмотреть и подписать направленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ. При несогласии с актом в обозначенный срок Заказчик направляет  Подрядчику мотивированные  возражения по акту, и Стороны определяют порядок их устранения.

3.6. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10-и  (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств по реквизитам Подрядчика на основании выставленного счета и счета-фактуры.

3.7. Заказчик вправе приостановить расчеты за выполненные работы с Подрядчиком если Подрядчик не полностью выполнил все обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4. Ответственность сторон

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки.

  - За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от цены контракта за каждый  день просрочки.

  - Взыскание пеней и неустоек не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - Подрядчик  несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам в процессе исполнения настоящего контракта.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего контракта, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

5. Прочие условия

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до ___________. С истечением срока действия контракта обязательства Сторон прекращаются. В части взаиморасчетов контракт действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

5.3.   Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Адреса и подписи Сторон

Заказчик:                                                                           Подрядчик:

Департамент имущественных отношений

администрации г. Перми.

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 14.

ИНН 5902502248, КПП 590201001,

УФК по Пермскому краю  (ДФ г.Перми, ДИО, л/с 02163010041),

р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001.

Тел. 212-67-21, факс 212-24-35

____________________ /Л. А. Толмачева /                                ____________________ /______________/

МП                                                                                                МП

Приложение №1

к муниципальному контракту№      от «__»_____2011

Техническое задание

на выполнение работ по сносу строений нежилого муниципального фонда города Перми по адресам: ул. Дзержинского,14; ул. Автозаводская,82 (кирпичная труба); ул. Фадеева,13а лит.Б,Б1; ул. Маршрутная,19 лит. Б; ул. Маршрутная,19 лит. Д.

Выполнить снос строений в соответствии с локальными сметными расчетами.

- ул. Маршрутная, 19 лит. Б:

Здание склада - одноэтажное;

Конструктивные элементы:

- Фундамент – бетонный ленточный;

- Стены – шлако-блочные (толщ.50см);

- Перегородки – шлакоблоки;

- Перекрытия – деревянное;

- Крыша – скатная шиферная по деревянным стропилам.

Площадь  - 1413,4 м2, объем – 4496 м3, высота – 2,8 м.

- ул. Маршрутная, 19 лит. Д:

Здание учреждения - одноэтажное;

Конструктивные элементы:

- Фундамент – бетонные блоки;

- Стены – кирпичные (толщ.60см);

- Перегородки – кирпичные;

- Перекрытия – ж/б плиты;

- Крыша – скатная шиферная по деревянным стропилам.

Площадь  - 265,2 м2, объем – 788 м3, высота – 2,98м.

- ул. Дзержинского, 14 лит.А:

Здание столярной мастерской – двухэтажное;

Конструктивные элементы:

- Фундамент – бутовый ленточный;

- Стены – кирпичные (толщ.55см, 40см);

- Перегородки – кирпичные, дощатые;

- Перекрытия – металлические балки с железобетонным заполнением;

- Крыша – шиферная по деревянным стропилам, дощатой обрешетке, частично – мягкая рулонная, скатная.

Площадь  - 928,9 м2, объем – 3876 м3, высота – 7,2 м.

- ул. Фадеева, 13а лит.Б, Б1

Литер Б:

Здание мастерской - одноэтажное;

Конструктивные элементы:

- Фундамент – бетонный ленточный;

- Стены –  кирпичные (толщ.53см);

- Перекрытия – ж/б плиты;

- Крыша – мягкая рулонная по ж/б основанию.

Площадь  - 37,5 м2, объем – 197 м3, высота – 3,8 м.

Литер Б1:

Здание теплого пристроя - одноэтажное;

Конструктивные элементы:

- Фундамент – бетонный ленточный;

- Стены –  бетонные (толщ.28см).

Площадь  - 51,1 м2, объем – 154 м3, высота – 2,6 м.

- ул. Автозаводская, 82 (кирпичная дымовая труба)

Конструктивные элементы:

- Фундамент – ж/б;

- Ствол трубы – кирпичный, конической формы (толщина стенки ствола в нижней части – 540мм, в верхней – 120мм);

Высота трубы – 18,7 м.

Верхний внутренний диаметр трубы – 1,2 м.

До выполнения работ по сносу объектов Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) на демонтаж методом обрушения. 
В ППР должны быть представлены схемы сноса основных конструкций, определена последовательность работ.

При разработке ППР предпочтительно использовать возможности демонтажа механизированным способом. Ручную разработку использовать при необходимости.

Мероприятия по демонтажу (сносу) здания обеспечить полным документальным сопровождением в строгом соответствии с экологическими нормами и требованиями, установленными действующим законодательством.

На объекте по ул. Дзержинского, 14 установить ограждение в месте примыкания сносимого здания к существующему.

При проведении работ в непосредственной близости от пешеходных тротуаров и городских автодорог, место проведения работ должно быть ограждено забором или выставлены предупреждающие знаки. Принять меры по недопущению попадания строительного мусора на проезжую (пешеходную) часть.

Вывозка конструктивных элементов строений и мусора производится самосвалами на отведенную территорию складирования строительных отходов.

Произвести планировку места проведения работ.

Подрядчику предоставить из органа технической инвентаризации справку о сносе строений.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_____________/ Л. А. Толмачева                        ____________/__________

МП                                                                                             МП