Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса

котировок   от «18» июля 2011  № 4

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по определению перечня землепользователей территории промышленных районов «Южный» и «Загарьинский» города Перми

г. Пермь                                                                                                               «      »        2011 г.

Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника департамента Поповой Галины Борисовны, действующей на основании Положения о департаменте и распоряжения администрации города Перми от 23.03.2011 № 46-к, и ____________________________

в лице _______________________________________________________________________

действующего на основании, ____________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» __________ 2010 года № ______ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в рамках мероприятий Заказчика «Содействие оптимизации размещения производственных объектов» - по формированию перечня землепользователей территории промышленных районов «Южный» и «Загарьинский» города Перми.

1.2. Требования к выполнению работы определяются Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение №1 к настоящему Контракту).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязан:

2.1.1. оказать Заказчику работы надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта;

2.1.2. Своевременно выполнить и сдать Заказчику работы в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Контракту).

2.1.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, которые привели к отступлению от содержания, предусмотренного в Техническом задании.

2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности выполнения части работ.

2.1.5.  Предоставлять Заказчику по требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта.

2.1.6. По исполнении настоящего договора в течение пяти рабочих дней представить Заказчику акт сдачи – приемки выполненных работ с приложением к нему документов предусмотренных Техническим заданием.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно оплатить работы Исполнителю.

2.2.2. Принять в течение пяти рабочих дней от Исполнителя готовые материалы в соответствии с настоящим Контрактом и Техническим заданием.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств указанных в пункте 3.1. настоящего Контракта.

2.3.2. Исполнитель вправе привлекать по согласованию с Заказчиком к выполнению работ по исполнению настоящего Контракта третьих лиц.

2.3.3. Ответственность за действия третьих лиц несет Исполнитель.

2.3.4. Исполнитель вправе закончить работы ранее установленного срока, по согласованию с Заказчиком.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.4.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за семь календарных дней о причине и сроках прекращения работы в письменной форме.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За выполненные работы согласно настоящему Контракту Заказчик оплачивает Исполнителю ______________________________________ рублей  в том числе НДС.

Оплата производится отдельно за каждый этап в процентном соотношении от суммы Контракта после предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ согласно графику платежей (приложение №2 к настоящему Контракту).

3.2. Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Исполнителя, возникшие у него в процессе исполнения настоящего Контракта.

3.3. Стоимость не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта.

4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения работ:

начало выполнения работ - с момента подписания настоящего Контракта

окончание выполнения работ - не позднее  105 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.

4.2. Работы считаются выполненными с момента предоставления отчета о проделанной работе и на основании подписанного сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.

4.3. Основанием подписания акта сдачи - приемки выполненных работ является выполнение условий в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае невыполнения (несвоевременного выполнения) работ Исполнителем Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не выполненных (несвоевременно выполненных) работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.2. В случае неоплаты (несвоевременной оплаты) Заказчиком работ Исполнителя последний вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от несвоевременно выплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.3. Уплата неустойки и (или) штрафа не освобождает Стороны от выполнения  обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту.

5.4. Исполнитель несет полную имущественную ответственность за действия (бездействие) третьих лиц, в случае привлечения их Исполнителем для исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, таких, как пожар, стихийные бедствия, война и другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера (непреодолимой силы), которые находятся вне контроля сторон и которые стороны не могли ни предвидеть, ни избежать при обычной степени заботливости и осмотрительности.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

6.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать споров и разногласий, а в случае их возникновения – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в 7-дневный срок.

6.2. Требования, предъявляемые Сторонами друг другу, должны быть удовлетворены в 7-дневный срок, если настоящим Контрактом, законом или самим требованием не установлен более длительный срок, либо в одностороннем порядке Заказчиком, в случае исполнения условий договора в срок.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

7.2. Досрочное расторжение Контракта осуществляется по соглашению сторон, а при отсутствии такого соглашения – в судебном порядке, либо в одностороннем порядке Заказчиком, в случае неисполнения исполнителем условий контракта в срок.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства города Перми Адрес: 614000 г. Пермь, ул. Сибирская , 27 ИНН 5902292819 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (Департамент финансов, департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства л/с 02951010171), в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 Р/сч 40204810300000000006 И.о. начальника департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми _______________________ (Г.Б. Попова) | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «____»_______ 2011 г. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по выявлению объектов недвижимости

пригодных для вовлечения в хозяйственный оборот, расположенных на территории     промышленных районов «Южный» и «Загарьинский»

города Перми

| Этапы | Содержание работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1-й этап | 1. Сбор первичной информации о землепользователях промышленных районов «Южный» и «Загарьинский»: | 30 дней |
|  | 1.1. Сбор нормативно-правовой информации по вопросу регулирования отношений в сфере землепользования промышленных районов города Перми |  |
|  | 1.2. Получение информации из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю о собственниках (землепользователях) земельных участков, расположенных на территории промышленных районов |  |
|  | 1.3. Получение информации о принадлежности земельных участков, расположенных на территории промышленных районов из иных источников |  |
|  | 1.4. Получение информации из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о собственниках (землепользователях) земельных участков промышленных районов |  |
| 2-й этап | 2. Анализ первичной информации и определение фактической ситуации в сфере землепользования на территории промышленных районов: | 45 дней |
|  | 2.1. Формирование Перечня землепользователей территории промышленных районов |  |
|  | 2.2. Сравнительный анализ различных источников информации по землепользователям для выявления земельных участков (землепользователей) по которым необходимо получить дополнительную информацию с целью определения являются ли данные земельные участки – свободными участками. |  |
|  | 2.3. Формирование запросов на предприятия (организации) о классе вредности расположенных на территории земельного участка производств и среднесрочных планах по развитию производств на данной территории |  |
|  | 2.4. Проведение натурных обследований свободных участках с целью выявления имеющейся инженерной инфраструктуры и подъездных путей |  |
|  | 2.5. Работа с собственниками сетей по вопросу определения потенциальных мощностей по подключениям по свободным участкам |  |
| 3-й этап | 3. Формирование итоговых (отчетных) материалов: | 30 дней |
|  | 3.1. Создание укрупненной графической схемы размещения земельных участков с указанием землепользователей территории промышленных районов |  |
|  | 3.2. Формирование перечня землепользователей территории промышленных районов с определением класса вредности, размещенных на данной территории производств и указанием перспектив развития производств на данной территории |  |
|  | 3.3. Формирование перечня свободных участков |  |
|  | 3.4. Формирование схем проезда на каждый свободный участок. |  |
|  | 3.5. Описание инженерной инфраструктуры расположенной на каждом свободном участке с указанием потенциальных мощностей по подключениям |  |
|  | Каждый этап выполнения работ сдается отдельно с предоставлением полученной и собранной на этапе выполнения работ информации, а также сформированных аналитических материалов. |  |
| Выходные материалы | Перечень землепользователей территории промышленных районов «Южный» и «Загарьинский» города Перми. Перечень свободных земельных участков с информацией об обеспеченности данных участков инженерной инфраструктурой (с потенциальными мощностями по подключениям) и подъездными путями. |  |

| И.о. начальника департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми _______________________ (Г.Б. Попова) | ______________________ ( ) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от «____» _______2011 г. № __

График платежей

| № этапа | Краткое описание этапа | Выплачиваемая сумма | Срок выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор первичной информации о землепользователях промышленных районов «Южный» и «Загарьинский» (далее- промышленные районы) | 30% от общей суммы контракта | 30 календарных дней | Оплата производится после предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных на этапе работ и счета на оплату в течение 7(семи) банковских дней |
| 2 | Анализ первичной информации и определение фактической ситуации в сфере землепользования на территории промышленных районов | 30% от общей суммы контракта | 45 календарных дней | Оплата производится после предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных на этапе работ и счета на оплату в течение 7(семи) банковских дней |
| 3 | Формирование итоговых (отчетных) материалов | 40% от общей суммы контракта | 30 календарных дней | Оплата производится после предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ и счета на оплату в течение 7(семи) банковских дней |

| И.о. начальника департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми _______________________ (Г.Б. Попова) | ______________________ ( ) |
| --- | --- |