УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Благоустройство

Кировского района»

________________Т. В. Гнатюк

- 10 июля  2011 года

- Документация об открытом аукционе в электронной форме

- на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту газонов по улице Кировоградской Кировского района

- г. Перми в 2011 году.

- г. Пермь, 2011 г.

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном Заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения |  |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес |  |  | 614113,РФ Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Адрес электронной почты |  |  | mbukirow@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | телефон (342) 2501565, факс (342) 2501561 |
| Контактное лицо |  |  | Беленко Татьяна Валентиновна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту газонов по улице Кировоградской Кировского района г. Перми в 2011 году. |
| Предмет договора подряда |  |  | Выполнение работ по ремонту газонов по улице Кировоградской Кировского района г. Перми в 2011 году |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 1 777 017 (один миллион семьсот семьдесят семь тысяч семнадцать) рублей 73 копейки |
| Объем работ |  |  | 3672 кв. м. Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, локальным сметным расчётом Заказчика и условиями договора подряда, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Место выполнения работ |  |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район, улица Кировоградская |
| Сроки выполнения работ |  |  | 30 календарных дней с даты заключения договора подряда |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по договору подряда третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона договоре подряда. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора подряда, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену договора подряда, соответствующую стоимости работ Заказчика (Приложение № 2 к документации об аукционе). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор подряда. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора подряда |  |  | Цена договора подряда, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена договора подряда является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором подряда. В случае, если договор подряда заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Сведения о валюте, использу-емой для формирования цены договора подряда и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федера-ции и используемого при оплате заключенного договора подряда |  |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора подряда. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены договора подряда, что составляет 88 850 рублей 89 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения договора подряда: |  |  |  |
| - Номер расчётного счёта |  |  | 40302810000005000009 |
| - Номер лицевого счёта |  |  | 04936018408 |
| - БИК банка |  |  | 045744000 |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «28» июля 2011 года 09 часов 00 минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «29» июля 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «01» августа 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения договора подряда – не предусматривается |  |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

на ремонт газонов по ул. Кировоградской Кировского района

г. Перми в 2011 году

- Состав работ, объёмы работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. |  |  |
| 1. | Устройство корыта под газон глубиной 25 см: механизированным способом: - устройство корыта под газон: срезка грунта (глубиной 25 см) с поверхности газонов с удалением старой дернины; - доработка грунта вручную с зачисткой и планировкой основания газона. | 100м² | 36,72 |
| 2. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1: - погрузка и вывоз срезанного грунта | 1 тонна | 1285,2 |
| 3. | Завоз растительного грунта механизированной заготовки: -завоз растительного грунта насыпка высотой не менее 15 см.; -механический состав почвы должен быть близким к гранулометрическому составу к лёгкому суглинку, иметь рН 6,5-7,3, содержать гумуса 4-8 %, азота не менее 6 мг на 100 г. почвы, фосфора не менее 25 мг на 100 г. почвы, калия 10-15 мг. на 100 г почвы | м3 | 550,8 |
| 4. | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1: - планировка и разравнивание земли растительной ручным способом с разбивкой крупных комьев. | 1000м² | 3,672 |
| 5. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных: - посев газонов семенами смеси газонных трав( мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную (расход 0,02кг/м ²); - прикатывание газонов после посева легкими катками; - ежедневный полив до всхожести травы. | 100 м2 | 36,72 |
|  | Раздел 2. |  |  |
| 7 | Нарезка шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м шва | 4,62 |
| 8 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков, глубиной 5 см. | 100 м3 конструк-ций | 0,1155 |
| 9 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 4,62 |
| 10 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | 1 тонна | 66,99 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1: - вывозка мусора на полигон ТБО | 1 тонна | 66,99 |
| 12 | Доработка грунта вручную под установку бортового камня | 100 м3 грунта | 0,0693 |
| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотне-нного грунта | 0,0693 |
| 14 | Устройство основания под борт и асфальтобетон: щебеночного. - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением – 10 см; - щебень из природного камня для строительных работ фракции: 20-40 мм, М 800 – 36,01м3 | 1 м3 основания | 27,7 |
| 15 | Установка бортовых камней бетонных: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортовых камней; - камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 – 462 шт. | 100 м бортового камня | 4,62 |
| 16 | Розлив вяжущих материалов Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I- 0,07138 тн. | 1 т | 0,0693 |
| 17 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона- примыкание к борту - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устране-нием дефектов, тромбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б – 28 тн. | 100 т смеси | 0,2772 |

2. Требования к выполнению работ:

Основание газона должно быть свободным от корней, камней и случайного мусора, а также спланированным.

Поверхность  растительного слоя должна быть ниже бортового камня.

После выполнения работ отсутствие сорняков на газоне, земли на прилегающих тротуарах или проезжей части.

Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры.

Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси.

При устройстве выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (примыкание к борту) выдержать сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным.

Подрядная организация обязана предоставить оригинал справки с полигона ТБО, выписанную на имя Подрядной организации, подтверждающую объем вывезенного грунта, мусора.

3. Требования к организации производства работ и сдаче выполненных работ Заказчику:

- предоставление на согласование Заказчику до начала производства работ объектного графика выполнения работ;

- предоставление Заказчику до начала производства работ приказа о назначении уполномоченного представителя Заказчика;

- фотофиксация в цифровом формате  объектов до начала производства работ  и после их окончания    в присутствии представителя  Заказчика, представление Заказчику перенесенных на бумажный носитель документов;

- согласование Подрядчиком  производства работ   (при необходимости)  схемы производства работ с отделом № 4 отдела ГИБДД УВД г. Перми;

- ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения;

- составление акта приемки выполненных работ с указанием объекта (по-улично) при завершении работ, с обязательным приложением графической схемы выполнения работ и фото-документации на бумажном носителе до и после выполнения работ .

- Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |
| --- | --- | --- |
| 2 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 3 | СНиП 2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 6 | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 7 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 8 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 9 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 10 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 11 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 15 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 16 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 17 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 18 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 20 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |

5. Гарантии:

- гарантийный срок на выполненные работы 24 календарных месяца с даты подписания актов выполненных работ.

Приложение № 2

к документации об аукционе

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт газонов по ул. Кировоградской  Кировского района г. Перми в 2011 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость 1 777 017,73 руб.

- Средства  на оплату труда 259 914,37 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-048-01 прим | Устройство корыта под газон глубиной 40 см: механизированным способом | 100 м2 корыта | 36,72 | 431,5 | 310,38 | 121,12 | 20,07 | 15844,68 | 11397,15 | 4447,53 | 736,97 | 42,46 | 1559,13 | 1,73 | 63,53 |
| 2 | ФЕР47-01-048-03 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под газон исключать (до 25 см) к расценке: 47-01-048-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 100 м2 корыта | -36,72 | 204,83 | 152,31 | 52,52 | 8,7 | -7521,36 | -5592,82 | -1928,54 | -319,46 | 20,84 | -765,24 | 0,75 | -27,54 |
| 3 | ФСЦП310-3031-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1285,2 | 19,41 |  | 19,41 |  | 24945,73 |  | 24945,73 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-407-0013 | Завоз растительного грунта механизированной заготовки | м3 | 550,8 | 114,02 |  |  |  | 62802,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 3,672 | 853 | 853 |  |  | 3132,22 | 3132,22 |  |  | 100 | 367,2 |  |  |
| 6 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную с прикатыванием газонов | 100 м2 | 36,72 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 24564,95 | 1860,97 | 11067,41 | 1166,96 | 5,99 | 219,95 | 2,74 | 100,61 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-06-008-01прим | Нарезка шва-стыка в асфальтобетонном покрытии КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м шва | 4,62 | 2954,55 | 178,84 | 2775,71 | 164,48 | 13650,02 | 826,24 | 12823,78 | 759,9 | 21,89 | 101,13 | 12,85 | 59,37 |
| 8 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков, глубиной 5 см. | 100 м3 конструкций | 0,1155 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 719,35 | 172,57 | 546,78 | 53,65 | 179,8 | 20,77 | 45,63 | 5,27 |
| 9 | ФЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4,62 | 615,13 | 615,13 |  |  | 2841,9 | 2841,9 |  |  | 76,7 | 354,35 |  |  |
| 10 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 66,99 | 32,93 | 4,15 | 28,78 |  | 2205,98 | 278,01 | 1927,97 |  | 0,58 | 38,85 |  |  |
| 11 | ФСЦП310-3031-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 | 1 тонна | 66,99 | 19,41 |  | 19,41 |  | 1300,28 |  | 1300,28 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную под установку бортового камня | 100 м3 грунта | 0,0693 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 83,24 | 83,24 |  |  | 154 | 10,67 |  |  |
| 13 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,0693 | 417,61 | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 28,94 | 7,41 | 21,53 | 2,12 | 12,53 | 0,87 | 3,04 | 0,21 |
| 14 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под борт и асфальтобетон: щебеночного | 1 м3 основания | 27,7 | 78,34 | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 2170,02 | 543,2 | 1616,57 | 154,01 | 2,4 | 66,48 | 0,54 | 14,96 |
| 15 | ФССЦ-408-9133 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции: 20-40 мм | м3 | 36,01 | 79,35 |  |  |  | 2857,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных | 100 м бортового камня | 4,62 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 20389,58 | 2973,62 | 367,94 | 42,41 | 76,08 | 351,49 | 0,68 | 3,14 |
| 17 | ФССЦ-403-8021 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 462 | 73,2 |  |  |  | 33818,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0693 | 39,6 |  | 39,6 | 7,66 | 2,74 |  | 2,74 | 0,53 |  |  | 0,66 | 0,05 |
| 19 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,07138 | 1690 |  |  |  | 120,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона- примыкание к борту | 100 т смеси | 0,2772 | 3043,19 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 843,57 | 165,97 | 643,47 | 82,74 | 62,24 | 17,25 | 22,46 | 6,23 |
| 21 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 28 | 488,77 |  |  |  | 13685,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 218486,04 | 18689,68 | 57783,19 | 2679,83 |  | 2342,9 |  | 225,83 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207029 | 226925,7 | 159638,9 | 32988,71 |  | 2342,9 |  | 225,83 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 кв 2011г ОЗП=12,31; ЭМ=4,44; ЗПМ=12,31; МАТ=4,98 (Поз. 1-2, 5-6, 4, 7-9, 16, 18-21, 12, 17, 13-15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 875304,07 | 208236 | 101855,7 | 30308,88 |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,98 (Поз. 3, 11, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 113238,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 210530,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% ФОТ (от 259914,37) (Поз. 1-2, 5-6, 4, 7-9, 16, 18-21, 10, 12, 17, 13-15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 210530,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 88387,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 278,01) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40%*0.85 ФОТ (от 259636,36) (Поз. 1-2, 5-6, 4, 7-9, 16, 18-21, 12, 17, 13-15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 88276,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 656333 |  |  |  |  | 1013,84 |  | 136,6 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 130705,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82898,9 |  |  |  |  | 367,2 |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 415732,35 |  |  |  |  | 844,99 |  | 74,06 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 11322,17 |  |  |  |  | 38,85 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 170618,69 |  |  |  |  | 10,67 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,73 |  |  |  |  | 0,87 |  | 0,21 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 38015,26 |  |  |  |  | 66,48 |  | 14,96 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1505947,2 |  |  |  |  | 2342,9 |  | 225,83 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 707225,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 159638,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 259914,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 210530,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 88387,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 271070,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1777017,73 |  |  |  |  | 2342,9 |  | 225,83 |

Составил: ____________/______________/

Проверил: ___________/______________/

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

договора подряда

на выполнение работ по ремонту газонов  по ул. Кировоградской  Кировского района

г. Перми в 2011 году.

г. Пермь                                                                                                         __________2011 год.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий договор подряда (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по  ремонту  газонов по ул. Кировоградской    Кировского района г. Перми в 2011 году в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – расчёт стоимости работ;

- Приложение № 3 – форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего  договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.  Обязанности  Заказчика

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ,  актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего  договора.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ   по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.

Проверки проводятся в форме выезда на  Объект представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ  фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению.

При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.2.4.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке (приложение № 3), самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести  журнал производства  работ, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  договора

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по ремонту газонов по ул. Кировоградской  Кировского района г. Перми,  подлежащих выполнению в 2011 году определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, составляет ___________________________ (____________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме, подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим  договором) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт контрольной проверки (приложение № 4);

- акт приёмки выполненных работ по форме КС 2 (приложение № 5);

-  справка стоимости работ по форме КС- 3  (приложение № 6);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

-   в  течение  30 календарных дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ Заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ Заказчика, составляет ________.

3.7. В случае, если  договор подряда  заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

3.8. Работы по настоящему Договору оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты заключения договора.

4.2. Начало производства работ

4.3. Окончание производства работ

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему договору)

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим договором.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложением № 3 настоящего договора, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4. Срок предоставления  гарантий качества всего объема выполняемых работ по ремонту газонов составляет 24 календарных месяца с даты подписания сторонами актов приёмки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему  договору.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего договора работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий договора, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000, 00 (пятьдесят тысяч) рублей.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего  договора.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков  не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий договор  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего  договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  договора  допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий  договор составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2011 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к договору подряда

от_____________№_________

Техническое задание

на ремонт газонов по ул. Кировоградской Кировского района

г. Перми в 2011 году

- Состав работ, объёмы работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. |  |  |
| 1. | Устройство корыта под газон глубиной 25 см: механизированным способом: - устройство корыта под газон: срезка грунта (глубиной 25 см) с поверхности газонов с удалением старой дернины; - доработка грунта вручную с зачисткой и планировкой основания газона. | 100м² | 36,72 |
| 2. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1: - погрузка и вывоз срезанного грунта | 1 тонна | 1285,2 |
| 3. | Завоз растительного грунта механизированной заготовки: -завоз растительного грунта насыпка высотой не менее 15 см.; -механический состав почвы должен быть близким к гранулометрическому составу к лёгкому суглинку, иметь рН 6,5-7,3, содержать гумуса 4-8 %, азота не менее 6 мг на 100 г. почвы, фосфора не менее 25 мг на 100 г. почвы, калия 10-15 мг. на 100 г почвы | м3 | 550,8 |
| 4. | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1: - планировка и разравнивание земли растительной ручным способом с разбивкой крупных комьев. | 1000м² | 3,672 |
| 5. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных: - посев газонов семенами смеси газонных трав( мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную (расход 0,02кг/м ²); - прикатывание газонов после посева легкими катками; - ежедневный полив до всхожести травы. | 100 м2 | 36,72 |
|  | Раздел 2. |  |  |
| 7 | Нарезка шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м шва | 4,62 |
| 8 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков, глубиной 5 см. | 100 м3 конструк-ций | 0,1155 |
| 9 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 4,62 |
| 10 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | 1 тонна | 66,99 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1: - вывозка мусора на полигон ТБО | 1 тонна | 66,99 |
| 12 | Доработка грунта вручную под установку бортового камня | 100 м3 грунта | 0,0693 |
| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотне-нного грунта | 0,0693 |
| 14 | Устройство основания под борт и асфальтобетон: щебеночного. - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением – 10 см; - щебень из природного камня для строительных работ фракции: 20-40 мм, М 800 – 36,01м3 | 1 м3 основания | 27,7 |
| 15 | Установка бортовых камней бетонных: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортовых камней; - камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 – 462 шт. | 100 м бортового камня | 4,62 |
| 16 | Розлив вяжущих материалов Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I- 0,07138 тн. | 1 т | 0,0693 |
| 17 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона- примыкание к борту - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б – 28 тн. | 100 т смеси | 0,2772 |

2. Требования к выполнению работ:

Основание газона должно быть свободным от корней, камней и случайного мусора, а также спланированным.

Поверхность  растительного слоя должна быть ниже бортового камня.

После выполнения работ отсутствие сорняков на газоне, земли на прилегающих тротуарах или проезжей части.

Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры.

Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси.

При устройстве выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (примыкание к борту) выдержать сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным.

Подрядная организация обязана предоставить оригинал справки с полигона ТБО, выписанную на имя Подрядной организации, подтверждающую объем вывезенного грунта, мусора.

3. Требования к организации производства работ и сдаче выполненных работ Заказчику:

- предоставление на согласование Заказчику до начала производства работ объектного графика выполнения работ;

- предоставление Заказчику до начала производства работ приказа о назначении уполномоченного представителя Заказчика;

- фотофиксация в цифровом формате  объектов до начала производства работ  и после их окончания    в присутствии представителя  Заказчика, представление Заказчику перенесенных на бумажный носитель документов;

- согласование Подрядчиком  производства работ   (при необходимости)  схемы производства работ с отделом № 4 отдела ГИБДД УВД г. Перми;

- ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения;

- составление акта приемки выполненных работ с указанием объекта (по-улично) при завершении работ, с обязательным приложением графической схемы выполнения работ и фото-документации на бумажном носителе до и после выполнения работ .

- Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |
| --- | --- | --- |
| 2 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 3 | СНиП 2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 6 | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 7 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 8 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 9 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 10 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 11 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 15 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 16 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 17 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 18 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 20 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |

5. Гарантии:

- гарантийный срок на выполненные работы 24 календарных месяца с даты подписания актов выполненных работ.

Приложение № 2

к документации об аукционе

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт газонов по ул. Кировоградской  Кировского района г. Перми в 2011 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость 1 777 017,73 руб.

- Средства  на оплату труда 259 914,37 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-048-01 прим | Устройство корыта под газон глубиной 40 см: механизированным способом | 100 м2 корыта | 36,72 | 431,5 | 310,38 | 121,12 | 20,07 | 15844,68 | 11397,15 | 4447,53 | 736,97 | 42,46 | 1559,13 | 1,73 | 63,53 |
| 2 | ФЕР47-01-048-03 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под газон исключать (до 25 см) к расценке: 47-01-048-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 100 м2 корыта | -36,72 | 204,83 | 152,31 | 52,52 | 8,7 | -7521,36 | -5592,82 | -1928,54 | -319,46 | 20,84 | -765,24 | 0,75 | -27,54 |
| 3 | ФСЦП310-3031-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1285,2 | 19,41 |  | 19,41 |  | 24945,73 |  | 24945,73 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-407-0013 | Завоз растительного грунта механизированной заготовки | м3 | 550,8 | 114,02 |  |  |  | 62802,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 3,672 | 853 | 853 |  |  | 3132,22 | 3132,22 |  |  | 100 | 367,2 |  |  |
| 6 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 100 м2 | 36,72 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 24564,95 | 1860,97 | 11067,41 | 1166,96 | 5,99 | 219,95 | 2,74 | 100,61 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-06-008-01прим | Нарезка шва-стыка в асфальтобетонном покрытии КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м шва | 4,62 | 2954,55 | 178,84 | 2775,71 | 164,48 | 13650,02 | 826,24 | 12823,78 | 759,9 | 21,89 | 101,13 | 12,85 | 59,37 |
| 8 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков, глубиной 5 см. | 100 м3 конструкций | 0,1155 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 719,35 | 172,57 | 546,78 | 53,65 | 179,8 | 20,77 | 45,63 | 5,27 |
| 9 | ФЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4,62 | 615,13 | 615,13 |  |  | 2841,9 | 2841,9 |  |  | 76,7 | 354,35 |  |  |
| 10 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 66,99 | 32,93 | 4,15 | 28,78 |  | 2205,98 | 278,01 | 1927,97 |  | 0,58 | 38,85 |  |  |
| 11 | ФСЦП310-3031-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 | 1 тонна | 66,99 | 19,41 |  | 19,41 |  | 1300,28 |  | 1300,28 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную под установку бортового камня | 100 м3 грунта | 0,0693 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 83,24 | 83,24 |  |  | 154 | 10,67 |  |  |
| 13 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,0693 | 417,61 | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 28,94 | 7,41 | 21,53 | 2,12 | 12,53 | 0,87 | 3,04 | 0,21 |
| 14 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под борт и асфальтобетон: щебеночного | 1 м3 основания | 27,7 | 78,34 | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 2170,02 | 543,2 | 1616,57 | 154,01 | 2,4 | 66,48 | 0,54 | 14,96 |
| 15 | ФССЦ-408-9133 | Щебень из природ-ного камня для строительных работ фракции: 20-40 мм | м3 | 36,01 | 79,35 |  |  |  | 2857,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных | 100 м бортового камня | 4,62 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 20389,58 | 2973,62 | 367,94 | 42,41 | 76,08 | 351,49 | 0,68 | 3,14 |
| 17 | ФССЦ-403-8021 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 462 | 73,2 |  |  |  | 33818,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0693 | 39,6 |  | 39,6 | 7,66 | 2,74 |  | 2,74 | 0,53 |  |  | 0,66 | 0,05 |
| 19 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,07138 | 1690 |  |  |  | 120,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона- примыкание к борту | 100 т смеси | 0,2772 | 3043,19 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 843,57 | 165,97 | 643,47 | 82,74 | 62,24 | 17,25 | 22,46 | 6,23 |
| 21 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 28 | 488,77 |  |  |  | 13685,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 218486,04 | 18689,68 | 57783,19 | 2679,83 |  | 2342,9 |  | 225,83 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207029 | 226925,7 | 159638,9 | 32988,71 |  | 2342,9 |  | 225,83 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 кв 2011г ОЗП=12,31; ЭМ=4,44; ЗПМ=12,31; МАТ=4,98 (Поз. 1-2, 5-6, 4, 7-9, 16, 18-21, 12, 17, 13-15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 875304,07 | 208236 | 101855,7 | 30308,88 |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,98 (Поз. 3, 11, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 113238,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 210530,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% ФОТ (от 259914,37) (Поз. 1-2, 5-6, 4, 7-9, 16, 18-21, 10, 12, 17, 13-15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 210530,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 88387,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 278,01) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40%*0.85 ФОТ (от 259636,36) (Поз. 1-2, 5-6, 4, 7-9, 16, 18-21, 12, 17, 13-15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 88276,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 656333 |  |  |  |  | 1013,84 |  | 136,6 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 130705,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82898,9 |  |  |  |  | 367,2 |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 415732,35 |  |  |  |  | 844,99 |  | 74,06 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 11322,17 |  |  |  |  | 38,85 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 170618,69 |  |  |  |  | 10,67 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,73 |  |  |  |  | 0,87 |  | 0,21 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 38015,26 |  |  |  |  | 66,48 |  | 14,96 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1505947,2 |  |  |  |  | 2342,9 |  | 225,83 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 707225,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 159638,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 259914,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 210530,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 88387,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 271070,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1777017,73 |  |  |  |  | 2342,9 |  | 225,83 |

Составил: ____________/______________/

Проверил: ___________/______________/

Понижающий коэффициент: ______________________________________________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента : _________________рублей ______________________копеек

Приложение № 3

к договору подряда

№ ______от ______________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2011 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 4

к договору подряда

№ ______от _______________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2011 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество Подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ к договору подряда   № _____ от «___»____________2011 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 5

# к договору подряда

# №______от_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (договор) |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к  договору подряда

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(договор) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |