Приложение № 2 к документации об

открытом аукционе

в электронной форме

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____

На выполнение капитального ремонта в МУЗ «МСЧ № 11»

г. Пермь                                                                                                                                  «__» __________ 2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 11», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гринберга Симхи Нафтолиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании протокола подведения итого открытого аукциона в электронной форме (протокол № ___от «__» __________ 2011г) заключили настоящий  договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по  капитальному ремонту здания неврологического отделения МУЗ «МСЧ № 11» (Общестроительные работы» (далее – объект), в соответствии с  техническим заданием – локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и сдать результат работ Заказчику, который обязуется принять и оплатить принятый результат работ по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА

2.1.Договор  вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### 3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1.Цена Договора составляет ______________________  (__________________________) рублей.

Цена Договора определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ (за исключением п.3.2.).Цена включает в себя все расходы по выполнению работ в полном объеме, с учетом всех расходов на выполнение всех работ, в том числе затраты на электроэнергию и коммунальные расходы, используемые при проведении работ, расходы на приобретение, погрузку,  перевозку, доставку и разгрузку материалов, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

3.2.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

3.3.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.4. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение договора возвращается Подрядчику после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3)  в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий договора (нарушение сроков выполнения работ, отказ от выполнения работ, невыполнение работ, предусмотренных договором, в полном объеме, а также выполнение работ, не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя.

3.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение  Подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий Подрядчик должен в течение 5 (Пять) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ – в течение 50 (Пятьдесят) календарных дней с момента подписания акта передачи объекта подрядчику:

4.1.1. начало выполнения работ:      «_____» ___________  2011г.;

4.1.2. окончание выполнения работ: «____» ____________ 2011г.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик:

5.1.2. В течение 2-х рабочих дней передает помещения подрядчику в работу по акту передачи.

5.1.3.Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям по акту. Подрядчик обязан возместить коммунальные расходы, используемые при выполнении работ.

5.1.4. В целях осуществления функций заказчика, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает для осуществления технического контроля за работами инженерную организацию. Представитель инженерной организации:

-  проверяет ход выполнения работ.

- контролирует  соблюдение сроков начала и окончания работ, этапов работ;

- проверяет качество выполненных работ и качество применяемых  материалов на соответствие требованиям технического задания, СниПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов, и других нормативных документов;

- подписывает акты сдачи-приемки этапов выполненных работ и результата работ (выполнение работ последнего этапа);

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных этапов работ и результата работ;

5.1.5. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (применение материалов, несоответствующих техническому заданию,  выполнение работ с отступлением от технического задания, проектной документации, СниПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки выполнения работ, результата работ и в течение срока гарантии, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в установленный срок переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.1.6.Проверяет оформление первичных учетных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы КС-2, КС-3).

5.1.7. Осуществляет контроль за производством скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей  Заказчика или он был информирован с опозданием, то, по  требованию Заказчика, Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

5.2. Для оформления актов, предусмотренных настоящим  договором Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.

5.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

5.4. Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в порядке, предусмотренном договором.

5.5. При выполнении настоящего договора Подрядчик:

5.5.1. Выполняет своими силами  весь комплекс работ, предусмотренный техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает выполненные  этапы работ и  результат работ Заказчику.

5.5.3. Приступает к выполнению работ в течение 2 дней со дня передачи помещений  в работу.

5.5.4. Выполняет работу в сроки установленные настоящим договором.

5.5.5.Самостоятельно приобретает и поставляет материалы для выполнения работ по настоящему договору.

Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать техническому заданию, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, которые предоставляются заказчику перед началом выполнения работ.

5.5.6. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.5.7. Осуществляет вывоз строительного мусора, представляет документ, подтверждающий вывоз строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов.

5.5.8. Извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

5.5.9. В сроки, установленные Заказчиком, прибывает лично, либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель  Подрядчика  обязан  представить  и  передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Заказчика.

5.5.10. В срок, установленный Заказчиком Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии.

Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

- ПРИЕМКА  РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

  - Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, скрытых работ, после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором и оформляется актом о приемке выполненных работ.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

### 7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Оплата работ производится заказчиком в течение 45 (Сорок пять) банковских дней после предоставления  подрядчиком  оформленных надлежащим образом следующих документов:

- формы № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ»,

- формы № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»,

- счета-фактуры на материалы.

- счет- фактура за выполненные работы

7.2. Оплата за  выполненные подрядчиком работы осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к договору, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (Четыре) знаков после запятой без округления и составляет ______________________________.

7.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата по договору третьим лицам не допускается. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

8. ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

- Качество выполнения всех работ и всех применяемых материалов в соответствии с техническим заданием,  ГОСТами, ТУ, СНиПами, СанПиНами;

- Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 60 месяцев со дня подписания акта-приемки результата работ и распространяется на весь объем работ.

-  В срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период срока гарантии на выполненные работы за свой счет.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

9.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из Договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение срока начала выполнения  работ, превышение срока завершения  работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

  - За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором; невыполнение полного объема работ, предусмотренных договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - Факты нарушения сроков выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты принятых работ по договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны или несвоевременного финансирования.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

11.1 Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. При исполнении договора не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены  заказчика по договору права и обязанности заказчика по такому договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

12.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

12.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в  арбитражном суде Пермского края.

12.6. Для  решения текущих вопросов по договору от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

12.7. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

12.8. К настоящему договору прилагаются:

- Приложение № 1 «Локальные сметные расчет»;

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК – Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №11» ИНН 5906086334 КПП 590601001 Юр. адрес 614113, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а, Тел 283-04-91. р/с 404048109000000300069 в РКЦ г. Пермь БИК 045744000 _______________________ С.Н. Гринберг «_____» ___________________________ 2011г. |  | ПОДРЯДЧИК _______________________ Адрес: ________________________ Банковские реквизиты: ИНН ____________ КПП ________________ Р/с: ________________________ Кор.сч.: ___________________ Банк: ______________________________ БИК: ___________________ ______________________________ (Ф.И.О.) «_____» ____________________________ 2011г. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 к договору

(приложены отельными файлами)