Договор № \_\_\_\_\_\_

на выполнение работ по прочистке и техническому обследованию объектов ливневой канализации, осуществляемое в целях определения возможности дальнейшей эксплуатации

г. Пермь \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 год

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Якушева Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

:

1. Предмет договора.

1.1. В соответствии с приказом директора муниципального учреждения «Пермблагоустройство» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_, согласно решения конкурсной (аукционной) комиссии (протокол от "\_\_\_"\_\_\_\_\_2011 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_) и в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по прочистке и техническому обследованию объектов ливневой канализации, осуществляемое в целях определения возможности дальнейшей эксплуатации, далее по тексту «объекта», в соответствии с условиями настоящего договора, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическим документами, действующими на момент заключения договора.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 – локально-сметные расчёты;

* Приложение № 2.1, 2.2 – формы отчетности (акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3);
* Приложение № 3 – акт контрольной проверки;
* Приложение № 4 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;
* Приложение № 5 – техническое задание.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало: с даты заключения договора.

Окончание выполнения работ: \_\_\_.\_\_\_\_\_.2011 года

2.2. Приемка и оплата оказанных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

3. Стоимость работ и порядок оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору (цена договора) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 23 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных договором.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре.

3.6. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ в размере 20 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего Договора, осуществляется Заказчиком в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика выявленных в процессе работы) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

4.2. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение 48 часов устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки работ.

4.3. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в срок установленный в п.2.1 договора. Подрядчик приступает к выполнению работ только после письменного уведомления Заказчика с указанием объекта работ, указанного в приложении № 5 к договору.

4.4. Назначить уполномоченных представителей, соответствующим приказом, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.5. Обеспечить во время работы на объекте безопасное нахождение технологического транспорта, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

4.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

4.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

4.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

В случае возможного наступления событий, препятствующих исполнению настоящего договора, Подрядчик обязан в течение одних суток, с момента, когда узнал о наступлении таких событий, проинформировать об этом Заказчика.

4.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя управления внешнего благоустройства администрации города.

4.11. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

4.12. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору собственными силами.

4.13. Подрядчик по результатам выполненных работ представляет отчет в соответствии с требования технического задания (Приложение № 5).

4.14. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные п.2.1 настоящего договора, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

4.15. В случае не соответствия результатов работы условиям договора Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производиться после устранения замечаний заказчика.

4.16. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе выявленных после приемки работ, в сроки согласованные Заказчиком.

4.17. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о начале производства работ с указанием объекта работ, указанного в приложении № 5 к договору.

Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

1. присутствовать на объекте производства работ;
2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;
3. отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;
4. принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;
5. производить проверку журнала производства работ;
6. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

5.2. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на фактически выполненные объемы работ.

5.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

5.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

5.5. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в актах контрольных проверок выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе Подрядчика от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком и в течение трех суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительный только в судебном порядке.

5.6. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения договора.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику и/или Заказчик удерживает следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Подрядчик уплачивает Заказчику или Заказчик удерживает неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ указанных в п 3.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

6.4.2. За просрочку сроков выполнения предписаний и письменных указаний, указанных в актах контрольных проверок Заказчик удерживает неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. В случае не выполнения и не устранения замечаний Заказчика в течение 48 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости работ с данного объекта.

6.7. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего договора и технологией, стоимость указанных работ Заказчиком не принимается.

6.8. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п.3.5. настоящего договора.

7. Действие и прекращение действия договора.

7.1 Настоящий договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

7.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего договора может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего договора действительны за подписями сторон по договору.

7.3. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего договора Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 20 календарных дней.

7.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.5. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего договора.

7.6. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. Обеспечение исполнения договора.

9.1. Подрядчик при заключении договора предоставил обеспечение исполнения договора в размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора в виде:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(указать наименование, номер, дату представленного документа)*

9.2. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в аукционной документации выбирается Подрядчиком самостоятельно.

9.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается договор, вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ в порядке установленном в п.3.5. настоящего договора.

9.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Подрядчик:

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение  «Пермблагоустройство»,  ИНН/КПП 5902293435/590201001  ОГРН 1065902058364  614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25  УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 02944018111)  Р/сч 40204810300000000006  Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| / Якушев М.С. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | / / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение № 1 к договору

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г №\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУ "Пермблагоустройство" | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0,000 | | | | | | | | тыс.руб. | |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0,000 | | | | | | | | тыс.руб. | |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0 | | | | | | | | чел.час | |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1. Новый Раздел** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3.1. к договору | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от |  | №\_\_\_\_\_ |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | | |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | | |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - | | |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | | |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - | | |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | | |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | | | | | | |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Номера | | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО ПО АКТУ** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: И.о.директора МУ "Пермблагоустройство" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка) | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куратор МУ "Пермблагоустройство" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка) | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка) | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МУ "Пермблагоустройство" | | ПОДРЯДЧИК:  Руководитель организации | |
|  | М.С.Якушев |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 2.2. к договору

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г № \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» | | | | |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик | (Генподрядчик) |  | Подрядчик | (Субподрядчик) |
|  | Должность | Ф.И.О. | | Должность | Ф.И.О. |
|  | М.П. |  |  | М.П. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МУ "Пермблагоустройство" | | ПОДРЯДЧИК:  Руководитель организации | |
|  | М.С.Якушев |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 3 к договору

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г № \_\_\_\_\_\_\_

А К Т

контрольной проверки выполнения работ

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Наименование подрядного предприятия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г.

( дата )

Проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об  устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Все работы предусмотренные договором от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения замечаний 48 часа с момента обнаружения недостатков.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель Заказчика: |  |  |
| Представитель Подрядчика: |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МУ "Пермблагоустройство" | | ПОДРЯДЧИК:  Руководитель организации | |
|  | М.С.Якушев |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение № 4 к договору

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г № \_\_\_\_\_\_\_

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством работ выполнить работы по прочистке и техническому обследованию объектов ливневой канализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/должность, Ф.И.О./.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ должность, Ф.И.О./.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | ПОДРЯДЧИК:  Руководитель организации | |
|  |  |  | ФИО |
|  |  | м.п. |  |

# Приложение № 5 к договору

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г № \_\_\_\_\_\_\_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по прочистке и техническому обследованию объектов ливневой канализации, осуществляемое в целях определения возможности дальнейшей эксплуатации.

1.Состав работ.

1.1.Прочистка сетей ливневой канализации и колодцев от иловых отложений и песка и вывоз на полигон ТБО.

1.2. Промывка трубопроводов сетей ливневой канализации и колодцев с использованием высокоэффективной техники.

1.3. Обследование состояния внутренней поверхности канализационных труб и колодцев и выдача рекомендаций по объемам необходимого ремонта трубопроводов и колодцев.

2. Требования к проведению работ по обследованию:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Требования заказчика |
| Регистрируемые параметры: | Съемка объекта не менее, чем в восьми ракурсах, из них не менее пяти должны иметь координатную привязку. Горизонтальная панорамная съемка с обзором не менее 210° в любой точке траектории движения |
| Видео | + |
| Пройденный путь | + |
| Радиусы кривых и углы поворота в плане | Система координат г. Перми |
| Система координат | + |
| Определение координат объектов в плане по видеокадру | + |
| Создание плана-схемы объекта в масштабе 1:500 | + |
| Требования к программному обеспечению и электронной форме заключения: |  |
| Автоматическое формирование заключения с заполнением ведомостей: |  |
| - сводные сведения по объекту | + |
| - баланс территории | + |
| - люки смотровых колодцев и решётки водоприёмных колодцев | + |
| - характеристика трубопровода, включающая высотные отметки: | + |
| - верх колодца; | + |
| - дно колодца; | + |
| - исходящий трубопровод; | + |
| - входящий трубопровод 1 (коллектор); | + |
| - входящий трубопровод (дренаж 1); | + |
| - входящий трубопровод (дренаж 2); | + |
| - входящий трубопровод (ливнеприемник, меньший по номеру); | + |
| -входящий трубопровод (ливнеприемник, больший по номеру). | + |
| Возможности программного обеспечения | просмотр электронной формы заключения  (план-схемы,текста паспорта, видеоматериалов), наложение модели (план-схемы) на видеоряд, возможность перехода с план-схемы на соответствующий по координатам участок видеосъемки.  Просмотр детализированной информации о любом объекте, расположенном на план-схеме (координаты, описание, геометрические параметры).  Возможность производить измерения линейных, площадных объектов, внесение изменений в план-схему с последующим выводом на бумажный носитель. |
| Требования к заключению на бумажном носителе | Отчет должен соответствовать электронной форме, дополняется план-схемой. |

3.Перечень объектов и объем работ по прочистке трубопроводов (заиленность 80%):

- ул. Юрша, 64

д. 150-250 мм – 425 м;

д. 300 мм – 165 м;

д. 500 мм – 73 м;

д. 600 мм – 813 м;

д. 900 мм – 65 м;

- ул. Уинская от д. № 4 до ул. Пушкарская

д. 150-250 мм – 162 м;

д. 400 мм 97 м;

д.500 мм – 104 м;

- ул. Старцева, 17-19

д. 500 мм – 110 м

- ул. К.Пожарского от д. № 15 до пр. Парковый

д. 600 мм – 295 м

- ул. Петропавловская от ул. Крисанова до ул. Борчанинова, ул. Ленина, 53 – ул.Крисанова, ул. Петропавловская, 87)

д. 300 мм – 99 м;

д. 600 мм – 355 м;

д. 150-250 мм – 168 м;

д. 300 мм – 48 м;

д. 600 мм – 106 м;

д. 300 мм – 89 м;

д. 400 мм – 168 м;

д. 500 мм – 74 м;

- ул. Генерала Панфилова от д. № 6/1 до выпуска

д. 1000 мм – 400 м;

- ул. Лукоянова

д. 300 мм – 62 м;

д. 500 мм – 202 м;

д. 900 мм – 312 м;

- ул. Леонова от д. № 47 до ул. Чердынской

д. 300 мм – 26 м;

д. 400 мм – 126 м;

д. 600 мм – 6 м;

- ул. Леонова от ул. Чердынской до ул. Геологов

д. 300 мм – 150 м;

д. 600 мм – 320 м;

- ул. Коломенская

д. 300 мм – 72 м;

д. 600 мм – 440 м;

- ул. Елькина

д. 300 мм – 56 м;

д. 400 мм – 165 м;

д. 600 мм – 125 м;

- ул. Волгодонская № 23-№ 12

д. 300 мм – 96 м;

д. 600 мм – 257 м;

д. 700 мм – 308 м;

- ул. Братская, 2/2

д. 150-250 мм – 170 м;

- ул. 25 Октября

д. 150-250 мм – 26 м;

д. 600 мм – 15 м;

д. 1000 мм – 60 м;

- откос по ул. Петропавловской у д. № 87

д. 300 мм – 83 м;

д. 400 мм – 115 м;

д. 500 мм – 122,5 м;

- откос по ул. Петропавловской у д. № 91

д. 300 мм – 129 м;

д. 400 мм – 88 м;

д. 500 мм – 167 м;

- ул. Кабельщиков от д. № 85 до выпуска

д. 300 мм – 56 м;

д. 500 мм – 190 м;

д. 1000 мм – 368 м;

- ул. Революции, 8

д. 300 мм- 122 м;

д. 1000 мм – 67,9 м.

4. Срок выполнения работ: 70 дней с момента заключения договора.

5. Стоимость выполнения работ \* : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, в том числе:

- прочистка трубопроводов – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;

- обследование ливневой канализации согласно п. 2 – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

*\* заполняется при заключении договора по цене, предложенной победителем аукциона.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МУ "Пермблагоустройство" | | ПОДРЯДЧИК:  Руководитель организации | |
|  | М.С.Якушев |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |