Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту родников

Кировского района г.Перми от 26.07.2011 г.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

Договор подряда  № ______

г. Пермь                                                                                                                 ____ ______ 2011г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ______________________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением   котировочной (аукционной)  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий договор подряда (далее договор)  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить собственными силами по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонту родников Кировского района г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему договору в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец  предписания;

- Приложение № 4 – образец акта контрольной проверки.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Обязанности и права Заказчика

2.1.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

2.1.1.4. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, составлять акты  контрольных  проверок.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.1.1.5. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

2.1.2. Права Заказчика

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
     - приёмки выполненных работ.

2.1.2.2. Выдавать в одностороннем порядке предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.2. Обязанности и права Подрядчика:

2.2.1. Обязанности Подрядчика

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести журнал производства работ, составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

Продолжение производства скрытых работ без освидетельствования представителем Заказчика не допускается.

В случае предъявления выполненных скрытых работ без предварительной фиксации представителя Заказчика, эти объемы Заказчиком не принимаются.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости  по требованию Заказчика)

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

2.2.2. Права Подрядчика:

2.2.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

3. Стоимость работ, порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего договора устанавливается на основании итогов запроса котировок  и составляет ______________________________________.

3.2. Стоимость работ включает в себя  все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, обязательные платежи, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора подряда.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим договором) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2  (приложение № 5);

- справка стоимости работ по форме КС - 3 (приложение № 6);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты   - в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС - 2, справки стоимости работ по форме КС-3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ, соответствующего качества  производится в соответствии с локальным сметным расчётом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую  локальному сметному расчёту Заказчика, составляет _______.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения договора

Начало:         _________ 2011г.

Окончание:   _________ 2011г.

5. Качество работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24 месяца с момента подписания сторонами актов приёмки выполненных работ.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим договором, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков  выполнения и  сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 50000 руб.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату договора подряда уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

6.7. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего  договора.

6.8. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков  не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Действие и прекращение действия договора

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

8.4. Расторжение договора подряда допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                         Подрядчик:

| МБУ «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г.Пермь УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Перми МБУ «Благоустройство Кировского района», л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________/Т. В. Гнатюк/ «__» ______________ 2011 года. м.п. | _________________/_________________/ «__» ________________ 2011 года. м.п. |

Приложение № 1

к договору подряда № 01-03-___ от _____2011г.

Техническое задание на выполнение работ по ремонту родников

Кировского района г. Перми

1. Перечень, объёмы работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. ремонт родника ул. Шишкина |  |  |
| 1 | Разборка площадки перед родником: железный, деревянный настил | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,02 |
| 2 | Разработка грунта вручную: прочистка от грязи под настилом на глубину 0,8 м, разработка грунта под бетонирование скамьи | 100 м3 грунта | 0,015 |
| 3 | Очистка трубы отвода, пробивка от ила и грязи (отвод воды от родника на береговую зону) | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 4 | Устройство бетонных бортиков и площадки под настил и фундаментов под стойки скамейки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,005 |
| 5 | Устройство покрытий: дощатых площадок | 100 м2 покрытия | 0,015 |
| 6 | Устройство покрытий из чугунных решеток с креплением в бетоне | 100 м2 покрытия | 0,015 |
| 7 | Очистка вручную поверхности крыши из профнастила и камней от графитти | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,14 |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей : грунтовкой ГФ-021 (решетка, крыша из профнастила с 2-х сторон) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 |
| 9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (решетка, крыша из профнастила ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 |
| 10 | Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопиреном | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,03 |
|  | Раздел 2. Ремонт родника РМА Водник |  |  |
| 13 | Разборка площадки перед родником: настил, желоб | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,02 |
| 14 | Разработка грунта вручную: прочистка под желобом,углубление под капотажной трубой, разработка грунта под бетонирование (желоб) | 100 м3 грунта | 0,015 |
| 15 | Резка трубы для устройства желоба | 1 м реза | 10 |
| 16 | Укладка желоба из полутруб стальных свариванием, в бетоне диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,005 |
| 17 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5 |
| 18 | Уплотнение грунта: щебнем под площадку скамейки, бетонирование приямка, бетонирование под желоб | 100 м2 площади уплотнения | 0,04 |
| 19 | Устройство бетонной площадки, фундаментов под стойки скамейки, бетонирование приямка, бетонирование под желоб (с отводом воды по временной трубе) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,008 |
| 20 | Зачистка от мусора, разработка грунта вручную: под досками пола и по периметру стены на глубину 0,5 м | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 21 | Устройство подстилающих слоев толщиной 30 см: шлаковых с разравниванием и уплотнением | 1 м3 подстилающего слоя | 6 |
| 22 | Монтаж каркаса: рамы связующей стоек для устройства лаг по полу и под устройство каркаса и стоек скамеек | 1 т конструкций | 0,225 |
| 23 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,225 |
| 24 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 26 | Укладка лаг с креплением к металич.каркасу по периметру : под устройство пола (гидроизоляция толью) | 100 м2 пола | 0,2 |
| 27 | Смена дощатых полов, скамей по периметру родника, приспособления для полоскания: с полной сменой досок толщиной 50мм | 100 м2 пола | 0,27 |
|  | Доски обрезные, толщиной 50мм | м3 | 1,35 |
| 29 | Изготовление и установка приспособления для полоскания с отводом воды в пол через трубу стальную | 100 шт. изделий | 0,01 |
| 30 | Устройство каркаса из уголка (с привариванием к стойкам труб) 50*50*4 под деревянную площадку | 1 т конструкций | 0,0183 |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 50*50*4 мм | т | 0,0183 |
| 32 | Устройство покрытий: дощатых настила для емкостей. | 100 м2 покрытия | 0,0125 |
| 33 | Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопиреном | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 |
| 34 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали (кровля над родником) | 100 м2 покрытия кровли | 0,05 |
| 35 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа (кровля над родником) | 100 м2 покрытия | 0,05 |
| 36 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 | т | 0,037 |
| 37 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски стоек, каркаса кровли над родником: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
|  | Разборка облицовки поверхности стен из металического (по металлическому каркасу и стойкам с их сохранением) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 |
|  | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6 |
| 40 | Разработка грунта вручную: под бетонирование стоек при наличие стоек на пластинах | 100 м3 грунта | 0,022 |
| 41 | Устройство фундаментов под существующие стойки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,02 |
| 45 | Монтаж существующих стоек каркаса ограждения и кровли в бетон | 1 т конструкций | 0,29 |
| 46 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз стоек, каркаса ограждения и кровли : грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, каркаса ограждения и кровли: эмалью ПФ-133 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 48 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): из профилированного листа и устройство листа возле родника | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 |
| 49 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 | т | 0,37 |

2. Требования к выполнению работ:

Подрядная организация обязана предоставить оригинал справки с полигона ТБО, подтверждающую объем вывезенного мусора.

3. Требования к организации производства работ и сдаче выполненных работ Заказчику:

3.1. Предоставление заказчику до начала производства работ приказа о назначении уполномоченного представителя заказчика.

3.2. Фотофиксация в цифровом формате  объектов до начала производства работ  и после их окончания    в присутствии представителя  заказчика, представление заказчику перенесенных на бумажный носитель документов.

3.5. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

4. Условия выполнения работ:

| 1 | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортладцемент |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
| 3 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 4 | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
| 5 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 6 | ГОСТ 23739-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические указания. |
| 7 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 8 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия. |
| 9 | ГОСТ 5336-80 | Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 11 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 12 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 13 | ГОСТ 926-82 | Эмаль ПФ – 133. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 9467-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. |
| 15 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 16 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 17 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 18 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 19 | СНиП 2.03.01-84 | Бетонные и железобетонные конструкции |
| 20 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 21 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология и геофизика |
| 22 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 23 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 24 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 25 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 26 | СНиП2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

5. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с даты подписания актов выполненны

Приложение № 2

к договору подряда № 01-03-___ от _____2011г.

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на   ремонт родников  Кировского района г. Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость 144 000 руб.

- Средства  на оплату труда _24958,53 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ремонт родника ул.Шишкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр59-1-1 | Разборка площадки перед родником: железный, деревянный настил | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,02 | 1007,5 | 997,03 | 10,47 |  | 20,15 | 19,94 | 0,21 |  | 125,57 | 2,51 |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную: прочистка от грязи под настилом на глубину 0,8 м, разработка грунта под бетонирование скамьи | 100 м3 грунта | 0,015 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 18,02 | 18,02 |  |  | 154 | 2,31 |  |  |
| 3 | ФЕРр65-10-2, прим. | Очистка трубы отвода, пробивка от ила и грязи (отвод воды от родника на береговую зону) | 100 м трубопровода | 0,1 | 959,22 | 882,36 |  |  | 95,92 | 88,24 |  |  | 108 | 10,8 |  |  |
| 5 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных бортиков и площадки под настил и фундаментов под стойки скамейки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,005 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,1 | 465,79 | 341,57 | 18,67 | 17,73 | 2,33 | 441,28 | 2,21 | 34,58 | 0,17 |
| 6 | ФЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых площадок | 100 м2 покрытия | 0,015 | 9007,76 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 135,12 | 8,54 | 1,89 | 0,13 | 66,71 | 1 | 0,76 | 0,01 |
| 7 | ФЕР11-01-030-01 | Устройство покрытий из чугунных решеток с креплением в бетоне | 100 м2 покрытия | 0,015 | 24518,9 | 808,78 | 100,13 |  | 367,78 | 12,13 | 1,5 |  | 95,6 | 1,43 |  |  |
| 8 | ФЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности крыши из профнастила и камней от графитти | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,14 | 162,24 | 162,24 |  |  | 22,71 | 22,71 |  |  | 20,8 | 2,91 |  |  |
| 9 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей : грунтовкой ГФ-021 (решетка, крыша из профнастила с 2-х сторон) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 20,69 | 4,35 | 0,73 | 0,01 | 5,31 | 0,41 | 0,01 |  |
| 11 | ФЕР13-03-004-01 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (решетка, крыша из профнастила) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 | 1396,06 | 25,21 | 16,83 | 0,1 | 107,5 | 1,94 | 1,3 | 0,01 | 2,78 | 0,21 | 0,01 |  |
| 12 | ФЕР10-01-092-01 | Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопиреном | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,03 | 242,56 | 50,25 | 44,74 | 0,46 | 7,28 | 1,51 | 1,34 | 0,01 | 5,94 | 0,18 | 0,04 |  |
| Раздел 2. Ремонт родника РМА Водник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРр59-1-1 | Разборка площадки перед родником: настил, желоб | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,02 | 1007,5 | 997,03 | 10,47 |  | 20,15 | 19,94 | 0,21 |  | 125,57 | 2,51 |  |  |
| 14 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную: прочистка под желобом,углубление под капотажной трубой, разработка грунта под бетонирование (желоб) | 100 м3 грунта | 0,015 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 18,02 | 18,02 |  |  | 154 | 2,31 |  |  |
| 15 | ФЕР09-05-006-01 | Резка трубы для устройства желоба | 1 м реза | 10 | 3,6 | 3,05 | 0,55 |  | 36 | 30,5 | 5,5 |  | 0,34 | 3,4 |  |  |
| 16 | ФЕР22-01-011-08 | Укладка желоба из полутруб стальных свариванием, в бетоне диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,005 | 29457,44 | 6147,9 | 20032,5 | 2175,35 | 147,29 | 30,74 | 100,16 | 10,88 | 594 | 2,97 | 165,3 | 0,83 |
| 17 | ФССЦ-103-0199 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | м | 5 | 112,41 |  |  |  | 562,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем под площадку скамейки, бетонирование приямка, бетонирование под желоб | 100 м2 площади уплотнения | 0,04 | 704,22 | 64,53 | 86,31 | 9,24 | 28,17 | 2,58 | 3,45 | 0,37 | 7,7 | 0,31 | 0,88 | 0,04 |
| 19 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство бетонной площадки, фундаментов под стойки скамейки, бетонирование приямка, бетонирование под желоб (с отводом воды по временной трубе) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,008 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,1 | 465,79 | 546,52 | 29,87 | 28,37 | 3,73 | 441,28 | 3,53 | 34,58 | 0,28 |
| 20 | ФЕР01-02-057-02 | Зачистка от мусора, разработка грунта вручную: под досками пола и по периметру стены на глубину 0,5 м | 100 м3 грунта | 0,1 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 120,12 | 120,12 |  |  | 154 | 15,4 |  |  |
| 21 | ФЕР11-01-002-02 | Устройство подстилающих слоев толщиной 30 см: шлаковых с разравниванием и уплотнением | 1 м3 подстилающего слоя | 6 | 152,59 | 22,42 | 63,7 | 6,44 | 915,54 | 134,52 | 382,2 | 38,64 | 2,53 | 15,18 | 0,64 | 3,84 |
| 22 | ФЕР09-03-037-01 | Монтаж каркаса: рамы связующей стоек для устройства лаг по полу и под устройство каркаса и стоек скамеек | 1 т конструкций | 0,225 | 1119,84 | 178,92 | 649,17 | 92,4 | 251,96 | 40,26 | 146,06 | 20,79 | 19,49 | 4,39 | 7,58 | 1,71 |
| 23 | ФССЦ-101-1787 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,225 | 5146,13 |  |  |  | 1157,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 32,24 | 6,79 | 1,13 | 0,01 | 5,31 | 0,64 | 0,01 |  |
| 25 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 322,24 | 34,74 | 6,22 | 0,1 | 38,67 | 4,17 | 0,75 | 0,01 | 3,83 | 0,46 | 0,01 |  |
| 26 | ФЕР11-01-012-03 | Укладка лаг с креплением к металич.каркасу по периметру : под устройство пола (гидроизоляция толью) | 100 м2 пола | 0,2 | 2068,77 | 304,86 | 28,6 | 2,09 | 413,75 | 60,97 | 5,72 | 0,42 | 35,74 | 7,15 | 0,18 | 0,04 |
| 27 | ФЕРр57-8-3 | Смена дощатых полов, скамей по периметру родника, приспособления для полоскания: с полной сменой досок толщиной 50мм | 100 м2 пола | 0,27 | 733,57 | 502,15 | 75,71 | 5,45 | 198,06 | 135,58 | 20,44 | 1,47 | 62,07 | 16,76 | 0,47 | 0,13 |
| 29 | ФССЦ-102-0121 | Доски обрезные, толщиной 50мм | м3 | 1,35 | 968 |  |  |  | 1306,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР10-01-059-01 | Изготовление и установка приспособления для полоскания с отводом воды в пол через трубу стальную | 100 шт. изделий | 0,01 | 2505,44 | 602,7 | 269,39 | 20,07 | 25,05 | 6,03 | 2,69 | 0,2 | 75,15 | 0,75 | 1,73 | 0,02 |
| 32 | ФЕР09-03-029-01прим | Устройство каркаса из уголка (с привариванием к стойкам труб) 50*50*4 под деревянную площадку | 1 т конструкций | 0,0183 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 19,85 | 5,57 | 12,66 | 1,4 | 32,37 | 0,59 | 5,64 | 0,1 |
| 33 | ФССЦ-101-1799 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 50*50*4 мм | т | 0,0183 | 4984,74 |  |  |  | 91,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых настила для емкостей. | 100 м2 покрытия | 0,0125 | 9007,76 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 112,6 | 7,11 | 1,58 | 0,11 | 66,71 | 0,83 | 0,76 | 0,01 |
| 35 | ФЕР10-01-092-01 | Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопиреном " | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 | 242,56 | 50,25 | 44,74 | 0,46 | 121,28 | 25,13 | 22,37 | 0,23 | 5,94 | 2,97 | 0,04 | 0,02 |
| 36 | ФЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали (кровля над родником) | 100 м2 покрытия кровли | 0,05 | 82,25 | 81,82 | 0,43 |  | 4,11 | 4,09 | 0,02 |  | 10,49 | 0,52 |  |  |
| 37 | ФЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа (кровля над родником) | 100 м2 покрытия | 0,05 | 944,74 | 310,27 | 480,51 | 37,43 | 47,24 | 15,51 | 24,03 | 1,87 | 35,5 | 1,78 | 2,61 | 0,13 |
| 40 | ФССЦ-101-3858 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 | т | 0,037 | 10089,96 |  |  |  | 373,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски стоек, каркаса кровли над родником: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 | 1168,43 | 652,05 | 0,87 |  | 93,47 | 52,16 | 0,07 |  | 80,6 | 6,45 |  |  |
| 45 | ФЕР15-01-063-02 | Разборка облицовки поверхности стен из металического (по металлическому каркасу и стойкам с их сохранением) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 | 515,12 | 434,76 | 80,36 | 1,57 | 257,56 | 217,38 | 40,18 | 0,79 | 47,36 | 23,68 | 0,12 | 0,06 |
| 46 | ФСЦП310-3031-1 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6 | 19,41 |  | 19,41 |  | 116,46 |  | 116,46 |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную: под бетонирование стоек при наличие стоек на пластинах | 100 м3 грунта | 0,022 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 25,95 | 25,95 |  |  | 154 | 3,33 |  |  |
| 48 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство фундаментов под существующие стойки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,02 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,1 | 465,79 | 1366,29 | 74,66 | 70,92 | 9,32 | 441,28 | 8,83 | 34,58 | 0,69 |
| 49 | ФЕР09-03-029-01 | Монтаж существующих стоек каркаса ограждения и кровли в бетон | 1 т конструкций | 0,29 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 305,99 | 85,84 | 195,18 | 21,51 | 32,37 | 9,13 | 5,64 | 1,59 |
| 50 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз стоек, каркаса ограждения и кровли : грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 53,74 | 11,31 | 1,89 | 0,02 | 5,31 | 1,06 | 0,01 |  |
| 51 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, каркаса ограждения и кровли: эмалью ПФ-133 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 322,24 | 34,74 | 6,22 | 0,1 | 64,45 | 6,95 | 1,24 | 0,02 | 3,83 | 0,77 | 0,01 |  |
| 52 | ФЕР15-01-063-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): из профилированного листа и устройство листа возле родника | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 | 1687,81 | 1086,91 | 200,9 | 3,92 | 843,91 | 543,46 | 100,45 | 1,96 | 118,4 | 59,2 | 0,29 | 0,15 |
| 53 | ФССЦ-101-3858 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 | т | 0,37 | 10089,96 |  |  |  | 3733,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14585,75 | 1911,26 | 1308,43 | 116,24 |  | 218,87 |  | 9,82 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 86002,9 | 23527,61 | 5408,8 | 1430,92 |  | 218,87 |  | 9,82 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 кв 2011г ОЗП=12,31; ЭМ=4,44; ЗПМ=12,31; МАТ=4,98 (Поз. 1, 13, 2, 14, 20, 3, 5, 19, 6-7, 18, 21, 26, 34, 8, 41, 9, 11, 24-25, 12, 30, 35, 15, 22-23, 32-33, 37, 40, 45, 47-53, 16-17, 27, 29, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70953,64 | 21616,35 | 4100,38 | 1314,67 |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,98 (Поз. 46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20216,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% ФОТ (от 24958,53) (Поз. 1, 13, 2, 14, 20, 3, 5, 19, 6-7, 18, 21, 26, 34, 8, 41, 9, 11, 24-25, 12, 30, 35, 15, 22-23, 32-33, 37, 40, 45, 47-53, 16-17, 27, 29, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20216,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8740,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 4236,24) (Поз. 1, 13, 3, 8, 41, 27, 29, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1694,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40%*0.85 ФОТ (от 20722,29) (Поз. 2, 14, 20, 5, 19, 6-7, 18, 21, 26, 34, 9, 11, 24-25, 12, 30, 35, 15, 22-23, 32-33, 37, 40, 45, 47-53, 16-17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7045,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086,8 |  |  |  |  | 5,02 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 4133,01 |  |  |  |  | 20,02 |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2438,82 |  |  |  |  | 10,8 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 5526,54 |  |  |  |  | 5,74 |  | 0,45 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15025,63 |  |  |  |  | 25,9 |  | 3,94 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2242,54 |  |  |  |  | 9,36 |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 1360,62 |  |  |  |  | 1,72 |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1458,93 |  |  |  |  | 3,9 |  | 0,04 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 66183,9 |  |  |  |  | 116,16 |  | 4,43 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 4292,95 |  |  |  |  | 2,97 |  | 0,83 |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10518,34 |  |  |  |  | 16,76 |  | 0,13 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,36 |  |  |  |  | 0,52 |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 114959,41 |  |  |  |  | 218,87 |  | 9,82 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 56602,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5408,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24958,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20216,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8740,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скамья без спинки 2 шт. 1500*400*500, доска т.50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 5084 |  |  |  |  |  |  |  |
| Талоны на свалку 395 руб/1,18*6 тн |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 122033,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 21966,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 144000,00 |  |  |  |  | 218,87 |  | 9,82 |

Составил: ____________/Беленко Т.В./

Проверил: _____________/ГнатюкТ.В./

Понижающий коэффициент________________________________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента_______

Приложение № 3

к договору подряда № 01-03-___ от _____2011г.

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2011 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 4

к договору подряда № 01-03-___ от _____2011г.

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г.Пермь                                                                                          «___»_______________2011г.

Проверка произведена ______________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

__________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и договором № ____ от «___»____________2011 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 5

к договору подряда № 01-03-___ от _____2011г.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к договору подряда № 01-03-___ от _____2011г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |