Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____

на капитальный ремонт инфарктного отделения МУЗ ГКБ № 4

г. Пермь                                                                                                                           «__» __________ 2011 года

Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ронзина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании протокола открытого аукциона в электронной форме (протокол № ___от «__» __________ 2011г) заключили настоящий  договор о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по  капитальному ремонту (далее - работы)  в помещениях инфарктного отделения МУЗ ГКБ № 4 (далее – объект) и сдать результат работ Заказчику, который обязуется принять и оплатить принятый результат работ по цене, указанной в разделе 3 настоящего договора.

  - Подрядчик выполняет работы в соответствии с  техническим заданием – Локальным сметным расчетом,  являющимся  приложением  № 1 к настоящему договору, по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 2.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА

  - Договор  вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1.Цена Договора составляет ______________________  (__________________________) рублей.

Цена Договора определена на основании открытого аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ, за исключением п. 3.2 настоящего договора. Цена договора включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе  расходы на приобретение, погрузку, перевозку, доставку и разгрузку материалов, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

3.3.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.4. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение договора возвращается Подрядчику после подписания акта о приемке выполненных работ (форма - КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма - КС-3)  в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий договора (нарушение сроков выполнения работ, отказ от выполнения работ, невыполнение работ, предусмотренных договором, в полном объеме, а также выполнение работ, не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя.

3.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение  Подрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик должен в течение 5 (Пять) календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик приступает к  работам после подписания договора обеими сторонами.

4.2. Срок выполнения работ не более 90 календарных дней с момента подписания настоящего договора.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик:

5.1.1.  Передает  Подрядчику:

- локально-сметный расчет, проверенный ФГУ ФЦЦС по Пермскому краю;

- проектную документацию в части электромонтажных работ;

-  объект в работу по Акту приемки-передачи объекта в работу по капитальному ремонту.

5.1.2. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (применение материалов, несоответствующих техническому заданию,  выполнение работ с отступлением от технического задания, проектной документации, СниПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки выполнения работ, результата работ и в течение срока гарантии, в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с согласованными с Подрядчиком сроками по устранению недостатков или дефектов работ.

5.1.3. Проверяет оформление первичных учетных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы КС-2, КС-3).

5.1.4. Осуществляет контроль за производством скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей  Заказчика или он был информирован с опозданием, то по  требованию Заказчика, Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.5. В целях осуществления функций Заказчика, в соответствии со ст.749 ГК РФ, привлекает для осуществления технического контроля за выполнение Подрядчиком работ инженерную организацию. Представитель инженерной организации от имени Заказчика:

-  проверяет ход выполнения работ.

- контролирует  соблюдение сроков начала и окончания работ, этапов работ;

- проверяет качество выполненных работ и качество применяемых  материалов на соответствие требованиям технического задания, СниПов, ГОСТов, ТУ, СанПиНов, и других нормативных документов;

- подписывает акты о приемке выполненных работ (в т.ч. выполнение работ последнего этапа), справки о стоимости выполненных работ и затрат;

- проверяет оформление первичных учетных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы КС-2, КС-3);

- осуществляет контроль за производством скрытых работ;

-осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ, выполненных этапов работ и результата работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов условиям технического задания – Локального сметного расчета.

5.1.6. В процессе выполнения работ обеспечивает Подрядчика возможностью временного подсоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

5.1.7. Оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в порядке, предусмотренном договором.

5.5. При выполнении настоящего договора Подрядчик:

5.5.1. Выполняет своими силами  либо с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренный техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает выполненные  работы и  результат работ Заказчику.

5.5.2.  Выполняет работу в сроки, установленные настоящим договором.

5.5.3.Самостоятельно приобретает и поставляет материалы для выполнения работ по настоящему договору.

Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать техническому заданию, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, которые предоставляются заказчику перед началом выполнения работ.

5.5.4. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.5.5. Осуществляет вывоз строительного мусора, представляет документы, подтверждающие вывоз строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов.

5.5.6. Извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

5.5.7. В сроки, установленные Заказчиком, прибывает лично, либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель  Подрядчика  обязан  представить  и  передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Заказчика.

5.5.8. В срок, согласованный с Заказчиком, переделывает некачественно выполненные (с отступлением от технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, согласованный с  Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки результата работ и в течение срока гарантии.

5.5.9. Оплачивает все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами.

- ПРИЕМКА  ЭТАПОВ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

  - Приемка этапов работ (Приложение № 2) производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче этапов выполненных работ, скрытых работ и оформляется актом о приемке выполненных работ. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

6.3. Для оформления актов, предусмотренных настоящим  договором, Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - Заказчик производит расчет  за результат выполненных работ в полном объеме согласно смете заказчика  работ в течение 90 календарных дней  после предоставления ему оформленных и подписанных в установленном порядке акта о приемке  выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта сверки взаиморасчетов. При этом оплата за выполненные согласно смете Заказчика работы  осуществляется по смете Заказчика с  применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме в размере __________ руб. на максимальную цену договора в размере ________ руб. (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно смете Заказчика на полученный понижающий коэффициент, что составляет ________ руб. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ и всех применяемых материалов в соответствии с техническим заданием – Локальным сметным расчетом,  являющимся  приложением  № 1 к настоящему договору, ГОСТами, ТУ, СНиПами, СанПиНами;

  - Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 60 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных  работ (форма – КС-2) и распространяется на весь объем работ.

  - В срок, согласованный с Заказчиком,  за свой счет устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период срока гарантии на выполненные работы.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

9.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из Договора право (требование).

9.3. При исполнении договора не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены  заказчика -  права и обязанности заказчика по договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение срока начала выполнения  работ, превышение срока завершения  работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

  - Факты нарушения сроков выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

  - За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором; невыполнение полного объема работ, предусмотренных договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты принятых работ по договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

11.1 Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. При исполнении договора не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены  заказчика по договору права и обязанности заказчика по такому договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

13.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

13.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в  арбитражном суде Пермского края.

13.6. Для  решения текущих вопросов по договору от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

13.7. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

13.8. К настоящему договору прилагаются:

- Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК: МУЗ Городская клиническая больница № 4 Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Ким,2 Банковские реквизиты: |  | # ПОДРЯДЧИК: _______________________ Адрес: ________________________ Банковские реквизиты: ИНН ____________ КПП ________________ Р/с: ________________________ Кор.сч.: ___________________ Банк: ______________________________ БИК: ___________________ |
| --- | --- | --- |
| ____________________ А.В.Ронзин МП |  | __________________________/____________/ МП |