|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор Муниципального Бюджетного учреждения «Благоустройство Ленинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 года |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключить договор**

**на выполнение работ по текущему ремонту придорожных газонов УДС Ленинского района**

г. Пермь, 2011 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | |
| **I. Сведения о заказчике** | | |
| Наименование | | МБУ «Благоустройство Ленинского района» |
| Место нахождения | | г. Пермь, ул. Кирова,61 |
| Почтовый адрес | | 614000, г. Пермь, ул. Кирова,61 |
| Адрес электронной почты | |  |
| Контактный телефон | | 235-28-24 |
| Контактное лицо | | Хозяшева Нелли Анатольевна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Предмет договора | | выполнение работ по текущему ремонту придорожных газонов УДС Ленинского района |
| Начальная (максимальная) цена договора | | 998 020 (девятьсот девяносто восемь тысяч двадцать) рублей 07 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к выполняемым работам | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме  Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ | | Г.Пермь, Ленинский район |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ | | С момента заключения договора - по 15.10.2011г |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | | Согласно договору |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | Форма оплаты: безналичный расчет.  Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 4), справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), счета-фактуры и документы подтверждающие факт вывоза и сдачи на легальные полигоны ТБО определенных объемов отходов производства *(раскряжеванной древесины, обрубленных ветвей и сучьев, порубочных остатков корней и старой дернины)*, которые должны быть предоставлены Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа каждого текущего (отчетного) месяца. При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов, срок оплаты работ смещается на период задержки их предоставления.  Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа | | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора | | Цена договора включает в себя все производственные на осуществление работ расходы Подрядчика, включая транспортные расходы, расходы на приобретение посадочных материалов, а также затраты на оплату налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть у последнего при исполнении обязательств по настоящему договору.  Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | | Не применяется |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; | |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | |
| * **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: | | |
| * Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ; | | |
| * При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: | | |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; | |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. | |
| * **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать следующие документы и сведения: | | |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; | |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет - 49 901,04 рублей  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 01.08.2011г 09:00 (местного времени) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 05.08.2011г |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | 08.08.2011г |
| **VII. Обеспечение исполнения договора** | | |
| Размер обеспечения исполнения договора | | 10 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет- 99 802,07 рублей |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора | | В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий.  Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора | | Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор:   * безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, * договора поручительства, * передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)   в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 7 (семи) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере*).* |
| Безотзывная банковская гарантия | | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия:  1.Указание на безотзывность гарантии;  2. Указание в качестве Бенефициара МБУ «Благоустройство Ленинского района»  3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор;  4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору;  5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах:  -размер обеспечения исполнения договора составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора;  6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором  Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства | | В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:  1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;  2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;  3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.  Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.  В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств | | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | Департамент финансов администрации г.Перми (МБУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352) | | **ИНН** | 5902293629 | | **КПП** | 590201001 | | **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми | | **БИК** | 045744000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения договора (извещение № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_) | |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Техническое задание.**

**На выполнение работ по текущему ремонту придорожных газонов УДС Ленинского района**

**Срок выполнения работ:** с момента заключения (подписания договора) до 15.10.2011г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Ед. измер. | количество |
| **Корчевание пней, посадка деревьев и восстановление придорожных газонов УДС Ленинского района** | | | |
|  | Корчевание пней диаметром от 0,3 м до 0,9 м | шт. | 71 |
| 1. . | Планировка и подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем не менее 15 см вручную с разравниванием | м2 | 71  (по 1 м2 на каждый участок) |
|  | Вывоз мусора | м3 | 50 |
|  | Посев газонов с заделкой семян вручную (норма высева семян не менее 20 г на 1 м2 | м2 | 71 |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом с добавлением растительной земли (50%) | шт. | 120 |
|  | Посадка деревьев (крупномеров) | шт. | 120 |
|  | Изготовление и установка колышков для подвязки саженцев (высотой 1,8 м диаметром 3 см) | шт. | 360 |
|  | Уход за саженцами летний период (до 15 октября) | шт. | 120 |
|  | **Перед началом работ необходимо согласовать с Заказчиком места корчевания пней, породу и места посадки деревьев** | | |

**Требования к качеству выполняемых работ**

**При валке деревьев и корчевании пней:**

1. В местах производства работ порубочные остатки, мусор должны вывозиться своевременно (в конце каждой смены) , а также на объекте не должны оставаться куч земли и других материалов.

**При устройстве газонов:**

1. Основание газона должно быть свободным от корней, камней и случайного мусора, а также спланированным;.
2. Толщина растительного слоя должна соответствовать заявленной;
3. Поверхность осевшего растительного слоя не должна быть выше бортового камня;
4. Посев семян должен производиться в соответствии с агротехническими; требованиями: соблюдены нормы высева семян на единицу площади, глубина заделки в почву, норма полива (10 л на 1 м2);
5. После посева полив должен производиться регулярно до появления всходов;
6. На газонах не должно быть просадок, участков с не взошедшей травой.

**При посадке деревьев:**

1. **Саженцы деревьев лиственных пород** должны иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для данного биологического вида; прямой штамб и хорошо сформированную корневую систему
2. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями
3. Биометрические показатели саженцев: высота от 4 м; диаметр штамба – не менее 5 см, количество скелетных ветвей - не менее 7 шт., величина земляного кома - 1,3м х 1,3м х 0,6м

При посадке должна быть соблюдена глубина посадки саженцев, схема посадки, норма полива. В посадочные ямы при посадке саженцев должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и до низа кома засыпается растительный грунт. При посадке упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. После посадки необходимо сделать приствольную лунку, саженцы должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям и обильно политы водой.

**При производстве работ и по окончании их не должно быть земли, мусора на прилегающих тротуарах или проезжей части.**

**Подрядчик осуществляет ограждение места производства работ.**

**Работы производить в соответствии с требованиями ГОСТ 24909-81, 25769-83, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ (утв. Приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 № 153).**

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту придорожных газонов УДС Ленинского района

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Сметная стоимость 998020,7 руб.

Средства на оплату труда 250541,8 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_ 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | Всего | В том числе | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Посадка деревьев** | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР47-01-005-18  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% | 10 ям | 12 | 2811,22 | 415,66 | 133,72  22,16 | 33734,64 | 4987,92 | 1604,64  265,92 |
| 2 | ФЕР47-01-009-08  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,3x1,3x0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 12 | 1437,94 | 515,54 | 497,89  56,85 | 17255,28 | 6186,48 | 5974,68  682,20 |
| 3 | ФСЦМ-414-0048 | Клен, средний размер | шт | 14 | 35,03 |  |  | 490,42 |  |  |
| 4 | ФСЦМ-414-0058 | Береза бородавчатая, средний размер | шт | 60 | 23,98 |  |  | 1438,80 |  |  |
| 5 | ФСЦМ-414-0056 | Яблоня лесная, средний размер | шт | 43 | 20,68 |  |  | 889,24 |  |  |
| 6 | ФСЦМ-414-0112 | Лиственница сибирская | шт | 3 | 38,14 |  |  | 114,42 |  |  |
| **Итого по разделу 1 Посадка деревьев** | | | | | | | | **513857,58** |  |  |
| **Раздел 2. Уходные работы за деревьями** | | | | | | | | | | |
| 20 | ФЕР47-01-067-08  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,3x1,3x0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 12 | 1097,63 | 514,61 | 451,00  47,56 | 13171,56 | 6175,32 | 5412,00  570,72 |
| **Итого по разделу 2 Уходные работы за деревьями** | | | | | | | | **223139,21** |  |  |
| **Раздел 3. Корчевка пней** | | | | | | | | | | |
| 21 | ФЕРр68-1-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород | 1 пень | 71 | 69,23 | 38,70 | 2,62 | 4915,33 | 2747,70 | 186,02 |
| 22 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,568 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 18,70 | 2,36 | 16,34 |
| 23 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,568 | 16,78 |  | 16,78 | 9,53 |  | 9,53 |
| 24 | ФЕР47-01-046-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,71 | 2296,10 | 317,60 |  | 1630,23 | 225,50 |  |
| 25 | ФЕР47-01-046-06  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,71 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 474,98 | 35,98 | 213,99  22,56 |
| **Итого по разделу 3 Корчевка пней** | | | | | | | | **108783,46** |  |  |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 74143,13 | 20361,26 | 13417,20  1541,40 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 465560,23 | 232908,18 | 78331,13  17633,62 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 226329,84 |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 153890,18 |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | |  |  |  |
| Итоги по Поз. 3-6, 24-25 НР 115% ФОТ; СП 90% ФОТ | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 3-6, 24-25 | | | | | | | | 5038,09 | 261,48 | 213,99  22,56 |
| Всего с учетом "перевод в цены 2кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,82" | | | | | | | | 21658,75 | 2991,33 | 1238,21  258,09 |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 3 249,42) | | | | | | | | 3736,83 |  |  |
| Сметная прибыль 90% ФОТ (от 3 249,42) | | | | | | | | 2924,48 |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | 28320,06 |  |  |
| Итоги по Поз. 1-2, 20 НР 115%\*(0,85\*0,9) ФОТ; СП 90%\*(0,8\*0,85) ФОТ | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 20 | | | | | | | | 64161,48 | 17349,72 | 12991,32  1518,84 |
| Всего с учетом "перевод в цены 2кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,82" | | | | | | | | 403789,51 | 198480,80 | 76114,63  17375,53 |
| Накладные расходы 115%\*(0,85\*0,9) ФОТ (от 215 856,33) | | | | | | | | 189899,61 |  |  |
| Сметная прибыль 90%\*(0,8\*0,85) ФОТ (от 215 856,33) | | | | | | | | 132104,07 |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | 725793,19 |  |  |
| Итого | | | | | | | | 754113,25 |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 21 | | | | | | | | 4915,33 | 2747,70 | 186,02 |
| Всего с учетом "перевод в цены 2кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,82" | | | | | | | | 39955,86 | 31433,69 | 952,42 |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 31 433,69) | | | | | | | | 32691,04 |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 31 433,69) | | | | | | | | 18860,21 |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | 91507,11 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 22 | | | | | | | | 18,70 | 2,36 | 16,34 |
| Всего с учетом "перевозка ПЗ=5,53" | | | | | | | | 103,41 | 2,36 | 16,34 |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 2,36) | | | | | | | | 2,36 |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2,36) | | | | | | | | 1,42 |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | 107,19 |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 23 | | | | | | | | 9,53 |  | 9,53 |
| Всего с учетом "перевозка ПЗ=5,53" | | | | | | | | 52,70 |  | 9,53 |
| Итого | | | | | | | | 845780,25 |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | 152240,45 |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **998020,70** |  |  |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Проект**

**Договор № \_\_\_/к**

**г. Пермь «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.**

**Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

* + - 1. **Предмет договора**

1.1.В порядке исполнения условий пункта 3.1.3. «Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог», ведомственной целевой программы «Развитие Ленинского района города Перми», утвержденной распоряжением главы администрации Ленинского района г. Перми от 13.10.2010г. №СЭД 11-13-257, в соответствии с приказом директора МБУ «Благоустройство Ленинского района» от «\_\_» марта 2011г. № \_\_ «О проведении открытого аукциона» и решения аукционной комиссии (протокол № \_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2011г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по текущему ремонту придорожных газонов УДС Ленинского района г. Перми, в сроки установленные настоящим договором, графиком производства работ и техническим заданием**.**

Полный перечень выполняемых по договору работ, требования по технологии их производства, а также точное местонахождение объекта производства работ, их стоимость и объем отражены в техническом задании (приложение №1) и локальном сметном расчете (*приложение №2*), которые являются составной и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора за счет собственных сил и средств, без привлечения к работам сторонних (субподрядных) организаций. Работы выполнит в соответствии с графиком производства работ, требованиями ГОСТ, СНиП, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, иных нормативных актов и методических рекомендаций, а также приложений к настоящему договору, в состав которого входят:

Приложение № 1 -локальный сметный расчет стоимости работ***)***;

Приложение № 2 -техническое задание;

Приложение № 3 - график производства работ ***(оформляется Подрядчиком***

***и согласовывается Заказчиком);***

Приложение № 4- образец акта приемки выполненных работ

Приложение № 5 - образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);;

Приложение № 6 - критерии оценки качества и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 7 - образец бланка предписания;

Приложение № 8 - образец приказа о назначении уполномоченного представителя

Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ и др.

рабочих документов.

1.3. Работы выполняются с использованием технических средств Подрядчика, стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему договору.

**2. Сроки исполнения обязательств.**

2.1. Начало производства работ: с момента заключения договора

2.2. Окончание: «15» октября 2011г.

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные графиком производства работ и разделом 3 настоящего договора.

**3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.**

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего договора (его цена) составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с учетом (без учета) НДС, в соответствии с ценой договора, определенной (установленной) на аукционе, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена договора включает в себя все производственные на осуществление работ расходы Подрядчика, включая транспортные расходы, расходы на приобретение посадочных материалов, а также затраты на оплату налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть у последнего при исполнении обязательств по настоящему договору.

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора *(некачественно выполненной работы)*, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт проверки и выносит предписание на устранение выявленных недостатков, с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

3.4. Датой выполнения отдельных, обусловленных графиком производства работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (приложение № 4).

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (приложение №4), справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), счета-фактуры и документы подтверждающие факт вывоза и сдачи на легальные полигоны ТБО определенных объемов отходов производства *(раскряжеванной древесины, обрубленных ветвей и сучьев, порубочных остатков корней и старой дернины)*, которые должны быть предоставлены Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа каждого текущего (отчетного) месяца. При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов, срок оплаты работ смещается на период задержки их предоставления.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента их фактической приемки и предоставления документов на оплату (п.3.5), при отсутствии претензий к качеству результата выполненных работ.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

**4. Качество работ.**

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой.

Качество работ определяется их соответствием требованиям ГОСТ, условиям договора и оценивается по критериям оценки качества работ (Приложение № 6) согласно которых в актах приемки выполненных работ указывается процент снижения размера их оплаты (стоимости) и подлежащая к выплате Подрядчику сумма.

4.2. Подрядчик устанавливает на выполненные им работы гарантийный срок 24 (двадцать четыре) календарных месяца, отсчет которого начинается после сдачи всех предусмотренных настоящим договором работ Заказчику. **Показателем выполнения гарантийных обязательств является сформировавшийся по всей площади объекта работы газон с выровненной поверхностью, густым равномерным травянистым покровом, сформировавшейся корневой системой и 100 процентная приживаемость посаженных деревьев.**

4.3. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в актах и предписаниях Заказчика, при этом устранение недостатков в срок установленный Заказчиком является обязательным условием для Подрядчика. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.4. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных дефектов или недостатков.

4.5. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков на объекте производства работ, а именно:

- при уведомлении Подрядчика, в т.ч. по средствам факсимильной связи не менее чем за 12

часов до предстоящей проверки, не принимает участия в процедурах осмотра или

обследования выявленных дефектов и недостатков;

- отказывается от подписания предписания на устранение выявленных дефектов или

недостатков, препятствует возникновению совместного соглашения сторон по установлению

сроков устранения дефектов и недостатков в работе;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта

производства работ в надлежащее состояние;

Заказчик вправе подписать предписание на устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения выявленных дефектов и недостатков для Подрядчика, и направить указанный документ Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, устранить указанные в предписании дефекты и недостатки работ выявленные проверкой на данном объекте.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков силами третьих лиц.

**5. Права и обязанности Подрядчика.**

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями договора, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный графиком и контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.3. Производить вывоз собранного мусора и отходов производства только к легальным местам их утилизации.

5.4. Обеспечить на объекте при производстве работ и складировании материалов безопасное и свободное движение пешеходов и транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской собственности.

Выполнение работ по настоящему договору производить работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.6. В течение всего срока действия настоящего договора, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, **предоставлять к осмотру** по его требованию **журналы и графики производства работ**, а также иные документы необходимые последнему для контроля за ходом и качеством выполняемых работ.

5.7. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.8. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки выполненных работ, акты оценки качества выполненной работы и предписания Заказчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному исполнению обязательств по договору.

5.10. В сроки, установленные п. 3.5. настоящего договора, ежемесячно предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки, справки о стоимости выполненных работ, а при необходимости и документы подтверждающие вывоз и утилизацию на полигонах легальной утилизации - спиленной древесины, удаленной дернины и иного производственного мусора.

5.11. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.12. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку), с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

**6. Права и обязанности Заказчика**

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- в любое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в

его деятельность.

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством

производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с

указанием причин данной приостановки, распоряжения о запрещении применения технических

средств и механизмов не обеспечивающих надлежащий уровень технологии производства и

качества работ на объекте;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение

выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их

устранение;

- производить проверку соблюдения графика производства работ, проверку качества и количества

материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему договору.

Заказчик обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ, в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять посредством периодических контрольных проверок, контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком.

6.5. Отражать в предписаниях дефекты и недостатки, выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Предписания на устранение недостатков подписываются представителями обеих сторон договора, при отказе Подрядчика от подписания данного документа, в предписании делается отметка об отказе, предписание подписывается Заказчиком единолично, и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в предписании в одностороннем порядке, подлежит обязательному исполнению Подрядчиком, и может быть оспорено (признано недействительными) только в судебном порядке.

6.7. Наличие не устраненных недостатков отмеченных в предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фото или видеосъемку выявленных недостатков.

**7. Ответственность сторон**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет прямую ответственность по возмещению ущерба, причиненного Заказчику и (или) третьим лицам, в случаях неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему договору *(в том числе, если недостатки возникли или были выявлены после завершения производства работ)*, иных нарушений условий настоящего договора, требований действующего законодательства и нормативной документации *(ГОСТ, СНИП, ТУ, СанПН и других технических нормативных актов)*. При возникновении неблагоприятных последствий возникших в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за счет собственных средств возместить Заказчику все возникшие у него, убытки и компенсировать понесенные издержки и затраты на устранение недостатков.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик взыскивает (удерживает) с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.3.1. За просрочку сроков выполнения работ, **предусмотренных** графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1% от стоимости не выполненного в срок объема (этапа) работ за каждый день просрочки.

7.3.2. За просрочку окончательного срока сдачи работ, установленного п.2.2. настоящего контракта, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки

7.3.3. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскан штраф (произведены удержания) в размере 10000 (десять тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.3.4. При нарушении технологии производства работ, либо качества результатов выполненной работы, применяются условия снижения оплаты выполненных работ, в соответствии с Приложением № 6 «Критерии оценки качества и условия снижения стоимости».

7.4 Заказчик за нарушение своих обязательств по муниципальному контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Взыскание (удержание) штрафов или неустоек производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего контракта.

7.8. Уплата штрафных санкций или вычетов из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

7.9. Расторжение настоящего договора допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

**8. Срок действия договора и его прекращение.**

8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр передается Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие договора может быть прекращено досрочно. Дополнения к договору действительны за подписями представителей обеих его сторон.

8.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены, указанной в п.п. 3.1. настоящего договора.

**9. Разрешение споров между сторонами.**

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы.**

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по договору одной из сторон, она обязана оповестить об этом другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

**11. Обеспечение исполнения настоящего договора.**

11.1. Подрядчик для заключения настоящего Договора обязан представить обеспечение исполнения его в виде:

- безотзывной банковской гарантии;

- договора поручительства;

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Договора.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Договор, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Договора предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Договора, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Договора в виде залога денежных средств, Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего Договора действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение  «Благоустройство Ленинского района»  Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61  Тел. 233-55-62  ИНН 5902293629/590201001  ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352,  р/с 40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юрид.адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев**  м.п. | **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  м.п. |

Приложение № 2

к Договору №\_\_\_\_/к

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

**Техническое задание.**

**На выполнение работ по текущему ремонту придорожных газонов УДС Ленинского района**

**Срок выполнения работ:** с момента заключения (подписания договора) до 15.10.2011г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Ед. измер. | количество |
| **Корчевание пней, посадка деревьев и восстановление придорожных газонов УДС Ленинского района** | | | |
|  | Корчевание пней диаметром от 0,3 м до 0,9 м | шт. | 71 |
| 1. . | Планировка и подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем не менее 15 см вручную с разравниванием | м2 | 71  (по 1 м2 на каждый участок) |
|  | Вывоз мусора | м3 | 50 |
|  | Посев газонов с заделкой семян вручную (норма высева семян не менее 20 г на 1 м2 | м2 | 71 |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом с добавлением растительной земли (50%) | шт. | 120 |
|  | Посадка деревьев (крупномеров) | шт. | 120 |
|  | Изготовление и установка колышков для подвязки саженцев (высотой 1,8 м диаметром 3 см) | шт. | 360 |
|  | Уход за саженцами летний период (до 15 октября) | шт. | 120 |
|  | **Перед началом работ необходимо согласовать с Заказчиком места корчевания пней, породу и места посадки деревьев** | | |

**Требования к качеству выполняемых работ**

**При валке деревьев и корчевании пней:**

1. В местах производства работ порубочные остатки, мусор должны вывозиться своевременно (в конце каждой смены) , а также на объекте не должны оставаться куч земли и других материалов.

**При устройстве газонов:**

1. Основание газона должно быть свободным от корней, камней и случайного мусора, а также спланированным;.
2. Толщина растительного слоя должна соответствовать заявленной;
3. Поверхность осевшего растительного слоя не должна быть выше бортового камня;
4. Посев семян должен производиться в соответствии с агротехническими; требованиями: соблюдены нормы высева семян на единицу площади, глубина заделки в почву, норма полива (10 л на 1 м2);
5. После посева полив должен производиться регулярно до появления всходов;
6. На газонах не должно быть просадок, участков с не взошедшей травой.

**При посадке деревьев:**

1. **Саженцы деревьев лиственных пород** должны иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для данного биологического вида; прямой штамб и хорошо сформированную корневую систему
2. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями
3. Биометрические показатели саженцев: высота от 4 м; диаметр штамба – не менее 5 см, количество скелетных ветвей - не менее 7 шт., величина земляного кома - 1,3м х 1,3м х 0,6м

При посадке должна быть соблюдена глубина посадки саженцев, схема посадки, норма полива. В посадочные ямы при посадке саженцев должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и до низа кома засыпается растительный грунт. При посадке упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. После посадки необходимо сделать приствольную лунку, саженцы должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям и обильно политы водой.

**При производстве работ и по окончании их не должно быть земли, мусора на прилегающих тротуарах или проезжей части.**

**Подрядчик осуществляет ограждение места производства работ.**

**Работы производить в соответствии с требованиями ГОСТ 24909-81, 25769-83, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ (утв. Приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 № 153).**

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №4

к Договору №\_\_\_\_/к

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

**АКТ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.**

**приемки выполненных работ за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость выполнения работ в соответствии со сметным расчетом (приложение №1) | Процент снижения стоимости выполненных работ (%)\* | Качество выполненных работ(%), замечания | Принято к оплате в рублях |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Всего по акту с НДС |  |  |  |
| в том числе без НДС |  |  |  |
| НДС |  |  |  |

**Сдал Подрядчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

М.П.

**Принял Заказчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

М.П.

***«Утверждаем»:***

**от Заказчика** Директор МБУ «Благоустройство

Ленинского района» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **С. В. Пивнев**

**от Подрядчика** Директор \_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*\*Процент снижения стоимости выполнения работ определяется в соответствии с критериями оценки качества и условиями снижения стоимости работ (приложение № 6 к настоящему контракту)*

**КС-3** ***Приложение № 5***

***к Договору№\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.***

┌────────┐

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

*(организация, адрес,* телефон, факс) │ │

├────────┤

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

*(организация, адрес*, *телефон, факс)*  │ │

├────────┤

Объект работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

*(наименование, адрес)* ├────────┤

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │ │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│ │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│ │ │ │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │ │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│ Номер │ Дата ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│ │ ││ с │ по │

**СПРАВКА** ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│ │ ││ │ │

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│ Наименование пусковых │Код│ Стоимость выполненных │

│по │ комплексов, этапов, │ │ работ и затрат, руб. │

│по- │объектов, видов выполненных│ ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│ │с начала│с начала│ в том │

│ │ │ │проведе-│ года │числе за│

│ │ │ │ния │ │отчетный│

│ │ │ │работ │ │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │Всего работ и затрат, │ │ │ │ │

│ │включаемых в стоимость │ │ │ │ │

│ │работ │ │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │ │

├────────┤

Сумма НДС │ │

├────────┤

Всего с учетом НДС │ │

**Заказчик** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

*М.П.*

**Подрядчик** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

*М.П*

Приложение № 6

к Договору№ \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г

**Критерии оценки качества и условия снижения стоимости работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | % снижения |
|  | При устройстве газонов |  |
| 1. | Нарушение технологии и нормативов | 100 |
| 2. | Основание газона должно быть свободным от корней, камней и случайного мусора, а также спланированным. Нарушение этих условий на10% общей площади | 30 |
| 3. | Отклонение от заявленной толщины растительного слоя свыше 5 см более 10 % общей площади | 20 |
| 4. | Поверхность осевшего растительного слоя выше бортового камня | 50 |
| 5. | Наличие земли на прилегающих тротуарах или проезжей части | 40 |
| 6. | Плотность засева не соответствует нормативной | 50 |
| 7. | Наличие сорняков | 40 |
| 8. | Наличие просадок, участков с не взошедшей травой | 40 |
| 9. | Недостаточное увлажнение почвы | 40 |
|  | При посадке деревьев |  |
| 1. | Нарушение технологии и нормативов | 100 |
| 2. | Саженцы имеют искривлённый штамб, не типичный для данного биологического вида, однобокую, сплюснутую форму кроны | 50 |
| 3. | Саженцы имеют механические повреждения кроны, штамба, а также признаки повреждения вредителями и болезнями | 50 |
| 4. | Не соответствуют биометрические показатели, заявленным в тех. задании | 50 |
| 5. | Не соблюдена глубина посадки саженцев, количество насыпного грунта менее заявленного, неправильно произведена подвязка, приствольные лунки | 20 |
| 6. | Наличие земли на прилегающих тротуарах или проезжей части | 40 |
| 7. | Недостаточный полив | 40 |

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к Договору№ \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.

ПРЕДПИСАНИЕ

**на устранение дефектов или недостатков в работе Подрядчика**

**г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Заказчик**: **МБУ «Благоустройство Ленинского района**\_, тел. 210-97-21;

233-55-61

**Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, адрес, телефон, факс)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Объект работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , дата заключения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверкой установлено:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование (вид) некачественно выполненных работ (что именно) | Позиция по смете | Стоимость ед.измерения | Выполнено с нарушением  (кол-во) | Срок на устранение | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

(подпись, печать) (Ф.И.О)

**Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

(подпись, печать) (Ф.И.О)

Приложение № 8

к Договору

№ \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( Логотип предприятия, фирмы)*

**ПРИКАЗ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.**

***«О назначении уполномоченного представителя***

***Подрядчика для проведения мероприятий***

***по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению***

***необходимых документов»***

В связи с заключением Договора № \_\_\_ на выполнение работ на придорожных газонах УДС Ленинского района, в целях надлежащей и качественной реализации обязательств принятых по этому Договору

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ, с правом подписания нижеследующих документов:

1. актов приемки выполненных работ (КС-2);

2. справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

3. актов оценки качества работ;

4. предписаний Заказчика на устранение дефектов или недостатков;

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

М.П.

*« С содержанием приказа ознакомлен (на)*

*и согласен (на) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.