Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание на оказание услуг

по обновлению, наполнению и сопровождению информационного Интернет-сайта муниципального образования города Перми (www.gorodperm.ru)

1. Объем оказываемых услуг

В соответствии с настоящим заданием Исполнитель обеспечивает:

| Мероприятие | Срок оказания услуг по мероприятиям |
| --- | --- |
| Размещение видеороликов: В рамках данного мероприятия необходимо реализовать возможность загрузки видеороликов в любой раздел сайта. Проигрывание видеороликов должно осуществляться в рамках сайта, без предварительного скачивания видеофайла. Все загруженные на сайт видеоролики должны так же быть доступны в разделе сайта «Видеоархив» Видеофайлы должны загружаться администратором на сайт в произвольном формате и перекодироваться в необходимый для просмотра роликов на сайте формат программными средствами сайта. Так же необходимо оказывать услугу по предоставлению ресурса для хранения данных видеофайлов (размер предоставляемого дискового пространства 2 Гб) | С даты заключения муниципального контракта в течение 30 календарных дней |
| Интеграция сервиса Интернет-приемной и системы электронного документооборота: В рамках данного мероприятия необходимо реализовать взаимодействие интернет-приемной и интегрированной системы электронного документооборота (далее - ИСЭД). Модернизировать форму Интернет-приемной с целью получения необходимой информации для занесения её в ИСЭД. Разработать форму, которая позволит в рамках сайта (www.gorodperm.ru) производить проверку состояния обращения гражданина по уникальному номеру обращения и номеру ИСЭД с указанием, у какого должностного лица в данный момент находится в работе обращение. Поступившее обращение должно регистрироваться в ИСЭД сотрудником отдела по работе с обращениями граждан. Ежедневно должна производиться выгрузка данных из ИСЭД с информацией о текущем состоянии зарегистрированных обращений. С целью контроля обработки обращений в административном интерфейсе должен быть доступен реестр полученных обращений с возможностью фильтрации по различным параметрам. Перечень параметров определяется Заказчиком. | С даты заключения муниципального контракта в течение 30 календарных дней |
| Реализовать функцию отображения/не отображения иконок типов файла в статичных разделах с целью облегчения визуального восприятия информации пользователем | С даты заключения муниципального контракта в течение 30 календарных дней |
| Модернизация раздела «Торговая площадка»: представить раздел в виде динамической структуры с формированием архива по месяцам и годам; перезаполнить всю имеющуюся информацию в соответствии с новой структурой. Формат раздела определяется Заказчиком. | С даты заключения муниципального контракта в течение 30 календарных дней |
| Модернизация фотогалереи: В рамках данного мероприятия необходимо изменить режим просмотра фотографий в увеличенном формате: организовать просмотр фотографий на выбранном фоне. Фон подложки должен выбираться пользователем самостоятельно из градаций серого. | С даты заключения муниципального контракта в течение 30 календарных дней |
| Обновление контента сайта: В рамках данного мероприятия выполнять работы по реструктуризации информации в существующих разделах (при переходе со статической структуры раздела на динамическую), наполнению вновь созданных разделов по заявке Заказчика. Выполнять текущее обновление информации в разделах: «Градостроительство», «Фотогалерея», «Торговая площадка». | В течение одного рабочего дня с момента ее предоставления Заказчиком в электронном виде |
| Обновление карты города: Обновление карты города Перми в разделе «Карта города» на Яндекс (или аналог) и встраивание ее на сайт (www.gorodperm.ru) | С даты заключения муниципального контракта по 23 декабря 2011 года |
| Разработка и модернизация шаблонов для оформления страниц сайта (www.gorodperm.ru): Изменение существующих и разработка новых шаблонов. Список полей шаблона определяется Заказчиком. После разработки шаблона он должен быть доступен для использования в любом из разделов сайта (www.gorodperm.ru). | С даты заключения муниципального контракта по 23 декабря 2011 года |
| Разработка баннеров (не менее 7 штук) для размещения на сайте (www.gorodperm.ru): в рамках данного мероприятия предполагается разработка баннеров формата 150х70 пикселей, 600х100 пикселей (возможны форматы других размеров по заявке заказчика с тематикой администрации города Перми) | С даты заключения муниципального контракта по 23 декабря 2011 года |
| Тематическое оформление сайта (www.gorodperm.ru): В рамках данного мероприятия необходимо оформить сайт согласно тематике государственных праздников. Окончательный формат оформления определяется Заказчиком. Исполнителем готовится и представляется на согласование не менее трех вариантов макета дизайна для каждого из праздников. Размещение утвержденного оформления производится на указанный Заказчиком срок. | С даты заключения муниципального контракта по 31 декабря 2011 года |
| Мониторинг и анализ посещаемости сайта (www.gorodperm.ru): В рамках данного мероприятия необходимо проводить мониторинг и анализ статистики посещаемости сайта, ежедневно отслеживать позиции сайта в популярных поисковых системах по определенному набору ключевых слов. Ежемесячно предоставлять отчет о посещаемости. | С даты заключения муниципального контракта по 31 декабря 2011 года |
| Редактирование структуры сайта (www.gorodperm.ru): В рамках данного мероприятия производить добавление, редактирование или удаление разделов/документов сайта (www.gorodperm.ru) по заявкам Заказчика. | С даты заключения муниципального контракта по 31 декабря 2011 года |
| Осуществлять контроль работоспособности и доступности сайта (www.gorodperm.ru), проводить анализ сообщений об ошибках сервера базы данных, анализ сообщений об ошибках веб-сервера | С даты заключения муниципального контракта по 31 декабря 2011 года |
| Обновление версии для слабовидящих: В рамках данного мероприятия необходимо дополнять версию требующимися разделами по заявке заказчика | С даты заключения муниципального контракта по 20 декабря 2011 года |

2. Требования к результатам оказываемых услуг

Результатом оказываемых услуг будут являться:

2.1. содержательный отчет об оказанных услугах по обновлению, наполнению и сопровождению информационного Интернет-сайта муниципального образования города Перми (www.gorodperm.ru)

Заказчик                                                                              Исполнитель

_______________________/______________/	                _____________/ ________________/