УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Некрасов Н.И

«____»  июля 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить контракт на выполнение работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения (парк и скверы) - сквер «Пионерский» по ул.Толбухина,  парк им. А.П.Чехова,  сквер у ДЦД и Т «Родина», сквер у ДК им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе города Перми.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения (парк и скверы) - сквер «Пионерский» по ул.Толбухина, парк им. А.П.Чехова, сквер у ДЦД и Т «Родина», сквер у ДК им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 570 471 рубль 22 копейки. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)) и условиями муниципального контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с момента приемки работ |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта – 11409 рублей 42 копейки. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 09.08.2011г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 11.08.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 15.08.2011г. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

На выполнение работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения (парк и скверы) - сквер «Пионерский» по ул.Толбухина, парк им. А.П.Чехова, сквер у ДЦД и Т «Родина», сквер у ДК им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения работ:

с момента заключения муниципального контракта по 14.10.2011 г.

Сквер «Пионерский» по ул. Толбухина

Состав работ:

- Демонтаж металлических скамеек 3 шт.

- Рытье ям для установки скамей 4 шт. размером 0,25х0,25х0,4 м., доска 0,4x0,10 окрашена в зеленый цвет.

- Установка скамей металлических с бетонированием ножек скамей (приложение №4).

- Установка бетонных урн для мусора 2 шт. размером 400х400х600 см (приложение №4.3).

- Разборка бортовых камней и асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4см.

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.

- Устройство ленточного фундамента (борт цветника) или его эквивалент.

- Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки II.

- Подготовка почвы под цветники толщиной слоя подсыпки 20см.

- Установка цветочной конструкции «Дерево высокое» высотой 2м, шириной 1,5м, с пятью чашами диаметром 500мм (приложение №2к техническому заданию) или его эквивалент.

Парк им. А.П. Чехова

Состав работ:

- Демонтаж урн 3 шт.

- Рытье ям для установки урн размером 0,6х 0,3х 0,3 м.

- Установка металлических урн емкостью 50л 10шт. или его эквивалент с бетонированием стоек урн (приложение №4.2) или его эквивалент.

- Установка бетонных урн для мусора 10 шт. размером 470х470х600 см., вес-70кг.(приложение №4.1) или его эквивалент.

5.  Рытье ям для установки скамей 4 шт. размером 0,25х0,25х0,4 м. размером 0,25х0,25х0,4м.,

доска 0,4x0,10 произведено антисептирование составом типа «Pinotex».

6. Установка скамей металлических или его эквивалент с бетонированием ножек скамей

(приложение № 4)или его эквивалент.

- Валка деревьев 1 шт. диаметром более 30см.

Сквер у ДЦД и Т «Родина»

Состав работ:

- Демонтаж ограждений из стали на металлических стойках 130м, шагом стоек 2м.

- Устройство окрашенных ограждений из стали на металлических стойках 130м (приложение №3 к техническому заданию) или его эквивалент.

- Установка бетонных урн для мусора 2 шт. размером 470х470х600 см., вес-70кг (приложение №4.1) или его эквивалент.

Сквер у ДК им. А.П. Чехова

Состав работ:

- Установка бетонных урн для мусора 6 шт. размером 470х470х600 см. вес-70кг. (приложение №4.1) или его эквивалент.

Условия на выполнение работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения (парк и скверы) - сквер «Пионерский» по ул.Толбухина, парк им. А.П.Чехова, сквер у ДЦД и Т «Родина», сквер у ДК им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе города Перми.

1. Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 1.

2.   Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов, общих журналов работ, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

3.   При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока.

4.  Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по обустройству мест массового отдыха – не менее 24 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

5. Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 3 | СНиП 2.07.01-89* |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 4 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломо-бильных групп населения |
| 5 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 6 | ОДМ 218.011-98 |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 7 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 8 | ГОСТ 9128-97 | С поправкой (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |

Приложение №2

к техническому заданию

Цветочная конструкция «Дерево высокое».

Приложение №3

к техническому заданию

Эскиз ограждения

Приложение №4

к техническому заданию

Эскиз скамейки и урны

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Содержание и обустройство мест массового отдыха  населения (парк и скверы)  в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения (парк и скверы) - сквер «Пионерский» по ул.Толбухина, парк им. А.П.Чехова, сквер у ДЦД и Т «Родина», сквер у ДК им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 570471,22 руб.

- Средства  на оплату труда 84946,15 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Сквер"Пионерский" по ул.Толбухина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-06-001-03 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж 3-х металлических скамеек КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,21 | 1034,83 | 880,69 | 70,78 1,76 | 217,31 | 184,94 | 14,86 0,37 | 72,49 15,22 | 0,28 0,06 |
| 2 | ТЕРр51-04-01 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,16 | 2909,40 | 2909,40 |  | 465,50 | 465,50 |  | 260 41,6 |  |
| 3 | ТЕР06-01-001-01прим. | Устройство бетонной подготовки (бетонирование ножек скамей) | 100 м3 бетона в деле | 0,004 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 170,28 | 7,98 | 6,61 1,13 | 180 0,72 | 18 0,07 |
| 4 | Прайс-лист ИП Субботин В.Н. (или эквивалент) | Скамья металлическая(3500/1,18/4,25=697,91) | шт | 4 | 697,91 |  |  | 2791,64 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР07-05-030-11 | Установка бетонных урн для мусора | 100 шт. | 0,02 | 3045,87 | 1583,60 | 282,88 49,52 | 60,92 | 31,67 | 5,66 0,99 | 122,57 2,45 | 3,15 0,06 |
| 6 | Прайс-лист ИП Субботин В.Н.(или эквивалент) | Урна бетонная квадратная 400*400*600(1100/1,18/4,25=219,34) | шт | 2 | 219,34 |  |  | 438,68 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1313,02 | 992,98 | 0,77 | 1313,02 | 992,98 | 0,77 | 80,73 80,73 | 0,01 0,01 |
| 8 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,34 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 | 803,31 | 285,46 | 517,85 43,72 | 68,26 23,21 | 9,4 3,2 |
| 9 | ТЕРр68-13-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,018 | 3227,18 | 683,30 | 2543,88 214,78 | 58,09 | 12,30 | 45,79 3,87 | 57,76 1,04 | 15,7 0,28 |
| 10 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3,7981 | 1,78 |  |  | 6,76 |  |  |  |  |
| 11 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 3,7981 | 27,95 |  |  | 106,16 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,035 | 1307,44 | 1307,44 |  | 45,76 | 45,76 |  | 118 4,13 |  |
| 13 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона | 0,012 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 510,84 | 23,93 | 19,83 3,40 | 180 2,16 | 18 0,22 |
| 14 | ТЕР08-01-001-01 | Устройство фундаментов: ленточных(борт цветника из декоративного камня выс.0,65м.шир.0,3м.) 422,68 = 437,37 - 1 646,96 x 0,0035 - 4,88 x 1,83 | 1 м3 кладки | 6,82 | 422,68 | 46,61 | 12,20 | 2882,68 | 317,88 | 83,20 | 3,94 26,87 | 0,15 1,02 |
| 15 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0188 | 40334,05 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 758,28 | 9,85 | 45,97 5,78 | 38,3 0,72 | 19,12 0,36 |
| 16 | ТЕР47-01-049-01 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 0,92 | 3025,04 | 527,24 |  | 2783,04 | 485,06 |  | 46,7 42,96 |  |
| 17 | ТЕР47-01-049-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 цветников | 0,92 | 1371,28 | 122,38 |  | 1261,58 | 112,59 |  | 10,84 9,97 |  |
| 18 | ТЕРр68-25-02прим. | Установка цветочной конструкции "Дерево высокое" | 1 стойка | 1 | 213,25 | 116,60 | 4,58 | 213,25 | 116,60 | 4,58 | 9,48 9,48 | 0,05 0,05 |
| 19 | Прайс -лист ООО"Lora-Park"(или эквивалент) | Цветник "Дерево высокое"(без корзин) VO-MG1-DV-08 высотой 2м,шириной 1,5м с 5-ю чашами диаметром 500мм (20235*1,045*1,02)/1,18/4,25=4300,80 | шт | 1 | 4300,80 |  |  | 4300,80 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Сквер"Пионерский" по ул.Толбухина. |  |  |  |  |  |  |  | 132511,58 |  |  | 261,26 | 5,33 |
| Раздел 2. Парк им.Чехова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР09-06-001-03 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж 3-х урн КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,096 | 1034,83 | 880,69 | 70,78 1,76 | 99,34 | 84,55 | 6,79 0,17 | 72,49 6,96 | 0,28 0,03 |
| 21 | ТЕРр51-04-01 | Рытье ям для установки урн: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,1 | 2909,40 | 2909,40 |  | 290,94 | 290,94 |  | 260 26 |  |
| 22 | ТЕР06-01-001-01прим. | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек урн) | 100 м3 бетона в деле | 0,0025 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 106,43 | 4,99 | 4,13 0,71 | 180 0,45 | 18 0,05 |
| 23 | Прайс-лист ИП Субботин В.Н.(или эквивалент) | Урна городского типа металлическая30л.(1600/1,18/4,25=319,04) | шт | 10 | 319,04 |  |  | 3190,40 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР07-05-030-11 | Установка бетонных урн для мусора | 100 шт. | 0,1 | 3045,87 | 1583,60 | 282,88 49,52 | 304,59 | 158,36 | 28,29 4,95 | 122,57 12,26 | 3,15 0,32 |
| 25 | Прайс-лист ООО"Периметр-ПМ"(или эквивалент) | Бетонная урна "Эконом" У-196квадратная 470*470*600(2400/1,18/4,25=478,56) | шт | 10 | 478,56 |  |  | 4785,60 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр51-04-01 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м(скамеек) | 100 ям | 0,16 | 2909,40 | 2909,40 |  | 465,50 | 465,50 |  | 260 41,6 |  |
| 27 | ТЕР06-01-001-01прим. | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек скамей) | 100 м3 бетона в деле | 0,005 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 212,85 | 9,97 | 8,26 1,41 | 180 0,9 | 18 0,09 |
| 28 | Прайс-лист ИП Субботин В.Н.(или эквивалент) | Скамья металлическая(3500/1,18/4,25=697,91) | шт | 4 | 697,91 |  |  | 2791,64 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр68-03-04 | Валка деревьев в городских условиях ( береза) диаметром: более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 1,69 | 104,38 | 72,95 | 31,43 | 176,40 | 123,29 | 53,11 | 6,11 10,33 |  |
| 30 | СЦП1-3-9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова | за т груза | 1 | 10,75 |  |  | 10,75 |  |  |  |  |
| 31 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,09 | 1,78 |  |  | 0,16 |  |  |  |  |
| 32 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 1,09 | 27,95 |  |  | 30,47 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Парк им.Чехова. |  |  |  |  |  |  |  | 70699,00 |  |  | 98,5 | 0,49 |
| Раздел 3. Сквер у ДЦД и Т "Родина". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР27-09-002-04 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м | 1,3 | 2697,90 | 1512,86 | 1185,04 168,87 | 3507,27 | 1966,72 | 1540,55 219,53 | 123 159,9 | 10,84 14,09 |
| 34 | ТЕР27-09-002-04 | Устройство окрашенных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 100 м | 1,22 | 24973,60 | 2161,23 | 1692,92 241,24 | 30467,79 | 2636,70 | 2065,36 294,31 | 175,71 214,37 | 15,49 18,9 |
| 35 | СЦМ-401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | -8,333 | 421,59 |  |  | -3513,11 |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-401-0005 сб.тек.цен 2 кв.11г. | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 8,333 | 610,25 |  |  | 5085,21 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР07-05-030-11 | Установка бетонных урн для мусора | 100 шт. | 0,02 | 3045,87 | 1583,60 | 282,88 49,52 | 60,92 | 31,67 | 5,66 0,99 | 122,57 2,45 | 3,15 0,06 |
| 38 | Прайс-лист компании "Лидер"(или эквивалент) | Бетонная урна "Эконом" У-196квадратная 470*470*600(2400/1,18/4,25=478,56) | шт | 2 | 478,56 |  |  | 957,12 |  |  |  |  |
| 39 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3,4 | 1,78 |  |  | 6,05 |  |  |  |  |
| 40 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 3,4 | 27,95 |  |  | 95,03 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Сквер у ДЦД и Т "Родина". |  |  |  |  |  |  |  | 265061,26 |  |  | 376,72 | 33,05 |
| Раздел 4. Сквер у ДК им.Чехова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР07-05-030-11 | Установка бетонных урн для мусора | 100 шт. | 0,06 | 3045,87 | 1583,60 | 282,88 49,52 | 182,75 | 95,02 | 16,97 2,97 | 122,57 7,35 | 3,15 0,19 |
| 42 | Прайс-лист компании "Лидер"(или эквивалент) | Бетонная урна "Эконом" У-196квадратная 470*470*600(2400/1,18/4,25=478,56) | шт | 6 | 478,56 |  |  | 2871,36 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Сквер у ДК им.Чехова. |  |  |  |  |  |  |  | 15178,35 |  |  | 7,35 | 0,19 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 71373,36 | 8960,21 | 4474,24 584,30 | 743,83 | 39,06 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 348303,98 | 79745,87 | 21927,01 5200,28 | 743,83 | 39,06 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс изменения сметной стоимости на 2кв.2011г ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 1, 20, 2, 21, 26, 3, 13, 22, 27, 4, 6, 8-9, 18-19, 23, 25, 28-29, 38, 42, 5, 24, 37, 41, 7, 12, 14-15, 33-36, 16-17) |  |  |  |  |  |  |  | 275709,91 | 70785,66 | 17452,77 4615,97 |  |  |
| Перевозка мусора ПЗ=5,78 (Поз. 10, 30-31, 39, 11, 32, 40) |  |  |  |  |  |  |  | 1220,71 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 87189,62 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 10875,27) (Поз. 2, 21, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 6932,98 |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 9244,78) (Поз. 7, 12) |  |  |  |  |  |  |  | 6286,45 |  |  |  |  |
| 90%*0,85 ФОТ (от 2403,27) (Поз. 1, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 1838,50 |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 5208,64) (Поз. 4, 6, 8-9, 18-19, 23, 25, 28-29, 38, 42) |  |  |  |  |  |  |  | 4604,44 |  |  |  |  |
| 105%*0,85 ФОТ (от 476,33) (Поз. 3, 13, 22, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 425,12 |  |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 5319,09) (Поз. 16-17) |  |  |  |  |  |  |  | 5199,41 |  |  |  |  |
| 122%*0,85 ФОТ (от 2829,13) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  | 2933,81 |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 45682,72) (Поз. 15, 33-36) |  |  |  |  |  |  |  | 55139,04 |  |  |  |  |
| 155%*0,85 ФОТ (от 2906,92) (Поз. 5, 24, 37, 41) |  |  |  |  |  |  |  | 3829,87 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 47956,59 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*(0,8*0.85) ФОТ (от 407,26) (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |  | 124,62 |  |  |  |  |
| 45%*0,8 ФОТ (от 10875,27) (Поз. 2, 21, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 3915,10 |  |  |  |  |
| 50%*0,8 ФОТ (от 8837,52) (Поз. 7) |  |  |  |  |  |  |  | 3535,01 |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 5208,64) (Поз. 4, 6, 8-9, 18-19, 23, 25, 28-29, 38, 42) |  |  |  |  |  |  |  | 2500,15 |  |  |  |  |
| 65%*(0,8*0.85) ФОТ (от 476,33) (Поз. 3, 13, 22, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 210,54 |  |  |  |  |
| 80%*(0,8*0.85) ФОТ (от 2829,13) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  | 1539,05 |  |  |  |  |
| 85%*(0,8*0.85) ФОТ (от 2403,27) (Поз. 1, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 1389,09 |  |  |  |  |
| 90%*(0,8*0.85) ФОТ (от 5319,09) (Поз. 16-17) |  |  |  |  |  |  |  | 3255,28 |  |  |  |  |
| 95%*(0,8*0.85) ФОТ (от 45682,72) (Поз. 15, 33-36) |  |  |  |  |  |  |  | 29511,04 |  |  |  |  |
| 100%*(0,8*0.85) ФОТ (от 2906,92) (Поз. 5, 24, 37, 41) |  |  |  |  |  |  |  | 1976,71 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 483450,19 |  |  | 743,83 | 39,06 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 245155,01 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 21927,01 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 84946,15 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 87189,62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 47956,59 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 87021,03 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 570471,22 |  |  | 743,83 | 39,06 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								 «___» _________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2011 года  № ___) заключили настоящий Контракт о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик   принимает  на себя обязательство  выполнить работы по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения (парк и скверы) - сквер «Пионерский» по ул.Толбухина, парк им. А.П.Чехова, сквер у ДЦД и Т «Родина», сквер у ДК им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе города Перми  и сдать результат Заказчику.

1.2.Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- техническим заданием  (Приложение № 1),

- локальным сметным расчетом (Приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, правовыми актами города Перми..

2. Срок выполнения работ.

2.1. Работы проводятся с момента заключения контракта по 14.10.2011 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет __________(_______) рублей  без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы на содержание,  страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы, и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результатов выполненных работ производится пообъектно.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком  работ являются: исполнительная документация, акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа   текущего месяца.

3.5. Порядок расчетов за выполненные  работы:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

3.6. . Оплата результата  выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков    в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Финансирование работ по Контракту производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить  недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Вести Общий журнал работ (форма КС-6)  с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право ведения общего журнала работ и фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения  пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал учета выполненных работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки работ, указанные в предписании Заказчика.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- производить проверку Общего журнала работ и   делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1.  Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ.

6.2.3. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком  работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.6. Производить оплату выполненных и принятых к оплате  работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 Контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ   Заказчик удерживает с  Подрядчика пеню в размере 0,1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения  недостатков   Заказчик удерживает с  Подрядчика пеню в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ   за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.4, Заказчик удерживает с Подрядчика  штраф в  размере  30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны, третий экземпляр - для Департамента финансов администрации г. Перми.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик                                                                   Подрядчик

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001; Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001. | «______________________» Юрид.адрес: .___________________ Почтовый адрес: _____________ Офис____,тел./факс Адрес электронной почты __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ к/с __________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | _____________ (___________________) |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№______ от _________________ 2011г.

Техническое задание

На выполнение работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения (парк и скверы) - сквер «Пионерский» по ул.Толбухина, парк им. А.П.Чехова, сквер у ДЦД и Т «Родина», сквер у ДК им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения работ:

с момента заключения муниципального контракта по 14.10.2011 г.

Сквер «Пионерский» по ул. Толбухина

Состав работ:

- Демонтаж металлических скамеек 3 шт.

- Рытье ям для установки скамей 4 шт. размером 0,25х0,25х0,4 м., доска 0,4x0,10 окрашена в зеленый цвет.

- Установка скамей металлических с бетонированием ножек скамей (приложение №4).

- Установка бетонных урн для мусора 2 шт. размером 400х400х600 см (приложение №4.3).

- Разборка бортовых камней и асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4см.

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.

- Устройство ленточного фундамента (борт цветника) или его эквивалент.

- Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки II.

- Подготовка почвы под цветники толщиной слоя подсыпки 20см.

- Установка цветочной конструкции «Дерево высокое» высотой 2м, шириной 1,5м, с пятью чашами диаметром 500мм (приложение №2к техническому заданию) или его эквивалент.

Парк им. А.П. Чехова

Состав работ:

- Демонтаж урн 3 шт.

- Рытье ям для установки урн размером 0,6х 0,3х 0,3 м.

- Установка металлических урн емкостью 50л 10шт. или его эквивалент с бетонированием стоек урн .(приложение №4.2) или его эквивалент.

- Установка бетонных урн для мусора 10 шт. размером 470х470х600 см., вес-70кг.(приложение №4.1) или его эквивалент.

5.  Рытье ям для установки скамей 4 шт. размером 0,25х0,25х0,4 м. размером 0,25х0,25х0,4м.,

доска 0,4x0,10 произведено антисептирование составом типа «Pinotex».

6. Установка скамей металлических или его эквивалент с бетонированием ножек скамей

(приложение № 4)или его эквивалент.

- Валка деревьев 1 шт. диаметром более 30см.

Сквер у ДЦД и Т «Родина»

Состав работ:

- Демонтаж ограждений из стали на металлических стойках 130м, шагом стоек 2м.

- Устройство окрашенных ограждений из стали на металлических стойках 130м (приложение №3 к техническому заданию) или его эквивалент.

- Установка бетонных урн для мусора 2 шт. размером 470х470х600 см., вес-70кг (приложение №4.1) или его эквивалент.

Сквер у ДК им. А.П. Чехова

Состав работ:

1. Установка бетонных урн для мусора 6 шт. размером 470х470х600 см. вес-70кг. (приложение №4.1) или его эквивалент.

Условия на выполнение работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения (парк и скверы) - сквер «Пионерский» по ул.Толбухина, парк им. А.П.Чехова, сквер у ДЦД и Т «Родина», сквер у ДК им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе города Перми.

1. Ограждение мест производства работ по обустройству производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 1.

2.   Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов, общих журналов работ, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

3.   При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока.

4.  Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по обустройству мест массового отдыха – не менее 24 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

5. Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

Заказчик  ______________                                    Подрядчик ________________

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 3 | СНиП 2.07.01-89* |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 4 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломо-бильных групп населения |
| 5 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 6 | ОДМ 218.011-98 |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 7 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 8 | ГОСТ 9128-97 | С поправкой (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |

Приложение №2

к техническому заданию

Цветочная конструкция «Дерево высокое».

Приложение №3

к техническому заданию

Эскиз ограждения

Приложение №4

к техническому заданию

Эскиз скамейки и урны

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_______ от ________________ 2011г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                            Утверждаю:

_________________		                     				                  		                                         _____________Н.И. Некрасов

«___»____________2011г.                                                                                                                                                                       «___»____________2011г.

Содержание и обустройство мест массового отдыха  населения (парк и скверы)  в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения (парк и скверы) - сквер «Пионерский» по ул.Толбухина, парк им. А.П.Чехова, сквер у ДЦД и Т «Родина», сквер у ДК им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 570471,22 руб.

- Средства  на оплату труда 84946,15 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Сквер"Пионерский" по ул.Толбухина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-06-001-03 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж 3-х металлических скамеек КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,21 | 1034,83 | 880,69 | 70,78 1,76 | 217,31 | 184,94 | 14,86 0,37 | 72,49 15,22 | 0,28 0,06 |
| 2 | ТЕРр51-04-01 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,16 | 2909,40 | 2909,40 |  | 465,50 | 465,50 |  | 260 41,6 |  |
| 3 | ТЕР06-01-001-01прим. | Устройство бетонной подготовки (бетонирование ножек скамей) | 100 м3 бетона в деле | 0,004 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 170,28 | 7,98 | 6,61 1,13 | 180 0,72 | 18 0,07 |
| 4 | Прайс-лист ИП Субботин В.Н. (или эквивалент) | Скамья металлическая(3500/1,18/4,25=697,91) | шт | 4 | 697,91 |  |  | 2791,64 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР07-05-030-11 | Установка бетонных урн для мусора | 100 шт. | 0,02 | 3045,87 | 1583,60 | 282,88 49,52 | 60,92 | 31,67 | 5,66 0,99 | 122,57 2,45 | 3,15 0,06 |
| 6 | Прайс-лист ИП Субботин В.Н.(или эквивалент) | Урна бетонная квадратная 400*400*600(1100/1,18/4,25=219,34) | шт | 2 | 219,34 |  |  | 438,68 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1313,02 | 992,98 | 0,77 | 1313,02 | 992,98 | 0,77 | 80,73 80,73 | 0,01 0,01 |
| 8 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,34 | 2362,69 | 839,60 | 1523,09 128,59 | 803,31 | 285,46 | 517,85 43,72 | 68,26 23,21 | 9,4 3,2 |
| 9 | ТЕРр68-13-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,018 | 3227,18 | 683,30 | 2543,88 214,78 | 58,09 | 12,30 | 45,79 3,87 | 57,76 1,04 | 15,7 0,28 |
| 10 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3,7981 | 1,78 |  |  | 6,76 |  |  |  |  |
| 11 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 3,7981 | 27,95 |  |  | 106,16 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,035 | 1307,44 | 1307,44 |  | 45,76 | 45,76 |  | 118 4,13 |  |
| 13 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона | 0,012 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 510,84 | 23,93 | 19,83 3,40 | 180 2,16 | 18 0,22 |
| 14 | ТЕР08-01-001-01 | Устройство фундаментов: ленточных(борт цветника из декоративного камня выс.0,65м.шир.0,3м.) 422,68 = 437,37 - 1 646,96 x 0,0035 - 4,88 x 1,83 | 1 м3 кладки | 6,82 | 422,68 | 46,61 | 12,20 | 2882,68 | 317,88 | 83,20 | 3,94 26,87 | 0,15 1,02 |
| 15 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0188 | 40334,05 | 523,94 | 2445,24 307,63 | 758,28 | 9,85 | 45,97 5,78 | 38,3 0,72 | 19,12 0,36 |
| 16 | ТЕР47-01-049-01 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 0,92 | 3025,04 | 527,24 |  | 2783,04 | 485,06 |  | 46,7 42,96 |  |
| 17 | ТЕР47-01-049-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 цветников | 0,92 | 1371,28 | 122,38 |  | 1261,58 | 112,59 |  | 10,84 9,97 |  |
| 18 | ТЕРр68-25-02прим. | Установка цветочной конструкции "Дерево высокое" | 1 стойка | 1 | 213,25 | 116,60 | 4,58 | 213,25 | 116,60 | 4,58 | 9,48 9,48 | 0,05 0,05 |
| 19 | Прайс -лист ООО"Lora-Park"(или эквивалент) | Цветник "Дерево высокое"(без корзин) VO-MG1-DV-08 высотой 2м,шириной 1,5м с 5-ю чашами диаметром 500мм (20235*1,045*1,02)/1,18/4,25=4300,80 | шт | 1 | 4300,80 |  |  | 4300,80 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Сквер"Пионерский" по ул.Толбухина. |  |  |  |  |  |  |  | 132511,58 |  |  | 261,26 | 5,33 |
| Раздел 2. Парк им.Чехова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР09-06-001-03 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж 3-х урн КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,096 | 1034,83 | 880,69 | 70,78 1,76 | 99,34 | 84,55 | 6,79 0,17 | 72,49 6,96 | 0,28 0,03 |
| 21 | ТЕРр51-04-01 | Рытье ям для установки урн: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,1 | 2909,40 | 2909,40 |  | 290,94 | 290,94 |  | 260 26 |  |
| 22 | ТЕР06-01-001-01прим. | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек урн) | 100 м3 бетона в деле | 0,0025 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 106,43 | 4,99 | 4,13 0,71 | 180 0,45 | 18 0,05 |
| 23 | Прайс-лист ИП Субботин В.Н.(или эквивалент) | Урна городского типа металлическая30л.(1600/1,18/4,25=319,04) | шт | 10 | 319,04 |  |  | 3190,40 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР07-05-030-11 | Установка бетонных урн для мусора | 100 шт. | 0,1 | 3045,87 | 1583,60 | 282,88 49,52 | 304,59 | 158,36 | 28,29 4,95 | 122,57 12,26 | 3,15 0,32 |
| 25 | Прайс-лист ООО"Периметр-ПМ"(или эквивалент) | Бетонная урна "Эконом" У-196квадратная 470*470*600(2400/1,18/4,25=478,56) | шт | 10 | 478,56 |  |  | 4785,60 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр51-04-01 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м(скамеек) | 100 ям | 0,16 | 2909,40 | 2909,40 |  | 465,50 | 465,50 |  | 260 41,6 |  |
| 27 | ТЕР06-01-001-01прим. | Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек скамей) | 100 м3 бетона в деле | 0,005 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 212,85 | 9,97 | 8,26 1,41 | 180 0,9 | 18 0,09 |
| 28 | Прайс-лист ИП Субботин В.Н.(или эквивалент) | Скамья металлическая(3500/1,18/4,25=697,91) | шт | 4 | 697,91 |  |  | 2791,64 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр68-03-04 | Валка деревьев в городских условиях ( береза) диаметром: более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 1,69 | 104,38 | 72,95 | 31,43 | 176,40 | 123,29 | 53,11 | 6,11 10,33 |  |
| 30 | СЦП1-3-9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова | за т груза | 1 | 10,75 |  |  | 10,75 |  |  |  |  |
| 31 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,09 | 1,78 |  |  | 0,16 |  |  |  |  |
| 32 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 1,09 | 27,95 |  |  | 30,47 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Парк им.Чехова. |  |  |  |  |  |  |  | 70699,00 |  |  | 98,5 | 0,49 |
| Раздел 3. Сквер у ДЦД и Т "Родина". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР27-09-002-04 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м | 1,3 | 2697,90 | 1512,86 | 1185,04 168,87 | 3507,27 | 1966,72 | 1540,55 219,53 | 123 159,9 | 10,84 14,09 |
| 34 | ТЕР27-09-002-04 | Устройство окрашенных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 100 м | 1,22 | 24973,60 | 2161,23 | 1692,92 241,24 | 30467,79 | 2636,70 | 2065,36 294,31 | 175,71 214,37 | 15,49 18,9 |
| 35 | СЦМ-401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | -8,333 | 421,59 |  |  | -3513,11 |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-401-0005 сб.тек.цен 2 кв.11г. | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 8,333 | 610,25 |  |  | 5085,21 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР07-05-030-11 | Установка бетонных урн для мусора | 100 шт. | 0,02 | 3045,87 | 1583,60 | 282,88 49,52 | 60,92 | 31,67 | 5,66 0,99 | 122,57 2,45 | 3,15 0,06 |
| 38 | Прайс-лист компании "Лидер"(или эквивалент) | Бетонная урна "Эконом" У-196квадратная 470*470*600(2400/1,18/4,25=478,56) | шт | 2 | 478,56 |  |  | 957,12 |  |  |  |  |
| 39 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3,4 | 1,78 |  |  | 6,05 |  |  |  |  |
| 40 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 3,4 | 27,95 |  |  | 95,03 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Сквер у ДЦД и Т "Родина". |  |  |  |  |  |  |  | 265061,26 |  |  | 376,72 | 33,05 |
| Раздел 4. Сквер у ДК им.Чехова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР07-05-030-11 | Установка бетонных урн для мусора | 100 шт. | 0,06 | 3045,87 | 1583,60 | 282,88 49,52 | 182,75 | 95,02 | 16,97 2,97 | 122,57 7,35 | 3,15 0,19 |
| 42 | Прайс-лист компании "Лидер"(или эквивалент) | Бетонная урна "Эконом" У-196квадратная 470*470*600(2400/1,18/4,25=478,56) | шт | 6 | 478,56 |  |  | 2871,36 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Сквер у ДК им.Чехова. |  |  |  |  |  |  |  | 15178,35 |  |  | 7,35 | 0,19 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 71373,36 | 8960,21 | 4474,24 584,30 | 743,83 | 39,06 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 348303,98 | 79745,87 | 21927,01 5200,28 | 743,83 | 39,06 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс изменения сметной стоимости на 2кв.2011г ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 1, 20, 2, 21, 26, 3, 13, 22, 27, 4, 6, 8-9, 18-19, 23, 25, 28-29, 38, 42, 5, 24, 37, 41, 7, 12, 14-15, 33-36, 16-17) |  |  |  |  |  |  |  | 275709,91 | 70785,66 | 17452,77 4615,97 |  |  |
| Перевозка мусора ПЗ=5,78 (Поз. 10, 30-31, 39, 11, 32, 40) |  |  |  |  |  |  |  | 1220,71 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 87189,62 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 10875,27) (Поз. 2, 21, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 6932,98 |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 9244,78) (Поз. 7, 12) |  |  |  |  |  |  |  | 6286,45 |  |  |  |  |
| 90%*0,85 ФОТ (от 2403,27) (Поз. 1, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 1838,50 |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 5208,64) (Поз. 4, 6, 8-9, 18-19, 23, 25, 28-29, 38, 42) |  |  |  |  |  |  |  | 4604,44 |  |  |  |  |
| 105%*0,85 ФОТ (от 476,33) (Поз. 3, 13, 22, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 425,12 |  |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 5319,09) (Поз. 16-17) |  |  |  |  |  |  |  | 5199,41 |  |  |  |  |
| 122%*0,85 ФОТ (от 2829,13) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  | 2933,81 |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 45682,72) (Поз. 15, 33-36) |  |  |  |  |  |  |  | 55139,04 |  |  |  |  |
| 155%*0,85 ФОТ (от 2906,92) (Поз. 5, 24, 37, 41) |  |  |  |  |  |  |  | 3829,87 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 47956,59 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*(0,8*0.85) ФОТ (от 407,26) (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |  | 124,62 |  |  |  |  |
| 45%*0,8 ФОТ (от 10875,27) (Поз. 2, 21, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 3915,10 |  |  |  |  |
| 50%*0,8 ФОТ (от 8837,52) (Поз. 7) |  |  |  |  |  |  |  | 3535,01 |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 5208,64) (Поз. 4, 6, 8-9, 18-19, 23, 25, 28-29, 38, 42) |  |  |  |  |  |  |  | 2500,15 |  |  |  |  |
| 65%*(0,8*0.85) ФОТ (от 476,33) (Поз. 3, 13, 22, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 210,54 |  |  |  |  |
| 80%*(0,8*0.85) ФОТ (от 2829,13) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  | 1539,05 |  |  |  |  |
| 85%*(0,8*0.85) ФОТ (от 2403,27) (Поз. 1, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 1389,09 |  |  |  |  |
| 90%*(0,8*0.85) ФОТ (от 5319,09) (Поз. 16-17) |  |  |  |  |  |  |  | 3255,28 |  |  |  |  |
| 95%*(0,8*0.85) ФОТ (от 45682,72) (Поз. 15, 33-36) |  |  |  |  |  |  |  | 29511,04 |  |  |  |  |
| 100%*(0,8*0.85) ФОТ (от 2906,92) (Поз. 5, 24, 37, 41) |  |  |  |  |  |  |  | 1976,71 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 483450,19 |  |  | 743,83 | 39,06 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 245155,01 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 21927,01 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 84946,15 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 87189,62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 47956,59 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 87021,03 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 570471,22 |  |  | 743,83 | 39,06 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

Заказчик  ______________                                                                                                                                                 Подрядчик ________________