УТВЕРЖДАЮ

Глава

администрации Дзержинского района г. Перми

_______________  И.А. Субботин

«____»  __________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить  муниципальный контракт

на выполнение работ по демонтажу и хранению самовольно

размещенных объектов  мелкорозничной сети, расположенных

на территории Дзержинского района города Перми

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Дзержинского района г. Перми |
| Место нахождения |  | 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85 |
| Почтовый адрес |  | 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85 |
| Адрес электронной почты |  | gkh-1.dzer@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 8 342 246 59 14 |
| Контактное лицо |  | Логинова Алевтина Михайловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по демонтажу и хранению самовольно размещенных объектов мелкорозничной сети, расположенных на территории Дзержинского района города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 955 265 (Девятьсот пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек |
| Объем выполняемых работ |  | Объёмы выполняемых работ указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе, локально – сметный расчет (к ад)). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием Приложение №1 к документации об аукционе) локально – сметный расчет (к ад), и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место выполнения работ |  | 614990, г. Пермь, Дзержинский район города Перми (Приложение №1 к документации об аукционе (Перечень объектов мелкорозничной сети, предназначенных к демонтажу). |
| Условия и сроки выполнения работ |  | С момента подписания муниципального контракта по 20.11.2011 |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | Подрядчик гарантирует выполнение работ по демонтажу самовольно размещенных объектов мелкорозничной сети в установленный срок и обеспечивает их хранение в течение трех лет. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Цена муниципального контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. Цена муниципального контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Акт приемки может подписываться на выполнение части работ или полного объема работ. Акт подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Исполнителем объемов работ являются акт о приемке выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (Приложение № 4), подписанные представителем Заказчика и счет-фактура. Оплата выполненных работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств в течение 10 (десять) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в том числе: транспортные и командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5,0% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 47 763 рубля 25 копеек - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 09.08.2011 10:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 11.08.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 15.08.2011 |

Приложение №1

к документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу и хранению  самовольно размещенных объектов мелкорозничной сети, расположенных на территории Дзержинского района города Перми.

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 20.11.2011 года.

Требования к выполнению работ:

- выполнение работ по демонтажу 30 объектов мелкорозничной сети.

- отключение демонтируемых объектов мелкорозничной сети от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечение в дальнейшем безопасную эксплуатацию этого источника, от иных инженерных коммуникаций, препятствующих демонтажу.

- демонтаж объектов мелкорозничной сети в течение двух суток после получения заявки заказчика, и перемещение их к месту хранения, используя собственные силы и средства.

- устранение нарушения правил содержания территории, ранее занятой демонтируемым объектом мелкорозничной сети, в течение двух суток после демонтажа.

- выполнение необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем объектов, включая электробезопасность и пожаробезопасность.

- обеспечение учета и  сохранности демонтированных объектов мелкорозничной сети в течение трех лет с момента демонтажа.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

подрядчик гарантирует выполнение работ по демонтажу самовольно размещенных объектов мелкорозничной сети в установленный срок и обеспечивает их хранение в течение трех лет.

Источник финансирования: реализация проекта «Пермь – культурная столица», утвержденного соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского края и администрацией г. Перми от 11.03.2011 года № СЭД-01-97-79.

Перечень объектов мелкорозничной сети,

предназначенных к демонтажу.

- ул. Крисанова            – 2 ед.;

- ш. Космонавтов       – 10 ед.;

- ул. Локомотивная      – 2 ед.;

- ул. Малкова                – 1 ед.;

- пр. Парковый              – 5 ед.;

- ул. Петропавловская  – 5 ед.;

- ул. Плеханова             – 2 ед.;

- ул. Энгельса                – 1 ед.;

- пр. Я. Колоса               – 2 ед.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

| № | Тип объекта | Адрес размещения объекта | Стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поз. 1-6 (7 шт.) |  | 390 649 | локально-сметный расчет (к ад) |
| 2 | киоск | ул. Петропавловская, 109 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 3 | киоск | ул. Петропавловская, 109 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 4 | киоск | ул. Плеханова, 33 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 5 | киоск | ул. Петропавловская, 115 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 6 | киоск | ул. Я. Колоса, 5 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 7 | киоск | ул. Я. Колоса, 5 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 8 | киоск | ул. Орджоникидзе, 123 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 9 | остановочный комплекс | пр. Парковый, 1 | 54 336 | раздел 3 локально-сметный расчет (к ад) |
| 10 | киоск | пр. Парковый, 13 | 9 003 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 11 | киоск | пр. Парковый, 13 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 12 | остановочный комплекс | пр. Парковый, 31/1 | 37 515 | раздел 5 локально-сметный расчет (к ад) |
| 13 | киоск | пр. Парковый, 31/1 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 14 | остановочный комплекс | ш. Космонавтов, 48 | 54 336 | раздел локально-сметный расчет (к ад) |
| 15 | киоск | ш. Космонавтов, 49 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 16 | остановочный комплекс | ш. Космонавтов, 49 | 37 515 | раздел 5 локально-сметный расчет (к ад) |
| 17 | остановочный комплекс | ш. Космонавтов, 55 | 37 515 | раздел 5 локально-сметный расчет (к ад) |
| 18 | остановочный комплекс | ш. Космонавтов, 72 | 54 336 | раздел 3 локально-сметный расчет (к ад) |
| 19 | остановочный комплекс | ш. Космонавтов, 82 | 54 336 | раздел 3 локально-сметный расчет (к ад) |
| 20 | торговый павильон | ш. Космонавтов, 84 | 54 336 | раздел 3 локально-сметный расчет (к ад) |
| 21 | торговый павильон | ш. Космонавтов, 86 | 54 336 | раздел 3 локально-сметный расчет (к ад) |
| 22 | киоск | ш. Космонавтов, 86 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 23 | киоск | ш. Космонавтов, 86 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| 24 | киоск | ул. Энгельса, 23 | 9 004 | раздел 6 локально-сметный расчет (к ад) |
| Итого: демонтируемых объектов 30, на сумму 955 265 руб. Смотри отдельный файл «Локально-сметный расчет (к ад)» |  |  |  |  |

Приложение №2

к документации об аукционе

# ПРОЕКТ

## Муниципальный контракт № ____

на выполнение работ по демонтажу и хранению самовольно размещенных объектов

мелкорозничной сети, расположенных на территории Дзержинского района города Перми.

г. Пермь                                                                                                        «_____ » ________________ 2011 год

Администрация Дзержинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Субботина Игоря Александровича, действующего на основании типового  положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - Исполнитель, по заданию Заказчика, обязуется выполнить работу в рамках выделенных средств по реализации проекта «Пермь – культурная столица», указанную в Приложении № 1(Техническое задание на выполнение работ по демонтажу и хранению самовольно размещенных объектов мелкорозничной сети, расположенных на территории Дзержинского района города Перми) настоящего контракта и сдать её результат, а Заказчик принять и оплатить результат работы.

  - Исполнитель обязуется выполнить  следующую работу (далее - Работа):

1.2.1.  Выполнить работы по демонтажу 30 объектов мелкорозничной сети согласно Приложению № 2 (Перечень объектов мелкорозничной сети, предназначенных к демонтажу).

1.2.2. Отключить демонтируемые объекты мелкорозничной сети от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечить в дальнейшем безопасную эксплуатацию этого источника, от иных инженерных коммуникаций и конструкций, препятствующих демонтажу;

1.2.3. Демонтировать объект  мелкорозничной сети в течение двух суток после получения заявки Заказчика и переместить его к месту хранения, используя свои силы и средства;

1.2.4. Устранить нарушения правил содержания территории, ранее занятой демонтируемым объектом мелкорозничной сети, в течение двух суток после демонтажа объекта;

1.2.5. Выполнить необходимые требования безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем объектов, включая электробезопасность и пожаробезопасность.

1.2.6. Обеспечить учет и сохранность принятых на хранение демонтированных объектов мелкорозничной сети  в течение трех лет с момента демонтажа;

1.3. Исполнитель самостоятельно выбирает место хранения демонтированных объектов и несет затраты по их хранению.

1.4. Исполнитель обеспечит выполнение работ в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по демонтажу и хранению самовольно размещенных объектов мелкорозничной сети, расположенных на территории Дзержинского района (Приложение № 1), указанных в п.1.2. настоящего контракта в отношении объектов мелкорозничной сети, приведенных в Приложении № 2 (Перечень объектов мелкорозничной сети, предназначенных к демонтажу) к настоящему контракту с учетом корректировки.

1.5. Исполнитель обязан выполнить работы по настоящему контракту лично, без привлечения субподрядных организаций.

1.6. Настоящий контракт заключен на основании протокола № ____ от ______________ 2011 г.

1.7. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа по результату открытого аукциона в электронной форме.

- Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента подписания контракта.

2.2. Окончание производства работ: 20.11.2011 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.  Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в том числе: транспортные и командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, ___________________ (____________) руб.   __ коп., включая НДС, в соответствии с локально-сметным расчетом, является неотъемлемой частью контракта (Приложение № 3).

3.3. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Акт приемки может подписываться на выполнение части работ или полного объема работ.

3.4. Акт подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Исполнителем объемов работ являются акт о приемке выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (Приложение № 4), подписанные представителем Заказчика  и счет-фактура.

3.6. Оплата выполненных работ будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течение 10 (десять) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

4. Права и обязанности Исполнителя.

4.1.  Исполнитель обязан:

4.1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендаций и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

4.1.2.  Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4.1.3. Обеспечить выполнение необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем несанкционированных объектов;

4.1.4.  Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

4.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

4.1.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

4.2. В случае несогласия Исполнителя с претензиями Заказчика, Исполнитель вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя управления по развитию потребительского рынка администрации г. Перми.

5. Права и обязанности Заказчика.

  - Заказчик обязан:

5.1.1. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки на выполненные объемы работ.

5.1.2. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

5.1.3. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Исполнителем объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Исполнителя.

5.1.4. Осуществлять контроль качества выполненных Исполнителем работ посредством периодических проверок, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

  - Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик имеет право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за  качеством работ.

  - Для осуществления действий по п. 5.2. Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника отдела потребительского рынка администрации Дзержинского района.

- Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Исполнитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение демонтированных объектов, принятых на хранение, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные утратой, недостачей или повреждением демонтированных объектов, по согласованию сторон, но не ниже себестоимости переданных на хранение объектов.

6.6. В случае обнаружения одной из сторон утраты, недостачи или повреждения демонтированных объектов обнаружившая их сторона должна немедленно уведомить другую сторону об этом. По результатам совместного обследования демонтированных объектов стороны составляют акт, в котором указывают количество и стоимость утраченных (поврежденных или недостающих) объектов.

6.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

- Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа по результату открытого аукциона в электронной форме.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, оформленному в письменном виде и подписанного сторонами по договору, или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.4. В случае существенных и систематических нарушений условий настоящего контракта Исполнителем, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ Заказчик имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. Приложение

10.1. Приложение № 1. Техническое задание на выполнение работ по демонтажу и хранению самовольно размещенных объектов мелкорозничной сети, расположенных на территории Дзержинского района города Перми.

10.2. Приложение № 2. Перечень объектов мелкорозничной сети, предназначенных к демонтажу.

10.3. Приложение № 3. Локально-сметный расчет.

10.4. Приложение № 4. Формы отчетности (справка и акт выполненных работ).

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                               Исполнитель:

Администрация Дзержинского района г. Перми             __________________________________________

614990, г. Пермь, ул. Ленина,85                                        __________________________________________

ИНН 5903004559   КПП 590301001                                  __________________________________________

УФК по Пермскому краю (Администрация                    __________________________________________

Дзержинского района г.Перми л/с 02934012013)            __________________________________________

Р/сч 40204810300000000006                                              __________________________________________

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю                     __________________________________________

БИК 045773001                                                                   __________________________________________

«___» _____________  2011 г.                                                               «_____» __________ 2011 г.

______________  И.А.Субботин                                                            __________________   ____________

М.П.                                                                                                               М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______ от _________2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу и хранению  самовольно размещенных объектов мелкорозничной сети, расположенных на территории Дзержинского района города Перми.

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 20.11.2011 года.

Требования к выполнению работ:

- выполнение работ по демонтажу 30 объектов мелкорозничной сети.

- отключение демонтируемых объектов мелкорозничной сети от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечение в дальнейшем безопасную эксплуатацию этого источника, от иных инженерных коммуникаций, препятствующих демонтажу.

- демонтаж объектов мелкорозничной сети в течение двух суток после получения заявки заказчика, и перемещение их к месту хранения, используя собственные силы и средства.

- устранение нарушения правил содержания территории, ранее занятой демонтируемым объектом мелкорозничной сети, в течение двух суток после демонтажа.

- выполнение необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем объектов, включая электробезопасность и пожаробезопасность.

- обеспечение учета и  сохранности демонтированных объектов мелкорозничной сети в течение трех лет с момента демонтажа.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

подрядчик гарантирует выполнение работ по демонтажу самовольно размещенных объектов мелкорозничной сети в установленный срок и обеспечивает их хранение в течение трех лет.

Источник финансирования: реализация проекта «Пермь – культурная столица», утвержденного соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского края и администрацией г. Перми от 11.03.2011 года № СЭД-01-97-79.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______ от ________2011г.

Перечень объектов мелкорозничной сети,

предназначенных к демонтажу.

- ул. Крисанова            – 2 ед.;

- ш. Космонавтов       – 10 ед.;

- ул. Локомотивная      – 2 ед.;

- ул. Малкова                – 1 ед.;

- пр. Парковый              – 5 ед.;

- ул. Петропавловская  – 5 ед.;

- ул. Плеханова             – 2 ед.;

- ул. Энгельса                – 1 ед.;

- пр. Я. Колоса               – 2 ед.

Приложение № 3

к муниципальному   контракту

№__ от _______2011

| СОГЛАСОВАННО: Руководитель ____________________ «_____»_______ 2011 г | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Дзержинского района города Перми ____________________ И.А. Субботин «_____»_______ 2011 г. м.п. |
| --- | --- |

Локально-сметный расчет

на выполнение работ по демонтажу и хранению самовольно размещенных объектов

мелкорозничной сети, расположенных на территории Дзержинского района города Перми

Составил:

Проверил:

Приложение № 4

к муниципальному контракту №___ от _______ 2011

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
| М.П. Должность |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Продолжение приложения № 4

к муниципальному контракту №___ от ____2011

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |