УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Некрасов Н.И

«04»  августа 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить контракт на выполнение работ по текущему ремонту мостового перехода по ул.Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС) и моста через Васильевский залив (м/р Бумажник) в Орджоникидзевском районе города Перми.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту мостового перехода по ул.Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС) и моста через Васильевский залив (м/р Бумажник) в Орджоникидзевском районе города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 589 200 рублей 00 копеек. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)) и условиями муниципального контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с момента приемки работ |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: документы, подтверждающие вывоз мусора на городской полигон ТБО, акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков согласно условиям, установленным в Контракте, в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 11 784 рублей 00 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.08.2011г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16.08.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 19.08.2011г. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту мостового перехода по ул. Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС)и моста через Васильевский залив (м/р Бумажник) в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения: с момента заключения контракта по 20.09.2011г.

Состав работ проведения текущего ремонта мостового перехода по ул. Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС):

- Очистка площадей от мусора, кустарника и мелколесья вручную.

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м.

- Разборка металлических лестничных решеток.

- Очистка бетонных ступеней от мусора и пыли.

- Ремонт бетонных ступеней растворной смесью «МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПИК» или эквивалент толщиной 35 мм на площади 48,6 м2

- Обрамление проемов угловой сталью.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

- Установка стальных сварных перил (огрунтованных, окрашенных за 2 раза) высотой 0,9 м.

- Планировка участка вручную.

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную.

- Посев газонов газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную.

- Демонтаж площадок с настилом из листовой стали.

- Погрузка и перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями на расстояние до 37 км.

- Монтаж площадок с настилом и ограждением из просеченной стали.

- Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ограждения.

Состав работ проведения текущего ремонта моста через Васильевский залив (м/р Бумажник):

- Демонтаж сплошного деревянного настила толщиной 50 мм.

- Демонтаж прогонов (лаг) из брусьев 80 х 80 мм.

- Устройство прогонов (лаг) из брусьев 80 х 80 мм (с антисептированием водными растворами).

- Устройство сплошного деревянного настила толщиной 50 мм.

- Ремонт металлических и деревянных ограждений.

- Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта, а также ограждение мест производства работ по текущему ремонту должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план расположения твердого покрытия - газона, лестницы, ограждения;

- разбивочный чертеж;

- используемые материалы (землю - плодородный субстрат газонную травосмесь, конструкцию поручней перил материал для укрепления газонов).

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ.

При демонтаже существующих покрытий на данной территории, погрузка и перевозка строительного мусора выполняется в течение рабочей смены, текущего дня. Складирование материалов на объекте не допускается.

На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории. При устройстве пешеходных зон следует предусматривать продольный уклон с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок.

2. Стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

3. Устройство газона производится на спланированное грунтовое основание, слой растительной земли, после раскладки должен составлять в уплотненном состоянии не менее 15 см. Далее производятся работы по планировке и посеву газона. Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры. Обработка почвы под газон производится на глубину 30 см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру и должна быть удобрена. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. Газон необходимо пролить водой. Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси.

4. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений, порубочных остатков производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям, приложению №2 к техническому заданию и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Подрядчик несет  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением№1 к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов. Оплата производится после предоставления исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты на плодородный субстрат, травосмесь и т.д.).

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком - 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядными организациями, осуществляющими текущий ремонт Орджоникидзевского района г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п/п | Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- | --- |
|  | Газоны |  |
| 1 | Травосмесь не всхожа | -30 |
| 2 | Толщина слоя растительной земли, после раскладки не соответствует техническому заданию | -30 |
| 3 | Растительная земля не имеет мелкокомковатую структуру и не удобрена. Земля не представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот | -50 |
| 4 | Подрядчик не представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. | -50 |
|  | Ограждение и поручни перил у пандусов |  |
| 1 | Поверхность металлических каркасов имеет неоднородную окраску | -30 |
| 2 | Имеются не проваренные и не зачищенные участки. | -50 |
| 3 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70 |
| 4 | Сварочный шов имеет неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -80 |
| 5 | Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм. | -100 |

Методика качества принятия выполненных работ

Качество и % снижения стоимости работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 7 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 8 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 9 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 10 | ОДМ 218.011-98 |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 11 | СНиП 2.07.01-89* |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 12 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |

Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Текущий ремонт инженерных сооружений в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущий ремонт мостового перехода по ул. Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС)  и

моста через Васильевский залив(м/р Бумажник) в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 589200,00 руб.

- Средства  на оплату труда 88722,94 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мостовой переход по ул.Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,5 | 30,50 | 30,50 |  | 45,75 | 45,75 |  | 3,91 5,87 |  |
| 2 | ФЕР01-02-119-03 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 1,5 | 77,28 | 77,28 |  | 115,92 | 115,92 |  | 9,06 13,59 |  |
| 3 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,25 | 1201,20 | 1201,20 |  | 300,30 | 300,30 |  | 154 38,5 |  |
| 5 | ТС-1-1-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,0) | чел.-ч | 33 | 7,19 | 7,19 |  | 237,27 | 237,27 |  |  |  |
| 6 | ФЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 0,5 | 79,56 | 79,56 |  | 39,78 | 39,78 |  | 10,2 5,1 |  |
| 7 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,5 | 2296,10 | 317,60 |  | 3444,15 | 476,40 |  | 40 60 |  |
| 8 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,5 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 1003,47 | 76,02 | 452,10 47,67 | 5,99 8,99 | 2,74 4,11 |
| 9 | ФЕРр59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м решетки | 0,366 | 428,56 | 375,56 | 5,64 | 156,85 | 137,46 | 2,06 | 47,3 17,31 |  |
| 10 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,59 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 52,36 | 6,60 | 45,76 | 0,578 0,92 |  |
| 11 | ФСЦП310-2037-2 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,702 час; класс груза 2 | 1 тонна | 1,59 | 47,94 |  | 47,94 | 76,22 |  | 76,22 |  |  |
| 12 | ФЕР30-08-001-01 | Установка стальных сварных перил и ограждений на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,86 | 1192,46 | 632,32 | 23,86 | 1025,52 | 543,80 | 20,52 | 66,49 57,18 |  |
| 13 | ФССЦ-201-0848 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0,86 | 10990,00 |  |  | 9451,40 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; п. 1.9 ТЧ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 | 301,79 | 68,43 | 10,37 0,11 | 138,82 | 31,48 | 4,77 0,05 | 6,42 2,95 | 0,01 |
| 15 | ФЕР13-03-004-26 ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; ЗПМ*1,1; МАТ*1,1; ТЗ*1,1; ТЗМ*1,1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 | 354,46 | 38,21 | 6,84 0,11 | 163,05 | 17,58 | 3,15 0,05 | 4,21 1,94 | 0,01 |
| 16 | ФЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,82 | 780,98 | 542,16 | 0,87 | 1421,38 | 986,73 | 1,58 | 62,75 114,21 |  |
| 17 | ФЕРр59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,23 | 1459,55 | 888,97 | 22,14 3,36 | 335,70 | 204,46 | 5,09 0,77 | 102,89 23,66 | 0,29 0,07 |
| 18 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,195 | 6729,28 | 394,68 | 24,08 4,41 | 1312,21 | 76,96 | 4,70 0,86 | 44 8,58 | 0,38 0,07 |
| 19 | ФЕР13-03-001-11 ОЗП*1,1; ТЗ*1,1 | Огрунтовка бетонных поверхностей "Бетоноконтактом" первый слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 1.9 ТЧ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,486 | 965,65 | 63,68 | 9,43 0,10 | 469,31 | 30,95 | 4,58 0,05 | 5,74 2,79 | 0,01 |
| 20 | ФЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм растворной смесью"МАПЕРГРАУТ ТИКСОТРОПИК" | 100 м2 подливки под оборудование | 0,486 | 601,39 | 410,65 | 14,54 1,08 | 292,28 | 199,58 | 7,07 0,52 | 45,78 22,25 | 0,08 0,04 |
| 21 | ФЕР06-01-013-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,486 | 336,88 | 234,66 | 13,14 1,08 | 163,72 | 114,04 | 6,39 0,52 | 26,16 12,71 | 0,08 0,04 |
| 22 | прайс-лист ИП Богоявленский Н.А. | Безусадочная,быстротвердеющая,растворная бетонная смесь,тиксотропного типа,содержащая полимерную фибру "МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПИК"(или эквивалент) | кг | 3500 | 6,71 |  |  | 23485,00 |  |  |  |  |
| Замена покрытия площадок из гладкого металлического листа на покрытие из просечной стали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР09-03-030-01 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж площадок с настилом из листовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,7 | 697,66 | 251,45 | 446,21 44,74 | 488,36 | 176,02 | 312,34 31,32 | 27,39 19,17 | 3,3 2,31 |
| 24 | ФЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из просечной стали | 1 т конструкций | 0,51 | 1085,15 | 359,21 | 637,44 63,91 | 553,43 | 183,20 | 325,09 32,59 | 39,13 19,96 | 4,72 2,41 |
| 25 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,51 | 7793,05 |  |  | 3974,46 |  |  |  |  |
| 26 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,7 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 23,05 | 2,91 | 20,14 | 0,578 0,4 |  |
| 27 | ФСЦП310-2037-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,702 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,7 | 40,75 |  | 40,75 | 28,53 |  | 28,53 |  |  |
| Итого по разделу 1 Мостовой переход по ул.Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС). |  |  |  |  |  |  |  | 323035,49 |  |  | 501,5 | 10,41 |
| Раздел 2. Мост через Васильевский залив(м/р Бумажник). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР10-01-083-07 ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Разборка настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 покрытия | 2,85 | 386,32 | 227,10 | 159,22 12,64 | 1101,01 | 647,24 | 453,77 36,02 | 25,98 74,04 | 0,94 2,68 |
| 29 | ФЕР10-01-082-02 ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Демонтаж прогонов(лаг): из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 древесины в конструкции | 0,92 | 143,93 | 115,74 | 28,19 1,62 | 132,42 | 106,49 | 25,93 1,49 | 12,03 11,07 | 0,12 0,11 |
| 30 | ФЕР10-01-082-02 | Укладка прогонов(лаг): из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,92 | 1980,40 | 144,68 | 35,24 2,03 | 1821,97 | 133,11 | 32,42 1,87 | 15,04 13,84 | 0,15 0,14 |
| 31 | ФЕР10-01-083-07 | Устройство настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 2,85 | 8001,25 | 283,88 | 199,02 15,80 | 22803,56 | 809,06 | 567,21 45,03 | 32,48 92,57 | 1,17 3,33 |
| 32 | ФЕР10-01-089-03 | Антисептирование водными растворами: прогонов(лаг) | 100 м2 покрытий | 0,46 | 216,39 | 38,37 | 5,73 0,27 | 99,54 | 17,65 | 2,64 0,12 | 4,39 2,02 | 0,02 0,01 |
| 33 | ФЕРр68-23-1 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 2,744 | 22,04 | 16,24 | 3,65 | 60,48 | 44,56 | 10,02 | 1,88 5,16 |  |
| 34 | ФЕР10-01-065-01 | Ограждение деревянных эстакад | 100 м ограждения | 0,06 | 4520,55 | 1691,05 | 58,19 3,24 | 271,23 | 101,46 | 3,49 0,19 | 184,21 11,05 | 0,24 0,01 |
| 35 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 10 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 329,30 | 41,50 | 287,80 | 0,578 5,78 |  |
| 36 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 10 | 21,83 |  | 21,83 | 218,30 |  | 218,30 |  |  |
| Итого по разделу 2 Мост через Васильевский залив(м/р Бумажник). |  |  |  |  |  |  |  | 176286,93 |  |  | 247,86 | 7,22 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 75636,10 | 5904,28 | 2921,67 199,12 | 651,61 | 15,33 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 382761,19 | 85830,66 | 19000,29 2892,28 | 749,36 | 17,63 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ремонт инженерных сооружений в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6-8, 2-5, 9, 17, 10, 26, 35, 11, 27, 36, 12-15, 19, 16, 18, 20-25, 28-32, 34, 33) |  |  |  |  |  |  |  | 1323,90 | 885,64 | 438,25 29,87 | 97,7415 | 2,2995 |
| РЦЦС-В текущих ценах 3кв.2011г ОЗП=12,63; ЭМ-ЗПМ=5,02; ЗПМ=12,63; МАТ=4,16 (Поз. 1, 6-8, 2-5, 9, 17, 10, 26, 35, 11, 27, 36, 12-15, 19, 16, 18, 20-25, 28-32, 34, 33) |  |  |  |  |  |  |  | 305336,41 | 78966,65 | 15249,65 2663,27 |  |  |
| Поясной коэффициент ПЗ=1,1; ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 (Поз. 10, 26, 35, 11, 27, 36) |  |  |  |  |  |  |  | 464,78 | 74,09 | 390,69 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 75933,76 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76%*0,85 ФОТ (от 4977,48) (Поз. 9, 17) |  |  |  |  |  |  |  | 3215,45 |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 23823,47) (Поз. 2-5, 16) |  |  |  |  |  |  |  | 16199,95 |  |  |  |  |
| 82%*0,85 ФОТ (от 1130,26) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  | 787,79 |  |  |  |  |
| 90%*0,85 ФОТ (от 7310) (Поз. 14-15, 19, 23-25) |  |  |  |  |  |  |  | 5592,15 |  |  |  |  |
| 100%*0,85 ФОТ (от 814,97) (Поз. 10, 26, 35) |  |  |  |  |  |  |  | 692,72 |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 647,16) (Поз. 33) |  |  |  |  |  |  |  | 572,09 |  |  |  |  |
| 105%*0,85 ФОТ (от 4570,3) (Поз. 20-22) |  |  |  |  |  |  |  | 4078,99 |  |  |  |  |
| 110%*0,85 ФОТ (от 7898,42) (Поз. 12-13) |  |  |  |  |  |  |  | 7385,02 |  |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 9958,25) (Поз. 1, 6-8) |  |  |  |  |  |  |  | 9734,19 |  |  |  |  |
| 118%*0,85 ФОТ (от 27592,63) (Поз. 28-32, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 27675,41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 40627,17 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 9491,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |  |  | 2904,46 |  |  |  |  |
| 50%*0,8 ФОТ (от 14331,77) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  | 5732,71 |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 6439,61) (Поз. 9, 17, 10, 26, 35, 33) |  |  |  |  |  |  |  | 3091,02 |  |  |  |  |
| 62%*0,8 ФОТ (от 1130,26) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  | 560,61 |  |  |  |  |
| 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 27592,63) (Поз. 28-32, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 11820,68 |  |  |  |  |
| 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4570,3) (Поз. 20-22) |  |  |  |  |  |  |  | 2020,07 |  |  |  |  |
| 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1164,24) (Поз. 14-15, 19) |  |  |  |  |  |  |  | 554,18 |  |  |  |  |
| 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 7898,42) (Поз. 12-13) |  |  |  |  |  |  |  | 4296,74 |  |  |  |  |
| 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6145,76) (Поз. 23-25) |  |  |  |  |  |  |  | 3552,25 |  |  |  |  |
| 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 9958,25) (Поз. 1, 6-8) |  |  |  |  |  |  |  | 6094,45 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 499322,03 |  |  | 749,36 | 17,63 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 277930,24 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 19000,29 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 88722,94 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 75933,76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 40627,17 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 89877,97 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 589200,00 |  |  | 749,36 | 17,63 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								 «___» _________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной  комиссии (протокол  от _______2011 года №___ ) заключили настоящий  Контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  принимает на себя обязательство выполнить работу по текущему ремонту мостового перехода по ул. Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС) и моста  через Васильевский залив (м/р Бумажник) в Орджоникидзевском районе города Перми и сдать результат Заказчику.

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание;

Приложение № 2 - локальный сметный расчет;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов г. Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работа выполняется с момента заключения Контракта по 20.09.2011 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена Контракта включает в себя все обязательные платежи и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченного ремонтом  объекта, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата  выполненных Подрядчиком  работ являются: документы, подтверждающие вывоз мусора на городской полигон ТБО, акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков  согласно условиям, установленным в Контракте,  в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7. Финансирование работ   производится из городского бюджета.

3.8.  Форма оплаты: безналичный расчет.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям  Контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результат выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 12 месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат Заказчику  в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал работ (форма  КС-6), Журнал сварочных работ с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право производства  работ на объекте, ведения журналов формы КС-6 и сварочных работ, подписания фотодокументов.  Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  сертификаты на применяемые материалы.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объекте производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков работ, а также устанавливать срок их устранения;

- производить проверку Общего журнала работ и Журнала сварочных работ и делать в них  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.2.3. Осуществить приемку результата выполненных работ.

6.2.4. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 5-и рабочих дней со дня получения от Подрядчика указанной в пункте 3.5  документации.

6.2.5.  Произвести оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение  или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.3 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 30000 рублей.

7.7. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.8. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: приложения, указанные в п. 1.2. Контракта.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик                                                                   Подрядчик

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001; Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001. | «______________________» Юрид.адрес: .___________________ Почтовый адрес: _____________ Офис____,тел. факс Адрес электронной почты __________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ к/с __________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | _____________ (___________________) м.п |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_______ от ___________________ 2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту мостового перехода по ул. Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС) и моста через Васильевский залив (м/р Бумажник)

в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения: с момента заключения контракта по 20.09.2011г.

Состав работ проведения текущего ремонта мостового перехода по ул. Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС):

- Очистка площадей от мусора, кустарника и мелколесья вручную.

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м.

- Разборка металлических лестничных решеток.

- Очистка бетонных ступеней от мусора и пыли.

- Ремонт бетонных ступеней растворной смесью «МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПИК» или эквивалент толщиной 35 мм на площади 48,6 м2

- Обрамление проемов угловой сталью.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

- Установка стальных сварных перил (огрунтованных, окрашенных за 2 раза) высотой 0,9 м.

- Планировка участка вручную.

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную.

- Посев газонов газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную.

- Демонтаж площадок с настилом из листовой стали.

- Погрузка и перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями на расстояние до 37 км.

- Монтаж площадок с настилом и ограждением из просеченной стали.

- Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ограждения.

Состав работ проведения текущего ремонта моста через Васильевский залив (м/р Бумажник):

- Демонтаж сплошного деревянного настила толщиной 50 мм.

- Демонтаж прогонов (лаг) из брусьев 80 х 80 мм.

- Устройство прогонов (лаг) из брусьев 80 х 80 мм (с антисептированием водными растворами).

- Устройство сплошного деревянного настила толщиной 50 мм.

- Ремонт металлических и деревянных ограждений.

- Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 37 км.

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта, а также ограждение мест производства работ по текущему ремонту должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план расположения твердого покрытия - газона, лестницы, ограждения;

- разбивочный чертеж;

- используемые материалы (землю - плодородный субстрат газонную травосмесь, конструкцию поручней перил материал для укрепления газонов).

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ.

При демонтаже существующих покрытий на данной территории, погрузка и перевозка строительного мусора выполняется в течение рабочей смены, текущего дня. Складирование материалов на объекте не допускается.

На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории. При устройстве пешеходных зон следует предусматривать продольный уклон с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок.

2. Стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

3. Устройство газона производится на спланированное грунтовое основание, слой растительной земли, после раскладки должен составлять в уплотненном состоянии не менее 15 см. Далее производятся работы по планировке и посеву газона. Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры. Обработка почвы под газон производится на глубину 30 см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру и должна быть удобрена. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. Газон необходимо пролить водой. Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси.

4. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений, порубочных остатков производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям, приложению №2 к техническому заданию и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Подрядчик несет  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением№1 к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов. Оплата производится после предоставления исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты на плодородный субстрат, травосмесь и т.д.).

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком - 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.

Заказчик  ______________                                                     Подрядчик ________________

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядными организациями, осуществляющими текущий ремонт Орджоникидзевского района г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п/п | Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- | --- |
|  | Газоны |  |
| 1 | Травосмесь не всхожа | -30 |
| 2 | Толщина слоя растительной земли, после раскладки не соответствует техническому заданию | -30 |
| 3 | Растительная земля не имеет мелкокомковатую структуру и не удобрена. Земля не представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот | -50 |
| 4 | Подрядчик не представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. | -50 |
|  | Ограждение и поручни перил у пандусов |  |
| 1 | Поверхность металлических каркасов имеет неоднородную окраску | -30 |
| 2 | Имеются не проваренные и не зачищенные участки. | -50 |
| 3 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70 |
| 4 | Сварочный шов имеет неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -80 |
| 5 | Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм. | -100 |

Методика качества принятия выполненных работ

Качество и % снижения стоимости работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 7 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 8 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 9 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 10 | ОДМ 218.011-98 |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 11 | СНиП 2.07.01-89* |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 12 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№______ от __________________ 2011г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                            Утверждаю:

_________________		                     				                  		                                         _____________Н.И. Некрасов

«___»____________2011г.                                                                                                                                                                       «___»____________2011г.

Текущий ремонт инженерных сооружений в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На текущий ремонт мостового перехода по ул. Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС)                                          и моста через Васильевский залив(м/р Бумажник).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 589200,00 руб.

- Средства  на оплату труда 88722,94 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мостовой переход по ул.Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,5 | 30,50 | 30,50 |  | 45,75 | 45,75 |  | 3,91 5,87 |  |
| 2 | ФЕР01-02-119-03 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 1,5 | 77,28 | 77,28 |  | 115,92 | 115,92 |  | 9,06 13,59 |  |
| 3 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,25 | 1201,20 | 1201,20 |  | 300,30 | 300,30 |  | 154 38,5 |  |
| 5 | ТС-1-1-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,0) | чел.-ч | 33 | 7,19 | 7,19 |  | 237,27 | 237,27 |  |  |  |
| 6 | ФЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 0,5 | 79,56 | 79,56 |  | 39,78 | 39,78 |  | 10,2 5,1 |  |
| 7 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,5 | 2296,10 | 317,60 |  | 3444,15 | 476,40 |  | 40 60 |  |
| 8 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,5 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 1003,47 | 76,02 | 452,10 47,67 | 5,99 8,99 | 2,74 4,11 |
| 9 | ФЕРр59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м решетки | 0,366 | 428,56 | 375,56 | 5,64 | 156,85 | 137,46 | 2,06 | 47,3 17,31 |  |
| 10 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,59 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 52,36 | 6,60 | 45,76 | 0,578 0,92 |  |
| 11 | ФСЦП310-2037-2 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,702 час; класс груза 2 | 1 тонна | 1,59 | 47,94 |  | 47,94 | 76,22 |  | 76,22 |  |  |
| 12 | ФЕР30-08-001-01 | Установка стальных сварных перил и ограждений на мостах и путепроводах | 1 т перил | 0,86 | 1192,46 | 632,32 | 23,86 | 1025,52 | 543,80 | 20,52 | 66,49 57,18 |  |
| 13 | ФССЦ-201-0848 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0,86 | 10990,00 |  |  | 9451,40 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; п. 1.9 ТЧ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 | 301,79 | 68,43 | 10,37 0,11 | 138,82 | 31,48 | 4,77 0,05 | 6,42 2,95 | 0,01 |
| 15 | ФЕР13-03-004-26 ОЗП*1,1; ЭМ*1,1; ЗПМ*1,1; МАТ*1,1; ТЗ*1,1; ТЗМ*1,1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 | 354,46 | 38,21 | 6,84 0,11 | 163,05 | 17,58 | 3,15 0,05 | 4,21 1,94 | 0,01 |
| 16 | ФЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,82 | 780,98 | 542,16 | 0,87 | 1421,38 | 986,73 | 1,58 | 62,75 114,21 |  |
| 17 | ФЕРр59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,23 | 1459,55 | 888,97 | 22,14 3,36 | 335,70 | 204,46 | 5,09 0,77 | 102,89 23,66 | 0,29 0,07 |
| 18 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,195 | 6729,28 | 394,68 | 24,08 4,41 | 1312,21 | 76,96 | 4,70 0,86 | 44 8,58 | 0,38 0,07 |
| 19 | ФЕР13-03-001-11 ОЗП*1,1; ТЗ*1,1 | Огрунтовка бетонных поверхностей "Бетоноконтактом" первый слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 1.9 ТЧ При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,486 | 965,65 | 63,68 | 9,43 0,10 | 469,31 | 30,95 | 4,58 0,05 | 5,74 2,79 | 0,01 |
| 20 | ФЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм растворной смесью"МАПЕРГРАУТ ТИКСОТРОПИК" | 100 м2 подливки под оборудование | 0,486 | 601,39 | 410,65 | 14,54 1,08 | 292,28 | 199,58 | 7,07 0,52 | 45,78 22,25 | 0,08 0,04 |
| 21 | ФЕР06-01-013-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,486 | 336,88 | 234,66 | 13,14 1,08 | 163,72 | 114,04 | 6,39 0,52 | 26,16 12,71 | 0,08 0,04 |
| 22 | прайс-лист ИП Богоявленский Н.А. | Безусадочная,быстротвердеющая,растворная бетонная смесь,тиксотропного типа,содержащая полимерную фибру "МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПИК"(или эквивалент) | кг | 3500 | 6,71 |  |  | 23485,00 |  |  |  |  |
| Замена покрытия площадок из гладкого металлического листа на покрытие из просечной стали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР09-03-030-01 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж площадок с настилом из листовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,7 | 697,66 | 251,45 | 446,21 44,74 | 488,36 | 176,02 | 312,34 31,32 | 27,39 19,17 | 3,3 2,31 |
| 24 | ФЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из просечной стали | 1 т конструкций | 0,51 | 1085,15 | 359,21 | 637,44 63,91 | 553,43 | 183,20 | 325,09 32,59 | 39,13 19,96 | 4,72 2,41 |
| 25 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,51 | 7793,05 |  |  | 3974,46 |  |  |  |  |
| 26 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,7 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 23,05 | 2,91 | 20,14 | 0,578 0,4 |  |
| 27 | ФСЦП310-2037-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,702 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,7 | 40,75 |  | 40,75 | 28,53 |  | 28,53 |  |  |
| Итого по разделу 1 Мостовой переход по ул.Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС). |  |  |  |  |  |  |  | 323035,49 |  |  | 501,5 | 10,41 |
| Раздел 2. Мост через Васильевский залив(м/р Бумажник). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР10-01-083-07 ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Разборка настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 покрытия | 2,85 | 386,32 | 227,10 | 159,22 12,64 | 1101,01 | 647,24 | 453,77 36,02 | 25,98 74,04 | 0,94 2,68 |
| 29 | ФЕР10-01-082-02 ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Демонтаж прогонов(лаг): из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 древесины в конструкции | 0,92 | 143,93 | 115,74 | 28,19 1,62 | 132,42 | 106,49 | 25,93 1,49 | 12,03 11,07 | 0,12 0,11 |
| 30 | ФЕР10-01-082-02 | Укладка прогонов(лаг): из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,92 | 1980,40 | 144,68 | 35,24 2,03 | 1821,97 | 133,11 | 32,42 1,87 | 15,04 13,84 | 0,15 0,14 |
| 31 | ФЕР10-01-083-07 | Устройство настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 2,85 | 8001,25 | 283,88 | 199,02 15,80 | 22803,56 | 809,06 | 567,21 45,03 | 32,48 92,57 | 1,17 3,33 |
| 32 | ФЕР10-01-089-03 | Антисептирование водными растворами: прогонов(лаг) | 100 м2 покрытий | 0,46 | 216,39 | 38,37 | 5,73 0,27 | 99,54 | 17,65 | 2,64 0,12 | 4,39 2,02 | 0,02 0,01 |
| 33 | ФЕРр68-23-1 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 2,744 | 22,04 | 16,24 | 3,65 | 60,48 | 44,56 | 10,02 | 1,88 5,16 |  |
| 34 | ФЕР10-01-065-01 | Ограждение деревянных эстакад | 100 м ограждения | 0,06 | 4520,55 | 1691,05 | 58,19 3,24 | 271,23 | 101,46 | 3,49 0,19 | 184,21 11,05 | 0,24 0,01 |
| 35 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 10 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 329,30 | 41,50 | 287,80 | 0,578 5,78 |  |
| 36 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 10 | 21,83 |  | 21,83 | 218,30 |  | 218,30 |  |  |
| Итого по разделу 2 Мост через Васильевский залив(м/р Бумажник). |  |  |  |  |  |  |  | 176286,93 |  |  | 247,86 | 7,22 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 75636,10 | 5904,28 | 2921,67 199,12 | 651,61 | 15,33 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 382761,19 | 85830,66 | 19000,29 2892,28 | 749,36 | 17,63 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ремонт инженерных сооружений в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6-8, 2-5, 9, 17, 10, 26, 35, 11, 27, 36, 12-15, 19, 16, 18, 20-25, 28-32, 34, 33) |  |  |  |  |  |  |  | 1323,90 | 885,64 | 438,25 29,87 | 97,7415 | 2,2995 |
| РЦЦС-В текущих ценах 3кв.2011г ОЗП=12,63; ЭМ-ЗПМ=5,02; ЗПМ=12,63; МАТ=4,16 (Поз. 1, 6-8, 2-5, 9, 17, 10, 26, 35, 11, 27, 36, 12-15, 19, 16, 18, 20-25, 28-32, 34, 33) |  |  |  |  |  |  |  | 305336,41 | 78966,65 | 15249,65 2663,27 |  |  |
| Поясной коэффициент ПЗ=1,1; ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 (Поз. 10, 26, 35, 11, 27, 36) |  |  |  |  |  |  |  | 464,78 | 74,09 | 390,69 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 75933,76 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76%*0,85 ФОТ (от 4977,48) (Поз. 9, 17) |  |  |  |  |  |  |  | 3215,45 |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 23823,47) (Поз. 2-5, 16) |  |  |  |  |  |  |  | 16199,95 |  |  |  |  |
| 82%*0,85 ФОТ (от 1130,26) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  | 787,79 |  |  |  |  |
| 90%*0,85 ФОТ (от 7310) (Поз. 14-15, 19, 23-25) |  |  |  |  |  |  |  | 5592,15 |  |  |  |  |
| 100%*0,85 ФОТ (от 814,97) (Поз. 10, 26, 35) |  |  |  |  |  |  |  | 692,72 |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 647,16) (Поз. 33) |  |  |  |  |  |  |  | 572,09 |  |  |  |  |
| 105%*0,85 ФОТ (от 4570,3) (Поз. 20-22) |  |  |  |  |  |  |  | 4078,99 |  |  |  |  |
| 110%*0,85 ФОТ (от 7898,42) (Поз. 12-13) |  |  |  |  |  |  |  | 7385,02 |  |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 9958,25) (Поз. 1, 6-8) |  |  |  |  |  |  |  | 9734,19 |  |  |  |  |
| 118%*0,85 ФОТ (от 27592,63) (Поз. 28-32, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 27675,41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 40627,17 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 9491,7) (Поз. 2-5) |  |  |  |  |  |  |  | 2904,46 |  |  |  |  |
| 50%*0,8 ФОТ (от 14331,77) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  | 5732,71 |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 6439,61) (Поз. 9, 17, 10, 26, 35, 33) |  |  |  |  |  |  |  | 3091,02 |  |  |  |  |
| 62%*0,8 ФОТ (от 1130,26) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  | 560,61 |  |  |  |  |
| 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 27592,63) (Поз. 28-32, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 11820,68 |  |  |  |  |
| 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4570,3) (Поз. 20-22) |  |  |  |  |  |  |  | 2020,07 |  |  |  |  |
| 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1164,24) (Поз. 14-15, 19) |  |  |  |  |  |  |  | 554,18 |  |  |  |  |
| 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 7898,42) (Поз. 12-13) |  |  |  |  |  |  |  | 4296,74 |  |  |  |  |
| 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6145,76) (Поз. 23-25) |  |  |  |  |  |  |  | 3552,25 |  |  |  |  |
| 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 9958,25) (Поз. 1, 6-8) |  |  |  |  |  |  |  | 6094,45 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 499322,03 |  |  | 749,36 | 17,63 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 277930,24 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 19000,29 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 88722,94 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 75933,76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 40627,17 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 89877,97 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 589200,00 |  |  | 749,36 | 17,63 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

Заказчик  ______________                                                                                                                                                            Подрядчик ________________