УТВЕРЖДАЮ

Директор  Муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство

Индустриального района»

___________ Полыгалов А.С.

«       »                                2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт на выполнение работ

по текущему ремонту и содержанию объектов озеленения Индустриального района г. Перми (текущий ремонт и содержание цветника по ул. Мира)

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МБУ «Благоустройство Индустриального района». |
| Место нахождения |  |  | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |
| Почтовый адрес |  |  | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |
| Адрес электронной почты |  |  | Mbu_blagindus@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 2-277-577. |
| Контактное лицо |  |  | Макарова Татьяна Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию объектов озеленения Индустриального района г. Перми (текущий ремонт и содержание цветника по ул. Мира) |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  |  | 790 365,40 рублей (Семьсот девяносто тысяч триста шестьдесят пять) руб. 40 коп. Цена сформирована на основании сметного расчета Заказчика в соответствии с приложением № 6 к проекту контракта. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием, локальным сметным расчетом и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе.. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Индустриальный район. |
| Сроки выполнения работ |  |  | - текущий ремонт цветника: с момента заключения контракта по 30.09.2011 г.; - содержание цветника: с30.09.2011 г. по 14.10. 2011 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к контракту, с учетом применения понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в контракт. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, расходы на погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей: |  |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |  |
| Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. При условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара участник размещения заказа должен дать согласие на выполнение работ, указание услуг, а также указать точное наименование товара, используемого при выполнении работ. |  |  |  |
| Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 39 518,27 рублей. |  |
|  |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 18 августа 2011 года в 09.00 (время местное) |  |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 22 августа 2011 года |  |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 25 августа 2011 года |  |
| - VII Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 25 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 197 591,35 рублей |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Индустриального района», л/с 04935018365). ИНН; 5905264538. КПП; 590501001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме.. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Контракт  № _____ (проект)

на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию объектов озеленения Индустриального района г. Перми (текущий ремонт и содержание цветника по ул. Мира)

г. Пермь                                                                                                      «___»   ___________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова  Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от «    » __________ 2011 года № ____ «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол от «___» __________ 2011 года №____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к  контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ текущему ремонту и содержанию цветника по ул. Мира;

Приложение №2 – контроль качества;

Приложение №3 – форма акта освидетельствования скрытых работ;

Приложение №4 – форма составления предписания;

Приложение №5 – форма уведомления о случаях нанесения ущерба тротуарам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

Приложение №6 – локальный сметный расчет;

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ:

- текущий ремонт цветника: с момента заключения контракта по 30.09.2011 г.;

- содержание цветника: с 30.09.2011 г. по 14.10. 2011 г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС ___________ (__________) рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2 Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, расходы на погрузо-разгрузочные работы,  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета).

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом снижения за некачественное выполнение работ, в соответствии с приложением №2 к контракту с учетом применения понижающего коэффициента.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту составляет 36 месяцев, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов указанных в п. 1.2. контракта.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ и  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и акты на скрытые работы.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Если недостаток возник не по вине Подрядчика, Подрядчик  обязан, независимо от наличия или отсутствия вины, устранить недостаток самостоятельно и за свой счет.

5.13. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.14. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.15. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам  субподрядные организации.

5.16. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.17. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ  и актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

7.5.4.Требование о выплате неустойки и штрафов может быть направлено Подрядчику по факсимильной связи.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.2. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. |  |  |

Приложение № 1

к контракту №_________ от ___________

Техническое задание на выполнение работ по ремонту цветника

по ул. Мира

Место выполнения работ – цветник по ул. Мира около администрации Индустриального района

Состав выполняемых работ:

I. Ремонт цветника:

- Подготовка объекта

  - Снятие верхнего слоя земли слоем 25 см, с удалением кустарников и многолетних растений, с вывозкой – 536 м2

  - Снос кустарника (клен), с корчевкой пня, с вывозкой на санкционированное место складирования отходов, засыпка котлована – 2 м2

- Установка ограждения и тротуарной плитки

  - Рытье ям для установки секций ограждения размерами 0.4 м х 0.4 м, глубиной  0.4 м. (шаг секций ограждений 2 м) – 178 п.м.

  - Установка заранее выкрашенного металлического ограждения с бетонированием (окраска производится два раза) – 178 п.м.

  - Установка опалубки

  - Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм марки не ниже М800 толщиной 10 см – 78 п.м.

  - Устройство бетонного основания (класс не ниже В 15) – 78 п.м.

  - Установка бортовых камней БР 100.20.8 с заделкой швов – 78 п.м.

  - Устройство основания из песка с цементом, слой 10 см, уплотнение – 71,2  м2

  - Укладка тротуарной плитки, цвет серый, размер 200х100х60 – 71,2 м2

  - Затирка швов песком.

- Установка конструкций вертикального озеленения

  - Насыпка дренажа – не менее 3 см в 1 чашу (16 шт.)

  - Распределение плодородной земли по чашам  - 75 л в 1 чашу диаметром 830 мм (12 шт.); 30 л в чашу диаметром 630 мм (4 шт.)

  - Добавление стимулятора роста «Эпин» - не менее 1 мл/5 л воды

  - Посадка цветочных культур (Петуния ампельная, различных оттенков) – 19 шт. в 1 чашу диаметром 830 мм (12 шт.); 16 шт. в 1 чашу диаметром 630 мм (4 шт.) с последующим поливом.

  - Подготовка ямы для установки конструкции на глубину 1 м, диаметром 0,6 м – 4 шт.

  - Установка конструкции, бетонирование (тяжелый класс В 15 марка 200), фиксация перпендикулярно уровню земли. Чаши устанавливаются с высаженными цветочными культурами.

- Устройство газона и посадка кустарников

  - Завоз и распределение растительной земли, толщиной 10 см – 288 м2

  - Уплотнение почвы газонным катком, массой до 100 кг – 288 м2

  - Внесение комплексных удобрений 1кг/100м2 – 288 м2

  - Укладка рулонного газона – 288 м2

  - Прикатывание газонным катком – 288 м2

  - Полив газона из расчета 20л/м2 – 288 м2

  - Подкормка карбамидом 1,5 кг/100 м2 – 288 м2

  - Подготовка мест под цветник, насыпка растительной земли слоем 10 см – 100 м2

  - Посадка луковичных растений, (густотой посадки 36 шт./м2) – 3600 шт. Глубина посадки крупных луковиц – 12-18 см.

  - На дно каждой лунки насыпать песок/перегной слоем 5 см. Луковицы ставить узкой частью вверх. Луковицы нельзя вдавливать в грунт.

  - Засыпать луковицы грунтом, слоем 5 см. Грунт осторожно уплотнить руками.

  - Подготовка стандартных посадочных мест под кустарник – 2 шт.

  - Посадка кустарников (Туя западная «Aurea Nana») – 2 шт.

  - Установка бордюрной ленты – 56 м.п.

  - Устройство основания из геотекстиля – 76 м2

  - Насыпка инертного материала (мраморная крошка, цвет белый, фракция 10-20 мм) – 76 м2

Срок выполнения работ:

- Ремонт цветника: с момента заключения контракта по 30.09.2011 г.

- Содержание цветника: с 30.09.2011 г. по 14.10 2011 г.

Гарантийные сроки: 24 месяца

|  | Съемная конструкция, кол-во – 4 шт диаметр трубы 89 мм Высота – 3,7 м (указана с заглублением) Ветки боковые – 3 шт на одной конструкции Высота до первой ветки 1,7 м Расстояние между ветками 0,3 м Диаметр ветки – 89 мм |
| --- | --- |
|  | Крепление съемной конструкции |
|  | Ограждение цвет серебристо-серый |
|  | Плитка тротуарная - "Брусчатка" размер 200х100х60, цвет серый |
|  | Чаша, цвет – зеленый Диаметр – 630 мм. Высота – 240 мм. Объем субстрата – 30 л. Запас воды – 6 л. Вес – 4,3 кг. Вес максимальный – 41 кг. Количество –4 шт. |
|  | Чаша Диаметр – 830 мм. Высота – 300 мм. Объем субстрата – 75 л. Запас воды – 9 л. Вес – 6,5 кг. Вес максимальный – 97 кг. Кол-во – 12 шт. |

Требования к посадочному материалу: луковица не должна быть гнилой, должны отсутствовать механические повреждения. Луковица должна быть правильной формы (соответствующей виду луковичных), не иметь плесени и грибковых заболеваний; луковицы должны быть сухими, в большинстве случаев, шелуха должна хорошо отслаиваться.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

До начала производства работ представитель подрядной организации самостоятельно согласовывает с владельцами подземных инженерных коммуникаций схему производства работ.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

- ГЭСНр-2001 Сборник 68 Благоустройство

- СНиП III-10-75 Благоустройство территории

- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство

- ТР 97-99 Технические рекомендации по комплексному благоустройству территории жилых комплексов

- Приказ от 15.12.1999 №153. Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ

- ГОСТ 25192-85 «Бетоны. Классификация и общие технические требования»

- ГОСТ 27006 «Бетоны. Правила подбора состава»

- ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные. Технические условия»

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с  предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Выбор марки ограждения и места его установки следует выполнять в соответствии со СНиП 2.05.02-85, СНиП 2.05.03-84, ГОСТ Р 52289-2004.

Расположение секций – горизонтальное, уклон не допускается. Установленные секции пешеходного ограждения после бетонирования не должны шататься. Бетонирование стоек производится с устройством опалубки.

Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП III-18-75, ГОСТ 5264-80.

Материал ограждения – сталь С 235 ГОСТ 27772-88.

Все основные и вспомогательные элементы ограждений должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП II-28-73.

Работы считаются выполненными в срок после устранения замечаний заказчика (если имеются) и подписания акта проверки выполненных объемов работ сторонами заказчика и подрядчика.

Заказчик: Директор                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

______________________ /А.С. Полыгалов/

Приложение № 2

к контракту №_________ от ___________

Контроль качества

| Критерии оценки качества работ по элементам | % снижения |
| --- | --- |
| Ограждения |  |
| Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: -производство работ без геодезической разбивки -отсутствие ППР, технологических карт, схем операционного контроля -отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций - отсутствие операционного контроля за производством работ -несвоевременное ведение исполнительной документации -нарушение технологии ведения работ - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписанные скрытые и ответственные конструкции) - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения Неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 50 000 руб. за каждое неисполненное предписание |
| Смещение в плане ограждений |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь отклонения в плане до 5мм, остальные - до 3мм | Снижение не производится |
| До 5% результатов измерений имеют отклонения в плане от 5 до 10мм, остальные - до 3 мм | - 20% |
| Свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от 5 до 10мм или результаты измерений имеют отклонения более чем на 10мм | Работы не принимаются |
| Превышение одной секции над другой |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь превышение до 5 мм, остальные - до 3мм | Снижение не производится |
| До 10% результатов измерений имеют превышение до 10 мм, остальные - до 3 мм | - 20% |
| Свыше 10% результатов измерений имеют превышение до 10 мм или результаты измерений имеют превышение между камнями более чем на 10мм | Работы не принимаются |
| Не предоставление исполнительной документации | - 30% |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки | - 20% |
| Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных), за каждые сутки | - 20% |
| Поверхность ограждения покрашена неравномерно по результатам визуального осмотра | -30% |
| Отсутствует ровность в плане и по высоте по результатам визуального осмотра | Работы не принимаются |
| Критерии оценки качества работ по элементам | % снижения |
| Бортовой камень |  |
| Несоблюдение ровности в плане и высоте | - 50 |
| Установка борта без бетонирования или бетонирование не по все длине борта | - 100 |
| Установка борта без опалубки | - 50 |
| Установка борта без заделки швов | - 50 |
| Установка борта без бетонного основания | - 100 |
| Не предоставление исполнительной документации | - 30 |
| Тротуарная плитка |  |
| Устройство основания из песка с цементом выполнено с нарушением технологии | -100 |
| Укладка тротуарной плитки выполнена с нарушением технологии |  |
| Рулонный газон, отсыпки инертными материалами |  |
| Укладка рулонного газона выполнена с нарушением технологии, имеются просадки полотна, газон не укатан, не пролит, наблюдается пространство между полотнами, изгибание, наложение полос газона. | -100 |
| Не соблюдена плотность посадки согласно технологии. | -100 |
| Устройство отсыпки из инертных материалов выполнено с нарушением технологии, наблюдается неровность, фракция не соответствует техническому заданию | -100 |
| Конструкции вертикального озеленения |  |
| Наличие завядших, не прижившихся растений | -100 |
| Растения не имеют цветущие побеги или длина побегов менее 20 см. | -100 |
| Применение материалов размерами не соответствующих схеме | -100 |
| Не выдержана вертикальность при установке конструкции | -100 |
| Индивидуальная металлоконструкция не соответствует приложенной схеме | -100 |
| Несоответствие бетонирования конструкции заданным размерам | -100 |
| Цветник |  |
| Посадка цветников выполнена с соблюдением всех условий работы, стандартным, декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры луковиц, отсутствуют вредители, болезни). Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Отсутствуют сорняки. | 0% |
| Не соблюдены вышеперечисленные условия работ, конструкции не соответствуют техническому описанию. | -100% |

Примечание: за не выполнение или ненадлежащее выполнение работ, в том числе нарушение сроков работ, будут применены штрафные санкции в соответствии с муниципальным контрактом.

Заказчик: Директор                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

______________________ /А.С. Полыгалов/

Приложение № 3

к контракту №________ от ___________

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

_____________________________________________________________________________________

(наименование работ)

выполненных в  ______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

«___» ________________  ____ г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной  организации __________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представителя заказчика _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы _______________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ или ответственных конструкций)

2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от технического задания _____________________________________________________________________________________

3. Дата: начала работ _____________________________________________________________________________________

окончания работ ______________________________________________________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ: _

____________________________________________________________________________________

(наименование работ)

Представитель заказчика _______________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Представитель подрядной организации __________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Директор                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

______________________ /А.С. Полыгалов/

Приложение № 4

к контракту №________ от ___________

ПРЕДПИСАНИЕ

г.Пермь                                                                                          «___»_______________2011 г.

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:

____________________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил:

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Заказчик: Директор                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

______________________ /А.С. Полыгалов/

Приложение № 5

к контракту №_________ от ___________

Уведомление (образец)

о случаях нанесения ущерба тротуарам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2011 г.

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Заказчик: Директор                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

______________________ /А.С. Полыгалов/

Приложение №6

к контракту №_________ от ___________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения (текущий ремонт цветника по ул. Мира)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 790 365,4 0 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подготовительнгые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,134 536*0,25/1000 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 986,09 | 46,50 | 938,75 204,98 | 31,32 4,2 | 90,09 12,07 |
| 2 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 214,4 536*0,25*1,6 | 17,99 |  | 17,99 | 3857,06 |  | 3857,06 |  |  |
| 3 | ТЕР01-02-119-01 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли | 100 м2 | 0,02 2/100 | 37,42 | 37,42 |  | 0,75 | 0,75 |  | 3,09 0,06 |  |
| 4 | ТЕРр68-01-1 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень | 1 | 121,17 | 40,70 | 3,25 | 121,17 | 40,70 | 3,25 | 3,7 3,7 |  |
| 5 | ФСЦП311-01-108-1 | Дрова: погрузка | тонна | 1,12 | 9,01 | 1,36 | 7,65 1,01 | 10,09 | 1,52 | 8,57 1,13 | 0,17 0,19 | 0,09 0,1 |
| 6 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,12 | 17,99 |  | 17,99 | 20,15 |  | 20,15 |  |  |
| Раздел 2. Установка отграждения и тротуарной плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-09-002-04 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м | 100 м | 1,78 178/100 | 28884,86 | 2154,20 | 2189,65 268,39 | 51415,05 | 3834,48 | 3897,58 477,73 | 175,71 312,76 | 14,61 26,01 |
| 8 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,02184 0,28*0,1*78/100 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 549,80 | 58,48 | 19,93 2,52 | 230,84 5,04 | 8,06 0,18 |
| 9 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -3,036 | 155,28 |  |  | -471,43 |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм | м3 | 3,036 | 151,28 |  |  | 459,29 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) 4 424,00 = 4 980,99 + (5,074 - 5,9) x 646,82 + (0,0198 - 0,06) x 564,78 | 100 м бортового камня | 0,78 78/100 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 3450,72 | 712,70 | 72,01 10,17 | 76,08 59,34 | 0,68 0,53 |
| 12 | Каталог ФГУ ФЦЦС тек цены | Камни бортовые: БР 100.20.8 | шт. | 78 | 51,27 |  |  | 3999,06 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0356 71,2*0,05/100 | 2515,55 | 178,89 | 2309,71 252,20 | 89,55 | 6,37 | 82,23 8,98 | 15,72 0,56 | 13,88 0,49 |
| 14 | ФССЦ-407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 3,56 | 280,60 |  |  | 998,94 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,712 71,2/100 | 12760,14 | 491,84 | 463,58 8,00 | 9085,22 | 350,19 | 330,07 5,70 | 42,4 30,19 | 0,42 0,3 |
| 16 | ФССЦ-403-0104 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм | м2 | -71,2 | 70,10 |  |  | -4991,12 |  |  |  |  |
| 17 | тек цена | Плитка тротуарная серая "брусчатка" 200х100х60мм | м2 | 71,2 | 103,07 |  |  | 7338,58 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Установка конструкций вертикального озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00232 0,232/100 | 942,53 | 942,53 |  | 2,19 | 2,19 |  | 88,5 0,21 |  |
| 19 | тек.цена | Дренаж керамзитовый | л | 23,2 | 0,33 |  |  | 7,66 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,010198 (75*12+30*4-0,232)/1000/100 | 942,53 | 942,53 |  | 9,61 | 9,61 |  | 88,5 0,9 |  |
| 21 | Каталог ФГУ ФЦЦС 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки (К=1,74) | м3 | 1,02 | 124,72 |  |  | 127,21 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР47-02-052-01 | Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям | 100 ям | 0,16 16/100 | 97,36 | 97,36 |  | 15,58 | 15,58 |  | 8,04 1,29 |  |
| 23 | тек.цена | Удобрение ЭПИН | мл | 7,74 | 3,66 |  |  | 28,33 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР47-01-054-04 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников горшечных | 1000 шт. | 0,292 292/1000 | 140,09 | 132,30 | 6,71 0,82 | 40,91 | 38,63 | 1,96 0,24 | 9 2,63 | 0,05 0,01 |
| 25 | тек.цена | Петуния ампельная | шт | 292 | 9,16 |  |  | 2674,72 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР47-02-040-08 | Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м на почвах тяжелых | 100 шт. | 0,04 4/100 | 380,38 | 380,38 |  | 15,22 | 15,22 |  | 34,33 1,37 |  |
| 27 | ФСЦП311-01-144-1 | Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка | тонна | 3,072 0,8*0,6*4*1,6 | 3,65 |  | 3,65 0,39 | 11,21 |  | 11,21 1,20 |  | 0,03 0,09 |
| 28 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3,072 0,8*0,6*4*1,6 | 17,99 |  | 17,99 | 55,27 |  | 55,27 |  |  |
| 29 | ТЕР06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0192 0,6*0,8*1*4/100 | 77081,74 | 6484,91 | 3109,67 544,73 | 1479,97 | 124,51 | 59,71 10,46 | 535,5 10,28 | 28,49 0,55 |
| 30 | 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | -1,958 | 614,75 |  |  | -1203,68 |  |  |  |  |
| 31 | Каталог ФГУ ФЦЦС 401-0106 | Бетон тяжелый, класс В15 (М 200) (К=3,58) | м3 | 1,958 | 695,06 |  |  | 1360,93 |  |  |  |  |
| 32 | Каталог ФГУ ФЦЦС 103-0157 | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фрезкой из стали марок БСт2кп-БСт4кп, наружный диаметр 89мм, толщина стенки 5мм (К=4,53) | м | 26,8 | 66,49 |  |  | 1781,93 |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ-204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всею перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0,136 34*4/1000 | 6800,00 |  |  | 924,80 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,16 16/100 | 156,64 | 153,39 | 3,25 | 25,06 | 24,54 | 0,52 | 11,9 1,9 |  |
| 35 | Каталог ФГУ ФЦЦС 101-2576 | Болты с гайками и шайбами 16мм (К=3,65) | т | 0,0096 0,6*16/1000 | 16476,06 |  |  | 158,17 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений ( применительно установка чаш) | 1 т конструкций | 0,0688 4,3*16/1000 | 1739,15 | 1386,17 | 103,81 2,30 | 119,65 | 95,37 | 7,14 0,16 | 108,89 7,49 | 0,12 0,01 |
| 37 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,16 4*4/100 | 156,64 | 153,39 | 3,25 | 25,06 | 24,54 | 0,52 | 11,9 1,9 |  |
| 38 | Каталог ФГУ ФЦЦС 101-2576 | Болты с гайками и шайбами 16мм (К=3,65) | т | 0,0096 0,6*16/1000 | 16476,06 |  |  | 158,17 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР47-01-046-07 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 | 100 м2 | 2,88 288/100 | 684,63 | 605,26 | 18,78 2,31 | 1971,73 | 1743,15 | 54,09 6,65 | 49,98 143,94 | 0,14 0,4 |
| 40 | тек цена | Удобрение газонное | кг | 2,88 | 6,57 |  |  | 18,92 |  |  |  |  |
| 41 | Каталог ФГУ ФЦЦС 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки (К=1,74) | м3 | 28,8 | 124,72 |  |  | 3591,94 |  |  |  |  |
| 42 | Каталог ФГУ ФЦЦС 414-0400 | Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15кг (состав травосмеси:80% мятлика, 20%овсяницы)(К=3,16) | м2 | 316,8 | 54,96 |  |  | 17411,33 |  |  |  |  |
| 43 | ФЕР47-01-123-02 | Внесение сухих удобрений в почву: минеральных | 100 м2 | 2,88 288/100 | 45,72 | 45,72 |  | 131,67 | 131,67 |  | 5,36 15,44 |  |
| 44 | тек цена | Карбанит (N:46) | кг | 4,32 | 4,10 |  |  | 17,71 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР47-01-049-01 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 1 | 3024,58 | 526,78 |  | 3024,58 | 526,78 |  | 46,7 46,7 |  |
| 46 | ТЕР47-01-049-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 цветников | -1 | 1371,18 | 122,28 |  | -1371,18 | -122,28 |  | 10,84 -10,84 |  |
| 47 | ТЕР47-01-050-01 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 1 | 8115,84 | 1831,53 | 1101,13 135,22 | 8115,84 | 1831,53 | 1101,13 135,22 | 153,91 153,91 | 8,21 8,21 |
| 48 | ТЕР47-01-050-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,829 (ОЗП=1,829; ЭМ=1,829 к расх.; ЗПМ=1,829; МАТ=1,829 к расх.; ТЗ=1,829; ТЗМ=1,829) | На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,829 (ОЗП=1,829; ЭМ=1,829 к расх.; ЗПМ=1,829; МАТ=1,829 к расх.; ТЗ=1,829; ТЗМ=1,829) | 100 м2 цветников | 1 | 5446,85 | 149,74 |  | 5446,85 | 149,74 |  | 12,58 12,58 |  |
| 49 | ТЕР47-01-023-01 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте | 10 ям | 0,2 2/10 | 40,64 | 25,26 | 15,38 3,26 | 8,13 | 5,05 | 3,08 0,65 | 2,28 0,46 | 0,17 0,03 |
| 50 | ТЕР47-01-025-01 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5x0,5 м | 10 кустарников-саженцев | 0,2 2/10 | 40,75 | 24,06 | 14,75 1,81 | 8,15 | 4,81 | 2,95 0,36 | 1,89 0,38 | 0,11 0,02 |
| 51 | Каталог ФГУ ФЦЦС 414-0125 | Туя западная высота 1,2-1,8м (К=5,44) | шт | 2 | 195,59 |  |  | 391,18 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,076 76/1000 | 915,41 | 346,86 | 567,47 90,18 | 69,57 | 26,36 | 43,13 6,85 | 30,75 2,34 | 4,41 0,34 |
| 53 | ФССЦ-101-2619 | Нетканый термоскрепленный геотекстиль | м2 | 76 | 4,46 |  |  | 338,96 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,076 76*0,1/100 | 942,53 | 942,53 |  | 71,63 | 71,63 |  | 88,5 6,73 |  |
| 55 | тек цена | Крошка мраморная белая фр. 20-40мм | т | 10,64 | 526,80 |  |  | 5605,15 |  |  |  |  |
| 56 | тек цена | Бордюрная лента | м | 56 | 5,04 |  |  | 282,24 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 129871,34 | 9770,32 | 10570,31 873,00 | 815,65 | 49,34 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 523310,73 | 78647,26 | 53866,00 7021,78 | 815,65 | 49,34 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 93082,08 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 52960,38 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 7547,51 |  |  | 4,2 | 12,07 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  | 21746,61 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  | 12,02 |  |  | 0,06 |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 1073,08 |  |  | 3,7 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  | 146,11 |  |  | 0,19 | 0,19 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 344860,59 |  |  | 405,19 | 27,67 |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 3037,68 |  |  | 5,04 | 0,18 |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | 49232,72 |  |  |  |  |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 10316,34 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 1336,50 |  |  | 7,84 |  |
| Материалы каталог 1,74 |  |  |  |  |  |  |  | 6471,32 |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 141951,94 |  |  | 367,86 | 8,67 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 7540,08 |  |  | 10,28 | 0,55 |
| Материалы каталог 3,58 |  |  |  |  |  |  |  | 4872,13 |  |  |  |  |
| Материалы каталог 4,53 |  |  |  |  |  |  |  | 8072,14 |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 2833,96 |  |  | 11,29 | 0,01 |
| Материалы каталог 3,65 |  |  |  |  |  |  |  | 1154,64 |  |  |  |  |
| Материалы каталог 3,16 |  |  |  |  |  |  |  | 55019,80 |  |  |  |  |
| Материалы каталог 5,44 |  |  |  |  |  |  |  | 2128,02 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 669353,19 |  |  | 815,65 | 49,34 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 390797,47 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 53866,00 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 85669,04 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 93082,08 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 52960,38 |  |  |  |  |
| Талоны на свалку 1,12т х 400 р. |  |  |  |  |  |  |  | 448,00 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 669801,19 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 120564,21 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 790365,40 |  |  | 815,65 | 49,34 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  ____________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___________ (________________________) рублей ____ копеек.

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _____________ 20___г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20___года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  выполнить работы  ________________ по контракту № ____________  от __________ 2011 года, извещение № __________ от ___________ 2011 года.

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее -  контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20___ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в случае неисполнения или некачественного исполнения своих обязательств по контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.4. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае не поступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения  контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия контракта.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |