0

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

______________В.И.Чащухин

«11»  августа 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству  родника и подходов к нему  на территории жилого района Бумкомбинат-Родник  за железнодорожной станцией Голованово, подходов к мостику  через речку Амбарка между  ПДК и КамГЭС – проход  между поселками  ПДК и КамГЭС (с ул. Амбарной на ул. Менжинского)  в Орджоникидзевском районе города Перми

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по обустройству родника и подходов к нему на территории жилого района Бумкомбинат - Родник за железнодорожной станцией Голованово, подходов к мостику через речку Амбарка между ПДК и КамГЭС – проход между поселками ПДК и КамГЭС (с ул. Амбарной на ул. Менжинского) в Орджоникидзевском районе города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 270 000 рублей 00 копеек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и расчету стоимости работ (приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)) и условиями контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекту муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: исполнительная документация, документы, подтверждающие вывоз мусора на городской полигон ТБО, акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В актах выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89550 рублей |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена договора должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и расчет стоимости работ, будут являться составной частью контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 5 400 рублей 00 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 22.08.2011г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 25.08.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 29.08.2011г. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству  родника и подходов к нему  на территории жилого района Бумкомбинат-Родник  за железнодорожной станцией Голованово, подходов к мостику  через речку Амбарка между  ПДК и КамГЭС – проход  между поселками  ПДК и КамГЭС (с ул. Амбарной на ул. Менжинского) в Орджоникидзевском районе города Перми.

Обустройство родника и подходов к нему на территории жилого района Бумкомбинат   (родник за ж/д. станцией Голованово)

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом  № 1.

Срок окончания работ 20.09.2011г.

Состав работ:

  - Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях до 2м;

- Планировка площадей механизированным способом;

- Устройство лестниц и тротуаров деревянных с ограждением для

безопасного передвижения населения;

- Разборка покрытий кровель, обрешетки, элементов каркаса из брусьев;

- Разработка грунта вручную в траншеях до 2м;

- Установка столбов из оцилиндрованного бревна;

- Устройство настила рабочего толщиной 40мм;

- Облицовка крыши стальными профилированным листом;

- Устройство подпорных стен железобетонных;

- Укладка лаг по основанию;

- Устройство покрытий дощатых толщиной 50мм;

- Обшивка каркасных стен досками обшивки;

- Устройство скамейки деревянной;

- Замена участков трубопроводов диаметром до 200мм длинной 3м;

- Антисептирование составами типа «Pinotex» перекрытий, стоек, стен, скамейки, ступенек или эквивалент;

- Погрузка и перевозка строительного мусора, порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения.

Обустройству подходов к мостику через речку Амбарка между ПДК и КамГЭС (с ул.Амбарной по ул.Менжинского)

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом  № 2.

Срок окончания работ 20.09.2011г.

Состав работ:

- Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях до 2м;

- Планировка площадей механизированным способом;

- Рытье ям для установки стоек и столбов;

- Устройство лестниц, тротуаров деревянных с ограждением и пандусом для безопасного передвижения маломобильных групп населения;

- Антисептирование составами типа «Pinotex» деревянных конструкций тротуаров или эквивалент;

- Простая окраска масляными составами по дереву ограждений тротуаров.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

1. Работы по обустройству родника и подходов к нему на территории жилого района Бумкомбинат и обустройству подходов к мостику через речку Амбарка между ПДК и КамГЭС должны производиться с соблюдением правил техники безопасности.

2. Границы работ уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

3. Подготовку траншей вблизи подземных коммуникаций необходимо производить под наблюдением инженерно-технического работника, ответственного за производство работ, а при непосредственной близости газопровода и электрических кабелей - под непосредственным наблюдением специалиста. При обнаружении подземных коммуникаций, не отмеченных на планах и схемах, работу следует приостановить до согласования дальнейших действий со специализированными организациями.

4. При сопряжении покрытия пешеходных зон с настилом мостика и  родника следует устанавливать в одном уровне с просветом не более 2см.

5.  Работы производить без привлечения субподрядной организации.

Условия выполнения работ:

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям Правилам благоустройства и  содержания территории в г. Перми; Устава города Перми и другим нормативным документам, согласно приложению №2.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по обустройству родника и подходов к нему на территории жилого района Бумкомбинат и обустройству подходов к мостику через речку Амбарка между ПДК и КамГЭС производятся согласно приложению №1.

Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы и  документы, подтверждающие качество материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается 24 месяца со дня подписания акта выполненных работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

| № п/п | Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земля вокруг лестниц и тротуаров деревянных уплотнена. Обустройство лестниц и тротуаров деревянных выполнено согласно схеме, без повреждений. Покраска элементов лестницы по всей площади. Предоставлены сертификаты качества на строительные материалы и изделия. | Удовлетворительно |
| 2 | Земля вокруг лестниц и тротуаров деревянных не уплотнена. Обустройство лестниц и тротуаров деревянных не выполнено согласно схеме, или с повреждениями. Покраска элементов лестницы не по всей площади. Не предоставлены сертификаты качества на строительные материалы и изделия. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» оплата не производится.

Методика качества принятия выполненных работ

Оценка качества работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 3 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 4 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 5 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 6 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 7 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 8 | СНиП III-10-75 | «Благоустройство территории» |
| 9 | Решение Пермской город-ской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 01.02.2011, с изм. от 26.04.2011) | Правила благоустройства и содержания территории в г. Перми. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обустройство родника и подходов к нему на территории жилого района Бумкомбинат.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на обустройство родника и подходов к нему на территории жилого района Бумкомбинат- Родник за ж/д станцией Голованово в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 109000,00 руб.

- Средства  на оплату труда 20620,16 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,03 | 3319,32 | 3319,32 |  | 99,58 | 99,58 |  | 278 8,34 |  |
| 2 | ТЕР01-02-027-06 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,01421 | 1980,45 | 1980,45 |  | 28,14 | 28,14 |  | 163 2,32 |  |
| 3 | ТЕР10-01-052-02 | Устройство лестниц | 1 м2 горизонтальной проекции | 6 | 352,67 | 55,81 | 4,64 | 2116,02 | 334,86 | 27,84 | 4,08 24,48 | 0,06 0,36 |
| 4 | ТЕР27-07-004-01 | Устройство деревянных тротуаров | 100 м2 тротуара | 0,42 | 6562,97 | 664,29 | 285,06 20,12 | 2756,45 | 279,00 | 119,73 8,45 | 56,68 23,81 | 2,97 1,25 |
| 5 | ТЕР10-01-065-01 | Ограждение тротуаров | 100 м ограждений | 0,1 | 4417,98 | 2407,62 | 54,67 3,77 | 441,80 | 240,76 | 5,47 0,38 | 184,21 18,42 | 0,59 0,06 |
| 6 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 0,09 | 195,44 | 192,90 | 2,54 | 17,59 | 17,36 | 0,23 | 17,41 1,57 |  |
| 7 | ТЕРр58-01-01 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,09 | 212,47 | 171,16 | 41,31 7,23 | 19,12 | 15,40 | 3,72 0,65 | 15,16 1,36 | 0,46 0,04 |
| 8 | ТЕР10-01-010-01 ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Разборка элементов каркаса из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 древесины в конструкции | 1,3 | 239,22 | 214,92 | 24,30 | 310,99 | 279,40 | 31,59 | 18 23,4 | 0,29 0,38 |
| 9 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта(песок с примесью щебня,гравия более 30%) вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,05 | 2747,84 | 2747,84 |  | 137,39 | 137,39 |  | 248 12,4 |  |
| 10 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,05 | 1287,44 | 1287,44 |  | 64,37 | 64,37 |  | 121 6,05 |  |
| 11 | ТЕР07-01-055-11 | Установка столбов из оцилиндрованного бревна | 100 шт. | 0,04 | 19008,69 | 5627,29 | 12168,95 1617,23 | 760,35 | 225,09 | 486,76 64,69 | 430,55 17,22 | 110,07 4,4 |
| 12 | СЦМ-102-0274 | Лесоматериалы круглые : еловые и пихтовые, диаметром 14-24 см и более, длиной 4.5-6.5 м | м3 | 1 | 935,98 |  |  | 935,98 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР10-01-083-05 | Устройство настила рабочего толщиной 40 мм сплошного- обрешетки | 100 м2 покрытия | 0,09 | 5234,78 | 387,13 | 146,36 13,99 | 471,13 | 34,84 | 13,17 1,26 | 31,07 2,8 | 1,5 0,14 |
| 14 | ТЕР09-05-001-01 ОЗП*1,03; ТЗ*1,03 | Облицовка крыши стальным профилированным листом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 | 100 м2 | 0,09 | 478,37 | 423,29 | 35,15 1,89 | 43,05 | 38,10 | 3,16 0,17 | 33,57 3,02 | 0,31 0,03 |
| 15 | СЦМ-101-9910 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) С10-0,55 | т | 0,0485 | 16773,00 |  |  | 813,49 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР06-01-024-03 | Устройство подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 68590,17 | 13105,80 | 4705,54 594,45 | 685,90 | 131,06 | 47,06 5,94 | 1051,83 10,52 | 41,58 0,42 |
| 17 | СЦМ-204-9184 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,014 | 11115,00 |  |  | 155,61 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг по основанию | 100 м2 пола | 0,056 | 2016,69 | 434,24 | 27,76 2,46 | 112,93 | 24,32 | 1,55 0,14 | 35,74 2 | 0,44 0,02 |
| 19 | ТЕР11-01-033-02 ПЗ*1,3; ОЗП*1,3; ЭМ*1,3; ЗПМ*1,3; МАТ*1,3; ТЗ*1,3; ТЗМ*1,3 | Устройство покрытий дощатых толщиной 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,3; ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | 100 м2 покрытий | 0,056 | 11477,39 | 1053,69 | 176,27 13,52 | 642,73 | 59,01 | 9,87 0,76 | 86,72 4,86 | 2,42 0,14 |
| 20 | ТЕР10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,0525 | 3850,94 | 446,49 | 43,71 | 202,17 | 23,44 | 2,29 | 36,3 1,91 | 0,56 0,03 |
| 21 | ТЕР10-01-052-04прим. | Устройство скамейки деревянной | 1 м2 горизонтальной проекции | 1,25 | 107,16 | 63,31 | 1,55 | 133,95 | 79,14 | 1,94 | 4,9 6,13 | 0,02 0,03 |
| 22 | ТЕРр66-15-02 | Замена участков трубопроводов диаметром до: 200 мм длиной 3м | 1 вставка длиной 6 м | 0,5 | 1199,54 | 128,09 | 94,86 6,45 | 599,77 | 64,05 | 47,43 3,23 | 9,8 4,9 | 0,55 0,28 |
| 23 | ТЕР10-01-090-02 | Антисептирование составами типа "Pinotex" перекрытий ,стоек,стен,скамейки,ступенек | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,4 | 1766,89 | 139,42 | 7,65 0,31 | 706,76 | 55,77 | 3,06 0,12 | 10,42 4,17 | 0,09 0,04 |
| 24 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,2 | 1,78 |  |  | 0,36 |  |  |  |  |
| 25 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 0,2 | 27,95 |  |  | 5,59 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 12261,22 | 2231,08 | 804,87 85,79 | 179,68 | 7,62 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 62534,08 | 19856,62 | 3460,96 763,54 | 179,68 | 7,62 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2кв.2011г. ОЗП=8,9; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 1, 9-10, 2-3, 5, 8, 13, 20-21, 23, 4, 6-7, 11-12, 14-19, 22) |  |  |  |  |  |  |  | 50244,42 | 17625,53 | 2656,07 677,74 |  |  |
| Перевозка 2 кв.2011г. ПЗ=5,78 (Поз. 24-25) |  |  |  |  |  |  |  | 28,44 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 20196,53 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9642,44 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 5326,31 |  |  | 26,79 |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  | 497,40 |  |  | 2,32 |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 36881,47 |  |  | 81,31 | 1,04 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 17758,80 |  |  | 23,81 | 1,25 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 672,95 |  |  | 2,93 | 0,04 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 12620,94 |  |  | 17,22 | 4,4 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 4275,05 |  |  | 3,02 | 0,03 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 5815,36 |  |  | 10,52 | 0,42 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 4765,70 |  |  | 6,86 | 0,16 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 3724,68 |  |  | 4,9 | 0,28 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 32,31 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 92372,88 |  |  | 179,68 | 7,62 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 39182,11 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 3460,96 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 20620,16 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 20196,53 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9642,44 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 16627,12 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 109000,00 |  |  | 179,68 | 7,62 |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обустройство подходов к мостику через речку Амбарка между ПДК и КамГЭС.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

(локальная смета)

на Обустройство подходов к мостику через речку Амбарка между ПДК и КамГЭС - проход между поселками ПДК и КамГЭС (с ул. Амбарной на ул. Менжинского) в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:  Техническое задание.

Сметная стоимость 161000,00 руб.

- Средства  на оплату труда 37485,56 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,05 | 3319,32 | 3319,32 |  | 165,97 | 165,97 |  | 278 13,9 |  |
| 2 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей и ям, вымоин группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,05 | 1287,44 | 1287,44 |  | 64,37 | 64,37 |  | 121 6,05 |  |
| 3 | ТЕР01-02-027-03 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,13 | 203,05 |  | 203,05 26,03 | 26,40 |  | 26,40 3,38 |  | 1,49 0,19 |
| 4 | ТЕР10-01-052-02 ПЗ*0,5; ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; ЗПМ*0,5; МАТ*0,5; ТЗ*0,5; ТЗМ*0,5 | Устройство лестниц КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | 1 м2 горизонтальной проекции | 33 | 176,34 | 27,90 | 2,32 | 5819,06 | 920,87 | 76,56 | 2,04 67,32 | 0,03 0,99 |
| 5 | ТЕР27-07-004-01 | Устройство деревянных тротуаров | 100 м2 тротуара | 0,64 | 6562,97 | 664,29 | 285,06 20,12 | 4200,30 | 425,15 | 182,44 12,88 | 56,68 36,28 | 2,97 1,9 |
| 6 | ТЕРр51-04-01 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,42 | 2909,40 | 2909,40 |  | 1221,95 | 1221,95 |  | 260 109,2 |  |
| 7 | ТЕР10-01-065-01 | Ограждение тротуаров | 100 м ограждений | 0,45 | 4417,98 | 2407,62 | 54,67 3,77 | 1988,09 | 1083,43 | 24,60 1,70 | 184,21 82,89 | 0,59 0,27 |
| 8 | ТЕР10-01-090-02 | Антисептирование составами типа "Pinotex"деревянных конструкций тротуаров | 100 м2 покрытий | 1,108 | 1766,89 | 139,42 | 7,65 0,31 | 1957,71 | 154,48 | 8,48 0,34 | 10,42 11,55 | 0,09 0,1 |
| 9 | ТЕР15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по дереву: ограждения тротуаров | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 | 930,73 | 349,50 | 4,28 0,14 | 418,83 | 157,28 | 1,93 0,06 | 28,05 12,62 | 0,06 0,03 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 15862,68 | 4193,50 | 320,41 18,36 | 339,81 | 3,48 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 87016,67 | 37322,16 | 1462,23 163,40 | 339,81 | 3,48 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2кв.2011г. ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 1-4, 7-8, 5-6, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 71153,99 | 33128,65 | 1141,81 145,04 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 33591,74 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 10875,36) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 6933,04 |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 2080,11) (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  | 1414,47 |  |  |  |  |
| 105%*0,85 ФОТ (от 1400,32) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  | 1249,79 |  |  |  |  |
| 118%*0,85 ФОТ (от 19231,3) (Поз. 4, 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 19288,99 |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 3898,47) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 4705,45 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15832,46 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,8 ФОТ (от 10875,36) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 3915,13 |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2080,11) (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  | 636,51 |  |  |  |  |
| 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1400,32) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  | 523,72 |  |  |  |  |
| 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 19231,3) (Поз. 4, 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 8238,69 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3898,47) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 2518,41 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 136440,68 |  |  | 339,81 | 3,48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 48232,28 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1462,23 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 37485,56 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 33591,74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15832,46 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 24559,32 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 161000,00 |  |  | 339,81 | 3,48 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								  _________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании_______, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от ______2011 г. № __) заключили настоящий   Контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  принимает на себя обязательство   выполнить работу по обустройству  родника и подходов к нему  на территории жилого района Бумкомбинат-Родник  за железнодорожной станцией Голованово, подходов к мостику  через речку Амбарка между  ПДК и КамГЭС – проход  между поселками  ПДК и КамГЭС (с ул. Амбарной на ул. Менжинского)  в Орджоникидзевском районе города Перми и сдать её результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта, в соответствии с:

а) приложениями, являющимся  неотъемлемой частью контракта:

- техническим заданием (приложение № 1),

- локальным сметным расчетом № 1 (приложение № 2),

-  локальным сметным расчетом № 2 (приложение № 3);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работа выполняется  с момента заключения  контракта по 20.09.2011 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта составляет ____(______) рубля, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все обязательные платежи и  другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненной работы   в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат  работы. Приемка результата выполненной  работы оформляется двусторонним Актом приемки законченного ремонтом объекта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата  выполненных Подрядчиком  работ являются: исполнительная документация, документы, подтверждающие вывоз мусора на городской полигон ТБО, акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) ,  справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику.

3.5. Порядок расчетов за выполненные работы:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. Оплата результата  выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком  в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и  получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Финансирование контракта производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков при приемке результата работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат в установленный срок Заказчику.

5.1.2. Вести общий журнал работ (форма КС-6)  с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющих право производства работ и ведения общего журнала работ, фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность  пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал учета выполненных работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 3-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и  делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. 	Своевременно осуществить приемку работ, подписать акты формы КС-2, КС-3.

6.2.3. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате результата выполненных Подрядчиком  работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.4. Произвести оплату принятого результата выполненных  работ в порядке и в срок, установленные в разделе 3   контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от  стоимости контракта за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.2. Подрядчик уплачивает штраф в  размере  10 000  рублей.

7.7. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего контракта другой Стороне. Предложение о расторжении контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении контракта.

8.7. Если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: локальный сметный расчет (приложение № 1).

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.______________ Почтовый адрес:614___, г. Пермь, ул. __________ Офис____,тел/факс. _________________________ Адрес электронной почты:______________ р/с _________________ в _____________________ ____________________________ г. Перми к/с _______________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ ОГРН_____________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор ______________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№______ от __________________2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству  родника и подходов к нему  на территории жилого района Бумкомбинат-Родник  за железнодорожной станцией Голованово, подходов к мостику  через речку Амбарка между  ПДК и КамГЭС – проход  между поселками  ПДК и КамГЭС (с ул. Амбарной на ул. Менжинского) в Орджоникидзевском районе города Перми.

Обустройство родника и подходов к нему на территории жилого района Бумкомбинат   (родник за ж/д. станцией Голованово)

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом  № 1.

Срок окончания работ 20.09.2011г.

Состав работ:

- Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях до 2м;

- Планировка площадей механизированным способом;

- Устройство лестниц и тротуаров деревянных с ограждением для

безопасного передвижения населения;

- Разборка покрытий кровель, обрешетки, элементов каркаса из брусьев;

- Разработка грунта вручную в траншеях до 2м;

- Установка столбов из оцилиндрованного бревна;

- Устройство настила рабочего толщиной 40мм;

- Облицовка крыши стальными профилированным листом;

- Устройство подпорных стен железобетонных;

- Укладка лаг по основанию;

- Устройство покрытий дощатых толщиной 50мм;

- Обшивка каркасных стен досками обшивки;

- Устройство скамейки деревянной;

- Замена участков трубопроводов диаметром до 200мм длинной 3м;

- Антисептирование составами типа «Pinotex» перекрытий, стоек, стен, скамейки, ступенек или эквивалент;

- Погрузка и перевозка строительного мусора, порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения.

Обустройству подходов к мостику через речку Амбарка между ПДК и КамГЭС (с ул.Амбарной по ул.Менжинского)

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом  № 2.

Срок окончания работ 20.09.2011г.

Состав работ:

- Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях до 2м;

- Планировка площадей механизированным способом;

- Рытье ям для установки стоек и столбов;

- Устройство лестниц, тротуаров деревянных с ограждением и пандусом для безопасного передвижения маломобильных групп населения;

- Антисептирование составами типа «Pinotex» деревянных конструкций тротуаров или эквивалент;

- Простая окраска масляными составами по дереву ограждений тротуаров.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

1. Работы по обустройству родника и подходов к нему на территории жилого района Бумкомбинат и обустройству подходов к мостику через речку Амбарка между ПДК и КамГЭС должны производиться с соблюдением правил техники безопасности.

2. Границы работ уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

3. Подготовку траншей вблизи подземных коммуникаций необходимо производить под наблюдением инженерно-технического работника, ответственного за производство работ, а при непосредственной близости газопровода и электрических кабелей - под непосредственным наблюдением специалиста. При обнаружении подземных коммуникаций, не отмеченных на планах и схемах, работу следует приостановить до согласования дальнейших действий со специализированными организациями.

4. При сопряжении покрытия пешеходных зон с настилом мостика и  родника следует устанавливать в одном уровне с просветом не более 2см.

5.  Работы производить без привлечения субподрядной организации.

Условия выполнения работ:

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям Правилам благоустройства и  содержания территории в г. Перми; Устава города Перми и другим нормативным документам, согласно приложению №2.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по обустройству родника и подходов к нему на территории жилого района Бумкомбинат и обустройству подходов к мостику через речку Амбарка между ПДК и КамГЭС производятся согласно приложению №1.

Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы и  документы, подтверждающие качество материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается 24 месяца со дня подписания акта выполненных работ.

Заказчик _____________ Н.И.Некрасов                       Подрядчик______________

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

| № п/п | Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земля вокруг лестниц и тротуаров деревянных уплотнена. Обустройство лестниц и тротуаров деревянных выполнено согласно схеме, без повреждений. Покраска элементов лестницы по всей площади. Предоставлены сертификаты качества на строительные материалы и изделия. | Удовлетворительно |
| 2 | Земля вокруг лестниц и тротуаров деревянных не уплотнена. Обустройство лестниц и тротуаров деревянных не выполнено согласно схеме, или с повреждениями. Покраска элементов лестницы не по всей площади. Не предоставлены сертификаты качества на строительные материалы и изделия. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» оплата не производится.

Методика качества принятия выполненных работ

Оценка качества работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 3 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 4 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 5 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 6 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 7 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 8 | СНиП III-10-75 | «Благоустройство территории» |
| 9 | Решение Пермской город-ской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 01.02.2011, с изм. от 26.04.2011) | Правила благоустройства и содержания территории в г. Перми. |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№______ от __________________2011г

Согласовано:                                                                                                                                                                                             Утверждаю:

_________________					                         		                                               		      _______________ Н.И.Некрасов

«____» _______________ 2011г.                                                                                                                                                            «____» ______________ 2011г.

Обустройство родника и подходов к нему на территории жилого района Бумкомбинат.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на обустройство родника и подходов к нему на территории жилого района Бумкомбинат- Родник за ж/д станцией Голованово в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 109000,00 руб.

- Средства  на оплату труда 20620,16 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,03 | 3319,32 | 3319,32 |  | 99,58 | 99,58 |  | 278 8,34 |  |
| 2 | ТЕР01-02-027-06 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,01421 | 1980,45 | 1980,45 |  | 28,14 | 28,14 |  | 163 2,32 |  |
| 3 | ТЕР10-01-052-02 | Устройство лестниц | 1 м2 горизонтальной проекции | 6 | 352,67 | 55,81 | 4,64 | 2116,02 | 334,86 | 27,84 | 4,08 24,48 | 0,06 0,36 |
| 4 | ТЕР27-07-004-01 | Устройство деревянных тротуаров | 100 м2 тротуара | 0,42 | 6562,97 | 664,29 | 285,06 20,12 | 2756,45 | 279,00 | 119,73 8,45 | 56,68 23,81 | 2,97 1,25 |
| 5 | ТЕР10-01-065-01 | Ограждение тротуаров | 100 м ограждений | 0,1 | 4417,98 | 2407,62 | 54,67 3,77 | 441,80 | 240,76 | 5,47 0,38 | 184,21 18,42 | 0,59 0,06 |
| 6 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 0,09 | 195,44 | 192,90 | 2,54 | 17,59 | 17,36 | 0,23 | 17,41 1,57 |  |
| 7 | ТЕРр58-01-01 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,09 | 212,47 | 171,16 | 41,31 7,23 | 19,12 | 15,40 | 3,72 0,65 | 15,16 1,36 | 0,46 0,04 |
| 8 | ТЕР10-01-010-01 ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Разборка элементов каркаса из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 древесины в конструкции | 1,3 | 239,22 | 214,92 | 24,30 | 310,99 | 279,40 | 31,59 | 18 23,4 | 0,29 0,38 |
| 9 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта(песок с примесью щебня,гравия более 30%) вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,05 | 2747,84 | 2747,84 |  | 137,39 | 137,39 |  | 248 12,4 |  |
| 10 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,05 | 1287,44 | 1287,44 |  | 64,37 | 64,37 |  | 121 6,05 |  |
| 11 | ТЕР07-01-055-11 | Установка столбов из оцилиндрованного бревна | 100 шт. | 0,04 | 19008,69 | 5627,29 | 12168,95 1617,23 | 760,35 | 225,09 | 486,76 64,69 | 430,55 17,22 | 110,07 4,4 |
| 12 | СЦМ-102-0274 | Лесоматериалы круглые : еловые и пихтовые, диаметром 14-24 см и более, длиной 4.5-6.5 м | м3 | 1 | 935,98 |  |  | 935,98 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР10-01-083-05 | Устройство настила рабочего толщиной 40 мм сплошного- обрешетки | 100 м2 покрытия | 0,09 | 5234,78 | 387,13 | 146,36 13,99 | 471,13 | 34,84 | 13,17 1,26 | 31,07 2,8 | 1,5 0,14 |
| 14 | ТЕР09-05-001-01 ОЗП*1,03; ТЗ*1,03 | Облицовка крыши стальным профилированным листом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 | 100 м2 | 0,09 | 478,37 | 423,29 | 35,15 1,89 | 43,05 | 38,10 | 3,16 0,17 | 33,57 3,02 | 0,31 0,03 |
| 15 | СЦМ-101-9910 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) С10-0,55 | т | 0,0485 | 16773,00 |  |  | 813,49 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР06-01-024-03 | Устройство подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 68590,17 | 13105,80 | 4705,54 594,45 | 685,90 | 131,06 | 47,06 5,94 | 1051,83 10,52 | 41,58 0,42 |
| 17 | СЦМ-204-9184 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,014 | 11115,00 |  |  | 155,61 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг по основанию | 100 м2 пола | 0,056 | 2016,69 | 434,24 | 27,76 2,46 | 112,93 | 24,32 | 1,55 0,14 | 35,74 2 | 0,44 0,02 |
| 19 | ТЕР11-01-033-02 ПЗ*1,3; ОЗП*1,3; ЭМ*1,3; ЗПМ*1,3; МАТ*1,3; ТЗ*1,3; ТЗМ*1,3 | Устройство покрытий дощатых толщиной 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,3; ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | 100 м2 покрытий | 0,056 | 11477,39 | 1053,69 | 176,27 13,52 | 642,73 | 59,01 | 9,87 0,76 | 86,72 4,86 | 2,42 0,14 |
| 20 | ТЕР10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,0525 | 3850,94 | 446,49 | 43,71 | 202,17 | 23,44 | 2,29 | 36,3 1,91 | 0,56 0,03 |
| 21 | ТЕР10-01-052-04прим. | Устройство скамейки деревянной | 1 м2 горизонтальной проекции | 1,25 | 107,16 | 63,31 | 1,55 | 133,95 | 79,14 | 1,94 | 4,9 6,13 | 0,02 0,03 |
| 22 | ТЕРр66-15-02 | Замена участков трубопроводов диаметром до: 200 мм длиной 3м | 1 вставка длиной 6 м | 0,5 | 1199,54 | 128,09 | 94,86 6,45 | 599,77 | 64,05 | 47,43 3,23 | 9,8 4,9 | 0,55 0,28 |
| 23 | ТЕР10-01-090-02 | Антисептирование составами типа "Pinotex" перекрытий ,стоек,стен,скамейки,ступенек | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,4 | 1766,89 | 139,42 | 7,65 0,31 | 706,76 | 55,77 | 3,06 0,12 | 10,42 4,17 | 0,09 0,04 |
| 24 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,2 | 1,78 |  |  | 0,36 |  |  |  |  |
| 25 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 0,2 | 27,95 |  |  | 5,59 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 12261,22 | 2231,08 | 804,87 85,79 | 179,68 | 7,62 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 62534,08 | 19856,62 | 3460,96 763,54 | 179,68 | 7,62 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2кв.2011г. ОЗП=8,9; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 1, 9-10, 2-3, 5, 8, 13, 20-21, 23, 4, 6-7, 11-12, 14-19, 22) |  |  |  |  |  |  |  | 50244,42 | 17625,53 | 2656,07 677,74 |  |  |
| Перевозка 2 кв.2011г. ПЗ=5,78 (Поз. 24-25) |  |  |  |  |  |  |  | 28,44 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 20196,53 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9642,44 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 5326,31 |  |  | 26,79 |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  | 497,40 |  |  | 2,32 |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 36881,47 |  |  | 81,31 | 1,04 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 17758,80 |  |  | 23,81 | 1,25 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 672,95 |  |  | 2,93 | 0,04 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 12620,94 |  |  | 17,22 | 4,4 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 4275,05 |  |  | 3,02 | 0,03 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 5815,36 |  |  | 10,52 | 0,42 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 4765,70 |  |  | 6,86 | 0,16 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 3724,68 |  |  | 4,9 | 0,28 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 32,31 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 92372,88 |  |  | 179,68 | 7,62 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 39182,11 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 3460,96 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 20620,16 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 20196,53 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9642,44 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 16627,12 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 109000,00 |  |  | 179,68 | 7,62 |

Понижающий коэффициент: ________________________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _____________ рублей _______ копеек.

Заказчик_____________ Н.И.Некрасов                                                                                    Подрядчик_______________

Приложение №3

к муниципальному контракту

№______ от __________________2011г

Согласовано:                                                                                                                                                                                             Утверждаю:

_________________					                         		                                               		      _______________ Н.И.Некрасов

«____» _______________ 2011г.                                                                                                                               «____» ______________ 2011г.

Обустройство подходов к мостику через речку Амбарка между ПДК и КамГЭС.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

(локальная смета)

на обустройство подходов к мостику через речку Амбарка между ПДК и КамГЭС - проход между поселками ПДК и КамГЭС (с ул. Амбарной на ул. Менжинского) в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:  Техническое задание.

Сметная стоимость 161000,00 руб.

- Средства  на оплату труда 37485,56 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,05 | 3319,32 | 3319,32 |  | 165,97 | 165,97 |  | 278 13,9 |  |
| 2 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей и ям, вымоин группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,05 | 1287,44 | 1287,44 |  | 64,37 | 64,37 |  | 121 6,05 |  |
| 3 | ТЕР01-02-027-03 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,13 | 203,05 |  | 203,05 26,03 | 26,40 |  | 26,40 3,38 |  | 1,49 0,19 |
| 4 | ТЕР10-01-052-02 ПЗ*0,5; ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; ЗПМ*0,5; МАТ*0,5; ТЗ*0,5; ТЗМ*0,5 | Устройство лестниц КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | 1 м2 горизонтальной проекции | 33 | 176,34 | 27,90 | 2,32 | 5819,06 | 920,87 | 76,56 | 2,04 67,32 | 0,03 0,99 |
| 5 | ТЕР27-07-004-01 | Устройство деревянных тротуаров | 100 м2 тротуара | 0,64 | 6562,97 | 664,29 | 285,06 20,12 | 4200,30 | 425,15 | 182,44 12,88 | 56,68 36,28 | 2,97 1,9 |
| 6 | ТЕРр51-04-01 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,42 | 2909,40 | 2909,40 |  | 1221,95 | 1221,95 |  | 260 109,2 |  |
| 7 | ТЕР10-01-065-01 | Ограждение тротуаров | 100 м ограждений | 0,45 | 4417,98 | 2407,62 | 54,67 3,77 | 1988,09 | 1083,43 | 24,60 1,70 | 184,21 82,89 | 0,59 0,27 |
| 8 | ТЕР10-01-090-02 | Антисептирование составами типа "Pinotex"деревянных конструкций тротуаров | 100 м2 покрытий | 1,108 | 1766,89 | 139,42 | 7,65 0,31 | 1957,71 | 154,48 | 8,48 0,34 | 10,42 11,55 | 0,09 0,1 |
| 9 | ТЕР15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по дереву: ограждения тротуаров | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 | 930,73 | 349,50 | 4,28 0,14 | 418,83 | 157,28 | 1,93 0,06 | 28,05 12,62 | 0,06 0,03 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 15862,68 | 4193,50 | 320,41 18,36 | 339,81 | 3,48 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 87016,67 | 37322,16 | 1462,23 163,40 | 339,81 | 3,48 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2кв.2011г. ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 1-4, 7-8, 5-6, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 71153,99 | 33128,65 | 1141,81 145,04 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 33591,74 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 10875,36) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 6933,04 |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 2080,11) (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  | 1414,47 |  |  |  |  |
| 105%*0,85 ФОТ (от 1400,32) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  | 1249,79 |  |  |  |  |
| 118%*0,85 ФОТ (от 19231,3) (Поз. 4, 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 19288,99 |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 3898,47) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 4705,45 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15832,46 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,8 ФОТ (от 10875,36) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  | 3915,13 |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2080,11) (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  | 636,51 |  |  |  |  |
| 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1400,32) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  | 523,72 |  |  |  |  |
| 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 19231,3) (Поз. 4, 7-8) |  |  |  |  |  |  |  | 8238,69 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3898,47) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 2518,41 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 136440,68 |  |  | 339,81 | 3,48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 48232,28 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1462,23 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 37485,56 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 33591,74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 15832,46 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 24559,32 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 161000,00 |  |  | 339,81 | 3,48 |

Понижающий коэффициент: ________________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _____________ рублей ___ копеек

Заказчик_____________ Н.И.Некрасов                                                                                    Подрядчик_______________