Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 18.08.2011 года № 0156300028711000020

Техническое задание на выполнение работ по демонтажу бесхозяйных деревянных строений некапитального типа (сараев) на территории Кировского района г. Перми

Начальная цена: 122500 (Сто двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Место выполнения работ (перечень, характеристика, объемы работ)

- г. Пермь, ул. Автозаводская,20 (общая площадь составляет-500 кв.м.), количество бесхозных деревянных строений некапитального типа (сараев) - 12;

- г. Пермь, ул. Кировоградская, 5 (общая площадь-составляет-350 кв.м.), количество бесхозных деревянных строений некапитального типа (сараев) –18.

## Сроки выполнения работ

Начало работ: С момента подписания муниципального контракта

Окончание работ: 23 сентября 2011г.

Требования к выполняемым работам

1.   Выполнить демонтаж бесхозяйных деревянных строений некапитального типа (сараев).

2.       Для подтверждения выполненных работ необходимо представить фотоматериалы по каждому объекту, справку на вывоз твердо-бытовых отходов.

3.  Демонтаж бесхозяйных деревянных строений некапитального типа (сараев) производиться однократно в период действия муниципального контракта.

# Характеристика перечня работ

| Наименование работ | 1. Произвести (при необходимости) вскрытие бесхозяйного деревянного строения некапитального типа (сарая), предназначенного к сносу (демонтажу); 2. Подписать в составе комиссии акт вскрытия бесхозяйных деревянных строений некапитального типа (сараев) с указанием содержания в нем вещей, обеспечить хранение вещей (при необходимости); 3. Обеспечить уборку и вывоз мусора на месте снесенных (демонтированных) бесхозяйных деревянных строений некапитального типа (сараев) с учетом прилегающей территории до пяти метров по периметру |
| --- | --- |
| Характеристики сносимых (демонтируемых) объектов | Бесхозяйные деревянные строения некапитального типа (сараи) |
| Количество | 30 |
| Требования к производству работ | При производстве погрузочно-разгрузочных и демонтажных работ соблюдать технику безопасности. Соблюсти требования: Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; Средства индивидуальной защиты; Особое внимание уделить ограждению опасной зоны при производстве погрузочно - разгрузочных и демонтажных работ; Выполнение работ осуществляется с соблюдением всех требований техники безопасности и охраны труда, дорожного движения, при выполнении работ, связанных со сносом, включая электробезопасность и пожаробезопасность, сохранность зеленных насаждений, объектов городской собственности. |
| Требования к качеству производства работ | 1.Обеспечить качественную уборку и вывоз мусора на месте снесенных (демонтируемых) бесхозяйных деревянных строений некапитального типа (сараев) с учетом прилегающей территории в размере пяти метров по периметру. 2.Обеспечить информирование граждан о сносе (демонтаже) бесхозяйных деревянных строений некапитального типа (сараев), в том числе в СМИ (средствах массовой информации) |