Приложение 3

к Извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г.  Пермь                   				        	                                 «___» ____________ 2011 г.

Архитектурно-планировочное управление администрации города Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника управления Горюнова Олега Валентиновича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________,

действующего на основании __________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (именуемый далее – «Контракт») о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

1.1. На основании приказа от 24.08.2011 года № СЭД-37-01-03-23 «О проведении запроса котировок», решения котировочной комиссии (протокол от ________2011 года № _____) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проекта приспособления помещений по Комсомольскому проспекту,3 в городе Перми для рассмотрения и демонстрации проектов планировки территорий, схем застройки, размещения макета центрального планировочного района города Перми (далее по тексту – работы).

1.2. Перечень работ по контракту определяется в прилагаемом к Контракту Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Исполнитель выполняет работы согласно Техническому заданию собственными силами (за счет собственных средств).

2. Срок действия контракта

2.1. Контракт действует с момента его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом.

3. Цена Контракта.

3.1. Цена Контракта составляет _____________________ руб.

3.2 Цена Контракта является фиксированной и изменению в течение всего срока действия Контракта не подлежит.

4. Требования к работам:

4.1. Выполняемые работы должны отвечать требованиям качества, а также иным требованиям Технического задания, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

| Заказчик ___________________ | Исполнитель _______________ |
| --- | --- |

4.2. Работы должны быть выполнены в объёме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту).

5. Порядок принятия результатов и подписания акта выполненных работ.

5.1. Порядок выполнения работ по Контракту, перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику в соответствии с этапами работ, определен Техническим заданием.

5.2. Переговоры и консультации в ходе выполнения и приемки-передачи выполненных работ проводятся на территории Заказчика.

5.3. Принятие выполненных работ осуществляется поэтапно, согласно Техническому заданию (Приложение № 1). Техническую и другую документацию, выполненную по окончании этапа, предусмотренного в Техническом задании (Приложение № 1), Исполнитель передает Заказчику с сопроводительным письмом, накладной и с актом приемки - передачи этапа выполненных работ в двух экземплярах. Акты приемки - передачи этапов выполненных работ подписываются Заказчиком в случае отсутствия замечаний к этапу выполненных работ.

Дата подписания Исполнителем накладной является датой окончания выполнения Исполнителем этапа работ. Подписание Заказчиком накладной подтверждает получение Заказчиком технической документации, а подписание акта приемки - передачи подтверждает выполнение Исполнителем работ в полном объеме, который был предусмотрен Техническим заданием (Приложение № 1).

5.4. Техническая документация в соответствии с каждым этапом работ передается для рассмотрения и оформления письменных замечаний.

Заказчик осуществляет принятие и проверку выполненных работ в течение в 10 (десяти) рабочих дней после подписания накладной по этапу выполненных работ, рассматривает представленные материалы и направляет Исполнителю первый подписанный экземпляр акта (при отсутствии претензий) или мотивированный отказ от подписания акта. Срок проверки выполненных работ может быть увеличен, о чем Заказчик извещает Исполнителя.

5.5. При обнаружении недостатков Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи с указанием перечня недостатков и сроков по их устранению. Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки, перечисленные Заказчиком.

В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненной работе, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

5.6. При остановке работ по Контракту по инициативе Заказчика в установленных настоящим Контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5 (пяти) дней с момента остановки Сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты ранее выполненных Исполнителем работ.

6. Порядок расчетов по Контракту

6.1. Оплата по настоящему контракту производится в следующем порядке:

- Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере 10 (десять) процентов от цены Контракта в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Контракта;

- Заказчик перечисляет Исполнителю платеж в размере 20 (двадцать) процентов от цены Контракта в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта приемки-передачи второго этапа выполненных работ, предусмотренных техническим заданием, на основании предъявленных  Исполнителем счетов и счетов-фактур;

- окончательный расчет производится в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта приемки-передачи выполненных работ по последнему этапу.

6.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, указанный в настоящем Контракте.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Исполнитель обязан:

| Заказчик ___________________ | Исполнитель _______________ |
| --- | --- |

7.1.1. Своевременно выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.1.2. Своевременно за свой счет устранять имеющиеся у Заказчика замечания.

7.1.3. При обнаружении обстоятельств, создающих невозможность оказания услуг,  немедленно известить Заказчика.

7.1.4. Еженедельно представлять отчет о выполненных работах.

7.1.5. Обеспечивать присутствие своих представителей, в том числе главного инженера проекта, на еженедельных отчетных совещаниях, проводимых Заказчиком. Уведомление о проведении таких совещаний направляется в соответствии с п. 7.3.4. настоящего Контракта.

7.1.6. Выполнять иные действия, связанные с исполнением настоящего Контракта.

7.2. Исполнитель вправе:

7.2.1. Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств в размере и в сроки, установленные п. 6.1 настоящего Контракта, при условии надлежащего исполнения обязательств по выполнению работ.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках выполнения работ, обнаруженных в ходе их  выполнения и приема.

7.3.2. Обеспечивать своевременный прием исполнения обязательств Исполнителя по выполненным им обязательствам.

7.3.3. При отсутствии собственных замечаний оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом.

7.3.4. Уведомлять Исполнителя о проведении отчетных совещаний телефонограммой не менее чем за 4 часа до начала совещания.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения работ соответствующего качества, объёма и иных требований, предусмотренным настоящим Контрактом.

7.4.2. В случае выполнения работ с нарушением условий настоящего Контракта отказаться от подписания акта приема-передачи и от оплаты работ.

7.4.3.	Предъявить требования исполнителю, связанные с ненадлежащим качеством выполненных работ также в случаях, если недостатки выполненных работ были выявлены после истечения сроков, указанных в настоящем Контракте.

8. Ответственность. Риски

8.1. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере одной двухсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление неустойки (пени) начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Исполнитель освобождается  от уплаты  неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.2.Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

8.3. При несвоевременной оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление неустойки (пени) начинается со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

| Заказчик ___________________ | Исполнитель _______________ |
| --- | --- |

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Контракту.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 (трех) дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы.

9.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 (шести) месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего Контракта в установленном законом порядке.

9.5. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. Условия расторжения контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- 10.2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда:

- если Исполнитель не выполнит работы в срок, предусмотренный Контрактом или в течение продленного периода, предоставленного Заказчиком;

- если Исполнитель выполнит работы с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае утраты Заказчиком возможности оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.3. В случае расторжение контракта по соглашению сторон, сторона, решившая расторгнуть Контракт, за 15 (пятнадцать) календарных дней направляет письменное уведомление другой Стороне.

Соглашение о расторжении является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11. Разрешение споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, результаты которых оформляются в письменном виде.

11.2.  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в порядке, установленном законодательством РФ.

11.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются арбитражным судом Пермского края.

12. Заключительные положения

| Заказчик ___________________ | Исполнитель _______________ |
| --- | --- |

12.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются  законодательством РФ.

12.2.Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами (уполномоченными представителями).

12.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получение под расписку соответствующими должностными лицами. Действительна личная и факсимильная подписи.

12.5. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три экземпляра находятся у Заказчика, один экземпляр находится у Исполнителя.

12.6.Для решения текущих вопросов по Контракту назначается ответственное лицо:

от  Заказчика: Лапшин Дмитрий Юрьевич, т. 212-19-09.

от Исполнителя: ________________тел.____________

12.7. К Контракту прилагается Техническое задание, которое является его неотъемлемой частью.

13. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: Архитектурно-планировочное управление администрации города Перми Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15 Тел.: (342) 212-72-57 ОКПО 88051011, ОГРН 1085902009610, ИНН 5902293636 КПП 590201001 (Архитектурно-планировочное управление администрации города Перми, л/счет № 02905018371 к л/с № 02902010014 в ДФ администрации города Перми, УФК по Пермскому краю) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, БИК 045773001. Начальник архитектурно-планировочного управления ___________________/ О.В.Горюнов / м.п. | Поставщик: ___________________/ / м.п. |
| --- | --- |