Приложение № 1

к извещению о проведении конкурса

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по научно-методической и экспертной поддержке деятельности Департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

# Область оказания услуг:

  - Транспортное планирование.

  - Организация дорожного движения.

  - Совершенствование функционирования системы городского пассажирского транспорта общего пользования.

  - Парковочная политика.

# Цели оказания услуг:

1.1. Сбор и обработка исходной информации о работе транспортного комплекса города Перми.

1.2. Моделирование и прогнозирование различных сценариев развития улично-дорожной сети и маршрутной сети общественного транспорта г. Перми на транспортной модели г. Перми.

  - Проведение имитационного моделирования и сравнительного анализа  для выбора наилучшего варианта организации дорожного движения для различных объектов моделирования.

  - Разработка научно-методических рекомендаций по совершенствованию деятельности администрации в части развития дорожно-транспортного комплекса г. Перми.

# Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

  - Сценарии изменения параметров улично-дорожной сети в городе Перми;

  - Имеющаяся на настоящий момент проектная и предпроектная документация, результаты прикладных научно-исследовательских разработок департамента дорог и транспорта администрации города Перми и других функциональных подразделений администрации города Перми, а также результаты различных работ по сбору и систематизации информации о состоянии и функционировании объектов улично-дорожной сети в городе Перми.

- Объекты исследований:

  - Объекты транспортного моделирования

    - пересечение ул. Героев Хасана – ул. Хлебозаводской – ул. Краснополянской в городе Перми.

    - перекресток ул. Шоссе Космонавтов – ул. Промышленная.

    - перекресток ул. Окулова – ул. Дзержинского.

    - круговая развязка в Сосновом бору.

    - ул. Кирова на участке от Комсомольского пр. до ул. Сибирской.

    - ул. Тимирязева на участке от ул. Островского до ул. 25-го октября.

    - перекресток ул. Куйбышева – ул. Чкалова.

    - перекресток ул. Соликамская – ул. Мостовая.

    - пересечение ул. Ш.космонавтов – ул. Свиязева – ул.  Мира - организация парковочных мест для отстоя общественного транспорта.

    - перекресток ул. Уральской – ул. Крупской.

    - сбор и обработка исходных данных об интенсивности движения транспортных потоков на улично-дорожной сети по следующим объектам:

- Интенсивность движения по ул. Шоссе Космонавтов - ул. Малкова;

- Интенсивность движения на КамГЭС.

    - объекты, включенные в проект мероприятий по реализации Генерального плана:

- Развязка кольцевого типа на пересечении ул. Свиязева – ул. Шоссе Космонавтов – ул. Мира, расширение квартала от ул. Оверятской до ул. Свиязева.

- Развязка кольцевого типа на пересечении ул. Героев Хасана – ул. Краснополянской – ул Хлебозаводской.

- Пересечение ул. Уральской – ул. Крупской – Северная дамба.

- Связь ул. Подлесная – ул. Стахановская.

- Развязка кольцевого типа на пересечении ул. Куфонина и ул. Подлесной в разных уровнях.

- Связь ул. Крисанова – ул. Карпинского, с учетом двухуровневой развязки на пересечении с ул. Шоссе  Космонавтов.

- Соединение ул. Строителей – ул. Шоссейной – ул. Барамзиной до ул.Локомотивной.

- ул. Макаренко, с учетом двухуровневой развязки на пересечении с ул. Тургенева и ул. Уинской.

- Площадь Восстания.

- Пересечение ул. Чкалова  с ул. Куйбышева и ул. Г.Хасана.

- Соединение ул. Старцева с ул. Целинной  по проспекту Октябрят.

    - Иные объекты дорожно-транспортного комплекса города Перми необходимость моделирования по заданию департамента дорог и транспорта администрации города Перми.

  - Научно-методические разработки:

    - Проведение анализа параметров инфраструктурных ограничений системы городского пассажирского транспорта общего пользования г. Перми. Разработка структуры паспорта единой маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования г. Перми.

    - Иные научно-технические разработки по заданию департамента дорог и транспорта администрации города Перми.

- Состав работ:

  - Сбор Исполнителем информации, необходимой для проведения моделирования транспортных потоков в соответствии со сценариями, предоставленными Заказчиком;

  - Обработка исходных данных для моделирования транспортных потоков;

  - Проведение моделирования и прогнозирования сценариев движения транспортных потоков на основе обработанных исходных данных с применением транспортной модели города Перми, с использованием специализированного программного обеспечения PTV Vision® Visum «или эквивалента»;

  - Анализ результатов моделирования и, в случае необходимости, уточнение исходных данных;

  - Подготовка предложений по оптимизации движения транспорта на моделируемом участке улично-дорожной сети в городе Перми;

  - Составление аналитического отчета и экспертного заключения, в т.ч. по объектам исследования:

Моделирование, анализ и оптимизация движения транспортных потоков, схем организации  движения в районе перекрестка ул. Героев Хасана – ул. Хлебозаводская – ул. Краснополянская в городе Перми:

- На транспортной модели города Перми спрогнозировать значения интенсивности и распределения транспортных потоков в районе перекрестка ул. Героев Хасана – ул. Хлебозаводская – ул. Краснополянская.

- Разработать предложения по организации движения в районе перекрестка ул.Героев Хасана – ул. Хлебозаводская – ул. Краснополянская.

- Провести микромоделирование вариантов организации дорожного движения:

- существующая ситуация;

- разработанные предложения.

- Провести сравнительный анализ результатов моделирования различных сценариев развития улично-дорожной сети.

Моделирование, анализ проектных предложений, анализ и прогнозирование движения транспортных потоков в районе перекрестка ул. Шоссе Космонавтов – ул. Промышленная:

- На транспортной модели города Перми спрогнозировать значения интенсивности и распределения транспортных потоков в районе перекрестка ул. Шоссе Космонавтов – ул. Промышленная.

- Разработать предложения по оптимизации организации движения в районе перекрестка ул. Шоссе Космонавтов – ул. Промышленная.

- Провести микромоделирование вариантов организации дорожного движения:

- существующая ситуация;

- разработанные предложения.

- Провести сравнительный анализ результатов моделирования различных сценариев развития улично-дорожной сети.

- Оценить последствия изменения организации движения в районе перекрестка ул. Шоссе Космонавтов – ул. Промышленная.

Моделирование организации  движения на перекрестке ул. Дзержинского и ул. Окулова:

- Провести сбор исходных данных об интенсивности транспортных и пешеходных потоков на участках улично-дорожной сети в зоне действия перекрестка ул. Окулова - ул. Дзержинского;

- Провести анализ существующей ситуации, выявить основные проблемы, возникающие у водителей транспортных средств и пешеходов при пересечении исследуемого участка;

- Провести моделирование проектных вариантов организации дорожного движения на перекрестке ул. Дзержинского – ул. Окулова;

- Провести сравнительный анализ проектных вариантов организации дорожного движения транспортных потоков на перекрестке ул. Дзержинского – ул. Окулова.

Моделирование различных вариантов организации кругового движения на перекрестке в Сосновом бору:

- Провести моделирование существующей и проектных схем организации кругового движения в Сосновом бору;

- Провести сравнительный анализ существующей и проектных схем организации движения транспортных потоков на анализируемом участке УДС.

- По результатам анализа дать рекомендации по организации кругового движения на перекрестке в Сосновом бору.

Моделирование закрытия транспортного движения на ул. Кирова от Комсомольского проспекта до ул. Сибирская.

- Провести макромоделирование закрытия транспортного движения на ул. Кирова, подготовить картограммы разности существующей и прогнозной ситуации интенсивностей транспортных потоков.

- Оценить затраты времени на транспортные корреспонденции при реализации прогнозной ситуации.

Моделирование предложений по переводу ул. Тимирязева в односторонний режим движения в направлении от ул. Островского до ул. 25-го Октября:

- Провести анализ существующей ситуации организации дорожного движения;

- Моделирование проектных предложений по переводу ул. Тимирязева в односторонний режим;

- Провести сравнительный анализ вариантов организации дорожного движения.

Моделирование организации дорожного движения на перекрестке ул. Куйбышева – ул. Чкалова.

- Провести сбор исходных данных об интенсивности транспортных и пешеходных потоков на участках улично-дорожной сети в зоне действия перекрестка ул. Куйбышева – ул. Чкалова;

- Провести анализ существующей ситуации, выявить основные проблемы, возникающие у водителей транспортных средств и пешеходов при пересечении исследуемого участка;

- Провести моделирование проектных вариантов организации дорожного движения на перекрестке ул. Куйбышева – ул. Чкалова;

- Провести сравнительный анализ проектных вариантов организации дорожного движения транспортных потоков на перекрестке ул. Куйбышева – ул. Чкалова.

Моделирование схем организации дорожного движения на пересечении ул. Соликамская – ул. Мостовая.

- Провести сбор исходных данных об интенсивности транспортных и пешеходных потоков на участках улично-дорожной сети в непосредственной близости от пересечения ул. Соликамской и ул. Мостовой;

- Провести моделирование двух вариантов организации дорожного движения  с организацией движения в виде перекрестка и с организацией кругового движения на пересечении ул. Соликамская и ул. Мостовая;

- По результатам моделирования провести сравнительный анализ вариантов организации дорожного движения транспортных потоков на пересечении ул. Соликамская и ул. Мостовая.

Анализ проектных предложений по организации парковочных мест для отстоя автобусов на конечном остановочном пункте «Ипподром».

- Провести сбор исходных данных об интенсивности транспортных и пешеходных потоков на участках улично-дорожной сети в непосредственной близости от пересечения ул. Свиязева – ул. Мира – ул. Шоссе Космонавтов;

- Провести моделирование организации движения автобусов на организованной парковочной площадке для места отстоя автобусов. Оценить количество парковочных мест. Предусмотреть беспрепятственное движение индивидуального транспорта совместно с общественным транспортом.

- По результатам моделирования дать рекомендации по организации дорожного движения транспортных и пешеходных потоков на пересечении ул. Свиязева – ул. Мира – ул. Шоссе Космонавтов.

В рамках предложений реализации Генерального плана оценить очередность строительства объектов и их влияние на состояние транспортной системы г. Перми для следующих транспортных связей:

- Развязка кольцевого типа на пересечении ул. Свиязева – шоссе Космонавтов – ул. Мира, расширение квартала от ул. Оверятской до ул. Свиязева.

- Развязка кольцевого типа на пересечении ул. Героев Хасана – ул. Краснополянская – ул. Хлебозаводская.

- Пересечение ул. Уральской – ул. Крупской – Северная дамба.

- Связь ул. Подлесная – ул. Стахановская.

- Развязка кольцевого типа на пересечении ул. Куфонина и ул. Подлесная в разных уровнях.

- Связь ул. Крисанова – ул. Карпинского, с учетом двухуровневой развязки на пересечении с ул.Шоссе Космонавтов.

- Соединение ул. Строителей – ул. Шоссейной – ул. Барамзиной до ул.Локомотивной.

- ул. Макаренко, с учетом двухуровневой развязки на пересечении с ул. Тургенева и ул. Уинской.

- Площадь Восстания.

- Пересечение ул. Чкалова  с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана.

- Соединение ул. Старцева с ул. Целинной по проспекту Октябрят.

    - Провести прогнозирование интенсивности транспортных потоков в зоне влияния перечисленных объектов.

    - Рассчитать показатель работы транспортной системы - среднее время реализации транспортных корреспонденций для перечисленных выше сценариев развития улично-дорожной сети.

    - Оценить очередность реализации предложений Генерального плана, используя параметр среднее время реализации транспортных корреспонденций.

Провести сбор и обработку исходных данных об интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков на улично-дорожной сети по следующим объектам:

- Интенсивность движения по Ш.Космонавтов - Малкова;

- Интенсивность движения на КамГЭС.

    - Провести анализ исходных данных об интенсивности транспортных потоков, выделить пиковые нагрузки. Оценить структуру транспортного потока.

    - Оценить изменение нагрузки на улично-дорожную сеть на исследуемых объектах в период с 2006 по 2011 года.

Проведение анализа параметров инфраструктурных ограничений системы городского пассажирского транспорта общего пользования г. Перми.

- Провести анализ параметров инфраструктурных ограничений системы городского пассажирского транспорта общего пользования г. Перми.

- Построить картограмму существующих инфраструктурных ограничений функционирования остановочных пунктов г. Перми.

Разработать структуру паспорта единой маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования г. Перми. В структуру паспорта необходимо включить не менее 3 разделов, описывающих маршрутную сеть.

- Требования к содержанию работ:

6.1.	При получении прогнозных данных для моделирования необходимо использовать транспортную модель города со следующими характеристиками:

- площадь области моделирования должна составлять не менее 1600 км2;

- количество отрезков – участков улично-дорожной сети от перекрестка до перекрестка – не менее 11000;

- протяженность улично-дорожной сети должна составлять не менее чем 1100 км.;

- количество узлов-перекрестков – не менее 5200;

- маршрутная сеть городского пассажирского транспорта общего пользования должна содержать не менее 11 маршрутов трамваев, 10 маршрутов троллейбусов, 74 маршрутов автобусов;

При моделировании должны использоваться не только данные помаршрутных  обследований пассажиропотока, но и данные постановочных обследований пассажиропотока.

6.2. Услуги по контракту должны выполняться с применением современных методов математического моделирования. Требуется обязательное использование собранных натурным образом и экспериментально полученных данных о состоянии объекта будущих исследований. Требуется в обязательном порядке использование специализированного программного обеспечения PTV Vision® Visum «или эквивалента», с учетом транспортной модели города Перми (в т.ч. городского пассажирского транспорта общего пользования).

6.3.  При проведении исследований указанных в п.4 необходимо организовывать и проводить совещания с заказчиком работ, либо осуществлять информирование но не реже одного раза в неделю. Замечания и дополнения по проектам, полученные в ходе совещаний, необходимо также подвергать анализу и моделированию в виде отдельных вариантов. Иные объекты не указанные в пункте 4 также необходимо подвергать анализу и моделированию, если был сформирован запрос от Заказчика в письменной форме в течение срока действия договора. В последующем полученные результаты включать в отчетные материалы.

6.4. При утверждении проекта Заказчиком его необходимо разместить на специализированном интернет-сайте, посвященному транспортному планированию и организации дорожного движения с посещаемостью не менее 1000 посещений в неделю.

# Результаты моделирования оформляются в виде аналитического отчета, содержащего:

  - картограммы интенсивностей транспортных потоков в исследуемых областях;

  - демонстрационные материалы в виде презентаций и видеороликов;

  - заключение, содержащее анализ результатов моделирования транспортных потоков;

  - предложения по оптимизации движения транспорта на улично-дорожной сети в городе Перми.

Вся научно-техническая продукция передается на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде на CD в одном экземпляре.