УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Орджоникидзевского района

_______________  Л.В. Королева

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

«Текущий ремонт помещений

(устранение нарушений требований пожарной безопасности) общественного центра микрорайона «Домостроительный» Орджоникидзевского района города Перми, расположенного

по адресу: г. Пермь, ул. Домостроительная, 4 в 2011 году»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Орджоникидзевского района города Перми |
| Место нахождения |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Почтовый адрес |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Адрес электронной почты |  | goszakupki_ordjo@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 263-46-98, факс 263-48-04 |
| Контактное лицо |  | Некрасова Юлия Алексеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Текущий ремонт помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности) общественного центра микрорайона «Домостроительный» Орджоникидзевского района города Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Домостроительная, 4 в 2011 году. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 92 202 рублей 51 коп. |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ по текущему ремонту помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности) общественного центра микрорайона «Домостроительный» Орджоникидзевского района города Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Домостроительная, 4 в 2011 году указан в локальном сметном расчете (Приложение №1 к муниципальному контракту). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы по текущему ремонту помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности) общественного центра должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием - Приложение №1 к документации об аукционе) и условиями муниципального контракта, являющегося Приложением №2 к документации об аукционе (в том числе с локальным сметным расчетом на текущий ремонт помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности) общественного центра микрорайона «Домостроительный»). |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Домостроительная, 4 |
| Условия и сроки выполнения работ |  | Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями муниципального контракта, технического задания, локального сметного расчета. Условия выполнения работ: работы производятся с соблюдением требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.), технического регламента о требованиях пожарной безопасности, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313, электробезопасности, требованиями техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности окружающих людей, обеспечение безопасности имущества, находящегося в данном помещении, обеспечить сохранность несущих конструкций, инженерных сетей здания, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений. Сроки выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма-КС-3), счета-фактуры (счета), предоставления документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО; Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом на текущий ремонт (устранение нарушений требований пожарной безопасности) общественного центра, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом «коэффициента снижения», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Значение указанного коэффициента снижения вносится в контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в локальном сметном расчете на полученный коэффициент снижения. В актах о приемке выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения). Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет. В целях определения стоимости материалов Заказчиком проведен мониторинг цен, путем изучения прайс-листов компаний поставщиков. Цена контракта должна включать: стоимость всех работ, предусмотренных сметой, стоимость материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы на погрузку материалов, их транспортировку до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории производства работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказания услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта – 4610 рублей 13 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 13.09.2011 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19.09.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 22.09.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не требуется. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

# Техническое задание на проведение открытого аукциона в электронной форме

# на выполнение работ по текущему ремонту помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности)  общественного центра микрорайона «Домостроительный» Орджоникидзевского района города Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Домостроительная, 4  в 2011 году

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г.Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Адрес электронной почты - goszakupki_ordjo@mail.ru   Тел. (342) 263-46-80, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Некрасова Юлия Алексеевна – начальник отдела по работе с общественностью, молодежной политике администрации Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-46-98) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку на проведение работ по текущему ремонту помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности) общественного центра микрорайона «Домостроительный» Орджоникидзевского района города Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Домостроительная, 4 в соответствии с локальным сметным расчетом  (Приложение  № 1 к муниципальному контракту).

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул.  Домостроительная, 4

Сроки выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом.

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязуется осуществлять производство работ с соблюдением требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.), технического регламента о требованиях пожарной безопасности, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313, электробезопасности, требованиями техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности окружающих людей, обеспечение безопасности имущества, находящегося в данном помещении, обеспечить сохранность несущих конструкций, инженерных сетей здания, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

Начальная (максимальная) цена контракта: 92 202,51 руб. (Девяносто две тысячи двести два рубля 51 копейка).

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком  по факту выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения работ, подписания сторонами: акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), счета-фактуры, счета, предоставления документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО.

Стоимость работ должна быть указана с учетом стоимости всех работ, предусмотренных сметой, стоимость материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы на погрузку материалов, их транспортировку до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории производства работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                              ___ ________ 2011г.

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Королевой Лидии Владимировны, действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006  № 207 с одной стороны, и __________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего  на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является ____________ проведенного «Заказчиком» открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности) общественного центра микрорайона «Домостроительный» Орджоникидзевского района города Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Домостроительная, 4  (Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №______ от __________), заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2 настоящего контракта и сдать ее результат Заказчику, а  Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по текущему ремонту помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности) общественного центра микрорайона «Домостроительный» Орджоникидзевского района города Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Домостроительная, 4 в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1).

- Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в течение 20 рабочий дней с момента заключения муниципального контракта.

2.1.2. Выполнить работы в объемах и на условиях, определенных в п. 1.2 настоящего Контракта, привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Контракту только с письменного уведомления Заказчика.

2.1.3. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполняемым работам.

2.1.4. Осуществлять производство работ с соблюдением требований  технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.), технического регламента о требованиях пожарной безопасности, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313, электробезопасности, требованиями техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности окружающих людей, обеспечение безопасности имущества, находящегося в помещениях, обеспечить сохранность несущих конструкций, инженерных сетей здания, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

2.1.5. Выполнять работы в рабочие дни: понедельник - четверг с 09-00 до 18-00 часов (по местному времени), в пятницу – с 09-00 до 17-00 часов. По согласованию с Заказчиком время работы может быть изменено.

2.1.6. Выполнить все работы с использованием своего инвентаря, оборудования, материалов и конструкций надлежащего качества (все оборудование, материалы и конструкции, используемые при проведении работ должны иметь сертификаты и другие документы, подтверждающие их качество в соответствии с действующим законодательством).

2.1.7. Нести ответственность за сохранность материалов и результатов выполненных работ до подписания акта о приемке выполненных работ.

2.1.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта.

2.1.9. Извещать Заказчика о готовности работ в  3х-дневный срок в письменной форме.

2.1.10. Устранить при обнаружении Заказчиком недостатки выполненных работ  в течение 10-ти рабочих дней с даты предъявления акта с указанием недостатков, а также обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим Контрактом, в срок, установленный настоящим Контрактом.

2.1.11. Обеспечить  уборку строительного мусора с территории производства работ.

2.1.12. Извещать  Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.1.13. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

2.1.14. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственное осуществление Заказчиком своих прав по настоящему Контракту и возместить ущерб, причиненный      интересам Заказчика по вине Подрядчика в результате нарушений условий настоящего Контракта и действующего законодательства

  - Подрядчик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять выполненные работы и оплатить их полностью  в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.

2.3.2. Предоставить Подрядчику всю необходимую для оказания работ информацию и документы.

2.3.3. Выполнять другие предусмотренные настоящим Контрактом обязательства.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от   Подрядчика надлежащего выполнения работ и исполнения, принятых на себя обязательств.

2.4.2. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя –  начальника отдела по работе с общественностью, молодежной политике администрации Орджоникидзевского района города Перми Некрасову Юлию Алексеевну, тел. 263-46-98, имеющего право:

- присутствовать на объекте оказания работ;

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость выполняемых работ, включающая стоимость всех работ, предусмотренных сметой, стоимость материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы на погрузку материалов,  их транспортировку до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории производства работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта составляет __________________________________ , включая НДС, далее Цена Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании  протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Расценки и цены, указанные в локальном сметном расчете на выполнение текущего ремонта кровли с учетом коэффициента снижения (Приложение №1 к Контракту), не подлежат корректировке в ходе исполнения настоящего Контракта.

4. Порядок оплаты выполненных работ

4.1. Форма оплаты — безналичный расчет.

В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы     производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

4.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные представителями Заказчика и Подрядчика: акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), счет-фактура (счет), предоставление документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО.

4.3. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком  по факту выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания Сторонами документов указанных в п. 4.2. Контракта, в пределах выделенных ассигнований.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1)  с учетом коэффициента снижения. Коэффициент снижения составляет: _________________________ .

4.4. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.5. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

### 5. Сдача-приемка выполненных работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

5.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком, при наличии у Подрядчика общего журнала производства работ, совместно с Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

5.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.4. В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ Подрядчик обязуется устранить их в течение 3-х дней за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его  использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.6. Заказчик вправе привлекать при приемке работ представителей Госпожнадзора и других экспертов.

6. Гарантии качества работ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом – в течение 24 месяцев.

6.2. Гарантийный срок начинает исчисляться  с даты подписания акта о приемке  выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с п. 5.2. настоящего Контракта.

6.3. Гарантии качества распространяются на все  элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.4. Подрядчик обязуется за свой счет устранить дефекты, полученные по его вине и обнаруженные в течение установленного настоящим Контрактом гарантийного срока, в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии Заказчиком.

6.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации отремонтированных помещений будут выявлены материалы, поставленные Подрядчиком, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по  их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения отремонтированных, помещений со  стороны  третьих  лиц.

6.6. При отказе  Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных  дефектов и недоделок, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированной  экспертизы.

7. Ответственность сторон

7.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации.

7.2. В случае просрочки выполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом,  Заказчик вправе потребовать уплаты  неустойки (штрафа, пени),   в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма неустойки, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим  Контрактом. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования,  направленного на оплату работ по настоящему муниципальному контракту.

7.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- 8. Распределение рисков между Сторонами

- 8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки результата работ Заказчиком несет  Подрядчик.

8.2. С момента подписания акта о приемке выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения объекта  переходит от Подрядчика к Заказчику.

9. Действие и расторжение Контракта

9.1. Настоящий Контракт подписывается электронными цифровыми подписями, считается заключенным с момента направления участнику открытого аукциона в электронной форме и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям,  предусмотренным  действующим законодательством. Соглашение о расторжении Контракта  совершается в той же форме, что и Контракт. Сторона пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

9.3. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо при неполучении ответа в  30-дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

9.4. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 10. Внесение изменений и/или дополнений в контракт

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны  освобождаются  от ответственности  за  частичное  или  полное                     неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту,  если   это неисполнение   явилось                     следствием  обстоятельств   непреодолимой   силы, возникших после заключения    настоящего Контракта  в результате обстоятельств  чрезвычайного   характера,  которые  стороны   не  могли  предвидеть   или  предотвратить.

11.2.  При  наступлении обстоятельств, указанных  в  п.  11.1. настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить о них в письменном виде  другую сторону.  Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по  возможности,  дающие  оценку  их влияния  на  возможность  исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

11.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,  предусмотренное  в п.                 11.2. настоящего Контракта,   то она обязана  возместить  второй  стороне понесенные  ею  убытки.

11.4. При  прекращении  обстоятельств, указанных  в  п.  11.1 настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить в письменном виде  другую сторону о прекращении  обстоятельств непреодолимой силы.

### 12. Разрешение споров

12.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

12.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

13.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

13.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

13.4. Существенным условиям настоящего Контракта являются сроки и качество  выполненных работ.

13.5. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента оказания услуг.

13.6. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

13.7.  К настоящему Контракту прилагаются:

13.7.1. Приложение № 1 - Локальный сметный расчет.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-89, ф.263-44-62 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева |  | От имени Подрядчика: ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к  муниципальному контракту

№_________________ от ______2011

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Текущий ремонт помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности) общественного центра микрорайона «Домостроительный» Орджоникидзевского района города Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Домостроительная, 4 в 2011 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ ________________  92202,51

Средства  на оплату труда ____________________________  18200,65

- Сметная трудоемкость _______________________________  182,43

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-02-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,01 | 3861,57 | 3849,86 | 11,71 |  | 38,62 | 38,5 | 0,12 |  | 341,3 | 3,41 |  |  |
| 2 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 | 329,69 | 80,29 | 26,34 | 2,11 | 329,69 | 80,29 | 26,34 | 2,11 | 6,63 | 6,63 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | ФССЦ-101-2001 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные | компл. | 1 | 13,42 |  |  |  | 13,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 20,24 |  |  |  | 20,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 | 12 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР12-01-007-08 Применительно | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов (слуховое окно) | 100 м2 кровли | 0,06 | 13333,96 | 1171,06 | 68,4 | 9,59 | 800,04 | 70,26 | 4,1 | 0,58 | 90,85 | 5,45 | 0,5 | 0,03 |
| 7 | ТЕР12-01-010-01 Применительно | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обшив слухового окна) | 100 м2 покрытия | 0,12 | 10291,14 | 1365,4 | 28,52 | 3,83 | 1234,94 | 163,85 | 3,42 | 0,46 | 112,75 | 13,53 | 0,2 | 0,02 |
| 8 | ТЕРр63-10-2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков | 100 м2 облицовки | 0,12 | 125,01 | 117,45 | 7,56 | 3,29 | 15 | 14,09 | 0,91 | 0,39 | 9,58 | 1,15 | 0,2 | 0,02 |
| 9 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» (или эквивалент) одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,12 | 6784,97 | 1250,33 | 21,4 |  | 814,2 | 150,04 | 2,57 |  | 97 | 11,64 |  |  |
| 10 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») (или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,12 | 4820,28 | 1301,52 | 45,99 | 31,59 | 578,43 | 156,18 | 5,52 | 3,79 | 89,76 | 10,77 | 2,14 | 0,26 |
| 11 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,12 | 112,36 | 110,65 | 1,46 | 0,16 | 13,48 | 13,28 | 0,18 | 0,02 | 8,1 | 0,97 | 0,01 |  |
| 12 | ФССЦ-101-2430 | Грунтовка: Тифенгрунд или аналогичной по характеристикам | кг | 1,2 | 13,08 |  |  |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 2061,28 | 686,15 | 18,11 | 0,33 | 247,35 | 82,34 | 2,17 | 0,04 | 53,9 | 6,47 | 0,02 |  |
| 14 | ТЕР09-06-001-02 Применительно | Демонтаж решеток | 1 т конструкций | 0,27 | 553,24 | 430,55 | 122,69 | 1,61 | 149,37 | 116,25 | 33,12 | 0,43 | 35,55 | 9,6 | 0,08 | 0,02 |
| 15 | ТЕР09-06-001-02 Применительно | Монтаж решеток | 1 т конструкций | 0,27 | 879,66 | 615,07 | 175,27 | 2,3 | 237,51 | 166,07 | 47,32 | 0,62 | 50,79 | 13,71 | 0,12 | 0,03 |
| 16 | ФССЦ-201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,12 | 11500 |  |  |  | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 303,04 | 88,32 | 10,21 | 0,14 | 3,03 | 0,88 | 0,1 |  | 5,84 | 0,06 | 0,01 |  |
| 18 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 686,73 | 108,61 | 13,5 | 0,28 | 6,87 | 1,09 | 0,14 |  | 8,43 | 0,08 | 0,02 |  |
| 19 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,496 | 131,11 | 126,2 | 4,91 | 2,14 | 65,03 | 62,6 | 2,43 | 1,06 | 11,39 | 5,65 | 0,13 | 0,06 |
| 20 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,5672 | 41,77 | 41,77 |  |  | 23,69 | 23,69 |  |  | 3,77 | 2,14 |  |  |
| 21 | ТЕРр57-05-1 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 м2 | 0,496 | 778,34 | 544,95 | 15,15 | 3,29 | 386,06 | 270,3 | 7,51 | 1,63 | 45 | 22,32 | 0,2 | 0,1 |
| 22 | ТЕРр57-06-4 | Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2 | 100 м2 пола | 0,496 | 535,65 | 486,82 | 48,83 |  | 265,68 | 241,46 | 24,22 |  | 40,2 | 19,94 |  |  |
| 23 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,496 | 2998,42 | 676,38 | 82,89 | 3,13 | 1487,22 | 335,48 | 41,11 | 1,55 | 55,17 | 27,36 | 0,19 | 0,09 |
| 24 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,496 | 7679,48 | 370,64 | 95,16 | 5,6 | 3809,02 | 183,84 | 47,2 | 2,78 | 31,41 | 15,58 | 0,34 | 0,17 |
| 25 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -50,59 | 70,08 |  |  |  | -3545,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прайс текущих цен | Линолеум огнестойкий | м2 | 50,59 | 313,5 |  |  |  | 15859,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,5672 | 687,74 | 124,69 | 3,25 |  | 390,09 | 70,72 | 1,84 |  | 8,99 | 5,1 |  |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,5 | 32,93 | 4,15 | 28,78 |  | 49,4 | 6,23 | 43,17 |  | 0,58 | 0,87 |  |  |
| 29 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,5 | 16,78 |  | 16,78 |  | 25,17 |  | 25,17 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 24737,87 | 2247,44 | 318,66 | 15,46 |  | 182,43 |  | 0,91 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов 2 кв. 2011г., в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 54492,96 | 18076,2 | 1491,84 | 124,45 |  | 182,43 |  | 0,91 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14600,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%*0,85 ФОТ (от 116,56) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 1287,76) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4835,95) (Поз. 19-22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3288,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 309,93) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69% = 90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2296,99) (Поз. 14-15, 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 34,45) (Поз. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 770,22) (Поз. 11, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1871,15) (Поз. 2, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1684,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92% = 120%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1892,96) (Поз. 6-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1741,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 4784,68) (Поз. 23-25, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4497,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9044,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1404,32) (Поз. 8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 770,22) (Поз. 11, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 34,45) (Поз. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1871,15) (Поз. 2, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 309,93) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1892,96) (Поз. 6-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 4835,95) (Поз. 19-22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2611,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 15,86) (Поз. 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4784,68) (Поз. 23-25, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2440,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2281,13) (Поз. 14-15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1323,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,67 |  |  |  |  | 3,41 |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7045,77 |  |  |  |  | 18,27 |  | 0,11 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4926,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 9711,12 |  |  |  |  | 18,98 |  | 0,05 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,85 |  |  |  |  | 1,15 |  | 0,02 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3872,39 |  |  |  |  | 10,77 |  | 0,26 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2155,28 |  |  |  |  | 7,44 |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5597,87 |  |  |  |  | 23,31 |  | 0,05 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,86 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11181,18 |  |  |  |  | 50,05 |  | 0,16 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16339,68 |  |  |  |  | 48,04 |  | 0,26 |
| Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15859,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 78137,72 |  |  |  |  | 182,43 |  | 0,91 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 14064,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 92202,51 |  |  |  |  | 182,43 |  | 0,91 |

Коэффициент снижения        _________________________

Стоимость работ с учетом коэффициента снижения    __________рублей  __________  копеек

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |