|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор Муниципального Бюджетного учреждения «Благоустройство Ленинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 года |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключить договор**

**на выполнение работ по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети (тротуаров) в Ленинском районе города Перми**

г. Пермь, 2011 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | |
| **I. Сведения о заказчике** | | |
| Наименование | | МБУ «Благоустройство Ленинского района» |
| Место нахождения | | г. Пермь, ул. Кирова,61 |
| Почтовый адрес | | 614000, г. Пермь, ул. Кирова,61 |
| Адрес электронной почты | |  |
| Контактный телефон | | 235-28-24 |
| Контактное лицо | | Хозяшева Нелли Анатольевна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Предмет договора | | выполнение работ по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети (тротуаров) в Ленинском районе города Перми |
| Начальная (максимальная) цена договора | | 1 458 000 (один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей 77 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к выполняемым работам | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме  Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ | | Г.Пермь, Ленинский район |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ | | Начало производства работ: с момента заключения договора.  Окончание производства работ: 30.10.2011г |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | | Согласно договора |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | Форма оплаты: безналичный расчет.  Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), счета-фактуры, которые должны быть предоставлены Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа текущего (отчетного) месяца и документы подтверждающие вывоз мусора и иных отходов производства к местам их легальной утилизации.  В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.  Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанных в п. 3.5. настоящего договора, и производится в объеме стоимости фактически выполненных работ, за исключением случаев, когда на Подрядчика были наложены экономические (штрафные) санкции (удержания), за просрочку сроков выполнения работ, или несвоевременное устранение указанных в предписаниях недостатков в работе.  Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа | | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора | | В цену договора включены затраты Подрядчика на расходные материалы, технику, оборудованию, налоговые и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у последнего при исполнении основных обязательств по договору.  Общая стоимость работ может быть изменена в случаях:  - уменьшения общей суммы оплаты работ в связи с невыполнением (*не полным выполнением*)  договорных объемов работ (*оплата по факту выполнения*), либо в связи с применением к  Подрядчику штрафных санкций (*неустоек*) за некачественное выполнение работ по договору или несоблюдение условий предписаний Заказчика.  Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | | Не применяется |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; | |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | |
| * **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: | | |
| * Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; | | |
| * При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: | | |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; | |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. | |
| * **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать следующие документы и сведения: | | |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; | |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | *5* % начальной (максимальной) цены договора, что составляет – 72 900,04 рублей  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 13.09.2011 09:00 (местного времени) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 15.09.2011г |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | 19.09.2011г |
| **VII. Обеспечение исполнения договора** | | |
| Размер обеспечения исполнения договора | | 10 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет- 145800,08 рублей |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора | | В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий.  Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора | | Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор:   * безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, * договора поручительства, * передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)   в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 7 (семи) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере*).* |
| Безотзывная банковская гарантия | | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия:  1.Указание на безотзывность гарантии;  2. Указание в качестве Бенефициара МБУ «Благоустройство Ленинского района»  3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор;  4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору;  5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах:  -размер обеспечения исполнения договора составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора;  6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором  Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства | | В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:  1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;  2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;  3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.  Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.  В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств | | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | Департамент финансов администрации г.Перми (МБУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352) | | **ИНН** | 5902293629 | | **КПП** | 590201001 | | **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми | | **БИК** | 045744000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения договора (извещение № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_) | |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

**На выполнение работ по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети (тротуаров)**

**Ленинского района г. Перми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| ***Текущий ремонт тротуара, газона по адресу ул. Г.Звезда, 25, 25б*** | | | |
| 1 | Разборка старого слоя асфальтобетона, толщиной 4 см., с вывозом скола и мусора | кв.м. | 47 |
| 2 | Разборка бортового камня марки БР 100.20.8 с вывозом скола и мусора | пог.м. | 52 |
| 3 | Подготовка щебеночного основания под бортовой камень, щебень марки 600 фракции 20-40 мм. толщиной 5 см в плотном теле. | кв.м. | 1,6 |
| 4 | Установка вибропрессованного бортового камня марки БР 100.30.15 | пог.м. | 55 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | кв.м. | 47 |
| 6 | Устройство асфальтобетонного покрытия, асфальтобетонная смесь марки 2, тип Б, толщиной в плотном теле не менее 4 см. | кв.м. | 47 |
| 7 | Срезка грунта с газонной части | куб.м. | 8 |
| 8 | Засыпка землей газонной части с планировкой вручную, толщиной 5 см | куб.м. | 85 |
| 9 | Посев газона | кв.м. | 85 |
| ***Текущий ремонт тротуара по адресу ул. Екатерининская, 85*** | | | |
| 1 | Разборка старого слоя асфальтобетона, толщиной 4 см., с вывозом скола и мусора | кв.м. | 254 |
| 2 | Разборка щебеночного основания, толщиной 10 см. | кв.м. | 243 |
| 3 | Разборка бортового камня марки БР 100.20.8 | пог.м. | 66 |
| 4 | Разборка бортового камня марки БР 100.30.15 | пог.м. | 6 |
| 5 | Установка вибропрессованного бортового камня марки БР 100.20.8 | пог.м. | 66 |
| 6 | Установка гранитного борта с обеспечением возможности передвижения мало-мобильных групп, борт марки 1 ГП | пог.м. | 6 |
| 7 | Устройство основания из песка толщиной 8 см. в плотном теле, песок средний | кв.м. | 243 |
| 8 | Укладка тротуарной плитки | кв.м. | 243 |
| 9 | Ремонт верхнего строения колодца | шт. | 1 |
| 10 | Устройство асфальтобетонного покрытия, асфальтобетонная смесь марки 2, тип Б, толщиной в плотном теле не менее 7 см. | кв.м. | 11 |
| ***Текущий ремонт тротуара по адресу ул.Ленина, 70*** | | | |
| 1 | Разборка старого слоя асфальтобетона, толщиной 4 см., с вывозом скола и мусора | кв.м. | 1203 |
| 2 | Разборка щебеночного основания, толщиной 8 см., с вывозом скола и мусора | кв.м. | 1203 |
| 3 | Устройство основания из песка толщиной 8 см. в плотном теле, песок средний | кв.м. | 1203 |
| 4 | Укладка тротуарной плитки | кв.м. | 1203 |

Технология и условия производства работ, качество применяемых материалов при производстве работ должны отвечать требованиям действующей нормативной документации.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети Ленинского района

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Сметная стоимость 1458000,77 руб.

Средства на оплату труда 99227,15 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_ 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | Всего | В том числе | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Текущий ремонт тротуара по адресу ул.Ленина 70** | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР27-03-008-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,4812  1203\*0,04/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98  464,51 | 2996,97 | 718,98 | 2277,99  223,52 |
| 2 | ФЕР27-03-008-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,9624  1203\*0,08/100 | 510,77 | 103,12 | 407,65  50,29 | 491,57 | 99,24 | 392,33  48,40 |
| 3 | ФЕР27-04-001-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,9624  1203\*0,08/100 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72  177,53 | 2196,19 | 121,33 | 2063,12  170,86 |
| 4 | ФССЦ-408-0142  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный для строительных: растворов мелкий | м3 | 125,112  1203\*0,08\*1,3 | 59,99 |  |  | 7505,47 |  |  |
| 5 | ФЕР27-07-003-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком  2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70,10 | 100 м2 тротуара | 12,03  1203/100 | 2155,60 | 346,41 | 403,43  5,64 | 25931,87 | 4167,31 | 4853,26  67,85 |
| 6 | ФССЦ-403-1707  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 400, толщина 50 мм | м2 | 1203 | 115,32 |  |  | 138729,96 |  |  |
| 7 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 259 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 8528,87 | 1074,85 | 7454,02 |
| 8 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 259 | 16,78 |  | 16,78 | 4346,02 |  | 4346,02 |
| **Итого по разделу 1 Текущий ремонт тротуара по адресу ул.Ленина 70** | | | | | | | | **917586,03** |  |  |
| **Раздел 2. Текущий ремонт тротуара по адресу ул.Екатерининская 85** | | | | | | | | | | |
| 9 | ФЕР27-03-008-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,1016  254\*0,04/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98  464,51 | 632,78 | 151,80 | 480,98  47,19 |
| 10 | ФЕР27-03-008-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,243  243\*0,1/100 | 510,77 | 103,12 | 407,65  50,29 | 124,12 | 25,06 | 99,06  12,22 |
| 11 | ФЕР27-03-010-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 0,72  72/100 | 453,13 | 453,13 |  | 326,25 | 326,25 |  |
| 12 | ФЕР27-02-010-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,66  66/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64  9,18 | 2912,80 | 424,80 | 52,56  6,06 |
| 13 | ФССЦ-403-8023  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 66 | 22,36 |  |  | 1475,76 |  |  |
| 14 | ФЕР27-02-011-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП  3 786,23 = 89 960,23 - 100 x 861,74 | 100 м бортового камня | 0,06  6/100 | 3786,23 | 833,49 | 2940,09  111,82 | 227,17 | 50,01 | 176,41  6,71 |
| 15 | ФССЦ-413-0001  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые из горных пород, марка: 1ГП | п.м | 6 | 390,00 |  |  | 2340,00 |  |  |
| 16 | ФЕР27-04-001-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1944  243\*0,08/100 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72  177,53 | 443,62 | 24,51 | 416,74  34,51 |
| 17 | ФССЦ-408-0142  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный для строительных: растворов мелкий | м3 | 25,272  243\*0,08\*1,3 | 59,99 |  |  | 1516,07 |  |  |
| 18 | ФЕР27-07-003-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком  2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70,10 | 100 м2 тротуара | 2,43  243/100 | 2155,60 | 346,41 | 403,43  5,64 | 5238,11 | 841,78 | 980,34  13,71 |
| 19 | ФССЦ-403-1707  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 400, толщина 50 мм | м2 | 243 | 115,32 |  |  | 28022,76 |  |  |
| 20 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 66 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 2173,38 | 273,90 | 1899,48 |
| 21 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 66 | 16,78 |  | 16,78 | 1107,48 |  | 1107,48 |
| 22 | ФЕРр66-23-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт верхнего строения колодца | 1 люк | 1 | 822,09 | 31,13 | 8,72 | 822,09 | 31,13 | 8,72 |
| 23 | ФЕР27-06-020-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3  3 003,10 = 54 732,40 - 96,6 x 535,50 | 1000 м2 покрытия | 0,011  11/1000 | 3003,10 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 33,03 | 4,05 | 26,25  2,89 |
| 24 | ФЕР27-06-021-01  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  толщина 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01  6,34 = 6 485,89 - 12,1 x 535,50  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  толщина 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 1000 м2 покрытия | 0,011  11/1000 | 38,04 | 5,22 | 18,60 | 0,42 | 0,06 | 0,20 |
| 25 | ФССЦ-410-0006  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 1,8616  1,063+0,7986 | 512,40 |  |  | 953,88 |  |  |
| **Итого по разделу 2 Текущий ремонт тротуара по адресу ул.Екатерининская 85** | | | | | | | | **248992,57** |  |  |
| **Раздел 3. Текущий ремонт тротуара, газона по адресу ул.Г.Звезда 25,25б** | | | | | | | | | | |
| 26 | ФЕР27-03-010-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 0,52  52/100 | 453,13 | 453,13 |  | 235,63 | 235,63 |  |
| 27 | ФЕР27-03-008-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,0188  47\*0,04/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98  464,51 | 117,09 | 28,09 | 89,00  8,73 |
| 28 | ФЕР27-04-001-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0008  1,6\*0,05/100 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 2,84 | 0,16 | 2,67  0,22 |
| 29 | ФССЦ-408-0019  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 0,1  1,6\*0,05\*1,25 | 108,60 |  |  | 10,86 |  |  |
| 30 | ФЕР27-02-010-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,55  55/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64  9,18 | 2427,33 | 354,00 | 43,80  5,05 |
| 31 | ФССЦ-403-8021  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 55 | 63,12 |  |  | 3471,60 |  |  |
| 32 | ФЕР27-06-026-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,254 | 1571,83 |  | 39,60  7,66 | 399,24 |  | 10,06  1,95 |
| 33 | ФЕР27-06-020-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3  3 003,10 = 54 732,40 - 96,6 x 535,50 | 1000 м2 покрытия | 0,047  47/1000 | 3003,10 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 141,15 | 17,32 | 112,15  12,34 |
| 34 | ФССЦ-410-0006  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 4,54 | 512,40 |  |  | 2326,30 |  |  |
| 35 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 197,58 | 24,90 | 172,68 |
| 36 | ФСЦП311-01-144-1 | Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка | тонна | 14 | 3,65 |  | 3,65  0,39 | 51,10 |  | 51,10  5,46 |
| 37 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 20 | 16,78 |  | 16,78 | 335,60 |  | 335,60 |
| 38 | ФЕР47-01-001-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка участка: механизированным способом (срезка грунта) | 100 м2 | 0,85  85/100 | 17,19 |  | 17,19  3,78 | 14,61 |  | 14,61  3,21 |
| 39 | ФЕР47-01-046-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,85  85/100 | 2296,10 | 317,60 |  | 1951,69 | 269,96 |  |
| 40 | ФЕР47-01-046-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 | -0,85  -85/100 | 1405,86 | 86,86 |  | -1194,98 | -73,83 |  |
| 41 | ФЕР47-01-046-06  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,85  85/100 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 568,63 | 43,08 | 256,19  27,01 |
| **Итого по разделу 3 Текущий ремонт тротуара, газона по адресу ул.Г.Звезда 25,25б** | | | | | | | | **69015,29** |  |  |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 250132,91 | 9234,37 | 27722,82  697,89 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 1053699,96 | 91300,29 | 78631,36  7926,86 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 118163,23 |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 63730,68 |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1): | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6, 9-19, 23-34 | | | | | | | | 231230,84 | 7590,38 | 12076,92  662,21 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,79" | | | | | | | | 950493,60 | 86833,95 | 61833,83  7575,68 |
| Накладные расходы 142%\*0,85 ФОТ (от 94 409,63) | | | | | | | | 113952,42 |  |  |
| Сметная прибыль 95%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 94 409,63) | | | | | | | | 60988,62 |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | 1125434,64 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (Письмо №СК-763/02 от 07.03.06): | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 7, 20, 35-36 | | | | | | | | 10950,93 | 1373,65 | 9577,28  5,46 |
| Всего с учетом "перевозка ПЗ=5,53" | | | | | | | | 60558,64 | 1373,65 | 9577,28  5,46 |
| Накладные расходы 100%\*0,85 ФОТ (от 1 379,11) | | | | | | | | 1172,24 |  |  |
| Сметная прибыль 60%\*0,8 ФОТ (от 1 379,11) | | | | | | | | 661,97 |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | 62392,85 |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 8, 21, 37 | | | | | | | | 5789,10 |  | 5789,10 |
| Всего с учетом "перевозка ПЗ=5,53" | | | | | | | | 32013,72 |  | 5789,10 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2): | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 22 | | | | | | | | 822,09 | 31,13 | 8,72 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,79" | | | | | | | | 3365,47 | 356,13 | 44,65 |
| Накладные расходы 108%\*0,85 ФОТ (от 356,13) | | | | | | | | 326,93 |  |  |
| Сметная прибыль 68%\*0,8 ФОТ (от 356,13) | | | | | | | | 193,73 |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | 3886,13 |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения (МДС81-33.2004 Прил.4 п.40, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.40, Прим.п.1): | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 38-41 | | | | | | | | 1339,95 | 239,21 | 270,80  30,22 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,79" | | | | | | | | 7268,53 | 2736,56 | 1386,50  345,72 |
| Накладные расходы 115%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 3 082,28) | | | | | | | | 2711,64 |  |  |
| Сметная прибыль 90%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 3 082,28) | | | | | | | | 1886,36 |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | 11866,53 |  |  |
| Итого | | | | | | | | 1235593,87 |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | 222406,90 |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **1458000,77** |  |  |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Проект**

**Договор № \_\_\_/к**

**г. Пермь «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.**

**Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

* + - 1. **Предмет договора**

1.1. В соответствии с приказом директора МБУ «Благоустройство Ленинского района» от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2011г. № \_\_\_ «О размещении в электронной форме муниципального заказа на выполнение работ по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети» и решения аукционной комиссии (протокол № \_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2011г., извещение № \_\_\_\_\_\_\_\_), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить **работы по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети (тротуаров) Ленинского района г. Перми,** в объеме, установленном техническим заданием и локальным сметным расчетом, в сроки - обозначенные в п.п. 2.1.- 2.2. настоящего договора.

1.2. Полный перечень работ, их наименование, объемы, стоимость и местонахождение отражены в техническом задании (*приложение №1*) и в локальном сметном расчете (*приложение №2*), которые являются составной и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора за счет собственных сил и средств, без привлечения к работам субподрядных организаций.

Производство работ Подрядчик обязуется осуществить в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ и иных нормативных актов, а также условий настоящего договора и приложений к нему, в состав которых входят:

Приложение № 1- техническое задание;

Приложение № 2 локальный сметный расчет;

***(оформляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком)***;

Приложение № 3- график производства работ

***(оформляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком);***

Приложение № 4 - образец акта о приемки выполненных работ;

Приложение № 5 - образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);

Приложение № 6 - образец бланка акта контрольной проверки выполненных работ;

Приложение № 7 - образец бланка предписания;

Приложение № 8 - образец приказа о назначении уполномоченного представителя

Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ и др.

рабочих документов.

Приложение № 9 - условие снижения стоимости работ

1.4. Работы выполняются с использованием технических средств Подрядчика, стоимость работы которых заложена в стоимость работ по настоящему договору.

**2. Сроки исполнения обязательств.**

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего договора.

2.2. Окончание: «30» октября 2011г.

2.3. За Подрядчиком остается право на досрочное исполнение и сдачу работ.

3**. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты**.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего договора (его цена) составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с учетом (без учета) НДС, в соответствии с ценой договора, определенной (установленной) на аукционе, без дальнейшей её индексации.

3.2. В цену договора включены затраты Подрядчика на расходные материалы, технику, оборудованию, налоговые и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у последнего при исполнении основных обязательств по договору.

Общая стоимость работ может быть изменена в случаях:

- уменьшения общей суммы оплаты работ в связи с невыполнением (*не полным выполнением*)

договорных объемов работ (*оплата по факту выполнения*), либо в связи с применением к

Подрядчику штрафных санкций (*неустоек*) за некачественное выполнение работ по договору или несоблюдение условий предписаний Заказчика.

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора *(некачественно выполненной работы)*, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт проверки и выносит предписание на устранение выявленных недостатков, с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

3.4. Датой выполнения работ по настоящему договору, считается даты подписания сторонами Актов приемки выполненных работ (приложение № 4).

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), счета-фактуры, которые должны быть предоставлены Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа текущего (отчетного) месяца и документы подтверждающие вывоз мусора и иных отходов производства к местам их легальной утилизации.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанных в п. 3.5. настоящего договора, и производится в объеме стоимости фактически выполненных работ, за исключением случаев, когда на Подрядчика были наложены экономические (штрафные) санкции (удержания), за просрочку сроков выполнения работ, или несвоевременное устранение указанных в предписаниях недостатков в работе.

3.8. Работы по настоящему договору финансируются за счет средств городского бюджета.

**4. Качество работ.**

4.1. На результат выполненных работ Подрядчиком устанавливается гарантийный срок в 24 (двадцать четыре) календарных месяца, которые исчисляются с момента приемки выполненных работ.

4.2. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с некачественно выполненной работой.

Качество работ определяется их соответствием требованиям договора, нормативно -технической документации, ГОСТ, СНиП, ТУ и методических рекомендаций по качеству данных видов дорожно-устроительных работ .

4.3. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ фиксируются в предписаниях Заказчика.

4.4. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных дефектов или недостатков.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков третьими лицами.

**5. Права и обязанности Подрядчика.**

Подрядчик обязан

5.1.В соответствии с условиями договора, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. договора и сдать выполненные работы в установленный договором срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.3. Обеспечить на объекте при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, сохранности малых архитектурных форм (вазонов, урн, лавочек, информационных тумб) и иных объектов городской собственности.

Выполнение работ по настоящему договору производить работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный им вред.

5.5. В течение всего срока действия настоящего договора, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, предоставлять к осмотру по его требованию журнал производства работ, сертификаты на применяемые в работе материалы, а также иные документы необходимые последнему для осуществления полноценного контроля за ходом и качеством выполняемых работ.

5.6. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.7. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки выполненных работ, акты контрольных проверок и предписания Заказчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному исполнению обязательств по договору.

5.9. По окончании работ предъявить Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ, и справки о стоимости выполненных работ и понесенных затратах документы по вывозке мусора и иных отходов производства к местам их легальной утилизации .

5.10. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.11. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку), с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

**6. Права и обязанности Заказчика**

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- в любое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его

деятельность.

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством

производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с

указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических

средств и механизмов не обеспечивающих надлежащий уровень качества работ на объекте;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение

выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их

устранение;

-производить проверку соблюдения технологии производства работ, качество и учет расхода

материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему договору.

Заказчик обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных проверок.

6.5. Отражать в актах контрольных проверок и предписаниях дефекты и недостатки выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Акты контрольных проверок и предписаний подписываются представителями обеих сторон договора, при отказе Подрядчика от подписания данных документов, в документах делается отметка об отказе, акт либо предписание подписывается Заказчиком единолично, и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в одностороннем акте контрольной проверки или предписании подлежит обязательному исполнению Подрядчиком, и могут быть оспорены (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7. Наличие не устраненных недостатков отмеченных в актах контрольных проверок или предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе производить фотографирование выявленных недостатков.

1. **Ответственность сторон**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему договору, иных нарушений условий настоящего договора, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП и др.). При возникновении неблагоприятных последствий в связи с ненадлежащим выполнением работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим у Заказчика издержки и затраты, а также возместить ему причиненные убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.3.1. За просрочку сроков выполнения работ, установленных графиком производства работ (*приложение №3*), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.3.2. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в актах контрольных проверок или предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскана (удержана) неустойка в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4.Заказчик за нарушение своих обязательств по договору уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из городского бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Удержание штрафов и (или) неустойки производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего контракта.

7.8. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по договору обязательств.

7.9. Расторжение настоящего договора допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

**8. Срок действия договора и его прекращение.**

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр передается Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего договора может быть прекращено досрочно.

8.4. При расторжении настоящего договора по решению суда, по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей цены договора, указанной в п.п. 3.1. настоящего договора.

**9. Разрешение споров между сторонами.**

9.1.Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего договора, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы.**

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

**11. Обеспечение исполнения договора.**

11.1. Подрядчик для заключения настоящего договора обязан представить обеспечение его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Договора.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего договора – внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается Договор, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора, установленное п.11.1. договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, **Подрядчик** должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение договора предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения договора, установленное п.11.1., на тех же условиях, и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего договора действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное бюджетное учреждение**  **«Благоустройство Ленинского района»**  Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61  Тел. 233-55-62  ИНН 5902293629/590201001  ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352,  р/с 40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юр. и почт. адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев**  м.п. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  м.п. |  |

Приложение № 1

к Договору № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

**На выполнение работ по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети (тротуаров) Ленинского района г. Перми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| ***Текущий ремонт тротуара, газона по адресу ул. Г.Звезда, 25, 25б*** | | | |
| 1 | Разборка старого слоя асфальтобетона, толщиной 4 см., с вывозом скола и мусора | кв.м. | 47 |
| 2 | Разборка бортового камня марки БР 100.20.8 с вывозом скола и мусора | пог.м. | 52 |
| 3 | Подготовка щебеночного основания под бортовой камень, щебень марки 600 фракции 20-40 мм. толщиной 5 см в плотном теле. | кв.м. | 1,6 |
| 4 | Установка вибропрессованного бортового камня марки БР 100.30.15 | пог.м. | 55 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | кв.м. | 47 |
| 6 | Устройство асфальтобетонного покрытия, асфальтобетонная смесь марки 2, тип Б, толщиной в плотном теле не менее 4 см. | кв.м. | 47 |
| 7 | Срезка грунта с газонной части | куб.м. | 8 |
| 8 | Засыпка землей газонной части с планировкой вручную, толщиной 5 см | куб.м. | 85 |
| 9 | Посев газона | кв.м. | 85 |
| ***Текущий ремонт тротуара по адресу ул. Екатерининская, 85*** | | | |
| 1 | Разборка старого слоя асфальтобетона, толщиной 4 см., с вывозом скола и мусора | кв.м. | 254 |
| 2 | Разборка щебеночного основания, толщиной 10 см. | кв.м. | 243 |
| 3 | Разборка бортового камня марки БР 100.20.8 | пог.м. | 66 |
| 4 | Разборка бортового камня марки БР 100.30.15 | пог.м. | 6 |
| 5 | Установка вибропрессованного бортового камня марки БР 100.20.8 | пог.м. | 66 |
| 6 | Установка гранитного борта с обеспечением возможности передвижения мало-мобильных групп, борт марки 1 ГП | пог.м. | 6 |
| 7 | Устройство основания из песка толщиной 8 см. в плотном теле, песок средний | кв.м. | 243 |
| 8 | Укладка тротуарной плитки | кв.м. | 243 |
| 9 | Ремонт верхнего строения колодца | шт. | 1 |
| 10 | Устройство асфальтобетонного покрытия, асфальтобетонная смесь марки 2, тип Б, толщиной в плотном теле не менее 7 см. | кв.м. | 11 |
| ***Текущий ремонт тротуара по адресу ул.Ленина, 70*** | | | |
| 1 | Разборка старого слоя асфальтобетона, толщиной 4 см., с вывозом скола и мусора | кв.м. | 1203 |
| 2 | Разборка щебеночного основания, толщиной 8 см., с вывозом скола и мусора | кв.м. | 1203 |
| 3 | Устройство основания из песка толщиной 8 см. в плотном теле, песок средний | кв.м. | 1203 |
| 4 | Укладка тротуарной плитки | кв.м. | 1203 |

Технология и условия производства работ, качество применяемых материалов при производстве работ должны отвечать требованиям действующей нормативной документации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев**  м.п. | **Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  м.п. |

Приложение №4

к Договору №\_\_/к от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.

**АКТ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**приемки выполненных работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта работ, их перечень (виды)** | **Ед. изм.** | **Объем к выполнению по договору** | **Стоимость работ по договору с НДС** | **Фактически выполненный**  **объем работ** | | **Принятая сумма к оплате с НДС** |
| **1** |  |  |  |  |  | |  |
| **2** |  |  |  |  |  | |  |
| **3** |  |  |  |  |  | |  |
| **4** |  |  |  |  |  | |  |
| **5** |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Всего по акту с НДС,** | | | | | |  | |
| **В том числе без НДС** | | | | | |  | |
| **НДС** | | | | | |  | |

**Принято к оплате: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Процент выполнения : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сдал: Принял**

**Подрядчик Заказчик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Должность) (Должность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)*

**КС-3** ***Приложение №5 к Договору*** *№\_\_/к****\_***

***от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.***

┌────────┐

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

*(организация, адрес,* телефон, факс) │ │

├────────┤

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

*(организация, адрес*, *телефон, факс)*  │ │

├────────┤

Объект работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

*(наименование, адрес)* ├────────┤

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │ │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│ │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│ │ │ │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │ │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│ Номер │ Дата ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│ │ ││ с │ по │

**СПРАВКА** ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│ │ ││ │ │

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│ Наименование пусковых │Код│ Стоимость выполненных │

│по │ комплексов, этапов, │ │ работ и затрат, руб. │

│по- │объектов, видов выполненных│ ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│ │с начала│с начала│ в том │

│ │ │ │проведе-│ года │числе за│

│ │ │ │ния │ │отчетный│

│ │ │ │работ │ │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │Всего работ и затрат, │ │ │ │ │

│ │включаемых в стоимость │ │ │ │ │

│ │работ │ │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │ │

├────────┤

Сумма НДС │ │

├────────┤

Всего с учетом НДС │ │

**Заказчик** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

*М.П.*

**Подрядчик** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

*М.П*.

Приложение № 6

к Договору №\_\_/к от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.

**АКТ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**контрольной проверки и оценки качества выполненных работ**

**по договору на работы по текущему ремонту объектов УДС (тротуаров) в Ленинском районе г. Перми**

Контрольная проверка качества выполненных работ произведена:

представителем со стороны Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представителем со стороны Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта и вид выполненной работы | Замечания по результатам работы | Подпись ответственного лица | Процент снижения оплаты работ | к оплате |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Представитель Заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Представитель Подрядчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

***Приложение №7***

***к Договору №\_/к\_\_***

***от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.***

## ПРЕДПИСАНИЕ

**на устранение дефектов или недостатков в работе Подрядчика**

**г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Заказчик**: **МБУ «Благоустройство Ленинского района**\_, тел. 210-97-21;

233-55-61

**Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, адрес, телефон, факс)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Объект работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , дата заключения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверкой установлено:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование (вид) некачественно выполненных работ (что именно) | Позиция по смете | Стоимость ед.измерения | Выполнено с нарушением  (кол-во) | Срок на устранение | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

(подпись, печать) (Ф.И.О)

**Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

(подпись, печать) (Ф.И.О)

Приложение № 8

к Договору №\_\_/к от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( Логотип предприятия, фирмы)*

**ПРИКАЗ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.**

***«О назначении уполномоченного представителя***

***Подрядчика для проведения мероприятий***

***по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению***

***необходимых документов»***

В связи с заключением договора № \_\_/к на выполнение работ по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети (тротуаров) в Ленинском районе г. Перми (*тротуары по* *ул. газеты Звезда 25, Екатириниская 85 и Ленина 70*) и в целях надлежащей и качественной реализации обязательств принятых по этому договору.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ, с правом подписания нижеследующих документов:

* актов приемки выполненных работ
* актов контрольной проверки выполненных работ
* справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);
* предписаний Заказчика на устранение дефектов или недостатков;

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

М.П.

*« С содержанием приказа ознакомлен (на)*

*и согласен (на) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.

Приложение № 9

к Договору №\_\_/к

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

**Условия снижения стоимости работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Условия снижения при асфальтировании** | **% снижения** |
| 1. | Несоответствие асфальтобетонной смеси по типу и марке | 100 |
| 2. | Укладка асфальтобетонной смеси без обработки основания вяжущими материалами | 100 |
| 3. | Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | 20 |
| 4. | Отсутствует ровность покрытия (просвет под рейкой длиной 3 м). Свыше 5 % результатов измерений имеют значение просветов в пределах 8 мм, а остальные 95 % результатов измерений до 3 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 |
| 5. | Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | 50 |
| 6. | Несоблюдение толщины слоя из асфальтобетонной смеси в меньшую сторону свыше 10% толщины | 100 |
| 7. | Не выполнение какой-либо технологической операции, за операцию | 100 |
| 8. | Не предоставление исполнительной документации (общий журнал производства работ по форме СНиП 12-01-2004; акты на скрытые работы; документы о качестве; сертификаты соответствия) | 30 |
| 9. | Не вывезен строительный мусор в течение периода большего, чем одни сутки | 20 за каждые сутки |
| 10. | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | 20 за каждые сутки |
|  | **Условия снижения при укладке плитки** |  |
| 1. | Не выдержана ровность покрытия (продольная и поперечная);  Не выдержана ровность швов между плиткой. | 30 |
| 2. | Не вывезен строительный мусор  Уступы в стыках смежных плит превышают 2 мм более чем на 15 % измерений | 50 |
| 3. | Не уплотнено основание из ПГС и пескоцементной смеси.  Ширина швов более 8 мм на более чем 20 % результатов измерений  Уступы в стыках смежных плит превышают 5 мм более чем на 20 % измерений | 100 |
| 4. | Уложенная плитка не соответствует требованиям ГОСТ 17608-91 | 100 |
|  | **Условия снижения при устройстве газонов** |  |
| 1. | Нарушение технологии и нормативов | 100 |
| 2. | Поверхность осевшего растительного слоя выше бортового камня | 50 |
| 3. | Плотность засева не соответствует нормативной | 50 |
| 4. | Наличие просадок, участков с не взошедшей травой | 40 |
| 5. | Недостаточное увлажнение почвы | 40 |
| 6. | Наличие земли на прилегающих тротуарах или проезжей части | 40 |

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п. м.п.