**ИЗВЕЩЕНИЕ №4ЭА от «09» сентября 2011 года**

**о проведении открытого аукциона в электронной форме**

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству светофорного объекта на улично-дорожной сети города Перми

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма торгов** | Открытый аукцион в электронной форме |
| **Адрес электронной площадки в сети «Интернет»** | http://www.sberbank-ast.ru |
| **Заказчик** | муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 2а |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 2а |
| Адрес электронной почты | mku-permddd@yandex.ru |
| Контактный телефон | (342) 212-47-51 |
| Контактное лицо | Ширинкина Ксения Валерьевна |
| **Предмет контракта** | Выполнение работ по строительству светофорного объекта на улично-дорожной сети города Перми |
| **Объем выполняемых работ** | Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием - приложение №1 и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме – приложение №3. |
| **Место выполнения работ** | Место выполнения работ: г.Пермь, перекресток улиц Героев Хасана, Краснополянская и Хлебозаводская в Свердловском районе г.Перми. |
| **Начальная (максимальная) цена контракта** | 1 545 992 руб. 54 коп. (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч девятьсот девяносто два рубля 54 копейки).  В стоимость работ входят, в том числе, расходы на приобретение оборудования и материалов, подготовку работ, установку светофорного объекта, пуско-наладочные работы, оплату электроэнергии, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |
| **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта** | Основанием для формирования начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет, приведенный в проектной документации по строительству светофорного объекта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме – приложение №2. |
| **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме** | «19» сентября 2011 года 10-00 час.  (время местное) |
| **Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме** | «20» сентября 2011 года |
| **Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | «23» сентября 2011 года |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор МКУ «ПермДДД»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.Л. Кис/  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 года |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключить контракт на выполнение работ по строительству светофорного объекта на улично-дорожной сети города Перми**

г. Пермь, 2011 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | |
| **I. Сведения о заказчике** | | |
| Наименование | | муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» |
| Место нахождения | | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 2а |
| Почтовый адрес | | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 2а |
| Адрес электронной почты | | mku-permddd@yandex.ru |
| Контактный телефон | | (342) 212-48-62  (342) 212-47-51 |
| Контактное лицо | | Ширинкина Ксения Валерьевна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Предмет контракта | | Выполнение работ по строительству светофорного объекта на улично-дорожной сети города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта | | 1 545 992 руб. 54 коп. (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч девятьсот девяносто два рубля 54 копейки).  В стоимость работ входят, в том числе, расходы на приобретение оборудования и материалов, подготовку работ, установку светофорного объекта, пуско-наладочные работы, оплату электроэнергии, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | | Основанием для формирования начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет, приведенный в проектной документации по строительству светофорного объекта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме – приложение №2. |
| Объем выполняемых работ | | Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием - приложение №1 и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме – приложение №3. |
| Требования к выполняемым работам | | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием – приложение №1) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме – приложение №3. |
| Место выполнения работ | | Место выполнения работ: г. Пермь, перекресток улиц Героев Хасана, Краснополянская и Хлебозаводская в Свердловском районе г.Перми. |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ | | Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта; срок окончания выполнения работ - не более 20 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ | | Подрядчик устанавливает гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | | Оплата за фактически выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком в ходе приемки работ.  Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счета на оплату и счета-фактуры на выполненные работы. |
| Источник финансирования заказа | | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) | | В стоимость работ входят, в том числе, расходы на приобретение оборудования и материалов, подготовку работ, установку светофорного объекта, пуско-наладочные работы, оплату электроэнергии, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, Исполнителями) | | Рубль РФ |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; | |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | |
| * **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** (рекомендуемая форма №1\* для участника размещения заказа, является приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме) должна содержать следующие сведения: | | |
| Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме в соответствии с техническим заданием - приложение №1, условиями контракта – приложение №3. | | |
| * **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** (рекомендуемая форма №2\* для участника размещения заказа, является приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме) должна содержать следующие документы и сведения: | | |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. | |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | **5%** начальной (максимальной) цены контракта, что составляет –  77 299 руб. 63 коп (Семьдесят семь тысяч двести девяносто девять рублей 63 коп.)  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | «19» сентября 2011 года  10.00 (время местное) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | «20» сентября 2011 года |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | «23» сентября 2011 года |
| **VII. Обеспечение исполнения контракта** | | |
| Размер обеспечения исполнения контракта | | **20%** начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  309 198 руб. 51 коп (Триста девять тысяч сто девяносто восемь рублей 51 коп.) |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта | | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт:   * безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, * договора поручительства, * передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)   в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  *Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.*  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, Исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, Исполнитель) должен в течение 7 (семи) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере*.* |
| Безотзывная банковская гарантия | | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:   * + ссылку на контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения),   + указание в качестве принципала Исполнителя по контракту,   + указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами),   + указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом),   + сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. *В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной)*,   + дата выдачи банковской гарантии должна совпадать с датой заключения контракта,   + срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. *Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует.*   + Необходимо установить срок действия гарантии (дату или период), который на 30 (тридцать) календарных дней превышает срок выполнения работ по контракту.   + банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии,   + в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ, своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме.   + в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия:   - указание в письменном требовании на обязательства по контракту, которые не исполнены, ненадлежащим образом исполнены Принципалом;  - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы:  - контракт (оригинал или нотариально заверенная копия),  - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование.   * + в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта,   + в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара,   + срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара об уплате денежных средств по банковской гарантии.   Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России.  Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить:  1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий,  2) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии,  4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию.  **Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения контракта и признания участника аукциона, с которым заключается контракт, уклонившимся от заключения контракта.** |
| Договор поручительства | | В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:  1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;  2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;  3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.  Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.  В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств | | Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения №4 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по договору.  В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по договору.  В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «ПермДДД» лицевой счет 04945018892) | | **ИНН** | 5906107231 | | **КПП** | 590201001 | | **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми | | **БИК** | 045744000 | | **Назначение платежа** | назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта, извещение от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 № \_ | |

Приложение № 1 к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(приложение №1 к контракту от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г. №\_\_\_\_\_\_)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству светофорного объекта

1. Установить светофорный объект на пересечении улиц Героев Хасана, Краснополянская и Хлебозаводская в Свердловском районе г.Перми в соответствии с проектной документацией, предоставленной Заказчиком, ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с изменением № 1), ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний», иными действующими правовыми актами.
2. Произвести подготовку к выполнению работ:
   1. Разработать план производства работ.
   2. Разработать и согласовать в установленном порядке схемы движения транспорта при производстве работ, связанных с ограничением движения транспортных средств.
   3. Согласовать в установленном порядке производство земляных работ.
3. Оборудовать светофорный объект транспортными светофорами (исполнение Т1 по ГОСТ Р 52282-2004) для всех направлений движения транспорта и пешеходными светофорами для всех направлений движения пешеходов (исполнение П1 по ГОСТ Р 52282-2004) согласно предоставленной проектной документации. Светофоры должны соответствовать ГОСТ Р 52282-2004, СНиП 2.05.02-85 и «Правил устройства электроустановок» с техническими характеристиками:
   1. Потребляемая мощность излучающего элемента не более 40 Ватт.
   2. Климатическое исполнение светофоров У1 по ГОСТ 15150;
   3. Степень защиты от воздействия внешних факторов IPХ4.
   4. Температура эксплуатации от -40°С до +45°С.
   5. Наработка на отказ не менее 50 000 часов.
   6. На светофоры изготовителем должен быть установлен срок службы не менее 10 лет, с даты изготовления.
   7. На светофоры изготовителем должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
4. Оборудовать светофорный объект дорожным контроллером типа «Спектр КДСФ» или эквивалент со следующими характеристиками:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **1** | Возможность непрерывной круглосуточной стабильной работы в стационарных условиях на открытом воздухе в уральском регионе |
| **2** | Допустимые колебания температуры окружающего воздуха от -40 до +45 °С |
| **3** | Допустимые значения влажности окружающего воздуха не менее 95% при 25°С |
| **4** | Климатическое исполнение шкафа контроллера У1 по ГОСТ 15150 |
| **5** | Степень защиты корпуса контроллера IP Х4 по ГОСТ 14254 |
| **6** | Возможность монтажа шкафа контроллера на световой или светофорной опоре |
| **7** | Вандалоустойчивое исполнение шкафа |
| **8** | Замок на дверцах шкафа |
| **9** | Габаритные размеры, не более 1800х800х600 |
| **10** | Вес, не более 100 кг |
| **11** | Модульность блоков контроллера |
|  |  |
| **12** | Работа от сети переменного тока 220В-15%+10% и частотой 50Гц±2% |
| **13** | Возможность стабильной работы (отсутствие сбоев в режимах работы) от источника бесперебойного питания |
| **14** | Автоматическое выключение светофорного объекта в случае повышения или понижения питающего напряжения сверх заданных пределов |
| **15** | Автоматическое восстановление режима работы контроллера после исчезновения неисправности в силовых цепях |
| **16** | Электрическая прочность и сопротивление изоляции цепей контроллера относительно корпуса и цепей между собой должна соответствовать требованиям ГОСТ 21657 |
| **17** | Уровень радиопомех, создаваемых контроллером, не превышает значений, указанных «Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех» (Нормы 8-72) |
|  |  |
| **18** | Число силовых каналов в зависимости от светофорного объекта от 16 до 40 |
| **19** | Возможность подключения различных типов светофоров: |
| **20** | с лампами 220В |
| **21** | с галогенными лампами 220В |
| **22** | светодиодных 220В |
| **23** | светодиодных 40В |
| **24** | Защита от перегрузок и короткого замыкания по каждому силовому выходу |
|  |  |
| **25** | Подключение к контроллеру детекторов транспорта: |
| **26** | инфракрасные детекторы |
| **27** | ультразвуковые детекторы |
| **28** | видеодетекторы |
|  |  |
| **29** | Обмен данными с оборудованием центра с использованием проводной, оптоволоконной связью (Ethernent) |
| **30** | Передача данных на базе протокола TCP/IP |
|  |  |
| **31** | Ведение календаря и времени суток |
| **32** | Параметры часов и календаря (часы, минуты, секунды, день недели, число, месяц) |
| **33** | Ведение архива, в котором регистрируются все изменения штатных режимов работы, а также аварийные или нештатные ситуации, обнаруженные системой диагностики контроллера, с указанием времени и даты их возникновения |
| **34** | Сохранение информации о календаре и времени суток, архива режимов работы и сигнальных программ при перерывах электропитания, не менее 72 часов |
| **35** | Переход в режим аварийного отключения светофоров при возникновении перегрузки в общей цепи электропитания |
| **36** | Контроль перегорания ламп (красных, желтых, зеленых) с сигнализацией о перегорании в центр управления |
| **37** | Контроль красных сигналов светофоров с автоматическим переходом в режим аварийного желтого мигания (ЖМ) при перегорании выбранного числа ламп красных сигналов |
| **38** | Многоступенчатый контроль конфликтности сигналов |
| **39** | Наличие переходного периода в виде последовательности режимов при первичном включении или переходе между конфликтными режимами (ЖМ, всем красный, зеленый по главному направлению) |
| **40** | Контроль появления зеленых сигналов на конфликтных направлениях (переключение в режим ЖМ, сообщение в центр) |
| **41** | Передача в центр управления информации от детекторов транспорта |
| **42** | Передача в центр управления информации от детекторов транспорта накопленной за время отсутствия связи с центром |
| **43** | Передача в центр управления информации о состоянии контроллера |
| **44** | Передача в центр управления информации о состоянии светофоров |
| **45** | Передача в центр управления информации о состоянии аппаратуры передачи данных |
| **46** | Тестирование аппаратуры передачи данных |
| **47** | Синхронизация контроллера по времени |
|  |  |
| **48** | **Локальный адаптивный режим управления** |
| **49** | Количество программ переключения, не менее 16 |
| **50** | Количество фаз в программе, не менее 8 |
| **51** | Время накопления данных от детекторов транспорта до принятия решения о изменении длинны фазы не более 3 минут |
| **52** | **Сетевой адаптивный режим управления** |
| **53** | Количество программ переключения, не менее 16 |
| **54** | Количество фаз в программе, не менее 8 |
| **55** | **Локальный режим управления** |
| **56** | Количество программ переключения, не менее 16 |
| **57** | Количество фаз в программе, не менее 8 |
| **58** | Выбор программ переключения на основе календарной автоматики |
| **59** | **Диспетчерское управление** |
| **60** | Количество программ переключения, не менее 16 |
| **61** | Количество фаз в программе, не менее 8 |
| **62** | Режим приоритетного пропуска общественного транспорта |
| **63** | Режим приоритетного пропуска спец транспорта |
| **64** | Режим "зеленая волна" |
|  |  |
| **65** | Возможность конвертации системного интерфейса в различные стандарты |
|  |  |
| **66** | Возможность подключения кнопки вызова пешеходного перехода |
| **67** | Количество подключаемых кнопок вызова пешеходного перехода, не менее 2 |
| **68** | Возможность переключения фазы от кнопки вызова пешеходного перехода |
| **69** | Формирование и передача на табло сигнала «ЖДИТЕ» с момента поступления вызова до включения запрашиваемого направления |
|  |  |
| **70** | Возможность подключения выносного пульта управления |
| **71** | Количество фаз в режиме работы с выносным пультом управления, не менее 8 |
| **72** | Возможность отключения режима работы с выносным пультом из центра управления |
|  |  |
| **73** | Возможность подключения инженерного пульта |
|  |  |
| **74** | Наработка на отказ не менее 40000 часов |
| **75** | Срок службы, не менее 5 лет |
| **76** | Гарантийный срок обслуживания, не менее 2 лет |

1. Дорожный контроллер установить в монтажный шкаф уличного всепогодного вандалоустойчивого исполнения. Монтажный шкаф оборудовать необходимым оборудованием электропитания (в т.ч. элетрозащиты и учета электроэнергии). Монтажный шкаф разместить в непосредственной близости от светофорного объекта.
2. Выполнить работы по подключению светофорных секций светофорного объекта к дорожному контроллеру.
3. Выполнить необходимые согласования и получить разрешение на подключение светофорного объекта к постоянному электропитанию. Выполнить работы по подключению светофорного объекта к электропитанию. Обеспечить электроснабжение светофорного объекта до 1 декабря 2011 года.
4. Провести пуско-наладочные работы.
5. Создать и оформить в виде документа и библиотеки программы координации (в графической и табличной формах с подробными комментариями) светофорного объекта. Согласовать программы координации с отделом ГИБДД УВД, утвердить у Заказчика, оформить приложением к паспорту светофорного объекта.
6. Произвести запуск светофорного объекта в эксплуатацию.
7. Разработать и передать Заказчику паспорт светофорного объекта (в двух экземплярах). Паспорт светофорного объекта должен содержать перечень установленного оборудования с места расположения оборудования и номеров производителя оборудования. В паспорте предусмотреть возможность отображения в дальнейшем информации о проводимых работах, замене, ремонте оборудования, изменения режима работы.
8. Установить срок тестовой эксплуатации светофорного объекта, в течение которого Подрядчик выполняет работы по изменению режима работы светофорного объекта по требованию Заказчика без дополнительной оплаты - 3 месяца с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта.
9. Установить гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта.

**ПРОЕКТ**

Приложение № 3 к документации об открытом

аукционе в электронной форме

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_

**на выполнение работ по строительству светофорного объекта**

г. Пермь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь протоколом проведения открытого аукциона в электронной форме (№ \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 года), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
   1. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству светофорного объекта согласно техническому заданию (приложение №1 к настоящему контракту), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
   2. Место выполнения работ: г.Пермь, перекресток улиц Героев Хасана, Краснополянская и Хлебозаводская в Свердловском районе г.Перми.
2. Сроки выполнения работ
   1. Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта; срок окончания выполнения работ - не более 20 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.
3. Стоимость работ и порядок оплаты
   1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по Контракту (цена Контракта) определяется на основании сметной стоимости работ, указанной в локальном сметном расчете Заказчика (Приложение № 2 к настоящему контракта), путем ее умножения на коэффициент снижения, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (сумма прописью)
   2. Цена Контракта формируется на основании цены, предложенной Подрядчиком, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме, и является твердой на весь период действия Контракта в рамках оговоренного объема работ, согласно техническому заданию и локальному сметному расчету Заказчика (Приложения: №1; №2) с учетом коэффициента снижения.

Понижающий коэффициент, рассчитанный как частное от деления цены Контракта, предложенной Подрядчиком на начальную (максимальную) цену Контракта составляет: \_\_\_\_.

При выполнении отдельных видов работ, их стоимость рассчитывается путем умножения первоначальной цены Контракта по соответствующему виду работ на коэффициент снижения.

* 1. В стоимость работ входят, в том числе, расходы на приобретение оборудования и материалов, подготовку работ, установку светофорного объекта, пуско-наладочные работы, оплату электроэнергии, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.
  2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты фактически выполненных работ являются предоставленные Подрядчиком и подписанные Сторонами акты приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счета на оплату и счета-фактуры, на выполненные работы.
  3. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком в ходе приемки работ.
  4. Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счета на оплату и счета-фактуры на выполненные работы.

1. **Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика**
   1. Выполненные работы должны соответствовать требованиям технического задания.
   2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта.
   3. В случае появления дефектов и недостатков в выполненной работе, примененных Подрядчиком оборудовании и материалах в течение гарантийного срока, Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующих требований Заказчика.
2. **Порядок выполнения и приемки работ**
   1. По окончании выполнения работ Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня письменно (по электронной почте) уведомляет Заказчика о готовности работ и в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ.
   2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ организует приемку выполненных Подрядчиком работ.
   3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, работы не принимаются.
   4. Выявленные в ходе приемки или проверки недостатки (дефекты, факты ненадлежащего качества выполнения работ, отступления от требований настоящего контракта), а также сроки их устранения, фиксируются в актах выявленных недостатков.
   5. Акты приемки выполненных работ подписываются Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех недостатков.
   6. В случае уклонения Подрядчика от участия в приемке выполненных работ, фиксации выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе провести приемку выполненных работ в одностороннем порядке, самостоятельно определить недостатки, сроки их устранения, составить акт выявленных недостатков с отметкой об отказе Подрядчика в приемке, и в течение суток направить его Подрядчику по почте заказным письмом или курьером с уведомлением о вручении. Односторонний акт является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.
3. **Права и обязанности Подрядчика**
   1. Подрядчик обязан:
      1. Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего контракта.
      2. Выполнить работы в сроки, установленные настоящим контрактом.
      3. Выполнять предписания и письменные указания в сроки, указанные Заказчиком.
      4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.
      5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, документы на используемые материалы, для осуществления контроля над ходом выполнения работ.
      6. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, указанных в актах выявленных недостатков составленных Заказчиком при приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
      7. Выполнять по настоящему контракту работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, только при наличии свидетельств о допуске, выданного в установленном порядке саморегулируемой организацией, к следующим видам работ:

* монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;
* монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;
* монтаж , усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
* монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;
* монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие);
* устройство оклеечной изоляции;
* устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;
* монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ;
* установка распределительных устройств, коммуникационной аппаратуры, устройств защиты.
  + 1. , Предоставить по требованию Заказчика копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в пункте 6.1.7 настоящего контракта
  1. Подрядчик вправе:
     1. В случае получения претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.
     2. Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.
     3. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации.

1. **Права и обязанности Заказчика**
   1. Заказчик обязан:
      1. Исполнять принятые настоящим контрактом обязательства.
      2. Принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
      3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
      4. Направлять претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) Подрядчику в письменном виде.
   2. Заказчик вправе:
      1. Требовать от Подрядчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.
      2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, присутствовать при выполнении работ.
      3. Привлекать для проведения приемки выполненных работ специалистов и экспертов, проводить экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта при выполнении работ или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и недостатками выполненной работы, расходы на экспертизу возлагаются на Подрядчика.
2. **Ответственность сторон**
   1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
   2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного по заявке срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1 % от стоимости контракта за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
   3. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по выполнению настоящего контракта Заказчик освобождается от обязанности по оплате.
   4. Заказчик не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение связано с отсутствием бюджетного финансирования.
   5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.
   6. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИПов, ГОСТов.
3. **Обстоятельства непреодолимой силы**
   1. Стороны не несут ответственности за неполное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром, землетрясением, военным действием и т.д.
   2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.
4. **Расторжение контракта**
   1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
   2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания уполномоченными представителями сторон соглашения о расторжении контракта, либо вступления в законную силу решения суда.
5. **Заключительные положения**
   1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.
   2. При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.
   3. В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса с письменным подтверждением получения по адресу другой стороны.
   4. Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 5 (Пяти) календарных дней другой стороне.
   5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев реорганизации юридических лиц.
   6. Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие известные им, при исполнении обязательств по настоящему контракту и в связи с ним.
   7. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.
   8. Настоящий контракт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, 2 экземпляра - Заказчика, 1 экземпляр - Подрядчика. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.
   9. Иные условия, не определенные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. **Адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |
| --- |
| **Заказчик:**  муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения»  614000, г. Пермь, ул. Кирова, 2а, тел./факс 212-47-51  В УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «ПермДДД» л/сч № 02945018892)  Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь  ИНН 5906107231, КПП 590201001, БИК 045773001 |
| **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Л. Кис/ Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  м.п. м.п. |

Приложение №4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Договор залога.**

г.Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

**Статья 1. Предмет договора**

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (предмет муниципального договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по договору, указанному в п.1.1. настоящего Договора залога, денежные средства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Получатель** | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «ПермДДД» лицевой счет 04945018892) |
| **ИНН** | 5906107231 |
| **КПП** | 590201001 |
| **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| **БИК** | 045744000 |
| **Назначение платежа** | назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта, извещение от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 № \_ |

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по муниципальному договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

**Статья 2. Передача денежных средств**

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения договора, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа) по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения договора.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

**Статья 3. Возврат и удержание обеспечения**

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после окончания срока предоставления обеспечения и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в договоре.

**Статья 4. Заключительные положения**

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

**Статья 6. Адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| *Реквизиты* | *Реквизиты* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Форма №1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЗАЯВКА (ПЕРВАЯ ЧАСТЬ)

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ\*

на право заключения с муниципальным казенным учреждением «Пермская дирекция дорожного движения» контракта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(название контракта)

1. Изучив документацию об аукционе, а также действующие нормативно- правовые акты по предмету проводимого аукциона, сообщаем о своем согласии на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи настоящей заявки, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов, сведения о отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать контракт с муниципальным казенным учреждением «Пермская дирекция дорожного движения» на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название контракта)

в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок 5 дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки.

Форма №2 к документации

об аукционе в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ - ЗАЯВКА (ВТОРАЯ ЧАСТЬ)

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ\*

на право заключения с муниципальным казенным учреждением «Пермская дирекция дорожного движения» контракта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название контракта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), реквизиты, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.)

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности, Ф. И. О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

Приложения:

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. *(Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.)*

\* рекомендуемые формы для участников размещения заказа не являются обязательными.