УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство поселка «Новые Ляды»

________________________В.А. Слотин

«____» ___________________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на выполнение работ по ремонту лестничных сходов и родников

в п. Новые Ляды

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Адрес электронной почты |  | mbunl@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 295-80-87, 295-80-27 |
| Контактное лицо |  | Субботина Наталья Эдуардовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по ремонту лестничных сходов и родников в п. Новые Ляды |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 178 100,00 (Сто семьдесят восемь тысяч сто рублей 00 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Локальный сметный расчет стоимости работ (Приложение № 6 к договору) |
| Источник информации о цене работ |  | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.10.2008 № 207, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 |
| Объем и состав выполняемых работ |  | В соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 6 к договору) и техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с: - требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием); - условиями договора, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме (в том числе локальным сметным расчетом) |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, п. Новые Ляды - Лестничный сход между домами ул.Мира 17 и ул.Мира 17а; - Лестничный сход от ул.Мира 13 к МОУ СОШ № 129; - Родник ул. Мысовая Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 31 октября 2011 года |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | 24 месяца с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приёмки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры (счета), предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение двух месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры (счета), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к договору, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в локальном сметном расчете заказчика, являющимся приложением к договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к договору, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  | Цена договора должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; - 2. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 26.09.2011 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 27.09.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 30.09.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора не требуется. |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту лестничных сходов и родников в п. Новые Ляды

Срок выполняемых  работ: с момента заключения договора по 31 октября 2011 года

1. Место выполняемых работ: г. Пермь, п. Новые Ляды, лестничный сход между домами

ул. Мира 17 и ул. Мира 17а

Состав и объем работ:

- Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных – 0,86 м3;

- Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 10 км – 2,05 т;

- Бурение скважин диаметром 250 мм – 10 м;

- Установка арматуры – 0,05 т;

- Добавка песчано-гравийной смеси - 0,3 м3;

- Установка закладных деталей – 0,04 т;

- Бетонирование свай – 1,24 м3;

- Изготовление и монтаж лестниц – 0,45 т;

- Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород – 7,4 м;

- Огрунтовка металлических поверхностей – 10 м2;

- Окраска металлических поверхностей – 10 м2

2. Место выполняемых работ: г. Пермь, п. Новые Ляды, лестничный сход от ул. Мира 13

к МОУ СОШ № 129

Состав и объем работ:

- Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных – 0,862 м3;

- Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 10 км – 2,05 т;

- Бурение скважин диаметром 250 мм – 10 м;

- Установка арматуры – 0,05 т;

- Добавка песчано-гравийной смеси - 0,3 м3;

- Установка закладных деталей – 0,04 т;

- Бетонирование свай – 1,24 м3;

- Изготовление и монтаж лестниц – 0,45 т;

- Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород – 7,4 м;

- Огрунтовка металлических поверхностей – 10 м2;

- Окраска металлических поверхностей – 10 м2

3.Место выполняемых работ: г. Пермь, п. Новые Ляды, родник  ул. Мысовая

Состав и объем работ:

- Демонтаж дренажей – 2,3 м;

- Демонтаж баков металлических для воды – 1 шт;

- Разборка деревянных тротуаров – 6 м2;

- Разработка грунта вручную – 1,8 м3;

- Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 10 км – 0,2 т;

- Устройство дренажей – 4 м;

- Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах – 1 м3;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси – 1 м3;

- Установка закладных деталей – 0,02 т;

- Устройство деревянных тротуаров – 6 м2

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Перед началом производства работ, применяемые материалы, конструктивные элементы согласуются с Заказчиком. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям действующего законодательства, технической документации, нормативных документов. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Стойки и перила должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после демонтажа лестничных сходов.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР  № ______

на выполнение работ по ремонту лестничных сходов и родников в п. Новые Ляды

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. На основании приказа директора учреждения от __________ № ____, решения аукционной комиссии (протокол от __________ №____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему договору, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к договору).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему договору в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по ремонту лестничных сходов и родников в п. Новые Ляды;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3 – форма акта контрольной проверки;

Приложение № 4 – форма уведомления о случаях нанесения ущерба объектам общего пользования;

Приложение № 5 – форма составления предписания;

Приложение № 6 – локальный сметный расчет

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

2. Сроки действия договора.

2.1.    Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 31 октября 2011 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Полная стоимость работ по настоящему договору определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 6 к договору)  и составляет: ________________(________) рублей ____ копеек, индексации не подлежит. Коэффициент снижения составляет ________.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате и расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.), подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, согласно Приложению № 2 к настоящему договору;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приёмки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры (счета), предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение двух месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры (счета), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.5. Работы по настоящему договору финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим договором, так и действующей нормативной документацией.

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего договора.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов указанных в п. 1.2. договора.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ,  сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации поселка.

5.10. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.11. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.12. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.13. Подрядчик обязан получить у Заказчика задание о конкретном месте, объемах и сроках проведения работ.

5.14. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам субподрядные организации.

5.15. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком.

6.7. Данные общих журналов работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего договора и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  договору.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия договора.

8.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего договора может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего договора действительны за подписями сторон по договору.

8.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего договора.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |  |

Приложение № 1 к договору

от ___________ № ____

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту лестничных сходов и родников в п. Новые Ляды

Срок выполняемых  работ: с момента заключения договора по 31 октября 2011 года

1. Место выполняемых работ: г. Пермь, п. Новые Ляды, лестничный сход между домами

ул. Мира 17 и ул. Мира 17а

Состав и объем работ:

- Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных – 0,86 м3;

- Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 10 км – 2,05 т;

- Бурение скважин диаметром 250 мм – 10 м;

- Установка арматуры – 0,05 т;

- Добавка песчано-гравийной смеси - 0,3 м3;

- Установка закладных деталей – 0,04 т;

- Бетонирование свай – 1,24 м3;

- Изготовление и монтаж лестниц – 0,45 т;

- Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород – 7,4 м;

- Огрунтовка металлических поверхностей – 10 м2;

- Окраска металлических поверхностей – 10 м2

2. Место выполняемых работ: г. Пермь, п. Новые Ляды, лестничный сход от ул. Мира 13

к МОУ СОШ № 129

Состав и объем работ:

- Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных – 0,862 м3;

- Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 10 км – 2,05 т;

- Бурение скважин диаметром 250 мм – 10 м;

- Установка арматуры – 0,05 т;

- Добавка песчано-гравийной смеси - 0,3 м3;

- Установка закладных деталей – 0,04 т;

- Бетонирование свай – 1,24 м3;

- Изготовление и монтаж лестниц – 0,45 т;

- Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород – 7,4 м;

- Огрунтовка металлических поверхностей – 10 м2;

- Окраска металлических поверхностей – 10 м2

3.Место выполняемых работ: г. Пермь, п. Новые Ляды, родник  ул. Мысовая

Состав и объем работ:

- Демонтаж дренажей – 2,3 м;

- Демонтаж баков металлических для воды – 1 шт;

- Разборка деревянных тротуаров – 6 м2;

- Разработка грунта вручную – 1,8 м3;

- Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 10 км – 0,2 т;

- Устройство дренажей – 4 м;

- Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах – 1 м3;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси – 1 м3;

- Установка закладных деталей – 0,02 т;

- Устройство деревянных тротуаров – 6 м2

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Перед началом производства работ, применяемые материалы, конструктивные элементы согласуются с Заказчиком. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям действующего законодательства, технической документации, нормативных документов. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Стойки и перила должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после демонтажа лестничных сходов.

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору

от ___________ № ____

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 10 |
| 2 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 3 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 4 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 5 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | - 100 |
| 6 | Несоответствие металла по марке, профилю | - 50 |
| 7 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (ступеней, настила, перил, подперильников, стоек, обрамлений ступеней) | - 100 |

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору

от ___________ № ____

А К Т (форма)

контрольной проверки  по _______________________________

____________________

(наименование подрядной организации)

______________  2011 г.

(дата)

Проверка произведена __________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и _____________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Замечания | Оценка | % снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ----- | ---------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------ | ------------ |
| ----- | ---------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------ | ------------ |
| ----- | ---------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------ | ------------ |

Все работы, предусмотренные  договором №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик.

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4 к договору

от ___________ № ____

Уведомление (форма)

о случаях нанесения ущерба _____________________,

о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства) ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(__________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5 к договору

от ___________ № ____

ПРЕДПИСАНИЕ (форма)

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ____________________________________________________

На основании п.п.______  договора от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ________________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий договора от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий договора __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 6 к договору

от ___________ № ____

п.Новые Ляды

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту лестничных сходов и родников

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 178100,00 руб.

- Средства  на оплату труда 28598,69 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Лестничный сход между домами ул.Мира 17 и ул.Мира 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0086 | 2556,57 | 628,75 | 1927,82 231,52 |  | 21,99 | 5,41 | 16,58 1,99 |  |
| 2 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2,05 | 32,93 | 4,15 | 28,78 |  | 67,51 | 8,51 | 59,00 |  |
| 3 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,05 | 10,41 |  | 10,41 |  | 21,34 |  | 21,34 |  |
| 4 | ФЕР05-01-052-02 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 80,96 = 87,74 - 0,01 x 677,51 | 1 м скважины | 10 | 80,96 | 6,91 | 73,88 6,46 | 0,17 | 809,60 | 69,10 | 738,80 64,60 | 1,70 |
| 5 | ФЕР06-01-097-01 | Установка арматуры | 1 т арматуры | 0,05 | 6000,62 | 257,30 | 52,52 6,08 | 5690,80 | 300,03 | 12,87 | 2,63 0,30 | 284,53 |
| 6 | ФЕР27-06-027-01 | Добавка песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0,003 | 7819,01 |  | 475,01 52,85 | 7344,00 | 23,46 |  | 1,43 0,16 | 22,03 |
| 7 | ФЕР05-01-062-01 | Бетонирование свай | 1 м3 конструктивного объема свай | 1,24 | 203,42 | 5,88 | 47,34 4,73 | 150,20 | 252,24 | 7,29 | 58,70 5,87 | 186,25 |
| 8 | ФССЦ-401-0027 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 1,24 | 636,19 |  |  | 636,19 | 788,88 |  |  | 788,88 |
| 9 | ФЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,04 | 8792,59 | 1957,49 | 35,10 2,03 | 6800,00 | 351,70 | 78,30 | 1,40 0,08 | 272,00 |
| 10 | ФЕРм38-01-004-02 | Изготовление лестниц 2 098,72 = 9 893,64 - 1,06 x 7 353,70 | 1 т конструкций | 0,45 | 2098,72 | 1154,40 | 744,29 42,37 | 200,03 | 944,42 | 519,48 | 334,93 19,07 | 90,01 |
| 11 | ФЕР09-06-024-10 | Монтаж: лестниц | 1 т конструкций | 0,45 | 774,26 | 368,06 | 304,49 6,08 | 101,71 | 348,42 | 165,63 | 137,02 2,74 | 45,77 |
| 12 | ФССЦ-201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т | т | 0,45 | 10046,00 |  |  | 10046,00 | 4520,70 |  |  | 4520,70 |
| 13 | ФЕР07-05-016-02 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород | 100 м ограждения | 0,074 | 19922,68 | 1417,99 | 269,88 4,76 | 18234,81 | 1474,28 | 104,93 | 19,97 0,35 | 1349,38 |
| 14 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 268,70 | 56,55 | 9,43 0,10 | 202,72 | 26,87 | 5,66 | 0,94 0,01 | 20,27 |
| 15 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 322,24 | 34,74 | 6,22 0,10 | 281,28 | 32,22 | 3,47 | 0,62 0,01 | 28,13 |
| Итого по разделу 1 Лестничный сход между домами ул.Мира 17 и ул.Мира 17а |  |  |  |  |  |  |  |  | 62716,88 |  |  |  |
| Раздел 2. Родник ул. Мысовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-02-001-03 | Демонтаж дренажей поперечных: с односторонним выпуском КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м дренажа | 0,023 | 352,06 | 226,16 | 125,90 33,61 |  | 8,10 | 5,20 | 2,90 0,77 |  |
| 17 | ФЕР17-01-007-01 | Демонтаж баков металлических для воды массой: до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 10 баков | 0,1 | 1177,18 | 922,49 | 254,69 19,47 |  | 117,72 | 92,25 | 25,47 1,95 |  |
| 18 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,2 | 32,93 | 4,15 | 28,78 |  | 6,59 | 0,83 | 5,76 |  |
| 19 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,2 | 10,41 |  | 10,41 |  | 2,08 |  | 2,08 |  |
| 20 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,018 | 1583,82 | 1583,82 |  |  | 28,51 | 28,51 |  |  |
| 21 | ФЕР27-02-001-03 | Устройство дренажей поперечных: с односторонним выпуском 502,94 = 3 661,65 - 76 x 6,78 - 69,5 x 14,74 - 7,6 x 21,90 - 13,4 x 108,40 | 100 м дренажа | 0,04 | 502,94 | 323,09 | 179,85 48,01 |  | 20,12 | 12,93 | 7,19 1,92 |  |
| 22 | ФССЦ-103-8004 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 200-300 мм | т | 0,122 | 8914,60 |  |  | 8914,60 | 1087,58 |  |  | 1087,58 |
| 23 | ФЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых 12 441,57 = 29 999,37 - 0,32 x 5 500,00 - 3,95 x 1 382,90 - 5,8 x 375,59 - 9,6 x 806,47 - 0,0011 x 734,50 - 0,9 x 460,00 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,1 | 12441,57 | 1407,44 | 3210,46 294,30 | 7823,67 | 1244,16 | 140,74 | 321,05 29,43 | 782,37 |
| 24 | ФССЦ-403-0118 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм, высотой 0,59 м | м | 1,18 0.59*2 | 375,59 |  |  | 375,59 | 443,20 |  |  | 443,20 |
| 25 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 17,08 | 23,82 | 1,26 | 22,39 1,88 | 0,17 |
| 26 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1 | 60,00 |  |  | 60,00 | 60,00 |  |  | 60,00 |
| 27 | ФЕР27-07-004-01 | Разборка деревянных тротуаров КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 тротуара | 0,06 | 613,54 | 373,64 | 239,90 13,82 |  | 36,81 | 22,42 | 14,39 0,83 |  |
| 28 | ФЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,02 | 8792,59 | 1957,49 | 35,10 2,03 | 6800,00 | 175,85 | 39,15 | 0,70 0,04 | 136,00 |
| 29 | ФЕР27-07-004-01 | Устройство деревянных тротуаров | 100 м2 тротуара | 0,06 | 8145,41 | 467,04 | 299,88 17,28 | 7378,49 | 488,72 | 28,02 | 17,99 1,04 | 442,71 |
| Итого по разделу 2 Родник ул. Мысовая |  |  |  |  |  |  |  |  | 25498,26 |  |  |  |
| Раздел 3. Лестничный сход от ул.Мира 13 к МОУ СОШ № 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,00862 | 2556,57 | 628,75 | 1927,82 231,52 |  | 22,04 | 5,42 | 16,62 2,00 |  |
| 31 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2,05 | 32,93 | 4,15 | 28,78 |  | 67,51 | 8,51 | 59,00 |  |
| 32 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,05 | 10,41 |  | 10,41 |  | 21,34 |  | 21,34 |  |
| 33 | ФЕР05-01-052-02 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 80,96 = 87,74 - 0,01 x 677,51 | 1 м скважины | 10 | 80,96 | 6,91 | 73,88 6,46 | 0,17 | 809,60 | 69,10 | 738,80 64,60 | 1,70 |
| 34 | ФЕР06-01-097-01 | Установка арматуры | 1 т арматуры | 0,05 | 6000,62 | 257,30 | 52,52 6,08 | 5690,80 | 300,03 | 12,87 | 2,63 0,30 | 284,53 |
| 35 | ФЕР27-06-027-01 | Добавка песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0,003 | 7819,01 |  | 475,01 52,85 | 7344,00 | 23,46 |  | 1,43 0,16 | 22,03 |
| 36 | ФЕР05-01-062-01 | Бетонирование свай | 1 м3 конструктивного объема свай | 1,24 | 203,42 | 5,88 | 47,34 4,73 | 150,20 | 252,24 | 7,29 | 58,70 5,87 | 186,25 |
| 37 | ФССЦ-401-0027 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 1,24 | 636,19 |  |  | 636,19 | 788,88 |  |  | 788,88 |
| 38 | ФЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,04 | 8792,59 | 1957,49 | 35,10 2,03 | 6800,00 | 351,70 | 78,30 | 1,40 0,08 | 272,00 |
| 39 | ФЕРм38-01-004-02 | Изготовление лестниц 2 098,72 = 9 893,64 - 1,06 x 7 353,70 | 1 т конструкций | 0,45 | 2098,72 | 1154,40 | 744,29 42,37 | 200,03 | 944,42 | 519,48 | 334,93 19,07 | 90,01 |
| 40 | ФЕР09-06-024-10 | Монтаж: лестниц | 1 т конструкций | 0,45 | 774,26 | 368,06 | 304,49 6,08 | 101,71 | 348,42 | 165,63 | 137,02 2,74 | 45,77 |
| 41 | ФССЦ-201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т | т | 0,45 | 10046,00 |  |  | 10046,00 | 4520,70 |  |  | 4520,70 |
| 42 | ФЕР07-05-016-02 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород | 100 м ограждения | 0,074 | 19922,68 | 1417,99 | 269,88 4,76 | 18234,81 | 1474,28 | 104,93 | 19,97 0,35 | 1349,38 |
| 43 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 268,70 | 56,55 | 9,43 0,10 | 202,72 | 26,87 | 5,66 | 0,94 0,01 | 20,27 |
| 44 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 322,24 | 34,74 | 6,22 0,10 | 281,28 | 32,22 | 3,47 | 0,62 0,01 | 28,13 |
| Итого по разделу 3 Лестничный сход от ул.Мира 13 к МОУ СОШ № 129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62717,54 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 23710,63 | 2332,62 | 3206,68 228,23 | 18171,33 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 113378,72 | 26579,68 | 17929,70 2610,95 | 68869,34 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 квартал 2011г. ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,79 (Поз. 1, 30, 4, 7-8, 33, 36-37, 5, 34, 6, 16, 21-22, 25-27, 29, 35, 9, 28, 38, 11-12, 40-41, 13, 42, 14-15, 43-44, 17, 20, 23-24, 10, 39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 88823,84 | 24166,20 | 13959,63 2382,72 | 50698,01 |
| транспорт ПЗ=5,53 (ОЗП=5,53; ЭМ=5,53; МАТ=5,53) (Поз. 2, 18, 31, 3, 19, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,25 | 80,86 | 763,40 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24090,25 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13463,75 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 150932,20 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 68869,34 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17929,70 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29190,63 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24090,25 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13463,75 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 27167,80 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 178100,00 |  |  |  |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

Заказчик:							Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________ / ___________/

м.п.                                                                                            м.п.