Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

от «19» сентября  2011 года

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

На выполнение работ по  монтажу и наладке автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией  (СОУЭ) людей при пожаре в помещениях общественного центра по  адресу: ул.Борчанинова, 8

г. Пермь								                    «___» __________ 2011г.

Администрация Ленинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий  контракт заключается в соответствии с приказом главы администрации Ленинского района от 14.09.2011г. № СЭД-01-03-90 «О проведении  запроса котировок  на выполнение работ по монтажу  и наладке автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией  (СОУЭ) людей при пожаре в помещениях общественного центра по адресу: ул.Борчанинова, 8»; решением котировочной комиссии  (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика по монтажу  и наладке автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией  (СОУЭ) людей при пожаре (далее по тексту – работы) при наличии: лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; сдать результат оказанных работ Заказчику по акту сдачи-приемки оказанных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

Работы по настоящему контракту выполняются  в строгом соответствии :

-	с ФЗ от22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	 с требованиями технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту), а так же государственных стандартов  РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиНов, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды и охраны труда.

-	 локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему контракту). Оформляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Сроки выполнения работ: с 06.10.2011г. по 31 10.2011г.

2.2. Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Борчанинова,8.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ  осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ  по настоящему контракту составляет                   рублей      копеек, включая расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, вывоз мусора, технический надзор, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, обязательных платежей и другие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.

3.2. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненную Подрядчиком Работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления:

-     подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- счета-фактуры, счета;

- Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать оплаты за выполняемую работу в соответствии с условиями контракта;

4.1.2. Привлекать с согласия Заказчика третьих лиц для исполнения своих обязательств по контракту;

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1.Выполнять работы установленного качества в объемах и на условиях, определенных настоящим контрактом;

4.2.2. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполнению работ;

4.2.3. Выполнять взятые на себя обязательства по настоящему контракту вовремя и в срок;

4.2.4. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате выполнения работ, если таковые последствия предвидятся Исполнителем;

4.2.5. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ;

4.2.6. Представить Заказчику по окончании выполнения работ подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также иные документы, указанные в п. 3.3. настоящего контракта.

4.2.7. При подписании контракта представить Заказчику смету расходов на сумму контракта, которая будет являться Приложением № 2 к настоящему контракту.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя администрации района – начальника отдела по работе с общественностью Максутову Ольгу Александровну (тел.212-72-75), имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за  качеством работ.

5.2. Своевременно осуществляет приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

5.3. Производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

5.4. Осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение трех рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

5.5. Осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком  работ посредством периодических проверок, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одного процента от стоимости контракта. Подрядчик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4.Подрядчик устанавливает на выполненные им работы гарантийный срок 24 месяца, с даты подписания сторонами актов выполненных работ.

6.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного оказания услуг по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с оказанием Исполнителем услуг по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.7. За отказ от оказания услуг Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % стоимости не выполненных работ, а также возмещает Заказчику убытки в полном объеме.

6.8. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.9. В случаях, когда услуги оказаны Подрядчиком с отступлениями от условий контракта Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.10. Если отступления в работе от условий контракта в установленном Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

7. Действие контракта

7.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах (два из которых хранятся у Заказчика, третий - у Подрядчика), имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.4. В случае неоказания работ в срок, предусмотренный настоящим контрактом, а также систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения, письменно предупредив об этом Исполнителя за 5 дней.

8. Разрешение споров между сторонами

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация Ленинского района |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 57, т.212-07-17, ф.212-33-33, ИНН 5902290057/КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Администрация Ленинского района, л/с 02931016602) р/сч 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь к/сч нет БИК 045773001 |  |  |
| ____________________________/ ___________/ |  | - _____________________/_____________/ |

М.П.                                                                                                            М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «___»__________ 2011 года

Техническое задание

на проведение запроса котировки

на монтаж  и наладку автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией  (СОУЭ) людей при пожаре в помещениях общественного центра по ул.Борчанинова, 8

Место выполнения работ: г.Пермь, Ленинский район, ул.Борчанинова, 8.

Срок выполнения работ: с 06.10.2011г. по 31 10.2011г.

Виды работ и объектов:	 согласно ведомости объема работ (прилагается)

Требования к производству работ:

Надлежащее качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией (предоставляется Подрядчику на момент заключения муниципального контракта), требованиями ГОСТ, СниП,   СанПиН и др. нормативных документов, требованиям Контракта, ведомости объема работ, локального сметного расчета.

Все отступления от проектной документации подлежат обязательному согласованию с разработчиком проектной документации и Заказчиком.

Обеспечение безопасной и бесперебойной работы на объекте. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

Обеспечение надлежащей охраны имущества третьих лиц в течение всего срока выполнения работ.

Гарантийный срок на все выполненные работы: 24 месяца.

При производстве работ Исполнитель обеспечивает:

- наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Срок и условия оплаты: Оплата за выполненную Подрядчиком Работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления:

-     подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- счета-фактуры, счета.

Ведомость объема работ

на монтаж  и наладку автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией  (СОУЭ) людей при пожаре в помещениях общественного центра по ул.Борчанинова, 8

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» или эквивалент) | шт. | 2 |
| 2 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Блок бесперебойного питания ИВЭПР-112-5-1К2 или эквивалент) | шт. | 2 |
| 3 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: С-1, СК-1или эквивалент | шт. | 4 |
| 4 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Извещатель пожарный дымовой с базой ИП-212-74или эквивалент) | шт. | 38 |
| 5 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (Объектовое оконечное устройство УО-ЗК "Фобос-3"или эквивалент) | шт. | 1 |
| 6 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР-3СУМ или эквивалент) | 100 шт. | 0,02 |
| 7 | Устройства оптико-(фото)электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Извещатель охранный объемный LC-100PI или эквивалент) | шт. | 11 |
| 8 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Извещатель охранный магнито-контактный СМК-1или эквивалент) | шт. | 8 |
| 9 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Извещатель охранный магнито-контактный СМК-20 или эквивалент) | шт. | 2 |
| 10 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (Извещатель "тревожная кнопка" радиоканальный ASC-11 или эквивалент) | шт. | 1 |
| 11 | Табло сигнальное студийное или коридорное (Табло световое "НБО Люкс" (Выход) НБО-12-01 или эквивалент) | шт. | 2 |
| 12 | Звонок (Звуковой оповещатель ПКИ-1 Иволга или эквивалент) | шт. | 2 |
| 13 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 30 |
| 14 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Реле | шт. | 78 |
| 15 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм | 100 м | 1,8 |
| 16 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 6,72 |
| 17 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 10 | система | 1 |
| 18 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» или эквивалент | шт. | 2 |
| 19 | Блок бесперебойного питания ИВЭПР-112-5-1К2 или эквивалент | шт. | 2 |
| 20 | Объектовое оконечное устройство УО-ЗК "Фобос-3" или эквивалент | шт. | 1 |
| 21 | Аккумулятор 12В 12 А/ч | шт. | 4 |
| 22 | Извещатель пожарный дымовой с базой ИП-212-74 или эквивалент | шт. | 38 |
| 23 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР-3СУМ или эквивалент | шт. | 2 |
| 24 | Извещатель охранный объемный LC-100PI или эквивалент | шт. | 11 |
| 25 | Извещатель охранный магнито-контактный СМК-1 или эквивалент | шт. | 8 |
| 26 | Извещатель охранный магнито-контактный СМК-20 или эквивалент | шт. | 2 |
| 27 | Извещатель "тревожная кнопка" радиоканальный ASC-11 или эквивалент | шт. | 1 |
| 28 | Звуковой оповещатель ПКИ-1 Иволга или эквивалент | шт. | 2 |
| 29 | Табло световое "НБО Люкс" (Выход) НБО-12-01 или эквивалент | шт. | 2 |
| 30 | Коробка распределительная УК-2П или эквивалент | шт. | 30 |
| 31 | Резистор 4,7 кОм | шт. | 32 |
| 32 | Резистор 1,5 кОм | шт. | 36 |
| 33 | Резистор 120 Ом | шт. | 2 |
| 34 | Диод 1N5400 | шт. | 4 |
| 35 | Диод 1N4148 | шт. | 2 |
| 36 | Кабель силовой нераспростроняющий горение при прокладке в пучках с медными жилами сеч. 3х1,5 ВВГнг-FRLS или эквивалент | м. | 20 |
| 37 | Кабель контрольный из ПВХ пластиката пониженной горючести с медными жилами сеч. 1х2х0,5 КПКВнг-FRLS или эквивалент | м. | 425 |
| 38 | Кабель контрольный 4х0,5 КСПВ или эквивалент | м. | 227 |
| 39 | Короб электротехнический 10*15 | м. | 120 |
| 40 | Короб электротехнический 15*25 | м. | 60 |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от «____» ________ 2011 года

Локально-сметный расчет