Приложение № 1  к документации об открытом аукционе в электронной форме / (после заключения контракта-

Приложение №1 к муниципальному контракту)

от ______________2011 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________А.И.Чащин

«_______»______________2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Формирование и постановка земельных  участков под многоквартирными жилыми домами в Мотовилихинском  районе города Перми  на Государственный кадастровый учет» (3 участка)

- Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Формирование и постановка на государственный кадастровый учет (далее – ГКУ) земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории                М 1:500 с учетом выявленных изменений.

Расчет нормативной площади земельных участков под многоквартирными жилыми домами, планируемых к постановке на ГКУ

Формирование, согласование и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории

Формирование и согласование в установленном порядке межевых планов земельных участков.

Постановка земельных участков на ГКУ.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Схема расположения каждого конкретного земельного участка под конкретным многоквартирным жилым домом на кадастровой карте (плане) территории (далее – Схема)

Межевой план земельного участка под конкретным многоквартирным жилым домом.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Адреса земельных участков под многоквартирными жилыми домами  указаны в приложении № 3 к  проекту муниципального контракта на выполнение работ «Формирование и постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами в Мотовилихинском районе города Перми на Государственный кадастровый учет».

1.5. Стадийность работ.

1.5.1. Этап 1. Сбор и обработка исходной информации. Съемка территории. (в соответствии с п.4.1., 4.2. настоящего технического задания).

1.5.2. Этап 2. Формирование, согласование и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории (в соответствии с п.4.3. настоящего технического задания).

1.5.3.Этап 3. Формирование и согласование в установленном порядке межевых планов земельных участков. (в соответствии с п.4.4. настоящего технического задания).

1.5.4. Этап 4. Постановка земельных участков на ГКУ. (в соответствии с п.4.5. настоящего технического задания).

1.5.5. Сдача работ заказчику.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Материалы по сбору исходной информации, съемке территории (в соответствии с п.4.1., 4.2. настоящего технического задания).

1.6.2. Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) соответствующей территории

1.6.3. Межевые планы.

1.6.4. Кадастровые паспорта.

- Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Конституция РФ.

- Гражданский кодекс РФ.

- Жилищный кодекс РФ.

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

6.   Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

7.    Федеральный закон  от 27.07.2006г. №149-ФЗ  "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

8. Приказ Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 N 412"Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков" (вместе с "Требованиями к подготовке межевого плана") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2008 N 12857).

9.Положение по аттестации объектов информации по требованиям безопасности. Утверждено Утверждено Председателем Государственной технической комиссии при Президенте РФ Ю.Яшиным " 25 " ноября 1994 г.

10. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

12. Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской Городской Думы  от 26.06.2007  № 143 (в действующей редакции).

13. Генеральный План города Перми, утвержденный решением Пермской Городской Думы    от 17.12.2010  № 205

14. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

15. Постановление Администрации г. Перми от 06.03.2009 N 108 "Об утверждении Правил разработки схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории".

16. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

17. СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

3.1.Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные  решением ПГД от 26.06.2007          № 143 в действующей редакции.

3.2.Ранее разработанные проекты планировки и проекты межевания предоставляются Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ.

3.3Топографические планшеты масштаба 1:500 и 1:1000, получаемые Заказчиком или официальным представителем Заявителя по действующей доверенности из архива  департамента планирования и развития территории города Перми (далее по тексту – «ДПиРТ») после подачи в установленной форме заявления в трех экземплярах на проведение топографо-изыскательских работ, с указанием сроков выполнения работ.

4. Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

Топографическая съемка.

Корректировка планово-картографических материалов в М 1:500:

- пункты планово-высотной геодезической и опорно-межевой сети;

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Обновление планшетов масштаба 1:500, 1:1000 с нанесением на них информации.

Вычерчивание планшетов масштаба 1:500, 1:1000.

Обновление планшетов масштаба 1:500 в цифровом виде в формате ARCGIS (городские планшеты выполнены в векторной форме ARCGIS) осуществляется в соответствии  с Федеральным законом  №149-ФЗ  "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и  «Положением по аттестации объектов информации по требованиям безопасности» (п.1.4.).

При выявлении на планшете изменений свыше 30 % планшет завести вновь на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать заявление в ДПиРТ.

- Планшеты масштаба 1:500 или 1:1000 выдаются исполнителю для работы,  на основании заявления на производство работ (топографических съемок, съемок для выполнения работ по межеванию, исполнительных съемок) с отметкой о регистрации в ДПиРТ. После завершения указанных работ планшеты возвращаются специалистам сектора электронного архива департамента.

- Исполнитель обязан письменно уведомить ДПиРТ о несохранении и ненакоплении информации, получаемой с планшетов при работе с ними.

4.2. Сбор и обработка исходной информации:

- Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управлении  Росреестра о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет;

- Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО;

- Получение данных в управлении Росреестра по Пермскому краю о зарегистрированных правах в многоквартирном жилом доме на жилые помещения;

- Получение данных в ГУП «ЦТИ Пермского края»;

- Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермскому краю о зарегистрированных правах собственности на земельные участки РФ.

4.3. Формирование и согласование межевых планов земельных участков:

Формирование и согласование межевых планов выполняются согласно Приказу Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 N 412 "Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков".

4.4.Постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами на Государственный кадастровый учет:

- Подача заявления о постановке на Государственный кадастровый учет.

- Получение кадастровых  паспортов земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

4.5. Сдача работ заказчику

Сдача всего объема работ заказчику осуществляется не позднее сроков, указанных в п.6.1.  технического задания. Сдача работ заказчику может осуществлять как по каждому конкретному земельному участку, так и по всем участкам сразу. Возможна сдача работ досрочно. Передаваемые заказчику отчетные материалы согласно п. 1.6. технического задания.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1. Межевые планы в бумажном виде оформленные в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 N 412 "Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков" (вместе с "Требованиями к подготовке межевого плана") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2008 N 12857)  в 1-м экз;

5.2. Кадастровые паспорта земельных участков в 2-х экз.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения всего объема работ - не   позднее 20.12.2011г.

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующей лицензии на выполнение геодезических и/или картографических работ,  и/или  наличие свидетельства СРО в области инженерных изысканий.

7.1.1.Наличие лицензии на осуществление геодезической деятельности (Перечень видов работ согласно Приказу Минтранса России от 06 мая 2008 № 74):

«п.1.10.Создание  и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также выполнения иных специальных работ», или приравненный к нему:

п.6 Перечня видов работ лицензии на осуществление картографической деятельности (Перечень видов  работ согласно Приказу Роскартографии от 05 июня 2002 № 95-пр)*;

и/или

«п. 1.11. Геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы:

п.п. 1.11.1 Геодезические, топографические и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений,

и/или

п.п.  1.11.2 Геодезические, топографические и другие специальные работы при межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах»,

или  приравненный к нему:

п.5 Перечня видов работ, входящих в состав лицензии на осуществление картографической деятельности (Перечень видов работ по Приказу Роскартографии от 05 июня 2002 № 95-пр)*,

и/или

7.1.2.Наличие лицензии на осуществление картографической деятельности (Перечень видов работ согласно Приказу Роскартографии от 05 июня 2002 № 95-пр):

«8. Выполнение топографических и других специальных работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.

8.1. Топографическая съемка общего назначения и (или) ее обновление (корректура) в масштабах 1:500 - 1:100000.

и/или

8.2. Топографическая съемка подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций) в масштабах 1:500 - 1:5000», или приравненный к ним:

п.1.12 Перечня видов работ, входящих в состав лицензии на осуществление геодезической деятельности (Перечень видов работ согласно Приказу Минтранса России от 06 мая 2008 № 74)*

и/или

7.1.3.Наличие действующего свидетельства СРО в области  инженерных изысканий, (Перечень работ согласно Письма Минрегиона РФ от 13.07.2010 N 26873-КК/08) вид работ из перечня: 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, а том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

* Отнесение видов работ к той или иной лицензии выполнено согласно рекомендациям Минэкономразвития РФ (Письмо от 26.01.2009 № 5/1-05-167).

8. Дополнительные информация.

8.1.Формирование земельных  участков производится конкретно под каждый многоквартирный жилой дом в соответствии с адресами земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

8.2.Указанные в приложении № 3 к муниципальному контракту земельные участки расположены в одной территориальной зоне в соответствии с «Правилами землепользования и застройки города Перми» (утверждены решением Пермской Городской Думы  от 26.06.2007  № 143 - в действующей редакции).

8.3. Каждый из земельных участков относится к муниципальным городским землям.

9. Исходные данные.

9.1.Количество земельных участков под многоквартирными жилыми домами, подлежащий  формированию и постановке на Государственный кадастровый учет –  3.

9.2.Ранее разработанные проекты планировки и проекты межевания соответствующих территорий.

  - Площадь каждого конкретного земельного участка - не более 0,5 га.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                      				          В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                            А.В.Никулин