Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Гражданско-правовой договор № ___

на  выполнение работ по капитальному ремонту потолка с заменой светильников в поликлинике № 5 МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224

г. Пермь                                                    	                       	               «____»___________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Зуевой Надежды Максимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны,  в дальнейшем вместе именуемые Стороны по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол от «____» ________________ 2011г. № ____), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту потолков с заменой светильников в поликлинике № 5 МУЗ «ГКП №4», расположенной по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224, в соответствии локальным сметным расчетом (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью  настоящего договора, а Заказчик – принять указанные работы и оплатить их.

1.2. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяются в соответствии с локальным сметным расчетом  (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы должны быть выполнены в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента передачи объекта в работу по акту приема-передачи.

- 3. ЦЕНА  РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Цена договора составляет ____________________ (сумма прописью)  рублей ____ коп.

Цена договора  включает в себя стоимость всех затрат на выполнение работ, предусмотренных договором, включая  стоимость материалов, изделий и конструкций, используемых при выполнении  работ, транспортные и заготовотельно-складские расходы, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, а также расходы на уплату всех налогов и сборов, взимаемых в связи с исполнением договора, а также других обязательных платежей, уплачиваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и других расходов подрядчика, связанных с исполнением договора.

3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных договором.

3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1.При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

4.1.1.назначить своего представителя для оформления актов, предусмотренных договором;

4.1.2.выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс раот, предусмотренный настоящим договором, в соответствии с требованиями локального сметного расчёта;

4.1.3.выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора;

4.1.4.обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

4.1.5.обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ;

4.1.6. извещать Заказчика и МАУК ГЦОП  в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика, считаются направленными надлежащим образом;

4.1.7.в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

4.1.8.в трехдневный срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ;

4.1.9.в случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика, и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не- явки представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4.1.10. Принять от Заказчика в течение трёх рабочих дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

- 5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.Заказчик обязан:

5.1.1.Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям Законов, СНиПов, ГОСТов,  СаНПиНов, рекомендаций;

5.1.2.передать или обеспечить передачу  Подрядчику в течение трёх рабочих дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.3.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

5.1.4.принять работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, в трехдневный срок с момента получения уведомления от Подрядчика;

5.1.5.оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

- 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

- 7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Оплата за работы производится безналичным перечислением денежных средств, в срок до 31.12.2011 после получения надлежащим образом оформленных документов: Актов выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счет-фактуры при наличии на счете заказчика бюджетных средств по данной статье расходов и при условии подтверждения лимитов со стороны Управления здравоохранения администрации города Перми.  Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается.

- 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- 8.1. Ремонтно-строительные работы производятся в соответствии с  локальным сметным расчетом,  предоставленным  Заказчиком.

8.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

8.3. Представитель МАУК ГЦОП осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ в соответствии с постановлением администрации города Перми №111 от 20.02.2008 г., участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

8.4. Представитель  МАУК ГЦОП осуществляет проверку (согласование) выполненных Подрядчиком ремонтных работ на объекте Заказчика:

- по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;

- по объемам и стоимости работ в соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием и фактически выполненными работами;

8.5. При наличии замечаний представителя МАУК ГЦОП отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ и в течение 3 рабочих дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика.

8.6. Подрядчик, в случае необходимости, проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

8.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик.

8.8. Уборку и вывоз мусора, образующегося в результате производства работ, с   объекта осуществляет Подрядчик своими силами и за счет собственных средств.

8.9. Подрядчик обязан осуществлять производство работ в условиях действующей поликлиники без нарушения режима работы поликлиники без остановки лечебного процесса.

8.10. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.11. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МАУК ГЦОП о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.  Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от Законов, СниПов, СанПиНов, ГОСТов, рекомендаций, а также действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик обязан в 5-дневный срок своими силами и за свой счет переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в отведенный срок  не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.13. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

8.14. Подрядчик перед началом выполнения работ обязан предоставить и согласовать с заказчиком график  производства  работ.

- 9. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, и оформляется актом приемки результата выполненных работ. До подписания акта приемки результата выполненных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику оформленные и подписанные в установленном порядке:

- Акт технической готовности электромонтажных работ.

- Протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей.

- протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств;

- протоколы проверки цепи фаза-нуль;

- протоколы проверки соединения заземлителей с заземляемыми элементами и наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (непрерывности (защитных проводников);

- Журнал прокладки кабеля;

- Технический отчет по наладке и испытанию электрооборудования.

- Акты освидетельствования скрытых работ.

- Исполнительные схемы прокладки электрических сетей проводок и кабелей, монтажа электроустановок, электрооборудования, электрических изделий.

- Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством (капитальным ремонтом) здания, сооружения, помещения.

- Акт о приемке  выполненных работ (форма КС-2) с отметкой МАУК ГЦОП о проверке расценок и объемов выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

- Заверенные печатью Подрядчика копии счетов-фактур на используемые материалы.

- Заверенные печатью Подрядчика копии сертификатов соответствия на используемые оборудование и материалы.

- Заверенные печатью Подрядчика копии санитарно-эпидемиологических заключений на используемые оборудование и материалы;

- Заверенные печатью Подрядчика копии сертификатов пожарной безопасности на используемые оборудование и материалы;

- Прочие документы, удостоверяющие качество используемых материалов.

- Технические паспорта на смонтированное оборудование.

- Журнал производства работ;

- Инструкция по эксплуатации смонтированных электроустановок;

9.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- 10. ГАРАНТИИ

10.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев, начинает исчисляться со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

10.2.  Подрядчик обязан:

10.2.1. в срок, установленный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока;

10.2.2. осуществлять регулировку окон по требованию заказчика в течение всего гарантийного срока.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных договором, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.3. Факт нарушения сроков выполнения  работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо от устранения нарушений.

12.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третьей стороны.

12.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 13.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Подрядчика назначается ответственное лицо: ______________________________  контактный  тел.: ___________________.

14.6. К настоящему договору  прилагаются:

- Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

- Приложение № 2 «График выполнения работ».

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: МУЗ «ГКП № 4» | Подрядчик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Заказчик: __________________ /Н. М. Зуева/ м.п. | Подрядчик: __________________/_____________/ м.п. . |