Приложение № 2 ТЗ

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту одного бесхозяйного искусственного пожарного водоема в 2011 году

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта в течение 30 календарных дней.

Выполнение работ по текущему ремонту одного бесхозяйного пожарного водоема по адресу:

г. Пермь, пр. Парковый, 24

Виды работ:

Выполнение работ по текущему ремонту одного бесхозяйного искусственного пожарного водоема в 2011 году   по адресу : г.Пермь, пр.Парковый,24 в соответствии с локальным сметным расчетом.

Порядок оплаты выполненных работ:

Форма оплаты — безналичный расчет.

Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после полного выполнения всех работ, включая устранение выявленных недостатков, на основании акта приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением фотоматериалов этапов ремонта,  справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с ремонтом бесхозяйных пожарных водоемов, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

- Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ;

Срок гарантий по выполнению работ:

Срок гарантий на весь объем выполненных работ 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения дефектов после приемки выполненных работ – исправления дефектов проводится за счет Подрядчика.

Начальная (максимальная) цена контракта 131 759, 90 (сто тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят девять) руб. 90 коп.

Смотри файл Приложение №2 ТЗ (Смета).