Приложение №2

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

- ПРОЕКТ

- ДОГОВОР №____

- на выполнение работ по капитальному ремонту ком.№ 39, ком.№ 40,

- ком.№ 115 стационара по адресу: ул. Ленина, 13

г. Пермь                                                                  	                                           «__»__________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 3», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Шинкарика Игоря Геннадьевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании открытого аукциона в электронной форме от ________2011г. № ___ и протокола от __________ 2011г. № __ ,   заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту ком.№ 39, ком.№ 40, ком.№ 115 стационара по адресу: ул. Ленина, 13    согласно Приложению №1 «Локальный сметный расчет» и Приложению № 2 «Дефектная ведомость», являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик – принять и оплатить фактически выполненные работы.

1.2.Место выполнения работ: Пермский край, г.Пермь, ул. Ленина 13.

- 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

- 3. ЦЕНА  РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Цена договора составляет__________ (__________________________) рублей __ коп.

Цена договора включает в себя все расходы по выполнению всех работ, предусмотренных договором, в том числе расходы на разработку проектно-технической документации, приобретение, погрузку, перевозку, доставку и разгрузку материалов, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора.

3.4. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение договора возвращается Подрядчику после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3)  в течение 5 (Пять) банковских дней.

3.5. В случае нарушения Подрядчиком условий договора (нарушение сроков выполнения работ, отказ от выполнения работ, невыполнение работ, предусмотренных договором, в полном объеме, а также выполнение работ, не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя.

3.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение  Подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий Подрядчик должен в течение 5 (Пять) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение своими силами или с привлечением субподрядных организаций  всего комплекса работ, предусмотренных настоящим договором, Приложением №1 «Локальный сметный расчет», в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; "РДС 10-231-93*. Система сертификации ГОСТ Р, Основные положения сертификации продукции в строительстве".

4.2. При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

4.2.1. назначить своего представителя для представительства интересов, оформления актов и иных документов, предусмотренных договором;

4.2.2. до начала производства работ, в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора разработать и согласовать с Заказчиком проектно-техническую документацию на выполнение работ, а также передать Заказчику один экземпляр проектно-технической документации;

4.2.3. до начала производства работ согласовать с Заказчиком режим производства работ;

4.2.4. предоставить Заказчику список работающих на объекте рабочих и ИТР;

4.2.5. выполнить весь комплекс работ, предусмотренный настоящим договором, в соответствии с требованиями Заказчика, разработанной Подрядчиком и согласованной  с Заказчиком проектно-технической документацией и иными приложениями к настоящему договору;

4.2.6. до начала производства работ либо одновременно с началом работ предоставить Заказчику оригиналы либо заверенные копии сертификатов, удостоверяющих качество применяемых строительных материалов и изделий;

4.2.7. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению всех необходимых требований правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства;

4.2.8. складировать строительный мусор в специально отведённом месте, согласованном с Заказчиком, и регулярно его вывозить;

4.2.9. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ;

4.2.10. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора;

4.2.11. извещать Заказчика и представителя технического надзора  в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика, считаются направленными надлежащим образом;

4.2.12. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

4.2.13. в трехдневный срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ;

4.2.14. в случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явка представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- 5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.Заказчик обязан:

5.1.1.Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям СанПиН, СНиП, ГОСТ, рекомендаций;

5.1.2.передать или обеспечить передачу  Подрядчику в течение трёх дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.3.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

5.1.4.принять работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего договора в трехдневный срок с момента получения уведомления от Подрядчика;

5.1.5.оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Работы должны быть выполнены в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента передачи объекта в работу.

Начало выполнения работ – «____» ______________2011 г.

Окончание выполнения работ – «____» ______________2011г.

- 7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик производит оплату за результат выполненных работ в сумме согласно локальному сметному расчету (Приложение № 1 к договору) Заказчика, в течение 30 (Тридцать) банковских дней после предоставления  Подрядчиком  Заказчику следующих документов:

- формы №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ»,

- формы № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»,

- счета-фактуры на выполненные работы,

- счета-фактуры на материалы.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к договору) Заказчика с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (Четыре) знаков после запятой без округления и составляет _______________.

- 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- 8.1. Ремонтно-строительные работы производятся на основании локального сметного расчета (Приложение № 1 к договору).

8.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

8.3. Представитель технического надзора осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

8.4. Представитель  технического надзора осуществляет проверку (согласование) выполненных Подрядчиком ремонтных работ на объекте Заказчика:

- по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно - строительных работ»;

- по объемам и стоимости работ в соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием и фактически выполненным работам;

8.5. При наличии замечаний представитель технического надзора отклоняет согласование в выполненных Подрядчиком работ, и в течение 3 рабочих дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика.

8.6. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

8.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик.

8.8. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.9. Подрядчик письменно информирует Заказчика и технический надзор о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.  Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 5-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в отведенный срок  не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.11. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- 9. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом.

9.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- 10. ГАРАНТИИ

10.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев, начинает исчисляться со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем выполняемых работ, включая все материалы, элементы, приспособления и прочее, независимо от срока службы.

10.2.  Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками или дефектами работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных договором, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.3. Факт нарушения сроков выполнения  работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо от устранения нарушений.

12.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третьей стороны.

12.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 13.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Подрядчика назначается ответственное лицо: ______________________________  контактный  тел.: _________________________.

14.6. К настоящему договору  прилагаются:

- Приложение №1 «Локальный сметный расчет»

-Приложение №2 «Дефектная ведомость»

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Адрес: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 13 тел. (342) 212-79-06; 212-44-40 | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН 5902290949, КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми л/с 02563000380; МУЗ ДГКБ № 3, Л/С 02920010522) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь | Банковские реквизиты: ИНН КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ Шинкарик И.Г. | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 20__ г. | МП «____» _____________ 20___ г. |