Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных  свалок

на территории поселка Новые Ляды

1. Перечень объектов, объём работ:

| № п/п | Название улиц | Площадь, м2 | Объем, м 3 | Объем, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чусовская, 27 (КП) | 62,3 | 55,5 | 32,7 |
| 2 | Ул. Комсомольская,1 | 200 | 40 | 20 |
| 3 | Ул. Полевая (в сторону кладбища) | 276 | 110,4 | 63,5 |
| 4 | Дорога в сторону 37 км (за гаражами) | 201 | 80,4 | 45 |
| ИТОГО: |  | 739,3 | 286,3 | 161,2 |

2.  Наименование выполняемых работ:

1. сбор мусора вручную;

2. погрузка мусора;

3. транспортировка на полигон ТБО;

4. разгрузка мусора

5. планировка территории после вывозки мусора.

3. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 30 ноября 2011 года.

4. Требования к качеству выполняемых работ:

Мусор должен быть собран и вывезен полностью, необходимо выполнить планировку территории с восстановлением нарушенного благоустройства.

Примечание: вывозка мусора производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.