Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Гражданско-правовой договор № ___

на выполнение работ по капитальному ремонту по замене сетей электроосвещения на объекте к/н «Училище Алексеевское (Насоновское) женское по адресу:

г. Пермь, ул. 25 Октября, 42

г. Пермь                                        	                       	                        «____»___________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница №9 им. Павла Ивановича Пичугина», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице исполняющего обязанности главного врача ____________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________________________, действующего на основании___________________ с другой стороны,  в дальнейшем вместе именуемые Стороны по результатам открытого аукциона в электронной форме от________________________2011г. №____ и протокола от _________________2011г. №____, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту по замене сетей электроосвещения на объекте к/н «Училище Алексеевское (Насоновское) женское по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 42, в соответствии с проектной документацией, шифр 135-2011-ЭЛ (далее по тексту – проектная документация) (Приложение № 1) и локальным сметным расчетом (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, а Заказчик – принять указанные работы и оплатить их.

1.2. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяются в соответствии с проектной документацией (Приложение № 1) и локальным сметным расчетом  (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3. В целях осуществления функций технического контроля за капитальным ремонтом, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников» г. Перми (далее по тексту – ГЦОП).

- 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

- 3. ЦЕНА  РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Цена договора составляет________________________________________________________ (_________________________________________________________________)  рублей ____ коп.

Цена договора включает в себя полную стоимость работ, расходы на перевозку, составление сметной документации, оборудование, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, страхование, командировочные расходы, уплату таможенных пошлин и др).

3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных договором.

3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения гражданско-правового договора.

3.4. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение договора возвращается Подрядчику после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3)  в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней.

- 3.5. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ, нарушения сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным гражданско-правовым договором, - невыполнения полного объема работ, предусмотренных гражданско-правовым договором,  отказа от выполнения работ полностью или их части), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора.

3.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение  Подрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик должен в течение 3 (Трех) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

- 4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в локальном сметном расчете  (Приложение № 2), в соответствии с требованиями, действующего законодательства РФ, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, в том числе СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений", Федерального закона  от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", "РДС 10-231-93*. Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве", Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 313"Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)", "СП 6.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности", Градостроительного кодекса РФ, Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624, «Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание», Свода правил по проектированию и строительству СН 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», ГОСТ 12.3.032-84 «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) «Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений», ГОСТ Р 51732-2001 «Вводно-распределительные устройства для жилых и общественных зданий».

4.2.При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

4.2.1.назначить своего представителя для оформления актов, предусмотренных договором;

4.2.2. Приступить к выполнению работ в течение 2 дней со дня передачи объекта в работу

4.2.3.выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренный настоящим договором, проектной документацией, локальным сметным расчетом в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать результат работ Заказчику;

4.2.4. Выполнить работы в сроки, установленные настоящим договором.

4.2.5.выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора;

4.2.6. Самостоятельно приобретать и поставлять материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по настоящему договору.

Используемые в работе материалы и оборудование, должны быть новыми, соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.2.7.обеспечить выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ;

4.2.8. извещать Заказчика и ГЦОП  в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика, считаются направленными надлежащим образом;

4.2.9. В сроки, установленные Заказчиком и согласованные с ГЦОП, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель  Подрядчика  обязан  представить  и  передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем ГЦОП.

4.2.10.в случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика, и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не- явки представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4.2.11. Принять от Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

- 5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.Заказчик обязан:

5.1.1.Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям Законов, СНиПов, ГОСТов,  СаНПиНов, рекомендаций;

5.1.2.передать или обеспечить передачу  Подрядчику в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.3.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

5.1.4.принять работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, в трехдневный срок с момента получения уведомления от Подрядчика;

5.1.5.оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Работы должны быть выполнены в течение 35 (Тридцати пяти) календарных дней со дня передачи объекта в работу по акту приема-передачи.

- 7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.Оплата  выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней после подписания Сторонами Акта приемки результата выполненных работ, Акта выполненных работ (форма КС-2) с отметкой о проверке расценок и объемов выполненных работ ГЦОП, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счета-фактуры на выполненные работы.

7.2. Оплата за фактически выполненные подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к договору, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (Четыре) знаков после запятой без округления и составляет _______________.

- 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- 8.1. Ремонтно-строительные работы производятся на основании проектной документации и в соответствии с  локальным сметным расчетом,  предоставленным  Заказчиком.

8.2. Заказчик, ГЦОП и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

8.3. Представитель ГЦОП осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ в соответствии с постановлением администрации города Перми №111 от 20.02.2008 г., участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

8.4. Представитель  ГЦОП, от имени Заказчика:

- осуществляет проверку сметной документации;

- контролирует  соблюдение сроков выполнения работ;

- проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, проектной документации;

- подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством (капитальным ремонтом) здания, сооружения, помещения;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям Договора;

- осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

- проверяет объемы и стоимость выполненных работ;

8.5. При наличии замечаний представителя ГЦОП отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ и в течение 3 рабочих дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика.

8.6. Подрядчик, в случае необходимости, проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

8.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик.

8.8. Уборку и вывоз мусора, образующегося в результате производства работ, с   объекта осуществляет Подрядчик своими силами и за счет собственных средств.

8.9. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.10. Подрядчик письменно информирует Заказчика и ГЦОП о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя ГЦОП, внесенного в журнал производства работ.  Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя ГЦОП, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.11. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (с отступлением от проектной документации, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии, то ГЦОП в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в срок, установленный ГЦОП по согласованию с Заказчиком, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в отведенный срок  не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.12. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

8.13. Подрядчик перед началом выполнения работ обязан предоставить и согласовать с заказчиком график  производства  работ.

- 9. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, и оформляется актом приемки результата выполненных работ.

Заказчик совместно с ГЦОП, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче результата работ, создает комиссию, извещает Подрядчика о дате и месте проведения приемки результата работ, в срок не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения комиссии.

До подписания акта приемки результата выполненных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику оформленные и подписанные в установленном порядке:

- Акт технической готовности электромонтажных работ.

- Оформленные в установленном законодательством РФ порядке Протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей.

- Оформленные в установленном законодательством РФ порядке протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств;

- Оформленные в установленном законодательством РФ порядке протоколы проверки цепи фаза-нуль;

- Оформленные в установленном законодательством РФ порядке протоколы проверки соединения заземлителей с заземляемыми элементами и наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (непрерывности (защитных проводников);

- Журнал прокладки кабеля;

- Технический отчет по наладке и испытанию электрооборудования.

- Акты освидетельствования скрытых работ.

- Исполнительные схемы прокладки электрических сетей проводок и кабелей, монтажа электроустановок, электрооборудования, электрических изделий.

- Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством (капитальным ремонтом) здания, сооружения, помещения.

- Акт о приемке  выполненных работ (форма КС-2) с отметкой МАУК ГЦОП о проверке расценок и объемов выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

- Заверенные печатью Подрядчика копии счетов-фактур на используемые материалы.

- Заверенные печатью Подрядчика копии сертификатов соответствия на используемые оборудование и материалы.

- Заверенные печатью Подрядчика копии санитарно-эпидемиологических заключений на используемые оборудование и материалы;

- Заверенные печатью Подрядчика копии сертификатов пожарной безопасности на используемые оборудование и материалы;

- Прочие документы, удостоверяющие качество используемых материалов.

- Технические паспорта на смонтированное оборудование.

- Журнал производства работ;

- Инструкция по эксплуатации смонтированных электроустановок

9.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- 10. ГАРАНТИИ

10.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев, начинает течь со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

10.2.  Подрядчик обязан:

10.2.1. в срок, установленный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока;

10.2.2. осуществлять регулировку окон по требованию заказчика в течение всего гарантийного срока.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных договором, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.3. Факт нарушения сроков выполнения  работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо от устранения нарушений.

12.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третьей стороны.

12.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 13.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Подрядчика назначается ответственное лицо: ______________________________  контактный  тел.: _________________________.

14.6. К настоящему договору  прилагаются:

- Приложение №1 «Проектная документация»

- Приложение № 2 «Локальный сметный расчет»;

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: МУЗ «ГДКБ № 9 им. П. И. Пичугина» | Подрядчик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Заказчик: __________________ /_______________/ м.п. | Подрядчик: __________________/_____________/ м.п. . |