Приложение № 4

к Извещению № 10 о проведении запроса котировок

от «24» октября 2011года

«Утверждаю»

Главный врач МУЗ «ГДКП №1»

_____________А.Н. Сенюшкин

- Техническое задание

- на выполнение  работ по текущему ремонту помещений

- поликлиники №4 МУЗ «ГДКП№1» по адресу г.Пермь ул.Грачева,12(лит.М)

- Объект: Поликлиника №4. Адрес: г.Пермь, ул.Грачева,12(лит.М)

- Работы выполнить  согласно ведомости объемов работ (приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок) из материалов подрядчика

- Согласно ведомости объемов работ предоставить локальный сметный расчет, с отметкой   технического надзора,  не позднее даты заключения контракта.

- Срок выполнения  работ- до 10 декабря  2011 года.

- Вывоз строительного мусора осуществляется силами подрядчика.

- По окончании работ предоставить :

- сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения на используемые материалы,

- акты на скрытые работы,

- акты приема-передачи выполненных работ,

- гарантийные обязательства на выполненные работы – 24 мес.

- Максимальная цена контракта – 500 000,00 рублей. Цена контракта включает все расходы на выполнение указанного Технического задания в полном объеме, а также на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, другие обязательные платежи.

- Оплата выполненных работ производится : аванс 30% и окончательный расчет в течении 20-ти банковских дней с момента оформления акта о приемке выполненных работ на основании предоставленного счета-фактуры, КС -2;КС-3; счет-фактуру на материалы.