Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№94 от 01 ноября 2011 г.

Договор подряда №___

(проект)

г. Пермь 								                         __________2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением котировочной комиссии (протокол от _______2011 года  №___) заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату  принимает  на себя обязательство лично выполнить работу по текущему ремонту лестничной клетки и  кабинетов №№ 2, 14 в нежилом помещении на ул. Академика Веденеева, 86а в городе Перми и сдать результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с приложениями, являющимся  неотъемлемой частью  договора:

техническим заданием (приложение № 1),

локальным сметным расчетом (приложение № 2).

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работа выполняется  с  момента  заключения договора  по 15.12.2011 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена договора  составляет ____________ (___________) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена договора  включает в себя все расходы на уплату  налогов и сборов  и  другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата  работы  по текущему ремонту помещений, указанных в пункте 1.1 договора,   в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат. Приемка результата  работы производится только после предоставления комплекта исполнительной документации и   оформляется двусторонним актом.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком  работ являются унифицированные формы КС-2 и КС-3 и счет-фактура, представляемые по выполнении работы.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненную Подрядчиком  работу осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков работы   в течение 10 банковских дней после подписания Заказчиком унифицированных форм КС-2, КС-3 и  получения от Подрядчика  счета-фактуры со стоимостью выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком работы.

3.7. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

3.8. Финансирование работ по договору  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям договора.

4.2. В соответствии  со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок не менее 24 месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать локальный сметный расчет, утвержденный и представленный  Заказчиком.

5.1.2. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работы, указанной в п. 1.1. договора, и сдать её результат Заказчику в установленный срок.

5.1.3. Убрать строительный  мусор из отремонтированных помещений до приемки результата  работы и в 2-дневный срок  со дня его приемки вывезти принадлежащие Подрядчику  инструменты и оборудование.

5.1.4. Немедленно известить  Заказчика и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных  для Заказчика и третьих лиц последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

-  иных обстоятельств, угрожающих  годности и прочности результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ в место производства работ Заказчика в течение всего периода выполнения работы Подрядчиком.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Во всякое время  проверять ход и качество   работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его  деятельность.

6.1.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора и  потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет  работу настолько медленно,  что окончание ее  к сроку  становится явно невозможным.

6.1.3.  Если во время  выполнения работы  станет очевидным, что она не  будет выполнена надлежащим образом, Заказчик  вправе  назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком  в назначенный срок  этого требования отказаться  в одностороннем порядке  от настоящего договора и  устранить недостатки своими силами или поручить  устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утвердить локальный сметный  расчет и  представить его на согласование  Подрядчику.

6.2.2.  Обеспечить Подрядчику доступ в ремонтируемые помещения  в течение всего рабочего дня Заказчика.

6.2.3. Своевременно  принять результат выполненной работы в порядке, установленном настоящим договором.

6.2.4. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате результата выполненной Подрядчиком  работы в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Произвести  оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в Разделе 3  договора.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить  другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.3. Подрядчик несет  ответственность  за ненадлежащее качество предоставленных  им материалов и оборудования.

7.4. В случаях, когда  работы выполнены  Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы  по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

7.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного  устранения недостатков в разумный срок,

7.4.2. Потребовать от Подрядчика  соразмерного  уменьшения  установленной за работу цены.

7.4.3. Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов  на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением  Заказчику причиненных просрочкой исполнения  убытков.

Если отступления в работе  от условий договора  подряда  или иные недостатки  результата  работы в установленный Заказчиком срок  не были устранены либо являются  неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться  от  исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.5. За  ущерб, причиненный третьим лицам в процессе  выполнения работ, отвечает  Подрядчик, если не докажет, что  ущерб был причинен  вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов и оборудования несет Подрядчик.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата  выполненной работы  до ее приемки  Заказчиком несет Подрядчик.

7.8. За просрочку сдачи работ  Заказчику удерживает с Подрядчика пеню в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки.

7.9. За несвоевременную оплату договора  по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение договора.

8.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение договора осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору в по основаниям, изложенным  в п.п. 6.1.2, 6.1.3 и 7.4 договора.

При  этом  договор  считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по договору.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по договору, соглашения сторон об изменении и расторжении договора совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к договору.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть договор, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего договора другой Стороне. Предложение о расторжении договора направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего договора может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении договора, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении договора.

8.7. В случае прекращения  настоящего договора  по основаниям иным, чем указанные в  п.п. 6.1.2 и 6.1.3 и 7.4 договора, до приемки Заказчиком  результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе  требовать передачи  ему результата незавершенной работы с компенсацией  Подрядчику  произведенных затрат.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая сторона договора освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения договора в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного договора, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

### 10. Разрешение споров

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с договором одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой стороны, указанному ниже.

11.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой стороны.

11.5. К договору прилагаются  приложения, указанные в пункте 1.2 договора.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик                                                                      Подрядчик

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор_______________Н.И. Некрасов |  |

Приложение №1

к договору подряда №____ от _____________2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту

лестничной клетки, кабинетов №2 и№14 по ул.Веденеева,86а, города Перми

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Веденеева,86а.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  по 15.12.2011г.

Требования к производству работ:

Согласование с заказчиком всего списка используемых материалов, цвета,  фактуры, размеров. Материалы, используемые при выполнении работы, подлежащие обязательной сертификации,  должны иметь сертификат и знак соответствия.

Работы по настоящему контракту выполнять в строгом соответствии с требованиями технического задания, локально-сметным расчетом, а также с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Обеспечение качественного выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Обеспечение  выполнения безопасной и бесперебойной работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил пожарной безопасности.

Обеспечение содержания и уборки объекта и прилегающей непосредственно к нему территории. Вывоз строительного мусора производить регулярно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки у  здания.

По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ, производится запуск системы отопления.

Гарантийный срок на все выполненные работы: 24 месяца.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Лестничная клетка. |  |  |  |  |
| 1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,03 |  |
| 2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 | 0,01 |  |
| 3 | Укрепление дверных коробок: без конопатки | 100 | 0,01 |  |
| 4 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0,045 |  |
| 5 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 | 0,03 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,185 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |  |
| 8 | Очистка вручную поверхностей стен и потолков от красок: | 100 м2 | 0,15 |  |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,25 |  |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,51 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,12 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0,028 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,03 |  |
| 14 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,6 |  |
| 15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,39 |  |
| 16 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,22 |  |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с подоконной доской: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,091 |  |
| 18 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород | 100 м | 0,012 |  |
| 19 | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 | 0,02 |  |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,083 |  |
| 21 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 | 0,004 |  |
| 22 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,017 |  |
| 23 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,175 |  |
| 24 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,175 |  |
| 25 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,03 |  |
| 26 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 27 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 | 0,1 |  |
| Раздел 2. Кабинет№2. |  |  |  |  |
| 28 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 | 0,01 |  |
| 29 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,01 |  |
| 30 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, с москитной сеткой | 100 м2 | 0,05 |  |
| 31 | Блок оконный пластиковый 3-хстворчатый с поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2,с москитной сеткой | м2 | 5 |  |
| 32 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,025 |  |
| 33 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 2,5 |  |
| 34 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,027 |  |
| 35 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,02 |  |
| Раздел 3. Кабинет №14. |  |  |  |  |
| 36 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,02 |  |
| 37 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,04 |  |
| 38 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,02 |  |
| 39 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,0456 |  |
| 40 | Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт | шт. | 24 |  |
| 41 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,06 |  |
| 42 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,06 |  |
| 43 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1" | шт. | 4 |  |
| 44 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4" | шт. | 2 |  |
| 45 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 2 |  |
| 46 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 3 |  |
| 47 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями | 100 м2 | 0,02 |  |
| 48 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,02 |  |
| Раздел 4. Разные работы. |  |  |  |  |
| 49 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2,2 |  |
| 50 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,2 |  |
| 51 | Установка люков в коробах из ГКЛ | 1 шт. | 5 |  |

Заказчик ______________ Н.И.Некрасов                                    Подрядчик _________________

Приложение № 2

к договору подряда №____ от _____________2011г.

Согласовано                                                                                                                                                                           Утверждаю

_________________                                        					                         		                         _____________Н.И. Некрасов

«___»____________2011г.                                                                                                                                                    «___»____________2011г.

Нежилые помещения, ул. Веденеева,86а в г.Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Текущий ремонт лестничной клетки и кабинетов №2 и №14 в нежилом помещении на ул. Веденеева,86а, города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 177406,52 руб.

- Средства  на оплату труда 33441,88 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Лестничная клетка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,03 | 288,06 | 288,06 |  | 8,64 | 8,64 |  |
| 2 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43 39,94 | 18,07 | 14,38 | 3,69 0,40 |
| 3 | ФЕРр56-18-2 | Укрепление дверных коробок: без конопатки | 100 коробок | 0,01 | 442,80 | 181,52 | 0,87 | 4,43 | 1,82 | 0,01 |
| 4 | ФЕР15-04-038-02 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов | 100 м2 окр.пов. | 0,045 | 1253,50 | 749,89 | 7,29 0,12 | 56,41 | 33,75 | 0,33 0,01 |
| 5 | ФЕРр59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,03 | 1459,55 | 888,97 | 22,14 3,36 | 43,79 | 26,67 | 0,66 0,10 |
| 6 | ФЕРр61-2-7 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.5 При производстве работ в помещениях площадью пола до 5м2 ОЗП=1,5; ТЗ=1,5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.5 При производстве работ в помещениях площадью пола до 5м2 ОЗП=1,5; ТЗ=1,5 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,185 | 4195,94 | 3034,77 | 20,94 7,77 | 776,25 | 561,43 | 3,87 1,44 |
| 7 | ФЕРр61-7-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.5 При производстве работ в помещениях площадью пола до 5м2 ОЗП=1,5; ТЗ=1,5 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.5 При производстве работ в помещениях площадью пола до 5м2 ОЗП=1,5; ТЗ=1,5 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 | 7469,95 | 5154,08 | 36,26 13,46 | 224,10 | 154,62 | 1,09 0,40 |
| 8 | ФЕРр62-41-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.75 ОП При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | Очистка вручную поверхностей стен и потолков от красок: КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.75 ОП При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,15 | 186,58 | 186,58 |  | 27,99 | 27,99 |  |
| 9 | ФЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,25 | 79,28 | 77,92 | 1,18 0,12 | 19,82 | 19,48 | 0,30 0,03 |
| 10 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,51 | 64,37 | 63,01 | 1,18 0,12 | 32,83 | 32,14 | 0,60 0,06 |
| 11 | ФЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,12 | 7590,67 | 720,29 | 32,22 19,82 | 910,88 | 86,43 | 3,87 2,38 |
| 12 | ФЕРр61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,028 | 8921,97 | 916,45 | 35,19 22,23 | 249,82 | 25,66 | 0,99 0,62 |
| 13 | ФЕРр61-1-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,03 | 13510,53 | 1352,02 | 45,97 31,00 | 405,32 | 40,56 | 1,38 0,93 |
| 14 | ФЕРр62-16-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 | 1841,59 | 237,86 | 8,36 1,16 | 1104,95 | 142,72 | 5,02 0,70 |
| 15 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39 | 1896,54 | 292,81 | 8,36 1,16 | 739,65 | 114,20 | 3,26 0,45 |
| 16 | ФЕРр62-17-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 | 1914,84 | 293,93 | 8,36 1,16 | 421,26 | 64,66 | 1,84 0,26 |
| 17 | ФЕРр62-9-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с подоконной доской: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,091 | 2161,41 | 1215,65 | 8,36 1,16 | 196,69 | 110,62 | 0,76 0,11 |
| 18 | ФЕР07-05-016-02 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород | 100 м ограждения | 0,012 | 19922,68 | 1417,99 | 269,88 4,76 | 239,07 | 17,02 | 3,24 0,06 |
| 19 | ФЕРр62-18-1 | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 1775,69 | 1135,33 | 8,36 1,16 | 35,51 | 22,71 | 0,17 0,02 |
| 20 | ФЕРр62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,083 | 1030,83 | 697,51 | 0,87 | 85,56 | 57,89 | 0,07 |
| 21 | ФЕРр53-20-4 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 кладки | 0,004 | 91366,22 | 5614,60 | 3369,60 526,50 | 365,46 | 22,46 | 13,48 2,11 |
| 22 | ФЕРр61-2-3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,017 | 2438,85 | 1294,18 | 20,94 7,77 | 41,46 | 22,00 | 0,36 0,13 |
| 23 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,175 | 641,00 | 595,99 | 45,01 16,70 | 112,18 | 104,30 | 7,88 2,92 |
| 24 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,175 | 9053,81 | 1046,88 | 148,03 46,00 | 1584,42 | 183,20 | 25,91 8,05 |
| 25 | ФЕРр67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,03 | 6836,08 | 857,14 | 0,94 0,35 | 205,08 | 25,71 | 0,03 0,01 |
| 26 | ФЕРр67-9-1 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 | 840,59 | 218,59 |  | 8,41 | 2,19 |  |
| 27 | ФЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,1 | 1743,13 | 446,24 | 21,67 | 174,31 | 44,62 | 2,17 |
| Раздел 2. Кабинет№2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1208,52 | 1051,72 | 156,80 22,70 | 12,09 | 10,52 | 1,57 0,23 |
| 29 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,01 | 761,66 | 761,66 |  | 7,62 | 7,62 |  |
| 30 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления,с москитной сеткой 10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07 | 100 м2 проемов | 0,05 | 10266,47 | 1303,66 | 413,79 7,66 | 513,32 | 65,18 | 20,69 0,38 |
| 31 | ФССЦ-203-0939 | Блок оконный пластиковый 3-хстворчатый с поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2,с москитной сеткой | м2 | 5 | 1361,19 |  |  | 6805,95 |  |  |
| 32 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,025 | 4187,28 | 180,75 | 14,33 0,46 | 104,68 | 4,52 | 0,36 0,01 |
| 33 | ФССЦ-101-2906 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 2,5 | 181,07 |  |  | 452,68 |  |  |
| 34 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,027 | 2516,07 | 353,23 | 5,99 0,93 | 67,93 | 9,54 | 0,16 0,03 |
| 35 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,02 | 11481,71 | 1528,19 | 46,33 0,93 | 229,63 | 30,56 | 0,93 0,02 |
| Раздел 3. Кабинет №14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕРр63-10-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,02 | 69,41 | 63,16 | 6,25 2,32 | 1,39 | 1,26 | 0,13 0,05 |
| 37 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,04 | 328,71 | 288,02 | 7,09 1,16 | 13,15 | 11,52 | 0,28 0,05 |
| 38 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,02 | 935,72 | 865,70 | 70,02 25,98 | 18,71 | 17,31 | 1,40 0,52 |
| 39 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0456 | 18725,70 | 588,43 | 232,69 15,01 | 853,89 | 26,83 | 10,61 0,68 |
| 40 | ФССЦ-301-0559 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -4,56 | 167,00 |  |  | -761,52 |  |  |
| 41 | ФССЦ-301-1606 | Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт | шт. | 24 | 100,85 |  |  | 2420,40 |  |  |
| 42 | ФЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,06 | 3311,44 | 1083,36 | 47,96 0,95 | 198,69 | 65,00 | 2,88 0,06 |
| 43 | ФЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,06 | 3878,28 | 976,00 | 48,62 0,95 | 232,70 | 58,56 | 2,92 0,06 |
| 44 | ФССЦ-507-5021 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1" | шт. | 4 | 12,61 |  |  | 50,44 |  |  |
| 45 | ФССЦ-507-5017 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4" | шт. | 2 | 8,59 |  |  | 17,18 |  |  |
| 46 | ФССЦ-301-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,34 |  |  | 4,68 |  |  |
| 47 | ФЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 3 | 27,33 | 15,97 | 3,65 0,14 | 81,99 | 47,91 | 10,95 0,42 |
| 48 | ФЕР15-02-024-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями 1 130,41 = 2 705,41 - 105 x 15,00 | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,02 | 1130,41 | 531,04 | 77,68 23,42 | 22,61 | 10,62 | 1,55 0,47 |
| 49 | ФЕРр63-6-2 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,02 | 1632,89 | 478,34 | 11,84 1,16 | 32,66 | 9,57 | 0,24 0,02 |
| Раздел 4. Разные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕРр69-6-1 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,18 | 8206,12 | 1190,05 | 209,21 | 1477,10 | 214,21 | 37,66 |
| 51 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2,2 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 72,45 | 9,13 | 63,32 |
| 52 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,2 | 21,83 |  | 21,83 | 48,03 |  | 48,03 |
| 53 | ФЕР20-02-017-07 | Установка люков в коробах из ГКЛ | 1 шт. | 5 | 43,21 | 12,86 | 8,10 | 216,05 | 64,30 | 40,50 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 21286,86 | 2632,03 | 325,16 24,19 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 111200,16 | 33136,36 | 1184,66 305,52 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦСиндекс инфляции на 3кв.2011г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,02; ЗПМ=12,63; МАТ=4,16 (Поз. 1-3, 28-29, 4, 9-10, 35, 48, 5-7, 11-13, 22, 8, 14-17, 19-20, 18, 21, 23-24, 27, 30-34, 36, 49, 37-39, 42-43, 40-41, 44-47, 53, 50, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 89285,60 | 30504,33 | 859,52 281,33 |
| Перевозка грунта,мусора ПЗ=6,21 (Поз. 51-52) |  |  |  |  |  |  |  | 627,70 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 24645,93 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74%*0,85 ФОТ (от 371,32) (Поз. 37-38) |  |  |  |  |  |  |  | 233,56 |  |  |
| 76%*0,85 ФОТ (от 338,1) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 218,41 |  |  |
| 77%*0,85 ФОТ (от 137,66) (Поз. 36, 49) |  |  |  |  |  |  |  | 90,10 |  |  |
| 78%*0,85 ФОТ (от 2705,47) (Поз. 50) |  |  |  |  |  |  |  | 1793,73 |  |  |
| 79%*0,85 ФОТ (от 11324,06) (Поз. 6-7, 11-13, 22) |  |  |  |  |  |  |  | 7604,11 |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 8203,82) (Поз. 8, 14-17, 19-20, 23) |  |  |  |  |  |  |  | 5578,60 |  |  |
| 82%*0,85 ФОТ (от 550,8) (Поз. 1-3, 28-29) |  |  |  |  |  |  |  | 383,91 |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 120,87) (Поз. 34) |  |  |  |  |  |  |  | 85,27 |  |  |
| 85%*0,85 ФОТ (от 352,51) (Поз. 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 254,69 |  |  |
| 86%*0,85 ФОТ (от 310,32) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  | 226,84 |  |  |
| 100% ФОТ (от 9,13) (Поз. 51) |  |  |  |  |  |  |  | 9,13 |  |  |
| 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1605,78) (Поз. 4, 9-10, 35, 48) |  |  |  |  |  |  |  | 1289,84 |  |  |
| 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 563,55) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  | 474,23 |  |  |
| 118%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 885,24) (Поз. 30-33) |  |  |  |  |  |  |  | 799,11 |  |  |
| 123%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2415,49) (Поз. 24) |  |  |  |  |  |  |  | 2272,86 |  |  |
| 128%*0,9 * 0.9 * 0,85 ФОТ (от 1909,53) (Поз. 39, 42-43) |  |  |  |  |  |  |  | 1682,83 |  |  |
| 128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1422,51) (Поз. 40-41, 44-47, 53) |  |  |  |  |  |  |  | 1392,92 |  |  |
| 155%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 215,72) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  | 255,79 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 14498,42 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0,8 ФОТ (от 21388,14) (Поз. 6-7, 11-13, 22, 8, 14-17, 19-20, 36, 49, 37-38, 50) |  |  |  |  |  |  |  | 8555,25 |  |  |
| 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1605,78) (Поз. 4, 9-10, 35, 48) |  |  |  |  |  |  |  | 600,56 |  |  |
| 60% ФОТ (от 9,13) (Поз. 51) |  |  |  |  |  |  |  | 5,48 |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 338,1) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 162,29 |  |  |
| 62%*0,8 ФОТ (от 550,8) (Поз. 1-3, 28-29) |  |  |  |  |  |  |  | 273,20 |  |  |
| 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 885,24) (Поз. 30-33) |  |  |  |  |  |  |  | 379,24 |  |  |
| 65%*0,8 ФОТ (от 473,38) (Поз. 34, 25-26) |  |  |  |  |  |  |  | 246,16 |  |  |
| 68%*0,8 ФОТ (от 1354,19) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |  |  | 736,68 |  |  |
| 70%*0,8 ФОТ (от 310,32) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  | 173,78 |  |  |
| 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 563,55) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  | 268,25 |  |  |
| 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2415,49) (Поз. 24) |  |  |  |  |  |  |  | 1231,90 |  |  |
| 83%*0,85 * 0.85 * 0,8 ФОТ (от 1909,53) (Поз. 39, 42-43) |  |  |  |  |  |  |  | 916,08 |  |  |
| 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1422,51) (Поз. 40-41, 44-47, 53) |  |  |  |  |  |  |  | 802,86 |  |  |
| 100%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 215,72) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  | 146,69 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 150344,51 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 76251,44 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1184,66 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 33441,88 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 24645,93 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 14498,42 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 27062,01 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 177406,52 |  |  |