УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство поселка «Новые Ляды»

________________________В.А. Слотин

«____» ___________________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на выполнение работ по содержанию дорог частной застройки

п. Новые Ляды в 2012 году

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Адрес электронной почты |  | mbunl@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 295-80-87, 295-80-27 |
| Контактное лицо |  | Субботина Наталья Эдуардовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по содержанию дорог частной застройки п. Новые Ляды в 2012 году |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 1 285 270,00 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 6 к договору) |
| Источник информации о цене работ |  | Калькуляции заказчика |
| Объем и состав выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с: - требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием); - условиями договора, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, п. Новые Ляды Перечень объектов указан в приложении № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме Сроки выполнения работ: с 21.12.2011г. по 20.12.2012г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приёмки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры (счета), предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры (счета), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к договору, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом заказчика, являющимся приложением к договору, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  | Цена договора должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; - 2. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 11.11.2011 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14.11.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 17.11.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора не требуется. |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию дорог частной застройки

п. Новые Ляды в 2012 году

Состав работ:

Зимнее содержание:

- расширение проезжей части от снега на всю ширину

Летнее содержание:

- подметание проезжей части с асфальтобетонным покрытием;

- уборка проезжей части с щебеночным, гравийным покрытием от мусора;

- уборка обочин от мусора, смёта;

- вывоз мусора, смёта

Сроки выполнения работ: с 21 декабря 2011 года по 20 декабря 2012 года

Требования к качеству работ:

Зимнее содержание:

Проезжая часть, перекрестки, должны быть очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи.

Летнее содержание:

Проезжая часть с асфальтобетонным покрытием должна быть прометена.

Проезжая часть с щебеночным, гравийным покрытием должна быть очищена от мусора.

Обочины должны быть очищены от мусора, смёта.

Осуществлен вывоз мусора, смёта.

Условия выполнения работ:

Вывозка мусора, смёта производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем.

Перечень объектов и объем работ:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расширение проезжей части от снега на всю ширину | подметание проезжей части | уборка проезжей части от мусора |
| 1 | Островского | Трактовой | Кутузова | 6160 | 6160 |  |
| 2 | Коммунистическая | Чусовской | Советской | 3008 | 3008 |  |
| 3 | Советская | начала | Железнодорожной | 7432 |  | 7432 |
| 4 | Чусовская | ж/д переезд | л/база «Вихрь» | 16820 | 16820 |  |
| 5 | Горького | Советской | Кирова | 1740 | 1740 |  |
| 6 | Береговая | Тихой | Коммунистической | 4240 | 2088 | 2152 |
| 7 | Березовка | Суворова | окончания | 400 |  | 400 |
| 8 | Белинского | Островского | окончания | 1800 |  | 1800 |
| 9 | Гоголя | Островского | окончания | 600 |  | 600 |
| 10 | Горбовая | Флотской | окончания | 860 |  | 860 |
| 11 | Горская | Новой | окончания | 2000 |  | 2000 |
| 12 | Дальняя | Лермонтова | Первомайской | 2780 |  | 2780 |
| 13 | Железнодорожная | Чусовской | Подстанция Трактовая | 8415 | 8415 |  |
| 14 | Жданова | Липовка | Покрышкина | 4962 |  | 4962 |
| 15 | Зеленая | Комсомольской | окончания | 4200 |  | 4200 |
| 16 | Залесная | начало | Первомайской | 1800 |  | 1800 |
| 17 | Ключевая | начало | окончание | 4860 |  | 4860 |
| 18 | Куйбышева | начало | окончание | 6800 |  | 6800 |
| 19 | Калинина | начало | окончания | 5220 |  | 5220 |
| 20 | Кирова | Уральской | Жданова | 5000 |  | 5000 |
| 21 | Колхозная | Чкалова | окончание | 1260 |  | 1260 |
| 22 | Крестьянская | Чусовской | окончания | 3360 |  | 3360 |
| 23 | Крылова | Кутузова | окончания | 7200 | 1140 | 6060 |
| 24 | Кутузова | Островского | Нагорной | 1040 |  | 1040 |
| 25 | Лядовская | Комсомольской | Калинина | 5500 |  | 5500 |
| 26 | Лермонтова | Пионерской | Залесной | 4624 |  | 4624 |
| 27 | Лиственная | Береговой | окончания | 1920 |  | 1920 |
| 28 | Лесная | Тихой | окончания | 1860 |  | 1860 |
| 29 | Липовка | Советской | Жданова | 1564 |  | 1564 |
| 30 | Логовая | Чусовской | Береговой | 2040 | 342 | 1698 |
| 31 | Мысовая | Уральской | окончания | 500 |  | 500 |
| 32 | Мичурина | начало | окончание | 5868 |  | 5868 |
| 33 | Нагорная | начала | Молодежной | 3330 | 1610 | 1720 |
| 34 | Некрасова | начала | Пионерской | 684 |  | 684 |
| 35 | Новая | Чусовской | окончания | 4800 | 4800 |  |
| 36 | Октябрьская | Советской | окончания | 3830 |  | 3830 |
| 37 | Подгорная | Новой | окончания | 1800 |  | 1800 |
| 38 | Первомайская | Советской | Чкалова | 5314 |  | 5314 |
| 39 | Полевая | начала | Комсомольской | 900 |  | 900 |
| 40 | Пушкина | Комсомольской | Железнодорожной | 2004 |  | 2004 |
| 41 | Пионерская | начала | Лядовской | 4080 |  | 4080 |
| 42 | Пролетарская | Комсомольской | окончания | 4500 |  | 4500 |
| 43 | Покрышкина | начало | окончание | 4840 |  | 4840 |
| 44 | Свердлова | Островского | окончания | 1340 |  | 1340 |
| 45 | Сосновая | Флотской | Береговой | 1060 |  | 1060 |
| 46 | Спортивная | Островского | ГСК | 1440 |  | 1440 |
| 47 | Суворова | Островского | Березовки | 1680 |  | 1680 |
| 48 | Сельская | Тихой | окончания | 3000 |  | 3000 |
| 49 | Садовая | Коммунистической | Советской | 950 |  | 950 |
| 50 | Тихая | Чусовской | Береговой | 1740 |  | 1740 |
| 51 | Транспортная | начала | Железнодорожной | 2090 | 2090 |  |
| 52 | Трудовая | Островского | окончания | 900 |  | 900 |
| 53 | Уральская | начала | Мичурина | 2990 |  | 2990 |
| 54 | Флотская | Тихой | Сосновой | 4020 |  | 4020 |
| 55 | Чкалова + разворотное кольцо | Кирова | Комсомольской | 7600 | 7600 |  |
| 56 | Чапаева | Комсомольской | окончания | 3330 |  | 3330 |
| 57 | Школьная | Кирова | окончания | 1940 |  | 1940 |
| 58 | Дорога | л/база «Вихрь» | водозабора | 1256 |  | 1256 |
| 59 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жилые дома 37 км. | 4600 |  | 4600 |
| 60 | Комсомольская | а/дорога Н\Ляды-Старые Ляды | окончания | 400 |  | 400 |
| 61 | 40-летия Победы | Островского | окончания | 2600 |  | 2600 |
| 62 | Мира | Островского | окончания | 2800 |  | 2800 |
| 63 | Островского | Островского | окончания | 2400 |  | 2400 |
| 64 | Коммунистическая | Коммунистическая | Коммунистическая 11, 11а | 500 |  | 500 |
| 65 | Коммунистическая | Чусовская | Коммунистическая 19, 19а | 500 |  | 500 |
|  | ИТОГО: |  |  | 211 051 | 55 813 | 155 238 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР  № ______

на выполнение работ по содержанию дорог частной застройки

п. Новые Ляды в 2012 году

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. На основании приказа директора учреждения от __________ № ____, решения аукционной комиссии (протокол от __________ №____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему договору, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к договору).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему договору в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по содержанию дорог частной застройки п. Новые Ляды в 2012 году;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3 – форма акта контрольной проверки;

Приложение № 4 – форма уведомления о случаях нанесения ущерба объектам общего пользования;

Приложение № 5 – форма составления предписания;

Приложение № 6 – расчет стоимости работ

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

2. Сроки действия договора

2.1.    Сроки выполнения работ: с 21 декабря 2011 г. по 20 декабря 2012 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Полная стоимость работ по настоящему договору определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 6 к договору)  и составляет: ________________(________) рублей ____ копеек, индексации не подлежит. Коэффициент снижения составляет ________.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате и расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.), подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, согласно Приложению № 2 к настоящему договору;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приёмки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры (счета), предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры (счета), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.5. Работы по настоящему договору финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего договора.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов указанных в п. 1.2. договора.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ,  сертификаты на материалы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации поселка.

5.10. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.11. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.12. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам субподрядные организации.

5.13. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком.

6.7. Данные общих журналов работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего договора и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  договору.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки,

если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия договора

8.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего договора может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего договора действительны за подписями сторон по договору.

8.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего договора.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |  |

Приложение № 1 к договору

от ___________ № ____

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию дорог частной застройки

п. Новые Ляды в 2012 году

Состав работ:

Зимнее содержание:

- расширение проезжей части от снега на всю ширину

Летнее содержание:

- подметание проезжей части с асфальтобетонным покрытием;

- уборка проезжей части с щебеночным, гравийным покрытием от мусора;

- уборка обочин от мусора, смёта;

- вывоз мусора, смёта

Сроки выполнения работ: с 21 декабря 2011 года по 20 декабря 2012 года

Требования к качеству работ:

Зимнее содержание:

Проезжая часть, перекрестки, должны быть очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи.

Летнее содержание:

Проезжая часть с асфальтобетонным покрытием должна быть прометена.

Проезжая часть с щебеночным, гравийным покрытием должна быть очищена от мусора.

Обочины должны быть очищены от мусора, смёта.

Осуществлен вывоз мусора, смёта.

Условия выполнения работ:

Вывозка мусора, смёта производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем.

Перечень объектов и объем работ:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расширение проезжей части от снега на всю ширину | подметание проезжей части | уборка проезжей части от мусора |
| 1 | Островского | Трактовой | Кутузова | 6160 | 6160 |  |
| 2 | Коммунистическая | Чусовской | Советской | 3008 | 3008 |  |
| 3 | Советская | начала | Железнодорожной | 7432 |  | 7432 |
| 4 | Чусовская | ж/д переезд | л/база «Вихрь» | 16820 | 16820 |  |
| 5 | Горького | Советской | Кирова | 1740 | 1740 |  |
| 6 | Береговая | Тихой | Коммунистической | 4240 | 2088 | 2152 |
| 7 | Березовка | Суворова | окончания | 400 |  | 400 |
| 8 | Белинского | Островского | окончания | 1800 |  | 1800 |
| 9 | Гоголя | Островского | окончания | 600 |  | 600 |
| 10 | Горбовая | Флотской | окончания | 860 |  | 860 |
| 11 | Горская | Новой | окончания | 2000 |  | 2000 |
| 12 | Дальняя | Лермонтова | Первомайской | 2780 |  | 2780 |
| 13 | Железнодорожная | Чусовской | Подстанция Трактовая | 8415 | 8415 |  |
| 14 | Жданова | Липовка | Покрышкина | 4962 |  | 4962 |
| 15 | Зеленая | Комсомольской | окончания | 4200 |  | 4200 |
| 16 | Залесная | начало | Первомайской | 1800 |  | 1800 |
| 17 | Ключевая | начало | окончание | 4860 |  | 4860 |
| 18 | Куйбышева | начало | окончание | 6800 |  | 6800 |
| 19 | Калинина | начало | окончания | 5220 |  | 5220 |
| 20 | Кирова | Уральской | Жданова | 5000 |  | 5000 |
| 21 | Колхозная | Чкалова | окончание | 1260 |  | 1260 |
| 22 | Крестьянская | Чусовской | окончания | 3360 |  | 3360 |
| 23 | Крылова | Кутузова | окончания | 7200 | 1140 | 6060 |
| 24 | Кутузова | Островского | Нагорной | 1040 |  | 1040 |
| 25 | Лядовская | Комсомольской | Калинина | 5500 |  | 5500 |
| 26 | Лермонтова | Пионерской | Залесной | 4624 |  | 4624 |
| 27 | Лиственная | Береговой | окончания | 1920 |  | 1920 |
| 28 | Лесная | Тихой | окончания | 1860 |  | 1860 |
| 29 | Липовка | Советской | Жданова | 1564 |  | 1564 |
| 30 | Логовая | Чусовской | Береговой | 2040 | 342 | 1698 |
| 31 | Мысовая | Уральской | окончания | 500 |  | 500 |
| 32 | Мичурина | начало | окончание | 5868 |  | 5868 |
| 33 | Нагорная | начала | Молодежной | 3330 | 1610 | 1720 |
| 34 | Некрасова | начала | Пионерской | 684 |  | 684 |
| 35 | Новая | Чусовской | окончания | 4800 | 4800 |  |
| 36 | Октябрьская | Советской | окончания | 3830 |  | 3830 |
| 37 | Подгорная | Новой | окончания | 1800 |  | 1800 |
| 38 | Первомайская | Советской | Чкалова | 5314 |  | 5314 |
| 39 | Полевая | начала | Комсомольской | 900 |  | 900 |
| 40 | Пушкина | Комсомольской | Железнодорожной | 2004 |  | 2004 |
| 41 | Пионерская | начала | Лядовской | 4080 |  | 4080 |
| 42 | Пролетарская | Комсомольской | окончания | 4500 |  | 4500 |
| 43 | Покрышкина | начало | окончание | 4840 |  | 4840 |
| 44 | Свердлова | Островского | окончания | 1340 |  | 1340 |
| 45 | Сосновая | Флотской | Береговой | 1060 |  | 1060 |
| 46 | Спортивная | Островского | ГСК | 1440 |  | 1440 |
| 47 | Суворова | Островского | Березовки | 1680 |  | 1680 |
| 48 | Сельская | Тихой | окончания | 3000 |  | 3000 |
| 49 | Садовая | Коммунистической | Советской | 950 |  | 950 |
| 50 | Тихая | Чусовской | Береговой | 1740 |  | 1740 |
| 51 | Транспортная | начала | Железнодорожной | 2090 | 2090 |  |
| 52 | Трудовая | Островского | окончания | 900 |  | 900 |
| 53 | Уральская | начала | Мичурина | 2990 |  | 2990 |
| 54 | Флотская | Тихой | Сосновой | 4020 |  | 4020 |
| 55 | Чкалова + разворотное кольцо | Кирова | Комсомольской | 7600 | 7600 |  |
| 56 | Чапаева | Комсомольской | окончания | 3330 |  | 3330 |
| 57 | Школьная | Кирова | окончания | 1940 |  | 1940 |
| 58 | Дорога | л/база «Вихрь» | водозабора | 1256 |  | 1256 |
| 59 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жилые дома 37 км. | 4600 |  | 4600 |
| 60 | Комсомольская | а/дорога Н\Ляды-Старые Ляды | окончания | 400 |  | 400 |
| 61 | 40-летия Победы | Островского | окончания | 2600 |  | 2600 |
| 62 | Мира | Островского | окончания | 2800 |  | 2800 |
| 63 | Островского | Островского | окончания | 2400 |  | 2400 |
| 64 | Коммунистическая | Коммунистическая | Коммунистическая 11, 11а | 500 |  | 500 |
| 65 | Коммунистическая | Чусовская | Коммунистическая 19, 19а | 500 |  | 500 |
|  | ИТОГО: |  |  | 211 051 | 55 813 | 155 238 |

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору

от ___________ № ____

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Снижение стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее содержание |  |
| 1.1 | Проезжая часть, перекрестки очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи. | 0 % |
| 1.2 | Проезжая часть, перекрестки не очищены, не расширены, не освобождены от снежных валов, имеется колея. | - 100% |
| 2 | Летнее содержание |  |
| 2.1 | Проезжая часть с асфальтобетонным покрытием прометена. Проезжая часть с щебеночным, гравийным покрытием очищена от мусора. Обочины очищены от мусора, смёта. Осуществлен вывоз мусора, смёта | 0 % |
| 2.2 | Проезжая часть с асфальтобетонным покрытием не прометена. Проезжая часть с щебеночным, гравийным покрытием не очищена от мусора. Обочины не очищены от мусора, смёта. Мусор, смёт не вывезен. | - 100% |
| 3 | Невыполнение в срок предписаний Заказчика | 30 тыс.руб. за каждое неисполненное предписание |
| 4 | Не предоставление исполнительной документации | Работы не принимаются |

Примечание:

При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, толщиной до 2-х см, без наличия колеи.

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору

от ___________ № ____

А К Т (форма)

контрольной проверки  по _______________________________

____________________

(наименование подрядной организации)

______________  201___ г.

(дата)

Проверка произведена __________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и _____________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Замечания | Оценка | % снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ----- | ---------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------ | ------------ |
| ----- | ---------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------ | ------------ |
| ----- | ---------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------ | ------------ |

Все работы, предусмотренные  договором №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик.

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4 к договору

от ___________ № ____

Уведомление (форма)

о случаях нанесения ущерба _____________________,

о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства) ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(__________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5 к договору

от ___________ № ____

ПРЕДПИСАНИЕ (форма)

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ____________________________________________________

На основании п.п.______  договора от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ________________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий договора от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий договора __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 6 к договору

от ___________ № ____

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию дорог частной застройки

п. Новые Ляды в 2012 году

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость 1 ед. изм., руб. | Периодич ность | Стоимость за сезон, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение проезжей части от снега на всю ширину | м2 | 211051 | 0,16774 | 30 | 1 062 051,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1 062 051,00 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уборка проезжей части и обочин от мусора | м2 | 155238 | 0,15563 | 2 | 48 319,00 |
| 3 | Подметание проезжей части | м2 | 55813 | 0,04936 | 18 | 49 589,00 |
| 4 | Уборка смёта | м2 | 55813 | 0,03027 | 18 | 30 410,00 |
| 5 | Вывозка мусора, смёта | т | 106 | 895,29 |  | 94 901,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 223 219,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 1 285 270,00 |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |