УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на

«Выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в период с 21.12.2011 по 20.12.2013»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор на «Выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в период с 21.12.2011 по 20.12.2013». |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в период с 21.12.2011 по 20.12.2013. |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 9 563 939 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 57 копеек, в т.ч.: на 2012 год - 4 639 997 (Четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 97 копеек; на 2013 год – 4 923 941 (Четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи девятьсот сорок один) рубль 60 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием и расчетом стоимости работ – приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями договора, являющегося приложением № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район (в соответствии с требованиями Технического задания). Срок начала выполнения работ: 21.12.2011. Срок окончания выполнения работ: 20.12.2013. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для приемки и последующей оплаты работ с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются акты оценки работы подрядного предприятия, акты контрольной проверки (Приложения № 4.1, 4.2. к договору), Акт приемки выполненных работ за отчетный период, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным. Форма оплаты: безналичный расчет. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ: Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, Ведомственная целевая программа «Развитие Дзержинского района города Перми». |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 478 196 рублей 98 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 23.11.2011 09-00 ч (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29.11.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 02.12.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | Размер обеспечения исполнения договора: составляет 30% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 2 869 181 (Два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят один) рубль 87 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения договора составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником аукциона, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 3.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается договор, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в период с 21.12.2011 по 20.12.2013

Летнее содержание                      15.04.2012г.-14.10.2012г.

Зимнее содержание                     21.12.2011г.-14.04.2012г. и 15.10.2012г.-20.12.2012г.

Летнее содержание                      15.04.2013г.-14.10.2013г.

Зимнее содержание                     21.12.2012г.-14.04.2013г. и 15.10.2013г.-20.12.2013г.

| № п/п | Наименование обьекта, элементов благоустройства,виды работ | Ед-цы измерения | Общая площадь объекта | Объемы лето | Объемы зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бульвар по пр.Парковый( 1категория) | м2 | 27849 |  |  |
|  | Содержание дорожек(асф-т) | м2 |  | 11108,4 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 41 | 41 |
|  | Покраска урн | шт. |  | 41 |  |
|  | Содержание скамей в том числе скамья «сердце» | шт. |  |  | 43 |
|  | Устройство цветника в скамью сердце | м2 |  | 2,08 |  |
|  | Содержание цветника в скамье | м2 |  | 2,08 |  |
|  | Покраска скамей | шт. |  | 42 |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 16286 |  |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 |  | 39 |  |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 |  | 39 |  |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. |  | 2049 |  |
|  | Содержание деревьев лиственных | шт. |  | 250 |  |
|  | Устройство цветников в «уличный комплекс»(3) | м2 |  | 4,11 |  |
|  | Содержание цветников в «уличный комплекс» | м2 |  | 4,11 |  |
|  | Уборка дорожек механизированная | м2 |  |  | 11022,4 |
|  | Уборка дорожек ручная у скамей | м2 |  |  | 86 |
|  | Вывоз снега | т |  | 848 |  |
|  | Вывоз мусора | т |  | 31,51 |  |
| 2. | Сквер по ул.9-е Января (2 категория) | м2 | 3834 |  |  |
|  | Содержание дорожек(асф-т) | м2 |  | 220 |  |
|  | Содержание газонов(без рыхления снега) | м2 |  | 3614 |  |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 |  | 2 |  |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 |  | 2 |  |
|  | Содержание деревьев лиственных | шт. |  | 30 |  |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. |  | 99 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 2 |  |
|  | Вывоз мусора | т |  | 3,074 |  |
| 3. | Транспортная развязка по ул.Плеханова (2категория) | м2 | 9165 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 8600 |  |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 |  | 35 |  |
|  | Содержание кустарников в группах | шт. |  | 112 |  |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. |  | 527 |  |
|  | Содержание деревьев лиственных | шт. |  | 34 |  |
|  | Содержание деревьев хвойных | шт. |  | 6 |  |
|  | Устройство цветников в «уличный комплекс»(8) | м2 |  | 11,407 |  |
|  | Содержание цветников в «уличный комплекс» | м2 |  | 11,407 |  |
| 4. | Придорожные газоны по ул.Ленина от ул.Крисанова до ул.Хохрякова (1 категория) | м2 | 1791 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 1791 |  |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. |  | 73 |  |
| 5. | Сквер у ДКЖ (1 категория) | м2 | 2966 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 2469 |  |
|  | Содержание дорожек( плитка) | м2 |  | 300 |  |
|  | Содержание кустарников одиночных | шт. |  | 20 |  |
|  | Содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 23 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 2 | 2 |
|  | Содержание «скамьи ПРИМИРЕНИЯ» | шт. |  |  | 1 |
|  | Покраска «Скамьи Примирения» (золотой цвет) | шт. |  |  | 1 |
|  | Устройство цветников в вертикальные комплексы(4) | м2 |  | 4,01 |  |
|  | Содержание цветников в вертикальные комплексы(4) | м2 |  | 4,01 |  |
|  | Вывоз мусора | т |  | 3,074 |  |
| 6. | Газон у тоннеля ст.Пермь 2 (1 категория) | м2 | 1540 |  |  |
|  | Содержание газонов(без рыхления снега) | м2 |  | 1540 |  |
|  | Устройство цветника в вк «Бабочка» | м2 |  | 14 |  |
|  | Устройство цветника из однолетников | м2 |  | 50 |  |
|  | Содержание цветников | м2 |  | 64 |  |
| 7. | Газоны по ул.Подлесная (3 категория) | м2 | 62039 |  |  |
|  | Содержание газонов(без рыхления снега) | м2 |  | 62039 |  |
| 8. | Газоны по площади Гайдара (1 категория) | м2 | 7795 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 5054 |  |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. |  | 70 |  |
| 9. | Зеленая зона вдоль трамвайной линии по ул.Петропавловская 121-123 ( 2 категория) | м2 | 4230 |  |  |
|  | Содержание газонов(без рыхления снега) | м2 |  | 4000 |  |
|  | Содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 50 |  |
|  | Устройство «Дерево Великан» | м2 |  | 3,61 |  |
|  | Содержание «Дерева Великан» | м2 |  | 3,61 |  |
| 10. | Газон примыкающий к саду 250-летия Перми со стороны площади Гайдара (1 категория) | м2 | 3230 |  |  |
|  | Содержание газонов(без рыхления снега) | м2 |  | 3000 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 2 | 2 |
|  | Содержание площадки у «П» | м2 |  | 135 | 135 |
|  | Вывоз мусора | т |  | 3,074 |  |
| 11. | Сквер на ул.Екатериненская-220 + откосы (2 категория) | м2 | 3800 |  |  |
|  | Содержание газонов(без рыхления снега) | м2 |  | 3500 |  |
|  | Содержание кустарников одиночных | шт. |  | 24 |  |
|  | Содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 42 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 3 | 3 |
|  | Устройство цветников в вазоны | м2 |  | 2,256 |  |
|  | Содержание цветников в вазонах | м2 |  | 2,256 |  |
|  | Вывоз мусора | т |  | 4,61 |  |
| 12. | Сквер по ул.Ш. Космонавтов 80-82(2 категория) | м2 | 9600 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 9200 |  |
|  | Содержание кустарников одиночных | шт. |  | 30 |  |
|  | Содержание кустарников в группах | шт. |  | 40 |  |
|  | Содержание деревьев (лиственных и хвойных) | шт. |  | 120 |  |
|  | Устройство цветников в «Уличный комплекс»(3) | м2 |  | 7,62 |  |
|  | Содержание цветника в «Уличном комплексе»(3) | м2 |  | 7,62 |  |
|  | Уборка дорожек | м2 |  | 225 | 225 |
|  | Содержание урн | шт. |  | 4 | 4 |
|  | Вывоз мусора | Т |  | 6,148 |  |
| 13. | Сквер по ул.Вавилова-4 (3 категория) | м2 | 5717 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 5500 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 5 | 5 |
|  | Содержание скамей | шт. |  |  | 5 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. |  | 110 |  |
|  | Содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 45 |  |
|  | Устройство цветников в скамье | м2 |  | 3,3 |  |
|  | Содержание цветников в скамье | м2 |  | 3,3 |  |
|  | Содержание кустарников в группах | шт. |  | 76 |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 |  | 100 | 100 |
|  | Вывоз мусора | т |  | 7,686 |  |
| 14. | Сквер на ул.Таврической (3 категория) |  | 7530 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 4200 |  |
|  | Содержание площадки (асф-т) | м2 |  | 360 |  |
|  | Покраска скамей (цвет фиолетовый) | шт. |  | 41 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 12 |  |
|  | Покраска урн | шт. |  | 12 |  |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 |  | 30 |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 |  | 300 | 300 |
|  | Вывоз мусора | т |  | 16,9 |  |
|  | Общая площадь объектов | м2 | 151086 |  |  |

Требование к состоянию объектов озеленения общего пользования установлены в соответствии с решением Пермской городской Думы от 26.06.09г. №147 «Об утверждений эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми »

Посадка цветников по объектам:

По всем цветникам перед посадкой предоставить эскизы, рисунки цветников. В срок до 6 июня произвести посадку всех цветников из однолетников.

1.Бульвар по пр.Парковый: скамья «Сердце» петуния ампельная крупноцветковая (либо эквивалент), цвет красный и белый. Количество 85 штук на цветник. Цветники 39м2 из петуния ампельная крупноцветковая (либо эквивалент), цвет белый розовый, красный, фиолетовый. Общее количество на цветники 1560 штук. «УК-92» общее количество цветов 280шт, «УК-94» 115штук, в ведра по 5 штук рассады. Посадка цветников в уличные комплексы: петуния ампельная, крупноцветковая либо сорт сурфиния (либо эквивалент), цвет сиреневый, фиолетовый розовый по ярусам в чаши.

2.Сквер по ул.9го Января: цветники 2м2 посадка однолетников из цинерарии и тагатиса крупноцветкового махрового (либо эквивалент), цвет ярко-желтый либо золотисто-желтый. Общее количество на цветники 70 штук.

3.Транспортная развязка по ул.Плеханова: Посадка цветников в уличные комплексы: петуния ампельная, крупноцветковая либо сорт сурфиния (либо эквивалент), цвет сиреневый, фиолетовый розовый по ярусам в чаши.

«УК-94» кол-во ведер 15 штук на одно ведро по 6 штук рассады, в основание посадка 40штук, на два комплекса общее количество цветов-260 штук.

«УК-127» количество ведер 5 штук, на одно ведро по 6 штук рассады, общее количество однолетников на три комплекса - 90 штук.

«УК-99» 3 комплекса, на одно ведро по 6 штук рассады, в основание посадка 40 штук, общее количество цветов на комплексы- 390штук.

5.Сквер у ДКЖ: посадка цветников в вертикальные комплексы: посадка лобелии (либо эквивалент) цвет ярко-розовый, фуксия, фиолетовый, белый. Количество цветов на чашу 8 штук, общее количество рассады – 160штук.

6.Газон у тоннеля ст.Пермь-2: посадка цветов в ВК«Бабочка»  600 штук. Петуния сорт сурфиния, либо ампельная крупноцветковая (либо эквивалент), цвет ярко-розовый, красный, фиолетовый, ярко-сиреневый, желтый, лилово-малиновая, ярко-малиновая. Посадка согласно ранее согласованному рисунку цветника. Цветник на откосе: предоставить эскизы рисунки цветника не менее 4-х вариантов. Посадка петунии сорт сурфиния, либо ампельная крупноцветковая (либо эквивалент), цвет однолетников согласовывается согласно эскизу, предоставленного ранее инженеру МБУ. Количество цветов на цветник – 2000 штук.

9.Зеленая зона вдоль трамвайных путей напротив ул.Петропавловская,121-123: Посадка в чаши «Дерева-Великан» лобелия (либо эквивалент) белого и ярко-розового цвета. Общее количество 75 штук.

11.Сквер по ул.Большевистская,220: посадка в вазоны лобелия и петуния крупноцветковая (либо эквивалент). Цвет малиновый, розовый, фуксия, фиолетовый и белый. Общее количество на вазоны 93 штуки.

12.Сквер по ул.Ш.Космонавтов,80-82: посадка цветников из петунии сорт сурфиния, либо ампельная крупноцветковая (либо эквивалент), цвет ярко-розовый, малиновый, ярко-фиолетовый, белый в «УК-98» количество ведер 8 штук, посадка в ведра по 6 штук рассады, в основание 50штук. Общее количество на комплексы-294штуки.

13.Сквер по ул.Вавилова,4: посадка по 15 штук в вазон цинерарии и тагетиса крупноцветкового, бархотного (либо эквивалент) в вазоны скамьи. Общее количество цветов на все вазоны -150штук.

Посадка рассады однолетних цветочных культур  (при устройстве однолетних цветников) должна производится в соответствии с: пунктами 6.1, 6.25., 6.26. СНиП III – 10 – 75 (Благоустройство территорий) , параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство) Стрижка живых изгородей должна производиться в соответствии с: параграфом Е 18-31 ЕНиР 18(зеленое строительство) 1раз за месяц.

Покраска урн и скамей проводится в мае, предварительно проводится промывка, острожка. Предусмотрено покрытие краской и лаком.

Содержание газонов включает: кошение газона с вывозом скошенной травы и листвы на санкционированную свалку в течении суток, высота травостоя не должна превышать 15 см очистка от мусора с апреля по октябрь, комплексная уборка очистка от листвы и мусора в весенний период  в апреле и в октябре, рыхление снега на газонах образовавшегося при уборке дорог и площадок.

Содержание деревьев прополка и рыхление приствольных кругов, уборка поросли, сухих ветвей.

Вывоз снега включает формирование снежных валов, погрузку в а/самосвалы и вывоз на санкционированный снежный полигон.

| Технические требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Состав работ | Периодич-ность выполнения | Нормативы выполнения | Период выполнения работы |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | уборка дорожек ручная | уборка рыхлого снега вручную | 10 раз в месяц |  | весь зимний период с 21.12.11. по 14.04.12. 21.12.12-14.04.13 |
|  |  | уборка снега у бортов с откидыванием его на газон | 15 раз в месяц |  |  |
|  |  | очистка плотного снега, примерзшего к асфальту | 5 раз в месяц | 50% от всей площади |  |
|  |  | подсыпка обледенелых дорожек песком (с подвозом песка) | 10 раз в месяц | 60% от всей площади |  |
|  |  | Сбор случайного мусора с газонов и дорог, ежедневно. | ежедневно | с погрузкой и вывозом мусора |  |
| 2 | уборка дорожек механизированная | очистка дорожек трактором со щеткой и жестким ножом | 14 раз в месяц | МТЗ-82, нож КО-707 | весь зимний период |
|  |  | подсыпка обледенелых дорожек песком (с подвозом песка) | 10 раз в месяц | 60% от всей площади |  |
|  |  | очистка дорожек трактором со щеткой и жестким ножом | 1 раз в месяц | МТЗ-82, нож КО-707 | 1 раз за весь период: декабрь |
|  |  | очистка и расширение дорожек от примерзшего снега автогрейдером | 1 раз в месяц | толщина уплотненного снега после очистки не более 2 см |  |
|  |  | уборка снега у бортов с откидыванием его на газон | 1 раз в месяц | вручную |  |
| 3 | содержание урн | ежедневная очистка от мусора с вывозкой | ежедневно | с вывозом мусора на свалку | зимний период |
| 4 | содержание скамей | Сметание снега с диванов и скамей | 10 раз в месяц | скамьи и диваны должны быть свободны от снега и мусора | Ноябрь-февраль |
| 5 | вывоз снега | Сгребание снега с бордюра и участка газона между тротуаром и живой изгородью механизировано. Погрузка в автотранспорт, вывоз на свалку. | по заданию заказчика | по мере заужения тротуара снежными валами у бордюров | зимний период |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | содержание дорожек (асф-т) | Подметание с очисткой от мусора | ежедневно | с вывозом мусора | летний период |
|  |  | удаление сорной растительности у бортового камня | 1 раз в месяц | с вывозом мусора |  |
| 2 | содержание урн | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | ежедневно | с вывозом мусора | весь период |
| 3 | покраска урн | Промывка, покраска | 1 раз в сезон |  | май |
| 4 | покраска скамей | Промывка, покраска, покрытие лаком | 1 раз в сезон |  | май |
| 5 | содержание газонов | Кошение газона моторной косилкой с вывозом скошенной травы | 1 раз в месяц | высота травостоя после скашивания 3-5 см., сбор и вывоз скошенной травы в течение 2-х дней после скашивания | 5 раз за сезон (май, июнь, июль, август, сентябрь) |
|  |  | Очистка от мусора и листвы ежедневно | ежедневно | с вывозом мусора | весь период |
|  |  | Комплексная очистка газонов от листвы и мусора в апреле и октябре | 2 раза за сезон | с вывозом мусора | 2 раза (апрель и октябрь) |
|  |  | рыхление снега на газонах, образовавшегося от уборки дорожек и площадок | 1 раз в сезон | разбрасывание слежавшегося снега по газону | 1 раз, апрель |
| 6 | устройство цветников из однолетников | Планировка (граблями) поверхности после зимы с выравниванием земли и очисткой от мусора | 1 раз в сезон | Разработка эскиза цветника, согласование с куратором из МБУ | до 6 июня |
|  |  | перекопка почвы |  | на глубину 25см |  |
|  |  | выравнивание вскопанной почвы (граблями) |  | с уборкой камней и корней |  |
|  |  | перевозка и погрузка рассады |  |  |  |
|  |  | полив перед и после посадки |  | 10л на 1м2 |  |
|  |  | разметка перед посадкой |  | согласно утвержденному эскизу с помощью кольев и шпагата |  |
|  |  | посадка цветов (рыхление почвы во время посадки) |  | на 1м2 рассады 40 шт. |  |
|  |  | уборка мусора после посадки |  | с вывозом с объекта |  |
| 7 | содержание цветников из однолетников | Механизированный полив цветников с распылением (с учетом затрат на автотранспорт) | 10 раз в месяц | 10 л на 1 м2 | июнь |
|  |  | Рыхление почвы в цветниках 1 раз в месяц. | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Механизированный полив цветников с распылением (с учетом затрат на автотранспорт) | 20 раз в месяц | 10 л.на 1м2. | июль |
|  |  | Прополка с рыхлением почвы | 2 раза в месяц | с вывозом сорняков |  |
|  |  | Внесение минеральных удобрений (растворимых, через механизированный полив) | 2 раза в месяц | Норма 6г. азота на 1м2 |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров | 2 раза в месяц | (с вывозкой травы с землей). |  |
|  |  | Механизированный полив цветников с распылением (с учетом затрат на автотранспорт) | 10 раз вмесяц | 10 л на 1 м2 | август |
|  |  | Прополка с рыхлением почвы | 2 раза в месяц | с вывозом сорняков |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров | 2 раза в месяц | (с вывозкой травы с землей). |  |
|  |  | Прополка с рыхлением почвы | 1 раз в месяц | с вывозом сорняков | сентябрь |
|  |  | Очистка цветников от сухих стеблей и цветов (уборка растительных остатков) | 1 раз в сезон | с вывозкой мусора | 1 раз (октябрь) |
|  |  | Перекопка почвы в цветнике | 1 раз в сезон | на глубину 20 см. |  |
| 8 | содержание кустарников в живой изгороди | Стрижка формовочная, прополка и рыхление приствольных канавок с вывозкой веток и травы | 1 раз в месяц | высота ЖИ после стрижки должна быть одинаковой на всей протяженности, поверхность изгороди должна иметь правильную форму | 4 месяца (июнь, июль, август, сентябрь) |
|  |  | Прочистка (санитарная обрезка) живой изгороди ножовкой и секатором, прополка и рыхление приствольных канавок | 1 раз в месяц | с вывозкой веток и травы | 2 месяца (май, октябрь) |
| 9 | содержание цветников из многолетников | Полив машиной | 2 раза в месяц | 15л. на 1м2 | 2 месяца (май, август) |
|  |  | прополка и рыхление цветников | 1 раз в месяц | с вывозом травы с землей |  |
|  |  | Внесение удобрений 1 раз вмесяц | 1 раз в месяц | аммиачная селитра 25г/м2 ; суперфосфат 60г/м2; сульфат калия 30г/м2 |  |
|  |  | Полив машиной | 2 раза в месяц | 15 л на 1м2 | 3 месяца (июнь, июль, сентябрь) |
|  |  | прополка и рыхление цветников | 1 раз в месяц | с вывозом травы с землей |  |
| 10 | содержание кустарников в группах | Прополка и рыхление приствольных кругов | 1 раз в месяц | с вывозом травы, | 4 месяца (июнь, июль, август, сентябрь) |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных кругов, подкормка сухими минеральными удобрениями | 1 раз в сезон | аммиачная селитра 80г/м2 ; суперфосфат 70г/м2; сульфат калия 70г/м2 | апрель |
|  |  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника, прополка и рыхление приствольных кругов | 1 раз в месяц | с вывозом веток и травы | 2 месяца (май, октябрь) |
| 11 | содержание деревьев | Уборка поросли | 1 раз в месяц | отсутствие поросли по стволу на высоту 1.5 м от почвы, и вокруг дерева. С вывозом веток | весь летний период |
|  |  | прополка и рыхление приствольных кругов, полив механизированный | 1 раз в месяц | 60 л/на 1 дерево, с вывозом мусора | 2 месяца (май, октябрь) |

Летнее содержание

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 1 категории.

| Дорожки, площадки. Тротуары |  |
| --- | --- |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не допускается |
| Малые архитектурные формы |  |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не допускается |
| Газоны |  |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см |
| Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается |
| Наличие мусора | Не допускается |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 10-15% |
| Древесные насаждения(рядовые, одиночные, групповые посадки) |  |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | 5% |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) |  |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | 10% |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не допускается |
| Цветники |  |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается |
| Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается |
| Отсутствие деления и пересадки многолетниках | Не допускается |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 2 категории

| Дорожки, площадки. Тротуары |  |
| --- | --- |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня(не более 10% от площади покрытия) |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не более 10% |
| Малые архитектурные формы |  |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не допускается |
| Газоны |  |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см |
| Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается |
| Наличие мусора | 10% от площади |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 5% от площади уборки |
| Наличие сухих листьев | 20% , если более |
| Древесные насаждения(рядовые, одиночные, групповые посадки) |  |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 10% от площади приствольного круга |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается |
| Наличие сухих ветвей | Не допускаются |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) |  |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | Не более 20% |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не более 10% от площади приствольного круга |
| Цветники |  |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается |
| Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не более 10% от площади цветников |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается |
| Отсутствие деления и пересадки многолетниках | Не допускается |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 3 категории

| Дорожки, площадки. Тротуары |  |
| --- | --- |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня (не более 20% от площади покрытия) |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не более 20% |
| Малые архитектурные формы |  |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не более 20% от площади окрашиваемого покрытия |
| Газоны |  |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см |
| Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается |
| Наличие мусора | Не более 10% |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 15% от площади уборки |
| Наличие сухих листьев | 30% |
| Древесные насаждения(рядовые, одиночные, групповые посадки) |  |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 20% |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается |
| Наличие сухих ветвей | Не допускается |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) |  |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | Не более 20% |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не более 20 % от площади приствольного круга |
| Наличие подкорма | Не допускается |
| Цветники |  |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается |
| Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не более 20% от площади цветника |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается |
| Отсутствие деления и пересадки многолетниках | Не допускается |

Зимний период

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 1 категории

| Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы |  |
| --- | --- |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 4см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 3см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |
| Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается |
| Памятники |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 2 категории

| Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы |  |
| --- | --- |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 8см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 7см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |
| Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается |
| Памятники |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 3 категории

| Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы |  |
| --- | --- |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 10см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 10см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |
| Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается |
| Памятники |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |

Приложение № 1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

1.Зимнее содержание:

| Оценка, % процент сниженпия | Отлично (5) | Хорошо (4) | Удовлетворительно (3) | Неудовлетворительно (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожки, площадки, тротуары | Очищены от снега на всю ширину.Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончании снегоуборки не более 2 см. Толщина уплотненного снега не более 2 см, в бесснежные дни очищены до поверхности покрытия. Произведена подсыпка ПСС.Срок окончания снегоочистки после окончании снегопада не более 8 часов. | Заужены в пределах 10%. Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончании снегоуборки не более 2 см. Толщина уплотненного снега не более 2 см, в бесснежные дни очищены до поверхности покрытия. Срок снегоочистки соблюдается. Произведена подсыпка ПСС. | Заужены в пределах 20%. Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончании снегоуборки не более 4 см. Толщина уплотненного снега не более 3 см, в бесснежные дни очищены до поверхности покрытия. Не произведена подсыпка песком в пределах 10% от площади. Срок снегоочистки соблюдается. | Заужены в пределах 30%. Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончании снегоуборки более 4 см. Толщина уплотненного снега более 3 см, в бесснежные дни не очищены до поверхности покрытия. Не произведена подсыпка песком. Срок снегоочистки не соблюдается. |
| Бортовые камни | Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности. | Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80 % протяженности | Боковая грань бортового камня очищена от снега на 50 % протяженности. | Бортовой камень не очищен. |
| МАФ, опоры сетей | Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами очищено от снега и мусора. Урны очищены. Опоры сетей очищены от рекламы и объявлений. | Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами не очищено от снега и мусора по всему периметру объекта. Урны очищены. Опоры сетей очищены от рекламы и объявлений. | Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами не очищено от снега и мусора по всему периметру объекта. Урны очищены. Имеются единичные факты наличия рекламы и объявлений на опорах сетей | Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами не очищено от снега и мусора. Урны переполнены. Опоры сетей не очищены от рекламы и объявлений |

2.Летнее содержание:

| Оценка, % процент снижения | Отлично (5) | Хорошо (4) | Удовлетворительно (3) | Неудовлет-ворительно (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожки, площадки, тротуары | Очищены от грязи, мусора, листьев деревьев. Отсутствуют просадки, выбоины, ямы и иные повреждения. | Очищены от грязи и мусора. Имеется скопление листвы деревьев. Отсутствуют просадки, выбоины, ямы и иные повреждения | Не очищены от грязи. Отсутствует мусор. Имеется скопление листвы деревьев. Отсутствуют просадки, выбоины, ямы и иные повреждения | Не очищены от грязи, мусора, листьев деревьев. Имеются просадки, выбоины, ямы и иные повреждения. |
| Бортовые камни | Сорная растительность у бортового камня отсутствует. Камень очищен от грязи по всей протяженности. Отсутствуют локальные повреждения бортового камня | Сорная растительность у бортового камня отсутствует. Камень не очищен от грязи по всей протяженности. Отсутствуют локальные повреждения бортового камня. | Наличие сорной растительности у бортового камня. Камень не очищен от грязи. Отсутствуют локальные повреждения бортового камня. | Наличие сорной растительности у бортового камня. Камень не очищен от грязи. Имеются многочисленные случаи локальных повреждений бортового камня. |
| МАФ, опоры сетей | МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны не переполнены. Опоры сетей очищены от грязи, рекламы и объявлений, в исправном техническом состоянии | МАФ находятся в исправном техническом состоянии, не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны не переполнены. Опоры сетей не очищены от грязи. Отсутствуют на опорах реклама и объявления. Опоры в исправном техническом состоянии. | МАФ находятся в исправном техническом состоянии, не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны не переполнены. Опоры сетей не очищены от грязи. На опорах имеются реклама и объявления. Опоры в исправном техническом состоянии. | МАФ находятся в не исправном техническом состоянии (поломаны), не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ не очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны переполнены. Опоры сетей не очищены от грязи, рекламы и объявлений, в не исправном техническом состоянии (поломаны, наклонены). |
| газоны | Высота травостоя не более 10 см. Выполнено весенние рыхление снега, отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует бытовой или строительный мусор | Высота травостоя не более 12 см. Выполнено весенние рыхление снега, отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует бытовой или строительный мусор | Высота травостоя не более 15 см., весенние рыхление снега не выполнено, отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует бытовой или строительный мусор | Высота травостоя более 15 см. Весенние рыхление снега не произведено, имеется мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), присутствует бытовой или строительный мусор |
| Деревья, кустарники. | Отсутствует поросль у взрослых деревьев, сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев произведен полив согласно технологии. Живые изгороди очищены от мусора, сухих веток и сорной растительности в приствольной канавке, проведена стрижка. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки. | Отсутствует поросль у взрослых деревьев, имеется сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 30% общей площади, нерегулярный полив.. Живые изгороди не очищены от сухих веток и сорной растительности в приствольной канавке, проведена стрижка. | Единичная поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Живые изгороди не очищены от сухих веток и сорной растительности в приствольной канавке, проведена стрижка Подкормка удобрениями произведена не в полном объеме | Имеется поросль у взрослых деревьев, сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев не произведен полив согласно технологии.Живые изгороди не очищены от мусора, сухих веток и сорной растительности в приствольной канавке, не проведена стрижка, не представлен анализ почвы после проведения подкормки. |
| Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов. | Соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с учреждением эскизам. Посадка выполнена стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни) Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии(40шт. на 1 м2) | Соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с учреждением эскизам. Посадка выполнена стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни) Посадка растения с закрытой корневой системой не выполнена в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки согласно технологии(40шт. на 1 м2) | Частично не соответствует рисунок цветника, представлен не полный ассортимент растений, согласованным с учреждением эскизам. Посадка выполнена нестандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни) Посадка растения с закрытой корневой системой не выполнена в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки согласно технологии(40шт. на 1 м2)зам | Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. |
| Цветники из однолетних, многолетних цветов | Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы.Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Проведена подкормка, нарушен режим полива согласно технологии в вечерние и утренние часы.Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения | Проведена подкормка, нарушен режим полива согласно технологии в вечерние и утренние часы. сорняки, отцветшие и погибшие растения на 20% площади | Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших и погибших растений более 20% площади. |

- Не исполнение предписания – штраф 30тыс.рублей.

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и ремонту улиц и дорог

1.  Баллы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми, определяется согласно критериям.

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения общего пользования определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):               y

БОООП=(∑СОООПi /y)/2, где

БОООП – балл по содержанию объектов озеленения общего пользования, входящих за 12 месяц (с21.12.2010 по 20.12.2011г.)

∑СОООПi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения общего пользования по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3.1. к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СОООПi определяется по формуле (2):

СОООПi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения общего пользования, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных объектов озеленения общего пользования.

- Примечание:  расчет баллов по формуле (1) производится при оценке работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в летний и зимний периоды содержания.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования. Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОООП), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

менее 2,5 баллов - оплата не производится

- Примечание:  Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №2 к настоящему контракту, руб.    П- процент снижения, %

Приложение № 2

к техническому заданию

Расчет стоимости

| на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в период с 21.12.2011 по 20.12.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2012 год (с 21.12.2011 по 20.12.2012)

| Наименование объекта | Стоимость содержания, руб. |
| --- | --- |
| Бульвар по пр. Парковый | 2 026 699,84 |
| Сквер на ул. 9-е Января | 103 642,62 |
| Транспортная развязка по ул. Плеханова | 264 770,92 |
| Придорожные газоны по ул. Ленина (от ул. Крисанова до ул. Хохрякова) | 43 555,47 |
| Сквер у ДКЖ | 88 992,38 |
| Газон у тоннеля ст. Пермь II | 136 832,90 |
| Газоны по ул. Подлесная | 832 501,34 |
| Газоны на площади Гайдара | 120 681,67 |
| Зеленая зона вдоль трамвайной линии по ул. Петропавловская 121-123 | 87 797,67 |
| Газон примыкающий к саду им. 250-летия Перми со стороны пл. Гайдара | 99 459,14 |
| Сквер на ул. Екатерининская, 220 (откосы) | 108 886,62 |
| Сквер на Ш. Космонавтов 80-82 | 276 116,19 |
| Сквер на ул. Вавилова, 4 | 204 069,23 |
| Сквер на ул. Таврическая | 245 991,98 |
| Итого: | 4 639 997,97 |

2013 год (с 21.12.2012 по 20.12.2013)

| Наименование объекта | Стоимость содержания, руб. |
| --- | --- |
| Бульвар по пр. Парковый | 2 150 610,08 |
| Сквер на ул. 9-е Января | 110 009,61 |
| Транспортная развязка по ул. Плеханова | 281 028,62 |
| Придорожные газоны по ул. Ленина (от ул. Крисанова до ул. Хохрякова) | 46 234,54 |
| Сквер у ДКЖ | 94 182,08 |
| Газон у тоннеля ст. Пермь II | 145 198,03 |
| Газоны по ул. Подлесная | 883 844,82 |
| Газоны на площади Гайдара | 128 105,22 |
| Зеленая зона вдоль трамвайной линии по ул. Петропавловская 121-123 | 93 099,65 |
| Газон примыкающий к саду им. 250-летия Перми со стороны пл. Гайдара | 105 562,28 |
| Сквер на ул. Екатерининская, 220 (откосы) | 115 570,50 |
| Сквер на Ш. Космонавтов 80-82 | 293 070,59 |
| Сквер на ул. Вавилова, 4 | 216 378,50 |
| Сквер на ул. Таврическая | 261 047,08 |
| Итого: | 4 923 941,60 |

Для обоснования расчета стоимости использовались следующие нормативные документы:

- Типовые нормы времени (выработки) на работы по озеленению – М., 1987

- Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройство (утв. Приказом Департамента ЖКХ Минстроя РФ от 06.12.94 г.)

- Ежеквартальный бюллетень (IV квартал) регионального центра по ценообразованию в строительстве НП «Строители Урала»

Приложение № 2

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в период с 21.12.2011 по 20.12.2013

г. Пермь                                                                                                       «__» _____ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной комиссии от __________ (протокол № _____), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в период с 21.12.2011 по 20.12.2013 в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложение № 1 и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №  1 –  техническое задание;

- Приложение №  2 –  расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4.1, 4.2, 4.3 – формы актов оценки работы подрядного предприятия, актов контрольной проверки, предписания;

- Приложение № 5 – форма донесения;

- Приложение № 6 – приказ о назначении уполномоченного представителя (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора);

- Приложение № 7 – графики помесячной разбивки выполняемых объемов работ по годам (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора);

- Приложение № 8 – развёрнутый расчёт стоимости работ (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора).

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе «Правилами благоустройства и содержания территории в городе Перми», утвержденными решением Пермской городской Думы №4 от 29.01.2008, СНиП, ГОСТ.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначать уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного договора.

2.1.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

2.1.5. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе представителя подрядчика  от подписания акта контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается представителем заказчика  и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

При отказе представителя подрядчика от участия в контрольном мероприятии, представитель заказчика в одностороннем порядке проводит контрольное мероприятие, по результатам которого составляет акт контрольной проверки, обязательный для исполнения Подрядчиком.

Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

2.2.3. Производить в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика  фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

2.2.4. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и передать данное предписание представителю Подрядчика под роспись, либо  направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

2. 3. Права и обязанности Подрядчика.

2.3.1. Подрядчик обязан:

Приказом назначить уполномоченного представителя, имеющего право подписи контрольных актов проверки, или выдать доверенность уполномоченному представителю на представление интересов Подрядчика при проведении работ и подписания документации.

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.)  и сдать выполненные работы в установленный срок.

К моменту подписания договора представить график помесячной разбивки выполняемых работ.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

2.3.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика,  заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

2.3.8. За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. В случае несогласия  с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ.

3.1.Общая стоимость работ по содержанию, подлежащих выполнению в период с 21.12.2011 г. по 20.12.2013 г. определяется на основании цены, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме (на основании цены, предложенной участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора; на основании начальной (максимальной) цены договора при признании аукциона несостоявшимся) в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложениям № 2 к настоящему договору и составляет _______________ (______), без дальнейшей индексации, по годам.

Стоимость выполнения работ по содержанию

2012 г.

по содержанию объектов озеленения общего пользования  ________ (_______), включая НДС _______ (_________).

2013 г.

по содержанию объектов озеленения общего пользования  ________ (_______), включая НДС _______ (_________).

Понижающий коэффициент ______.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему договору.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим договором) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются акты оценки работы подрядного предприятия, акты контрольной проверки (Приложения № 4.1, 4.2. к договору), Акт приемки выполненных работ за отчетный период, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ (в соответствии с Приложением № 2) с применением понижающего коэффициента и с учётом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Договоре.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ___.

3.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему договору.

3.7. Работы по настоящему договору оплачиваются за счет средств бюджета города по ведомственной целевой программе «Развитие Дзержинского района города Перми».

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1. Начало выполнения  работ: 21.12.2011 г.

4.2. Окончание выполнения работ:  20.12.2013 г.

4.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

5.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

5.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, выполняемых несколько раз в месяц,  Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания. В случае невыполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, Заказчик снимает 100 % стоимости с данного объекта за  период, предшествующий предыдущей контрольной проверке.

В случае некачественного выполнения ежедневных работ на объекте, Заказчик делает снижение стоимости работ (согласно приложению № 3) в день проверки.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки.

6.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

6.4.3.  За выданное Заказчиком и неисполненное предписание в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Действие и прекращение действия договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

7.2. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, либо по соглашению сторон вследствие существенного нарушения условий договора,  Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ,  указанной в п.3.1 настоящего договора.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, что не является претензионным порядком. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел. (342) 238-30-30, 238-29-90 ИНН 5903089626 КПП 590301001 р./с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», л/с 02934018343) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| ________________ Д.К. Галиханов М.п. | ________________ М.п. |

Приложение № 1

к договору №  от _____ 2011 г

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в период с 21.12.2011 по 20.12.2013

Летнее содержание                      15.04.2012г.-14.10.2012г.

Зимнее содержание                     21.12.2011г.-14.04.2012г. и 15.10.2012г.-20.12.2012г.

Летнее содержание                      15.04.2013г.-14.10.2013г.

Зимнее содержание                     21.12.2012г.-14.04.2013г. и 15.10.2013г.-20.12.2013г.

| № п/п | Наименование обьекта, элементов благоустройства,виды работ | Ед-цы измерения | Общая площадь объекта | Объемы лето | Объемы зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бульвар по пр.Парковый( 1категория) | м2 | 27849 |  |  |
|  | Содержание дорожек(асф-т) | м2 |  | 11108,4 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 41 | 41 |
|  | Покраска урн | шт. |  | 41 |  |
|  | Содержание скамей в том числе скамья «сердце» | шт. |  |  | 43 |
|  | Устройство цветника в скамью сердце | м2 |  | 2,08 |  |
|  | Содержание цветника в скамье | м2 |  | 2,08 |  |
|  | Покраска скамей | шт. |  | 42 |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 16286 |  |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 |  | 39 |  |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 |  | 39 |  |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. |  | 2049 |  |
|  | Содержание деревьев лиственных | шт. |  | 250 |  |
|  | Устройство цветников в «уличный комплекс»(3) | м2 |  | 4,11 |  |
|  | Содержание цветников в «уличный комплекс» | м2 |  | 4,11 |  |
|  | Уборка дорожек механизированная | м2 |  |  | 11022,4 |
|  | Уборка дорожек ручная у скамей | м2 |  |  | 86 |
|  | Вывоз снега | т |  | 848 |  |
|  | Вывоз мусора | т |  | 31,51 |  |
| 2. | Сквер по ул.9-е Января (2 категория) | м2 | 3834 |  |  |
|  | Содержание дорожек(асф-т) | м2 |  | 220 |  |
|  | Содержание газонов(без рыхления снега) | м2 |  | 3614 |  |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 |  | 2 |  |
|  | Содержание цветников из однолетников | м2 |  | 2 |  |
|  | Содержание деревьев лиственных | шт. |  | 30 |  |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. |  | 99 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 2 |  |
|  | Вывоз мусора | т |  | 3,074 |  |
| 3. | Транспортная развязка по ул.Плеханова (2категория) | м2 | 9165 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 8600 |  |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 |  | 35 |  |
|  | Содержание кустарников в группах | шт. |  | 112 |  |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. |  | 527 |  |
|  | Содержание деревьев лиственных | шт. |  | 34 |  |
|  | Содержание деревьев хвойных | шт. |  | 6 |  |
|  | Устройство цветников в «уличный комплекс»(8) | м2 |  | 11,407 |  |
|  | Содержание цветников в «уличный комплекс» | м2 |  | 11,407 |  |
| 4. | Придорожные газоны по ул.Ленина от ул.Крисанова до ул.Хохрякова (1 категория) | м2 | 1791 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 1791 |  |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. |  | 73 |  |
| 5. | Сквер у ДКЖ (1 категория) | м2 | 2966 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 2469 |  |
|  | Содержание дорожек( плитка) | м2 |  | 300 |  |
|  | Содержание кустарников одиночных | шт. |  | 20 |  |
|  | Содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 23 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 2 | 2 |
|  | Содержание «скамьи ПРИМИРЕНИЯ» | шт. |  |  | 1 |
|  | Покраска «Скамьи Примирения» (золотой цвет) | шт. |  |  | 1 |
|  | Устройство цветников в вертикальные комплексы(4) | м2 |  | 4,01 |  |
|  | Содержание цветников в вертикальные комплексы(4) | м2 |  | 4,01 |  |
|  | Вывоз мусора | т |  | 3,074 |  |
| 6. | Газон у тоннеля ст.Пермь 2 (1 категория) | м2 | 1540 |  |  |
|  | Содержание газонов(без рыхления снега) | м2 |  | 1540 |  |
|  | Устройство цветника в вк «Бабочка» | м2 |  | 14 |  |
|  | Устройство цветника из однолетников | м2 |  | 50 |  |
|  | Содержание цветников | м2 |  | 64 |  |
| 7. | Газоны по ул.Подлесная (3 категория) | м2 | 62039 |  |  |
|  | Содержание газонов(без рыхления снега) | м2 |  | 62039 |  |
| 8. | Газоны по площади Гайдара (1 категория) | м2 | 7795 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 5054 |  |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. |  | 70 |  |
| 9. | Зеленая зона вдоль трамвайной линии по ул.Петропавловская 121-123 ( 2 категория) | м2 | 4230 |  |  |
|  | Содержание газонов(без рыхления снега) | м2 |  | 4000 |  |
|  | Содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 50 |  |
|  | Устройство «Дерево Великан» | м2 |  | 3,61 |  |
|  | Содержание «Дерева Великан» | м2 |  | 3,61 |  |
| 10. | Газон примыкающий к саду 250-летия Перми со стороны площади Гайдара (1 категория) | м2 | 3230 |  |  |
|  | Содержание газонов(без рыхления снега) | м2 |  | 3000 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 2 | 2 |
|  | Содержание площадки у «П» | м2 |  | 135 | 135 |
|  | Вывоз мусора | т |  | 3,074 |  |
| 11. | Сквер на ул.Екатериненская-220 + откосы (2 категория) | м2 | 3800 |  |  |
|  | Содержание газонов(без рыхления снега) | м2 |  | 3500 |  |
|  | Содержание кустарников одиночных | шт. |  | 24 |  |
|  | Содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 42 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 3 | 3 |
|  | Устройство цветников в вазоны | м2 |  | 2,256 |  |
|  | Содержание цветников в вазонах | м2 |  | 2,256 |  |
|  | Вывоз мусора | т |  | 4,61 |  |
| 12. | Сквер по ул.Ш. Космонавтов 80-82(2 категория) | м2 | 9600 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 9200 |  |
|  | Содержание кустарников одиночных | шт. |  | 30 |  |
|  | Содержание кустарников в группах | шт. |  | 40 |  |
|  | Содержание деревьев (лиственных и хвойных) | шт. |  | 120 |  |
|  | Устройство цветников в «Уличный комплекс»(3) | м2 |  | 7,62 |  |
|  | Содержание цветника в «Уличном комплексе»(3) | м2 |  | 7,62 |  |
|  | Уборка дорожек | м2 |  | 225 | 225 |
|  | Содержание урн | шт. |  | 4 | 4 |
|  | Вывоз мусора | Т |  | 6,148 |  |
| 13. | Сквер по ул.Вавилова-4 (3 категория) | м2 | 5717 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 5500 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 5 | 5 |
|  | Содержание скамей | шт. |  |  | 5 |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. |  | 110 |  |
|  | Содержание деревьев (лиственных) | шт. |  | 45 |  |
|  | Устройство цветников в скамье | м2 |  | 3,3 |  |
|  | Содержание цветников в скамье | м2 |  | 3,3 |  |
|  | Содержание кустарников в группах | шт. |  | 76 |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 |  | 100 | 100 |
|  | Вывоз мусора | т |  | 7,686 |  |
| 14. | Сквер на ул.Таврической (3 категория) |  | 7530 |  |  |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 4200 |  |
|  | Содержание площадки (асф-т) | м2 |  | 360 |  |
|  | Покраска скамей (цвет фиолетовый) | шт. |  | 41 |  |
|  | Содержание урн | шт. |  | 12 |  |
|  | Покраска урн | шт. |  | 12 |  |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 |  | 30 |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 |  | 300 | 300 |
|  | Вывоз мусора | т |  | 16,9 |  |
|  | Общая площадь объектов | м2 | 151086 |  |  |

Требование к состоянию объектов озеленения общего пользования установлены в соответствии с решением Пермской городской Думы от 26.06.09г. №147 «Об утверждений эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми »

Посадка цветников по объектам:

По всем цветникам перед посадкой предоставить эскизы, рисунки цветников. В срок до 6 июня произвести посадку всех цветников из однолетников.

1.Бульвар по пр.Парковый: скамья «Сердце» петуния ампельная крупноцветковая (либо эквивалент), цвет красный и белый. Количество 85 штук на цветник. Цветники 39м2 из петуния ампельная крупноцветковая (либо эквивалент), цвет белый розовый, красный, фиолетовый. Общее количество на цветники 1560 штук. «УК-92» общее количество цветов 280шт, «УК-94» 115штук, в ведра по 5 штук рассады. Посадка цветников в уличные комплексы: петуния ампельная, крупноцветковая либо сорт сурфиния (либо эквивалент), цвет сиреневый, фиолетовый розовый по ярусам в чаши.

2.Сквер по ул.9го Января: цветники 2м2 посадка однолетников из цинерарии и тагатиса крупноцветкового махрового (либо эквивалент), цвет ярко-желтый либо золотисто-желтый. Общее количество на цветники 70 штук.

3.Транспортная развязка по ул.Плеханова: Посадка цветников в уличные комплексы: петуния ампельная, крупноцветковая либо сорт сурфиния (либо эквивалент), цвет сиреневый, фиолетовый розовый по ярусам в чаши.

«УК-94» кол-во ведер 15 штук на одно ведро по 6 штук рассады, в основание посадка 40штук, на два комплекса общее количество цветов-260 штук.

«УК-127» количество ведер 5 штук, на одно ведро по 6 штук рассады, общее количество однолетников на три комплекса - 90 штук.

«УК-99» 3 комплекса, на одно ведро по 6 штук рассады, в основание посадка 40 штук, общее количество цветов на комплексы- 390штук.

5.Сквер у ДКЖ: посадка цветников в вертикальные комплексы: посадка лобелии (либо эквивалент) цвет ярко-розовый, фуксия, фиолетовый, белый. Количество цветов на чашу 8 штук, общее количество рассады – 160штук.

6.Газон у тоннеля ст.Пермь-2: посадка цветов в ВК«Бабочка»  600 штук. Петуния сорт сурфиния, либо ампельная крупноцветковая (либо эквивалент), цвет ярко-розовый, красный, фиолетовый, ярко-сиреневый, желтый, лилово-малиновая, ярко-малиновая. Посадка согласно ранее согласованному рисунку цветника. Цветник на откосе: предоставить эскизы рисунки цветника не менее 4-х вариантов. Посадка петунии сорт сурфиния, либо ампельная крупноцветковая (либо эквивалент), цвет однолетников согласовывается согласно эскизу, предоставленного ранее инженеру МБУ. Количество цветов на цветник – 2000 штук.

9.Зеленая зона вдоль трамвайных путей напротив ул.Петропавловская,121-123: Посадка в чаши «Дерева-Великан» лобелия (либо эквивалент) белого и ярко-розового цвета. Общее количество 75 штук.

11.Сквер по ул.Большевистская,220: посадка в вазоны лобелия и петуния крупноцветковая (либо эквивалент). Цвет малиновый, розовый, фуксия, фиолетовый и белый. Общее количество на вазоны 93 штуки.

12.Сквер по ул.Ш.Космонавтов,80-82: посадка цветников из петунии сорт сурфиния, либо ампельная крупноцветковая (либо эквивалент), цвет ярко-розовый, малиновый, ярко-фиолетовый, белый в «УК-98» количество ведер 8 штук, посадка в ведра по 6 штук рассады, в основание 50штук. Общее количество на комплексы-294штуки.

13.Сквер по ул.Вавилова,4: посадка по 15 штук в вазон цинерарии и тагетиса крупноцветкового, бархотного (либо эквивалент) в вазоны скамьи. Общее количество цветов на все вазоны -150штук.

Посадка рассады однолетних цветочных культур  (при устройстве однолетних цветников) должна производится в соответствии с: пунктами 6.1, 6.25., 6.26. СНиП III – 10 – 75 (Благоустройство территорий) , параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство) Стрижка живых изгородей должна производиться в соответствии с: параграфом Е 18-31 ЕНиР 18(зеленое строительство) 1раз за месяц.

Покраска урн и скамей проводится в мае, предварительно проводится промывка, острожка. Предусмотрено покрытие краской и лаком.

Содержание газонов включает: кошение газона с вывозом скошенной травы и листвы на санкционированную свалку в течении суток, высота травостоя не должна превышать 15 см очистка от мусора с апреля по октябрь, комплексная уборка очистка от листвы и мусора в весенний период  в апреле и в октябре, рыхление снега на газонах образовавшегося при уборке дорог и площадок.

Содержание деревьев прополка и рыхление приствольных кругов, уборка поросли, сухих ветвей.

Вывоз снега включает формирование снежных валов, погрузку в а/самосвалы и вывоз на санкционированный снежный полигон.

| Технические требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Состав работ | Периодич-ность выполнения | Нормативы выполнения | Период выполнения работы |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | уборка дорожек ручная | уборка рыхлого снега вручную | 10 раз в месяц |  | весь зимний период с 21.12.11. по 14.04.12. 21.12.12-14.04.13 |
|  |  | уборка снега у бортов с откидыванием его на газон | 15 раз в месяц |  |  |
|  |  | очистка плотного снега, примерзшего к асфальту | 5 раз в месяц | 50% от всей площади |  |
|  |  | подсыпка обледенелых дорожек песком (с подвозом песка) | 10 раз в месяц | 60% от всей площади |  |
|  |  | Сбор случайного мусора с газонов и дорог, ежедневно. | ежедневно | с погрузкой и вывозом мусора |  |
| 2 | уборка дорожек механизированная | очистка дорожек трактором со щеткой и жестким ножом | 14 раз в месяц | МТЗ-82, нож КО-707 | весь зимний период |
|  |  | подсыпка обледенелых дорожек песком (с подвозом песка) | 10 раз в месяц | 60% от всей площади |  |
|  |  | очистка дорожек трактором со щеткой и жестким ножом | 1 раз в месяц | МТЗ-82, нож КО-707 | 1 раз за весь период: декабрь |
|  |  | очистка и расширение дорожек от примерзшего снега автогрейдером | 1 раз в месяц | толщина уплотненного снега после очистки не более 2 см |  |
|  |  | уборка снега у бортов с откидыванием его на газон | 1 раз в месяц | вручную |  |
| 3 | содержание урн | ежедневная очистка от мусора с вывозкой | ежедневно | с вывозом мусора на свалку | зимний период |
| 4 | содержание скамей | Сметание снега с диванов и скамей | 10 раз в месяц | скамьи и диваны должны быть свободны от снега и мусора | Ноябрь-февраль |
| 5 | вывоз снега | Сгребание снега с бордюра и участка газона между тротуаром и живой изгородью механизировано. Погрузка в автотранспорт, вывоз на свалку. | по заданию заказчика | по мере заужения тротуара снежными валами у бордюров | зимний период |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | содержание дорожек (асф-т) | Подметание с очисткой от мусора | ежедневно | с вывозом мусора | летний период |
|  |  | удаление сорной растительности у бортового камня | 1 раз в месяц | с вывозом мусора |  |
| 2 | содержание урн | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | ежедневно | с вывозом мусора | весь период |
| 3 | покраска урн | Промывка, покраска | 1 раз в сезон |  | май |
| 4 | покраска скамей | Промывка, покраска, покрытие лаком | 1 раз в сезон |  | май |
| 5 | содержание газонов | Кошение газона моторной косилкой с вывозом скошенной травы | 1 раз в месяц | высота травостоя после скашивания 3-5 см., сбор и вывоз скошенной травы в течение 2-х дней после скашивания | 5 раз за сезон (май, июнь, июль, август, сентябрь) |
|  |  | Очистка от мусора и листвы ежедневно | ежедневно | с вывозом мусора | весь период |
|  |  | Комплексная очистка газонов от листвы и мусора в апреле и октябре | 2 раза за сезон | с вывозом мусора | 2 раза (апрель и октябрь) |
|  |  | рыхление снега на газонах, образовавшегося от уборки дорожек и площадок | 1 раз в сезон | разбрасывание слежавшегося снега по газону | 1 раз, апрель |
| 6 | устройство цветников из однолетников | Планировка (граблями) поверхности после зимы с выравниванием земли и очисткой от мусора | 1 раз в сезон | Разработка эскиза цветника, согласование с куратором из МБУ | до 6 июня |
|  |  | перекопка почвы |  | на глубину 25см |  |
|  |  | выравнивание вскопанной почвы (граблями) |  | с уборкой камней и корней |  |
|  |  | перевозка и погрузка рассады |  |  |  |
|  |  | полив перед и после посадки |  | 10л на 1м2 |  |
|  |  | разметка перед посадкой |  | согласно утвержденному эскизу с помощью кольев и шпагата |  |
|  |  | посадка цветов (рыхление почвы во время посадки) |  | на 1м2 рассады 40 шт. |  |
|  |  | уборка мусора после посадки |  | с вывозом с объекта |  |
| 7 | содержание цветников из однолетников | Механизированный полив цветников с распылением (с учетом затрат на автотранспорт) | 10 раз в месяц | 10 л на 1 м2 | июнь |
|  |  | Рыхление почвы в цветниках 1 раз в месяц. | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Механизированный полив цветников с распылением (с учетом затрат на автотранспорт) | 20 раз в месяц | 10 л.на 1м2. | июль |
|  |  | Прополка с рыхлением почвы | 2 раза в месяц | с вывозом сорняков |  |
|  |  | Внесение минеральных удобрений (растворимых, через механизированный полив) | 2 раза в месяц | Норма 6г. азота на 1м2 |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров | 2 раза в месяц | (с вывозкой травы с землей). |  |
|  |  | Механизированный полив цветников с распылением (с учетом затрат на автотранспорт) | 10 раз вмесяц | 10 л на 1 м2 | август |
|  |  | Прополка с рыхлением почвы | 2 раза в месяц | с вывозом сорняков |  |
|  |  | Стрижка газонных бордюров | 2 раза в месяц | (с вывозкой травы с землей). |  |
|  |  | Прополка с рыхлением почвы | 1 раз в месяц | с вывозом сорняков | сентябрь |
|  |  | Очистка цветников от сухих стеблей и цветов (уборка растительных остатков) | 1 раз в сезон | с вывозкой мусора | 1 раз (октябрь) |
|  |  | Перекопка почвы в цветнике | 1 раз в сезон | на глубину 20 см. |  |
| 8 | содержание кустарников в живой изгороди | Стрижка формовочная, прополка и рыхление приствольных канавок с вывозкой веток и травы | 1 раз в месяц | высота ЖИ после стрижки должна быть одинаковой на всей протяженности, поверхность изгороди должна иметь правильную форму | 4 месяца (июнь, июль, август, сентябрь) |
|  |  | Прочистка (санитарная обрезка) живой изгороди ножовкой и секатором, прополка и рыхление приствольных канавок | 1 раз в месяц | с вывозкой веток и травы | 2 месяца (май, октябрь) |
| 9 | содержание цветников из многолетников | Полив машиной | 2 раза в месяц | 15л. на 1м2 | 2 месяца (май, август) |
|  |  | прополка и рыхление цветников | 1 раз в месяц | с вывозом травы с землей |  |
|  |  | Внесение удобрений 1 раз вмесяц | 1 раз в месяц | аммиачная селитра 25г/м2 ; суперфосфат 60г/м2; сульфат калия 30г/м2 |  |
|  |  | Полив машиной | 2 раза в месяц | 15 л на 1м2 | 3 месяца (июнь, июль, сентябрь) |
|  |  | прополка и рыхление цветников | 1 раз в месяц | с вывозом травы с землей |  |
| 10 | содержание кустарников в группах | Прополка и рыхление приствольных кругов | 1 раз в месяц | с вывозом травы, | 4 месяца (июнь, июль, август, сентябрь) |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных кругов, подкормка сухими минеральными удобрениями | 1 раз в сезон | аммиачная селитра 80г/м2 ; суперфосфат 70г/м2; сульфат калия 70г/м2 | апрель |
|  |  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника, прополка и рыхление приствольных кругов | 1 раз в месяц | с вывозом веток и травы | 2 месяца (май, октябрь) |
| 11 | содержание деревьев | Уборка поросли | 1 раз в месяц | отсутствие поросли по стволу на высоту 1.5 м от почвы, и вокруг дерева. С вывозом веток | весь летний период |
|  |  | прополка и рыхление приствольных кругов, полив механизированный | 1 раз в месяц | 60 л/на 1 дерево, с вывозом мусора | 2 месяца (май, октябрь) |

Летнее содержание

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 1 категории.

| Дорожки, площадки. Тротуары |  |
| --- | --- |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не допускается |
| Малые архитектурные формы |  |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не допускается |
| Газоны |  |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см |
| Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается |
| Наличие мусора | Не допускается |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 10-15% |
| Древесные насаждения(рядовые, одиночные, групповые посадки) |  |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | 5% |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) |  |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | 10% |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не допускается |
| Цветники |  |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается |
| Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается |
| Отсутствие деления и пересадки многолетниках | Не допускается |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 2 категории

| Дорожки, площадки. Тротуары |  |
| --- | --- |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня(не более 10% от площади покрытия) |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не более 10% |
| Малые архитектурные формы |  |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не допускается |
| Газоны |  |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см |
| Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается |
| Наличие мусора | 10% от площади |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 5% от площади уборки |
| Наличие сухих листьев | 20% , если более |
| Древесные насаждения(рядовые, одиночные, групповые посадки) |  |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 10% от площади приствольного круга |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается |
| Наличие сухих ветвей | Не допускаются |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) |  |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | Не более 20% |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не более 10% от площади приствольного круга |
| Цветники |  |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается |
| Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не более 10% от площади цветников |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается |
| Отсутствие деления и пересадки многолетниках | Не допускается |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 3 категории

| Дорожки, площадки. Тротуары |  |
| --- | --- |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня (не более 20% от площади покрытия) |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не более 20% |
| Малые архитектурные формы |  |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не более 20% от площади окрашиваемого покрытия |
| Газоны |  |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см |
| Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается |
| Наличие мусора | Не более 10% |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 15% от площади уборки |
| Наличие сухих листьев | 30% |
| Древесные насаждения(рядовые, одиночные, групповые посадки) |  |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 20% |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается |
| Наличие сухих ветвей | Не допускается |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) |  |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | Не более 20% |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не более 20 % от площади приствольного круга |
| Наличие подкорма | Не допускается |
| Цветники |  |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается |
| Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не более 20% от площади цветника |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается |
| Отсутствие деления и пересадки многолетниках | Не допускается |

Зимний период

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 1 категории

| Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы |  |
| --- | --- |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 4см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 3см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |
| Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается |
| Памятники |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 2 категории

| Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы |  |
| --- | --- |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 8см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 7см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |
| Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается |
| Памятники |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 3 категории

| Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы |  |
| --- | --- |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 10см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 10см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |
| Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается |
| Памятники |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |

Заказчик _____________ /Д.К. Галиханов/                            Подрядчик __________//

МП									МП

Приложение № 2

к договору №  от ______ 2011 г

Расчёт стоимости

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми в период с 21.12.2011 по 20.12.2013

2012 год (с 21.12.2011 по 20.12.2012)

| Наименование объекта | Стоимость содержания, руб. |
| --- | --- |
| Бульвар по пр. Парковый | 2 026 699,84 |
| Сквер на ул. 9-е Января | 103 642,62 |
| Транспортная развязка по ул. Плеханова | 264 770,92 |
| Придорожные газоны по ул. Ленина (от ул. Крисанова до ул. Хохрякова) | 43 555,47 |
| Сквер у ДКЖ | 88 992,38 |
| Газон у тоннеля ст. Пермь II | 136 832,90 |
| Газоны по ул. Подлесная | 832 501,34 |
| Газоны на площади Гайдара | 120 681,67 |
| Зеленая зона вдоль трамвайной линии по ул. Петропавловская 121-123 | 87 797,67 |
| Газон примыкающий к саду им. 250-летия Перми со стороны пл. Гайдара | 99 459,14 |
| Сквер на ул. Екатерининская, 220 (откосы) | 108 886,62 |
| Сквер на Ш. Космонавтов 80-82 | 276 116,19 |
| Сквер на ул. Вавилова, 4 | 204 069,23 |
| Сквер на ул. Таврическая | 245 991,98 |
| Итого: | 4 639 997,97 |

2013 год (с 21.12.2012 по 20.12.2013)

| Наименование объекта | Стоимость содержания, руб. |
| --- | --- |
| Бульвар по пр. Парковый | 2 150 610,08 |
| Сквер на ул. 9-е Января | 110 009,61 |
| Транспортная развязка по ул. Плеханова | 281 028,62 |
| Придорожные газоны по ул. Ленина (от ул. Крисанова до ул. Хохрякова) | 46 234,54 |
| Сквер у ДКЖ | 94 182,08 |
| Газон у тоннеля ст. Пермь II | 145 198,03 |
| Газоны по ул. Подлесная | 883 844,82 |
| Газоны на площади Гайдара | 128 105,22 |
| Зеленая зона вдоль трамвайной линии по ул. Петропавловская 121-123 | 93 099,65 |
| Газон примыкающий к саду им. 250-летия Перми со стороны пл. Гайдара | 105 562,28 |
| Сквер на ул. Екатерининская, 220 (откосы) | 115 570,50 |
| Сквер на Ш. Космонавтов 80-82 | 293 070,59 |
| Сквер на ул. Вавилова, 4 | 216 378,50 |
| Сквер на ул. Таврическая | 261 047,08 |
| Итого: | 4 923 941,60 |

Для обоснования расчета стоимости использовались следующие нормативные документы:

- Типовые нормы времени (выработки) на работы по озеленению – М., 1987

- Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройство (утв. Приказом Департамента ЖКХ Минстроя РФ от 06.12.94 г.)

- Ежеквартальный бюллетень (IV квартал) регионального центра по ценообразованию в строительстве НП «Строители Урала»

Понижающий коэффициент  ______.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____.

Заказчик ____________ / Д.К. Галиханов /                                    Подрядчик ____________ //

МП										МП

Приложение № 3

к  договору №  от _____ 2011 г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

1.Зимнее содержание:

| Оценка, % процент сниженпия | Отлично (5) | Хорошо (4) | Удовлетворительно (3) | Неудовлетворительно (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожки, площадки, тротуары | Очищены от снега на всю ширину.Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончании снегоуборки не более 2 см. Толщина уплотненного снега не более 2 см, в бесснежные дни очищены до поверхности покрытия. Произведена подсыпка ПСС.Срок окончания снегоочистки после окончании снегопада не более 8 часов. | Заужены в пределах 10%. Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончании снегоуборки не более 2 см. Толщина уплотненного снега не более 2 см, в бесснежные дни очищены до поверхности покрытия. Срок снегоочистки соблюдается. Произведена подсыпка ПСС. | Заужены в пределах 20%. Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончании снегоуборки не более 4 см. Толщина уплотненного снега не более 3 см, в бесснежные дни очищены до поверхности покрытия. Не произведена подсыпка песком в пределах 10% от площади. Срок снегоочистки соблюдается. | Заужены в пределах 30%. Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончании снегоуборки более 4 см. Толщина уплотненного снега более 3 см, в бесснежные дни не очищены до поверхности покрытия. Не произведена подсыпка песком. Срок снегоочистки не соблюдается. |
| Бортовые камни | Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности. | Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80 % протяженности | Боковая грань бортового камня очищена от снега на 50 % протяженности. | Бортовой камень не очищен. |
| МАФ, опоры сетей | Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами очищено от снега и мусора. Урны очищены. Опоры сетей очищены от рекламы и объявлений. | Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами не очищено от снега и мусора по всему периметру объекта. Урны очищены. Опоры сетей очищены от рекламы и объявлений. | Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами не очищено от снега и мусора по всему периметру объекта. Урны очищены. Имеются единичные факты наличия рекламы и объявлений на опорах сетей | Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами не очищено от снега и мусора. Урны переполнены. Опоры сетей не очищены от рекламы и объявлений |

2.Летнее содержание:

| Оценка, % процент снижения | Отлично (5) | Хорошо (4) | Удовлетворительно (3) | Неудовлет-ворительно (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожки, площадки, тротуары | Очищены от грязи, мусора, листьев деревьев. Отсутствуют просадки, выбоины, ямы и иные повреждения. | Очищены от грязи и мусора. Имеется скопление листвы деревьев. Отсутствуют просадки, выбоины, ямы и иные повреждения | Не очищены от грязи. Отсутствует мусор. Имеется скопление листвы деревьев. Отсутствуют просадки, выбоины, ямы и иные повреждения | Не очищены от грязи, мусора, листьев деревьев. Имеются просадки, выбоины, ямы и иные повреждения. |
| Бортовые камни | Сорная растительность у бортового камня отсутствует. Камень очищен от грязи по всей протяженности. Отсутствуют локальные повреждения бортового камня | Сорная растительность у бортового камня отсутствует. Камень не очищен от грязи по всей протяженности. Отсутствуют локальные повреждения бортового камня. | Наличие сорной растительности у бортового камня. Камень не очищен от грязи. Отсутствуют локальные повреждения бортового камня. | Наличие сорной растительности у бортового камня. Камень не очищен от грязи. Имеются многочисленные случаи локальных повреждений бортового камня. |
| МАФ, опоры сетей | МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны не переполнены. Опоры сетей очищены от грязи, рекламы и объявлений, в исправном техническом состоянии | МАФ находятся в исправном техническом состоянии, не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны не переполнены. Опоры сетей не очищены от грязи. Отсутствуют на опорах реклама и объявления. Опоры в исправном техническом состоянии. | МАФ находятся в исправном техническом состоянии, не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны не переполнены. Опоры сетей не очищены от грязи. На опорах имеются реклама и объявления. Опоры в исправном техническом состоянии. | МАФ находятся в не исправном техническом состоянии (поломаны), не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ не очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны переполнены. Опоры сетей не очищены от грязи, рекламы и объявлений, в не исправном техническом состоянии (поломаны, наклонены). |
| газоны | Высота травостоя не более 10 см. Выполнено весенние рыхление снега, отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует бытовой или строительный мусор | Высота травостоя не более 12 см. Выполнено весенние рыхление снега, отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует бытовой или строительный мусор | Высота травостоя не более 15 см., весенние рыхление снега не выполнено, отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует бытовой или строительный мусор | Высота травостоя более 15 см. Весенние рыхление снега не произведено, имеется мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), присутствует бытовой или строительный мусор |
| Деревья, кустарники. | Отсутствует поросль у взрослых деревьев, сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев произведен полив согласно технологии. Живые изгороди очищены от мусора, сухих веток и сорной растительности в приствольной канавке, проведена стрижка. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки. | Отсутствует поросль у взрослых деревьев, имеется сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 30% общей площади, нерегулярный полив.. Живые изгороди не очищены от сухих веток и сорной растительности в приствольной канавке, проведена стрижка. | Единичная поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Живые изгороди не очищены от сухих веток и сорной растительности в приствольной канавке, проведена стрижка Подкормка удобрениями произведена не в полном объеме | Имеется поросль у взрослых деревьев, сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев не произведен полив согласно технологии.Живые изгороди не очищены от мусора, сухих веток и сорной растительности в приствольной канавке, не проведена стрижка, не представлен анализ почвы после проведения подкормки. |
| Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов. | Соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с учреждением эскизам. Посадка выполнена стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни) Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии(40шт. на 1 м2) | Соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с учреждением эскизам. Посадка выполнена стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни) Посадка растения с закрытой корневой системой не выполнена в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки согласно технологии(40шт. на 1 м2) | Частично не соответствует рисунок цветника, представлен не полный ассортимент растений, согласованным с учреждением эскизам. Посадка выполнена нестандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни) Посадка растения с закрытой корневой системой не выполнена в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки согласно технологии(40шт. на 1 м2)зам | Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. |
| Цветники из однолетних, многолетних цветов | Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы.Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Проведена подкормка, нарушен режим полива согласно технологии в вечерние и утренние часы.Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения | Проведена подкормка, нарушен режим полива согласно технологии в вечерние и утренние часы. сорняки, отцветшие и погибшие растения на 20% площади | Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших и погибших растений более 20% площади. |

- Не исполнение предписания – штраф 30тыс.рублей.

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и ремонту улиц и дорог

1.  Баллы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми, определяется согласно критериям.

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения общего пользования определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):               y

БОООП=(∑СОООПi /y)/2, где

БОООП – балл по содержанию объектов озеленения общего пользования, входящих за 12 месяц (с21.12.2010 по 20.12.2011г.)

∑СОООПi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения общего пользования по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3.1. к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СОООПi определяется по формуле (2):

СОООПi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения общего пользования, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных объектов озеленения общего пользования.

- Примечание:  расчет баллов по формуле (1) производится при оценке работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в летний и зимний периоды содержания.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования. Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОООП), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

менее 2,5 баллов - оплата не производится

- Примечание:  Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №2 к настоящему контракту, руб.    П- процент снижения, %

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_______________________/Д.К. Галиханов/             __________________//

МП								МП

Приложение № 4.1

к договору №  от _______ 2011 г

АКТ

оценки работы подрядного предприятия по содержанию

объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми.

за ______________________ 20 __ г

(месяц)

по ________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Объем выполненных работ | Оценка качества |  |  | Средняя оценка за месяц | % снижения оплаты выполненных работ | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд | 2 объезд | 3 объезд |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:   ____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:  __________________//

МП

Приложение № 4.2

к договору №  от ________ 2011 г

А К Т

Контрольной проверки содержания объектов озеленения общего пользования за декаду

___________________ 20__г.

____________________________________________

( Наименование подрядного предприятия )

________________________20 __ г

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора )

и ___________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные договором  №  от _____ 2011 г проверены в полном объеме и замечаний   к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:

____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:

_______________________//

МП

Приложение № 4.3

к договору №  от ______ 2011 г

Представителя МБУ «Благоустройство Дзержинского района»________________________

(Ф.И.О.)

ПРЕДПИСАНИЕ

| «____»_________20__г. | Кому__________________________________ |
| --- | --- |
|  | _______________________________________ |
|  | Копия_________________________________ |
|  | _______________________________________ |

На сновании приложения № 3 к договору №_ от _____20__ г

о состоянии конструктивных элементов, условиям качества, предлагаю устранить следующие нарушения:

| № п/п | Предписание | Адрес | Срок устранения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного  срока сообщить о выполнении предписания

Представитель МБУ

«Благоустройство Дзержинского района»__________________________ /______________/

Предписание получил представитель

Подрядного предприятия________________________________________/_______________/

Заказчик:

____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:

_______________________//

Приложение № 5

к договору №  от ________ 2011 г

ДОНЕСЕНИЕ

О случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования и сооружениям на них

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик   _____________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик ______________//

МП

Приложение № 6

к договору №  от _______ 2011 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению договора ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 7

к договору №  от _______ 2011 г

Графики помесячной разбивки выполняемых объемов работ по годам

2012 (с 21.12.2011 по 20.12.2012)

руб.

| Стоимость работ на 2012 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

2013 (с 21.12.2012 по 20.12.2013)

руб.

| Стоимость работ на 2013 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

*разбивка помесячно с 21 числа текущего месяца по 20 число следующего месяца.

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_______________________/Д.К. Галиханов/             __________________//

МП								МП

Приложение №8

К договору № от ________2011 г

РАЗВЁРНУТЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО __________________

На 2012 г

| N | # Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |

На 2013 г

| N | # Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |

*по каждому объекту озеленения отдельно (в т.ч. по видам работ в соответствии с техническим заданием)

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_______________________/Д.К. Галиханов/             __________________//

МП								МП

Приложение № 3

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора залога

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по договору, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения договора, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по договору, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия договора, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |