УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

______________ Н.И.Некрасов

«___» ноября 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по кронированию деревьев на территории Орджоникидзевского района города Перми.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по кронированию деревьев на территории Орджоникидзевского района города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 403 518 рублей 94 копеек. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и локальному сметному расчету (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)) и условиями контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекту муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются: документы, подтверждающие количество вывезенных порубочных остатков на городской полигон ТБО, акты формы КС-2 и КС-3, счет-фактура, предъявляемые Заказчику. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В актах выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89550 рублей |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена договора должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет, будут являться составной частью контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 8 070 рублей 38 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16.11.2011г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 18.11.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 21.11.2011г. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по кронированию деревьев

на территории Орджоникидзевского района города Перми.

Кронирование и санитарная обрезка деревьев  по ул. Ольховская, ул. Колвинская,

ул. Можайская, ул. Доватора, ул. Бушмакина

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 20 декабря 2011г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кронирование (омолаживающая обрезка) кроны до базальной части дерева. Работы производятся с использованием автовышки | 1д | 180 |
| 2. | Сбор и вывоз веток | тонны | 79,898 |
| Состав работ: При обрезке деревьев в рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны. Деревья в рядовой посадке (одной породы) должны быть обрезаны на одинаковую высоту (по согласованию с заказчиком). Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом. Не должны иметь задиров коры. Порубочные остатки аккуратно складировать в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывоз спиленных веток необходимо производить своевременно ( в течении 24 часов) на городской полигон ТБО. Сразу после обрезки все срезы диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой, варом или масляной краской. |  |  |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

1. Работы по омолаживающей обрезке в городских условиях должны обеспечить безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД, а так же при наличии воздушных сетей в зоне работ подрядчик согласовывает работы с балансодержателями в установленном порядке. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений, разработанной Академией Коммунального хозяйства им. Памфилова. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

| № п/п | Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Деревья обрезаны на одну высоту. Вертикально растущие побеги сняты косым срезом, срезы гладкие. Нет задиров у коры. Срез диаметром более 2см замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. Порубочные остатки вывезены | Удовлетворительно |
| 2 | Деревья обрезаны не на одну высоту. Срез выполнен с нарушением технологии. Срез диаметром более 2см не замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. Порубочные остатки не вывезены | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» оплата не производится.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 3 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 4 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 6 | СНиП III-10-75 | «Благоустройство территории» |
| 7 | Решение Пермской город-ской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 01.02.2011, с изм. от 26.04.2011) | Правила благоустройства и содержания территории в г. Перми. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по кронированию деревьев  на территории  Орджоникидзевского района города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 403518,94 руб.

- Средства  на оплату труда 76889,24 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. кронирование деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (180шт) | 1 складочный м3 кряжей | 149,94 | 31,97 | 21,54 | 10,43 | 4793,58 | 3229,71 | 1563,87 |
| 2 | ФСЭМ-031050 Пр. Минрегиона №307 от 28.07.09 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 204,92 | 142,70 |  | 142,70 13,50 | 29242,08 |  | 29242,08 2766,42 |
| 3 | ФЕР47-01-097-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Закрашивание после обрезки срезов деревьев | 1000 деревьев | 0,18 | 469,12 | 177,12 |  | 84,44 | 31,88 |  |
| 4 | ФСЦП311-01-108-1 | Дрова: погрузка | тонна | 79,898 | 9,01 | 1,36 | 7,65 1,01 | 719,88 | 108,66 | 611,22 80,70 |
| 5 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 79,898 | 21,83 |  | 21,83 | 1744,17 |  | 1744,17 |
| Итого по разделу 1 кронирование деревьев |  |  |  |  |  |  |  | 303277,79 |  |  |
| Раздел 2. Стоимость утилизации (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО (440,96+449,79+561,88)/3=484,21 | 1 т | 79,898 | 484,21 |  |  | 38687,41 |  |  |
| Итого по разделу 2 Стоимость утилизации (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  | 38687,41 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 75271,56 | 3370,25 | 33161,34 2847,12 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 250049,66 | 41868,66 | 169272,84 35020,58 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс инфляции на 4кв 2011г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,02; ЗПМ=12,63; МАТ=4,2 (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  | 161940,40 | 37932,29 | 123839,92 32173,46 |
| перевозка 4кв.2011г. ПЗ=6,21 (ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; МАТ=6,21) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 12837,70 | 566,12 | 12271,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 60805,48 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 34939,88) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 23759,12 |  |  |
| 100% ФОТ (от 755,48) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  | 755,48 |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 40791,24) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 35896,29 |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 402,64) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 394,59 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 31110,06 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*(0.85*0,8) ФОТ (от 34939,88) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 10831,36 |  |  |
| 60% ФОТ (от 755,48) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  | 453,29 |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 40791,24) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 19579,80 |  |  |
| 61% = 90%*(0.85*0,8) ФОТ (от 402,64) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 245,61 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 104117,96 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  | 181385,72 |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 1263,59 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 5679,22 |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 10831,30 |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 38687,41 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 341965,20 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 38908,16 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 169272,84 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 76889,24 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 60805,48 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 31110,06 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 61553,74 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 403518,94 |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 				                                                           ________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________,   действующего  на основании __________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол  от__________2011 г. №___) заключили настоящий  Контракт о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работу по кронированию деревьев на территории  Орджоникидзевского района города Перми и сдать её результат Заказчику.

1.2.Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

– техническим  заданием (приложение № 1),

– локальным сметным расчетом (приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работы  выполняется с момента заключения контракта по 20.12.2011 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта составляет ____________(________),  без дальнейшей  индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя расходы на уплату налогов, сборов, другие  издержки Подрядчика  и причитающееся ему вознаграждение.

3.3.  Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком совместно с Подрядчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком  письменного извещения о готовности  к сдаче результата выполненных работ и оформляется  Актом сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются: документы, подтверждающие количество вывезенных порубочных остатков на городской полигон ТБО,  акты формы КС-2 и  КС-3,  счет-фактура, предъявляемые Заказчику.

3.5. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно  в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ   (КС-3),  а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Финансирование работ по контракту производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков при приемке работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат  в установленный срок Заказчику.

5.1.3. Вести Общий журнал  работ (КС-6)  с начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право  ведения журнала формы КС-6 и подписания фотодокументов. Копия соответствующего приказов должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика  в течение всего периода  производства работ, предоставлять по требованию указанного представителя журнал КС-6  для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в Общем журнале работ.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта производства работ с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала формы КС-6  и делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить  локальный сметный  расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Своевременно осуществить приемку работ, подписать акт о сдаче-приемке выполненных  работ.

6.2.3. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.4. Произвести оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик  уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости подлежащих  сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения  недостатков работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере  1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2 контракта,  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10000 рублей.

7.7. За несвоевременную оплату Договора по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором  срока исполнения обязательства.

7.8. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае систематического (более 2-раз) нарушения   Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов (приложение № 2 к Техническому заданию). При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.______________ Почтовый адрес:614___, г. Пермь, ул. __________ Офис____,тел/факс. _________________________ Адрес электронной почты:______________ р/с _________________ в _____________________ ____________________________ г. Перми к/с _______________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ ОГРН_____________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор ______________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№______ от __________________2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по кронированию деревьев

на территории Орджоникидзевского района города Перми.

Кронирование и санитарная обрезка деревьев  по ул. Ольховская, ул. Колвинская,

ул. Можайская, ул. Доватора, ул. Бушмакина

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 20 декабря 2011г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кронирование (омолаживающая обрезка) кроны до базальной части дерева. Работы производятся с использованием автовышки | 1д | 180 |
| 2. | Сбор и вывоз веток | тонны | 79,898 |
| Состав работ: При обрезке деревьев в рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны. Деревья в рядовой посадке (одной породы) должны быть обрезаны на одинаковую высоту (по согласованию с заказчиком). Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом. Не должны иметь задиров коры. Порубочные остатки аккуратно складировать в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывоз спиленных веток необходимо производить своевременно ( в течении 24 часов) на городской полигон ТБО. Сразу после обрезки все срезы диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой, варом или масляной краской. |  |  |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

1. Работы по омолаживающей обрезке в городских условиях должны обеспечить безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД, а так же при наличии воздушных сетей в зоне работ подрядчик согласовывает работы с балансодержателями в установленном порядке. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений, разработанной Академией Коммунального хозяйства им. Памфилова. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.

Заказчик_____________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик_______________

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

| № п/п | Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Деревья обрезаны на одну высоту. Вертикально растущие побеги сняты косым срезом, срезы гладкие. Нет задиров у коры. Срез диаметром более 2см замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. Порубочные остатки вывезены | Удовлетворительно |
| 2 | Деревья обрезаны не на одну высоту. Срез выполнен с нарушением технологии. Срез диаметром более 2см не замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. Порубочные остатки не вывезены | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» оплата не производится.

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 3 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 4 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 6 | СНиП III-10-75 | «Благоустройство территории» |
| 7 | Решение Пермской город-ской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 01.02.2011, с изм. от 26.04.2011) | Правила благоустройства и содержания территории в г. Перми. |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№______ от __________________2011г

Согласовано:                                                                                                                                                                                             Утверждаю:

_________________					                         		                                               		      _______________ Н.И.Некрасов

«____» _______________ 2011г.                                                                                                                                                            «____» ______________ 2011г.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Орджоникидзевского района

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по кронированию деревьев  на территории  Орджоникидзевского района города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 403518,94 руб.

- Средства  на оплату труда 76889,24 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. кронирование деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (180шт) | 1 складочный м3 кряжей | 149,94 | 31,97 | 21,54 | 10,43 | 4793,58 | 3229,71 | 1563,87 |
| 2 | ФСЭМ-031050 Пр. Минрегиона №307 от 28.07.09 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 204,92 | 142,70 |  | 142,70 13,50 | 29242,08 |  | 29242,08 2766,42 |
| 3 | ФЕР47-01-097-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Закрашивание после обрезки срезов деревьев | 1000 деревьев | 0,18 | 469,12 | 177,12 |  | 84,44 | 31,88 |  |
| 4 | ФСЦП311-01-108-1 | Дрова: погрузка | тонна | 79,898 | 9,01 | 1,36 | 7,65 1,01 | 719,88 | 108,66 | 611,22 80,70 |
| 5 | ФСЦП310-3037-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 37 км; нормативное время пробега 2,206 час; класс груза 1 | 1 тонна | 79,898 | 21,83 |  | 21,83 | 1744,17 |  | 1744,17 |
| Итого по разделу 1 кронирование деревьев |  |  |  |  |  |  |  | 303277,79 |  |  |
| Раздел 2. Стоимость утилизации (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО (440,96+449,79+561,88)/3=484,21 | 1 т | 79,898 | 484,21 |  |  | 38687,41 |  |  |
| Итого по разделу 2 Стоимость утилизации (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  | 38687,41 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 75271,56 | 3370,25 | 33161,34 2847,12 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 250049,66 | 41868,66 | 169272,84 35020,58 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс инфляции на 4кв 2011г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,02; ЗПМ=12,63; МАТ=4,2 (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  | 161940,40 | 37932,29 | 123839,92 32173,46 |
| перевозка 4кв.2011г. ПЗ=6,21 (ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; МАТ=6,21) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  | 12837,70 | 566,12 | 12271,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 60805,48 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 34939,88) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 23759,12 |  |  |
| 100% ФОТ (от 755,48) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  | 755,48 |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 40791,24) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 35896,29 |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 402,64) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 394,59 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 31110,06 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*(0.85*0,8) ФОТ (от 34939,88) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 10831,36 |  |  |
| 60% ФОТ (от 755,48) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  | 453,29 |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 40791,24) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 19579,80 |  |  |
| 61% = 90%*(0.85*0,8) ФОТ (от 402,64) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 245,61 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 104117,96 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  | 181385,72 |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 1263,59 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 5679,22 |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 10831,30 |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 38687,41 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 341965,20 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 38908,16 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 169272,84 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 76889,24 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 60805,48 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 31110,06 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 61553,74 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 403518,94 |  |  |

Понижающий коэффициент: ________________________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _____________ рублей _______ копеек.

Заказчик_____________ Н.И.Некрасов                                                                                    Подрядчик_______________