УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Некрасов Н.И

«08» ноября 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

для субъектов малого предпринимательства

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 610 400 рублей 00 копеек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию (Приложение №1) и расчету стоимости (Приложение №2) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)) и условиями контракта (Приложение № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: акты контрольной проверки и акты приемки выполненных работ, предъявляемые до 21 числа текущего месяца; унифицированная форма КС-3 и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 32 208 рублей 00 копейки. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16.11.2011г. 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 22.11.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 25.11.2011г |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

Сроки выполнения работ: с 21.12.2011г. по 20.12.2012г.

В том числе:

Зимний период: с 21.12.2011г. по 14.04.2012г. и с 15.10.2012г. по 20.12.2012г.

Летний период: с 15.04.2012г. по 14.10.2012г.

Текущий ремонт: по заданию заказчика.

1.	Перечень объектов, подлежащих содержанию:

| № п/п | Наименование объекта | Эксплуатационная категория | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| зимний период с 21.12.2011г. по 14.04.2012г. и с 15.10.2012г. по20.12.2012г. |  |  |  |
| 1 | Бульвар по ул. Репина | 1 | 9 252 |
| 2 | Сквер по ул. Кавказская – ул. Белозерская | 2 | 5 874 |
| 3 | Сквер по ул. Вильямса | 1 | 2 100 |
| летний период с 15.04.2012г. по 14.10.2012г. |  |  |  |
| 1 | Бульвар по ул. Репина | 1 | 9 252 |
| 2 | Сквер по ул. Кавказская – ул. Белозерская | 2 | 5 874 |
| 3 | Сквер по ул. Вильямса | 1 | 2 100 |
| 4 | Сквер на ж.д.ст. Молодежная | 2 | 5 202 |
| 5 | Транспортная развязка на ул. Набережная (КамГЭС) | 1 | 1 000 |
| 6 | Сквер им. П. Морозова | 2 | 24 072 |
| 7 | Сквер им. Мичурина | 2 | 12 400 |
|  | Всего | 59 900 |  |

Приложение № 1

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования  в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Баллы по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОО=(∑СООi /y), где

БОО – балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми,

∑СООi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 2 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООi определяется по формуле (2):

СООi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

Приложение № 2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| Объекты озеленения 1 категории |  |  |
| 5 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Скамьи, урны (далее МАФ): выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. На газонах Выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| 4 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение 10%. МАФ: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. На газонах Выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| 3 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, имеется заужение 20%. МАФ: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-х дней. Единичный бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. На газонах выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| 2 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка не произведена к 9:30 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность не ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, имеется заужение 40%. МАФ: не выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-х дней. Наличие бытового и промышленного мусора, урны переполнены. На газонах не выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| Объекты озеленения 2 категории |  |  |
| 5 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Скамьи, урны (далее МАФ): выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. На газонах Выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| 4 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение 10%. МАФ: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. На газонах Выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| 3 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, имеется заужение 20%. МАФ: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-х дней. Единичный бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. На газонах выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| 2 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка не произведена к 9:30 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность не ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, имеется заужение 40%. МАФ: не выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-х дней. Наличие бытового и промышленного мусора, урны переполнены. На газонах не выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| Объекты озеленения 1 категории |  |  |
| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| 5 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9 часам утра. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 10 см, отсутствует и мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 5 %. Деревья: отсутствует поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, отсутствуют сухие поврежденные ветви, слабых однолетних побегов, загущающих посадки, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). |
| 4 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 10 см, отсутствует и мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 5-10 %. Деревья: отсутствует поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, отсутствуют сухие поврежденные ветви, слабых однолетних побегов, загущающих посадки, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). |
| 3 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-х дней. Газоны: высота травостоя не более 10 см, отсутствует и мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 10-15 %. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев 5%, наличие сорной растительности в приствольном кругу молодых деревьев 5-10%, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки 10%, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). |
| 2 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка не произведена к 9:30 часам утра. Грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Не выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: не окрашены, грязь, мусор сорная растительность. Не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-х дней. Газоны: высота травостоя более 10 см, листва и мусор после комплексной очистки. Не выполнено рыхление снега. Есть повреждения (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев более 10-15 %. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев более 5%, наличие сорной растительности в приствольном кругу молодых деревьев более 5-10%, молодые деревья политы, не составлена и представлена в течение 5-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Не выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки более 10%, не выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Не установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, есть вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки согласно технологии. Не выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Не проведена подкормка, полив не согласно технологии в вечерние и утренние часы, не выполнено рыхление почвы в цветниках. Сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры не убраны на хранение (в октябре). |
| Объекты озеленения 2 категории |  |  |
| 5 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9 часам утра. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 15 см, отсутствует и мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 5 %. Деревья: отсутствует поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, отсутствуют сухие поврежденные ветви, слабых однолетних побегов, загущающих посадки, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). |
| 4 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Наличие смета вдоль бордюрного камня не более 5% от площади покрытия. Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях и в швах между плитками до 5%. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 15 см, наличие мусора 5%, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Наличие повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта) не более 10%. Наличие сухих листьев до 10-15 %. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев не более 5% от площади приствольного круга, наличие сорной растительности в приствольном круге молодых деревьев 5-10%, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 10%, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп не более 5%. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Наличие сорной растительности, оцветших и погибших растений не более 5%. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). |
| 3 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Наличие смета вдоль бордюрного камня не более 10% от площади покрытия. Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях и в швах между плитками до 10%. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: наличие неокрашенных элементов не более 10% от площади окрашиваемого покрытия, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 15 см, наличие мусора 10%, наличие листвы и мусора после комплексной очистки не более 5%. Выполнено рыхление снега. Наличие повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта) не более 20%. Наличие сухих листьев до 15-20%. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев не более 10% от площади приствольного круга, наличие сорной растительности в приствольном круге молодых деревьев 5-10%, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 20%, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп не более 10%. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Наличие сорной растительности, оцветших и погибших растений не более 10%. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). |
| 2 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка не произведена к 9:30 часам утра. Грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Не выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: не окрашены, грязь, мусор сорная растительность. Не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-х дней. Газоны: высота травостоя более 15 см, листва и мусор после комплексной очистки. Не выполнено рыхление снега. Есть повреждения (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев более 20%. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев более 10%, наличие сорной растительности в приствольном кругу молодых деревьев более 10%, молодые деревья не политы, не составлена и представлена в течение 5-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Не выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки более 20%, не выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Не установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, есть вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки согласно технологии. Не выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Не проведена подкормка, полив не согласно технологии в вечерние и утренние часы, не выполнено рыхление почвы в цветниках. Сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры не убраны на хранение (в октябре). |

Приложение №3

к техническому заданию

Состав работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

Зимнее содержание:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором со щеткой и ножом, уборка снега у газонных бортов дорожек и площадок вручную с откидыванием его на газоны. |
| 2 | Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком 60 % от площади дорожек и площадок, подвоз песка, расход песка 200гр. на 100м2. |
| 3 | Ручная уборка рыхлого снега слоем до 10см.; уборка снега у газонных бортов дорожек с откидыванием его на газон; очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см 50% от площади; подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком 60% от площади; подвоз песка, расход песка 200гр. на 100м. |
| 4 | Очистка урн от снега и мусора, погрузка мусора на автомашину, вывоз мусора на свалку. |
| 5 | Сметание снега со скамей. |
| 6 | Разбрасывание слежавшегося снега по газону. |

Летнее содержание:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Комплексная очистка газонов от мусора и листвы, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на свалку в весенний и осенний период. |
| 2 | Очистка газонов от мусора, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на свалку. |
| 3 | Подметание дорожек и площадок, перенос мусора, удаление сорной растительности у бордюров и очистка тротуарной плитки от травы, погрузка в автомашину и вывоз мусора и сорной растительности на свалку. |
| 4 | Выкашивание газонов газонной моторной косилкой, уборка скошенной травы. |
| 5 | Очистка урн от мусора, погрузка мусора на автомашину, вывоз мусора на свалку. |
| 6 | Очистка скамеек от пыли, грязи и старой отслоившейся краски, острожка дощатых покрытий при необходимости, покраска масляными составами за 2 раза. |
| 7 | Живая изгородь: В мае месяце - прочистка ножовкой или секатором, прополка и рыхление приствольных канавок, погрузка травы, веток и вывоз на свалку. В июне, июле, августе - стрижка живой изгороди, прополка и рыхление приствольных канавок, погрузка травы, веток и вывоз на свалку. |
| 8 | Деревья: Уборка поросли, прополка и рыхление лунок, погрузка и вывоз травы и сучьев на свалку, полив деревьев поливочной машиной. |
| 9 | Очистка площади от кустарника и поросли вручную, погрузка и перевозка порубочных остатков на свалку. |
| 10 | Устройство цветников: Програбление поверхности после зимы с выравниванием земли и очисткой от мусора; штыковка почвы на глубину 25 см.; разравнивание вскопанной почвы с уборкой камней и корней; полив; нанесение рисунка и посадка цветов 25 шт. на 1м2.; рыхление почвы во время посадки; погрузка и вывоз мусора на свалку. Рисунок цветника, ассортимент растений согласовывается с заказчиком. |
| 11 | Уход за цветниками: Проведена подкормка, полив, рыхление согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. |
| 12 | Цветники в контейнерах: Установлены и заправлены контейнеры, ассортимент растений согласовывается с заказчиком. |
| 13 | Уход за цветниками в контейнерах: Проведена подкормка, полив, рыхление согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. |

Перечень нормативных документов

| 1 | Приложение №1 к решению Пермской городской Думы от 26.02.2008 №38 |  | Правила организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 4 | Решение Пермской Городской Думы от 26.02.2008 г. №38 |  | Об утверждении правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| 5 | МДС 13-5.2000 |  | Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ |
| 6 | СНиП 3-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 13 | Решение ПГД от23 июня 2009г. № 147 |  |  |
| 14 | ТНВ-87 «Озеленение» |  |  |

Приложение № 4

к техническому заданию

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОО |  |  |  |  |
| ΣСОО (средний балл) |  |  |  |  |
| БОО |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Подрядчика

___________________(ФИО)

Заказчик Директор МБУ «Благоустройство

Орджоникидзевского района»___________________(Н.И.Некрасов)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Приложение № 5

к техническому заданию

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Название остановки | Направление | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Представитель Подрядчика

___________________(ФИО)

Заказчик Директор МБУ «Благоустройство

Орджоникидзевского района»___________________(Н.И.Некрасов)

Приложение № 6

к техническому заданию

Уведомление

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Заказчик Директор МБУ

«Благоустройство Орджоникидзевского

района города Перми»____________________(Н.И.Некрасов)

Приложение №7

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Расчет стоимости на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

| №п/п | Наименование объекта, операций |  | ед.изм. | объемы | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед.изм. за период | общая |
| 1 | Бульвар по ул.Репина |  | м2 | 9252,00 |  | 421 562,94 |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 21. 12. 2011г. по 14. 04. 2012г. и с 15. 10. 2012г. по 20. 12. 2012г. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной очисткой бортового камня от мусора и снега. |  | 100м2 | 15,24 | 10 574,96 | 161 162,39 |
| 1.2 | Подсыпка обледенелой поверхности песком. |  | 100м2 | 9,15 | 1 445,70 | 13 228,16 |
| 1.3 | Очистка урн от мусора с вывозом мусора. |  | шт | 8 | 1 833,66 | 14 669,28 |
| 1.4 | Очистка садовых скамей от снега. |  | шт | 8 | 74,40 | 595,20 |
| 1.5 | Рыхление снега на газонах, образовавшегося при уборке дорожек и площадок |  | 100м2 | 15,24 | 116,60 | 1 776,98 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  | 191 432,01 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15. 04. 2012г. по 14. 10. 2012г. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний период и в октябре с вывозом мусора. |  | 100м2 | 76,39 | 240,78 | 18 393,18 |
| 1.7 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. |  | 100м2 | 76,39 | 581,01 | 44 383,35 |
| 1.8 | Кошение газонов. |  | 100м2 | 76,39 | 895,86 | 68 434,75 |
| 1.9 | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у борта и с покрытия с вывозом мусора и травы. |  | 100м2 | 15,24 | 1 369,45 | 20 870,42 |
| 1.10 | Очистка урн от мусора с вывозом мусора. |  | шт | 8 | 1 657,98 | 13 263,84 |
| 1.11 | Покраска скамеек. |  | шт | 8 | 280,90 | 2 247,20 |
| 1.12 | Устройство цветников из однолетних растений |  | м2 | 89,00 | 566,54 | 50 422,06 |
| 1.13 | Уход за цветниками из однолетних растений. |  | 100м2 | 0,89 | 13 613,63 | 12 116,13 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 230 130,93 |
| 2 | Сквер по ул.Вильямса |  | м2 | 2 100,00 |  | 249 181,75 |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 21. 12. 2011г. по 14. 04. 2012г. и с 15. 10. 2012г. по 20. 12. 2012г. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ручная очистка дорог и площадок с асфальтовым покрытием от мусора, снега и наледи, уборка снега у газонных бортов, подсыпка песком обледенелой поверхности. | 100м2 |  | 7,51 | 18 240,83 | 136 988,63 |
| 2.2 | Очистка урн от мусора с вывозом мусора. | шт |  | 8 | 1 833,66 | 14 669,28 |
| 2.3 | Очистка садовых скамей от снега. | шт |  | 4 | 74,40 | 297,60 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  | 151 955,51 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15. 04. 2012г. по 14. 10. 2012г. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний период и в октябре с вывозом мусора. | 100м2 |  | 13,02 | 240,78 | 3 134,96 |
| 2.5 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 |  | 13,02 | 581,01 | 7 564,75 |
| 2.6 | Кошение газонов. | 100м2 |  | 13,02 | 895,86 | 11 664,10 |
| 2.7 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у борта с вывозом мусора и травы. | 100м2 |  | 7,51 | 1 098,61 | 8 250,56 |
| 2.8 | Очистка урн от мусора с вывозом мусора. | шт |  | 8 | 1 657,98 | 13 263,84 |
| 2.9 | Устройство цветников из однолетних растений. | м2 |  | 47,00 | 566,54 | 26 627,38 |
| 2.10 | Уход за цветниками из однолетних растений. | 100м2 |  | 0,47 | 13613,63 | 6 398,41 |
| 2.11 | Устройство цветников из однолетних растений в контейнерах | шт |  | 24 | 821,95 | 19 726,80 |
| 2.12 | Уход за цветниками из однолетних растений в контейнерах. | шт |  | 24 | 24,81 | 595,44 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 97 226,24 |
| 3 | Сквер им.П.Морозова | м2 |  | 24 072,00 |  | 272 912,60 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15. 04. 2012г. по 14. 10. 2012г. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний период и в октябре с вывозом мусора. | 100м2 |  | 167,64 | 240,78 | 40 364,36 |
| 3.2 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 |  | 32,00 | 292,11 | 9 347,52 |
| 3.3 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 |  | 135,64 | 118,77 | 16 109,96 |
| 3.4 | Кошение газонов | 100м2 |  | 32,00 | 895,86 | 28 667,52 |
| 3.5 | Кошение газонов | 100м2 |  | 135,64 | 597,24 | 81 009,63 |
| 3.6 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 |  | 14,00 | 566,54 | 7 931,56 |
| 3.7 | Уход за цветниками из однолетних растений | 100м2 |  | 0,14 | 13613,63 | 1905,91 |
| 3.8 | Очистка площади сквера от кустарника и мелколесья с вывозом веток | 100м2 |  | 72,94 | 1 200,66 | 87 576,14 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 272 912,60 |
| 4 | Сквер им.Мичурина | м2 |  | 12 400,00 |  | 274 462,09 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15. 04. 2012г. по 14. 10. 2012г. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Очистка площади сквера от кустарника и мелколесья с вывозом веток (весной) | 100м2 |  | 60,00 | 1 200,66 | 72 039,60 |
| 4.2 | Комплексная очистка газонов от мусора в октябре с вывозом мусора. | 100м2 |  | 123,095 | 120,39 | 14 819,41 |
| 4.3 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 |  | 123,095 | 195,81 | 24 103,23 |
| 4.4 | Кошение газонов | 100м2 |  | 123,095 | 895,86 | 110 275,89 |
| 4.5 | Устройство цветников из однолетних растений. | м2 |  | 74 | 566,54 | 41 923,96 |
| 4.6 | Уход за цветниками из однолетних растений | 100м2 |  | 0,74 | 13 613,63 | 10 074,09 |
| 4.7 | Уход за цветниками из многолетних растений | 100м2 |  | 0,165 | 7429,77 | 1 225,91 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 274 462,09 |
| 5 | Сквер на ж.д.ст. Молодежная | м2 |  | 5 202,00 |  | 106 858,97 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15. 04. 2012г. по 14. 10. 2012г. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний период и в октябре с вывозом мусора. | 100м2 |  | 47,025 | 240,78 | 11 322,68 |
| 5.2 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 |  | 47,025 | 292,11 | 13 736,47 |
| 5.3 | Кошение газонов | 100м2 |  | 47,025 | 895,86 | 42 127,82 |
| 5.4 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы. | 100м2 |  | 3,72 | 1 098,61 | 4 086,83 |
| 5.5 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 |  | 30,00 | 566,54 | 16 996,20 |
| 5.6 | Уход за цветниками из однолетних растений | 100м2 |  | 0,30 | 13 613,63 | 4 084,09 |
| 5.7 | Уход за кустарниками (не колючими) в живых изгородях. | 100 мп |  | 0,65 | 9900,79 | 6435,51 |
| 5.8 | Уход за кустарниками (колючими) в живых изгородях . | 100 мп |  | 0,65 | 12414,42 | 8069,37 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 106 858,97 |
| 6 | Сквер по ул.Кавказская-ул.Белозерская | м2 |  | 5874,00 |  | 137 580,25 |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 21. 12. 2011г. по 14. 04. 2012г. и с 15. 10. 2012г. по 20. 12. 2012г. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ручная очистка дорог и площадок с асфальтовым покрытием от мусора, снега и наледи, уборка снега у газонных бортов, подсыпка песком обледенелой поверхности. | 100м2 |  | 1,49 | 18 240,83 | 27 178,84 |
| 6.2 | Очистка урн от мусора с вывозом мусора. | шт |  | 4 | 911,82 | 3 647,28 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  | 30 826,12 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15. 04. 2012г. по 14. 10. 2012г. |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний период и в октябре с вывозом мусора. | 100м2 |  | 51,35 | 240,78 | 12 364,05 |
| 6.4 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 |  | 51,35 | 195,81 | 10 054,84 |
| 6.5 | Кошение газона | 100м2 |  | 51,35 | 895,86 | 46 002,41 |
| 6.6 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы. | 100м2 |  | 3,64 | 1 098,61 | 3 998,94 |
| 6.7 | Очистка урн от мусора с вывозом мусора. | шт |  | 4 | 824,46 | 3 297,84 |
| 6.8 | Уход за кустарниками (колючими) в живых изгородях. | 100 мп |  | 2,50 | 12414,42 | 31 036,05 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 106 754,13 |
| 7 | Транспортная развязка на ул. Набережная (КамГЭС) | м2 |  | 1 000,00 |  | 109 174,95 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15. 04. 2012г. по 14. 10. 2012г. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний период и в октябре с вывозом мусора. | 100м2 |  | 8,69 | 240,78 | 2092,38 |
| 7.2 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 |  | 8,69 | 118,77 | 1 032,11 |
| 7.3 | Кошение газонов | 100м2 |  | 8,69 | 1 194,48 | 10 380,03 |
| 7.4 | Устройство цветников из однолетних растений в контейнерах | шт |  | 30 | 821,95 | 24 658,50 |
| 7.5 | Уход за цветниками из однолетних растений в контейнерах. | шт |  | 30 | 24,81 | 744,30 |
| 7.6 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 |  | 100,00 | 566,54 | 56 654,00 |
| 7.7 | Уход за цветниками из однолетних растений. | 100м2 |  | 1,00 | 13 613,63 | 13613,63 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 109 174,95 |
|  | ВСЕГО зимнее содержание |  |  |  |  | 374 213,64 |
|  | ВСЕГО летнее содержание |  |  |  |  | 1 197 519,91 |
|  | Текущий ремонт (по заданию заказчика) |  |  |  |  | 38 666,45 |
|  | Всего | м2 |  | 59 900,00 |  | 1 610 400,00 |
|  | В том числе НДС |  |  |  |  | 245 654,24 |

Перечень основных документов, используемых для расчета начальной максимальной цены

1. Постановление Администрации г. Перми № 874 от 20.12.2010г.

2. Постановления РЭК Пермского края.

3. Решение Пермской городской Думы № 38 от 26.02.2008.

4. Решение Пермской городской Думы № 4 от 29.01.2008.

5. Сборник ТНВ-87.

6. Рекомендации по нормированию труда работников жилфонда.

7. Федеральные единичные расценки МинРегион РФ.

8. Сборники текущих отпускных и сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- Стоимость выполнения работ

по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми.

| Годовая стоимость выполнения работ | I квартал | в том числе: |  |  | II квартал | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12.11г. по 20.01.12г. | с 21.01.12г. по 20.02.12г. | с 21.02.12г. по 20.03.12г. |  | с 21.03.12г. по 20.04.12г. | с 21.04. 12г. по 20.05. 12г. | с 21.05.12г. по 20.06.12г. |
| 1 610 400,00 | 238 841,93 | 94 524,45 | 83 424,20 | 60 893,28 | 630 388,96 | 18 335,57 | 411 402,19 | 200 651,20 |
|  | III квартал | в том числе: |  |  | IV квартал | в том числе: |  |  |
|  |  | с 21.06.12г. по 20.07.12г. | с 21.07.12г. по 20.08.12г. | с 21.08.12г. по 20.09.12г. |  | с 21.09.12г. по 20.10.12г. | с 21.10.12г. по 20.11.12г. | с 21.11.12г. по 20.12.12г. |
|  | 529 495,18 | 239 738,35 | 164 842,23 | 124 914,60 | 211 673,93 | 89 391,78 | 33 473,01 | 88 809,14 |

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								               «___» ____________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2011 г. №____) заключили настоящий муниципальный  контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  принимает на себя обязательство   выполнить работу по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- техническим заданием (Приложение № 1),

- расчетом стоимости работ (Приложение № 2),

- акт приемки выполненных работ (Приложение 3),

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Период выполнения работ.

2.1. Работа выполняется с   21.12.2011 г. по 20.12.2012 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта составляет __________(_______) рублей,  без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы  на  налоги, сборы, другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.                                                                                                                                        	3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком  работ являются: акты контрольной проверки и акты  приемки выполненных работ, предъявляемые до  21 числа текущего месяца; унифицированная форма КС-3 и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.4. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Финансирование контракта производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным  недостаткам  производства работ на объектах фиксируются в актах контрольных проверок , являющихся основанием для  требования устранения  недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3. В ходе контрольных проверок Заказчик может в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта производства работ. Фотодокументом является фотоснимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования и места расположения объекта, исполнителя фотоснимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени фотографирования.

4.4. В случае обнаружения  недостатков при контрольных проверках и приемке работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить  недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести общий журнал работ (форма КС-6) и журнал учета выполненных  работ (форма КС-6а) с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право ведения общего журнала работ , подписания актов контрольных проверок и фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал учета выполненных работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 3-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и  делать в нем письменные замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Периодичность и количество проверок определяются Заказчиком.

6.2.2. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3   контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ   Заказчик удерживает с  Подрядчика пеню в размере 0,1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения  недостатков   Заказчик удерживает с Подрядчика пеню в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.4. Заказчик удерживает с Подрядчика  штраф в  размере  30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае систематического (более 2-раз) нарушения   Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов (приложение № 8 к Техническому заданию). При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением контракта.

8.7. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от цены контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик                                                                  Подрядчик

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор __________________Н.И.Некрасов м.п. | ____________ (________________) м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

Сроки выполнения работ: с 21.12.2011г. по 20.12.2012г.

В том числе:

Зимний период: с 21.12.2011г. по 14.04.2012г. и с 15.10.2012г. по 20.12.2012г.

Летний период: с 15.04.2012г. по 14.10.2012г.

Текущий ремонт: по заданию заказчика.

1.	Перечень объектов, подлежащих содержанию:

| № п/п | Наименование объекта | Эксплуатационная категория | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| зимний период с 21.12.2011г. по 14.04.2012г. и с 15.10.2012г. по20.12.2012г. |  |  |  |
| 1 | Бульвар по ул. Репина | 1 | 9 252 |
| 2 | Сквер по ул. Кавказская – ул. Белозерская | 2 | 5 874 |
| 3 | Сквер по ул. Вильямса | 1 | 2 100 |
| летний период с 15.04.2012г. по 14.10.2012г. |  |  |  |
| 1 | Бульвар по ул. Репина | 1 | 9 252 |
| 2 | Сквер по ул. Кавказская – ул. Белозерская | 2 | 5 874 |
| 3 | Сквер по ул. Вильямса | 1 | 2 100 |
| 4 | Сквер на ж.д.ст. Молодежная | 2 | 5 202 |
| 5 | Транспортная развязка на ул. Набережная (КамГЭС) | 1 | 1 000 |
| 6 | Сквер им. П. Морозова | 2 | 24 072 |
| 7 | Сквер им. Мичурина | 2 | 12 400 |
|  | Всего | 59 900 |  |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

Приложение № 1

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Баллы по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОО=(∑СООi /y), где

БОО – балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми,

∑СООi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 2 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООi определяется по формуле (2):

СООi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

Приложение № 2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| Объекты озеленения 1 категории |  |  |
| 5 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Скамьи, урны (далее МАФ): выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. На газонах Выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| 4 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение 10%. МАФ: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. На газонах Выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| 3 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, имеется заужение 20%. МАФ: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-х дней. Единичный бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. На газонах выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| 2 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка не произведена к 9:30 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность не ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, имеется заужение 40%. МАФ: не выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-х дней. Наличие бытового и промышленного мусора, урны переполнены. На газонах не выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| Объекты озеленения 2 категории |  |  |
| 5 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Скамьи, урны (далее МАФ): выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. На газонах Выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| 4 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение 10%. МАФ: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. На газонах Выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| 3 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, имеется заужение 20%. МАФ: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-х дней. Единичный бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. На газонах выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| 2 | Зимний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка не произведена к 9:30 часам утра. Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность не ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, имеется заужение 40%. МАФ: не выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-х дней. Наличие бытового и промышленного мусора, урны переполнены. На газонах не выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). |
| Объекты озеленения 1 категории |  |  |
| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| 5 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9 часам утра. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 10 см, отсутствует и мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 5 %. Деревья: отсутствует поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, отсутствуют сухие поврежденные ветви, слабых однолетних побегов, загущающих посадки, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). |
| 4 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 10 см, отсутствует и мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 5-10 %. Деревья: отсутствует поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, отсутствуют сухие поврежденные ветви, слабых однолетних побегов, загущающих посадки, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). |
| 3 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-х дней. Газоны: высота травостоя не более 10 см, отсутствует и мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 10-15 %. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев 5%, наличие сорной растительности в приствольном кругу молодых деревьев 5-10%, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки 10%, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). |
| 2 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка не произведена к 9:30 часам утра. Грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Не выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: не окрашены, грязь, мусор сорная растительность. Не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-х дней. Газоны: высота травостоя более 10 см, листва и мусор после комплексной очистки. Не выполнено рыхление снега. Есть повреждения (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев более 10-15 %. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев более 5%, наличие сорной растительности в приствольном кругу молодых деревьев более 5-10%, молодые деревья политы, не составлена и представлена в течение 5-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Не выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки более 10%, не выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Не установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, есть вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки согласно технологии. Не выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Не проведена подкормка, полив не согласно технологии в вечерние и утренние часы, не выполнено рыхление почвы в цветниках. Сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры не убраны на хранение (в октябре). |
| Объекты озеленения 2 категории |  |  |
| 5 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9 часам утра. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 15 см, отсутствует и мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 5 %. Деревья: отсутствует поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, отсутствуют сухие поврежденные ветви, слабых однолетних побегов, загущающих посадки, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). |
| 4 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Наличие смета вдоль бордюрного камня не более 5% от площади покрытия. Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях и в швах между плитками до 5%. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 15 см, наличие мусора 5%, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Наличие повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта) не более 10%. Наличие сухих листьев до 10-15 %. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев не более 5% от площади приствольного круга, наличие сорной растительности в приствольном круге молодых деревьев 5-10%, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 10%, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп не более 5%. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Наличие сорной растительности, оцветших и погибших растений не более 5%. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). |
| 3 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка произведена к 9:30 часам утра. Наличие смета вдоль бордюрного камня не более 10% от площади покрытия. Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях и в швах между плитками до 10%. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: наличие неокрашенных элементов не более 10% от площади окрашиваемого покрытия, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 15 см, наличие мусора 10%, наличие листвы и мусора после комплексной очистки не более 5%. Выполнено рыхление снега. Наличие повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта) не более 20%. Наличие сухих листьев до 15-20%. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев не более 10% от площади приствольного круга, наличие сорной растительности в приствольном круге молодых деревьев 5-10%, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 20%, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп не более 10%. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Наличие сорной растительности, оцветших и погибших растений не более 10%. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). |
| 2 | Летний период содержания | Дорожки и тротуары: Уборка не произведена к 9:30 часам утра. Грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Не выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Грязь мусор на поверхности покрытия из тротуарной плитки, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: не окрашены, грязь, мусор сорная растительность. Не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-х дней. Газоны: высота травостоя более 15 см, листва и мусор после комплексной очистки. Не выполнено рыхление снега. Есть повреждения (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев более 20%. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев более 10%, наличие сорной растительности в приствольном кругу молодых деревьев более 10%, молодые деревья не политы, не составлена и представлена в течение 5-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Не выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки более 20%, не выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Не установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, есть вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки согласно технологии. Не выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Не проведена подкормка, полив не согласно технологии в вечерние и утренние часы, не выполнено рыхление почвы в цветниках. Сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры не убраны на хранение (в октябре). |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                                                                          Подрядчик ________________

Приложение №3

к техническому заданию

Состав работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

Зимнее содержание:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором со щеткой и ножом, уборка снега у газонных бортов дорожек и площадок вручную с откидыванием его на газоны. |
| 2 | Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком 60 % от площади дорожек и площадок, подвоз песка, расход песка 200гр. на 100м2. |
| 3 | Ручная уборка рыхлого снега слоем до 10см.; уборка снега у газонных бортов дорожек с откидыванием его на газон; очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см 50% от площади; подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком 60% от площади; подвоз песка, расход песка 200гр. на 100м. |
| 4 | Очистка урн от снега и мусора, погрузка мусора на автомашину, вывоз мусора на свалку. |
| 5 | Сметание снега со скамей. |
| 6 | Разбрасывание слежавшегося снега по газону. |

Летнее содержание:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Комплексная очистка газонов от мусора и листвы, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на свалку в весенний и осенний период. |
| 2 | Очистка газонов от мусора, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на свалку. |
| 3 | Подметание дорожек и площадок, перенос мусора, удаление сорной растительности у бордюров и очистка тротуарной плитки от травы, погрузка в автомашину и вывоз мусора и сорной растительности на свалку. |
| 4 | Выкашивание газонов газонной моторной косилкой, уборка скошенной травы. |
| 5 | Очистка урн от мусора, погрузка мусора на автомашину, вывоз мусора на свалку. |
| 6 | Очистка скамеек от пыли, грязи и старой отслоившейся краски, острожка дощатых покрытий при необходимости, покраска масляными составами за 2 раза. |
| 7 | Живая изгородь: В мае месяце - прочистка ножовкой или секатором, прополка и рыхление приствольных канавок, погрузка травы, веток и вывоз на свалку. В июне, июле, августе - стрижка живой изгороди, прополка и рыхление приствольных канавок, погрузка травы, веток и вывоз на свалку. |
| 8 | Деревья: Уборка поросли, прополка и рыхление лунок, погрузка и вывоз травы и сучьев на свалку, полив деревьев поливочной машиной. |
| 9 | Очистка площади от кустарника и поросли вручную, погрузка и перевозка порубочных остатков на свалку. |
| 10 | Устройство цветников: Програбление поверхности после зимы с выравниванием земли и очисткой от мусора; штыковка почвы на глубину 25 см.; разравнивание вскопанной почвы с уборкой камней и корней; полив; нанесение рисунка и посадка цветов 25 шт. на 1м2.; рыхление почвы во время посадки; погрузка и вывоз мусора на свалку. Рисунок цветника, ассортимент растений согласовывается с заказчиком. |
| 11 | Уход за цветниками: Проведена подкормка, полив, рыхление согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. |
| 12 | Цветники в контейнерах: Установлены и заправлены контейнеры, ассортимент растений согласовывается с заказчиком. |
| 13 | Уход за цветниками в контейнерах: Проведена подкормка, полив, рыхление согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

Перечень нормативных документов

| 1 | Приложение №1 к решению Пермской городской Думы от 26.02.2008 №38 |  | Правила организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 4 | Решение Пермской Городской Думы от 26.02.2008 г. №38 |  | Об утверждении правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| 5 | МДС 13-5.2000 |  | Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ |
| 6 | СНиП 3-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 13 | Решение ПГД от23 июня 2009г. № 147 |  |  |
| 14 | ТНВ-87 «Озеленение» |  |  |

Приложение № 4

к техническому заданию

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОО |  |  |  |  |
| ΣСОО (средний балл) |  |  |  |  |
| БОО |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Подрядчика

___________________(ФИО)

Заказчик Директор МБУ «Благоустройство

Орджоникидзевского района»___________________(Н.И.Некрасов)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Приложение № 5

к техническому заданию

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Название остановки | Направление | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Представитель Подрядчика

___________________(ФИО)

Заказчик Директор МБУ «Благоустройство

Орджоникидзевского района»___________________(Н.И.Некрасов)

Приложение № 6

к техническому заданию

Уведомление

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Заказчик Директор МБУ

«Благоустройство Орджоникидзевского

района города Перми»____________________(Н.И.Некрасов)

Приложение №7

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от _________________ 2011г.

- Стоимость выполнения работ

по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми

| Годовая стоимость выполнения работ | I квартал | в том числе: |  |  | II квартал | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12.11г. по 20.01.12г. | с 21.01.12г. по 20.02.12г. | с 21.02.12г. по 20.03.12г. |  | с 21.03.12г. по 20.04.12г. | с 21.04. 12г. по 20.05. 12г. | с 21.05.12г. по 20.06.12г. |
| 1 610 400,00 | 238 841,93 | 94 524,45 | 83 424,20 | 60 893,28 | 630 388,96 | 18 335,57 | 411 402,19 | 200 651,20 |
|  | III квартал | в том числе: |  |  | IV квартал | в том числе: |  |  |
|  |  | с 21.06.12г. по 20.07.12г. | с 21.07.12г. по 20.08.12г. | с 21.08.12г. по 20.09.12г. |  | с 21.09.12г. по 20.10.12г. | с 21.10.12г. по 20.11.12г. | с 21.11.12г. по 20.12.12г. |
|  | 529 495,18 | 239 738,35 | 164 842,23 | 124 914,60 | 211 673,93 | 89 391,78 | 33 473,01 | 88 809,14 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                                                                        Подрядчик ________________

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от _________________ 2011г.

Заказчик:  МБУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе

города Перми

| Стоимость выполнения работ ( в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик   _______________  _____________________     ______________________

(должность)                                                                                 (расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  _______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

_______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

М.п.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

* Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования Орджоникидзевского района города Перми  (приложение 1 к настоящему техническому заданию)