УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Благоустройство

Кировского района»

_____________Т. В. Гнатюк

- 02 ноября 2011 года

- Документация об открытом аукционе

в электронной форме

- на право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству водоотвода на ул. Черногорской

- Кировского района г. Перми.

- г. Пермь, 2011 г.

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном Заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения |  |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес |  |  | 614113,РФ Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Адрес электронной почты |  |  | mbukirow@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | телефон (342) 2501565, факс (342) 2501561 |
| Контактное лицо |  |  | Беленко Татьяна Валентиновна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | - Право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству водоотвода на ул. Черногорской Кировского района - г. Перми. |
| Предмет договора подряда |  |  | - Выполнение работ по устройству водоотвода на ул. Черногорской Кировского района г. Перми. |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 500 601 (Пятьсот тысяч шестьсот один) рубль 34 копейки |
| Объем работ |  |  | Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, локальным сметным расчётом заказчика и условиями договора подряда, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Место выполнения работ |  |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район, улица Черногорская |
| Сроки выполнения работ |  |  | 15 календарных дней с даты заключения договора подряда |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по договору подряда третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона договоре подряда. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора подряда, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену договора подряда, соответствующую стоимости работ Заказчика (Приложение № 2 к документации об аукционе). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор подряда. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора подряда |  |  | Цена договора подряда, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена договора подряда является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором подряда. В случае, если договор подряда заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Сведения о валюте, использу-емой для формирования цены договора подряда и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федера-ции и используемого при оплате заключенного договора подряда |  |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора подряда. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены договора подряда, что составляет 25030 рубля 07 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения договора подряда: |  |  |  |
| - Номер расчётного счёта |  |  | 40302810000005000009 |
| - Номер лицевого счёта |  |  | 04936018408 |
| - БИК банка |  |  | 045744000 |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «15» ноября 2011 года 18 часов 00 минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «17» ноября 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «21» ноября 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения договора подряда – не предусматривается |  |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ВОДООТВОДА НА УЛ. ЧЕРНОГОРСКОЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ

- Перечень,  состав, объёмы работ по видам:

| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянного настила покрытия Состав работ: - Разборка. - Вывоз строительного мусора |  | 100м2 | 0,42 |
| 2 | Демонтаж рельс Состав работ: - Разборка. - Вывоз строительного мусора |  | 1 т конструкций | 4 |
| 3 | Разработка грунта вручную (по дну ручья для устройства фундамента под трубу) Состав работ: -Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки. -Откидка грунта от бровки. -Вспомогательные работы, связанные с устройством временного водоотвода канавы. |  | 100 м3 грунта | 0,14 |
| 4 | Устройство подушек под фундаменты: щебеночных толщиной 100мм Состав работ: -Укладка щебеночного слоя с уплотнением. |  | 100м3 | 0,03 |
| 5 | Устройство сборных фундаментов (опора под водопропускную трубу и площадки на входе и выходе трубы) Состав работ: - Сверление отверстий под монтаж вертикальных опорных стоек из труб. - Укладка блоков. - Конопатка швов. - Заливка швов раствором. |  | 100 м3 сборных конструкций | 0,044 |
| 6 | Плиты железобетонные фундаментные |  | м3 | 4,4 |
| 7 | Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железных круглых труб , отверстия труб: до 1 м Состав работ: -Очистка фундамента. - Установка лекальных блоков на цементном растворе. - Конопатка и заливка швов раствором. |  | 1 м3 железобетонных блоков | 2,22 |
| 8 | Конструкции сборные железобетонные: лекальный блок Ф 20.1 |  | м3 | 2,22 |
| 9 | Укладка стальных труб внутренним диаметром: 1000 мм, толщиной стенки 12мм Состав работ: - Укладка трубы . - Крепление. - Конопатка, заливка и затирка швов. |  | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 10 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальную трубу с двух сторон до монтажа трубы диаметром: 1000 мм Состав работ: - Очистка изолируемой поверхности. - Покрытие грунтовкой. - Покрытие слоем битумной мастики. |  | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 11 | Монтаж вертикальных опорных стоек оголовков Состав работ: - Монтаж стоек с забивкой в грунт |  | 1 т конструкций | 0,78 |
| 12 | Трубы стальные электросварные 150*5 |  | 1 т конструкций | 0,78 |
| 13 | Устройство оголовка из монолитного железобетона (устройство портальных и откосных стенок) в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом Состав работ: -Монтаж и демонтаж опалубки . - Сверление отверстий для крепления опалубки. - Установка арматурной сетки. - Подача и укладка бетонной смеси. - Уход за бетоном. - Нанесение обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в месте сопряжения с грунтом и водой. |  | 1 м3 бетона | 7,5 |
| 14 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) с противоморозными добавками |  | 1 м3 бетона | 7,5 |
| 15 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм |  | т | 0,75 |
| 16 | Технологический электропрогрев бетона Состав работ: - Установка магистралей - Навивка электропроводов на арматурные каркасы бетонируемых конструкций. - Присоединение трансформатора и предохранителей. - Снятие подводящих проводов после прогрева |  | 1 м3 бетона | 7,5 |
| 17 | Устройство грунтовых подушек: насыпи с забивкой пазух методом послойной укатки Состав работ: - Подготовка и рыхление грунта в резерве. - Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в место отсыпки. - Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки. |  | 1000м3 | 0,07 |
| 18 | Грунт суглинок |  | м3 | 84 |
| 19 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными: монолитными плитами при толщине до 10 см Состав работ: - Планировка укрепляемых поверхностей. - Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки. - Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном . |  | 100 м2 укрепляемой поверхности | 0,24 |
| 20 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - Россыпь и разравнивание щебня. - Укатка и поливка водой. - Профилирование и планировка щебня. |  | 1000 м2 основания | 0,160 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм |  | м3 | 30,24 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм |  | м3 | 2,4 |
|  | Устройство металлических ограждений Состав работ: - выгрузка материалов - копание ям под опорные стойки ограждения вручную - подсыпка щебня толщина – 10 см. - монтаж и бетонирование опорные стоек, ограждения - монтаж секций, ограждения |  | 100 м | 0,24 |
|  | Металлоконструкции ограждения |  | т | 0,33 |
|  | Бетон дорожный |  | м3 | 0,979 |

2. Условия выполнения работ:

2.1. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

2.2. Согласование с Заказчиком  до начала производства  работ графика производства работ.

2.3. Производство бетонных работ с применением готовой смеси  бетона и предоставлением паспорта на бетон до начала производства работ.

2.4. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности;

2.5. Обеспечение после завершения работ уборки и вывоза строительного мусора.

3. Сроки выполнения работ: 15 календарных дней с даты заключения договора подряда.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением исполнительной документации в состав которой входят:

-  схем, исполнительные журналы производства  работ, акты на скрытые работы;

-   сертификаты   и паспорта качества на применяемые материалы;

-  фото-документации на бумажном носителе после выполнения работ, в том числе

скрытых.

4.  Срок гарантий на выполненные работы - 24 месяца с даты  подписания сторонами актов выполненных работ.

5.  Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
| 3 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 4 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 5 | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
| 6 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия. |
| 7 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 8 | ГОСТ 5336-80 | Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия. |
| 9 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 11 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 12 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 14 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 15 | СНиП 2.03.01-84 | Бетонные и железобетонные конструкции |
| 16 | СНиП 2.05.03-84 | Мосты и трубы |
| 17 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| 18 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология и геофизика |
| 19 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 20 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 21 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| 22 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 23 | СНиП2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

Приложение № 2

к документации об аукционе

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ВОДООТВОДА НА УЛ. ЧЕРНОГОРСКОЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 500601,34 руб.

- Средства  на оплату труда 46119,68 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 04 кв 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-007-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка деревянных настила покрытия | 100 м2 | 0,42 | 611,78 | 417,44 | 194,34 | 71,22 | 256,95 | 175,33 | 81,62 | 29,91 | 51,6 | 21,67 | 6,14 | 2,58 |
| 2 | ФЕР09-03-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж рельс КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 4 | 579,66 | 125,24 | 454,42 | 64,68 | 2318,64 | 500,96 | 1817,68 | 258,72 | 13,64 | 54,56 | 5,31 | 21,24 |
| 3 | ФЕР01-02-055-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную (по дну ручья для устройства фундамента под трубу) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | 100 м3 грунта | 0,14 | 1821,39 | 1821,39 |  |  | 254,99 | 254,99 |  |  | 217,35 | 30,43 |  |  |
| 4 | ФЕР30-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подушек под фундаменты: щебеночных толщиной 100мм | 100 м3 подушки | 0,03 | 17768,51 | 1885,96 | 814,95 | 81,08 | 533,06 | 56,58 | 24,45 | 2,43 | 230,84 | 6,93 | 8,06 | 0,24 |
| 5 | ФЕР30-01-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство сборных фундаментов (опора под водопропускную трубу и площадки на входе и выходе трубы) | 100 м3 сборных конструкций | 0,044 | 13626,53 | 2421,26 | 11024,47 | 1239,84 | 599,57 | 106,54 | 485,08 | 54,55 | 273,28 | 12,02 | 91,84 | 4,04 |
| 6 | ФССЦ-403-0906 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты железобетонные фундаментные | м3 | 4,4 | 837,9 |  |  |  | 3686,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР30-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железных круглых труб , отверстия труб: до 1 м | 1 м3 железобетонных блоков | 2,22 | 147,16 | 19,23 | 98,43 | 11,07 | 326,7 | 42,69 | 218,51 | 24,58 | 2,17 | 4,82 | 0,82 | 1,82 |
| 8 | каль-я тек.ст-ти Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Конструкции сборные железобетонные: лекальный блок Ф 20.1 | м3 | 2,22 | 2007,96 |  |  |  | 4457,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР22-01-011-16 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка стальных труб внутренним диаметром: 1000 мм, толщиной стенки 12мм | 1 км трубопровода | 0,006 | 2319708,5 | 19354,5 | 106426,7 | 10991,27 | 13918,25 | 116,13 | 638,56 | 65,95 | 1870 | 11,22 | 822,7 | 4,94 |
| 10 | ФЕР22-02-004-16 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальную трубу с двух сторон до монтажа трубы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0,006 | 7813,42 | 1894,82 | 3550,23 | 312,79 | 46,88 | 11,37 | 21,3 | 1,88 | 191,01 | 1,15 | 23,66 | 0,14 |
| 11 | ФЕР09-03-039-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж вертикальных опорных стоек оголовков | 1 т конструкций | 0,78 | 892,32 | 182,17 | 259,72 | 17,47 | 696,01 | 142,09 | 202,58 | 13,63 | 19,38 | 15,12 | 1,28 | 1 |
| 12 | ФССЦ-103-8003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные электросварные 150*5 | т | 0,78 | 8920,1 |  |  |  | 6957,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР30-08-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оголовка из монолитного железобетона (устройство портальных и откосных стенок) в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом | 1 м3 бетона | 7,5 | 1193,98 | 121,72 | 416,95 | 38,41 | 8954,85 | 912,9 | 3127,13 | 288,08 | 12,27 | 92,03 | 2,74 | 20,55 |
| 14 | ФССЦ-401-0009 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) с противоморозными добавками | м3 | 7,5 | 725,69 |  |  |  | 5442,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-204-0012 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм | т | 0,75 | 5950 |  |  |  | 4462,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР06-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Технологический электропрогрев бетона | 1 м3 бетона | 7,5 | 81,13 | 10,03 | 71,1 |  | 608,48 | 75,23 | 533,25 |  | 1,08 | 8,1 |  |  |
| 17 | ФЕР01-02-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство грунтовых подушек: насыпи с забивкой пазух методом послойной укатки | 1000 м3 грунтовой подушки | 0,07 | 8104,63 | 15,01 | 8079,86 | 1285,75 | 567,32 | 1,05 | 565,59 | 90 | 2,02 | 0,14 | 95,1 | 6,66 |
| 18 | ФССЦ-407-0024 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунт суглинок | м3 | 84 | 105,6 |  |  |  | 8870,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР01-02-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укрепление откосов земляного полотна бетонными: монолитными плитами при толщине до 10 см | 100 м2 укрепляемой поверхности | 0,24 | 9921,57 | 1086,07 | 397,83 | 36,29 | 2381,18 | 260,66 | 95,48 | 8,71 | 135,42 | 32,5 | 3,2 | 0,77 |
| 20 | ФЕР27-04-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,16 | 5598,34 | 304,66 | 5220,48 | 658,44 | 895,73 | 48,75 | 835,28 | 105,35 | 37,29 | 5,97 | 49,92 | 7,99 |
| 21 | каль-я тек.ст-ти Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 30,24 | 230,51 |  |  |  | 6970,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | каль-я тек.ст-ти Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 2,4 | 269,29 |  |  |  | 646,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-09-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,24 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 |  | 327,2 | 97,46 | 24,48 |  | 48,46 | 11,63 |  |  |
| 24 | ФССЦ-101-2525 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Металлоконструкции ограждения | т | 0,33 | 7712 |  |  |  | 2544,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-401-0126 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон дорожный (М200) | м3 | 0,979 | 589,16 |  |  |  | 576,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 77302,17 | 2802,73 | 8670,99 | 943,79 |  | 308,29 |  | 71,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 359515,63 | 34501,62 | 43268,24 | 11618,06 |  | 308,29 |  | 71,97 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 кв 2011г ОЗП=12,31; ЭМ=4,99; ЗПМ=12,31; МАТ=4,28 (Поз. 1-2, 11-12, 3-5, 7-8, 13-15, 6, 20-25, 9-10, 16-19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 282213,46 | 31698,88 | 34597,25 | 10674,26 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40811,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 6454,87) (Поз. 3, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4389,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 11268,58) (Поз. 2, 11-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8676,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1120,83) (Поз. 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 926,08) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 20848,09) (Поз. 1, 4-5, 7-8, 13-15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19597,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 2404,52) (Поз. 9-10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2669,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 3096,71) (Поз. 6, 20-25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3747,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23911,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6454,87) (Поз. 3, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1120,83) (Поз. 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 926,08) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2526,5) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1212,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 18321,59) (Поз. 4-5, 7-8, 13-15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9893,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 11268,58) (Поз. 2, 11-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6535,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 89%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2404,52) (Поз. 9-10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1466,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3096,71) (Поз. 6, 20-25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6153,22 |  |  |  |  | 21,67 |  | 2,58 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 64492,25 |  |  |  |  | 69,68 |  | 22,24 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 6246,47 |  |  |  |  | 30,43 |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  | 144882,05 |  |  |  |  | 115,8 |  | 26,65 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 74519,36 |  |  |  |  | 17,6 |  | 7,99 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 65398,87 |  |  |  |  | 12,37 |  | 5,08 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 4818,69 |  |  |  |  | 8,1 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 42092,39 |  |  |  |  | 0,14 |  | 6,66 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15635,12 |  |  |  |  | 32,5 |  | 0,77 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 424238,42 |  |  |  |  | 308,29 |  | 71,97 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 281745,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43268,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46119,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40811,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23911,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 76362,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 500601,34 |  |  |  |  | 308,29 |  | 71,97 |

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ договора подряда

- на выполнение работ по  устройству водоотвода на   ул. Черногорской

Кировского района г. Перми.

г. Пермь                                                                                                         __________2011 год.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий договор подряда (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по  по  устройству водоотвода на   ул. Черногорской Кировского района г. Перми в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – расчёт стоимости работ;

- Приложение № 3 – форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего  договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.  Обязанности  Заказчика

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ,  актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего  договора.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- переодических проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.2.4.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке (приложение № 3), самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести  журнал производства  работ, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию предусмотренную техническим заданием Заказчика.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе переодических проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  договора

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта  с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

- 3.1. Общая стоимость работ по   устройству водоотвода на   ул. Черногорской Кировского района г. Перми,  подлежащих выполнению в 2011 году определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, составляет __________________________________ (____________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим  договором) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС 2 (приложение № 4);

-  справка стоимости работ по форме КС- 3  (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

-   в  течение  30 календарных дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ Заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ Заказчика, составляет ________.

3.7. В случае, если  договор подряда  заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

3.8. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ – 15  календарных дней с даты заключения договора.

4.2. Начало производства работ

4.3. Окончание производства работ

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему договору)

5.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком.

5.3. Срок предоставления  гарантий качества всего объема выполняемых работ по ремонту газонов составляет 24 календарных месяца  с даты подписания сторонами актов  приёмки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему  договору.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего договора работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий договора, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего  договора.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков  не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий договор  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего  договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  договора  допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий  договор составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2011 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к договору подряда

от_________№_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ВОДООТВОДА НА УЛ. ЧЕРНОГОРСКОЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ

- Перечень,  состав, объёмы работ по видам:

| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянного настила покрытия Состав работ: - Разборка. - Вывоз строительного мусора |  | 100м2 | 0,42 |
| 2 | Демонтаж рельс Состав работ: - Разборка. - Вывоз строительного мусора |  | 1 т конструкций | 4 |
| 3 | Разработка грунта вручную (по дну ручья для устройства фундамента под трубу) Состав работ: -Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки. -Откидка грунта от бровки. -Вспомогательные работы, связанные с устройством временного водоотвода канавы. |  | 100 м3 грунта | 0,14 |
| 4 | Устройство подушек под фундаменты: щебеночных толщиной 100мм Состав работ: -Укладка щебеночного слоя с уплотнением. |  | 100м3 | 0,03 |
| 5 | Устройство сборных фундаментов (опора под водопропускную трубу и площадки на входе и выходе трубы) Состав работ: - Сверление отверстий под монтаж вертикальных опорных стоек из труб. - Укладка блоков. - Конопатка швов. - Заливка швов раствором. |  | 100 м3 сборных конструкций | 0,044 |
| 6 | Плиты железобетонные фундаментные |  | м3 | 4,4 |
| 7 | Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железных круглых труб , отверстия труб: до 1 м Состав работ: -Очистка фундамента. - Установка лекальных блоков на цементном растворе. - Конопатка и заливка швов раствором. |  | 1 м3 железобетонных блоков | 2,22 |
| 8 | Конструкции сборные железобетонные: лекальный блок Ф 20.1 |  | м3 | 2,22 |
| 9 | Укладка стальных труб внутренним диаметром: 1000 мм, толщиной стенки 12мм Состав работ: - Укладка трубы . - Крепление. - Конопатка, заливка и затирка швов. |  | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 10 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальную трубу с двух сторон до монтажа трубы диаметром: 1000 мм Состав работ: - Очистка изолируемой поверхности. - Покрытие грунтовкой. - Покрытие слоем битумной мастики. |  | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 11 | Монтаж вертикальных опорных стоек оголовков Состав работ: - Монтаж стоек с забивкой в грунт |  | 1 т конструкций | 0,78 |
| 12 | Трубы стальные электросварные 150*5 |  | 1 т конструкций | 0,78 |
| 13 | Устройство оголовка из монолитного железобетона (устройство портальных и откосных стенок) в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом Состав работ: -Монтаж и демонтаж опалубки . - Сверление отверстий для крепления опалубки. - Установка арматурной сетки. - Подача и укладка бетонной смеси. - Уход за бетоном. - Нанесение обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в месте сопряжения с грунтом и водой. |  | 1 м3 бетона | 7,5 |
| 14 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) с противоморозными добавками |  | 1 м3 бетона | 7,5 |
| 15 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм |  | т | 0,75 |
| 16 | Технологический электропрогрев бетона Состав работ: - Установка магистралей - Навивка электропроводов на арматурные каркасы бетонируемых конструкций. - Присоединение трансформатора и предохранителей. - Снятие подводящих проводов после прогрева |  | 1 м3 бетона | 7,5 |
| 17 | Устройство грунтовых подушек: насыпи с забивкой пазух методом послойной укатки Состав работ: - Подготовка и рыхление грунта в резерве. - Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в место отсыпки. - Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки. |  | 1000м3 | 0,07 |
| 18 | Грунт суглинок |  | м3 | 84 |
| 19 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными: монолитными плитами при толщине до 10 см Состав работ: - Планировка укрепляемых поверхностей. - Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки. - Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном . |  | 100 м2 укрепляемой поверхности | 0,24 |
| 20 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - Россыпь и разравнивание щебня. - Укатка и поливка водой. - Профилирование и планировка щебня. |  | 1000 м2 основания | 0,160 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм |  | м3 | 30,24 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм |  | м3 | 2,4 |
|  | Устройство металлических ограждений Состав работ: - выгрузка материалов - копание ям под опорные стойки ограждения вручную - подсыпка щебня толщина – 10 см. - монтаж и бетонирование опорные стоек, ограждения - монтаж секций, ограждения |  | 100 м | 0,24 |
|  | Металлоконструкции ограждения |  | т | 0,33 |
|  | Бетон дорожный |  | м3 | 0,979 |

2. Условия выполнения работ:

2.1. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

2.2. Согласование с Заказчиком  до начала производства  работ графика производства работ.

2.3. Производство бетонных работ с применением готовой смеси  бетона и предоставлением паспорта на бетон до начала производства работ.

2.4. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности;

2.5. Обеспечение после завершения работ уборки и вывоза строительного мусора.

3. Сроки выполнения работ: 15 календарных дней с даты заключения договора подряда.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением исполнительной документации в состав которой входят:

-  схем, исполнительные журналы производства  работ, акты на скрытые работы;

-   сертификаты   и паспорта качества на применяемые материалы;

-  фото-документации на бумажном носителе после выполнения работ, в том числе

скрытых.

4.  Срок гарантий на выполненные работы - 24 месяца с даты  подписания сторонами актов выполненных работ.

5.  Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
| 3 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 4 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 5 | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
| 6 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия. |
| 7 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 8 | ГОСТ 5336-80 | Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия. |
| 9 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 11 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 12 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 14 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 15 | СНиП 2.03.01-84 | Бетонные и железобетонные конструкции |
| 16 | СНиП 2.05.03-84 | Мосты и трубы |
| 17 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| 18 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология и геофизика |
| 19 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 20 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 21 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| 22 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 23 | СНиП2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

Заказчик:                                                                                                                                  Подрядчик:

Приложение № 2

к договору подряда

от_________№_________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ВОДООТВОДА НА УЛ. ЧЕРНОГОРСКОЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 500601,34 руб.

- Средства  на оплату труда 46119,68 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 04 кв 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-007-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка деревянных настила покрытия | 100 м2 | 0,42 | 611,78 | 417,44 | 194,34 | 71,22 | 256,95 | 175,33 | 81,62 | 29,91 | 51,6 | 21,67 | 6,14 | 2,58 |
| 2 | ФЕР09-03-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж рельс КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 4 | 579,66 | 125,24 | 454,42 | 64,68 | 2318,64 | 500,96 | 1817,68 | 258,72 | 13,64 | 54,56 | 5,31 | 21,24 |
| 3 | ФЕР01-02-055-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную (по дну ручья для устройства фундамента под трубу) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | 100 м3 грунта | 0,14 | 1821,39 | 1821,39 |  |  | 254,99 | 254,99 |  |  | 217,35 | 30,43 |  |  |
| 4 | ФЕР30-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подушек под фундаменты: щебеночных толщиной 100мм | 100 м3 подушки | 0,03 | 17768,51 | 1885,96 | 814,95 | 81,08 | 533,06 | 56,58 | 24,45 | 2,43 | 230,84 | 6,93 | 8,06 | 0,24 |
| 5 | ФЕР30-01-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство сборных фундаментов (опора под водопропускную трубу и площадки на входе и выходе трубы) | 100 м3 сборных конструкций | 0,044 | 13626,53 | 2421,26 | 11024,47 | 1239,84 | 599,57 | 106,54 | 485,08 | 54,55 | 273,28 | 12,02 | 91,84 | 4,04 |
| 6 | ФССЦ-403-0906 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты железобетонные фундаментные | м3 | 4,4 | 837,9 |  |  |  | 3686,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР30-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железных круглых труб , отверстия труб: до 1 м | 1 м3 железобетонных блоков | 2,22 | 147,16 | 19,23 | 98,43 | 11,07 | 326,7 | 42,69 | 218,51 | 24,58 | 2,17 | 4,82 | 0,82 | 1,82 |
| 8 | каль-я тек.ст-ти Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Конструкции сборные железобетонные: лекальный блок Ф 20.1 | м3 | 2,22 | 2007,96 |  |  |  | 4457,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР22-01-011-16 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка стальных труб внутренним диаметром: 1000 мм, толщиной стенки 12мм | 1 км трубопровода | 0,006 | 2319708,5 | 19354,5 | 106426,7 | 10991,27 | 13918,25 | 116,13 | 638,56 | 65,95 | 1870 | 11,22 | 822,7 | 4,94 |
| 10 | ФЕР22-02-004-16 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальную трубу с двух сторон до монтажа трубы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0,006 | 7813,42 | 1894,82 | 3550,23 | 312,79 | 46,88 | 11,37 | 21,3 | 1,88 | 191,01 | 1,15 | 23,66 | 0,14 |
| 11 | ФЕР09-03-039-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж вертикальных опорных стоек оголовков | 1 т конструкций | 0,78 | 892,32 | 182,17 | 259,72 | 17,47 | 696,01 | 142,09 | 202,58 | 13,63 | 19,38 | 15,12 | 1,28 | 1 |
| 12 | ФССЦ-103-8003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные электросварные 150*5 | т | 0,78 | 8920,1 |  |  |  | 6957,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР30-08-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оголовка из монолитного железобетона (устройство портальных и откосных стенок) в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом | 1 м3 бетона | 7,5 | 1193,98 | 121,72 | 416,95 | 38,41 | 8954,85 | 912,9 | 3127,13 | 288,08 | 12,27 | 92,03 | 2,74 | 20,55 |
| 14 | ФССЦ-401-0009 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) с противоморозными добавками | м3 | 7,5 | 725,69 |  |  |  | 5442,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-204-0012 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм | т | 0,75 | 5950 |  |  |  | 4462,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР06-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Технологический электропрогрев бетона | 1 м3 бетона | 7,5 | 81,13 | 10,03 | 71,1 |  | 608,48 | 75,23 | 533,25 |  | 1,08 | 8,1 |  |  |
| 17 | ФЕР01-02-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство грунтовых подушек: насыпи с забивкой пазух методом послойной укатки | 1000 м3 грунтовой подушки | 0,07 | 8104,63 | 15,01 | 8079,86 | 1285,75 | 567,32 | 1,05 | 565,59 | 90 | 2,02 | 0,14 | 95,1 | 6,66 |
| 18 | ФССЦ-407-0024 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунт суглинок | м3 | 84 | 105,6 |  |  |  | 8870,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР01-02-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укрепление откосов земляного полотна бетонными: монолитными плитами при толщине до 10 см | 100 м2 укрепляемой поверхности | 0,24 | 9921,57 | 1086,07 | 397,83 | 36,29 | 2381,18 | 260,66 | 95,48 | 8,71 | 135,42 | 32,5 | 3,2 | 0,77 |
| 20 | ФЕР27-04-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,16 | 5598,34 | 304,66 | 5220,48 | 658,44 | 895,73 | 48,75 | 835,28 | 105,35 | 37,29 | 5,97 | 49,92 | 7,99 |
| 21 | каль-я тек.ст-ти Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 30,24 | 230,51 |  |  |  | 6970,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | каль-я тек.ст-ти Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 2,4 | 269,29 |  |  |  | 646,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-09-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,24 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 |  | 327,2 | 97,46 | 24,48 |  | 48,46 | 11,63 |  |  |
| 24 | ФССЦ-101-2525 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Металлоконструкции ограждения | т | 0,33 | 7712 |  |  |  | 2544,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-401-0126 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон дорожный (М200) | м3 | 0,979 | 589,16 |  |  |  | 576,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 77302,17 | 2802,73 | 8670,99 | 943,79 |  | 308,29 |  | 71,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 359515,63 | 34501,62 | 43268,24 | 11618,06 |  | 308,29 |  | 71,97 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 кв 2011г ОЗП=12,31; ЭМ=4,99; ЗПМ=12,31; МАТ=4,28 (Поз. 1-2, 11-12, 3-5, 7-8, 13-15, 6, 20-25, 9-10, 16-19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 282213,46 | 31698,88 | 34597,25 | 10674,26 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40811,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 6454,87) (Поз. 3, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4389,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 11268,58) (Поз. 2, 11-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8676,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1120,83) (Поз. 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 926,08) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 20848,09) (Поз. 1, 4-5, 7-8, 13-15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19597,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 2404,52) (Поз. 9-10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2669,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 3096,71) (Поз. 6, 20-25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3747,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23911,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6454,87) (Поз. 3, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1120,83) (Поз. 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 926,08) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2526,5) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1212,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 18321,59) (Поз. 4-5, 7-8, 13-15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9893,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 11268,58) (Поз. 2, 11-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6535,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 89%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2404,52) (Поз. 9-10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1466,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3096,71) (Поз. 6, 20-25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6153,22 |  |  |  |  | 21,67 |  | 2,58 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 64492,25 |  |  |  |  | 69,68 |  | 22,24 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 6246,47 |  |  |  |  | 30,43 |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  | 144882,05 |  |  |  |  | 115,8 |  | 26,65 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 74519,36 |  |  |  |  | 17,6 |  | 7,99 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 65398,87 |  |  |  |  | 12,37 |  | 5,08 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 4818,69 |  |  |  |  | 8,1 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 42092,39 |  |  |  |  | 0,14 |  | 6,66 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15635,12 |  |  |  |  | 32,5 |  | 0,77 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 424238,42 |  |  |  |  | 308,29 |  | 71,97 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 281745,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43268,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46119,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40811,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23911,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 76362,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 500601,34 |  |  |  |  | 308,29 |  | 71,97 |

Составил:____________/______________/

Проверил:____________/______________/

Понижающий коэффициент: ______________________________________________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента : _________________рублей ______________________копеек

Приложение № 3

к договору подряда

№ ______от ______________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2011 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 4

# к договору подряда

# №______от_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к  договору подряда

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |