УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на

«Выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений (лестниц, мостовых переходов и пожарных водоёмов) на период с 21.12.2011 г. до 20.12.2013 г. в Дзержинском районе г. Перми»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор на «Выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений (лестниц, мостовых переходов и пожарных водоёмов) на период с 21.12.2011 г. до 20.12.2013 г. в Дзержинском районе г. Перми». |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений (лестниц, мостовых переходов и пожарных водоёмов) на период с 21.12.2011 г. до 20.12.2013 г. в Дзержинском районе г. Перми. |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 2 056 853 (Два миллиона пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 16 копеек, в т.ч.: на 2012 год – 1 043 201 (Один миллион сорок три тысячи двести один) рубль 70 копеек; на 2013 год – 1 013 651 (Один миллион тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 46 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием и расчетом стоимости работ – приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями договора, являющегося приложением № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район (в соответствии с требованиями Технического задания). Срок начала выполнения работ: 21.12.2011. Срок окончания выполнения работ: 20.12.2013. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для приемки и последующей оплаты работ с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются акты оценки работы подрядного предприятия, акты контрольной проверки (Приложения № 4.1, 4.2., 4.3. к договору), Акт приемки выполненных работ за отчетный период, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным. Форма оплаты: безналичный расчет. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ: Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, Ведомственная целевая программа «Развитие Дзержинского района города Перми». |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 102 842 рубля 66 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 18.11.2011 09-00 ч (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 21.11.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 24.11.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | Размер обеспечения исполнения договора: составляет 30% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 617 055 рублей 95 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения договора составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником аукциона, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 3.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается договор, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений (лестниц, мостовых переходов и пожарных водоёмов) на период с 21.12.2011 г. до 20.12.2013 г. в Дзержинском районе г. Перми

Технические требования к выполнению работ.

- Содержание пожарных водоёмов подразумевает под собой проведение следующих видов работ. В летний период - очистка от поросли подъездов к пожарным водоёмам, сбор твердых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО. В зимний период - расширение подъездов к пожарным водоёмам, сбор твёрдых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО.

- Содержание лестниц и мостовых переходов подразумевает под собой проведение следующих видов работ. В летний период - подметание, уборка мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов; очистку урн от мусора; вывозку мусора, смета. В зимний период - подметание территории от свежевыпавшего снега; сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см; уборка мусора на, под и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов; очистку от уплотненного снега; обработку песком лестниц и подходов к ним; очистку урн от мусора; вывозку мусора.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (ГОСТ, СНиП и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

- В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

- Заказчик в праве в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора и снега с представлением справок с полигона ТБО, подтверждающих вывезенный объём.

Содержание лестниц и мостовых переходов

| Перечень и состав работ по содержанию лестниц и мостовых переходов на 2012 г. № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| Летний период (с 15.04.2012г. по 14.10.2012г.): |  |
| 1 | уборка мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2837 м2 |
| 2 | подметание (1 раз в 3 суток) - 2837 м2 |
| 3 | вывозка мусора, смета (1 раз в сутки) |
| 4 | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 43 шт. |
| 5 | установка урн (цвет фиолетовый) 95л – 11 шт. |
| Зимний период (с 21.12.2011г. по 14.04.2012г. и с 15.10.2012г. по 20.12.2012г.): |  |
| 6 | уборка мусора на, под и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2837 м2 |
| 7 | подметание территории от свежевыпавшего снега (1 раз в 2 суток) - 2837 м2 |
| 8 | сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см (1 раз в 5 суток) - 2837 м2 |
| 9 | очистка от уплотненного снега (40% от площади) (1раз в 4 суток) – 1134,8 м2 |
| 10 | обработка песком лестниц и подходов к ним (1 раз в 3 суток) – 1973,0 м2 |
| 11 | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 32 шт. (с 21.12. по 14.04.) |
|  | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 43 шт. (с 15.10. по 20.12.) |
| 12 | вывозка мусора (1 раз в сутки) |
| Примечание: Уборка лестниц и мостовых переходов от свежевыпавшего снега начинается сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10 - 15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки песком должны повторяться после каждых 2,0 см выпавшего снега. |  |

Примечание:  при порче (поломке) и/или отсутствии пешеходной части, несущей конструкции из дерева или металла, подрядчик должен немедленно устранить недостатки.

Установка урн с покраской (цвет фиолетовый) 95 л – 11 шт.

(с 15.04.2012г. по 20.04.2012г.)

Перечень и состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Копание ямы под установку урны, глубиной 10 см | м2 м3 | 0,9 0,09 |
| 2 | Установка урны металлической перфорированной Цвет - фиолетовый | шт. | 11 |
| 3 | Заливка бетоном B20 (М-250) опорных стоек урны, толщиной 10 см | м3 | 0,09 |

# Рис. 1. Урна «ПУ-95» (либо эквивалент)

Описание: переносная, на двух опорах
Материал: перфорированный металл

| Модель | Диаметр корзины, мм | Объем корзины, л | Высота стойки урны, мм | Высота корзины, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУ-95 (либо эквивалент) | 430 | 95 | 400 | 700 | 9,7 |

Перечень и состав работ по содержанию лестниц и мостовых переходов на 2013 г.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| Летний период (с 15.04.2013г. по 14.10.2013г.): |  |
| 1 | уборка мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2837 м2 |
| 2 | подметание (1 раз в 3 суток) - 2837 м2 |
| 3 | вывозка мусора, смета (1 раз в сутки) |
| 4 | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 43 шт. |
| Зимний период (с 21.12.2012г. по 14.04.2013г. и с 15.10.2013г. по 20.12.2013г.): |  |
| 5 | уборка мусора на, под и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2837 м2 |
| 6 | подметание территории от свежевыпавшего снега (1 раз в 2 суток) - 2837 м2 |
| 7 | сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см (1 раз в 5 суток) - 2837 м2 |
| 8 | очистка от уплотненного снега (40% от площади) (1раз в 4 суток) – 1134,8 м2 |
| 9 | обработка песком лестниц и подходов к ним (1 раз в 3 суток) – 1973,0 м2 |
| 10 | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 43 шт. |
| 11 | вывозка мусора (1 раз в сутки) |
| Примечание: Уборка лестниц и мостовых переходов от свежевыпавшего снега начинается сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10 - 15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки песком должны повторяться после каждых 2,0 см выпавшего снега. |  |

Расчёт периодичности очистки от снега лестниц и мостовых переходов

Среднегодовое суммарное количество снежных осадков – 1200 мм.

Количество суток зимнего периода с 21.12.2011г. по 14.04.2012г. и с 15.10.2012г. по 20.12.2012г. – 183

Периодичность уборки снега: 183 сут./ (1200 мм/ 20 мм) = 3,05 сут.

Перечень лестниц и мостовых переходов.

| № п/п | Местонахождение объекта | Материал несущей конструкции |  | Материал пешеходной части |  | Площадь, м2 | Урны, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Левобережная часть: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мосты через реку Данилиха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Крисанова | металл |  | дерево |  | 95,2 | 1 |
| 2 | ул. Голева, 2 | металл |  | дерево |  | 110 | 2 |
| 3 | ул. Грузинской, 13 | металл |  | дерево |  | 25 | 1 |
| 4 | ул. Котовского | металл |  | дерево |  | 40,5 | 0 |
| 5 | ул. Горняков | металл |  | дерево |  | 33,7 | 0 |
|  | Мост через реку Мулянка в посёлке Усть - Муллы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Строителей | металл |  | металл |  | 55,5 | 0 |
|  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Дзержинского, 1 | ж/б |  | ж/б |  | 150,7 | 0 |
| 8 | ул. Петропавловская (трамвайная ост. "Хохрякова") | ж/б |  | ж/б |  | 3 | 0 |
| 9 | ул. Окулова (за ДКМ между ул. Петропавловская, 185 и ул. Орджоникидзе, 171а) | дерево |  | дерево |  | 100 | 0 |
| 10 | от технологического проезда к дому №17 по ул. Толмачёва | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 1 |
| 11 | ул. Толмачёва (от ул. Петропавловская, 111 вдоль школы №84 до ул. Я.Колоса) |  |  | а/б |  | 214,5 | 0 |
| 12 | Лестница от ул. Хохрякова к памятнику воинам-дзержинцам на ул. Хохрякова | бетон |  | камень |  | 68 | 0 |
| 13 | ул. Ленина, 100 (склон во дворе) | металл |  | металл |  | 25 | 0 |
| 14 | ул. Большевистская, 220 (подъём к храму и МСЧ №5) | камень |  | камень |  | 50 | 1 |
| 15 | ул. Большевистская, 220 (вдоль сквера) | ж/б |  | ж/б |  | 18 | 0 |
| 16 | ул. Я.Колоса, 6-10 | ж/б |  | ж/б |  | 3 | 0 |
| 17 | ул. Петропавловская (трамвайная ост. "Плеханова") | ж/б |  | ж/б |  | 25 | 0 |
| 18 | ул. Плеханова (от ул. Петропавловская до ул. Я.Коласа) | ж/б |  | ж/б |  | 334 | 3 |
| 19 | ул. Я.Колоса, 3 (лестницы в частный сектор) 2 ед. | ж/б, металл |  | ж/б, дерево |  | 10 | 0 |
| 20 | ул. Петропавловская, 64 на т/тр (2 шт.) | металл |  | дерево |  | 12 | 0 |
| 21 | ул. Петропавловская, 62-64 | ж/б |  | ж/б |  | 6 | 0 |
| 22 | ул. Плеханова 39-39/5 | ж/б |  | ж/б |  | 5 | 0 |
| 23 | створ ул. Луначарского - Большевистская, Плеханова к ресторану "Тануки" | ж/б |  | камень |  | 15 | 1 |
| 24 | ул. Петропавловская, 97-99 | ж/б |  | ж/б |  | 30 | 2 |
| 25 | ул. Крисанова, 17 (вдоль дома и до тротуара) | ж/б |  | ж/б |  | 95,2 | 0 |
| 26 | ул. Крисанова, 13 (склон от тротуара) 2ед. | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 0 |
| 27 | ул. Плеханова, 46 (вдоль тротуара) | ж/б |  | ж/б |  | 44 | 0 |
| 28 | ул. Плеханова (от дома №61 до дома №57) | ж/б |  | ж/б |  | 5 | 0 |
| 29 | ул. Плеханова (подъём к ул. Ш.Космонавтов) | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 2 |
| 30 | ул. Ш.Космонавтов (спуск на ул. Кронштадтская с путепровода) | металл |  | металл |  | 20 | 0 |
| 31 | ул. Ш.Космонавтов (спуск с путепровода к АЗС по ул. Ш.Космонавтов, 106а) | металл |  | металл |  | 8 | 1 |
| 32 | ул. Мильчакова, 22 | дерево |  | дерево |  | 20 | 0 |
| 33 | ул. Мильчакова, 33 | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 0 |
| 34 | ул. Маяковского, 33 | металл, ж/б |  | металл, ж/б |  | 15 | 0 |
| 35 | ул. Отдыха, 5 | металл |  | металл |  | 10,8 | 1 |
| Правобережная часть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Хабаровская, 163-165 | ж/б |  | ж/б |  | 42 | 2 |
| 37 | ул. Ветлужская, 95-97-93 | ж/б |  | ж/б |  | 65 | 3 |
| 38 | ул. Ветлужская, 97 (в сторону ул. Красноводская) | ж/б |  | ж/б |  | 12 | 2 |
| 39 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки справа) | ж/б |  | ж/б |  | 18 | 2 |
| 40 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки слева) | ж/б |  | ж/б |  | 30 | 1 |
| 41 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - чётная сторона) | ж/б |  | ж/б |  | 50 | 1 |
| 42 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - нечётная сторона) | ж/б |  | ж/б |  | 20 | 1 |
| 43 | ул. Заречная, 162 | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 1 |
| 44 | ул. Заречная, 162 (к контейнерной площадке) | ж/б |  | ж/б |  | 3 | 1 |
| 45 | ул. Ветлужская, 58 с торца к дому №143 по ул. Заречная | дерево |  | дерево |  | 3 | 1 |
| 46 | ул. Ветлужская, 95-97 (подъём на внутридворовую территорию) | ж/б |  | ж/б |  | 12 | 1 |
| 47 | ул. Ветлужская, 125 (спуск к ост. «Бажова») | ж/б |  | ж/б |  | 21 | 0 |
| Итого (общая площадь лестниц и мостовых переходов) |  |  |  |  |  | 1973,0 |  |
| Прилегающие к лестницам и мостовым переходам территории (1,5 м): |  |  |  |  |  | 864,0 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2837,0 | 32 |

Содержание пожарных водоёмов

Перечень и состав работ по содержанию пожарных водоёмов на 2012 г.

№ п/п; Наименование работ; Объём. Летний период (с 15.04.2012 г. по 14.10.2012 г.):. 1; Уборка мусора с территории пожарного пирса (1 раз в 30 дней); 1961 м2. 2; Срезка поросли (1 раз за сезон в период с 21.04 по 20.05); 980,5 м2. 3; Вывоз мусора на полигон ТБО; 30 тонн. 4; Планировка площадей механизированным способом (по заданию Заказчика); 1961 м2. 5; Установка табличек «пожарный пирс» рис.1; 8 шт.. Зимний период (с 21.12.2011 г. по 14.04.2012 г. и с 15.10.2012 г. по 20.12.2012 г.):. 6; Уборка мусора с территории пожарного пирса (1 раз в 30 дней); 1961 м2. 7; Расширение подъездов к пожарным водоёмам на всю ширину не менее 5м (1 раз в 10 дней). В случае интенсивных осадков обеспечение уборки не более 1 суток после их окончания; 1961 м2. 8; Вывозка мусора на полигон ТБО; 15 тонн.

Рис.2. Табличка «Пожарный водоисточник»  400x400 мм (цвет красный)

Установка табличек «пожарный пирс» подразумевает под собой следующие виды работ:

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бурение лунки, глубиной 1 м | 8 шт. |
| 2 | Установка металлической стойки (d=76мм) под табличку | 8 шт. |
| 3 | Бетонирование основания стойки | 1,45 м3 |
| 4 | Крепеж таблички к стойке | 8 шт. |

Перечень и состав работ по содержанию пожарных водоёмов на 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| Летний период (с 15.04.2013 г. по 14.10.2013 г.): |  |  |
| 1 | Уборка мусора с территории пожарного пирса (1 раз в 30 дней) | 1961 м2 |
| 2 | Срезка поросли (1 раз за сезон в период с 21.04 по 20.05) | 980,5 м2 |
| 3 | Вывоз мусора на полигон ТБО | 30 тонн |
| 4 | Планировка площадей механизированным способом (по заданию Заказчика) | 1961 м2 |
| Зимний период (с 21.12.2012 г. по 14.04.2013 г. и с 15.10.2013 г. по 20.12.2013 г.): |  |  |
| 5 | Уборка мусора с территории пожарного пирса (1 раз в 30 дней) | 1961 м2 |
| 6 | Расширение подъездов к пожарным водоёмам на всю ширину не менее 5м (1 раз в 10 дней). В случае интенсивных осадков обеспечение уборки не более 1 суток после их окончания | 1961 м2 |
| 7 | Вывозка мусора на полигон ТБО | 15 тонн |

Перечень пожарных водоёмов.

| № п/п | Наименование объекта | Ширина подъездного пути, м | Площадь подъездного пути, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Отдыха, 2 (р.Мулянка) | 5 | 400 |
| 2 | ул. Южная, 1 (р.Мулянка) | 5 | 150 |
| 3 | ул. Отдыха, 42 (р.Мулянка) | 5 | 200 |
| 4 | ул. Фоминская, 51 (Мостоотряд 123, озеро у дороги) | 5 | 150 |
| 5 | ул. Сорокинская 2-я, 65 (бетонный пирс) | 5 | 120 |
| 6 | ул. Берег Камы, 3б (щебеночный пирс) | 5 | 521 |
| 7 | ул. Маяковского, 1 (р.Мулянка) | 5 | 120 |
| 8 | ул. Берег Камы, 9б | 5 | 150 |
| 9 | ул. Набережная, 2 | 5 | 150 |
|  | Итого: |  | 1961 |

Приложение № 1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию лестниц и мостовых переходов

Летнее содержание лестниц и мостовых переходов

| Критерии оценки | Оценка |
| --- | --- |
| Лестница подметена, мусор убран на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Мусор из урн убран. | Отлично 5 |
| Лестница не подметена, присутствует единичный мусор на лестничных и (или) мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и (или) на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Мусор из урн убран. | Хорошо 4 |
| Лестница не подметена, присутствует единичный мусор на лестничных и (или) мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и (или) на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Мусор из урн не убран (урна заполнена более чем на 2/3 объема). | Удовлетворительно 3 |
| Уборка не производилась, наличие мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м. Наличие мусора в урнах. | Неудовлетворительно 2 |

Зимнее содержание лестниц и мостовых переходов

| Критерии оценки | Оценка |
| --- | --- |
| Лестница подметена, мусор убран на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Мусор из урн убран. Лестница и подходы к ней обработаны песком. Лестница очищена от снега, на 40% очищена от уплотненного снега. | Отлично 5 |
| Лестница подметена, мусор не убран на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Мусор из урн не убран. Лестница и подходы к ней обработаны песком. Лестница очищена от снега, на 40% очищена от уплотненного снега. | Хорошо 4 |
| Лестница подметена, мусор убран на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Наличие мусора в урнах. Лестница и подходы к ней не обработаны песком. Лестница очищена от снега, на 40% очищена от уплотненного снега. | Удовлетворительно 3 |
| Уборка не производилась, наличие мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м. Наличие мусора в урнах. Лестница и подходы к ней не обработаны песком. Не соблюдается периодичность уборки от снега лестничных и мостовых переходов, а также подходов к ним. | Неудовлетворительно 2 |

Производится не менее 4 объездов за месяц с выставлением баллов, высчитывается средний балл за месяц. Оценка ставится за содержание отдельно взятой остановки, выводится средний балл по содержанию остановочных пунктов в Дзержинском районе г. Перми, в зависимости от полученного среднего балла процент снижения стоимости работ производится согласно количеству баллов, набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5,0 баллов – снижение от 4% до 0%

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15% до 10%

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40% до 30%

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60% до 50%

от 2,6 до 3,0 баллов – снижение от 80% до 70%

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Если при следующем объезде на одном и том же лестничном и (или) мостовом переходе мусор, смет, листва, снег, наледь снова были не убраны, то оценка за данный лестничный и (или) мостовой переход автоматически снижается на 1 балл.

- Если на каждом объезде один и тот же лестничный и (или) мостовой переход не убирался (ставилась оценка неудовлетворительно), то общий процент снижения за месяц составляет 50%.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию пожарных водоёмов

Летнее содержание пожарных водоёмов

| № п/п | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусор убран с проезжей части и обочин. | Отлично 0% |
| 2 | На проезжей части и вдоль обочин присутствует единичный мусор. | Хорошо 20% |
| 3 | Мусор убран не в полном объеме. | Удовлетворительно 50% |
| 4 | Проезжая часть разбита, ямы, мусор, поросль. | Неудовлетворительно 100% |

Зимнее содержание пожарных водоёмов

| № п/п | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проезжая часть полностью расширена. Мусор отсутствует. | Отлично 0% |
| 2 | Проезжая часть полностью расширена. Присутствует единичный мусор | Хорошо 20% |
| 3 | Проезжая часть не полностью расширена. Мусор убран не в полном объеме. | Удовлетворительно 50% |
| 4 | Проезжая часть разбита, ямы, мусор. | Неудовлетворительно 100% |

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по установке урн

| № п/п | Перечень возможных нарушений при установке урн | % снижения за качество выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несоблюдение прямолинейности контуров | 10% |  |
| 2 | Укладка бетона без зачистки основания от мусора, пыли и грязи | 100% |  |
| 3 | Марка бетона ниже, указанной в техническом задании | Работы не принимаются |  |
| 4 | Урна установлена не вертикально | 20% за каждую урну |  |
| 5 | Урна имеет повреждения, вмятины, дефекты | 30% за каждую урну, переустановка некачественной урны |  |
| 6 | Строительный мусор не вывезен в течение 2 суток | 10% за каждые сутки |  |
| 7 | В случае неисполнения предписания Заказчика | 30 тыс. руб. |  |

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП III-10-75 |  | «Благоустройство территории» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| 3 | ГОСТ 25192-82 |  | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 4 | ГОСТ 26633-91 |  | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| 5 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 6 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 7 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| 8 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 9 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 10 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 11 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 12 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 13 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 14 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 15 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 16 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 17 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 18 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |

Приложение № 3

к техническому заданию

Расчет стоимости

на выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений (лестниц, мостовых переходов и пожарных водоёмов) на период с 21.12.2011 г. до 20.12.2013 г. в Дзержинском районе г. Перми

| Наименование объекта | Стоимость содержания на 2012 г., руб. | Стоимость содержания на 2013 г., руб. |
| --- | --- | --- |
| Содержание лестниц и мостовых переходов | 977 251,26 | 967 218,53 |
| Содержание пожарных водоемов | 65 950,44 | 46 432,93 |
| Всего: | 1 043 201,70 | 1 013 651,46 |

Для обоснования расчета стоимости использовались следующие нормативные документы:

- Типовые нормы времени (выработки) на работы по озеленению – М., 1987.;

- Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройство (утв. Приказом Департамента ЖКХ Минстроя РФ от 06.12.94 г.);

- Нормы обслуживания и нормативы численности рабочих, занятых ручной уборкой территорий (улиц);

- Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонта. МДК 2-02.01. Часть 1. Нормы времени и нормы обслуживания на работы по санитарному содержанию домовладений.;

- Ежеквартальный бюллетень (IV квартал) регионального центра по ценообразованию в строительстве НП «Строители Урала»;

- Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08 (в ред. Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011 № 15127-ИП/08);

- Пермские строительные ведомости № 9, 2011;

- Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 23 ноября 2010 г. № 509).

Приложение № 2

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений (лестниц, мостовых переходов и пожарных водоёмов) на период с 21.12.2011 г. до 20.12.2013 г. в Дзержинском районе г.Перми

г. Пермь                                                                                                       «__» _____ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  аукционной комиссии от __________ (протокол № _____), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию искусственных инженерных сооружений (лестниц, мостовых переходов и пожарных водоёмов) на период с 21.12.2011 г. до 20.12.2013 г. в Дзержинском районе г.Перми в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложение № 1 и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №  1 –  техническое задание;

- Приложение №  2 –  расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 – формы актов оценки работы подрядного предприятия, актов контрольной проверки, предписания;

- Приложение № 5 – форма донесения;

- Приложение № 6 – перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ;

- Приложение № 7 – приказ о назначении уполномоченного представителя (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора);

- Приложение № 8 – графики помесячной разбивки выполняемых объемов работ по годам (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора);

- Приложение № 9 – развёрнутый расчёт стоимости работ (Предоставляется Подрядчиком при заключении договора).

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе «Правилами благоустройства и содержания территории в городе Перми», утвержденными решением Пермской городской Думы №4 от 29.01.2008, СНиП, ГОСТ.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначать уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного договора.

2.1.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

2.1.5. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе представителя подрядчика  от подписания акта контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается представителем заказчика  и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

При отказе представителя подрядчика от участия в контрольном мероприятии, представитель заказчика в одностороннем порядке проводит контрольное мероприятие, по результатам которого составляет акт контрольной проверки, обязательный для исполнения Подрядчиком.

Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

2.2.3. Производить в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика  фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

2.2.4. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и передать данное предписание представителю Подрядчика под роспись, либо  направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

2. 3. Права и обязанности Подрядчика.

2.3.1. Подрядчик обязан:

Приказом назначить уполномоченного представителя, имеющего право подписи контрольных актов проверки, или выдать доверенность уполномоченному представителю на представление интересов Подрядчика при проведении работ и подписания документации.

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.)  и сдать выполненные работы в установленный срок.

К моменту подписания договора представить график помесячной разбивки выполняемых работ.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

2.3.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика,  заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

2.3.8. За свой счет  и своевременно  устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. В случае несогласия  с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ.

3.1.Общая стоимость работ по содержанию, подлежащих выполнению в период с 21.12.2011 г. по 20.12.2013 г. определяется на основании цены, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме (на основании цены, предложенной участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора; на основании начальной (максимальной) цены договора при признании аукциона несостоявшимся) в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложениям № 2 к настоящему договору и составляет _______________ (______), без дальнейшей индексации, по годам.

Стоимость выполнения работ по содержанию

2012 г.

по содержанию искусственных инженерных сооружений  ________ (_______), включая НДС _______ (_________).

2013 г.

по содержанию искусственных инженерных сооружений  ________ (_______), включая НДС _______ (_________).

Понижающий коэффициент ______.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему договору.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим договором) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются акты оценки работы подрядного предприятия, акты контрольной проверки (Приложения № 4.1, 4.2., 4.3. к договору), Акт приемки выполненных работ за отчетный период, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ (в соответствии с Приложением № 2) с применением понижающего коэффициента и с учётом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Договоре.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ___.

3.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему договору.

3.7. Работы по настоящему договору оплачиваются за счет средств бюджета города по ведомственной целевой программе «Развитие Дзержинского района города Перми».

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1. Начало выполнения  работ: 21.12.2011 г.

4.2. Окончание выполнения работ:  20.12.2013 г.

4.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

5.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

5.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, выполняемых несколько раз в месяц,  Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания. В случае невыполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, Заказчик снимает 100 % стоимости с данного объекта за  период, предшествующий предыдущей контрольной проверке.

В случае некачественного выполнения ежедневных работ на объекте, Заказчик делает снижение стоимости работ (согласно приложению № 3) в день проверки.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки.

6.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

6.4.3.  За выданное Заказчиком и неисполненное предписание в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Действие и прекращение действия договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

7.2. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, либо по соглашению сторон вследствие существенного нарушения условий договора,  Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ,  указанной в п.3.1 настоящего договора.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, что не является претензионным порядком. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел. (342) 238-30-30, 238-29-90 ИНН 5903089626 КПП 590301001 р./с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», л/с 02934018343) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| ________________ Д.К. Галиханов М.п. | ________________ М.п. |

Приложение № 1

к договору №  от _____ 2011 г

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений (лестниц, мостовых переходов и пожарных водоёмов) на период с 21.12.2011 г. до 20.12.2013 г. в Дзержинском районе г. Перми

Технические требования к выполнению работ.

- Содержание пожарных водоёмов подразумевает под собой проведение следующих видов работ. В летний период - очистка от поросли подъездов к пожарным водоёмам, сбор твердых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО. В зимний период - расширение подъездов к пожарным водоёмам, сбор твёрдых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО.

- Содержание лестниц и мостовых переходов подразумевает под собой проведение следующих видов работ. В летний период - подметание, уборка мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов; очистку урн от мусора; вывозку мусора, смета. В зимний период - подметание территории от свежевыпавшего снега; сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см; уборка мусора на, под и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов; очистку от уплотненного снега; обработку песком лестниц и подходов к ним; очистку урн от мусора; вывозку мусора.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (ГОСТ, СНиП и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

- В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

- Заказчик в праве в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора и снега с представлением справок с полигона ТБО, подтверждающих вывезенный объём.

Содержание лестниц и мостовых переходов

| Перечень и состав работ по содержанию лестниц и мостовых переходов на 2012 г. № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| Летний период (с 15.04.2012г. по 14.10.2012г.): |  |
| 1 | уборка мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2837 м2 |
| 2 | подметание (1 раз в 3 суток) - 2837 м2 |
| 3 | вывозка мусора, смета (1 раз в сутки) |
| 4 | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 43 шт. |
| 5 | установка урн (цвет фиолетовый) 95л – 11 шт. |
| Зимний период (с 21.12.2011г. по 14.04.2012г. и с 15.10.2012г. по 20.12.2012г.): |  |
| 6 | уборка мусора на, под и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2837 м2 |
| 7 | подметание территории от свежевыпавшего снега (1 раз в 2 суток) - 2837 м2 |
| 8 | сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см (1 раз в 5 суток) - 2837 м2 |
| 9 | очистка от уплотненного снега (40% от площади) (1раз в 4 суток) – 1134,8 м2 |
| 10 | обработка песком лестниц и подходов к ним (1 раз в 3 суток) – 1973,0 м2 |
| 11 | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 32 шт. (с 21.12. по 14.04.) |
|  | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 43 шт. (с 15.10. по 20.12.) |
| 12 | вывозка мусора (1 раз в сутки) |
| Примечание: Уборка лестниц и мостовых переходов от свежевыпавшего снега начинается сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10 - 15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки песком должны повторяться после каждых 2,0 см выпавшего снега. |  |

Примечание:  при порче (поломке) и/или отсутствии пешеходной части, несущей конструкции из дерева или металла, подрядчик должен немедленно устранить недостатки.

Установка урн с покраской (цвет фиолетовый) 95 л – 11 шт.

(с 15.04.2012г. по 20.04.2012г.)

Перечень и состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Копание ямы под установку урны, глубиной 10 см | м2 м3 | 0,9 0,09 |
| 2 | Установка урны металлической перфорированной Цвет - фиолетовый | шт. | 11 |
| 3 | Заливка бетоном B20 (М-250) опорных стоек урны, толщиной 10 см | м3 | 0,09 |

# Рис. 1. Урна «ПУ-95» (либо эквивалент)

Описание: переносная, на двух опорах
Материал: перфорированный металл

| Модель | Диаметр корзины, мм | Объем корзины, л | Высота стойки урны, мм | Высота корзины, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУ-95 (либо эквивалент) | 430 | 95 | 400 | 700 | 9,7 |

Перечень и состав работ по содержанию лестниц и мостовых переходов на 2013 г.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| Летний период (с 15.04.2013г. по 14.10.2013г.): |  |
| 1 | уборка мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2837 м2 |
| 2 | подметание (1 раз в 3 суток) - 2837 м2 |
| 3 | вывозка мусора, смета (1 раз в сутки) |
| 4 | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 43 шт. |
| Зимний период (с 21.12.2012г. по 14.04.2013г. и с 15.10.2013г. по 20.12.2013г.): |  |
| 5 | уборка мусора на, под и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2837 м2 |
| 6 | подметание территории от свежевыпавшего снега (1 раз в 2 суток) - 2837 м2 |
| 7 | сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см (1 раз в 5 суток) - 2837 м2 |
| 8 | очистка от уплотненного снега (40% от площади) (1раз в 4 суток) – 1134,8 м2 |
| 9 | обработка песком лестниц и подходов к ним (1 раз в 3 суток) – 1973,0 м2 |
| 10 | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 43 шт. |
| 11 | вывозка мусора (1 раз в сутки) |
| Примечание: Уборка лестниц и мостовых переходов от свежевыпавшего снега начинается сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10 - 15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки песком должны повторяться после каждых 2,0 см выпавшего снега. |  |

Расчёт периодичности очистки от снега лестниц и мостовых переходов

Среднегодовое суммарное количество снежных осадков – 1200 мм.

Количество суток зимнего периода с 21.12.2011г. по 14.04.2012г. и с 15.10.2012г. по 20.12.2012г. – 183

Периодичность уборки снега: 183 сут./ (1200 мм/ 20 мм) = 3,05 сут.

Перечень лестниц и мостовых переходов.

| № п/п | Местонахождение объекта | Материал несущей конструкции |  | Материал пешеходной части |  | Площадь, м2 | Урны, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Левобережная часть: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мосты через реку Данилиха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Крисанова | металл |  | дерево |  | 95,2 | 1 |
| 2 | ул. Голева, 2 | металл |  | дерево |  | 110 | 2 |
| 3 | ул. Грузинской, 13 | металл |  | дерево |  | 25 | 1 |
| 4 | ул. Котовского | металл |  | дерево |  | 40,5 | 0 |
| 5 | ул. Горняков | металл |  | дерево |  | 33,7 | 0 |
|  | Мост через реку Мулянка в посёлке Усть - Муллы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Строителей | металл |  | металл |  | 55,5 | 0 |
|  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Дзержинского, 1 | ж/б |  | ж/б |  | 150,7 | 0 |
| 8 | ул. Петропавловская (трамвайная ост. "Хохрякова") | ж/б |  | ж/б |  | 3 | 0 |
| 9 | ул. Окулова (за ДКМ между ул. Петропавловская, 185 и ул. Орджоникидзе, 171а) | дерево |  | дерево |  | 100 | 0 |
| 10 | от технологического проезда к дому №17 по ул. Толмачёва | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 1 |
| 11 | ул. Толмачёва (от ул. Петропавловская, 111 вдоль школы №84 до ул. Я.Колоса) |  |  | а/б |  | 214,5 | 0 |
| 12 | Лестница от ул. Хохрякова к памятнику воинам-дзержинцам на ул. Хохрякова | бетон |  | камень |  | 68 | 0 |
| 13 | ул. Ленина, 100 (склон во дворе) | металл |  | металл |  | 25 | 0 |
| 14 | ул. Большевистская, 220 (подъём к храму и МСЧ №5) | камень |  | камень |  | 50 | 1 |
| 15 | ул. Большевистская, 220 (вдоль сквера) | ж/б |  | ж/б |  | 18 | 0 |
| 16 | ул. Я.Колоса, 6-10 | ж/б |  | ж/б |  | 3 | 0 |
| 17 | ул. Петропавловская (трамвайная ост. "Плеханова") | ж/б |  | ж/б |  | 25 | 0 |
| 18 | ул. Плеханова (от ул. Петропавловская до ул. Я.Коласа) | ж/б |  | ж/б |  | 334 | 3 |
| 19 | ул. Я.Колоса, 3 (лестницы в частный сектор) 2 ед. | ж/б, металл |  | ж/б, дерево |  | 10 | 0 |
| 20 | ул. Петропавловская, 64 на т/тр (2 шт.) | металл |  | дерево |  | 12 | 0 |
| 21 | ул. Петропавловская, 62-64 | ж/б |  | ж/б |  | 6 | 0 |
| 22 | ул. Плеханова 39-39/5 | ж/б |  | ж/б |  | 5 | 0 |
| 23 | створ ул. Луначарского - Большевистская, Плеханова к ресторану "Тануки" | ж/б |  | камень |  | 15 | 1 |
| 24 | ул. Петропавловская, 97-99 | ж/б |  | ж/б |  | 30 | 2 |
| 25 | ул. Крисанова, 17 (вдоль дома и до тротуара) | ж/б |  | ж/б |  | 95,2 | 0 |
| 26 | ул. Крисанова, 13 (склон от тротуара) 2ед. | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 0 |
| 27 | ул. Плеханова, 46 (вдоль тротуара) | ж/б |  | ж/б |  | 44 | 0 |
| 28 | ул. Плеханова (от дома №61 до дома №57) | ж/б |  | ж/б |  | 5 | 0 |
| 29 | ул. Плеханова (подъём к ул. Ш.Космонавтов) | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 2 |
| 30 | ул. Ш.Космонавтов (спуск на ул. Кронштадтская с путепровода) | металл |  | металл |  | 20 | 0 |
| 31 | ул. Ш.Космонавтов (спуск с путепровода к АЗС по ул. Ш.Космонавтов, 106а) | металл |  | металл |  | 8 | 1 |
| 32 | ул. Мильчакова, 22 | дерево |  | дерево |  | 20 | 0 |
| 33 | ул. Мильчакова, 33 | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 0 |
| 34 | ул. Маяковского, 33 | металл, ж/б |  | металл, ж/б |  | 15 | 0 |
| 35 | ул. Отдыха, 5 | металл |  | металл |  | 10,8 | 1 |
| Правобережная часть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Хабаровская, 163-165 | ж/б |  | ж/б |  | 42 | 2 |
| 37 | ул. Ветлужская, 95-97-93 | ж/б |  | ж/б |  | 65 | 3 |
| 38 | ул. Ветлужская, 97 (в сторону ул. Красноводская) | ж/б |  | ж/б |  | 12 | 2 |
| 39 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки справа) | ж/б |  | ж/б |  | 18 | 2 |
| 40 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки слева) | ж/б |  | ж/б |  | 30 | 1 |
| 41 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - чётная сторона) | ж/б |  | ж/б |  | 50 | 1 |
| 42 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - нечётная сторона) | ж/б |  | ж/б |  | 20 | 1 |
| 43 | ул. Заречная, 162 | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 1 |
| 44 | ул. Заречная, 162 (к контейнерной площадке) | ж/б |  | ж/б |  | 3 | 1 |
| 45 | ул. Ветлужская, 58 с торца к дому №143 по ул. Заречная | дерево |  | дерево |  | 3 | 1 |
| 46 | ул. Ветлужская, 95-97 (подъём на внутридворовую территорию) | ж/б |  | ж/б |  | 12 | 1 |
| 47 | ул. Ветлужская, 125 (спуск к ост. «Бажова») | ж/б |  | ж/б |  | 21 | 0 |
| Итого (общая площадь лестниц и мостовых переходов) |  |  |  |  |  | 1973,0 |  |
| Прилегающие к лестницам и мостовым переходам территории (1,5 м): |  |  |  |  |  | 864,0 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2837,0 | 32 |

Содержание пожарных водоёмов

Перечень и состав работ по содержанию пожарных водоёмов на 2012 г.

№ п/п; Наименование работ; Объём. Летний период (с 15.04.2012 г. по 14.10.2012 г.):. 1; Уборка мусора с территории пожарного пирса (1 раз в 30 дней); 1961 м2. 2; Срезка поросли (1 раз за сезон в период с 21.04 по 20.05); 980,5 м2. 3; Вывоз мусора на полигон ТБО; 30 тонн. 4; Планировка площадей механизированным способом (по заданию Заказчика); 1961 м2. 5; Установка табличек «пожарный пирс» рис.1; 8 шт.. Зимний период (с 21.12.2011 г. по 14.04.2012 г. и с 15.10.2012 г. по 20.12.2012 г.):. 6; Уборка мусора с территории пожарного пирса (1 раз в 30 дней); 1961 м2. 7; Расширение подъездов к пожарным водоёмам на всю ширину не менее 5м (1 раз в 10 дней). В случае интенсивных осадков обеспечение уборки не более 1 суток после их окончания; 1961 м2. 8; Вывозка мусора на полигон ТБО; 15 тонн.

Рис.2. Табличка «Пожарный водоисточник»  400x400 мм (цвет красный)

Установка табличек «пожарный пирс» подразумевает под собой следующие виды работ:

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бурение лунки, глубиной 1 м | 8 шт. |
| 2 | Установка металлической стойки (d=76мм) под табличку | 8 шт. |
| 3 | Бетонирование основания стойки | 1,45 м3 |
| 4 | Крепеж таблички к стойке | 8 шт. |

Перечень и состав работ по содержанию пожарных водоёмов на 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| Летний период (с 15.04.2013 г. по 14.10.2013 г.): |  |  |
| 1 | Уборка мусора с территории пожарного пирса (1 раз в 30 дней) | 1961 м2 |
| 2 | Срезка поросли (1 раз за сезон в период с 21.04 по 20.05) | 980,5 м2 |
| 3 | Вывоз мусора на полигон ТБО | 30 тонн |
| 4 | Планировка площадей механизированным способом (по заданию Заказчика) | 1961 м2 |
| Зимний период (с 21.12.2012 г. по 14.04.2013 г. и с 15.10.2013 г. по 20.12.2013 г.): |  |  |
| 5 | Уборка мусора с территории пожарного пирса (1 раз в 30 дней) | 1961 м2 |
| 6 | Расширение подъездов к пожарным водоёмам на всю ширину не менее 5м (1 раз в 10 дней). В случае интенсивных осадков обеспечение уборки не более 1 суток после их окончания | 1961 м2 |
| 7 | Вывозка мусора на полигон ТБО | 15 тонн |

Перечень пожарных водоёмов.

| № п/п | Наименование объекта | Ширина подъездного пути, м | Площадь подъездного пути, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Отдыха, 2 (р.Мулянка) | 5 | 400 |
| 2 | ул. Южная, 1 (р.Мулянка) | 5 | 150 |
| 3 | ул. Отдыха, 42 (р.Мулянка) | 5 | 200 |
| 4 | ул. Фоминская, 51 (Мостоотряд 123, озеро у дороги) | 5 | 150 |
| 5 | ул. Сорокинская 2-я, 65 (бетонный пирс) | 5 | 120 |
| 6 | ул. Берег Камы, 3б (щебеночный пирс) | 5 | 521 |
| 7 | ул. Маяковского, 1 (р.Мулянка) | 5 | 120 |
| 8 | ул. Берег Камы, 9б | 5 | 150 |
| 9 | ул. Набережная, 2 | 5 | 150 |
|  | Итого: |  | 1961 |

Заказчик _____________ /Д.К. Галиханов/                            Подрядчик __________//

МП									МП

Приложение № 2

к договору №  от ______ 2011 г

Расчёт стоимости

на выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений (лестниц, мостовых переходов и пожарных водоёмов) на период с 21.12.2011 г. до 20.12.2013 г. в Дзержинском районе г. Перми

| Наименование объекта | Стоимость содержания на 2012 г., руб. | Стоимость содержания на 2013 г., руб. |
| --- | --- | --- |
| Содержание лестниц и мостовых переходов | 977 251,26 | 967 218,53 |
| Содержание пожарных водоемов | 65 950,44 | 46 432,93 |
| Всего: | 1 043 201,70 | 1 013 651,46 |

Для обоснования расчета стоимости использовались следующие нормативные документы:

- Типовые нормы времени (выработки) на работы по озеленению – М., 1987.;

- Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройство (утв. Приказом Департамента ЖКХ Минстроя РФ от 06.12.94 г.);

- Нормы обслуживания и нормативы численности рабочих, занятых ручной уборкой территорий (улиц);

- Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонта. МДК 2-02.01. Часть 1. Нормы времени и нормы обслуживания на работы по санитарному содержанию домовладений.;

- Ежеквартальный бюллетень (IV квартал) регионального центра по ценообразованию в строительстве НП «Строители Урала»;

- Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08 (в ред. Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011 № 15127-ИП/08);

- Пермские строительные ведомости № 9, 2011;

- Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 23 ноября 2010 г. № 509).

Понижающий коэффициент  ______.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____.

Заказчик ____________ / Д.К. Галиханов /                                    Подрядчик ____________ //

МП										МП

Приложение № 3

к  договору №  от _____ 2011 г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию лестниц и мостовых переходов

Летнее содержание лестниц и мостовых переходов

| Критерии оценки | Оценка |
| --- | --- |
| Лестница подметена, мусор убран на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Мусор из урн убран. | Отлично 5 |
| Лестница не подметена, присутствует единичный мусор на лестничных и (или) мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и (или) на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Мусор из урн убран. | Хорошо 4 |
| Лестница не подметена, присутствует единичный мусор на лестничных и (или) мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и (или) на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Мусор из урн не убран (урна заполнена более чем на 2/3 объема). | Удовлетворительно 3 |
| Уборка не производилась, наличие мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м. Наличие мусора в урнах. | Неудовлетворительно 2 |

Зимнее содержание лестниц и мостовых переходов

| Критерии оценки | Оценка |
| --- | --- |
| Лестница подметена, мусор убран на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Мусор из урн убран. Лестница и подходы к ней обработаны песком. Лестница очищена от снега, на 40% очищена от уплотненного снега. | Отлично 5 |
| Лестница подметена, мусор не убран на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Мусор из урн не убран. Лестница и подходы к ней обработаны песком. Лестница очищена от снега, на 40% очищена от уплотненного снега. | Хорошо 4 |
| Лестница подметена, мусор убран на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Наличие мусора в урнах. Лестница и подходы к ней не обработаны песком. Лестница очищена от снега, на 40% очищена от уплотненного снега. | Удовлетворительно 3 |
| Уборка не производилась, наличие мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м. Наличие мусора в урнах. Лестница и подходы к ней не обработаны песком. Не соблюдается периодичность уборки от снега лестничных и мостовых переходов, а также подходов к ним. | Неудовлетворительно 2 |

Производится не менее 4 объездов за месяц с выставлением баллов, высчитывается средний балл за месяц. Оценка ставится за содержание отдельно взятой остановки, выводится средний балл по содержанию остановочных пунктов в Дзержинском районе г. Перми, в зависимости от полученного среднего балла процент снижения стоимости работ производится согласно количеству баллов, набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5,0 баллов – снижение от 4% до 0%

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15% до 10%

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40% до 30%

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60% до 50%

от 2,6 до 3,0 баллов – снижение от 80% до 70%

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Если при следующем объезде на одном и том же лестничном и (или) мостовом переходе мусор, смет, листва, снег, наледь снова были не убраны, то оценка за данный лестничный и (или) мостовой переход автоматически снижается на 1 балл.

- Если на каждом объезде один и тот же лестничный и (или) мостовой переход не убирался (ставилась оценка неудовлетворительно), то общий процент снижения за месяц составляет 50%.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию пожарных водоёмов

Летнее содержание пожарных водоёмов

| № п/п | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусор убран с проезжей части и обочин. | Отлично 0% |
| 2 | На проезжей части и вдоль обочин присутствует единичный мусор. | Хорошо 20% |
| 3 | Мусор убран не в полном объеме. | Удовлетворительно 50% |
| 4 | Проезжая часть разбита, ямы, мусор, поросль. | Неудовлетворительно 100% |

Зимнее содержание пожарных водоёмов

| № п/п | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проезжая часть полностью расширена. Мусор отсутствует. | Отлично 0% |
| 2 | Проезжая часть полностью расширена. Присутствует единичный мусор | Хорошо 20% |
| 3 | Проезжая часть не полностью расширена. Мусор убран не в полном объеме. | Удовлетворительно 50% |
| 4 | Проезжая часть разбита, ямы, мусор. | Неудовлетворительно 100% |

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по установке урн

| № п/п | Перечень возможных нарушений при установке урн | % снижения за качество выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несоблюдение прямолинейности контуров | 10% |  |
| 2 | Укладка бетона без зачистки основания от мусора, пыли и грязи | 100% |  |
| 3 | Марка бетона ниже, указанной в техническом задании | Работы не принимаются |  |
| 4 | Урна установлена не вертикально | 20% за каждую урну |  |
| 5 | Урна имеет повреждения, вмятины, дефекты | 30% за каждую урну, переустановка некачественной урны |  |
| 6 | Строительный мусор не вывезен в течение 2 суток | 10% за каждые сутки |  |
| 7 | В случае неисполнения предписания Заказчика | 30 тыс. руб. |  |

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_______________________/Д.К. Галиханов/             __________________//

МП								МП

Приложение № 4.1

к договору №  от _______ 2011 г

(форма)

АКТ

оценки работы подрядного предприятия по содержанию

лестниц и мостовых переходов в Дзержинском районе города Перми.

__________, согласно договора №      от     .     .20      г.

(наименование подрядчика)

за                                 20      год

(день, месяц)

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, м2 |  | Урны, шт. | Оценка |  | Замечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Левобережная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мосты через реку Данилиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Крисанова | 95,2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Голева, 2 | 110 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Грузинской, 13 | 25 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Котовского | 40,5 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | ул. Горняков | 33,7 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Мост через реку Мулянка в посёлке Усть - Муллы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Строителей | 55,5 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Дзержинского, 1 | 150,7 |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 | ул. Петропавловская (трамвайная ост. "Хохрякова") | 3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 | ул. Окулова (за ДКМ между ул. Петропавловская, 185 и ул. Орджоникидзе, 171а) | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 | от технологического проезда к дому №17 по ул. Толмачёва | 10 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | ул. Толмачёва (от ул. Петропавловская, 111 вдоль школы №84 до ул. Я.Колоса) | 214,5 |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Лестница от ул. Хохрякова к памятнику воинам-дзержинцам на ул. Хохрякова | 68 |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | ул. Ленина, 100 (склон во дворе) | 25 |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | ул. Большевистская, 220 (подъём к храму и МСЧ №5) | 50 |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | ул. Большевистская, 220 (вдоль сквера) | 18 |  | 0 |  |  |  |  |
| 16 | ул. Я.Колоса, 6-10 | 3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17 | ул. Петропавловская (трамвайная ост. "Плеханова") | 25 |  | 0 |  |  |  |  |
| 18 | ул. Плеханова (от ул. Петропавловская до ул. Я.Коласа) | 334 |  | 3 |  |  |  |  |
| 19 | ул. Я.Колоса, 3 (лестницы в частный сектор) 2 ед. | 10 |  | 0 |  |  |  |  |
| 20 | ул. Петропавловская, 64 на т/тр (2 шт.) | 12 |  | 0 |  |  |  |  |
| 21 | ул. Петропавловская, 62-64 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |
| 22 | ул. Плеханова 39-39/5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  |
| 23 | створ ул. Луначарского - Большевистская, Плеханова к ресторану "Тануки" | 15 |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | ул. Петропавловская, 97-99 | 30 |  | 2 |  |  |  |  |
| 25 | ул. Крисанова, 17 (вдоль дома и до тротуара) | 95,2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 26 | ул. Крисанова, 13 (склон от тротуара) 2ед. | 10 |  | 0 |  |  |  |  |
| 27 | ул. Плеханова, 46 (вдоль тротуара) | 44 |  | 0 |  |  |  |  |
| 28 | ул. Плеханова (от дома №61 до дома №57) | 5 |  | 0 |  |  |  |  |
| 29 | ул. Плеханова (подъём к ул. Ш.Космонавтов) | 10 |  | 2 |  |  |  |  |
| 30 | ул. Ш.Космонавтов (спуск на ул. Кронштадтская с путепровода) | 20 |  | 0 |  |  |  |  |
| 31 | ул. Ш.Космонавтов (спуск с путепровода к АЗС по ул. Ш.Космонавтов, 106а) | 8 |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | ул. Мильчакова, 22 | 20 |  | 0 |  |  |  |  |
| 33 | ул. Мильчакова, 33 | 10 |  | 0 |  |  |  |  |
| 34 | ул. Маяковского, 33 | 15 |  | 0 |  |  |  |  |
| 35 | ул. Отдыха, 5 | 10,8 |  | 1 |  |  |  |  |
| Правобережная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Хабаровская, 163-165 | 42 |  | 2 |  |  |  |  |
| 37 | ул. Ветлужская, 95-97-93 | 65 |  | 3 |  |  |  |  |
| 38 | ул. Ветлужская, 97 (в сторону ул. Красноводская) | 12 |  | 2 |  |  |  |  |
| 39 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки справа) | 18 |  | 2 |  |  |  |  |
| 40 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки слева) | 30 |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - чётная сторона) | 50 |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - нечётная сторона) | 20 |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 | ул. Заречная, 162 | 10 |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | ул. Заречная, 162 (к контейнерной площадке) | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| 45 | ул. Ветлужская, 58 с торца к дому №143 по ул. Заречная | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | ул. Ветлужская, 95-97 (подъём на внутридворовую территорию) | 12 |  | 1 |  |  |  |  |
| 47 | ул. Ветлужская, 125 (спуск к ост. «Бажова») | 21 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого | 1973,0 |  | 32 | Сред. балл |  |  |  |

Заказчик:   ____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:  __________________//

МП

Приложение № 4.2

к договору №  от ________ 2011 г

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию искусственных инженерных сооружений в Дзержинском районе г. Перми,

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 (дата) | Объезд 2 (дата) | Объезд 3 (дата) | Объезд 4 (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СУДС |  |  |  |  |
| ΣСУДС (средний балл) |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика __________                         Представитель Подрядчика __________

Заказчик:

____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:

_______________________//

МП

Приложение № 4.3

к договору №  от ________ 2011 г

(форма)

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по содержанию пожарных водоемов в Дзержинском районе            г. Перми,

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м2 | Оценка (% снижения) | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Отдыха, 2 (р.Мулянка) | 400 |  |  |
| 2 | ул. Южная, 1 (р.Мулянка) | 150 |  |  |
| 3 | ул. Отдыха, 42 (р.Мулянка) | 200 |  |  |
| 4 | ул. Фоминская, 51 (Мостоотряд 123, озеро у дороги) | 150 |  |  |
| 5 | ул. Сорокинская 2-я, 65 (бетонный пирс) | 120 |  |  |
| 6 | ул. Берег Камы, 3б (щебеночный пирс) | 521 |  |  |
| 7 | ул. Маяковского, 1 (р.Мулянка) | 120 |  |  |
| 8 | ул. Берег Камы, 9б | 150 |  |  |
| 9 | ул. Набережная, 2 | 150 |  |  |
|  | Итого: | 1961 | Сред. % снижения |  |

Представитель Заказчика __________                         Представитель Подрядчика __________

Заказчик:

____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:

_______________________//

МП

Приложение № 4.4

к договору №  от ______ 2011 г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ договора от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные недостатки и нарушения работ по _______________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий договора от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий договора __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата______________

Заказчик:

____________________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик:

_______________________//

Приложение № 5

к договору №  от ________ 2011 г

ДОНЕСЕНИЕ

О случаях нанесения ущерба искусственным инженерным сооружениям

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик   _____________/Д.К. Галиханов/

МП

Подрядчик ______________//

МП

Приложение № 6

к договору №  от _______ 2011 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП III-10-75 |  | «Благоустройство территории» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| 3 | ГОСТ 25192-82 |  | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 4 | ГОСТ 26633-91 |  | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| 5 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 6 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 7 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| 8 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 9 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 10 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 11 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 12 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 13 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 14 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 15 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 16 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 17 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 18 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |

Заказчик _____________ /Д.К. Галиханов/                            Подрядчик __________//

МП									МП

Приложение № 7

к договору №  от _______ 2011 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению договора ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 8

к договору №  от _______ 2011 г

Графики помесячной разбивки выполняемых объемов работ по годам

2012 (с 21.12.2011 по 20.12.2012)

руб.

| Стоимость работ на 2012 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

2013 (с 21.12.2012 по 20.12.2013)

руб.

| Стоимость работ на 2013 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

*разбивка помесячно с 21 числа текущего месяца по 20 число следующего месяца.

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_______________________/Д.К. Галиханов/             __________________//

МП								МП

Приложение №9

К договору № от ________2011 г

РАЗВЁРНУТЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО __________________

На 2012 г

| N | # Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |

На 2013 г

| N | # Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |

*по каждому виду работ (в соответствии с техническим заданием)

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_______________________/Д.К. Галиханов/             __________________//

МП								МП

Приложение № 3

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора залога

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по договору, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения договора, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по договору, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия договора, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |