Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «09» ноября 2011года

№0156300028711000027

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу самовольно организованных

автостоянок на территории Кировского района г. Перми

Общая максимальная (начальная) цена: 68 142 (Шестьдесят восемь тысяч сто сорок два) руб., 00 коп. Обоснованием максимальной (начальной) цены является локальный сметный расчет (Приложение №4 к извещению о проведении запроса котировок).

Место выполнения работ

г. Пермь, Кировский район

Объекты расположены по следующим адресам:

- ул. Каляева, 35,

- ул. Сокольская, 16,

- ул. Мензелинская, 9,

- ул. Ямпольская, 9.

Сроки выполнения работ

Начало работ: С момента подписания муниципального контракта.

Окончание работ:12 декабря 2011 г.

Требования к выполняемым работам

1. Выполнить демонтаж бесхозяйных строений некапитального типа (открытых автостоянок (охранные будки) и ограждения (при наличии)), их перевозку на место временного содержания и хранения.

2.Для подтверждения выполненных работ необходимо представить фотоматериалы по каждому объекту.

3.Демонтаж бесхозяйных строений некапитального типа (открытых автостоянок) производится однократно в период действия муниципального контракта.

Характеристика перечня работ

| Наименование работ | 1.Отключить демонтируемые строения и оборудование от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечить дальнейшую безопасность этого источника, от иных инженерных коммуникаций и конструкций, препятствующих демонтажу объекта; 2.Демонтировать бесхозяйное строение некапитального типа (охранную будку) и ограждение (при наличии); 3.Обеспечить погрузку демонтированных бесхозяйных строений некапитального типа (охранных будок) на транспортное средство исполнителя; 4.Транспортировать демонтированные строения некапитального типа (охранные будки) к месту хранения; 5.Обеспечить разгрузку демонтированных строений некапитального типа (охранных будок) на месте хранения; 6.Обеспечить хранение демонтированных бесхозяйных строений некапитального типа (охранных будок) в течение 1 года; 7. Уничтожение невостребованных некапитальных объектов по истечении срока хранения после подписания акта уничтожения; 8. Устранить нарушения правил содержания территории, ранее занятой демонтируемым бесхозным строением некапитального типа (автостоянки), в течение 5 календарных дней после демонтажа объекта; 8. Обеспечить уборку и вывоз мусора на месте демонтированных бесхозяйных строений некапитального типа (автостоянок) с учетом прилегающей территории до пяти метров по периметру. |
| --- | --- |
| Характеристики сносимых (демонтируемых) объектов | Автостоянка – здание, сооружение (часть сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения автомототранспортных средств. |
| Количество | 4 |
| Требования к производству работ | При производстве погрузочно-разгрузочных и демонтажных работ соблюдать технику безопасности. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; Средства индивидуальной защиты; Особое внимание уделить ограждению опасной зоны при проведении погрузочно - разгрузочных и демонтажных работ; Выполнение работ осуществляется с соблюдением всех требований техники безопасности и охраны труда, дорожного движения, при выполнении работ, связанных с демонтажем, включая электробезопасность и пожаробезопасность, сохранность зеленных насаждений, объектов городской собственности. |