УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района г.Перми»

Власов А.И. _____________

«       »                                  2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить договор на выполнение работ

по содержанию остановочных пунктов

.

г. Пермь, 2011 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения заказа………………………………………………...3-9

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1.  Техническое задание………………………………………………………………….10-17

- 2.2.  Расчет стоимости предлагаемых к выполнению работ…..…………………… ..…18-19

- 2.3. Проект договора…………………………………………..….………………..……….20-40

- 2.4. Договор залога…………….……………………………………………………………41-42

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 2-66-08-92. |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Выполнение работ по содержанию остановочных пунктов |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 2 373 974 рубля 49 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Приложении № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями договора, являющегося Приложением № 2.3. к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные договором. Сроки выполнения работ – с 21.12.2011 года по 20.12.2012 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в Договоре. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена договора устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора. Цена договора должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 118 698 рублей 72 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «21» ноября 2011 года 10:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «22» ноября 2011 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «25» ноября 2011 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | 30% начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 712 192 рубля 35 коп. В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения договора составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более, чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2.3 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по договору. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по договору. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, указан в Приложении № 2.3 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение №2.1.

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию остановочных пунктов

Стоимость работ:          2 373 974,49 руб.

Сроки выполнения работ:

с 21.12.2011 – 14.04.2012 года – зимнее содержание 116 суток.,

с 15.04.2012 – 14.10.2012 года - летнее содержание 183 суток.

с 15.10.2012 – 20.12.2012 – зимнее содержание 67 суток.

Место выполнения работ: Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню остановочных пунктов (прил. № 1).

Приложение№1

к техническому заданию

Перечень остановочных пунктов

| № п/п | Наименование улицы | Название остановки | направление | Площадь (м2) | Урны (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульвар Гагарина, 64 | Ул. Ушинского (бульвар Гагарина) А в город, Тм к Цирку | В город | 60 | 2 |
| 2 | Ул. Дружбы | Ул. Дружбы | В город | 40 | 2 |
| 3 | Ул. Дружбы | Ул. Дружбы | Из города | 40 | 2 |
| 4 | Бульвар Гагарина, 44 | Ул. Макаренко (бульвар Гагарина) в город к Авторадио | В город | 40 | 2 |
| 5 | Площадь Дружбы | Площадь Дружбы высадка | Конечный остановочный пункт | 120 | 2 |
| 6 | Ул. Крупской | Площадь Дружбы | В город | 40 | 2 |
| 7 | Ул. Дружбы,23 | Площадь Дружбы | Из города | 40 | 2 |
| 8 | Ул. Дружбы | Площадь Дружбы | В город | 40 | 2 |
| 9 | Ул. Крупской,39 | Площадь Дружбы к Цирку | В город | 40 | 2 |
| 10 | Ул. Крупской | Площадь Дружбы от Цирка | Из города | 40 | 2 |
| 11 | Ул. Тургенева, 39 | Ул. Макаренко (Тургенева) | В город | 60 | 2 |
| 12 | Пл. Восстания | Площадь Восстания | в город | 40 | 1 |
| 13 | Пл. Восстания | Площадь Восстания | Из города | 40 | 1 |
| 14 | ул. Восстания, 27 | Площадь Восстания, ул. Восстания | из города | 40 | 1 |
| 15 | Ул. Лифанова | ул. 1905 года | В город | 40 | 1 |
| 16 | Ул. 1905 года | Ул. 1905 года из города А, в город Тм | В город | 40 | 1 |
| 17 | ул. Уральская | Рабочий поселок, ул. Уральская | В город | 40 | 2 |
| 18 | Ул. Уральская | Рабочий поселок | Из города | 40 | 2 |
| 19 | Ул. Работницы | Рабочий поселок по ул. Работницы | В город | 40 | 2 |
| 20 | Ул. Лебедева | Ул. Розалии Землячки (ул. Лебедева) | Из города | 40 | 2 |
| 21 | Ул. Лебедева | Ул. Лебедева | В город | 40 | 2 |
| 22 | Ул. Лебедева | Ул. Лебедева | Из города | 40 | 2 |
| 23 | Ул. Уральская, 84 | Дк им. Ленина | В город | 40 | 2 |
| 24 | Ул. Уральская | Дк им. Ленина из города А, в город Тм | Из города | 40 | 2 |
| 25 | Ул. Уральская | Ул. Розалии Землячки (ул. Уральская) | В город | 40 | 2 |
| 26 | Ул. Уральская | Ул. Розалии Землячки (ул. Уральская) | Из города | 40 | 2 |
| 27 | Ул. Уральская, 112 | Цирк | В город | 40 | 2 |
| 28 | Ул. Уральская, 113 | Цирк | Из города | 40 | 2 |
| 29 | Северная Дамба | По требованию (Разгуляй) | В город | 60 |  |
| 30 | Северная Дамба | По требованию (Разгуляй) | Из города | 60 |  |
| 31 | Ул. Грибоедова | Пос. Архирейка | Конечный остановочный пункт посадка | 40 | 1 |
| 32 | Ул. Грибоедова | м/p Ива-1 | Из города | 40 | 1 |
| 33 | Ул. Грибоедова | м/p Ива-1 | В город | 40 | 2 |
| 34 | Ул. Артема | Почта | В город | 40 | 2 |
| 35 | Ул. Артема | Почта | Из города | 40 | 2 |
| 36 | Ул. Кунгурская | Ул. Кунгурская | В город | 40 | 1 |
| 37 | Ул. Кунгурская | Ул. Кунгурская | Из города | 40 | - |
| 38 | Ул. Лифанова | Ул. Каспийская | В город | 40 | 1 |
| 39 | Ул. Лифанова | Ул. Каспийская | Из города | 40 | 1 |
| 40 | Ул. Лифанова | Ул. Обросова | В город | 40 | 1 |
| 41 | Ул. Лифанова | Ул. Обросова | Из города | 40 | 2 |
| 42 | Ул. Сухоложская | M/p Висим-2 | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 | 2 |
| 43 | Ул. Восстания | M/p Висим-1 | В город | 40 | 2 |
| 44 | Ул. Пигасова | M/p Висим-1 | Из города | 40 | - |
| 45 | Ул. Пигасова | Ул. Пролетарская | В город | 40 | 1 |
| 46 | Ул. Восстания | Ул. Володарского | В город | 40 | - |
| 47 | Ул. Восстания | Ул. Володарского | Из города | 40 | - |
| 48 | Ул. Восстания | Школьная (Висим) | В город | 40 | - |
| 49 | Ул. Восстания | Школьная (Висим) | Из города | 40 | - |
| 50 | Ул. Восстания | Ул. Зенкова | В город | 40 | - |
| 51 | Ул. Восстания | Ул. Зенкова | Из города | 40 | - |
| 52 | Ул. Лядовская | Совхоз «Мотовилихинский» | В город | 40 |  |
| 53 | Ул. Лядовская | Совхоз «мотовилихинский» | Из города | 40 | 1 |
| 54 | Ул. Лядовская | Ул. Бобруйская | В город | 40 | 2 |
| 55 | Ул. Лядовская | Ул. Бобруйская | Из города | 40 | 2 |
| 56 | Ул. Лядовская | М/p Запруд в город | В город | 40 | 2 |
| 57 | Ул.Лядовская, 108 | м/p Запруд из города | Из города | 40 | 1 |
| 58 | Ул. Кантонской Коммуны | М/р Гарцы | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 | 2 |
| 59 | Ул.Лядовская | Черемховская | В город | 60 | 1 |
| 60 | Ул.Лядовская | Черемховская | В город | 60 | 1 |
| 61 | Ул. Вишневая | Ул. Вишневая | В город | 40 | 1 |
| 62 | Ул. Вишневая | Ул. Вишневая | Из города | 40 | 1 |
| 63 | Ул. Колыбалова | Ул. Чермозская | В город | 40 | 1 |
| 64 | Ул. Колыбалова | Ул. Чермозская | Из города | 40 | 1 |
| 65 | Ул. Колыбалова | Школа м/р Гарцы | В город | 40 | 1 |
| 66 | Ул. Колыбалова | Школа м/р Гарцы | Из города | 40 | 1 |
| 67 | Ул. Лядовская | Ул. Колыбалова | В город | 40 | 1 |
| 68 | Ул. Лядовская | Ул. Колыбалова | Из города | 40 | 1 |
| 69 | Ул. Колыбалова | Ул. Колыбалова из города в м/р Гарцы | Из города | 40 | 1 |
| 70 | ул. Завьялова | Ул. Завьялова | В город | 40 | 1 |
| 71 | ул. Завьялова | Ул. Завьялова | Из города | 40 | 1 |
| 72 | Ул. Фокинская | Ул. Марата | В город | 40 | 1 |
| 73 | Ул. Фокинская | Ул. Марата | Из города | 40 | 1 |
| 74 | Ул. Фокинская | Ул. Бузинская | В город | 40 | 1 |
| 75 | Ул. Фокинская | Ул. Бузинская | Из города | 40 | 1 |
| 76 | Ул. Огородникова | м/р Вышка-1 | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 | 1 |
| 77 | Ул. Огородникова | Ул. Ленинградская | Из города | 40 | 1 |
| 78 | Ул. Огородникова | Ул. Харьковская | В город | 40 | 1 |
| 79 | Ул. Кузнецкая | Ул. Козловская | В город | 40 | 1 |
| 80 | Ул. Целинная | м/р Вышка – 2 | В город | 40 | 1 |
| 81 | Ул. Целинная | м/р Вышка – 2 | Из города | 40 | 2 |
| 82 | Ул. Целинная | Больница (м/р Вышка-2) | В город | 40 | 1 |
| 83 | Ул. Целинная | Больница (м/р Вышка-2) | Из города | 40 | 1 |
| 84 | ул. И. Франко | Ул. Целинная | В город | 40 | 1 |
| 85 | ул. И. Франко | Ул. Целинная | Из города | 40 | 1 |
| 86 | ул. И. Франко | ул. И. Франко | В город | 40 | 2 |
| 87 | ул. И. Франко | ул. И. Франко | Из города | 40 | 2 |
| 88 | Ул. Гашкова | Автотранспортный колледж | В город | 40 | 2 |
| 89 | Ул. Гашкова | Автотранспортный колледж | Из города | 40 | 2 |
| 90 | Ул. Соликамская | Балмошная | Из города | 40 | 2 |
| 91 | Ул. Соликамская | Балмошная | В город | 40 | 2 |
| 92 | Ул. Гашкова | Балмошная (36,37) | Из города | 40 | 2 |
| 93 | Ул. Соликамская | Прогмкомбинат | В город | 40 | 2 |
| 94 | Ул. Соликамская | Язовая | В город | 40 | 2 |
| 95 | Ул. Соликамская | Язовая | Из города | 40 | 2 |
| 96 | Ул. соликамская | Ул. Нижегородская | В город | 40 | 2 |
| 97 | Ул. Соликамская | Ул. Нижегородская | Из города | 40 | 2 |
| 98 | Дорога Дружбы | Отворот на В.Курью (по направлению в Сосновый бор (53) | К Сосновому бору | 40 | 2 |
| 99 | Ул. Верхнекурьинская | Отворот на В.Курью (49) | К В.Курье | 40 | 2 |
| 100 | Дорога Дружбы | От ворот на В. Курью по направлению к м-р Гайва | К м/р Гайва | 40 | 1 |
| 101 | Ул. 4-я линия | м/р Верхняя Курья | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 | 1 |
| 102 | Ул. 4-я линия | м/р Верхняя Курья (высадка) | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 | 1 |
| 103 | Ул. Кузнецкая | По требованию (Вышка-1) | В город | 40 | 1 |
| 104 | Ул. Кузнецкая | По требованию (Вышка-1) | Из города | 40 | 1 |
| 105 | Ул. Целинная | По требованию (Вышка-2) | В город | 40 | - |
| 106 | Ул. Целинная | По требованию (Вышка-2) | Из города | 40 | - |
| 107 | Ул. Верхнекурьинская, 12 | Дом отдыха | В город | 40 | - |
| 108 | Ул. 5-я линия | Дом отдыха | Из города | 40 | - |
| 109 | Ул. Ленская | Ул. Рионская | В город | 40 | 2 |
| 110 | Ул. Ленская | Ул. Рионская | Из города | 40 | 1 |
| 111 | Ул. Борцов Революции | ДОС | В город | 40 |  |
| 112 | Ул. Б.Революции | ДОС | Из города | 40 | 1 |

ИТОГО:                                                        4680             149

Приложение № 2

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию остановочных пунктов

1.  Баллы по содержанию остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми, определяется согласно критериям к приложению №3 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию остановочных пунктов определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОП=(∑СОПi /y),     где

БОП – балл по содержанию остановочных пунктов,

∑СОПi – суммарный балл по содержанию остановочных пунктовпо итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СОПi определяется по формуле (2):

СОПi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество остановочных пунктов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных остановочных пунктов.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию остановочных пунктов,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОП), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

Приложение № 3

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию остановочных пунктов

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Зимний период содержания | остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 6 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 4 | Зимний период содержания | остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 6-30 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 3 | Зимний период содержания | остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 6-30 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Присутствует единичный бытовой и промышленный мусор. |
| 2 | Зимний период содержания | Остановки общественного транспорта не расчищены. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована. Урны переполнены. Снег вывезен в течении 1 суток. Присутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 5 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора к 6 часам утра. Урны не переполнены. |
| 4 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора к 6-30 часам утра. Урны не переполнены. |
| 3 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора к 7 часам утра. Урны переполнены. |
| 2 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора. Урны переполнены. |

Приложение №4

к техническому заданию

Состав работ по содержанию остановочных пунктов

Зимнее содержание – 183 суток

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Очистка урн от мусора |
| 2 | Уборка от бытового и промышленного мусора площади |
| 3 | Подметание свежевыпавшего снега |
| 4 | Обработка территорий песком |
| 5 | Очистка от уплотненного снега площади |
| 6 | Погрузка и вывозка бытового и промышленного мусора на свалку |
| 7 | Погрузка и вывозка снега на полигон |

Летнее содержание – 183 суток

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Подметание и уборка от бытового и промышленного мусора площади |
| 2 | Очистка урн от мусора |
| 3 | Погрузка и вывозка смета, бытового и промышленного мусора на свалку |

Приложение №2.2.

к документации об открытом аукционе в электронной форме

| Расчет стоимости работ по содержанию остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед измер | Объем работ |  |  | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, руб/м2 |  | Итого с НДС, руб |
| Зимнее содержание 183 суток с 21.12.2011 по 14.04.2012 и с 15.10.2012 по 20.12.2012 | шт/м2 | 112/4680 |  |  | 361,78272 |  | 1 693 143,12 |
| Летнее содержание 183 суток с 15.04.2012 по 14.10.2012 | шт/м2 | 112/4680 |  |  | 145,47679 |  | 680 831,37 |
| Итого по расчету |  |  |  |  |  | 2 373 974,49 |  |

Для расчета начальной (максимальной) цены договора использованы:

- Постановление Администрации г. Перми № 874 от 20.12.2010г.

- Постановления РЭК Пермского края о максимальных предельных тарифах на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

- Решение Пермской Городской Думы № 4 от 29.01.2008г.

- Решение Пермской Городской Думы № 38 от 26.02.2008г.

- Сборник ТНВ-87 «Озеленение».

- ЕНиР 20.2 «Автомобильные дороги».

- Нормы обслуживания ручной уборки территорий.

- Государственные элементные сметные нормы по содержанию автомобильных дорог (ГЭСНс).

- Сборник текущих отпускных и сметных цен на материалы, изделия и конструкции

НП «Строители Урала».

- Каталог средних текущих сметных цен на материалы, изделия и конструкции ФЦЦС по Пермскому краю.

| Расчет стоимости содержания остановочных пунктов по месяцам на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая стоимость выполнения работ | I квартал | в том числе |  |  |  |  | II квартал |  | в том числе |  |  |  |  | III квартал | в том числе |  |  |  |  | IV квартал | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | с 21.12.11 по 20.01.12 | с 21.01. по 20.02. |  | с 21.02 по 20.03. |  |  |  | с 21.03 по 20.04. | с 21.04 по 20.05. |  | с 21.05 по 20.06. |  |  | с 21.06 по 20.07. | с 21.07 по 20.08. |  | с 21.08. по 20.09. |  |  | с 21.09 по 20.10. | с 21.10 по 20.11. |  | с 21.11 по 20.12. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |
| 2 373974,49 | 841945,48 | 286816,59 | 286816,59 |  | 268312,30 |  | 480569,83 |  | 253626,04 | 111611,70 |  | 115332,09 |  | 342275,88 | 111611,70 | 115332,09 |  | 115332,09 |  | 709183,30 | 144802,25 | 286816,59 |  | 277564,46 |  |

Приложение №2.3.

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ДОГОВОР  № ________

на выполнение работ по содержанию

остановочных пунктов

г. Пермь                                                                        		                        «      »               201 __г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  __________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________, действующего (ей) на основании_______________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2011г. № _______________) заключили настоящий  договор (далее – Договор) о следующем:

1.Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по договору:

а) выполнение работ по содержанию остановочных пунктов;

б) обеспечение безопасного, постоянного и бесперебойного движения пешеходов;

в) осуществление систематического надзора за сохранностью остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района г.Перми, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятия участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба остановочным комплексам на территории Мотовилихинского района г.Перми и других нарушениях с оформлением предписания по форме приложения № 9.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора в соответствии:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Перечень остановочных пунктов;

Приложение № 2 – Состав работ по содержанию остановочных пунктов;

Приложение № 3 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости  за некачественно выполненные работы по содержанию остановочных;

Приложение № 4 – Критерии оценки качества работ по содержанию остановочных пунктов ;

Приложение № 5.1 – Расчет стоимости работ по содержанию остановочных пунктов;

Приложение № 5.2 – Расчет стоимости работ по содержанию остановочных пунктов по месяцам;

Приложение № 6.1, № 6.2  – Акты контрольной проверки качества работ;

Приложение № 7.1, 7.2 –  Формы отчетности (акт приемки выполненных работ за отчетный период, справка о стоимости  выполненных работ и затрат по ф.КС-3);

Приложение № 8– Уведомления о случаях нанесения ущерба;

Приложение №9 – Предписание.

б) требованиями действующего законодательства, нормативно-технической документации.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  21.112.2011г.

2.2. Окончание производства работ: 20.12.2012г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего договора.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ составляет: _______________(______________________) рублей ____ коп., в том числе НДС _______рубля ___ коп., без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применением санкций.

3.3.  Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. О готовности  к сдаче работ Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее чем за сутки.

3.4.Основанием для приемки и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим договором) с учетом качества  выполненных Подрядчиком объемов работ являются  подписанные сторонами акты контрольной проверки качества работ ( Приложение № 6.1. и 6.2.), акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 7.1.), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 7.2.) и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение  месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по  выявленным в процессе работ недостаткам, с учетом применения  мер ответственности согласно условиям, установленным в настоящем договоре.

3.7. Работы по настоящему договору финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативно-технической документации, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить к выполнению работ незамедлительно после подписания договора.

5.2. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований нормативно-технической документации  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы,  для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного договора.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ и подписание представленных подрядчиком актов выполненных работ в течение семи рабочих дней.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее четырех проверок за отчетный месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.7. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.8. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также могут служить основанием для расторжения договора.

6.9. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего договора и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем договоре.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.6.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6.4. За несвоевременное предоставление документов (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3) Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1%   от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего договора.

8. Действие и прекращение действия договора

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Договором.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Уральская,36 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 Директор _____________ А.И.Власов | _____________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_______  от ___________

Перечень остановочных пунктов

| № п/п | Наименование улицы | Название остановки | направление | Площадь (м2) | Урны (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульвар Гагарина, 64 | Ул. Ушинского (бульвар Гагарина) А в город, Тм к Цирку | В город | 60 | 2 |
| 2 | Ул. Дружбы | Ул. Дружбы | В город | 40 | 2 |
| 3 | Ул. Дружбы | Ул. Дружбы | Из города | 40 | 2 |
| 4 | Бульвар Гагарина, 44 | Ул. Макаренко (бульвар Гагарина) в город к Авторадио | В город | 40 | 2 |
| 5 | Площадь Дружбы | Площадь Дружбы высадка | Конечный остановочный пункт | 120 | 2 |
| 6 | Ул. Крупской | Площадь Дружбы | В город | 40 | 2 |
| 7 | Ул. Дружбы,23 | Площадь Дружбы | Из города | 40 | 2 |
| 8 | Ул. Дружбы | Площадь Дружбы | В город | 40 | 2 |
| 9 | Ул. Крупской,39 | Площадь Дружбы к Цирку | В город | 40 | 2 |
| 10 | Ул. Крупской | Площадь Дружбы от Цирка | Из города | 40 | 2 |
| 11 | Ул. Тургенева, 39 | Ул. Макаренко (Тургенева) | В город | 60 | 2 |
| 12 | Пл. Восстания | Площадь Восстания | в город | 40 | 1 |
| 13 | Пл. Восстания | Площадь Восстания | Из города | 40 | 1 |
| 14 | ул. Восстания, 27 | Площадь Восстания, ул. Восстания | из города | 40 | 1 |
| 15 | Ул. Лифанова | ул. 1905 года | В город | 40 | 1 |
| 16 | Ул. 1905 года | Ул. 1905 года из города А, в город Тм | В город | 40 | 1 |
| 17 | ул. Уральская | Рабочий поселок, ул. Уральская | В город | 40 | 2 |
| 18 | Ул. Уральская | Рабочий поселок | Из города | 40 | 2 |
| 19 | Ул. Работницы | Рабочий поселок по ул. Работницы | В город | 40 | 2 |
| 20 | Ул. Лебедева | Ул. Розалии Землячки (ул. Лебедева) | Из города | 40 | 2 |
| 21 | Ул. Лебедева | Ул. Лебедева | В город | 40 | 2 |
| 22 | Ул. Лебедева | Ул. Лебедева | Из города | 40 | 2 |
| 23 | Ул. Уральская, 84 | Дк им. Ленина | В город | 40 | 2 |
| 24 | Ул. Уральская | Дк им. Ленина из города А, в город Тм | Из города | 40 | 2 |
| 25 | Ул. Уральская | Ул. Розалии Землячки (ул. Уральская) | В город | 40 | 2 |
| 26 | Ул. Уральская | Ул. Розалии Землячки (ул. Уральская) | Из города | 40 | 2 |
| 27 | Ул. Уральская, 112 | Цирк | В город | 40 | 2 |
| 28 | Ул. Уральская, 113 | Цирк | Из города | 40 | 2 |
| 29 | Северная Дамба | По требованию (Разгуляй) | В город | 60 |  |
| 30 | Северная Дамба | По требованию (Разгуляй) | Из города | 60 |  |
| 31 | Ул. Грибоедова | Пос. Архирейка | Конечный остановочный пункт посадка | 40 | 1 |
| 32 | Ул. Грибоедова | м/p Ива-1 | Из города | 40 | 1 |
| 33 | Ул. Грибоедова | м/p Ива-1 | В город | 40 | 2 |
| 34 | Ул. Артема | Почта | В город | 40 | 2 |
| 35 | Ул. Артема | Почта | Из города | 40 | 2 |
| 36 | Ул. Кунгурская | Ул. Кунгурская | В город | 40 | 1 |
| 37 | Ул. Кунгурская | Ул. Кунгурская | Из города | 40 | - |
| 38 | Ул. Лифанова | Ул. Каспийская | В город | 40 | 1 |
| 39 | Ул. Лифанова | Ул. Каспийская | Из города | 40 | 1 |
| 40 | Ул. Лифанова | Ул. Обросова | В город | 40 | 1 |
| 41 | Ул. Лифанова | Ул. Обросова | Из города | 40 | 2 |
| 42 | Ул. Сухоложская | M/p Висим-2 | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 | 2 |
| 43 | Ул. Восстания | M/p Висим-1 | В город | 40 | 2 |
| 44 | Ул. Пигасова | M/p Висим-1 | Из города | 40 | - |
| 45 | Ул. Пигасова | Ул. Пролетарская | В город | 40 | 1 |
| 46 | Ул. Восстания | Ул. Володарского | В город | 40 | - |
| 47 | Ул. Восстания | Ул. Володарского | Из города | 40 | - |
| 48 | Ул. Восстания | Школьная (Висим) | В город | 40 | - |
| 49 | Ул. Восстания | Школьная (Висим) | Из города | 40 | - |
| 50 | Ул. Восстания | Ул. Зенкова | В город | 40 | - |
| 51 | Ул. Восстания | Ул. Зенкова | Из города | 40 | - |
| 52 | Ул. Лядовская | Совхоз «Мотовилихинский» | В город | 40 |  |
| 53 | Ул. Лядовская | Совхоз «мотовилихинский» | Из города | 40 | 1 |
| 54 | Ул. Лядовская | Ул. Бобруйская | В город | 40 | 2 |
| 55 | Ул. Лядовская | Ул. Бобруйская | Из города | 40 | 2 |
| 56 | Ул. Лядовская | М/p Запруд в город | В город | 40 | 2 |
| 57 | Ул.Лядовская, 108 | м/p Запруд из города | Из города | 40 | 1 |
| 58 | Ул. Кантонской Коммуны | М/р Гарцы | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 | 2 |
| 59 | Ул.Лядовская | Черемховская | В город | 60 | 1 |
| 60 | Ул.Лядовская | Черемховская | В город | 60 | 1 |
| 61 | Ул. Вишневая | Ул. Вишневая | В город | 40 | 1 |
| 62 | Ул. Вишневая | Ул. Вишневая | Из города | 40 | 1 |
| 63 | Ул. Колыбалова | Ул. Чермозская | В город | 40 | 1 |
| 64 | Ул. Колыбалова | Ул. Чермозская | Из города | 40 | 1 |
| 65 | Ул. Колыбалова | Школа м/р Гарцы | В город | 40 | 1 |
| 66 | Ул. Колыбалова | Школа м/р Гарцы | Из города | 40 | 1 |
| 67 | Ул. Лядовская | Ул. Колыбалова | В город | 40 | 1 |
| 68 | Ул. Лядовская | Ул. Колыбалова | Из города | 40 | 1 |
| 69 | Ул. Колыбалова | Ул. Колыбалова из города в м/р Гарцы | Из города | 40 | 1 |
| 70 | ул. Завьялова | Ул. Завьялова | В город | 40 | 1 |
| 71 | ул. Завьялова | Ул. Завьялова | Из города | 40 | 1 |
| 72 | Ул. Фокинская | Ул. Марата | В город | 40 | 1 |
| 73 | Ул. Фокинская | Ул. Марата | Из города | 40 | 1 |
| 74 | Ул. Фокинская | Ул. Бузинская | В город | 40 | 1 |
| 75 | Ул. Фокинская | Ул. Бузинская | Из города | 40 | 1 |
| 76 | Ул. Огородникова | м/р Вышка-1 | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 | 1 |
| 77 | Ул. Огородникова | Ул. Ленинградская | Из города | 40 | 1 |
| 78 | Ул. Огородникова | Ул. Харьковская | В город | 40 | 1 |
| 79 | Ул. Кузнецкая | Ул. Козловская | В город | 40 | 1 |
| 80 | Ул. Целинная | м/р Вышка – 2 | В город | 40 | 1 |
| 81 | Ул. Целинная | м/р Вышка – 2 | Из города | 40 | 2 |
| 82 | Ул. Целинная | Больница (м/р Вышка-2) | В город | 40 | 1 |
| 83 | Ул. Целинная | Больница (м/р Вышка-2) | Из города | 40 | 1 |
| 84 | ул. И. Франко | Ул. Целинная | В город | 40 | 1 |
| 85 | ул. И. Франко | Ул. Целинная | Из города | 40 | 1 |
| 86 | ул. И. Франко | ул. И. Франко | В город | 40 | 2 |
| 87 | ул. И. Франко | ул. И. Франко | Из города | 40 | 2 |
| 88 | Ул. Гашкова | Автотранспортный колледж | В город | 40 | 2 |
| 89 | Ул. Гашкова | Автотранспортный колледж | Из города | 40 | 2 |
| 90 | Ул. Соликамская | Балмошная | Из города | 40 | 2 |
| 91 | Ул. Соликамская | Балмошная | В город | 40 | 2 |
| 92 | Ул. Гашкова | Балмошная (36,37) | Из города | 40 | 2 |
| 93 | Ул. Соликамская | Прогмкомбинат | В город | 40 | 2 |
| 94 | Ул. Соликамская | Язовая | В город | 40 | 2 |
| 95 | Ул. Соликамская | Язовая | Из города | 40 | 2 |
| 96 | Ул. соликамская | Ул. Нижегородская | В город | 40 | 2 |
| 97 | Ул. Соликамская | Ул. Нижегородская | Из города | 40 | 2 |
| 98 | Дорога Дружбы | Отворот на В.Курью (по направлению в Сосновый бор (53) | К Сосновому бору | 40 | 2 |
| 99 | Ул. Верхнекурьинская | Отворот на В.Курью (49) | К В.Курье | 40 | 2 |
| 100 | Дорога Дружбы | От ворот на В. Курью по направлению к м-р Гайва | К м/р Гайва | 40 | 1 |
| 101 | Ул. 4-я линия | м/р Верхняя Курья | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 | 1 |
| 102 | Ул. 4-я линия | м/р Верхняя Курья (высадка) | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 | 1 |
| 103 | Ул. Кузнецкая | По требованию (Вышка-1) | В город | 40 | 1 |
| 104 | Ул. Кузнецкая | По требованию (Вышка-1) | Из города | 40 | 1 |
| 105 | Ул. Целинная | По требованию (Вышка-2) | В город | 40 | - |
| 106 | Ул. Целинная | По требованию (Вышка-2) | Из города | 40 | - |
| 107 | Ул. Верхнекурьинская, 12 | Дом отдыха | В город | 40 | - |
| 108 | Ул. 5-я линия | Дом отдыха | Из города | 40 | - |
| 109 | Ул. Ленская | Ул. Рионская | В город | 40 | 2 |
| 110 | Ул. Ленская | Ул. Рионская | Из города | 40 | 1 |
| 111 | Ул. Борцов Революции | ДОС | В город | 40 |  |
| 112 | Ул. Б.Революции | ДОС | Из города | 40 | 1 |

ИТОГО:                                                 4680             149

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 2

к договору №_______  от ___________

Состав работ по содержанию остановочных пунктов

Зимнее содержание – 183 суток

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Очистка урн от мусора |
| 2 | Уборка от бытового и промышленного мусора площади |
| 3 | Подметание свежевыпавшего снега |
| 4 | Обработка территорий песком |
| 5 | Очистка от уплотненного снега площади |
| 6 | Погрузка и вывозка бытового и промышленного мусора на свалку |
| 7 | Погрузка и вывозка снега на полигон |

Летнее содержание – 183 суток

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Подметание и уборка от бытового и промышленного мусора площади |
| 2 | Очистка урн от мусора |
| 3 | Погрузка и вывозка смета, бытового и промышленного мусора на свалку |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 3

к договору №_______  от ___________

- Порядок

расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы

по содержанию остановочных пунктов

1.  Баллы по содержанию остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми, определяется согласно критериям к приложению №3 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию остановочных пунктов определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОП=(∑СОПi /y),     где

БОП – балл по содержанию остановочных пунктов,

∑СОПi – суммарный балл по содержанию остановочных пунктовпо итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СОПi определяется по формуле (2):

СОПi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество остановочных пунктов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных остановочных пунктов.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию остановочных пунктов,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОП), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 4

к договору №_______  от ___________

Критерии оценки качества работ по содержанию остановочных пунктов

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Зимний период содержания | остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 6 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 4 | Зимний период содержания | остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 6-30 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 3 | Зимний период содержания | остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 6-30 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Присутствует единичный бытовой и промышленный мусор. |
| 2 | Зимний период содержания | Остановки общественного транспорта не расчищены. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована. Урны переполнены. Снег вывезен в течении 1 суток. Присутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 5 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора к 6 часам утра. Урны не переполнены. |
| 4 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора к 6-30 часам утра. Урны не переполнены. |
| 3 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора к 7 часам утра. Урны переполнены. |
| 2 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора. Урны переполнены. |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 5.1.

к договору №_______  от ___________

| Расчет стоимости работ по содержанию остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед измер | Объем работ |  |  | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, руб/м2 |  | Итого с НДС, руб |
| Зимнее содержание 183 суток с 21.12.2011 по 14.04.2012 и с 15.10.2012 по 20.12.2012 | шт/м2 | 112/4680 |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание 183 суток с 15.04.2012 по 14.10.2012 | шт/м2 | 112/4680 |  |  |  |  |  |
| Итого по расчету |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 5.2.

к договору №               от                2011г.

| Расчет стоимости содержания остановочных пунктов по месяцам на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая стоимость выполнения работ | I квартал | в том числе |  |  |  |  | II квартал | в том числе |  |  |  |  | III квартал | в том числе |  |  |  |  | IV квартал | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | с 21.12.11 по 20.01.12 | с 21.01. по 20.02. |  | с 21.02 по 20.03. |  |  | с 21.03 по 20.04. | с 21.04 по 20.05. |  | с 21.05 по 20.06. |  |  | с 21.06 по 20.07. | с 21.07 по 20.08. |  | с 21.08. по 20.09. |  |  | с 21.09 по 20.10. | с 21.10 по 20.11. |  | с 21.11 по 20.12. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 6.1.                                                                                                               к договору № _______от________________

А К Т

контрольной проверки качества работ ____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Название остановочного пункта | Направление | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные договором №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 4 к настоящему договору.

Заказчик Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»         ___________________(А.И.Власов)

Подрядчик  ______________________()

Приложение №  6.2

к договору № _______от ____________

А К Т

контрольной проверки качества работ _______________________

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОП |  |  |  |  |
| ΣСОП (средний балл) |  |  |  |  |
| КОП |  |  |  |  |
| БОП |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Заказчик Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»         ___________________(А.И.Власов)

Подрядчик» ______________________()

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему договору

Приложение 7.1.

к договору № _______ от _______________

Формы отчетности

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотвоилихинского района»

Подрядчик:

Договор №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период _________

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 5.2. к настоящему договору), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том числе без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик

Директор МБУ  «Благоустройство Мотовилихинского района» _________(А.И.Власов)

М.п.

Подрядчик ______________________()

М.п.

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию остановочных пунктов (приложение 3  к настоящему договору)

Приложение  7.2.

к договору № ___________ от __________________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (договор) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 8

к договору № ______ от ______________

Уведомление

о случаях нанесения ущерба _________________

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МБУ

«Благоустройство Мотовилихинского района города Перми»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Приложение № 9

к договору №_______ от _______________

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ договора от ________ № ________ необходимо устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального договора от ________ № _______, нормативно-технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий договора __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                       ______________ ()

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                       к документации об открытом аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь                                                                                                       «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по договору, указанному в п.1.1. настоящего Договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения договора, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения договора.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |