**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБУ «Благоустройство

Кировского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т. В. Гнатюк

17 ноября 2011 года

**Документация об открытом аукционе**

**в электронной форме**

**на право заключения договора подряда на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения Кировского района г. Перми (парки и скверы)**

**в 2012 году.**

г. Пермь, 2011 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | | |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | | |
| **I. Сведения о муниципальном Заказчике** | | | |
| Наименование | | | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения | | | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес | | | 614113,РФ Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Адрес электронной почты | | | [mbukirow@mail.ru](mailto:mbukirow@mail.ru) |
| Контактный телефон | | | телефон (342) 2501565, факс (342) 2501561 |
| Контактное лицо | | | Беленко Татьяна Валентиновна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | | |
| Предмет аукциона | | | Право заключения договора на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения Кировского района г. Перми (парки и скверы)в 2012 году**.** |
| Предмет договора | | | Выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения Кировского района г. Перми (парки и скверы)в 2012 году**.** |
| Начальная (максимальная) цена договора | | | **3 982 900,00 (Три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.** |
| Объем работ | | | **15,94 га.**  Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Требования к выполняемым работам | | | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, расчётом стоимости работ заказчика и условиями договора, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Место выполнения работ | | | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район.  Местонахождение мест массового отдыха населения Кировского района – приложение № 1 к документации об аукционе |
| Сроки выполнения работ | | | С 27.12.2011 г. по 26.12.2012 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | | **Форма оплаты:** безналичный расчет.  Оплата по договору третьим лицам не допускается.  **Сроки оплаты:**  Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственно­сти к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона договоре.  Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием  *«*понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену договора, соответствующую стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к документации об аукционе).  Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления.  Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955.  Указанный коэффициент вносится в договор. |
| Источник финансирования заказа | | | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора | | | Цена договора, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.  Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором.  В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Сведения о валюте, использу-емой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями | | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федера-ции и используемого при оплате заключенного договора | | | Не применяется |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | | |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора.  Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | | |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | | |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа | | |
| **IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме:** | | | |
| **Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.** | | | |
|  | **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:**  Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг. | | |
|  | **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:**  1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;  2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. | |
| **V. Обеспечение заявки на участие в аукционе** | | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | | **5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 199145 рублей 00 копеек.**  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения договора: | | | |
| Номер расчётного счёта | | | 40302810000005000009 |
| Номер лицевого счёта | | | 04936018408 |
| БИК банка | | | 045744000 |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | | «09» декабря 2011 года 09 часов 00 минут (время местное) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | | «12» декабря 2011 года |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | | «15» декабря 2011 года |
| **VII. Обеспечение исполнения договора – не предусматривается** | | | |

Приложение № 1

к документации об аукционе

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

**На выполнение работ по СОДЕРЖАНИю МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ПАРКИ И СКВЕРЫ) КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ**

**В 2012 ГОДУ**

**1. Объёмы, состав работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Наименование выполняемых работ** | **Объём**  **выполняемых**  **работ** | |
| Ед.изм | Объём |
| **Зимнее содержание (с 27.12.2012 г. по 14.04.2012 г, с 15.10.2012 г. по 26.12.2012г.)** | | | |
| **Сквер по ул. Торговой,**  **площадь 2,59 га.** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 28,5 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 70,3 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 11 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 11 |
| Вывоз снега (прочие работы) |  |  |
| **Сквер у ДК им. С. М. Кирова,**  **площадь 2,8 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 58,5 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 55,2 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 25 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 18 |
| Вывоз снега (прочие работы) |  |  |
| **Сквер по ул. Худанина,**  **площадь 1,5 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 23,1 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 21,1 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 17 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт | 17 |
| Вывоз снега (прочие работы) |  |  |
| **Сквер у ДК Урал, площадь 2,52 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 36,7 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 50,99 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 6 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 6 |
| Вывоз снега (прочие работы) |  |  |
| **Сквер у клуба им. Кирова,**  **площадь 5,62 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 41,5 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 23,21 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 4 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 4 |
| Вывоз снега (прочие работы) |  |  |
| **Сквер по ул. Ласьвинской,**  **площадь 0,43 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 14,61 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 19,8 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 8 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт | 8 |
| Вывоз снега (прочие работы) |  |  |
| **Сквер по ул. Танцорова**  **Площадь 0,48 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 0 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 24,0 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 0 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт | 0 |
|  |  |  |
| **Летнее содержание (с 15.04.2012 г. по 14.10.2012 г.)** | | | |
| **Сквер по ул. Торговой,**  **площадь 2,59 га** | Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 100 м2 | 28,5 |
| Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 70,3 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт | 11 |
| Ремонт и покраска урн | шт | 11 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Сквер у ДК им. С. М. Кирова,**  **площадь 2,8 га** | Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 100 м2 | 58,5 |
| Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 55,2 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора, полив водой | 100м² | 8,8 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы, полив водой | 100 м² | 0,8 |
| Стрижка бордюров цветников | 100 м² | 0,8 |
| Посадка рассады цветников (20 шт./ м²) | 100 м² | 0,8 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт | 25 |
| Ремонт и покраска урн | шт | 25 |
| Покраска скамей | шт | 18 |
| **Сквер по ул. Худанина**  **площадь 1,5 га** | Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 100 м2 | 23,1 |
| Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 21,1 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора, полив водой | 100м² | 2,4 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы, полив водой | 100 м² | 0,5 |
| Стрижка бордюров цветников | 100 м² | 0,5 |
| Посадка рассады цветников (20 шт./ м²) | 100 м² | 0,5 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт | 17 |
| Ремонт и покраска урн | шт | 17 |
| Покраска скамей | шт | 17 |
| **Сквер по ул. Ласьвинской , площадь 0,43 га** | Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 100 м2 | 14,61 |
| Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 19,8 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора, полив водой | 100м² | 1,1 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы, полив водой | 100 м² | 3,1 |
| Стрижка бордюров цветников | 100 м² | 3,1 |
| Посадка рассады цветников (20 шт./ м²) | 100 м² | 3,1 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт | 8 |
| Ремонт и покраска урн | шт | 8 |
| Покраска скамей | шт | 8 |
| **Сквер у ДК Урал**  **площадь 2,52 га** | Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 100 м2 | 36,7 |
| Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 50,99 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора, полив водой | 100м² | 0,8 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы, полив водой | 100 м² | 0,6 |
| Стрижка бордюров цветников | 100 м² | 0,6 |
| Посадка рассады цветников (20 шт./ м²) | 100 м² | 0,6 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт | 6 |
| Ремонт и покраска урн | шт | 6 |
| Покраска скамей | шт | 6 |
| **Сквер у клуба**  **им Кирова,**  **площадь 5,62 га** | Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 100 м2 | 41,5 |
| Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 23,21 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт | 4 |
| Ремонт и покраска урн | шт | 4 |
| Покраска скамей | шт | 4 |
| **Сквер по ул. Танцорова,10,**  **площадь 0,48 га** | Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 24,0 |

**Требования к качеству выполняемых работ:**

Содержание деревьев, кустарников, живых изгородей, цветников из однолетних и многолетних цветов должно производиться в соответствии с ГОСТ, СНиП и другими нормативными и техническими документами.

Конечный результат производства работ должен соответствовать решению Пермской городской ДУМЫ от 23.06.2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».

**Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75), и другим нормативным документам.**

**При производстве работ по содержанию:**

- перечень цветочных культур (посадочного материала) согласовывается с Заказчиком за 5 дней до начала производства работ по посадке;

- эскиз, разбивочный чертеж и применяемые материалы согласовываются с Заказчиком за 10 дней до начала производства работ;

- посадка однолетних цветочных культур выполняется стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологии посадки для каждой культуры;

- уборка мусора, отходов, различного рода загрязнений с объектов работ производится в течение суток.

Приложение № 2

к документации об аукционе

**РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Наименование работ | **Зима с 27.12.по 14.04, с 15.10 по 26.12 2012 г.)**  **– 183 календарных дня** | | | | **Лето с 15.04 по 14.10 2012 г.**  **– 183 календарных дня** | | | | Итого за период |
| Ед. изм. | Объём | Стоимость ед.изм. за период, руб | Стоимость за весь объём, руб. | Ед. изм. | Объём | Стоимость ед.изм. за период, руб | Стоимость за весь объём, руб. |
| **Сквер по ул. Торговой, площадь 2,59 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня) | 100м² | 28,5 | 1880,89 | 53 605,37 |  |  |  |  | 53 605,37 |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня |  |  |  |  | 100м² | 28,5 | 2082,92 | 59 363 | 59 363,22 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100м² | 28,5 | 1103,81 | 31 458,59 |  |  |  |  | 31 458,59 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 11 | 719,97 | 7 919,67 | шт. | 11 | 719,97 | 7 920 | 15 839,34 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 11 | 40,75 | 448,25 |  |  |  |  | 448,25 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 70,3 | 174,09 | 12 238,53 |  |  |  |  | 12 238,53 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 70,3 | 8771,77 | 616 655 | 616 655,43 |
| Покраска урн металлических за один раз |  |  |  |  | шт. | 11 | 49,4 | 543 | 543,40 |
| Покраска скамей за 1 раз |  |  |  |  | шт. | 11 | 284,42 | 3 129 | 3 128,62 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **105 670,40** |  |  |  | **687 610,34** | **793 280,74** |
| **Сквер у ДК им. Кирова, площадь 2,8 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня) | 100м² | 58,5 | 1880,89 | 110 032,07 |  |  |  |  | 110032,07 |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня |  |  |  |  | 100м² | 58,5 | 2082,92 | 121850,82 | 121850,82 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100м² | 58,5 | 1103,81 | 64 572,89 |  |  |  |  | 64572,89 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 25 | 719,97 | 17 999,25 | шт. | 25 | 719,97 | 17999,25 | 35998,50 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 18 | 40,75 | 733,50 |  |  |  |  | 733,50 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 55,2 | 174,09 | 9 609,77 |  |  |  |  | 9609,77 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 55,2 | 8771,77 | 484201,704 | 484201,70 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок |  |  |  |  | 100м² | 8,8 | 992,93 | 8737,784 | 8737,78 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 8,8 | 574,62 | 5056,656 | 5056,66 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы |  |  |  |  | 100м² | 0,8 | 1761,47 | 1409,176 | 1409,18 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 0,8 | 4980,06 | 3984,048 | 3984,05 |
| Стрижка бордюров цветников |  |  |  |  | 100м² | 0,8 | 5374,02 | 4299,216 | 4299,22 |
| Посадка рассады цветников (20шт./м²) |  |  |  |  | 100м² | 0,8 | 54850,80 | 43880,64 | 43880,64 |
| Покраска урн металлических за один раз |  |  |  |  | шт. | 25 | 49,40 | 1235 | 1235,00 |
| Покраска скамей за 1 раз |  |  |  |  | шт. | 18 | 284,42 | 5119,56 | 5119,56 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **202 947,47** |  |  |  | **697 773,85** | **900 721,32** |
| **Сквер по ул. Худанина, площадь 1,5 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня) | 100м² | 23,1 | 1880,89 | 43 448,56 |  |  |  |  | 43448,56 |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня |  |  |  |  | 100м² | 23,1 | 2082,92 | 48115,452 | 48115,45 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100м² | 23,1 | 1103,81 | 25 498,01 |  |  |  |  | 25498,01 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 17 | 719,97 | 12 239,49 | шт. | 17 | 719,97 | 12239,49 | 24478,98 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 17 | 40,75 | 692,75 |  |  |  |  | 692,75 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 21,1 | 174,09 | 3 673,30 |  |  |  |  | 3673,30 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 21,1 | 8771,77 | 185084,347 | 185084,35 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок |  |  |  |  | 100м² | 2,4 | 992,93 | 2383,032 | 2383,03 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 2,4 | 574,62 | 1379,088 | 1379,09 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы |  |  |  |  | 100м² | 0,5 | 1761,47 | 880,735 | 880,74 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 0,5 | 4980,06 | 2490,03 | 2490,03 |
| Стрижка бордюров цветников |  |  |  |  | 100м² | 0,5 | 5374,02 | 2687,01 | 2687,01 |
| Посадка рассады цветников (20шт./м²) |  |  |  |  | 100м² | 0,5 | 54850,8 | 27425,4 | 27425,40 |
| Покраска урн металлических за один раз |  |  |  |  | шт. | 17 | 49,4 | 839,8 | 839,80 |
| Покраска скамей за 1 раз |  |  |  |  | шт. | 17 | 284,42 | 4835,14 | 4835,14 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **85 552,11** |  |  |  | **288 359,52** | **373 911,63** |
| **Сквер у ДК Урал, площадь 2,52 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня) | 100м² | 36,7 | 1880,89 | 69 028,66 |  |  |  |  | 69028,66 |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня |  |  |  |  | м² | 36,7 | 2082,92 | 76443,164 | 76443,16 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100м² | 36,7 | 1103,81 | 40 509,83 |  |  |  |  | 40509,83 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 6 | 719,97 | 4 319,82 | шт. | 6 | 719,97 | 4319,82 | 8639,64 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 6 | 40,75 | 244,50 |  |  |  |  | 244,50 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 50,99 | 174,09 | 8 876,85 |  |  |  |  | 8876,85 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 50,99 | 8771,77 | 447272,5523 | 447272,55 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок |  |  |  |  | 100м² | 0,8 | 992,93 | 794,344 | 794,34 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 0,8 | 574,62 | 459,696 | 459,70 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы |  |  |  |  | 100м² | 0,6 | 1761,47 | 1056,882 | 1056,88 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 0,6 | 4980,06 | 2988,036 | 2988,04 |
| Стрижка бордюров цветников |  |  |  |  | 100м² | 0,6 | 5374,02 | 3224,412 | 3224,41 |
| Посадка рассады цветников (20шт./м²) |  |  |  |  | 100м² | 0,6 | 54850,8 | 32910,48 | 32910,48 |
| Покраска урн металлических за один раз |  |  |  |  | шт. | 6 | 49,4 | 296,4 | 296,40 |
| Покраска скамей за 1 раз |  |  |  |  | шт. | 6 | 284,42 | 1706,52 | 1706,52 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **122 979,66** |  |  |  | **571 472,31** | **694 451,97** |
| **Сквер у клуба им. С. М. Кирова, площадь 5,62 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня) | 100м² | 41,5 | 1880,89 | 78 056,94 |  |  |  |  | 78056,94 |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня |  |  |  |  | м² | 41,5 | 2082,92 | 86441,18 | 86441,18 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100м² | 41,5 | 1103,81 | 45 808,12 |  |  |  |  | 45808,12 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 4 | 719,97 | 2 879,88 | шт. | 4 | 719,97 | 2879,88 | 5759,76 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 4 | 40,75 | 163,00 |  |  |  |  | 163,00 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 23,21 | 174,09 | 4 040,63 |  |  |  |  | 4040,63 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 23,21 | 8771,77 | 203592,7817 | 203592,78 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок |  |  |  |  | 100м² | 18,7 | 992,93 | 18567,791 | 18567,79 |
| Покраска урн металлических за один раз |  |  |  |  | шт. | 4 | 49,4 | 197,6 | 197,60 |
| Покраска скамей за 1 раз |  |  |  |  | шт. | 4 | 284,42 | 1137,68 | 1137,68 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **130 948,56** |  |  |  | **312 816,91** | **443 765,47** |
| **Сквер по ул. Ласьвинской, площадь 0,43 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня) | 100м² | 14,61 | 1880,89 | 27 479,80 |  |  |  |  | 27479,80 |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня |  |  |  |  | м² | 14,61 | 2082,92 | 30431,4612 | 30431,46 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100м² | 14,61 | 1103,81 | 16 126,66 |  |  |  |  | 16126,66 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 8 | 719,97 | 5 759,76 | шт. | 8 | 719,97 | 5759,76 | 11519,52 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 8 | 40,75 | 326,00 |  |  |  |  | 326,00 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 19,8 | 174,09 | 3 446,98 |  |  |  |  | 3446,98 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 19,8 | 8771,77 | 173681,046 | 173681,05 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок |  |  |  |  | 100м² | 1,1 | 992,93 | 1092,223 | 1092,22 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 1,1 | 574,62 | 632,082 | 632,08 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы |  |  |  |  | 100м² | 3,1 | 1761,47 | 5460,557 | 5460,56 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 3,1 | 4980,06 | 15438,186 | 15438,19 |
| Стрижка бордюров цветников |  |  |  |  | 100м² | 3,1 | 5374,02 | 16659,462 | 16659,46 |
| Посадка рассады цветников (20шт./м²) |  |  |  |  | 100м² | 3,1 | 54850,8 | 170037,48 | 170037,48 |
| Покраска урн металлических за один раз |  |  |  |  | шт. | 8 | 49,4 | 395,2 | 395,20 |
| Покраска скамей за 1 раз |  |  |  |  | шт. | 8 | 284,42 | 2275,36 | 2275,36 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **53 139,21** |  |  |  | **421 862,82** | **475 002,03** |
| **Сквер по ул. Танцорова,10, площадь 0,48 га** | Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 24 | 174,09 | 4 178,16 |  |  |  |  | 4178,16 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 24 | 8771,77 | 210522,48 | 210522,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  | **4 178,16** |  |  |  | **210 522,48** | **214 700,64** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ** |  |  |  | **705 415,56** |  |  |  | **3 190 418,24** | **3 895 833,80** |
|  | **Прочие (в т.ч. акарицидная обработка)** |  |  |  |  |  |  |  | **87 066,20** | **87 066** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  | **705 415,56** |  |  |  | **3 277 484,44** | **3 982 900,00** |

Приложение № 3

к документации об аукционе

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

г. Пермь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 год.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(протокол № \_\_\_\_\_), заключили настоящий договор (далее договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по содержанию мест массового отдыха населения (парки и скверы) Кировского района г. Перми в 2012 году в соответствии с приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

\* Приложение № 1 – техническое задание;

\* Приложение № 2 – расчет стоимости работ;

\* Приложение № 3 – оценка качества выполненных работ;

\* Приложение № 4 – порядок расчёта баллов и размера снижения стоимости работ за некачественно выполненные работы

\* Приложение № 5 – стоимость работ по расчетным периодам;

\* Приложение № 6 - форма предписания (образец).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных разделом 3 настоящего договора.

**2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.**

**2.1. Обязанности Заказчика:**

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

1. присутствовать на объекте производства работ;
2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;
3. отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
4. принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;
5. производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

**2.2. Права Заказчика:**

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного периода.

Количество проверок, но не менее 4 раз в месяц и сроки проведения проверок определяются Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по форме согласно Приложению № 10 к настоящему договору.

Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха населения (парков и скверов) фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению.

При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- контрольных проверок;  
- приёмки выполненных работ.

2.2.4. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

**2.3. Обязанности Подрядчика:**

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований действующего законодательства.

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, составлять акты на скрытые работы.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объектам выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

**2.4. Права Подрядчика:**

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объектов, являющихся предметом договора с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

**3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.**

3.1. Общая стоимость работ по содержанию мест массового отдыха населения (парки и скверы) Кировского района г. Перми в 2012 году, определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно приложениями № 3,4 к настоящему договору.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим договором) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является:

- акт приемки выполненных работ за отчетный период (приложение № 8);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (приложение № 7);

- акт контрольной проверки качества работ (приложение № 10 );

- акт оценки работы подрядной организации (приложение № 9);

- счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем договоре.

3.6. Работы по настоящему договору оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

4.1. Срок выполнения работ – с 27.12.2011 г. по 26.12.2012 г.

**5. КАЧЕСТВО РАБОТ.**

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему договору)

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

- требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

- снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим договором.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложениями № 3,4 настоящего договора, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему договору.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего договора работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего договора.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.**

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

Заказчик: Подрядчик:

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю  УФК по Пермскому краю  (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 года.  м.п. |  |

Приложение № 1

к договору №\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

**На выполнение работ по СОДЕРЖАНИю МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ПАРКИ И СКВЕРЫ) КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ**

**В 2012 ГОДУ**

**1. Объёмы, состав работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Наименование выполняемых работ** | **Объём**  **выполняемых**  **работ** | |
| Ед.изм | Объём |
| **Зимнее содержание (с 27.12.2012 г. по 14.04.2012 г, с 15.10.2012 г. по 26.12.2012г.)** | | | |
| **Сквер по ул. Торговой,**  **площадь 2,59 га.** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 28,5 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 70,3 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 11 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 11 |
| Вывоз снега (прочие работы) |  |  |
| **Сквер у ДК им. С. М. Кирова,**  **площадь 2,8 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 58,5 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 55,2 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 25 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 18 |
| Вывоз снега (прочие работы) |  |  |
| **Сквер по ул. Худанина,**  **площадь 1,5 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 23,1 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 21,1 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 17 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт | 17 |
| Вывоз снега (прочие работы) |  |  |
| **Сквер у ДК Урал, площадь 2.52 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 36,7 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 50,99 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 6 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 6 |
| Вывоз снега (прочие работы) |  |  |
| **Сквер у клуба им. Кирова,**  **площадь 5,62 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 41,5 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 23,21 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 4 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 4 |
| Вывоз снега (прочие работы) |  |  |
| **Сквер по ул. Ласьвинской,**  **площадь 0,43 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 14,61 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 19,8 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 8 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт | 8 |
| Вывоз снега (прочие работы) |  |  |
| **Сквер по ул. Танцорова**  **Площадь 0,48 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня), подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 0 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100 м² | 24,0 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 0 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт | 0 |
|  |  |  |
| **Летнее содержание (с 15.04.2012 г. по 14.10.2012 г.)** | | | |
| **Сквер по ул. Торговой,**  **площадь 2,59 га** | Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 100 м2 | 28,5 |
| Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 70,3 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт | 11 |
| Ремонт и покраска урн | шт | 11 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Сквер у ДК им. С. М. Кирова,**  **площадь 2,8 га** | Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 100 м2 | 58,5 |
| Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 55,2 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора, полив водой | 100м² | 8,8 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы, полив водой | 100 м² | 0,8 |
| Стрижка бордюров цветников | 100 м² | 0,8 |
| Посадка рассады цветников (20 шт./ м²) | 100 м² | 0,8 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт | 25 |
| Ремонт и покраска урн | шт | 25 |
| Покраска скамей | шт | 18 |
| **Сквер по ул. Худанина**  **площадь 1,5 га** | Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 100 м2 | 23,1 |
| Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 21,1 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора, полив водой | 100м² | 2,4 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы, полив водой | 100 м² | 0,5 |
| Стрижка бордюров цветников | 100 м² | 0,5 |
| Посадка рассады цветников (20 шт./ м²) | 100 м² | 0,5 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт | 17 |
| Ремонт и покраска урн | шт | 17 |
| Покраска скамей | шт | 17 |
| **Сквер по ул. Ласьвинской , площадь 0,43 га** | Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 100 м2 | 14,61 |
| Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 19,8 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора, полив водой | 100м² | 1,1 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы, полив водой | 100 м² | 3,1 |
| Стрижка бордюров цветников | 100 м² | 3,1 |
| Посадка рассады цветников (20 шт./ м²) | 100 м² | 3,1 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт | 8 |
| Ремонт и покраска урн | шт | 8 |
| Покраска скамей | шт | 8 |
| **Сквер у ДК Урал**  **площадь 2,52 га** | Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 100 м2 | 36,7 |
| Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 50,99 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора, полив водой | 100м² | 0,8 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы, полив водой | 100 м² | 0,6 |
| Стрижка бордюров цветников | 100 м² | 0,6 |
| Посадка рассады цветников (20 шт./ м²) | 100 м² | 0,6 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт | 6 |
| Ремонт и покраска урн | шт | 6 |
| Покраска скамей | шт | 6 |
| **Сквер у клуба им Кирова,**  **площадь 5,62 га** | Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | 100 м2 | 41,5 |
| Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 23,21 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт | 4 |
| Ремонт и покраска урн | шт | 4 |
| Покраска скамей | шт | 4 |
| **Сквер по ул. Танцорова,10,**  **площадь 0,48 га** | Кошение газонов, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний и осенний период, вывоз мусора | 100 м2 | 24,0 |

**Требования к качеству выполняемых работ:**

Содержание деревьев, кустарников, живых изгородей, цветников из однолетних и многолетних цветов должно производиться в соответствии с ГОСТ, СНиП и другими нормативными и техническими документами.

Конечный результат производства работ должен соответствовать решению Пермской городской ДУМЫ от 23.06.2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».

**Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75), и другим нормативным документам.**

**При производстве работ по содержанию:**

- перечень цветочных культур (посадочного материала) согласовывается с Заказчиком за 5 дней до начала производства работ по посадке;

- эскиз, разбивочный чертеж и применяемые материалы согласовываются с Заказчиком за 10 дней до начала производства работ;

- посадка однолетних цветочных культур выполняется стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологии посадки для каждой культуры;

- уборка мусора, отходов, различного рода загрязнений с объектов работ производится в течение суток.

Заказчик: Подрядчик:

**Приложение № 2**

**к договору №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_**

**РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Наименование работ | **Зима с 27.12.по 14.04, с 15.10 по 26.12 2012 г.)**  **– 183 календарных дня** | | | | **Лето с 15.04 по 14.10 2012 г.**  **– 183 календарных дня** | | | | Итого за период |
| Ед. изм. | Объём | Стоимость ед.изм. за период, руб. | Стоимость за весь объём, руб. | Ед. изм. | Объём | Стоимость ед.изм. за период, руб | Стоимость за весь объём, руб. |
| **Сквер по ул. Торговой, площадь 2,59 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня) | 100м² | 28,5 | 1880,89 | 53 605,37 |  |  |  |  | 53 605,37 |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня |  |  |  |  | 100м² | 28,5 | 2082,92 | 59 363 | 59 363,22 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100м² | 28,5 | 1103,81 | 31 458,59 |  |  |  |  | 31 458,59 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 11 | 719,97 | 7 919,67 | шт. | 11 | 719,97 | 7 920 | 15 839,34 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 11 | 40,75 | 448,25 |  |  |  |  | 448,25 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 70,3 | 174,09 | 12 238,53 |  |  |  |  | 12 238,53 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 70,3 | 8771,77 | 616 655 | 616 655,43 |
| Покраска урн металлических за один раз |  |  |  |  | шт. | 11 | 49,4 | 543 | 543,40 |
| Покраска скамей за 1 раз |  |  |  |  | шт. | 11 | 284,42 | 3 129 | 3 128,62 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **105 670,40** |  |  |  | **687 610,34** | **793 280,74** |
| **Сквер у ДК им. Кирова, площадь 2,8 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня) | 100м² | 58,5 | 1880,89 | 110 032,07 |  |  |  |  | 110032,07 |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня |  |  |  |  | 100м² | 58,5 | 2082,92 | 121850,82 | 121850,82 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100м² | 58,5 | 1103,81 | 64 572,89 |  |  |  |  | 64572,89 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 25 | 719,97 | 17 999,25 | шт. | 25 | 719,97 | 17999,25 | 35998,50 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 18 | 40,75 | 733,50 |  |  |  |  | 733,50 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 55,2 | 174,09 | 9 609,77 |  |  |  |  | 9609,77 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 55,2 | 8771,77 | 484201,704 | 484201,70 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок |  |  |  |  | 100м² | 8,8 | 992,93 | 8737,784 | 8737,78 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 8,8 | 574,62 | 5056,656 | 5056,66 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы |  |  |  |  | 100м² | 0,8 | 1761,47 | 1409,176 | 1409,18 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 0,8 | 4980,06 | 3984,048 | 3984,05 |
| Стрижка бордюров цветников |  |  |  |  | 100м² | 0,8 | 5374,02 | 4299,216 | 4299,22 |
| Посадка рассады цветников (20шт./м²) |  |  |  |  | 100м² | 0,8 | 54850,80 | 43880,64 | 43880,64 |
| Покраска урн металлических за один раз |  |  |  |  | шт. | 25 | 49,40 | 1235 | 1235,00 |
| Покраска скамей за 1 раз |  |  |  |  | шт. | 18 | 284,42 | 5119,56 | 5119,56 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **202 947,47** |  |  |  | **697 773,85** | **900 721,32** |
| **Сквер по ул. Худанина, площадь 1,5 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня) | 100м² | 23,1 | 1880,89 | 43 448,56 |  |  |  |  | 43448,56 |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня |  |  |  |  | 100м² | 23,1 | 2082,92 | 48115,452 | 48115,45 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100м² | 23,1 | 1103,81 | 25 498,01 |  |  |  |  | 25498,01 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 17 | 719,97 | 12 239,49 | шт. | 17 | 719,97 | 12239,49 | 24478,98 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 17 | 40,75 | 692,75 |  |  |  |  | 692,75 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 21,1 | 174,09 | 3 673,30 |  |  |  |  | 3673,30 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 21,1 | 8771,77 | 185084,347 | 185084,35 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок |  |  |  |  | 100м² | 2,4 | 992,93 | 2383,032 | 2383,03 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 2,4 | 574,62 | 1379,088 | 1379,09 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы |  |  |  |  | 100м² | 0,5 | 1761,47 | 880,735 | 880,74 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 0,5 | 4980,06 | 2490,03 | 2490,03 |
| Стрижка бордюров цветников |  |  |  |  | 100м² | 0,5 | 5374,02 | 2687,01 | 2687,01 |
| Посадка рассады цветников (20шт./м²) |  |  |  |  | 100м² | 0,5 | 54850,8 | 27425,4 | 27425,40 |
| Покраска урн металлических за один раз |  |  |  |  | шт. | 17 | 49,4 | 839,8 | 839,80 |
| Покраска скамей за 1 раз |  |  |  |  | шт. | 17 | 284,42 | 4835,14 | 4835,14 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **85 552,11** |  |  |  | **288 359,52** | **373 911,63** |
| **Сквер у ДК Урал, площадь 2,52 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня) | 100м² | 36,7 | 1880,89 | 69 028,66 |  |  |  |  | 69028,66 |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня |  |  |  |  | м² | 36,7 | 2082,92 | 76443,164 | 76443,16 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100м² | 36,7 | 1103,81 | 40 509,83 |  |  |  |  | 40509,83 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 6 | 719,97 | 4 319,82 | шт. | 6 | 719,97 | 4319,82 | 8639,64 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 6 | 40,75 | 244,50 |  |  |  |  | 244,50 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 50,99 | 174,09 | 8 876,85 |  |  |  |  | 8876,85 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 50,99 | 8771,77 | 447272,5523 | 447272,55 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок |  |  |  |  | 100м² | 0,8 | 992,93 | 794,344 | 794,34 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 0,8 | 574,62 | 459,696 | 459,70 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы |  |  |  |  | 100м² | 0,6 | 1761,47 | 1056,882 | 1056,88 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 0,6 | 4980,06 | 2988,036 | 2988,04 |
| Стрижка бордюров цветников |  |  |  |  | 100м² | 0,6 | 5374,02 | 3224,412 | 3224,41 |
| Посадка рассады цветников (20шт./м²) |  |  |  |  | 100м² | 0,6 | 54850,8 | 32910,48 | 32910,48 |
| Покраска урн металлических за один раз |  |  |  |  | шт. | 6 | 49,4 | 296,4 | 296,40 |
| Покраска скамей за 1 раз |  |  |  |  | шт. | 6 | 284,42 | 1706,52 | 1706,52 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **122 979,66** |  |  |  | **571 472,31** | **694 451,97** |
| **Сквер у клуба им. С. М. Кирова, площадь 5,62 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня) | 100м² | 41,5 | 1880,89 | 78 056,94 |  |  |  |  | 78056,94 |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня |  |  |  |  | м² | 41,5 | 2082,92 | 86441,18 | 86441,18 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100м² | 41,5 | 1103,81 | 45 808,12 |  |  |  |  | 45808,12 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 4 | 719,97 | 2 879,88 | шт. | 4 | 719,97 | 2879,88 | 5759,76 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 4 | 40,75 | 163,00 |  |  |  |  | 163,00 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 23,21 | 174,09 | 4 040,63 |  |  |  |  | 4040,63 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 23,21 | 8771,77 | 203592,7817 | 203592,78 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок |  |  |  |  | 100м² | 18,7 | 992,93 | 18567,791 | 18567,79 |
| Покраска урн металлических за один раз |  |  |  |  | шт. | 4 | 49,4 | 197,6 | 197,60 |
| Покраска скамей за 1 раз |  |  |  |  | шт. | 4 | 284,42 | 1137,68 | 1137,68 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **130 948,56** |  |  |  | **312 816,91** | **443 765,47** |
| **Сквер по ул. Ласьвинской, площадь 0,43 га** | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную (с очисткой бортового камня) | 100м² | 14,61 | 1880,89 | 27 479,80 |  |  |  |  | 27479,80 |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня |  |  |  |  | м² | 14,61 | 2082,92 | 30431,4612 | 30431,46 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100м² | 14,61 | 1103,81 | 16 126,66 |  |  |  |  | 16126,66 |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 8 | 719,97 | 5 759,76 | шт. | 8 | 719,97 | 5759,76 | 11519,52 |
| Очистка садовых скамей от снега | шт. | 8 | 40,75 | 326,00 |  |  |  |  | 326,00 |
| Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 19,8 | 174,09 | 3 446,98 |  |  |  |  | 3446,98 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 19,8 | 8771,77 | 173681,046 | 173681,05 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок |  |  |  |  | 100м² | 1,1 | 992,93 | 1092,223 | 1092,22 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 1,1 | 574,62 | 632,082 | 632,08 |
| Прополка цветников с рыхлением почвы |  |  |  |  | 100м² | 3,1 | 1761,47 | 5460,557 | 5460,56 |
| Полив газона водой |  |  |  |  | 100м² | 3,1 | 4980,06 | 15438,186 | 15438,19 |
| Стрижка бордюров цветников |  |  |  |  | 100м² | 3,1 | 5374,02 | 16659,462 | 16659,46 |
| Посадка рассады цветников (20шт./м²) |  |  |  |  | 100м² | 3,1 | 54850,8 | 170037,48 | 170037,48 |
| Покраска урн металлических за один раз |  |  |  |  | шт. | 8 | 49,4 | 395,2 | 395,20 |
| Покраска скамей за 1 раз |  |  |  |  | шт. | 8 | 284,42 | 2275,36 | 2275,36 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **53 139,21** |  |  |  | **421 862,82** | **475 002,03** |
| **Сквер по ул. Танцорова,10, площадь 0,48 га** | Разбрасывание по газону слежавшегося снега | 100м² | 24 | 174,09 | 4 178,16 |  |  |  |  | 4178,16 |
| Кошение газона, очистка от мусора и листвы, комплексная очистка в весенний период, вывоз мусора, полив водой |  |  |  |  | 100м² | 24 | 8771,77 | 210522,48 | 210522,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  | **4 178,16** |  |  |  | **210 522,48** | **214 700,64** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ** |  |  |  | **705 415,56** |  |  |  | **3 190 418,24** | **3 895 833,80** |
|  | **Прочие (в т.ч. акарицидная обработка)** |  |  |  |  |  |  |  | **87 066,20** | **87 066** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  | **705 415,56** |  |  |  | **3 277 484,44** | **3 982 900,00** |

**Понижающий коэффициент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек**

Заказчик Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 3

к договору от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ**

**ПО СОДЕРЖАНИЮ ПАРКОВ И СКВЕРОВ**

**Критерии оценки качества работ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Балл | | Период содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| **Объекты (парки и скверы) 1-й категории** | | | |
| 5 | зимний период содержания | | Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 8 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течение 5 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 2 см.  Лестницы полностью очищены от снежно-ледовых образований, обработаны песком.  Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении. Проведена обработка песком (при наличии скользкости). Покрытие очищено полностью, слой уплотненного снега не более 2 см.  Скользкость ликвидирована в течении 4 час. с момента обнаружения.  Скамейки, урны, другие малые архитектурные формы (далее - МАФ), очищены в течении 5 час. после снегопада.  Ограждения, парапетные стенки, поверхности постаментов памятников очищены в течении 5 час. после снегопада.  На всех элементах отсутствует мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  Высота снежного покрова на газонах вдоль площадок, дорожек не превышает 1 м. |
| 4 | зимний период содержания | | Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 8 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 5 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 3 см.  Лестницы полностью очищены от снежно-ледовых образований, обработаны песком.  Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на протяжении не менее 50%. Проведена обработка песком (при наличии скользкости). Толщина уплотненного слоя снега на покрытии не более 2 см.  Скользкость ликвидирована в течении 4 час. с момента обнаружения.  Скамейки, урны, МАФ, очищены в течении 6 час. после снегопада.  Ограждения, парапетные стенки, поверхности постаментов памятников очищены в течении 6 час. после снегопада.  На всех элементах отсутствует мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  Высота снежного покрова на газонах вдоль площадок, дорожек не превышает 1 м. |
| 3 | зимний период содержания | | Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 8 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 5 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 4 см.  Лестницы очищены от снежно-ледовых образований не полностью, заужены, обработаны песком.  Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, не очищен бортовой камень. Проведена обработка песком (при наличии скользкости). Наличие уплотненного снега толщиной не более 3 см.  Скользкость ликвидирована в течении 4 час. с момента обнаружения.  Скамейки, урны, МАФ, очищены в течении 8 час. после снегопада.  Ограждения, парапетные стенки, поверхности постаментов памятников очищены в течении 8 час. после снегопада.  Присутствует единичный мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  Высота снежного покрова на газонах вдоль площадок, превышает 1 м. |
| 2 | зимний период содержания | | Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований после окончания снегопада в течение 8 час., зачистка лестниц выполнена в течении 8 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки более 4 см.  Лестницы не очищены от снежно-ледовых образований, обработаны песком.  Дорожки, площадки тротуары очищены не на всю ширину, заужены, не очищен бортовой камень. Нет обработки песком (при наличии скользкости). Наличие уплотненного снега толщиной более 3 см.  Скользкость ликвидирована позднее 4 час. с момента обнаружения.  Скамейки, урны, МАФ, очищены в течении 8 час. после снегопада.  Ограждения, парапетные стенки, поверхности постаментов памятников очищены не полностью.  Присутствует единичный мусор, урны не очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  Высота снежного покрова на газонах вдоль площадок, превышает 1 м. |
| **Объекты (парки и скверы) 2-й категории** | | | |
| 5 | | зимний период содержания | Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 10 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 5 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 5 см.  Лестницы полностью очищены от снежно-ледовых образований, обработаны песком.  Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении. Проведена обработка песком (при наличии скользкости). Покрытие очищено полностью, слой уплотненного снега не более 4 см.  Скользкость ликвидирована в течении 5 час. с момента обнаружения.  Скамейки, урны, другие малые архитектурные формы (далее - МАФ), очищены в течении 7 час. после снегопада.  Ограждения, парапетные стенки, поверхности постаментов памятников очищены в течении 7 час. после снегопада.  На всех элементах отсутствует мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  Высота снежного покрова на газонах вдоль площадок, дорожек не превышает 1 м. |
| 4 | | зимний период содержания | Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 10 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 5 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 6 см.  Лестницы полностью очищены от снежно-ледовых образований, обработаны песком.  Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на протяжении не менее 50%. Проведена обработка песком (при наличии скользкости). Толщина уплотненного слоя снега на покрытии не более 5 см.  Скользкость ликвидирована в течении 5 час. с момента обнаружения.  Скамейки, урны, МАФ, очищены в течении 8 час. после снегопада.  Ограждения, парапетные стенки, поверхности постаментов памятников очищены в течении 8 час. после снегопада.  На всех элементах отсутствует мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей  Высота снежного покрова на газонах вдоль площадок, дорожек не превышает 1 м. |
| 3 | | зимний период содержания | Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 10 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 5 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 8 см.  Лестницы очищены от снежно-ледовых образований не полностью, заужены, обработаны песком.  Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, не очищен бортовой камень. Проведена обработка песком (при наличии скользкости). Наличие уплотненного снега толщиной не более 7 см.  Скользкость ликвидирована в течении 5 час. с момента обнаружения.  Скамейки, урны, МАФ, очищены в течении 10 час. после снегопада.  Ограждения, парапетные стенки, поверхности постаментов памятников очищены в течении 10 час. после снегопада.  Присутствует единичный мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  Высота снежного покрова на газонах вдоль площадок, превышает 1 м. |
| 2 | | зимний период содержания | Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований после окончания снегопада в течение 10 час., зачистка лестниц выполнена в течении 8 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки более 8 см.  Лестницы не очищены от снежно-ледовых образований, обработаны песком.  Дорожки, площадки тротуары очищены не на всю ширину, заужены, не очищен бортовой камень. Нет обработки песком (при наличии скользкости). Наличие уплотненного снега толщиной более 7 см.  Скользкость ликвидирована позднее 5 час. с момента обнаружения.  Скамейки, урны, МАФ, очищены в течении 10 час. после снегопада.  Ограждения, парапетные стенки, поверхности постаментов памятников очищены не полностью.  Присутствует единичный мусор, урны не очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  Высота снежного покрова на газонах вдоль площадок, превышает 1 м. |
| **Объекты (парки и скверы) 1-й категории** | | | |
| 5 | | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары полностью очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы. Сорная растительность в швах между плитками и у бортового камня отсутствует. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Покрытие дорожек, площадок, тротуаров не имеет просадок, выбоин, иных повреждений (после ремонта). Урны очищены.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов.  Выполнено весеннее рыхление снега  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи.  Цветочные вазы, урны вымыты.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  Отсутствует мусор на газонах. Отсутствует мусор и листва после комплексной уборки. Высота травостоя на газонах не более 12 см, наличие сухих листьев не более 5% от всей площади газонов. Отсутствуют поврежденные (вытоптанные) участки газонов (после ремонта).  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не допускается. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви у деревьев.  Отсутствует мусор в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди.  Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви, сорная растительность в живой изгороди и группах кустарников.  Выполнено рыхление почвы в приствольных кругах молодых деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди.  Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников.  Рисунок цветников соответствует утвержденным эскизам, выполнен из согласованных видов цветов, соблюдена плотность посадки, отсутствуют сорные, отцветшие и погибшие растения, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см.  Выполнена подкормка кустарников и цветов. |
| 4 | | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы. Наличие сорной растительности в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не допускается. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Покрытие дорожек, площадок, тротуаров не имеет просадок, выбоин, иных повреждений (после ремонта). Урны очищены.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов.  Выполнено весеннее рыхление снега.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи.  Цветочные вазы, урны вымыты.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  Отсутствует мусор на газонах. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки не допускается. Высота травостоя на газонах не более 12 см, наличие сухих листьев не более 10% от всей площади газонов. Отсутствуют поврежденные (вытоптанные) участки газонов (после ремонта).  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не допускается. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви у деревьев.  Единичный мусор в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди.  Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не допускается.  Выполнено рыхление почвы в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди.  Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников.  Рисунок цветников соответствует утвержденным эскизам, выполнен из согласованных видов цветов, соблюдена плотность посадки. Наличие сорных, отцветших и погибших растений не допускается, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см.  Выполнена подкормка удобрениями кустарников и цветов. |
| 3 | | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы. Наличие сорной растительности в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не допускается. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Покрытие дорожек, площадок, тротуаров не имеет просадок, выбоин, иных повреждений (после ремонта). Урны очищены.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, присутствуют грунтово-песчаных наносы.  Выполнено весеннее рыхление снега.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи.  Цветочные вазы, урны вымыты.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  На газонах наличие мусора не допускается. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки не допускается. Высота травостоя на газонах не более 15 см, наличие сухих листьев не более 15% от всей площади газонов. Отсутствуют поврежденные (вытоптанные) участки газонов (после ремонта).  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не более 10 %. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви у деревьев.  Наличие мусора в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди не более 10%.  Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 10%.  Выполнено рыхление почвы в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди.  Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников.  Рисунок цветников соответствует утвержденным эскизам, выполнен из согласованных видов цветов, соблюдена плотность посадки. Наличие сорных, отцветших и погибших растений не допускается, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 10 см.  Выполнена подкормка удобрениями кустарников и цветов. |
| 2 | | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары не очищены от загрязнений, в том числе листвы, слой смета вдоль бордюрного камня не более 5% всей площади покрытия. Наличие сорной растительности в швах между плитками и у бортового камня. Бортовой камень не очищен от грязи присутствуют локальные повреждения. На дорожках, площадках, тротуарах присутствуют просадки, выбоины, иные повреждения шириной и глубиной более 10 см (после ремонта). Урны переполнены.  Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены не все или есть отклонения в установке крышек люков смотровых колодцев относительно уровня покрытия. В водоотводных лотках присутствует мусор и грязь.  Выполнено весеннее рыхление снега.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, присутствуют неокрашенные МАФ.  Цветочные вазы, урны не вымыты.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  На газонах наличие мусора. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки более 10%. Высота травостоя на газонах более 15 см, наличие сухих листьев более 15% от всей площади газонов. Поврежденные (вытоптанные) участки газонов составляют не более 10% (после ремонта).  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев более 10 %. Присутствуют единичные сухие, поврежденные ветви у деревьев.  Мусора в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди более 10%.  Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников более 10%.  Не выполнено рыхление почвы в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди.  Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников.  Рисунок цветников выполнен с нарушениями, выполнен из согласованных видов цветов, не соблюдена плотность посадки. Наличие сорных, отцветших и погибших растений, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет менее 10 см.  Не выполнена подкормка удобрениями кустарников и цветов. |
| **Объекты (парки и скверы) 2-й категории** | | | |
| 5 | | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары полностью очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы. Сорная растительность в швах между плитками и у бортового камня отсутствует. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Покрытие дорожек, площадок, тротуаров не имеет просадок, выбоин, иных повреждений (после ремонта). Урны очищены.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов.  Выполнено весеннее рыхление снега.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи.  Цветочные вазы, урны вымыты.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  Отсутствует мусор на газонах. Отсутствует мусор и листва после комплексной уборки. Высота травостоя на газонах не более 15 см, наличие сухих листьев не более 10% от всей площади газонов. Отсутствуют поврежденные (вытоптанные) участки газонов (после ремонта).  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не допускается. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви у деревьев.  Отсутствует мусор в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди.  Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви, сорная растительность в живой изгороди и группах кустарников.  Выполнено рыхление почвы в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди.  Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников.  Рисунок цветников соответствует утвержденным эскизам, выполнен из согласованных видов цветов, соблюдена плотность посадки, отсутствуют сорные, отцветшие и погибшие растения, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см.  Выполнена подкормка кустарников и цветов. |
| 4 | | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы, допускается слой смета вдоль бордюрного камня не более 5 % от площади покрытия. Наличие сорной растительности в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия допускается не более 5 %. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Покрытие дорожек, площадок, тротуаров не имеет просадок, выбоин, иных повреждений (после ремонта). Урны очищены.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов.  Выполнено весеннее рыхление снега.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи.  Цветочные вазы, урны вымыты.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  Отсутствует мусор на газонах. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки не допускается. Высота травостоя на газонах не более 15 см, наличие сухих листьев не более 15% от всей площади газонов. Отсутствуют поврежденные (вытоптанные) участки газонов (после ремонта).  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не более 10 %. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви у деревьев.  Единичный мусор в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди.  Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 10 %.  Выполнено рыхление почвы в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди.  Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников.  Рисунок цветников соответствует утвержденным эскизам, выполнен из согласованных видов цветов, со-  блюдена плотность посадки. Наличие сорных, отцветших и погибших растений не более 5 %, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см.  Выполнена подкормка удобрениями кустарников и цветов. |
| 3 | | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы, допускается слой смета вдоль бордюрного камня не более 10% всей площади покрытия. Наличие сорной растительности в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не более 10%. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Покрытие дорожек, площадок, тротуаров не имеет просадок, выбоин, иных повреждений (после ремонта). Урны очищены.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, присутствуют грунтово-песчаных наносы.  Выполнено весеннее рыхление снега.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи.  Цветочные вазы, урны вымыты.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  Отсутствует мусор на газонах. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки не более 5 %. Высота травостоя на газонах не более 15 см, наличие сухих листьев не более 20% от всей площади газонов. Отсутствуют поврежденные (вытоптанные) участки газонов (после ремонта).  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не более 10 %. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви у деревьев.  Наличие мусора в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди не более 5%.  Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 20%.  Выполнено рыхление почвы в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди.  Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников.  Рисунок цветников соответствует утвержденным эскизам, выполнен из согласованных видов цветов, соблюдена плотность посадки. Наличие сорных, отцветших и погибших растений не более 10 %, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 10 см.  Выполнена подкормка удобрениями кустарников и цветов. |
| 2 | | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары не очищены от загрязнений, в том числе листвы, слой смета вдоль бордюрного камня более 10% всей площади покрытия. Наличие сорной растительности в швах между плитками и у бортового камня более 10% площади покрытия. Бортовой камень не очищен от грязи присутствуют локальные повреждения. На дорожках, площадках, тротуаров присутствуют просадки, выбоины, иные повреждения шириной и глубиной более 10 см (после ремонта). Урны переполнены.  Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены не все или есть отклонения в установке крышек люков смотровых колодцев относительно уровня покрытия. В водоотводных лотках присутствует мусор и грязь.  Выполнено весеннее рыхление снега.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, присутствуют неокрашенные МАФ.  Цветочные вазы, урны не вымыты.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  На газонах наличие мусора. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки более 5%. Высота травостоя на газонах более 15 см, наличие сухих листьев более 20% от всей площади газонов. Поврежденные (вытоптанные) участки газонов составляют более 10% (после ремонта).  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев более 10 %. Присутствуют единичные сухие, поврежденные ветви у деревьев.  Мусора в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди более 10%.  Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 20%.  Не выполнено рыхление почвы в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди.  Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников.  Рисунок цветников выполнен с нарушениями, выполнен из согласованных видов цветов, соблюдена плотность посадки. Наличие сорных, отцветших и погибших растений более 10 %, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет менее 10 см.  Выполнена подкормка удобрениями кустарников и цветов. |

1. **Объекты 1 категории :**

1.1. Сквер у ДК им. Кирова;

1.2. Сквер по ул. Худанина;

1.3. Сквер по ул. Ласьвинской

**2. Объекты 2 категории:**

2.1. Сквер по ул. Торговой;

2.2. Сквер у ДК Урал;

2.3.Сквер у клуба им. Кирова;

2.4. Сквер по ул. Танцорова

Заказчик Подрядчик

Приложение № 4 к договору от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Порядок**

**расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные**

**работы по содержанию объектов (парков и скверов)**

1. Баллы по содержанию объектов (парков и скверов) в Кировском районе города Перми, определяются согласно критериям (приложения № 3 к настоящему договору)

2. Итоговый балл по содержанию объектов (парков и скверов) определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

**БСОО=**∑СОО**i/y,** где

БСОО – балл по содержанию объектов (парков и скверов) за \_\_\_\_месяц (с\_\_\_\_ по\_\_\_\_) 20\_\_\_\_года,

∑СООi – суммарный балл по содержанию объектов (парков и скверов) по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3 к настоящему договору.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООi определяется по формуле (2):

СООi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов.

**Примечание:**

расчет баллов по формуле (1) производится при оценке работ по содержанию в летний и зимний периоды.

3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов (парков и скверов).

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БСОО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов - снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

от 2,5 баллов и ниже - оплата не производится

**Примечание:**

Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

S= Sпл\*((100-П)/100)

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению № 2 к настоящему договору, руб.

П- процент снижения, %

**Заказчик: Подрядчик**

Приложение № 5

к договору от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Стоимость работ по расчетным периодам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовая стоимость выполнения работ** | | **1 квартал** | **в том числе** | | | **2 квартал** | **в том числе** | | | **3 квартал** | **в том числе** | | | **4 квартал** | **в том числе** | | |
| **27.12.-26.01.12** | **27.01.-24.02.12** | **25.02-26.03.12** | **27.03.-25.04** | **26.04.-25.05.12** | **26.05.-24.06.12** | **25.06.-25.07.12** | **26.07.-25.08.12** | **26.08.-25.09.12** | **26.09.-26.10.12** | **27.10.-25.11.12** | **26.11-26.12** |
| **Содержание парков, садов, скверов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: Подрядчик:

Приложение № 6

к договору от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

# 

**МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7

к договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100 | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Приложение № 8

к договору \_\_\_\_ от \_\_\_2011г.

Подрядчик:

Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_**

**приемки выполненных работ за отчетный период \_\_\_\_\_\_**

**по содержанию мест массового отдыха населения Кировского района (парков и скверов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость выполнения работ ( в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договора), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) \* | Принято к оплате, руб. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка)

(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МБУ «Благоустройство Кировского района » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Подрядчик (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка)

*\* Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов (парков и скверов) приложение 4 к настоящему договора)*

Приложение № 9

к договору № \_\_\_\_ от \_\_\_2011г.

**А К Т**

Оценки качества работ по содержанию мест массового отдыха населения Кировского района г. Перми (парки и скверы),

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

(месяц)

Подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| БСОО |  |  |  |  |
| ΣБСОО (средний балл) |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
| Процент снижения |  | | | |

Представитель заказчика Представитель подрядной организации

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Примечание:**

Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 4 к настоящему договору

Приложение № 10

к договору № \_\_\_\_ от \_\_\_2011г.

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха населения Кировского района г. Перми (парки и скверы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Наименование подрядного предприятия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Категория  объекта | Количество баллов | | Замечания |
|  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |

Все работы, предусмотренные договором №\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно приложению № 4 к настоящему договору

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Подрядчик (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка)