Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ____

на выполнение  работ по корректировке проектной документации по объекту «Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми»

г. Пермь                                                                                                        “___ ”___________ 2011 г.

Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   директора Вишневского Сергея Борисовича, действующего на основании Устава и приказа начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 01.06.2011 № СЭД-36-02-14-К-19, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, c другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

1.1.  Согласно решению комиссии (протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от "___"_____2011 №________) и в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми»  (далее – Объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта, с действующими требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Пермского края в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства и капитального ремонта, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующим на территории Российской Федерации, Техническим Заданием (Приложение № 1 к Контракту), графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) и  сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту).

1.2.	Конечным результатом выполнения работ по настоящему Контракту является передача Заказчику Подрядчиком  откорректированной проектной документации (далее – проектная документация)  по Объекту  в 4-х  экземплярах в бумажном виде и в 2-х экземплярах в электронном виде на магнитном носителе (проектная документация в формате разработанной программы, сметная документация в программах «Гранд-смета» и «Microsoft Excel»), отчетов по инженерным изысканиям и топографической съемки, согласованной с эксплуатирующими организациями и департаментом планирования и развития территории города Перми  в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-м  экземпляре в электронном виде на магнитном носителе.

1.3.	Место выполнения работ:  место нахождения Подрядчика.

2.Срок выполнения работ.

2.1. Срок выполнения работ: 70 (семьдесят) календарных дней с даты заключения Контракта.

Начало выполнения работ:  _____________________2011 г.

Окончание выполнения работ: __________________2012 г.

Подрядчик вправе досрочно сдать результаты работ, предусмотренные Контрактом, при этом он не вправе требовать увеличение цены Контракта.

2.2. Сроки завершения отдельных этапов  работ  определяются  графиком выполнения работ   (Приложение № 2 к Контракту).

При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт  сдачи-приемки выполненных работ, акт выполненных работ (форма КС-2),  справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),  счет-фактуру (счет),  оформленные в установленном порядке.

2.3. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта выполненных работ.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта  определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет ________(_______________________) рублей, включая НДС 18% в сумме ________ рублей___ копеек (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»).

3.2.    Цена Контракта включает в себя  все  затраты, связанные  с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения Контракта в установленные сроки, на материалы и  оборудование, на получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком работы, в том числе НДС 18%,  осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта выполненных работ (форма КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры (счета).

Оплата по Контракту третьим лицам не допускается.

3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, сроков выполнения работ и иных условий исполнения Контракта.

3.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий  Контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4. Обеспечение исполнения Контракта

- 4.1. Подрядчик при заключении Контракта представил обеспечение исполнения Контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта – 3 044 229,00 (Три миллиона сорок четыре тысячи двести двадцать девять) рублей 00 копеек в  виде:________________________________________

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

4.2.  Способ обеспечения исполнения Контракта из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

4.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик должен в течение  5 (пять) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

4.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

4.5. Неустойка взыскивается за счет средств обеспечения  исполнения настоящего Контракта.

5. Качество работ.

5.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество выполненных  им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям Контракта, Заданию Заказчика (Приложение № 1 к Контракту).

5.2. Проектная документация должна соответствовать требованиям энергетической эффективности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6. Порядок выполнения работ

- 6.1. Подрядчик на стадии заключения настоящего Контракта согласовывает с  Заказчиком график выполнения  работ и сметную документацию, которая по стоимости должна соответствовать стоимости Контракта, а так же объемам и видам работ, указанным в Задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

6.2.  Если в процессе разработки проектной документации выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. Решение вопроса оформляется протоколом. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работу,  несет ответственность перед Заказчиком.

7.Права и обязанности Подрядчика

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Выполнить  работы в  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.02.2008 № 87 «О составе  разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее – Постановление), действующим законодательством  РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами,  техническими, экономическими и другими требованиями к проектной документации, в соответствии  с Техническим Заданием (Приложение № 1 к Контракту), с графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), исходными данными  и условиями настоящего Контракта и сдать результаты работ Заказчику в установленный настоящим Контрактом срок.

7.1.2.   Назначить в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Подрядчика, ответственных за выполнение работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

7.1.3. Регулярно информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению условий настоящего Контракта.

7.1.4. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом Задании (Приложение № 1 к Контракту)  и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

7.1.5.  Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта,  Постановлению, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и Пермского края.

7.1.6. Согласовывать с Заказчиком и автором первоначального  проекта основные проектные решения.

7.1.7. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком и автором первоначального проекта изменений в проектную документацию, оказывающих влияние на общую стоимость и сроки выполнения  работ.

7.1.8. Нести полную ответственность перед Заказчиком за надлежащие выполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

7.1.9. Не вправе передавать проектную документацию и передавать результаты работ по Контракту третьим лицам без согласия Заказчика.

7.1.10. Нести полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту и соблюдение графика выполнения работ.

7.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 2-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

7.1.12. Согласовать готовую проектную документацию с эксплуатирующими организациями,  Заказчиком, автором первоначального проекта и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по их замечаниям.

7.1.13. Осуществлять сопровождение процедуры прохождения проектной документации государственной экспертизы, а именно:

- участвовать без дополнительной оплаты в защите проекта в органах государственной экспертизы, защите проекта при проведении проверки на предмет эффективности использования средств бюджета города Перми, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие Техническому Заданию (Приложение № 1 к Контракту).

- корректировка проектной документации осуществляется Подрядчиком в течение 5 (пять) рабочих дней после выдачи замечаний органов государственной экспертизы.

7.1.14. Получить  положительное заключение экспертизы промышленной безопасности  за счет собственных средств.

7.1.15. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по проектной документации составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик  производит корректировку и повторно направляет проектную документацию на проведение государственной экспертизы за счет собственных средств.

7.1.16.Передать Заказчику  готовую проектную документацию и другие результаты работ по настоящему Контракту.

7.1.17. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта.

7.1.18. На все время действия Контракта иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией на право выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом  со сроком не менее чем на период действия Контракта.

7.1.19. При истечении срока действия предыдущего свидетельства либо вступления в иную саморегулируемую организацию, предоставить Заказчику новое свидетельство на право выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.1.20. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченных субподрядчиков, за координацию их деятельности и соблюдение графика выполнения работ.

7.2. Подрядчик имеет право:

7.2.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядные организации   и  предоставить Заказчику реквизиты субподрядчика, свидетельства о допуске к работам по  выполнению инженерных изысканий, по подготовке проектной документации, включающие виды работ, на выполнение которых привлекаются субподрядные организации:

I. Виды работ по инженерным изысканиям

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод

2.4. Гидрогеологические исследования

2.5. Инженерно-геофизические исследования

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

3. Работы по подготовке конструктивных решений

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации  и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

При привлечении субподрядной организации, у Подрядчика свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации должно содержать «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком»), «Работы по организации инженерных изысканий, привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».

8. Права и обязанности Заказчика.

8.1. Заказчик имеет право:

8.1.1.  Проверять  в  любое  время  ход  и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

8.1.2. Требовать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему Контракту.

8.1.3. Вносить изменения в исходные данные для разработки проектной документации, если они не противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативной документации.

8.1.4.  Предъявлять  требования,  связанные  с  ненадлежащим  качеством результатов  работы,  и  в  случаях,  если когда недостатки были выявлены по истечении срока, указанного в настоящем Контракте.

8.1.5. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации,  проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

8.1.6. Заказчик имеет право привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками разработанной проектной документации.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1.  В течение 2-х  рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Заказчик обязан предоставить Подрядчику  исходные данные в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

8.2.2.  Осуществлять контроль  за ходом, качеством и сроками работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2.3. Назначить своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

8.2.4. Принимать выполненные Подрядчиком работы согласно представленным актам сдачи-приемки выполненных работ, актам выполненных работ (форма  КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3).

8.2.5.  В  течение  10 (десять) календарных дней после получения от Подрядчика готовой проектной документации принять  результаты работ и немедленно  уведомить  Подрядчика  при  обнаружении недостатков результатов работ.

8.2.6.  Оплатить  выполненные  Подрядчиком  работы  в  сумме и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

9. Порядок сдачи и приемки работ.

9.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с Техническим Заданием (Приложение № 1 к Контракту), исходными данными и условиями настоящего Контракта.

9.2.   Подрядчик по окончанию работ передает Заказчику  акт сдачи-приемки выполненных работ и акт выполненных работ (форма  КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) с приложением проектной документации, указанной в п.1.2,  в полном объеме и в соответствии с  условиями настоящего Контракта  и Техническим Заданием (Приложение № 1 к Контракту).

9.3.   Заказчик с участием Подрядчика принимает результаты выполненных работ.  Заказчик  в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения проектной документации  обязан направить Подрядчику подписанные акт сдачи-приемки выполненных работ, акт  выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или письменный  мотивированный отказ от их подписания с перечнем выявленных в процессе приемки замечаний..

9.4. Основанием для отказа в приемке выполненных работ Заказчиком являются:  несоответствие представленной Подрядчиком  проектной документации Постановлению, нормативным документам по строительству, утверждённым в установленном порядке, в том числе строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, некомплектность проектной документации, отсутствие необходимых согласований, а так же невыполнение требований Заказчика, определённых настоящим Контрактом. Непринятые Заказчиком  работы оплате не подлежат.

В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, недостатков, подлежащих устранению, сроков их выполнения.  Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в указанные в акте сроки  устранить недостатки, осуществить доработки и вновь представить Заказчику.

Если в указанный срок  подписанный Заказчиком акт  сдачи-приемки выполненных работ  или мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ Подрядчику не поступит, то выполненные работы  считаются принятыми и подлежат оплате.

9.5. Приемке подлежат полностью законченные работы по Контракту.

9.6. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы, предусмотренные Контрактом.

10.Гарантийные обязательства.

- 10.1. Гарантии качества распространяются на весь объем выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту.

- 10.2.  Подрядчик устанавливает срок (гарантийный срок) на  проектную документацию по объекту «Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми» -   60 (шестьдесят)  месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

- 10.3.  Подрядчик гарантирует за свой счет устранить недостатки, обнаруженные при приемке работ и в период гарантийного срока,  в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 1 (одного) месяца со дня уведомления. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

10.4. Недостатки, обнаруженные во время гарантийного срока, Стороны фиксируют в акте  в течение 3 (трех) рабочих дней после уведомления Подрядчика об обнаруженных недостатках.

10.5. Для составления соответствующего акта  Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена по требованию любой из Сторон. В случае уклонения Подрядчика в течение 3-х дней от составления акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. В случае обоснованных претензий со стороны Заказчика, Подрядчик обязан устранить установленные дефекты и оплатить расходы по проведению экспертизы

- 10.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц, также на случаи неправильной их эксплуатации.

- 11. Ответственность Сторон.

11.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и  условиями Контракта.

11.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

11.3. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Контракту:  за недостатки проектной  документации, в том числе и за те, которые могут быть выявлены как  в ходе приемки результатов работ Заказчиком, так и обнаружены впоследствии в процессе эксплуатации  объекта «Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми».  При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно  устранить недостатки и переделать проектную документацию, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектной документации, в размере, не превышающем стоимость работ по Контракту.

Наличие замечаний и сроки их устранения фиксируются в двустороннем акте Подрядчика и Заказчика.

11.4. Подрядчик несёт ответственность за гибель объекта и/или вред, причинённый третьим лицам, разрушением объекта, в случае если указанный вред или гибель явились следствием нарушений или ошибок, допущенных при проектировании.

11.5. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает:

-  за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика выполнения работ) Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, подлежащих выполнению согласно графику выполнения работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств по Контракту, начиная со дня, следующего за днём истечения срока исполнения обязательств по настоящему Контракту.

- за нарушение сроков устранения выявленных недостатков, установленных в подписанном Сторонами акте устранения выявленных недостатков, а в случае неявки Подрядчика в одностороннем акте, неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ подлежащих исправлению за каждый день просрочки;

- при нарушении, установленного графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) срока передачи проектной документации, указанной в п.1.2, Заказчику  без уважительной причины, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 % от полной стоимости Контракта за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и/или некачественного выполнения работ (несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным Контрактом) и/или невыполнения полного объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом, фиксируется в акте, составленном  Заказчиком.

11.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки исполнения обязательства.  Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.8. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком в полном объеме, путем перечисления денежных средств.

11.9. Заказчик не несет ответственности при предъявлении со стороны третьих лиц каких-либо претензий, вытекающих из нарушения Подрядчиком их прав при исполнении настоящего Контракта. При предъявлении таких претензий Подрядчиком за свой счет и на свой риск незамедлительно обязан принять меры к урегулированию заявленных претензий.

11.10. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

11.11. Уплата штрафов,  пеней и неустоек, а также возмещение убытков, причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от  исполнения обязательств по Контракту.

11.12. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим Контрактом.

- 11.13.  Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам.

12. Действие и прекращение действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по Контракту.

12.2.  В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

12.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

12.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда, подтверждающего вину Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 30 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

12.5. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими Сторонами.

12.6. Любое уведомление по данному Контракту направляется почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала и вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

- 12.7. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы (этапов работ) или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров. Претензия, предъявленная одной Стороной, должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под роспись.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о любом событии или положении, вызванном не зависящими от него непредвиденными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства) которые делают невозможным выполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

14.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

14.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой  силы.

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

15. Особые условия

15.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Контрактом.

15.2. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой Стороны почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

15.3.  Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.4.  Изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

16. Прочие условия.

16.1. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.2. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

16.3.1.  Приложение № 1 –   Техническое Задание на ____л.;

16.3.2.  Приложение № 2 –   График выполнения работ на ____л.;

16.3.3.  Приложение № 3 –   Сметная документация на ____л.;

16.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, один – для Подрядчика.

16.6. Для решения оперативных вопросов по Контракту назначаются уполномоченные лица:

от Заказчика:  Лобанова Светлана Владимировна, тел. (342) 218 25 93.

от Подрядчика: ____________________________, тел. __________

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	                                                                Подрядчик:

Муниципальное учреждение

«Управление строительства города Перми»

614000 г.Пермь, ул.Кирова, 70

тел/факс: 210-34-96

ИНН/КПП 5902293058/590201001,

БИК 045773001

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Пермскому краю г.Пермь

Директор

________________С.Б.Вишневский

Приложение №1 к Контракту

(приложены отдельными файлами)

Приложение № 2 к Контракту

от «____»____________2011 г. № ___

| Утверждаю: ЗАКАЗЧИК | Согласовано: ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по корректировке проектной документации по объекту

«Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми.

Главный разгрузочный коллектор города Перми»

| № п/п | Наименование этапа выполняемых работ | Срок выполнения работ | Стоимость этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Приложение № 3 к Контракту

от «____»____________2011 г. № ___

| Утверждаю: ЗАКАЗЧИК | Согласовано: ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

СМЕТА

на корректировку проектной документации по объекту

«Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми.

Главный разгрузочный коллектор города Перми»

| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных |  |
| --- | --- |
| или изыскательских работ | корректировка проекта по ГРК |

| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |
| --- | --- |
| Наименование организации заказчика | Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми» |

| № пп. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Коллекторы, сооружаемые щитовым методом при нормальном давлении глубиной более 15 м и длиной, км | СБЦ Объекты водоснабжения и канализации Таблица 8 Канализационные коллекторы с сооружениями на них п.14 Осн. показ. Х=4,1(1км) Количество = 1 Стадия: Проектная документация Ктек=3,13 Индекс на IV квартал 2010 года на проектные работы к уровню цен на 01.01.2001 Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010 № 39160-КК/08 |
| 2 | Инженерно-геологические изыскания | СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства 1999 г. Буровые работы, полевые исследования грунтов и отбор проб, камеральные, лабораторные работы и исследования Ктек = 36.12 Индекс 4 кв.2010 г. к 01.01.1991 на инженерные изыскание (Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010 № 39160-КК/08)) |
| 3 | Создание инженерно-топографических планов в масштабе съемки 1:500 на застроенной территории | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Часть I, Глава 2, Таблица 9-6;10. Создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.6 Количество = 16,4 (1 га) Стадия: Изыскания Ктек=3,19 Индекс на IV квартал 2010 года на проектные работы к уровню цен на 01.01.2001 |
| 4 | Создание инженерно-топографических планов в масштабе съемки 1:500 При съемке текущих изменений | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Часть I, Глава 2, Таблица 9-6;10. Создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.6 Ктек=3,19 Количество = 16,4 (1 га) Стадия: Изыскания Ктек=3,19 Индекс на IV квартал 2010 года на проектные работы к уровню цен на 01.01.2001 |
| 5 | Экспертиза | Получение заключения экспертизы промышленной безопасности |