|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор Муниципального Бюджетного учреждения «Благоустройство Ленинского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 года |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключить договор**

**на выполнение работ по содержанию и обустройству городского пляжа на правом берегу р. Кама, в Ленинском районе г. Перми**

г. Пермь, 2011 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | |
| **I. Сведения о заказчике** | | |
| Наименование | | МБУ «Благоустройство Ленинского района» |
| Место нахождения | | г. Пермь, ул. Кирова,61 |
| Почтовый адрес | | 614000, г. Пермь, ул. Кирова,61 |
| Адрес электронной почты | |  |
| Контактный телефон | | 235-28-24 |
| Контактное лицо | | Хозяшева Нелли Анатольевна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Предмет договора | | выполнение работ по содержанию и обустройству городского пляжа на правом берегу р. Кама, в Ленинском районе г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена договора | | 1 503 860(один миллион пятьсот три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 81 копейка |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к выполняемым работам | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме  Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ | | г.Пермь, Ленинский район |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ | | С 01.01.2012г -31.12.2012г |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | | Согласно договора |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | Форма оплаты: безналичный расчет.  Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа текущего (отчетного) месяца. При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца. В отчетный период месяца включаются объемы работ выполненные Подрядчиком в период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число каждого текущего месяца.  Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости, за исключением случаев, когда с Подрядчика были взысканы экономические санкции (удержания) за некачественно или несвоевременно (с запозданием) выполненную работу, либо за несвоевременное устранение недостатков указанных в предписаниях Заказчика.  Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа | | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора | | Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы, расходы на уплату пошлин, налогов и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении договорных обязательств по настоящему договору.  Общая стоимость выполненных Подрядчиком работ может быть изменена в случаях:  - уменьшения размеров оплаты в связи с невыполнением работ Подрядчиком в объеме предусмотренном техническим заданием или графиком работ, либо применением к Подрядчику штрафов (удержаний) за некачественно выполненную работу.  Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | | Не применяется |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; | |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | |
| * **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: | | |
| * Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием - Приложение № 1 документации об открытом аукционе в электронной форме) | | |
| * При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: | | |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; | |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. | |
| * **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать следующие документы и сведения: | | |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; | |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | *2* % начальной (максимальной) цены договора, что составляет - 30077,22 рублей  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 29.11.2011 09:00(Местное время) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 01.12.2011 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | 05.12.2011 |
| **VII. Обеспечение исполнения договора** | | |
| Размер обеспечения исполнения договора | | 10 % начальной (максимальной) цены договора 150386,08 рублей |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора | | В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий.  Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора | | Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор:   * безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, * договора поручительства, * передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)   в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 7 (семи) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере*).* |
| Безотзывная банковская гарантия | | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия:  1.Указание на безотзывность гарантии;  2. Указание в качестве Бенефициара МБУ «Благоустройство Ленинского района»  3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор;  4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору;  5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах:  -размер обеспечения исполнения договора составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора;  6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором  Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства | | В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:  1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;  2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;  3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.  Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.  В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств | | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | Департамент финансов администрации г.Перми (МБУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352) | | **ИНН** | 5902293629 | | **КПП** | 590201001 | | **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми | | **БИК** | 045744000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения договора (извещение № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_) | |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по благоустройству городского пляжа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.Обустройство городского пляжа**  **Срок окончания всех работ 10 июня 2012 г.** | | | |
| № п/п | Наименование работ | | Объем |
|  | ***Обустройство площадки под стоянку для машины скорой помощи*** | |  |
| 1 | Демонтаж бортового камня | | 24 п.м |
| 2 | Выемка грунта на глубину 170 мм  Планировка участка | | 150 кв. м |
| 3 | Установка бортового камня (марка БР 100.30.18) на бетонное основание М 200 | | 35 п. м |
| 4 | Устройство асфальтового покрытия:  Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм марки М800 с расклинцовкой толщиной 100 мм в плотном теле, укатка, розлив вяжущих материалов.  Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси, толщиной не менее 60 мм (мелкозернистая горячая плотная асфальтобетонная смесь тип Б II марки).  Погрузка и вывоз асфальтового скола, грунта и мусора. | | 150 кв.м. |
| ***Установка ограничения зоны купания*** | | | |
| 1 | Буй (ППУ) d35х40 см оранжевый (23л) | | 30 шт. |
| 2 | Якорь | | 30 шт. |
| 3 | Буйреп (трос) | | 300 м. |
| Примечание: Рисунок. Буй оранжевый. | | | |
|  | ***Посадка деревьев*** | |  |
| 1 | Подготовка посадочных мест (рытье ям 1,5х1,5х0,8 м, внесение удобрений) с добавлением растительной земли до 50%, вручную. | | 5 ям |
| 2 | Посадка деревьев (липа) с комом земли размером: высота от 3,5 м; диаметр штамба – не менее 5 см, количество скелетных ветвей не менее 7 шт., величина земляного кома - 1,3мх1,3мх0,6м | | 5 шт. |
| 3 | Изготовление и установка колышков для подвязки саженцев (высотой 1,8 м диаметром 3 см) | | 15 шт. |
| 4 | Уход за саженцами летний период (до 15 октября), регулярный полив и подкормка. | | 5 шт. |
|  | ***Установка урн*** | |  |
| 1 | Урна стационарная, цилиндрическая, открытая с опрокидывающимся мусорным баком. Материал бака - оцинкованная сталь, толщина стенки не менее 0,6-0,8 мм. Объем не менее 65л, не более 90л. Перфорированные. Покрытие порошковое, цвет серебристо-серый.  Состав работ:  - рытье ям вручную;  - установка урн;  - бетонирование основания урны (класс В15 М 200 или эквивалент) | | 18 шт. |
|  | ***Установка скамеек*** | |  |
| 1 | Скамьи без спинки, сварные 1200х400х500мм  Основание: из профильной трубы 20х40мм, цвет «черный».  Сиденье: деревянные рейки окрашенные, 40х100 мм, цвет «орех»  Крепление реек к основанию болтовое  Установка: рытье ям размером 0,4х0,5 м, глубиной 0,5 м бетонирование основания (класс В 15 М200 или эквивалент) | | 4 шт. |
|  | ***Подготовка мест для купаний (***[***Крещение Господне***](http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%F9%E5%ED%E8%E5_%C3%EE%F1%EF%EE%E4%ED%E5)***)*** | |  |
| 1 | Обустройство купели 2х1,5х1,5м:  -лестницы из дерева (длина 1,7м, ступень 0,2х1,5м, толщина 0,028м, кол-во ступеней 6шт.)  -перила (высота 1м, длина 1,7м)  -сплошной пол (2x1,5)  -устройство боковых стенок, кол-во 3 шт., размер 14,25 кв.м. (просвет не более 40 см) | | 1 шт. |
| 2 | Обустройство купели 2х1,5х1,5м:  -лестницы из дерева, кол-во 2 шт. (длина 1,7м, ступень 0,2х1,5м, толщина 0,028м, кол-во ступеней 6шт.)  -перила (высота 1м, длина 1,7м)  -сплошной пол (2x1,5)  -устройство боковых стенок, кол-во 2 шт., размер 6 кв.м. (просвет не более 40 см) | |  |
| 3 | Обустройство часовни 4х3х3м:  -дверь деревянная 2х0,8  -стены (из фанеры), площадь 40 кв. м.  -крыша четырехскатная (из фанеры), площадь 12 кв.м. | | 1 шт. |
| 4 | Расчистка дорожки от стоянки до проруби (ширина 4м).  -механизированная расчистка, длина100м (3 раза)  -ручная расчистка, длина100м (по льду) (3 раза) | | 200м. |
| 5 | Механизированная расчистка автостоянки (400 машиномест) (3 раза) | | 5852 м.кв. |
| 6 | Установка палатки ЧС-43 (палатка заказчика) | | 1 шт. |
|  | ***Установка аншлагов о запрете купания*** | |  |
| 1 | Изготовление аншлагов о запрете купания: лист металлический 1х0,7 м, толщиной 5 мм со стойкой из трубы 50мм, высотой 3 м, окраска, нанесение надписи.  Установка: рытье ям, установка аншлагов с бетонированием основания (класс В15 М 200 или эквивалент) | | 2 шт. |
| **Примечание:** производство работ по устройству асфальтового покрытия не допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).  Места посадки деревьев, установки урн, аншлагов и скамеек согласовываются с заказчиком отдельно.  **Условия выполнения работ:** началом производства работ по благоустройству территории пляжа считается день выдачи заказчиком задания. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых наслаждений, объектов городской собственности.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, журналов работ и актов на скрытые работы. В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, асфальтовый скол и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и представить Заказчику документ подтверждающий утилизацию отходов.  Саженцы деревьев должны иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для данного биологического вида; прямой штамб и хорошо сформированную корневую систему. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями. При посадке должна быть соблюдена глубина посадки саженцев, норма полива. В посадочные ямы при посадке саженцев должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и до низа кома засыпается растительный грунт. При посадке упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. После посадки необходимо сделать приствольную лунку, саженцы должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям и обильно политы водой. **В случае гибели саженца обеспечивается его замена.**  Окраску всех элементов следует производить в сухую погоду при температуре не ниже +5 град.С. Запрещается производить окраску при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.  **При производстве работ и по окончании не должно быть земли, мусора на прилегающих тротуарах или проезжей части. Все работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, рекомендациями и правилами.** | | | |
| **II. зимнее содержание городского пляжа, подъездной дороги**  **Срок исполнения с 01.01.2012 – 30.04.2012г., с 01.10.2012 – 31.12.2011г.** | | | |
| 1. Механизированная уборка дорожек от свежевыпавшего снега, сгрести снег в кучи или валы 1 раз в 3 суток. (5000 кв.м.) | | | |
| 2. Обеспечить сохранность сооружений объекта. | | | |
| **III. Летнее содержание городского пляжа**  **Срок исполнения с 01 мая по 30 сентября 2012 г.** | | | |
| №п/п | Наименование работ | объем | периодичность |
|  | ***Содержание территории пляжа.*** |  |  |
| 1 | Проведение анализа воды, получение заключения оформление акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории г. Перми, постановление №503 от 09.06.2008г.) |  | Один раз перед началом сезона |
| 2 | Комплексная уборка территории зоны отдыха перед началом купального сезона | 21986,95 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 3 | Масляная окраска урн, скамеек, кабинок для переодевания, металлических корпусов фонтанчиков для питьевой воды. | 137,4 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 4 | Подготовка спасательного поста, медпункта | 37 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 5 | Помывка сооружений на детско-спортивной площадке с очисткой | 123 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 6 | Содержание пешеходных дорожек (подметание, сбор мусора, очистка урн) вручную. | 3868 м.кв. | Ежедневно  по мере накопления мусора. |
| 7 | Содержание зоны отдыха: уборка от мусора, осколков стекла, окурки, очистка урн – вручную | 11299 м.кв. | ежедневно |
| 8 | Очистка акватории пляжа от мелкого и крупного мусора вручную | 6820 м.кв. | 1 раз в 3 суток. |
| 9 | Содержание сооружений детско-спортивной площадки: уборка территории от мелкого и крупного мусора вручную. | 750 м.кв. | ежедневно |
| 10 | Содержание туалета: уборка мусора, обработка сантехнических приборов дэз. растворами. | 2 шт. | Ежедневно  по мере накопления мусора и загрязнения сан.тех.приборов |
| 11 | Заготовка мешков с ПГС и укрепление земляного вала в паводковый период | 45 куб.м. | В паводковый период |
|  | ***Содержание подъездной дороги, тротуара, автостоянки, контейнерной площадки.*** |  |  |
| 12 | Содержание стоянки: механизированная уборка территории (подметание), уборка мусора вручную | 5852 м.кв. | ежедневно |
| 13 | Содержание подъездной дороги к местам массового отдыха: механизированная уборка (подметание) территории, очистка урн вручную от ул.Б.Революции до въезда на пляж. | 1800 м.кв. | ежедневно |
| 14 | Уборка смета у борта вручную 10% от площади дороги | 180 м.кв. | ежедневно |
| 15 | Содержание тротуара: подметание территории, уборка мусора вручную от ул.Б.Революции до входа на пляж. | 245 м.кв. | ежедневно |
| 16 | Установка евроконтейнеров для мусора их содержание (0,77 куб.м.- 136х88х133см.) | 6 шт. | Установка перед началом сезона, содержание в ежедневном режиме |
| 17 | Содержание урн вдоль тротуара на подходе к пляжу. | 3 шт | ежедневно |
| 18 | Вывоз мусора из контейнеров | Не менее 41,9 тонн | По мере накопления |
| 19 | Содержание евроконтейнеров | 6 шт. | ежедневно |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСЧЕТ СТОИМОСТИ по содержанию пляжа** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | лето 153 сут. (с 01 мая по 30 сентября 2011г.) | | | | |
| Норма времени на ед.изм. | Периодичность | чел/час | маш/час | Итого за сезон |
|
|
| **Раздел 1. Содержание пляжа.** | | | | | | | | |
| Расчет | Проведение анализа воды | шт | 1 |  | 1 |  | 8 900,00 | 8 900,00 |
| Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., М-2002 | Уборка зоны отдыха перед началом купалного сезона: комплексная уборка(сред.засор) | 1000 м2 | 21,98695 | 17,67 | 1 | 73,40 |  | 28 516,59 |
| ФЕРр62-29-02 | Окраска урн, скамеек, кабинок для переодевания, металлических корпусов фонтанчиков для питьевой воды масл.краской за 2р. | м2 | 137,4 |  |  |  | 67,93 | 9 333,58 |
| ФЕРр62-07-02 | Подготовка спасательного поста, медпункта (ремонт, покраска) | 1 м2 | 37 |  | 1 |  | 147,23 | 5 447,51 |
| ФЕРр62-39-01 | Помывка сооружений на детско-спортивной площадке с очисткой | м2 | 123 |  | 1 |  | 20,95 | 2 576,85 |
| Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., М-2002 | Содержание пешеходных дорожек: подметание мех., уборка от мусора,очистка урн (ежеднев.) | 1000 м2 | 3,868 | 0,081 | 153 |  | 667,78 | 32 006,65 |
| Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., М-2002 | Содержание стоянки: подметание мех., уборка от мусора (ежеднев.) | 1000 м2 | 5,852 | 0,081 | 153 |  | 667,78 | 48 429,97 |
| Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., М-2002 | Содержание зоны отдыха: уборка от мусора, осколков стекла, окурки, очистка урн (ежеднев.) | 1000 м2 | 11,299 | 1,33 | 153 | 73,40 |  | 168 770,46 |
| Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., М-2002 | Очистка акватория пляжа от мусора (1р. В 3 сут.) | 1000 м2 | 6,820 | 1,33 | 51 | 73,40 |  | 33 954,88 |
| Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., М-2002 | Содержание дороги на пляже: подметание мех., уборка от мусора,очистка урн (ежеднев.) | 1000 м2 | 1,800 | 0,081 | 153 |  | 667,78 | 14 896,44 |
| Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., М-2002 | Уборка смета у борта 10% от площади | 1000 м2 | 0,180 | 1,33 | 153 | 73,40 |  | 2 688,51 |
| Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., М-2002 | Содержание тротуара: подметание вруч., уборка мусора (ежедневно) | 1000 м2 | 0,245 | 1,33 | 153 | 73,40 |  | 3 659,36 |
|  | вывозка мусора из контейнера | т | 41,90 |  |  |  | 701,28 | 29 383,63 |
| Калькуляция | Установка евроконтейнернов пластиковых для мусора 0,77м3 (136х88х133) | шт | 6 |  |  |  | 30 056,51 | 180 339,06 |
| Калькуляция | Содержание контейнера для мусора | шт | 6 |  |  |  | 12 162,96 | 12 162,96 |
|  | Содержание урн вдоль тротуара на проходе к пляжу | шт | 3 |  | 153 |  | 73,91 | 33 924,69 |
| ФЕРр66-10-04, ФЕРр52-11-03 | Содержание туалета с дез.обработкой | шт | 2 |  | 153 |  | 477,65 | 146 160,90 |
| Нормы вр и норм.обслужив. На работы по санитар.содер.домовлад, М-2002 | Содержание детско-спортивной площадки: уборка территории от мелкого и крупного мусора (1р. в сут.) | 1000м2 | 0,75 | 1,33 | 153 | 73,40 |  | 11 202,12 |
|  | **Заготовка мешков с ПГС и укреплениеземляного вала в паводковый период** | **м3** | **45,00** |  |  |  | **268,30** | **12 073,50** |
|  | **Итого по разделу 1** |  |  |  |  |  |  | **784 427,66** |
| **Раздел 2. Зимнее содержание** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | зима 213 сут. (с 01.01-30.04; 01.10-31.12) | | | | | |
| Объем | Норма времени на ед.изм. | Периодичность |  | | |
| маш/час | чел/час | Итого за сезон |
| Нормы вр и норм.обслужив. На работы по санитар.содер.домовлад, М-2002 | Подметание КО-707 (1 раз -3с) | 1000м2 | 5,000 | 0,1 | 71 | 578,6 |  | 20 540,30 |
|  | Обеспечение сохранности сооружений объекта | 1200р.\*203сут. |  |  |  |  |  | 243 600,00 |
|  | **Итого по разделу 2** |  |  |  |  |  |  | **264 140,30** |
| **Раздел 3. Прочие работы** | | | | | | | | |
| Локальный сметный расчет | Обустройство территории городского пляжа правобережья р.Кама |  |  |  |  |  |  | 137 127,26 |
| Локальный сметный расчет | Установка урн | шт | 18 |  |  |  | 4 829,16 | 86 924,88 |
| Локальный сметный расчет | Установка скамеек | шт | 4 |  |  |  | 4 711,16 | 18 844,64 |
| Локальный сметный расчет | Установка аншлагов о запрете купания | шт | 2 |  |  |  | 2 542,09 | 5 084,18 |
| Прайс | Буй (ППУ) d 35ч40 см оранжевый (23л) | шт | 30 |  |  |  | 1 900,00 | 57 000,00 |
| Прайс | Якорь | шт | 30 |  |  |  | 2 190,00 | 65 700,00 |
| Прайс | Буйреп (трос) | м | 300 |  |  |  | 131,60 | 39 480,00 |
| Локальный сметный расчет | Подготовка мест для купания (Крещение Господне) |  |  |  |  |  |  | 41 419,24 |
|  | Расчистка дорожки механизированным способом | 1000м2 | 0,4 | 0,1 | 3 | 578,6 |  | 69,43 |
| нормы вр. о сод.дом-ий, п.2.2.1.7., с.6 | Расчистка дорожки ручным способом | 1000м2 | 0,4 | 29,83 | 3 |  | 73,40 | 2 627,43 |
| Нормы вр и норм.обслужив. На работы по санитар.содер.домовлад, М-2002 | Механизированная очистка автостоянки | 1000м2 | 5,852 | 0,1 | 3 | 578,6 |  | 1 015,79 |
|  | **Итого по разделу 3** |  |  |  |  |  |  | **455 292,85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по содержанию пляжа** |  |  |  |  |  |  | **1 503 860,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на работы по подготовке мест для купания (Крещение Господне)

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Сметная стоимость 41419,24 руб.

Средства на оплату труда 6017,91 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_ 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | Всего | В том числе | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Подготовка мест для купания (Крещение Господня)** | | | | | | | | | | |
| Обустройство купели 2х1,5х1,5 | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР10-01-052-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: лестниц без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 2,55 | 442,77 | 39,25 | 5,23 | 1129,06 | 100,09 | 13,34 |
| 2 | ФЕР10-02-041-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м перил | 0,034  3,4/100 | 459,91 | 254,99 | 113,65  6,35 | 15,64 | 8,67 | 3,86  0,22 |
| 3 | ФЕР11-01-033-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 покрытия | 0,03  3/100 | 6972,33 | 517,94 | 97,78  6,73 | 209,17 | 15,54 | 2,93  0,20 |
| 4 | ФЕР10-01-012-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Обшивка каркасных стен: досками обшивки (устройство боковых стенок) | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,1425  14,25/100 | 3527,75 | 313,63 | 49,16 | 502,70 | 44,69 | 7,01 |
| Обустройство купели 2х1,5х1,5 | | | | | | | | | | |
| 5 | ФЕР10-01-052-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: лестниц без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 5,1 | 442,77 | 39,25 | 5,23 | 2258,13 | 200,18 | 26,67 |
| 6 | ФЕР10-02-041-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м перил | 0,068  6,8/100 | 459,91 | 254,99 | 113,65  6,35 | 31,27 | 17,34 | 7,73  0,43 |
| 7 | ФЕР11-01-033-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 покрытия | 0,03  3/100 | 6972,33 | 517,94 | 97,78  6,73 | 209,17 | 15,54 | 2,93  0,20 |
| 8 | ФЕР10-01-012-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Обшивка каркасных стен: досками обшивки (устройство боковых стенок) | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,06  6/100 | 3527,75 | 313,63 | 49,16 | 211,67 | 18,82 | 2,95 |
| Обустройство часовни 4х3х3 | | | | | | | | | | |
| 9 | ФЕР10-01-010-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,02 | 2411,06 | 188,55 | 33,51 | 48,22 | 3,77 | 0,67 |
| 10 | ФЕР10-01-012-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,4  40/100 | 1457,65 | 150,79 | 45,50 | 583,06 | 60,32 | 18,20 |
| 11 | ФЕРр56-22-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1 | 100 м2 полотен | 0,016  1,6/100 | 28334,10 | 220,34 | 110,37  15,08 | 453,35 | 3,53 | 1,77  0,24 |
| 12 | ФССЦ-101-2000  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Приборы дверные | компл. | 1 | 65,77 |  |  | 65,77 |  |  |
| Кровля | | | | | | | | | | |
| 15 | ФЕРр58-12-3  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков | 100 м2 | 0,12 | 1330,47 | 149,27 | 14,66  2,20 | 159,66 | 17,91 | 1,76  0,26 |
| 13 | ФЕР10-01-012-02  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Обшивка плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,12 | 1457,65 | 150,79 | 45,50 | 174,92 | 18,09 | 5,46 |
| **Итого по разделу 1 Подготовка мест для купания (Крещение Господня)** | | | | | | | | **35101,05** |  |  |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 6051,79 | 524,49 | 95,28  1,55 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 27075,36 | 6000,17 | 487,83  17,74 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 5396,28 |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 2629,41 |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1): | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 4-6, 8-10, 13 | | | | | | | | 4954,67 | 471,97 | 85,89  0,65 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,79" | | | | | | | | 22503,01 | 5399,34 | 439,76  7,44 |
| Накладные расходы 118%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 5 406,78) | | | | | | | | 4880,70 |  |  |
| Сметная прибыль 63%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 5 406,78) | | | | | | | | 2316,26 |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | 29699,97 |  |  |
| Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1): | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 7 | | | | | | | | 418,34 | 31,08 | 5,86  0,40 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,79" | | | | | | | | 1831,07 | 355,56 | 30,00  4,58 |
| Накладные расходы 123%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 360,14) | | | | | | | | 338,87 |  |  |
| Сметная прибыль 75%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 360,14) | | | | | | | | 183,67 |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | 2353,61 |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6): | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 11-12 | | | | | | | | 519,12 | 3,53 | 1,77  0,24 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,79" | | | | | | | | 1996,82 | 40,38 | 9,06  2,75 |
| Накладные расходы 82%\*0,85 ФОТ (от 43,13) | | | | | | | | 30,06 |  |  |
| Сметная прибыль 62%\*0,8 ФОТ (от 43,13) | | | | | | | | 21,39 |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | 2048,27 |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8): | | | | | | | |  |  |  |
| Итого Поз. 15 | | | | | | | | 159,66 | 17,91 | 1,76  0,26 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,79" | | | | | | | | 744,46 | 204,89 | 9,01  2,97 |
| Накладные расходы 83%\*0,85 ФОТ (от 207,86) | | | | | | | | 146,65 |  |  |
| Сметная прибыль 65%\*0,8 ФОТ (от 207,86) | | | | | | | | 108,09 |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | 999,20 |  |  |
| Итого | | | | | | | | 35101,05 |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | 6318,19 |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **41419,24** |  |  |

**Локальный сметный расчет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **На обустройство городского пляжа** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Основание: | | | | | | | | |  | |  | | |  |  | | |  |
| Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | 137127,26 | | руб. |  |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | 13542,08 | | руб. | | |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_201\_ г. | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Обустройство площадки под стоянку для машины скорой помощи** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр68-14-1** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ* | **Разборка бортовых камней: на бетонном основании** | **100 м** | **0,24 *24/100*** | **1478,92** | **589,77** | **889,15** | **94,56** | **354,94** | **141,54** | **213,4** | **22,69** |
| **2** | **ФЕР01-02-027-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (срезка грунта)** | **1000 м2 спланированной площади** | **0,15 *150/1000*** | **106,5** |  | **106,5** | **15,46** | **15,98** |  | **15,98** | **2,32** |
| **3** | **ФЕР27-02-010-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях** | **100 м бортового камня** | **0,35 *35/100*** | **3227,81** | **643,64** | **79,64** | **9,18** | **1129,73** | **225,27** | **27,87** | **3,21** |
| **4** | **ФССЦ-403-8022***Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09* | **Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)** | **шт.** | **35** | **76,34** |  |  |  | **2671,9** |  |  |  |
| **5** | **ФЕР27-04-001-04** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **0,15 *150\*0,1/100*** | **3554,06** | **195,7** | **3341,28** | **280,98** | **533,11** | **29,36** | **501,19** | **42,15** |
| **6** | **ФССЦ-408-0015** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09* | **Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм** | **м3** | **18,75 *150\*0,1\*1,25*** | **108,4** |  |  |  | **2032,5** |  |  |  |
| **7** | **ФЕР27-06-020-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3** *3 003,10 = 54 732,40 - 96,6 x 535,50* | **1000 м2 покрытия** | **0,15 *150/1000*** | **3003,1** | **368,45** | **2386,22** | **262,54** | **450,47** | **55,27** | **357,93** | **39,38** |
| **8** | **ФЕР27-06-021-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01** *6,34 = 6 485,89 - 12,1 x 535,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)* | **1000 м2 покрытия** | **0,15 *150/1000*** | **25,36** | **3,48** | **12,4** |  | **3,8** | **0,52** | **1,86** |  |
| **9** | **ФССЦ-410-0006** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09* | **Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б** | **т** | **21,75 *14,49+7,26*** | **512,4** |  |  |  | **11144,7** |  |  |  |
| **10** | **ФСЦП311-01-150-1** | **Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика): погрузка** | **тонна** | **47** | **12,51** | **2,25** | **10,26** | **1,15** | **587,97** | **105,75** | **482,22** | **54,05** |
| **11** | **ФСЦП310-3025-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1** | **1 тонна** | **47** | **16,78** |  | **16,78** |  | **788,66** |  | **788,66** |  |
| **Итого по разделу 1 Обустройство площадки под стоянку для машины скорой помощи** | | | | | | | | | **89732,55** |  |  |  |
| **Раздел 2. Посадка деревьев** | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **ФЕР47-01-007-18***В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%** | **10 ям** | **0,5*5/10*** | **2905,57** | **643,73** |  |  | **1452,79** | **321,87** |  |  |
| **13** | **ФЕР47-01-009-08** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | **Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,3x1,3x0,6 м** | **10 деревьев или кустарников** | **0,5 *5/10*** | **1437,94** | **515,54** | **497,89** | **56,85** | **718,97** | **257,77** | **248,95** | **28,43** |
| **14** | **ФССЦ-414-0007** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09* | **Липа, крупномерная высота 3,5-4 м** | **шт.** | **5** | **319,79** |  |  |  | **1598,95** |  |  |  |
| **Итого по разделу 2 Посадка деревьев** | | | | | | | | | **26476,99** |  |  |  |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 23484,47 | 1137,35 | 2638,06 | 192,23 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 101111,6 | 11907,3 | 8270,84 | 1634,83 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 10371,37 |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 4726,62 |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18): | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 | | | | | | | | | 354,94 | 141,54 | 213,4 | 22,69 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,79" | | | | | | | | | 2711,83 | 1619,22 | 1092,61 | 259,57 |
| Накладные расходы 95%\*0,85 ФОТ (от 1 878,79) | | | | | | | | | 1517,12 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%\*0,8 ФОТ (от 1 878,79) | | | | | | | | | 751,52 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 4980,47 |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4, Прим.п.1): | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | | | | | | | | | 15,98 |  | 15,98 | 2,32 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,79" | | | | | | | | | 81,82 |  | 81,82 | 26,54 |
| Накладные расходы 95%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 26,54) | | | | | | | | | 19,29 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 26,54) | | | | | | | | | 9,02 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 110,13 |  |  |  |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1): | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-9 | | | | | | | | | 17966,21 | 310,42 | 888,85 | 84,74 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,79" | | | | | | | | | 71648,81 | 3551,2 | 4550,91 | 969,43 |
| Накладные расходы 95%\*0,85 ФОТ (от 4 520,63) | | | | | | | | | 3650,41 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 4 520,63) | | | | | | | | | 1537,01 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 76836,23 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (Письмо №СК-763/02 от 07.03.06): | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 | | | | | | | | | 587,97 | 105,75 | 482,22 | 54,05 |
| Всего с учетом "перевозка ПЗ=5,53" | | | | | | | | | 3251,47 | 105,75 | 482,22 | 54,05 |
| Накладные расходы 95%\*0,85 ФОТ (от 159,80) | | | | | | | | | 129,04 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%\*0,8 ФОТ (от 159,80) | | | | | | | | | 63,92 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 3444,43 |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11 | | | | | | | | | 788,66 |  | 788,66 |  |
| Всего с учетом "перевозка ПЗ=5,53" | | | | | | | | | 4361,29 |  | 788,66 |  |
| Накладные расходы 95%\*0,85 ФОТ (от 0,00) | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%\*0,8 ФОТ (от 0,00) | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 4361,29 |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения (МДС81-33.2004 Прил.4 п.40, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.40, Прим.п.1): | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12-14 | | | | | | | | | 3770,71 | 579,64 | 248,95 | 28,43 |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2011г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,12; ЗПМ=11,44; МАТ=3,79" | | | | | | | | | 19056,33 | 6631,08 | 1274,62 | 325,24 |
| Накладные расходы 95%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 6 956,32) | | | | | | | | | 5055,51 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 6 956,32) | | | | | | | | | 2365,15 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 26476,99 |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 116209,5 |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 20917,72 |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **137127,26** |  |  |  |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Проект**

**Договор № \_\_к**

заключаемый от имени муниципального образования - город Пермь, на выполнение работ по содержанию и обустройству городского пляжа на правом берегу р. Кама, в Ленинском районе г. Перми

г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2011год

**Муниципальное учреждение «Благоустройство Ленинского района»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

* 1. В соответствии с приказом директора МБУ «Благоустройство Ленинского района» от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г. №\_\_\_ «О проведении открытого аукциона в электронной форме» и согласно решения аукционной комиссии (протокол от «\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2011 №\_\_, извещение ­­­­\_\_\_\_\_\_\_ ), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по содержанию и обустройству городского пляжа на правом берегу р. Кама, в Ленинском районе г. Перми, с периодичностью и в сроки установленные настоящим договором и графиком производства работ.
  2. Полный перечень работ, их объемы и стоимость отражены в техническом задании на выполнение работ по благоустройству городского пляжа (приложение № 2) и в локально-сметном расчете (приложение № 1), которые являются составной и неотъемлемой частью настоящего договора.
  3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора за счет собственных сил и средств, без привлечения субподрядных организаций. Работы производит в соответствии с техническим заданием, графиком производства работ, требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, «Правил благоустройства и содержания территории г. Перми» и иных нормативных актов, а также приложений к настоящему договору, в состав которого входят:

- Приложение № 1- локально-сметный расчет стоимости содержания и обустройства территории

пляжа *(оформляется Подрядчиком, согласовывается Заказчиком)*;

- Приложение № 2- техническое задание на выполнение работ по благоустройству городского

пляжа;

- Приложение № 3 - критерии оценки качества и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 - график производства работ *(оформляется Подрядчиком согласовывается*

*Заказчиком)*

- Приложение № 5 - образец акта о приемки выполненных работ (формы КС-2);

- Приложение № 6 - образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);

- Приложение № 7 и 8 - образцы бланка акта контрольной проверки и акта оценки работ

- Приложение № 9 - образец бланка предписания;

- Приложение № 10 - образец приказа о назначении уполномоченного представителя Подрядчика

с правом подписи актов сдачи-приемки выполненных объемов работ.

1.4. Работы выполняются с использованием материалов и технических средств Подрядчика, стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему контракту.

**2. Сроки исполнения обязательств.**

2.1. Начало производства работ: 01.01.2012 г.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2012 г.

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

**3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.**

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего договора (цена договора) составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп., в соответствии с ценой определенной на аукционе, без дальнейшей её индексации.

Коэффициент снижения составляет \_\_\_\_\_\_ .

3.2. Цена договора включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы, расходы на уплату пошлин, налогов и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении договорных обязательств по настоящему договору.

Общая стоимость выполненных Подрядчиком работ может быть изменена в случаях:

- уменьшения размеров оплаты в связи с невыполнением работ Подрядчиком в объеме предусмотренном техническим заданием или графиком работ, либо применением к Подрядчику штрафов (удержаний) за некачественно выполненную работу.

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора *(некачественно выполненной работы)*, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков или предписание с указанием сроков исправления недостатков и направляет его Подрядчику.

3.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (формы КС-2).

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа текущего (отчетного) месяца. При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца. ***В отчетный период месяца включаются объемы работ выполненные Подрядчиком в период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число каждого текущего месяца.***

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости, за исключением случаев, когда с Подрядчика были взысканы экономические санкции (удержания) за некачественно или несвоевременно (с запозданием) выполненную работу, либо за несвоевременное устранение недостатков указанных в предписаниях Заказчика.

3.8. Работы по настоящему договору финансируются за счет средств городского бюджета.

**4. Качество работ.**

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой.

Качество работ определяется их соответствием требованиям договора (*условиям критериев оценки качества и снижения стоимости работ*), требованиям ГОСТ, СанПиН методических рекомендаций и инструкций, как по качеству работ, так и по технологии их производства.

4.2. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях Заказчика, при этом устранение недостатков в срок установленный Заказчиком является обязательным условием для Подрядчика.

4.3. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных дефектов или недостатков на объекте работ.

4.4. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, а именно:

-не принимает участия в процедурах осмотра или обследования выявленных дефектов и

недостатков;

-отказывается от подписания предписания о устранении выявленных дефектов и

недостатков или соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и

недостатков;

-иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства

работ в надлежащее состояние

Заказчик вправе подписать предписание на устранение выявленных дефектов или недостатков работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения данных дефектов и недостатков и направить эти документы Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, устранить указанные в предписании дефекты и недостатки выявленные на объекте производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление выявленных дефектов и (или) недостатков.

**5. Права и обязанности Подрядчика.**

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. договора и сдать выполненные работы в установленный техническим заданием, графиком производства работ и договором срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до полного завершения.

5.3. Производить вывоз мусора (*скола снятого асфальта*) к легальным местам его утилизации или складирования.

5.4. Обеспечить на объекте при производстве работ безопасное и свободное движение отдыхающих граждан и транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской собственности.

Выполнение работ по настоящему договору производить работниками, одетыми в спецодежду с надписью (*наименованием*) предприятия Подрядчика.

5.5. Обеспечить целостность конструктивных элементов, расположенных на территории пляжа. 5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.7. В течение всего срока действия настоящего договора, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, **предоставлять к осмотру** по его требованию **журнал и графики производства работ**, а также иные документы необходимые последнему для контроля за ходом и качеством выполняемых работ.

5.8. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.9. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки выполненных работ, акты контрольных проверок и предписания Заказчика.

5.10. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному исполнению обязательств по договору.

5.11. В сроки, установленные п. 3.5. настоящего договора, ежемесячно предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки, документы подтверждающие утилизацию и справки о стоимости выполненных работ.

5.12. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.13. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку), с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

**6. Права и обязанности Заказчика**

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- во всякое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его основную производственную деятельность.

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать распоряжения о запрещении применения технических средств и механизмов не обеспечивающих надлежащий уровень качества и безопасность работ на объекте;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их устранение;

-производить проверку соблюдения графика производства работ, качество и учет расхода материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему договору.

Заказчик обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных проверок.

6.5. Отражать в актах контрольных проверок и предписаниях дефекты и недостатки выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Акты контрольных проверок и предписаний подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе Подрядчика от подписания данных документов, в документах делается отметка об отказе, акт либо предписание подписывается Заказчиком единолично, и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в одностороннем акте контрольной проверки или предписании подлежит обязательному исполнению Подрядчиком, и могут быть оспорены (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7. Наличие не устраненных недостатков отмеченных в актах контрольных проверок и предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фото-, видеосъемку выявленных недостатков.

**7. Ответственность сторон**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СанПиН, Правил благоустройства и содержания территории г. Перми, и др.). При возникновении неблагоприятных последствий в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этими издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.3.1. При некачественном выполнении работ с Подрядчика производятся удержания в порядке и размерах предусмотренных критериями оценки качества работ (Приложение №3).

7.3.2. За просрочку сроков выполнения работ по обустройству территории, предусмотренных графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1% от стоимости не выполненного в срок вида или этапа работ за каждый день просрочки.

7.3.3. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки

7.3.4. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в актах контрольных проверок или предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскан (удержан) штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.5. Заказчик за нарушение своих обязательств по договору уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.6. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Удержание штрафов и (или) пени производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего договора.

7.9. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по договору обязательств.

7.10. Расторжение настоящего договора допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

**8. Срок действия контракта и его прекращение.**

8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр передается Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие договора может быть изменено или прекращено досрочно. Дополнения и изменения договора действительны за подписями представителей обеих сторон по договору.

8.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены, указанной в п. 3.1. договора.

**9. Разрешение споров между сторонами.**

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего договора, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы.**

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

**11. Обеспечение исполнения договора.**

11.1. Подрядчик для заключения настоящего договора обязан представить обеспечение его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Договора.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего договора – внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается Договор, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора, установленное п.11.1. договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение договора предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения договора, установленное п.11.1, на тех же условиях, и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего договора действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение  «Благоустройство Ленинского района»  Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61  Тел. 233-55-62  ИНН 5902293629/590201001  ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352,  р/с 40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Юрид.адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев**  м.п. | **Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. |

Приложение № 1

к Договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по благоустройству городского пляжа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.Обустройство городского пляжа**  **Срок окончания всех работ 10 июня 2012 г.** | | | |
| № п/п | Наименование работ | | Объем |
|  | ***Обустройство площадки под стоянку для машины скорой помощи*** | |  |
| 1 | Демонтаж бортового камня | | 24 п.м |
| 2 | Выемка грунта на глубину 170 мм  Планировка участка | | 150 кв. м |
| 3 | Установка бортового камня (марка БР 100.30.18) на бетонное основание М 200 | | 35 п. м |
| 4 | Устройство асфальтового покрытия:  Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм марки М800 с расклинцовкой толщиной 100 мм в плотном теле, укатка, розлив вяжущих материалов.  Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси, толщиной не менее 60 мм (мелкозернистая горячая плотная асфальтобетонная смесь тип Б II марки).  Погрузка и вывоз асфальтового скола, грунта и мусора. | | 150 кв.м. |
| ***Установка ограничения зоны купания*** | | | |
| 1 | Буй (ППУ) d35х40 см оранжевый (23л) | | 30 шт. |
| 2 | Якорь | | 30 шт. |
| 3 | Буйреп (трос) | | 300 м. |
| Примечание: Рисунок. Буй оранжевый. | | | |
|  | ***Посадка деревьев*** | |  |
| 1 | Подготовка посадочных мест (рытье ям 1,5х1,5х0,8 м, внесение удобрений) с добавлением растительной земли до 50%, вручную. | | 5 ям |
| 2 | Посадка деревьев (липа) с комом земли размером: высота от 3,5 м; диаметр штамба – не менее 5 см, количество скелетных ветвей не менее 7 шт., величина земляного кома - 1,3мх1,3мх0,6м | | 5 шт. |
| 3 | Изготовление и установка колышков для подвязки саженцев (высотой 1,8 м диаметром 3 см) | | 15 шт. |
| 4 | Уход за саженцами летний период (до 15 октября), регулярный полив и подкормка. | | 5 шт. |
|  | ***Установка урн*** | |  |
| 1 | Урна стационарная, цилиндрическая, открытая с опрокидывающимся мусорным баком. Материал бака - оцинкованная сталь, толщина стенки не менее 0,6-0,8 мм. Объем не менее 65л, не более 90л. Перфорированные. Покрытие порошковое, цвет серебристо-серый.  Состав работ:  - рытье ям вручную;  - установка урн;  - бетонирование основания урны (класс В15 М 200 или эквивалент) | | 18 шт. |
|  | ***Установка скамеек*** | |  |
| 1 | Скамьи без спинки, сварные 1200х400х500мм  Основание: из профильной трубы 20х40мм, цвет «черный».  Сиденье: деревянные рейки окрашенные, 40х100 мм, цвет «орех»  Крепление реек к основанию болтовое  Установка: рытье ям размером 0,4х0,5 м, глубиной 0,5 м бетонирование основания (класс В 15 М200 или эквивалент) | | 4 шт. |
|  | ***Подготовка мест для купаний (***[***Крещение Господне***](http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%F9%E5%ED%E8%E5_%C3%EE%F1%EF%EE%E4%ED%E5)***)*** | |  |
| 1 | Обустройство купели 2х1,5х1,5м:  -лестницы из дерева (длина 1,7м, ступень 0,2х1,5м, толщина 0,028м, кол-во ступеней 6шт.)  -перила (высота 1м, длина 1,7м)  -сплошной пол (2x1,5)  -устройство боковых стенок, кол-во 3 шт., размер 14,25 кв.м. (просвет не более 40 см) | | 1 шт. |
| 2 | Обустройство купели 2х1,5х1,5м:  -лестницы из дерева, кол-во 2 шт. (длина 1,7м, ступень 0,2х1,5м, толщина 0,028м, кол-во ступеней 6шт.)  -перила (высота 1м, длина 1,7м)  -сплошной пол (2x1,5)  -устройство боковых стенок, кол-во 2 шт., размер 6 кв.м. (просвет не более 40 см) | |  |
| 3 | Обустройство часовни 4х3х3м:  -дверь деревянная 2х0,8  -стены (из фанеры), площадь 40 кв. м.  -крыша четырехскатная (из фанеры), площадь 12 кв.м. | | 1 шт. |
| 4 | Расчистка дорожки от стоянки до проруби (ширина 4м).  -механизированная расчистка, длина100м (3 раза)  -ручная расчистка, длина100м (по льду) (3 раза) | | 200м. |
| 5 | Механизированная расчистка автостоянки (400 машиномест) (3 раза) | | 5852 м.кв. |
| 6 | Установка палатки ЧС-43 (палатка заказчика) | | 1 шт. |
|  | ***Установка аншлагов о запрете купания*** | |  |
| 1 | Изготовление аншлагов о запрете купания: лист металлический 1х0,7 м, толщиной 5 мм со стойкой из трубы 50мм, высотой 3 м, окраска, нанесение надписи.  Установка: рытье ям, установка аншлагов с бетонированием основания (класс В15 М 200 или эквивалент) | | 2 шт. |
| **Примечание:** производство работ по устройству асфальтового покрытия не допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).  Места посадки деревьев, установки урн, аншлагов и скамеек согласовываются с заказчиком отдельно.  **Условия выполнения работ:** началом производства работ по благоустройству территории пляжа считается день выдачи заказчиком задания. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых наслаждений, объектов городской собственности.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, журналов работ и актов на скрытые работы. В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, асфальтовый скол и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и представить Заказчику документ подтверждающий утилизацию отходов.  Саженцы деревьев должны иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для данного биологического вида; прямой штамб и хорошо сформированную корневую систему. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями. При посадке должна быть соблюдена глубина посадки саженцев, норма полива. В посадочные ямы при посадке саженцев должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и до низа кома засыпается растительный грунт. При посадке упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. После посадки необходимо сделать приствольную лунку, саженцы должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям и обильно политы водой. **В случае гибели саженца обеспечивается его замена.**  Окраску всех элементов следует производить в сухую погоду при температуре не ниже +5 град.С. Запрещается производить окраску при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.  **При производстве работ и по окончании не должно быть земли, мусора на прилегающих тротуарах или проезжей части. Все работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, рекомендациями и правилами.** | | | |
| **II. зимнее содержание городского пляжа, подъездной дороги**  **Срок исполнения с 11.01.2012 – 30.04.2012г., с 01.10.2012 – 31.12.2011г.** | | | |
| 1. Механизированная уборка дорожек от свежевыпавшего снега, сгрести снег в кучи или валы 1 раз в 3 суток. (5000 кв.м.) | | | |
| 2. Обеспечить сохранность сооружений объекта. | | | |
| **III. Летнее содержание городского пляжа**  **Срок исполнения с 01 мая по 30 сентября 2012 г.** | | | |
| №п/п | Наименование работ | объем | периодичность |
|  | ***Содержание территории пляжа.*** |  |  |
| 1 | Проведение анализа воды, получение заключения оформление акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории г. Перми, постановление №503 от 09.06.2008г.) |  | Один раз перед началом сезона |
| 2 | Комплексная уборка территории зоны отдыха перед началом купального сезона | 21986,95 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 3 | Масляная окраска урн, скамеек, кабинок для переодевания, металлических корпусов фонтанчиков для питьевой воды. | 137,4 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 4 | Подготовка спасательного поста, медпункта | 37 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 5 | Помывка сооружений на детско-спортивной площадке с очисткой | 123 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 6 | Содержание пешеходных дорожек (подметание, сбор мусора, очистка урн) вручную. | 3868 м.кв. | Ежедневно  по мере накопления мусора. |
| 7 | Содержание зоны отдыха: уборка от мусора, осколков стекла, окурки, очистка урн – вручную | 11299 м.кв. | ежедневно |
| 8 | Очистка акватории пляжа от мелкого и крупного мусора вручную | 6820 м.кв. | 1 раз в 3 суток. |
| 9 | Содержание сооружений детско-спортивной площадки: уборка территории от мелкого и крупного мусора вручную. | 750 м.кв. | ежедневно |
| 10 | Содержание туалета: уборка мусора, обработка сантехнических приборов дэз. растворами. | 2 шт. | Ежедневно  по мере накопления мусора и загрязнения сан.тех.приборов |
| 11 | Заготовка мешков с ПГС и укрепление земляного вала в паводковый период | 45 куб.м. | В паводковый период |
|  | ***Содержание подъездной дороги, тротуара, автостоянки, контейнерной площадки.*** |  |  |
| 12 | Содержание стоянки: механизированная уборка территории (подметание), уборка мусора вручную | 5852 м.кв. | ежедневно |
| 13 | Содержание подъездной дороги к местам массового отдыха: механизированная уборка (подметание) территории, очистка урн вручную от ул.Б.Революции до въезда на пляж. | 1800 м.кв. | ежедневно |
| 14 | Уборка смета у борта вручную 10% от площади дороги | 180 м.кв. | ежедневно |
| 15 | Содержание тротуара: подметание территории, уборка мусора вручную от ул.Б.Революции до входа на пляж. | 245 м.кв. | ежедневно |
| 16 | Установка евроконтейнеров для мусора их содержание (0,77 куб.м.- 136х88х133см.) | 6 шт. | Установка перед началом сезона, содержание в ежедневном режиме |
| 17 | Содержание урн вдоль тротуара на подходе к пляжу. | 3 шт | ежедневно |
| 18 | Вывоз мусора из контейнеров | Не менее 41,9 тонн | По мере накопления |
| 19 | Содержание евроконтейнеров | 6 шт. | ежедневно |

Заказчик: Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МБУ «Благоустройство Ленинского района

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Пивнев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*Приложение №3*

*к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_*

*№\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г****.***

**Критерии оценки качества и условия снижения стоимости работ.**

***Содержание территории пляжа, подъездной дороги, тротуара и автопарковки.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| 1 | **Территория зоны отдыха.**  Отсутствует мусор (окурки, пакеты, банки, бутылки), грязь, сорная растительность в зоне одыха. Территория у уреза воды очищена от мусора.  **Пешеходные дорожки.**  Дорожки прометены, отсутствует мусор, грязь, сорная растительность у бортового камня.  **Оборудование.**  Навесы, кабинки для переодевания, скамьи и сооружения на детской-спортивной площадки не имеют механических повреждений, пригодны к эксплуатации.  **Урны.**  Не имеют механических повреждений, мусор из урн убран.  **Туалет.**  Функционирует, отсутствет грязь и мусор в кабинках, произведена обработка сантехприборов диз.растворами. | Отлично  0% |
| 2 | **Территория зоны отдыха.**  Мусор, грязь, сорная растительность не убраны на 50% территории зоны одыха. Территория у уреза воды очищена от мусора.  **Пешеходные дорожки.**  Еденичный мусор, грязь, сорная растительность у бортового камня, дорожки не прометены полностью.  **Оборудование.**  Навесы, кабинки для переодевания, скамьи, сооружения на детской-спортивной площадки пригодны для эксплуатации, имеют незначительные повреждения, требуется косметический ремонт.  **Урны.**  Имеют незначительные повреждения, пригодны для эксплуатации, мусор из урн убран, наличие мусора в местах расположения урн.  **Туалет.**  Функционирует, наличие мусора в кабинках, произведена обработка диз.растворами. | Удовлетворительно  - 40% |
| 3 | **Территория зоны отдыха.**  Наличие мусора, грязи, сорной растительности на всей территории зоны отдыха. Территория у урезе воды не очищена от мусора.  **Пешеходные дорожки.**  Наличие мусора, грязи, сорной растительности у бортового камня, дорожки не прометались.  **Оборудование.**  Навесы, кабинки для переодевания, скамьи имеют значительные повреждения, непригодны для эксплуатации.  **Урны.**  Переполнены мусором, уборка урн не производилась.  **Туалет.**  Функционирует, наличие грязи и мусора в кабинках, очистка сантехприборов не производилась. | Неудовлетворительно  - 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | **Подъездная дорога, тротуар, автопарковка.**  Дорожки прометены, отсутствует мусор, сорная растительность у бортового камня, смет убран.  **Контейнерная площадка.**  Установлены контейнеры, мусор вывозится своевременно, отсутствует мусор на территории контейнерной площадки.  **Урны.**  Не имеют механических повреждений, мусор из урн убран. | Отлично  0% |
| 5 | **Подъездная дорога, тротуар, автопарковка.**  Еденичный мусор, сорная растительность у бортового камня отсутствует, смет собран но не вывезен, дорожки прометены полностью.  **Контейнерная площадка.**  Установлены контейнеры, мусор вывозится своевременно, наличие мусора на контейнерной площадке.  **Урны.**  Имеют незначительные повреждения, пригодны для эксплуатации, мусор из урн убран, наличие мусора в местах расположения урн. | удовлетворительно  - 40% |
| 6 | **Подъездная дорога, тротуар, автопарковка.**  Наличие мусора, смета, сорной растительности у бортового камня, дорожки не прометались.  **Контейнерная площадка.**  Мусор из контейнеров вывозется не своевременно, наличие мусора на территории контейнерной площадки.  **Урны.**  Переполнены мусором, уборка урн не производилась. | неудовлетворительно  - 100% |

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**КС-2** *Приложение №5 к Договору №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.*

*.*

┌────────┐

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

*(организация, адрес,* телефон, факс) │ │

├────────┤

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

*(организация, адрес*, *телефон, факс)*  │ │

├────────┤

Объект работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

*(наименование, адрес)* ├────────┤

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │ │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│ │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│ │ │ │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │ │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│ Номер │ Дата ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│ │ ││ с │ по │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│ │ ││ │ │

**АКТ └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором (контрактом) подряда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | | Наименование  работ | Номер  единич- ной  расцен- ки | Единица измере- ния | | Выполнено работ | | |
| по  поряд- ку | пози-  ции по смете | коли- чест- во | цена  за  еди-  ницу, руб. | стои-  мость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | Итого |  | X |  |

Всего по акту

**Сдал**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи*)

М.П.

Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

**КС-3** *Приложение №6 к Договору №\_\_\_*

*от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.*

┌────────┐

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

*(организация, адрес,* телефон, факс) │ │

├────────┤

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

*(организация, адрес*, *телефон, факс)*  │ │

├────────┤

Объект работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

*(наименование, адрес)*  ├────────┤

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │ │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│ │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│ │ │ │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │ │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│ Номер │ Дата ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│ │ ││ с │ по │

**СПРАВКА** ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│ │ ││ │ │

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│ Наименование пусковых │Код│ Стоимость выполненных │

│по │ комплексов, этапов, │ │ работ и затрат, руб. │

│по- │объектов, видов выполненных│ ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│ │с начала│с начала│ в том │

│ │ │ │проведе-│ года │числе за│

│ │ │ │ния │ │отчетный│

│ │ │ │работ │ │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │Всего работ и затрат, │ │ │ │ │

│ │включаемых в стоимость │ │ │ │ │

│ │работ │ │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │ │

├────────┤

Сумма НДС │ │

├────────┤

Всего с учетом НДС │ │

**Заказчик** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

*М.П.*

**Подрядчик** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

*Приложение № 7 к Договору № \_\_\_*

*от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.*

**АКТ**

**контрольной проверки работ выполненных за (неделю) декаду**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подрядного предприятия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010 г.

( дата )

Проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( должность, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( должность, фамилия, имя, отчество представителя Подрядчика или третьего лица)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об  устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
|  |  |  |  |  |  |

Все работы предусмотренные контрактом от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ на текущий период проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме тех что перечисленны в настоящем акте.

**Заказчик: Подрядчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (С.В. Пивнев) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

***Приложение №8***

***к Договору №\_\_***

***от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.***

# А К Т

**оценки работы подрядного предприятия**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г

*(месяц )*

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( наименование подрядного предприятия)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества | | | Стоимость к оплате |
| 1 объезд  \_\_\_\_\_\_\_\_  ( декада) | 2 объезд  \_\_\_\_\_\_\_\_  ( декада) | 3 объезд  \_\_\_\_\_\_\_\_  (декада) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

**Заказчик: Подрядчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (С.В. Пивнев) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

***Приложение №9***

***к Договору №\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.***

## ПРЕДПИСАНИЕ

**на устранение дефектов или недостатков в работе Подрядчика**

**г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Заказчик**: **МБУ «Благоустройство Ленинского района**\_, тел. 210-97-21;

233-55-61

**Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, адрес, телефон, факс)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Объект работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , дата заключения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверкой установлено:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование (вид) некачественно выполненных работ (что именно) | Позиция по смете | Стоимость ед.измерения | Выполнено с нарушением  (кол-во) | Срок на устранение | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

(подпись, печать) (Ф.И.О)

**Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

(подпись, печать) (Ф.И.О)

***Приложение № 10***

***к Договору №\_\_\_\_***

***от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г***.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( Логотип предприятия, фирмы)*

**ПРИКАЗ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.**

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Договора № \_\_\_ на выполнение работ по благоустройству городского пляжа в Ленинском районе г. Перми и в целях надлежащей и качественной реализации обязательств принятых по данному контракту

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ, с правом подписания нижеследующих документов:

1.актов контрольных проверок;

2.актов приемки выполненных работ (КС-2);

3.справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

4.актов выявленных недостатков;

5.предписаний Заказчика на устранение дефектов или недостатков в работе;

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

М.П.

*« С содержанием приказа ознакомлен (на)*

*и согласен (на) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011г.