УТВЕРЖДАЮ

Начальник хозяйственного управления администрации города Перми

_______________/А.Г.Пантелеев/

«18» ноября 2011 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на

выполнение работ по реставрации первого этажа центрального объема объекта культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  | ischenko-yua@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | 7 (342) 212-17-53 |
| Контактное лицо |  | Ищенко Юлия Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по реставрации первого этажа центрального объема объекта культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 523095 (Пятьсот двадцать три тысячи девяносто пять) рублей 12 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с локальным сметным расчетом №1 (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), локальным сметным расчетом №2 (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии техническим заданием (приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме), локальным сметным расчетом №1 (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), локальным сметным расчетом №2 (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием (приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме), локальным сметным расчетом №1 (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), локальным сметным расчетом №2 (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | В течение 10 календарных дней с момента подписания контракта |
| Срок предоставления гарантий качества товара, работ |  | 60 месяцев |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) пропорционально объему выполненных работ, счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа текущего месяца, с учетом применения экономических санкций. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем электронного аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных контрактом. Окончательная оплата осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, на основании акта приемки объекта культурного наследия, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежит изменению в случаях: - уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| 6. | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | - Копию действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающей следующие виды работ: - Реставрация памятников каменного зодчества (гидроизоляция фундаментов и ограждающих конструкций; антикоррозийная, химическая и прочие виды защиты объектов культурного наследия; ремонт, реставрация и воссоздание кирпичных кладок) - Ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, кондиционирование) |  |
|  | - Копию действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего следующие виды работ: - 6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.1.Опалубочные работы 6.2.Арматурные работы 6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций - 10. Монтаж металлических конструкций 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений - 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 10461,90 рубля. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «27» ноября 2011 года 10:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «29» ноября 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «02» декабря 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет №1 на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23. Ремонт женского сан. узла на 1 этаже здания (перепланировка в мужской). - Прикреплен отдельным файлом.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет №2 на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23. 1 этаж правое крыло здания. Ремонт подвального перекрытия.

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реставрации первого этажа центрального объема объекта культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23 (Ремонтно-реставрационные работы в помещении санузла на I этаже здания)

1. Наименование объекта культурного наследия

«Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников»

2. Адрес объекта культурного наследия

Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23

3. Категория государственной охраны объекта культурного наследия, дата его постановки на государственную охрану

Объект культурного наследия регионального значения, распоряжение губернатора Пермской области от 05.12.2000 №713-р

4. Заказчик и его реквизиты

Администрация города Перми,

адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23,

Реквизиты: ИНН 5902290635, КПП 590201001, Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь.

Ответственный представитель: Начальник хозяйственного управления администрации

города Перми, Пантелеев Андрей Германович, т. 8-(342) 212-95-41

5. Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом состоянии

Здание 4-х этажное, с подвалом, в плане – П образной формы. Изначально - двухэтажное. Год постройки 1820, архитектор – И.И.Свиязев. В 1931 году, по проекту архитектора В.А. Саломатина , надстроены III и IV этажи. Фундаменты - ленточные и столбчатые, материал – бутовый камень и кирпич. Стены I и II этажей здания – кирпичные, конструктивная схема III и IV этажей  - неполный железобетонный каркас и шлакобетонные наружные стены. Перекрытия сводчатые кирпичные, монолитные бетонные по металлическим балкам, деревянные по металлическим и деревянным балкам. Кровля здания  - фальцевая металлическая, скатная по деревянной обрешетке и деревянной стропильной системе. Здание электрифицировано, инженерные сети здания подключены к центральным городским системам водоснабжения, отопления и канализации

6. Основание для реставрации объекта культурного наследия (название утвержденного документа, регистрационный номер и дата утверждения), основное содержание реставрации с указанием сроков начала и окончания работ

Охранное обязательство № 192 от 4.10.2011г

Муниципальный контракт

Ремонтно-реставрационные работы по устройству монолитного железобетонного перекрытия над подвалом, монтажные и отделочные работы в помещении санузла, монтаж санитарно-технических приборов и кабин.

Сроки выполнения  работ:

декабрь    2011  года.

7. Состав и содержание ремонтно-реставрационных работ

7.1 Устройство монолитного железобетонного перекрытия над подвалом в помещении санузла

      - Демонтаж покрытия пола из гранитных плит на растворе

      - Разборка бетонной стяжки толщиной 20 мм, гидроизоляционного покрытия пола

      - Разборка бетонной подготовки полов толщиной 150 мм

      - Изготовление и укладка по уровню металлических балок перекрытия с пробивкой     гнезд в кирпичных стенах, обратная заделка гнезд

      - Устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия

      - Устройство покрытия из теплоизоляционных плит толщиной 50 мм по перекрытию

Перекрытие выполнить монолитным железобетонным по  металлическим балкам из двутавров 14Б1 по СТО АСЧМ 20-93, с заделкой их в существующие кирпичные стены. Шаг балок 1.0м. Опирание железобетонного пе-рекрытия предусмотрено на нижние пояса балок. Толщина перекрытия 100мм. Армирование плиты выполнить отдельными стержнями, связанными в плоские сетки, из арматурной стали класса AIII по ГОСТ 5781-82.

Все металлические конструкции покрасить эмалью ПФ-170 по ГОСТ 15907-70 за 2 раза по подготовленной поверхности. После выполнения сварочных работ лакокрасочный слой восстановить

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91,  ГОСТ 5264-80.

  - Монтажные и отделочные работы

- Монтаж обшивок стен из гипсокартонных листов по одинарному металлическому  каркасу (С 623) под облицовку плиткой

- Монтаж двухуровневых подвесных потолков из гипсокартонных листов (П 112) над сантехническими кабинами

- Монтаж натяжных потолков

- Устройство покрытия полов из цветных большеформатных полированных плит, материал плит – керамический гранит.

- Устройство облицовки стен из цветных плиток, материал плиток – керамический гранит

Монтаж сантехнических приборов и кабин

- Монтаж писсуаров настенных, с арматурой

- Монтаж подвесных унитазов в комплекте со смывной арматурой

- Монтаж раковин встроенных в столешницу, смесителей

- Установка зеркала

- Монтаж сантехнических кабин

Обшивки стен должны предполагать возможность размещения за ними  монтажных систем для крепления сантехнических приборов, трубной разводки водопровода и канализации. Конструкция обшивок С 623  - одинарный металлический каркас из оцинкованных металлических профилей по ТУ 1111-004-04001508-95, толщиной 0.55-0.80 мм, обшитый в один слой гипсокартонными листами ГКЛВ по ГОСТ 6266-97 (цвет картона- зеленый).

Конструкция подвесных потолков  П 112  -  пространственный  металлический каркас из оцинкованных металлических профилей по ТУ 1111-004-04001508-95, толщиной 0.55 мм, обшитый в один слой гипсокартонными листами ГКЛО-А по ГОСТ 6266-97 (цвет картона- серый).

Для облицовки пола и стен использовать цветные керамогранитные плитки с размерами 600х600х10 мм и 600х300х10 мм.

Используемые сантехнические приборы, белого цвета,  предусматривающие  монтаж на стену.

Сантехнические кабины выполнить на основе сантехнических перегородок «Jumbo», высота панелей 1830 мм, толщина 20 мм.

Применение иных монтажных, отделочных материалов и систем требует предварительного согласования с Заказчиком, до начала производства работ.

8.  Исходная и разрешительная документация, представляемая Заказчиком

- Разрешение на производство работ по сохранению объекта культурного наследия.

- Техническое задание на выполнение работ.

9. Дополнительные требования  к претенденту

9.1 Наличие действующей лицензии выданной Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в части выполнения производственных работ:

- Реставрация памятников каменного зодчества (гидроизоляция фундаментов и ограждающих конструкций; антикоррозийная, химическая и прочие виды защиты объектов культурного наследия; ремонт, реставрация и  воссоздание кирпичных кладок)

- Ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление, водоснабжение, канализация,  вентиляция, кондиционирование)

9.2 Наличие действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к определенным видам работ, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

Опалубочные работы

Арматурные работы

Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

- Монтаж металлических конструкций

Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

- Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

Гидроизоляция строительных конструкций

Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

Требования к используемым материалам:

- Металлические балки из двутавра 14Б1 по СТО АСЧМ 20-93

- Эмаль ПФ-170

- Бетон марки М 200

- Стержни, связанные в плоские сетки, из арматурной стали класса AIII по ГОСТ 5781-82, пластиковые фиксаторы толщины.

- Теплоизоляционные плиты полужесткие толщиной 50 мм

- Натяжные потолки

- Керамический гранит покрытия полов из цветных большеформатных полированных плит 600х600х10 мм (цвет по согласованию с заказчиком)

- Керамический гранит облицовки стен из цветных плиток 600х300х10 мм. (цвет по согласованию с заказчиком)

- Монтажные системы для крепления сантехнических приборов: писсуаров, унитазов, раковин

- Писсуары настенные, с арматурой белого цвета,  предусматривающие  монтаж на стену

- Унитазы в комплекте со смывной арматурой белого цвета,  предусматривающие  монтаж на стену

- Раковины встроенные белого цвета, со смесителями предусматривающие  монтаж в столешницу, цвет столешницы  по согласованию с заказчиком.

- Трубы водопровода Д=16 мм с фитингами, переходами и шаровыми кранами

- Трубы канализации Д=100, 50 мм с тройниками, переходами,  отводами и заглушками.

- Зеркала 350х1200 мм. Зеркало серебряное; тип - влагостойкое; зеркальные полотна должны быть с пленкой безопасности и иметь стойкость к механическим повреждениям и  к коррозии; Толщина 4 мм;  Обработка края - полированная кромка;  Навесной крепеж (пластины);Гарантия - 25 лет Упаковка - твердая картонная коробка (3-х слойный гофрокартон Т23)

- Конструкция облицовки стен С 623  - одинарный металлический каркас из оцинкованных металлических профилей по ТУ 1111-004-04001508-95, толщиной 0.55-0.80 мм, Гипсокартонные листы ГКЛВ по ГОСТ 6266-97 (цвет картона- зеленый)

- Конструкция подвесных потолков  П 112  -  пространственный  металлический каркас из оцинкованных металлических профилей по ТУ 1111-004-04001508-95, толщиной 0.55 мм, Гипсокартонные листы ГКЛО-А по ГОСТ 6266-97 (цвет картона- серый)

- Сантехнические кабины выполнить на основе сантехнических перегородок «Jumbo», высота панелей 1830 мм, толщина 20 мм.

Приложение №4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №

На выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия

г. Пермь                                                                                                       ___ _________ 2011г.

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________, с одной стороны и  _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Настоящий контракт заключен по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от "___" _______ 2011 г. № _______________________). Подрядчик обязуется  по заданию Заказчика выполнить работы по реставрации первого этажа центрального объема объекта культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23 и сдать результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в сметной документации (Приложение №1,2), техническом задании (Приложение №5) в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе: Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", "РДС 10-231-93*. Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве", "СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия"; "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, "МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ"; "МДС 31-11.2007. Устройство полов"; "МДС 81-39.2005. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 2. Типовые технологические карты на устройство перегородок, облицовок стен и подвесных потолков с использованием гипсоволокнистых листов";  "ГОСТ 21519-2003. Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия","ГОСТ 23747-88. Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия",  далее по тексту «СНиП, ГОСТ, рекомендации».

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

2.1. Начало производства работ с момента подписания контракта.

2.2. Окончание производства работ:   в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 6 и 8 настоящего контракта.

### ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена контракта, формируется на основании проведенного аукциона и составляет:  __________________________________________________________

3.1.2. Коэффициент снижения цены контракта по отношению к начальной (максимальной) цене составляет _________________________________________.

3.2. Цена контракта  включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

4. ОБЯЗАННОСТИ “ПОДРЯДЧИКА”

4.1. При заключении настоящего контракта Подрядчик обязан предоставить:

- копию действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной в порядке, предусмотренном законодательством и предусматривающей виды работ, являющиеся предметом контракта.

- копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,  о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего   виды работ,  являющихся предметом контракта.

4.2. выполнять своими силами работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдавать их результат Заказчику, который осуществляет приемку фактически выполненных работ совместно с Муниципальным автономным учреждением культуры «Городской центр охраны памятников» (далее ГЦОП) (г.Пермь, ул.25-го Октября 23     т. 212-46-88).

4.3. выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

4.4. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту;

4.5. обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.6. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

4.7. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом;

4.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить доверенность и передать её заверенную копию Заказчику до начала составления акта.

В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4.9. Не реже одного раза в месяц предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на объекте.

# 5.ОБЯЗАННОСТИ “ЗАКАЗЧИКА”

5.1. Заказчик обязан:

5.1.2. принять  выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.3. оплатить выполненные Подрядчиком и принятые к оплате работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) пропорционально объему выполненных работ, счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа текущего месяца, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

6.2. Окончательная оплата осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, на основании акта приемки объекта культурного наследия, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке.

6.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком  и представителем ГЦОП оформляет акты на выполненные работы. ГЦОП осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов  условиям контракта.

7.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать СНиП, ГОСТ, рекомендациям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика и ГЦОП о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ГЦОП, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения ГЦОП или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию ГЦОП, а затем восстановить ее за свой счет.

7.6. В случае, если Заказчиком или ГЦОП в ходе выполнения и при приемке работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одной недели.

Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком срок не устранит недостатки некачественно выполненных работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период и по окончании производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

7.8. Заказчик и (или) ГЦОП вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

8. ПРИЕМКА  РАБОТ

  - Приемка результата работ  осуществляется ежемесячно.

  - Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

  - Приемка результата работ подтверждается актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком и ГЦОП – с одной стороны, и Подрядчиком – с другой стороны.

8.4. Окончательная приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, и подтверждается  актом приемки объекта культурного наследия, который должен быть подписан Заказчиком и ГЦОП – с одной стороны, и Подрядчиком – с другой стороны.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

9.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с СНиП, ГОСТ, рекомендациями;

9.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

9.1.4.На выполненные работы устанавливается гарантийный срок 60 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки выполненных работ.

- КАЧЕСТВО РАБОТ

10.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: Подрядчик должен назначить экспертизу и предоставить результаты экспертизы Заказчику в срок не более одного месяца со дня получения требования Заказчика. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

10.2. Работы, выполняемые по настоящему контракту, должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, рекомендациям.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любого платежа, подлежащего уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

12.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма пени, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте приемки работ.

12.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, в том числе по устранению нарушений.

12.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате от суммы неоплаченных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Величина пеней устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

12.6. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа.

13.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента отправления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона электронной формы настоящего контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

13.3. Контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые     обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы  действующего  законодательства РФ.

14.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: _________________________________________ тел. ________________.

14.5. К настоящему контракту прилагаются:

- Приложение № 1 "Локальный сметный расчет №1";

- Приложение № 2 "Локальный сметный расчет №2";

- Приложение № 3 заверенная копия действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной в установленном законом порядке;

- Приложение № 4 заверенная копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

- Техническое задание на выполнение работ по реставрации первого этажа центрального объема объекта культурного наследия «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 Р/СЧ. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |