Приложение № 2 ТЗ

Техническое задание

на оказание услуг по художественному оформлению и эксплуатации новогоднего комплекса «Снежные забавы».

Сроки  проведения:  с момента подписания муниципального Контракта по 12 декабря 2011 г.

Место проведения: г. Пермь, Дзержинский район, проспект Парковый, площадка между домами 3/5  .

- Основные требования к художественному оформлению и эксплуатации новогоднего комплекса «Снежные забавы»:

- Изготовление  и  предоставление  эскизного  проекта  на  бумажном носителе формата

А4 в цветном изображении за 10 дней до начала сооружения новогоднего  комплекса, согласованного с Заказчиком.

- Количество   художественно оформленных объектов  новогоднего комплекса должно быть не менее 4-х штук, в том числе обязательных:

-  	ледовая горка со скульптурой для детей, высота ската не менее 2м, с обеспечением продолжения горки ледовым скатом соразмерным высоте;                                                                                       -  	ледовая горка со скульптурой для детей младшего возраста, высота ската не менее 1,0м, с обеспечением продолжения горки ледовым скатом соразмерным высоте;

- 	новогодняя елка;

-  	ледовый объект для фотографирования «Трон» (высота не менее 2м, длинна 3м) у здания администрации Дзержинского района по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 85.

3.  Требования к художественному и техническому обеспечению ледового новогоднего комплекса:

-      обеспечение  единого  стилевого  решения  ледового новогоднего  комплекса;

-     	 использование для сооружения  ледового новогоднего комплекса прозрачного чистого льда, без сколов и подтеков;

-   декорирование снегом или льдом деревянных и металлических конструкций (в случае использования таковых);

-   соответствие элементов художественного ледового новогоднего комплекса общим нормам технической безопасности;

-     создание поверхностей ледовых фигур и конструкций сглаженных форм, без острых краев, с диаметрами лазов – достаточных размеров во избежание застреваний;                                             - 	наличие у горок ледяных боковых стенок и перил высотой не менее 90 см.                              –	наличие по краям горок бордюров со сглаженными формами без острых краев высотой не менее 30 см;

- 	устройство деревянных лестниц к горкам (доска толщиной не менее 50 мм);                   -	ледовые горки должны быть оформлены художественной резьбой по льду;                                                      –  	проведение необходимых согласовательных процедур, связанных с установкой и эксплуатацией ледового новогоднего комплекса;

– 	электрическое подключение всех составляющих новогоднего комплекса, для функционирования которых в соответствии с техническим заданием, требуется бесперебойная подача электроэнергии;

4.    	Требования  к  установке  новогодней  елки   в   микрорайоне   Парковый  по адресу: г. Пермь, проспект Парковый дом  №3 дом №5:

-      высота елки – не менее 15 метров;

-      диаметр кроны в нижней части – не менее 5 м.;

-      прямой ствол, равномерное густое опушение ветвями;

-  	при повреждении ветвей ели – своевременное их наращивание с последующим     поддержанием внешнего вида на протяжении всего срока эксплуатации;

-  	ель должна быть украшена световыми цветными гирляндами (не менее 3-х шт.), количество светодиодов одной гирлянды не менее 100 шт., длина 10 метров  приобретенными за счет Исполнителя;

-	возврат световой гирлянды Заказчику в течение 2-х дней после демонтажа;                                         -	электрогирлянды должны быть пожаробезопасные в течение срока их службы;

-    время работы световой гирлянды на ели – ежедневно, с 06.00 до 09.00 и с 17.00 до 24.00, в праздничные дни - 31.12.2011, 01.01.2012, 07.01.2012г. – круглосуточно;                                                               – 	осуществление вырубки, доставки, разгрузки, переноски, установки и демонтажа елки должны соответствовать нормам технической безопасности.

5.	Ремонтно-восстановительные  работы:

-    проведение ремонтно-восстановительных работ в течение всего периода эксплуатации новогоднего комплекса;

-   в случае повреждений, таяния, разрушений элементов новогоднего комплекса, все недостатки должны быть восстановлены в течение суток с момента их обнаружения.                                                    6. 	Срок окончания работ по установке художественного оформленных объектов - 12 декабря 2011 года, с последующим демонтажем и вывозом объектов в период с 16 по 22 февраля 2012 года.

7.  	Элементы новогоднего комплекса должны соответствовать нормам техники безопасности и создавать комфортные условия пребывания населения на площадках.

8. 	    В случае форс-мажорных погодных условий новогодний городок должен быть создан из альтернативных материалов. Наименование данных  материалов и цветной эскиз городка на бумажном носителе должны  быть согласованы с Заказчиком не позднее, чем за 10 дней до начала строительства новогоднего комплекса.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракт

на оказание услуг по художественному оформлению и эксплуатации новогоднего комплекса «Снежные забавы».

| № п/п | Наименование расходов | Сумма руб. |
| --- | --- | --- |
| Услуги включают в себя: |  |  |
| 1. | приобретение, монтаж и демонтаж Ели натур. 15м оформление 3 гирляндами | 90 000 |
| 2. | строительство и эксплуатацию новогоднего комплекса - ледовая горка со скульптурой для детей, высота ската не менее 2м, с обеспечением продолжения горки ледовым скатом соразмерным высоте; - ледовая горка со скульптурой для детей младшего возраста, высота ската не менее 1,0м, с обеспечением продолжения горки ледовым скатом соразмерным высоте; - ледовый объект для фотографирования «Трон» (высота не менее 2м, длинна 3м) у здания администрации Дзержинского района по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 85. | 160 800 |
| ИТОГО: 250 800 |  |  |