Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

от «28» ноября 2011г.

№ 0156300028711000037

ПРОЕКТ

Муниципального контракта №________

г. Пермь								«__» ________ 2011 год

Администрация Кировского района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главы администрации Пономарева Владимира Леонидовича, действующего на основании Положения и Распоряжения администрации г.Перми от 12.09.2011г. №174-к, с одной стороны и ______________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением аукционной (котировочной) комиссии от ________2011 года (протокол № __) заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту оголовка аварийного выхода защитного сооружения, расположенного по адресу: г.Пермь, Кировский район, ул. Гальперина, 8, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1.принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с п.3 настоящего контракта.

2.1.2. выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. осуществлять контроль за ходом выполненных работ. Контроль со стороны Заказчика осуществляет – начальник сектора по МОБ и спец. работам Анисимов Николай Валентинович.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. выполнить работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.3.2. выполнить работы качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом, письменно информировать Заказчика о необходимости проведения и приемки скрытых работах по мере их готовности;

2.3.3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту;

2.3.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

2.3.5. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом;

2.3.6. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.7. в случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

2.3.8. по требованию Заказчика за свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ;

2.3.9. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1.привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

2.4.2. требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет: ___________ (цифрами и прописью) рублей __ копеек.

3.2. Стоимость работ включает в себя все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.

Стоимость работ остается неизменной в течение всего срока действия контракта.

3.3. Оплата за выполненные работы будет осуществлена по безналичному расчету платежным поручением в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) (Приложение №2 к настоящему контракту), счет фактуры, справки о стоимости работ (КС-3) (Приложение №3 к настоящему контракту).

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта

4.2. Окончание выполнения работ: 25 декабря 2011 года.

5. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими СНИП и ГОСТ, строительными и техническими нормами и правилами.

5.1.3.Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объектов, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком.

Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

5.2. Гарантийный срок на результат работы составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.

5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза:

5.3.1. По требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику.

5.3.2. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

5.3.3. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой не установлено нарушений Подрядчиком  условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % от общей суммы сметной стоимости по настоящему контракту.

6.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение прав третьих лиц и обязан возместить ущерб, причиненный этим лицам в результате исполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ).

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения выявленных нарушений.

6.6. В случае привлечения  для выполнения работ  субподрядных организаций Подрядчик отвечает за выполненную ими работу, как за собственную, в полном объёме.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Начало и конец данных обстоятельств подтверждаются соответствующими нормативными актами.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.3. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр в соответствии с утвержденной процедурой направляется в управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская,33, ИНН 5908011006 КПП 590801001 УФК по Пермскому краю (департамент финансов администрации г. Перми, администрация Кировского района г. Перми, л/с 02936014838) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| И.о.главы администрации Кировского района г. Перми _______________________/В.Л. Пономарев/ М.п. | Руководитель __________________ /ФИО/ М.п. |

Исполнитель: Воробьева И.А.

Приложение № 1

к муниципальному контракту №__________

от «___»__________ 2011 года

Техническое задание

Место выполнения работ:

г.Пермь, Кировский район, ул. Гальперина, 8

Состав и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |
| 1 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,08 |
| 2 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,01 |
| 3 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,16 |
| 4 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,75 |
| 5 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 1 |
| 6 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,015 |
| Раздел 2 |  |  |  |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,5 |
| 8 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 1,5 |

Условия выполнения работ:

Требования к производству работ:

Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При производстве работ необходимо согласовать с Заказчиком.

Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, журнал учета входного контроля материалов и конструкций, в котором фиксируется качество строительных материалов, конструкций, и специальные журналы работ.

Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается.

Все работы выполняются в соответствии со СНиПами, ГОСТами и настоящим техническим заданием, с соблюдением  норм и требований электрической и пожарной  безопасности, охраны окружающей среды, письменными указаниями Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

Персонал Подрядчика должен иметь необходимые допуски на выполнение соответствующих работ в соответствии с действующим законодательством.

Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности:

За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик своим Приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

Подрядчик представляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии со ст.724 ГК РФ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

Требования к сдаче выполненных работ:

Приёмка и согласование выполненных работ осуществляется на объекте Заказчика, комиссией совместно с Заказчиком и Подрядчиком, с подписанием акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

По окончанию работ Заказчику передается исполнительная документация:

-  акты освидетельствования скрытых работ;

-  сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;

-  счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.

| И.о. главы администрации Кировского района г. Перми _______________________/В.Л. Пономарев/ М.п. | Руководитель __________________ /ФИО/ М.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

от           №

|  |  |  |  | Формы отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) – администрация Кировского района г. Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: ____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к  муниципальному контракту

от           №

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |