Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок

(в дальнейшем при заключении контракта:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№__________ от ________2011г.)

# Утверждаю

И.о. начальника департамента

планирования и развития территории

города Перми

_____________________ А.И. Чащин

« ______ »  ________________  2011г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

«Осуществление услуг по оценке работ за исполнением  мероприятий по созданию АИСОГД:  оказание услуг по проведению испытаний, в т.ч. по настройке Системы и сдачи  в опытную эксплуатацию»

# CОГЛАСОВАНО:

# Начальник управления информационных                                                                  технологий администрации г. Перми

# _____________________  М.Н. Бобров

# Пермь, 2011

# 1. Общие сведения

## 1.1. Полное наименование работ

Оказание услуг по контролю и приему  результатов  работ на создание АИСОГД,   в т. ч.  оценка  работоспособности автоматизированной  информационной  системы обеспечения градостроительной деятельности (далее АИСОГД),  оценка проектных решений по Системе и ее  частям. Осуществление проверки  работы Системы  на  соответствие предъявляемым требованиям к ведению ИСОГД и автоматизированным информационным Системам,  проведение приемочных испытаний  по Запуску Системы в работу, оценка ее  готовности к проведению  опытной эксплуатации.

1.2. Заказчик

Департамент планирования и развития территории города Перми.

  - Основания работ

- Постановление от 19 ноября 2009г. № 885 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Перми на 2010-2012годы» (в редакции распоряжения начальника Департамента планирования и развития территории г. Перми от 21.12.2010г.  № СЭД 22-01-03 -240).

1.4. Сроки выполнения работ

В соответствии с календарным планом работ.

1.5. Источник финансирования

Бюджет города Перми (постановление администрации города №885 от 19.11.2009г) Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Перми на 2010-2012годы»

1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по приему–сдаче Системы

Порядок предъявления результатов работ по оценке работоспособности Системы  (АИСОГД)  определяется условиями муниципального контракта, в соответствии с календарным планом, регламентированным комплексом стандартов и руководящих документов: ГОСТ 34.601-90, РД50-34.698-90.

Очередность предъявления и формат отчетности по результатам приведены в составе работ.

1.7. Определения, условные обозначения, сокращения

| ДПиР | Департамент планирования и развития территории города Перми |  |
| --- | --- | --- |
| МК | Муниципальный контракт |  |
| ИСОГД | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности |  |
| ПО ТЗ | Программное обеспечение Техническое задание |  |
| АИСОГД | Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (далее Система). |  |
| ГИС | Геоинформационная система |  |
| СЭД БД ГИС ЗУ | Система электронного документооборота База данных Геоинформационная система Земельный участок |  |

1.8.     Исходные данные

В полном комплекте исходные данные предоставляются после заключения  контракта:

-Отчетная проектная документация в полном составе на электронном носителе;

-СD –диск с отчетными документами ПИИ «ГЕО»;

-ТЗ на создание АИСОГД (Муниципальный контракт № СЭД 22-01-060116 от 01.11.10г.);

- Отчетные документы по предварительным испытаниям Системы;

- Планы–графики по устранению замечаний, согласованные Исполнителем и Заказчиком.

Краткое описание возможностей АИСОГД отражается в приложении №1,  характеристика и состав выполняемых работ оцениваемой Системы отражается в приложении № 1А  (Таблица 1.).

- Цель выполнения работ

Получение заключения о состоянии работ по созданию АИСОГД, о реализации возможностей Системы и ее готовности для сдачи в опытную эксплуатацию, с целью оценки реализации прикладных решений Системы и ее частям.

Получение заключения о соответствии предъявляемым требованиям к автоматизированным информационным  системам. Проведение экспертной оценки  по готовности к Запуску Системы в работу (в т.ч. приемочных испытаний),     работоспособности АИСОГД, с целью получения перечня недоработок,  замечаний и рекомендаций по их устранению для последующего применения в исправлении недостатков до передачи Системы в опытно-промышленную эксплуатацию.

# Нормативно-правовое обеспечение

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 30.11.2011 № 346-ФЗ)

- Постановление Правительства РФ № 618 от 18.08.2008 г. «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (в ред. от 05.10.2010  № 700)

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 28.11.2011 № 377-ФЗ)

- Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 19.07.2011 № 246-ФЗ)

- Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки  города Перми» (в ред. 30.08. 2011г, с изм. от 27.09.2011г)-?

- Постановление правительства РФ от 09 июня 2006года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 августа 2007г № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

- ФЗ  « О персональных  данных» № 152-ФЗ от 27 июля  2006г.

- Закон Пермского края от14.09.2011г № 805-ПК « О градостроительной деятельности в Пермском крае»

- ФЗ  «Об информации, информационных технологиях и защите информации» №149-ФЗ от 27 июля 2006г.

-2-

- Федеральный закон от 09 февраля 2009г  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

- Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004г № 98-ФЗ

- Постановление администрации города Перми №885 от 12.11.2009г. «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Перми на 2010-2012годы»

Технические  нормативы:

- ГОСТ 34.201-90 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы . Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.603-92 Виды испытаний автоматизированных систем.

- ГОСТ 19.401-78 Единая система  программной документации.  Тексты программ, требования к содержанию и оформлению

- ГОСТ 19.402-78 Единая система  программной документации.   Описание программы.

- Совместный приказ от 01.08.2007г Министерства регионального развития РФ  № 74,  Министерства экономического развития и торговли РФ № 120, Федерального агентства геодезии и картографии № 20-пр «Об утверждении требований к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы, схем территориального планирования Российской Федерации».

- Инструкция о порядке составления и издания планов городов и других населенных пунктов, предназначенных для открытого опубликования и с грифом «для служебного пользования» (СПГ-88) ГКИНП -14-221-88, утвержден главным управлением геодезии и картографии при Совете министров СССР..

4.  Требования к выполняемым работам

Исполнитель оказывает услуги по экспертной оценке выполненных работ   муниципального контракта (МК) от 01.11.10г. № СЭД-22-01-06-116 (Состав и характеристика работ на создание АИСОГД отражены в ТЗ на создание Системы):                                 осуществляет оценку о реализации программно-технических решений по возможности Запуска Системы  в работу  в соответствии с п.3. данного ТЗ (в т.ч. оценку выполненных работ по составу, объему и содержанию ).

Анализ  и оценку  работоспособности Системы,  исполнитель осуществляет  в соответствии с  данным техническим заданием (далее ТЗ) и календарным планом работ(приложение №3).  Исполнитель осуществляет диагностику работоспособности  подсистем АИСОГД,  ПО Системы, выявляет причины возникновения коллизий и ошибок, выявляет причины сбоев в работе Системы и предлагает способы их  устранения.  При  обнаружении недостатков в процессе диагностирования (или тестирования), проводится более подробный анализ работоспособности  ПО, работоспособности  подсистем, Системы в целом. Выдаются технические решения  по способам  устранения недостатков и рекомендации по внесению изменений.

Одновременно указываются причины недоработок с указанием состава,  видов работ и    реальных сроков  их устранения.  С целью завершения незаконченных работ  формируется  согласованный с Заказчиком перечень и состав видов работ, необходимых для завершения в указанные сроки.

В отчетных материалах  должны содержаться  выводы о результатах работ, в соответствии с перечнем указанным  в  п.6. «Результаты работ» настоящего ТЗ.  (Проведение приемочных  испытаний и контроль по Запуску Системы в опытную эксплуатацию, и ее проведению осуществляются  Заказчиком, c участием Исполнителя).

-3-

В отчетных материалах  должны содержаться  выводы о результатах работ, в соответствии с перечнем указанным  в  п.6. «Результаты работ» настоящего ТЗ.  (Проведение приемочных  испытаний и контроль по Запуску Системы в опытную эксплуатацию, и ее проведению осуществляются  Заказчиком, c участием Исполнителя).

Проведение экспертной оценки осуществляется в соответствии с календарным планом, который прилагается.  Тестирование ПО и диагностика  работоспособности Системы  осуществляется  с максимальным участием Заказчика и на его территории.

5.1. Состав работ

5.1. Предварительно участники размещения заказа могут ознакомиться с требованиями,  предъявляемыми к разработке на создание Системы. Краткое описание возможностей проверяемой Системы,  отражается в приложении №1 к настоящему техническому заданию. Состав  и характеристика работ на создание АИСОГД, подлежащие оценке приведены в приложении №1а (таблица 1) к настоящему ТЗ.

Перечень необходимых работ отражен в   календарном плане  к настоящему ТЗ.

Ознакомление с разработанными программными модулями Системы и отчетной документацией, планами мероприятий по устранению замечаний  осуществляется после подписания   муниципального контракта на выполнение данных работ.

5.2. Исполнителем осуществляется подготовка предварительных материалов  предметного  описания  работ, представленных в календарном плане (приложение №2) и согласовывается с Заказчиком.

  - Исполнитель проводит оценку работоспособности Системы на соответствие

требованиям,  предъявляемым к автоматизации процессов, автоматизированным системам.

5.3.1.Осуществляет оценку основных функциональных  решений определенных

техническим проектом в соответствии с требованиями  ТЗ на создание АИСОГД, в т.ч. проверка решений  по:

-составу функций, комплексов задач, реализуемых Системой, подсистемами;

-составу информации, объему, способам организации (в т.ч. управление  входящей и исходящей и внутренней документацией);

- структуре Системы, подсистем  АИСОГД;

-составу процедур с учетом обеспечения взаимосвязи и совместимости        автоматизированных процессов и  неавтоматизированной деятельности;

- средствам и способам для информационного обмена  между  компонентами системы и подсистем, взаимосвязи со смежными и внешними автоматизированными системами, обеспечению их совместимости  на уровне формата данных.

5.3.2.Проводит проверку реализации специальных функций Системы:

- по ведению адресного реестра,  дежурного плана, поддержке рабочих мест отдела инженерных изысканий,  в т.ч. проверка возможности перехода к графическим объектам и проверка реализации  функций  подготовки печатных форм, актов и справок и т.д.;

- организации обмена достоверными сведениями (данными) по созданной структуре обмена данных со смежными пользователями; проверка реализации функционала модулей регулярной загрузки;

- проверку решений  на полноту и обеспечение достоверности  информации для ввода и размещения документов, по формированию запросов по территории, параметрам объектов, предполагаемых к размещению, проверка возможности просмотра, редактирования  и удаления пространственной и семантической информации;

-4-

- проверку решений на обеспечение возможности ввода картографической информации в единый проект (в т.ч. переноса данных в единый проект, с установленной системой координат).

5.3.3.Осуществляет проверку функциональной реализации экспорта–импорта массивов, документов, нормативно-справочной информации, по экспорту-импорту пространственных данных,  реализации  функций поиска,  получению выборок объектов по различным критериям, передаче и обновлению данных, настройке связи между слоем и атрибутивным состоянием:

- проводит проверку механизма актуализации баз данных, механизма оптимизации процедур согласования документов; проверка решений по созданию  интерфейса пользователя на удобство и устойчивость общения пользователей, возможностей функционирования, дискретный контроль доступа уровней безопасности, ограничению доступа к определенным данным.

5.3.4.Проводит  анализ о возможности формирования новых промежуточных и итоговых отчетов, создания и получения форм документов и отчетов, в т.ч. с фрагментами плана территории, расширения возможности редактирования, расширения перечня прикладных  функций.

5.3.5.Проводит диагностику по реализации инструментов администрирования для подсистем АИСОГД, архивирования данных, модернизации основных режимов доступа к информации пользовательского и административного режимах (оценку решений по режимам функционирования), в т.ч. по реализации  обеспечения защиты  информации от несанкционированного доступа, по восстановлению исходных данных и созданию резервных копий, восстановлению работоспособности  ПО. Осуществляет проверку готовности объекта к внедрению АИСОГД и запуску Системы на рабочих местах  пользователей, соответствие помещений и рабочих мест требованиям для проведения  опытной  эксплуатации АИСОГД.

  - Принимает участие в проведение приемочных испытаний: осуществляет диагностику

работоспособности Системы в целом, дает заключение о работоспособности и готовности Системы к запуску в работу и проведению  опытной  эксплуатации.

- Результаты работ

Результаты работ должны содержать:

6.1. Выводы по реализации функциональных возможностей Системы и  обеспечения требований для ее успешного функционирования. Заключение о качестве  выполненных работ по созданию АИСОГД в целом. Заключение о реализации функциональных решений Системы и специальных функций Системы.

6.2. Выводы о реализации возможностей администрирования  для подсистем, о возможности   выборки из протоколов работы системы и пользователей, печати, и архивирования данных.

6.3. Выводы о возможности просмотра, редактирования, удаления пространственной и семантической информации по категориям объектов, возможности перехода к графическому объекту по любому  из выше перечисленных атрибутов.

6.4. Выводы о реализации функций по п/с предоставления данных в т.ч.  возможности подготовки выписок, счетов на оплату, по реализации вариантов получения сведений, по контролю выдачи сведений и т.д.

6.5. Выводы по результатам работ по приведению информации к единой системе требований для осуществления взаимодействия БД  ДПиР и внешних БД для ввода в Систему.

6.6. Заключение о соответствии программной документации составу и содержанию выполненных  работ, разработанному ПО (программному обеспечению) создаваемой АИСОГД, с учетом выданных замечаний со стороны заказчика.

6.7.  Выводы о функционировании интеграционной подсистемы, о реализации  интеграции с модулями подразделений администрации, о реализации в подсистеме возможности самостоятельной подписки на различные сервисы, о реализации доступа к интеграционной системе через WEB интерфейс.

6.8. Выводы о проведении  мероприятий по обучению: о проверке квалификации персонала по готовности работы с Системой (оценка программы обучения, о проведении аттестации сотрудников), о необходимости  изменения объекта автоматизации и создания необходимых подразделений и рабочих мест.

6.9.  Выводы по результатам приемочных испытаний о работоспособности АИСОГД,  в т.ч. выводы о  готовности объекта к внедрению АИСОГД и запуску Системы в опытную

эксплуатацию на основе проведенных тестов и экспертных работ. Заключение о работоспособности Системы в целом.

6.10. Предложения по техническим решениям для исправления допущенных ошибок, рекомендации по доработке функциональных возможностей и устранению недостатков.

6.11. Предложения по наиболее эффективному обеспечению опытной эксплуатации, с учетом выданных  замечаний и рекомендаций по устранению недостатков.

6.12. Предложения по усовершенствованию работы Системы и информационному наполнению, рекомендации по модернизации и функционированию подсистем и   Системы в целом.

- Отчетные материалы предоставляются в соответствии с приложением № 2  к

данному ТЗ.

- Предоставление результатов работ осуществляется в бумажном варианте и

электронном виде (в формате  Microsoft Excel, Microsoft Word), с демонстрацией экранных форм (скрип-шотов) по  1(одному) экземпляру.

Начальник УИОГД                                                                   Ю.В. Булатов

.                                                                      -6-

Приложение № 1

Краткая характеристика функциональных возможностей,  которые должны обеспечиваться Системой АИСОГД, подлежащей экспертной  оценке:

-    Регистрация и размещение сведений в информационном фонде ИСОГД, формирование пакетов сведений и предоставление их заинтересованным лицам. Ведение книг и разделов ИСОГД  использование системы классификации и кодирования в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30.08.2007г №85 «Об утверждении документов по ведению ИСОГД», постановлением правительства  от 09.06.06г РФ № 363«Положение об ИСОГД».

-    Формирование пакета сведений и предоставление сведений ИСОГД заинтересованным лицам                                                                                                                                                -  Ведение  реестров документов. Ведение  реестров  объектов. Запросы и поиск по параметру, списку параметров в реестрах.                                                                                                                -    Установка связей между документами и связей документов с объектами.  Подготовка и формирование отчетов. Возможности создания и настройки новых отчетов.                                                       -   Изменение  состояния   актуальности  документов.  Отражение  связей  документов  с изменениями  и дополнениями к документам.                                                                               -  Автоматизированное  формирование  основной  градостроительной  документации (разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию, ГПЗУ, Схем расположения ЗУ, Актов выбора ЗУ, Справок из адресного реестра о присвоении,  изменении или подтверждении адреса, ордеров на производство земляных работ и т.д.), подготовка отчетов, хранение отсканированных образов документов, установка связей документов с объектом.

Поддержка связи карточки документа и объекта с электронной картой  города:                  -    Формирование документов, использующих данные электронной карты (Схемы, планы, карты), таких как ГПЗУ, схемы расположения ЗУ, проектов межевания, зон ограниченного использования и т.д.                                                                                             -  Формирование  пакетов   сведений,  выдаваемых  по  выбранной территории,  в    соответствии основных и дополнительных разделов ИСОГД, организация обмена данными (в т.ч. прием и выдача сведений по объектам территории в электронном  и печатном  виде).

Для успешного функционирования Системы должны быть обеспечены следующие требования:

1. Расширение и изменение функциональных возможностей и адаптация к внешним условиям.                                                                                                                                             2.  Разработка функций документатора   для создания и получения форм документов и отчетов, в том числе с фрагментами плана территории.                                                                3.   По интерфейсу  пользователя на удобство, однозначность и    устойчивость  общения (пользователей), дискретный контроль доступа уровней безопасности,               ограничения доступа к определенным данным.                                                                                                                                                                          4.4. По реализации возможностей  последующей модернизации протоколов обмена, расширения  перечня  прикладных функций, модернизации основных режимов доступа к информации в пользовательском и административном режимах, возможностей редактирования данных.

5.    По реализации и обеспечению возможностей  ввода картографической информации в единый проект и требований  по вводу, созданию электронной карты ГО:

-точность ввода, условные обозначения, соблюдение топологических связей, правила

ввода площадных и линейных объектов.

-обеспечение переноса данных в единый проект с установленной системой координат и т.д.

Начальник     УИОГД                                                                                               Ю.В.Булатов

# Приложение № 1а                                                                                                      H            Таблица 1. Состав и характеристика работ

| Этап № | № мероп риятия | Наименование работы (этапа работ) | Результат работы (форма завершения) |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок 1. | Разработка проектных решений, разработка и утверждение Технического проекта и методики внедрения ИСОГД: |  | Акт сдачи-приемки работ по этапу |
| 1.1 | Разработка проектных решений |  |  |
|  | 1.1.1. | Разработка, согласование и утверждение правовых нормативных и методических основ ведения ИСОГД: Оценка нормативного правового и методического обеспечения и разработка (доработка) нормативно-правовых актов ведения ИСОГД. Разработка проектов стандартов и административных регламентов ДПиР. Разработка проектов регламентов информационного взаимодействия с внешними подсистемами. | Отчет, содержащий: Рекомендации по внесению изменений в действующие НПА, проекты НПА Разработанные проекты регламентов информационного взаимодействия с внешними системами структурных подразделений. Пакет стандартов и административных регламентов ДПиР. |
|  | 1.1.2. | Разработка и утверждение классификаторов ИСОГД форматов, структуры и взаимосвязи информационных баз, утверждение технологических процессов (регламентов) ведения ИСОГД. (Разработка структуры ИБД со смежными пользователями.) Разработка методики мониторинга градостроительного развития Разработка методики приведения Градостроительной документации к системе требований. Разработка методики проведения инвентаризации. | Утвержденные классификаторы ИСОГД. Разработанная структура ИБД со смежными пользователями Методика мониторинга градостроительного развития Методика приведения ГД к системе требований, оценка трудоемкости. Методика проведения инвентаризации, оценка трудоемкости. |
|  | 1.1.2.1. | Разработка форм документов ИСОГД, в т.ч. перечень и формы документов, сопровождающих процесс предоставления сведений из ИСОГД. (Разработка перечня информационных ресурсов подлежащих размещению в ИСОГД, выдаче из ИСОГД). | Утвержденные формы документов. Разработанные отчетные формы. Разработанные формы выходных документов. Технический отчет. Акт о сформированном перечне и составе информационных ресурсов, подлежащих размещению в ИСОГД. Акт о сформированном перечне и составе информационных ресурсов, подлежащих выдаче из ИСОГД. |
|  | 1.1.2.2. | Оценка организационного обеспечения ИСОГД. | Отчет, содержащий описание организационной структуры (штатного расписания). Предложения по изменению организационной структуры. |
|  | 1.1.3. | Разработка и утверждение адаптированной структуры ИСОГД, отвечающей требованиям действующего законодательства РФ, применительно к ГД на территории г.Перми: Разработка системы требований к ресурсам АИСОГД. Формирование перечня функциональных подсистем. Проектирование и согласование структуры ИСОГД. Проектирование и согласование структуры подсистем ИСОГД. | Технический отчет: Разработанная система требований к ресурсам ИСОГД. Спроектированная и согласованная структура ИСОГД. Спроектированная и согласованная структура подсистем ИСОГД. Уточненный перечень функциональных подсистем подлежащих разработке. |
| 1.2. | Разработка Техпроекта и методики внедрения АИСОГД. |  |  |
|  | 1.2.1. | Разработка и утверждение технического проекта. Подготовка и утверждение документов технического проекта. Согласование с заказчиком. Подготовка предложений по внесению дополнений и изменений в ТЗ на создание ИСОГД | Выполненное техническое проектирование системы. Проекты документов: Пояснительная записка к техническому проекту Общее описание системы Описание информационного обеспечения системы Описание программного обеспечения Описание организации информационной базы Описание комплекса технических средств Схема структурная комплекса технических средств Ведомость покупных изделий Программа и методика испытаний. |
|  | 1.2.1.1. | Формирование списка замечаний к техническому проекту. Разработка окончательного варианта технического проекта. Доработка документов технического проекта Предложения по внесению изменений в ТЗ. | Список замечаний к пакету документов технического проекта. Утвержденный технический проект. Утвержденная документация технического проекта (копия документации на электронном носителе). Согласованные изменения к ТЗ. |
|  | 1.2.2. | Разработка и утверждение методики внедрения АИСОГД. | Утвержденная методика внедрения АИСОГД. |
| Блок 2. | Разработка автоматизированной ИСОГД |  | Акт о выполнении разработки программного обеспечения АИСОГД. |
| 2.1. | Разработка программного обеспечения ИСОГД, работающего с пространственными данными на графическом интерфейсе ArcGIS и обеспечивающего связь с системой электронного оборота и другими подсистемами |  |  |
|  | 2.1.1. 1 стадия | Проектирование и генерация структуры данных атрибутивной информации Системы. Доработка БД Системы. Разработка (модернизация) части функциональных подсистем ИСОГД, с учетом его сформированного (уточненного) списка. | Выполненное проектирование и генерация структуры данных атрибутивной информации Системы. Спроектированная структура базы данных, разработанный способ связи объектов данных с пространственными объектами. Разработка необходимых отчетных форм. Выполненная разработка (модернизация) части функциональных подсистем. Технический отчет. Промежуточный акт о выполнении работ. |
|  | 2.1.2. 2стадия | Разработка (модернизация) функциональных подсистем ИСОГД, включая подсистемы: - ведения реестра документов ИСОГД - электронного документооборота - ГИС - ведения адресного реестра - автоматизированного формирования документов АИСОГД - предоставления данных, в т.ч. и на платной основе - мониторинга градостроительного развития. - публикации данных - интеграционной подсистемы для обеспечения взаимодействия, как между компонентами системы, так и с внешними информационными системами - сбора и размещения данных в АИСОГД. - многомерного анализа данных - импорта данных - инструменты администрирования данных Подсистем, с учетом уточненного списка по п.1.1.4. | Доработанная структура данных атрибутивной информации Системы. Реализованные визуальные формы доступа к атрибутивной информации. Созданная структура данных Системы. Акт о выполнении работ. Выполненная разработка (модернизация) функциональных подсистем (модулей), с учетом его уточненного списка. |
|  | 2.1.2.1. | Разработка (модернизация) модулей подсистем АИСОГД, создание инструментов администрирования систем. | Акт о выполнении. Выполненная разработка модулей (модернизация) подсистем. |
|  | 2.1.2.2. | Разработка программных модулей (адаптеров) для сервисной шины и процедур импорта данных. | Разработанные программные модули (адаптеры) для сервисной шины и процедуры импорта данных. |
|  | 2.1.2.3. | Доработка необходимых отчетных форм. | Утвержденные разработанные отчетные формы. |
|  | 2.1.2.4. | Проверка массива данных на непротиворечивость, целостность и соответствие нормативным документам. | Согласованный перечень данных. |
| 2.2. | Разработка документов рабочего проекта |  | Утвержденная программно-техническая документация: Общее описание системы; Описание информационного обеспечения системы; Описание программного обеспечения; Описание организации информационной базы; Руководство администратора; Руководство пользователя; Описание комплекса технических средств; Схема структурная комплекса технических средств; Программа и методика испытаний. |
| 3. | Проведение инвентаризации и передача сведений в ИСОГД. |  | Проведенная инвентаризация. Акт о завершении инвентаризации и передачи сведений в ИСОГД. |
| 3.1. | 1стадия 25% | Проведение инвентаризации и передача в ИСОГД сведений о документах и материалах развития территорий и иных, необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержащихся в документах, принятыми органами государственной власти или органами местного самоуправления. | Акт о проведении инвентаризации - 1 стадия работ; |
| 3.2. | 2стадия 45% |  | Акт о проведении инвентаризации - 2 стадия работ; |
| 3.3. | 3стадия 30% |  | Акт о проведении инвентаризации - 3 стадия работ. |
| Блок 4. | Установка и настройка (программного обеспечения) АИСОГД, обучение специалистов. |  | Акт о настройке ПО АИСОГД |
| 4.1. | Приведение существующих информационных ресурсов к системе требований АИСОГД. |  | Отчет. Акт о выполнении работ. |
| 4.2. | Установка и настройка Системы на полигоне Заказчика. Подготовка программы обучения пользователей (1этап обучения) |  | Установленное программное обеспечение к предварительным испытаниям. Согласованная программа обучения. |
|  | 4.2.1. | Установка версии прикладной системы на серверах СУБД и сервере приложений | Выполненная установка. |
|  | 4.2.2. | Установка версии прикладной системы на рабочих станциях для отладки системы (при необходимости) | Выполненная установка. |
|  | 4.2.3. | Импорт данных из существующих АРМ (подсистем) ДПиР. | Выполненный импорт данных из существующих АРМ (систем) ДПиР. Акт о выполнении работ. |
|  | 4.2.4. | Подготовка отладочного массива данных. Первоначальный ввод согласованного массива данных по результатам инвентаризации. | Акт о первоначальном вводе отладочного массива данных. |
| Блок 5. | Внедрение ИСОГД. Запуск АИСОГД в опытную эксплуатацию. |  | Акт ввода в опытную эксплуатацию: 1.Программа опытной эксплуатации 2.Акт приемки в опытную эксплуатацию. |
| 5.1. | Настройка прав доступа, рабочих мест пользователей. Обеспечение процедуры ввода информации и выдачи документов ИСОГД, в т.ч. за плату. Отладка программно-технических решений. |  | Протокол комплексного тестирования. Отлаженный комплекс программно-технических средств. |
| 5.2. | Обучение пользователей (администраторов) Системы -2 этап обучения. |  | Акт о выполнении программы обучения. |
| 5.3. | Предварительные испытания. (Запуск системы АИСОГД). Сдача Системы в опытную эксплуатацию. |  | Акт о проведенных испытаниях. |
|  | 5.3.1. | Размещение ресурсов и документов в АИСОГД. | Акт о размещении ресурсов и документов в АИСОГД. |
|  | 5.3.2. | Подключение внешних систем. | Выполненное подключение внешних систем. Акт о подключении. |
| Блок 6. | Доработка и оптимизация работы АИСОГД |  |  |
| 6.1. | Обеспечение эксплуатационного режима работы АИСОГД. Доработка функционала ПО, обеспечение оптимизации и автоматизации процессов (в т.ч. ввода /вывода) информации |  |  |
|  | 6.1.1 | Консультация пользователей по вопросам эксплуатации Системы. | Отчет о проведенных консультациях для пользователей по вопросам эксплуатации Системы. |
|  | 6.1.2. | Доработка функционала Программного Обеспечения АИСОГД, обеспечение оптимизации процессов ввода / вывода информации. | Технический отчет. Доработанная техническая документация. |
|  | 6.1.3 | Выполнение доработок Системы по результатам опытной эксплуатации. Отладка технических решений, согласно сформированному списку замечаний. | Акт об отладке технических решений в результате опытной эксплуатации. |
|  | 6.1.4. | Завершение опытной эксплуатации. Комплексные пуско-наладочные работы. | Акт о завершении работ в режиме опытной эксплуатации. |
| 7. | Промышленная эксплуатация. Обеспечение эксплуатационного режима. |  | Акт сдачи-приема в постоянную эксплуатацию. |
| 7.1. | Приемочные испытания по результатам опытной эксплуатации. Сдача в промышленную эксплуатацию. (Установка и настройка на территории Заказчика версии Системы, доработанной по результатам опытной эксплуатации.) |  | Выполненная установка ПО Системы, доработанной по результатам опытной эксплуатации. Акт приема-сдачи в промышленную эксплуатацию. |
|  | 7.1.1. | Внесение информации из утвержденного Генплана города Перми в разделы ИСОГД..Обеспечение эксплуатационного режима. | Генеральный план в электронном виде. |

# Приложение  № 2

# к муниципальному контракту на оказание

# услуг по приему в работу АИСОГД.

# Календарный план работ

| № этапа | Наименование работ | Стоим. работ (тыс. руб.) | Срок выполнения работ (календарные дни) | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Анализ работоспособности по взаимодействию подсистем и компонентов Системы. Состав информации, оценка технических решений по взаимообмену информацией и приведению к единой системе требований. Проверка возможностей просмотра, редактирования и удаления пространственной и семантической информации. |  | 30 | Протокол результатов тестирования. Аннотационный отчет, содержащий выводы о качестве работы с пространственной, семантической и атрибутивной информацией по категориям объектов, указанных в ТЗ на создание ИСОГД. Аннотационный отчет о качестве реализации механизмов восстановления БД и ПО Системы. |
| 3. | Диагностика реализации требований и механизмов восстановления работоспособности ПО, восстановления исходных данных и резервных копий (созданию резервных копий), механизмов защиты от несанкционированного доступа в Системе. Диагностика работоспособности инструментов администрирования ПО, по реализации функций, по настройке и определению прав доступа и возможности расширения прав доступа. Архивирование протоколов работы Системы и пользователей. |  |  |  |
| 4. | Диагностика работоспособности следующих подсистем: - многомерного анализа данных - мониторинга -реестру документов ИСОГД - публикации данных - предоставления сведений - интеграционной подсистеме -сбора и размещения данных в АИСОГД. -ведения адресного реестра - импорту данных - WEB- порталу - администрирования данных. Диагностика работоспособности выполненных программных модулей по процедуре импорта, в т.ч. модулей регулярной загрузки информации. Анализ реализации аудита Системы. |  |  | Экспертное заключение о работоспособности подсистем (выводы по каждой подсистеме). Предложения по устранению замечаний и недоработок. Заключение о реализации аудита Системы. |
| 5. | Анализ по реализации визуальных форм доступа к атрибутивной информации. Диагностика интерфейса пользователя на однозначность, удобство, устойчивость общения пользователей. |  | 35 | Аннотационный отчет |
| 6. | Оценка функциональной реализации экспорта- импорта массивов, документов, пространственных данных; Проверка состояния работ по первоначальной и периодической загрузке массивов, документов, сведений; Оценка реализации функций передачи и обновления данных, формирования запросов по территории, параметрам объектов предполагаемых к размещению, отслеживания состояния заявок. |  | 35 | Аннотационный отчет |
| 7. | Анализ о работоспособности выполненных программных модулей для сервисной шины и процедур импорта, проверка механизмов реализации по функционированию интеграционной подсистемы, с учетом работы модулей взаимодействия ИСОГД, интеграционной поддержки между внешними пользователями и поставщиками сведений, информационных ресурсов. |  | 40 | Отчет в соответствии п.6. данного ТЗ |
| 8. | Проверка реализации интеграции с модулями подразделений администрации, функционировании интеграционной подсистемы, возможности самостоятельной подписки на сообщения и прием от пользователей, самостоятельной подписки на различные сервисы, доступ к интеграционной подсистеме через WEB – интерфейc. |  | 40 |  |
| 9. | Диагностика реализации функций по подготовке и формированию отчетов, возможность подготовки новых промежуточных и итоговых отчетов (отчетные формы выходных документов). Автоматическое формирование аналитических, статистических отчетов и тематических карт, содержащих сведения ИСОГД по дополнительному заданию ( в т.ч. проверка на формирование типовых форм документов и отчетов с фрагментами плана территории для выдачи на печать и возможностей расширения редактирования). Реализация функций поиска и выборок по различным критериям. |  | 45 | Отчет в соответствии п.6. данного ТЗ Выводы о программной реализации механизмов ведения ИСОГД, обеспечения процедур ввода, размещения, хранения и выдачи данных и документов (функциональных возможностях ПО). |
| 10. | Анализ по реализации обеспечения процедур и механизмов ввода, размещения данных (в т.ч. по хранению отсканированных образов документов), предоставления данных, в соответствии со стандартами и разрабатываемыми регламентами. Анализ по размещению ресурсов и документов АИСОГД. Проверка выполненного подключения внешних Систем. Оценка программной реализации механизма ведения книг ИСОГД. Проверка функциональных возможностей разработанного ПО, с учетом «Положения об организации структуры, порядка ведения ИСОГД, предоставления документов, сведений и материалов, в т.ч. за плату» и возможностей изменения структуры разделов и создания новых внешних подключений. |  | 45 |  |
| 11. | Оценка работ и анализ по подготовке к проведению инвентаризации документов градостроительной деятельности, в т.ч. оценка полноты описания атрибутивной информации. |  | 50 | Аннотационный отчет |
| 12. | Оценка программы 1-го этапа обучения пользователей Системы, оценка квалификации персонала, в соответствии с планом обучения и оборудования рабочих мест пользователей, администраторов Системы. |  | 50 | Выводы о проведении мероприятий по обучению (в т.ч. о качестве материалов по обучению.) |
| 13. | Анализ ( и диагностика) возможностей модернизации протоколов обмена, расширения прикладных функций, модернизации основных режимов доступа к информации в пользовательском и административном режимах, возможностей внесения изменений (в т.ч. редактирования) данных. |  | 55 | Заключение о готовности Системы к проведению опытной эксплуатации. Рекомендации по модернизации системы, основных режимов доступа в пользовательском и административном режимах. Предложения по обеспечению успешного проведения эксплуатации; |
| 14. | Анализ результатов проведения приемочных испытаний по Запуску Системы в работу и готовности к проведению опытной эксплуатации. Оказание помощи в проведении успешной эксплуатации, по вопросам функционирования Системы, требующим специальной квалификации. |  | 55 |  |
| 15. | ИТОГО: | 400.00 | 55 | Заключение. Рекомендации по устранению недоработок и наполнению Системы. |

Примечание: В итоговый отчет должны войти выводы в соответствии с составом и результатами работ п.5., п.6. настоящего ТЗ  и данным календарным планом.

Начальник УИОГД                                                                                            Ю.В. Булатов