Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет стоимости работ** | | | | | | | | |  |
| **по содержанию остановочных комплексов ( 66 шт)** | | | | | | | | |  |
| **зима (98 суток с 8 января 2012г по 14 апреля 2012г)** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | зима 98 сут. | | | | | |
| Норма времени на ед.изм. | Периодичность | чел/час | | Итого | |
|
| нормы вр. о сод.дом-ий, п.2.2.1.1., с.4 | Подметание территории от свежевыпавшего снега (толщиной слоя до 2см). Сгрести снег в кучи или валы (ежедневно) | 1000м2 | 1,32 | 2,33 | 98 | 82,73 | | 24 935,55 | |
| нормы вр. о сод.дом-ий, п.2.2.1.7., с.6 | Очистка от уплотненного снега 70% от площади, сдвинуть снег в валы/кучи (ежедневно) | 1000м2 | 0,924 | 29,83 | 98 | 82,73 | | 223 467,48 | |
| нормы вр. о сод.дом-ий, п.2.2.1.4., с.5 | подсыпка песком (1 раз в 1 сут) (ежедневно) | 1000м2 | 1,32 | 2,17 | 98 | 82,73 | | 23 223,24 | |
| 0,2м3 на 1000м2/раз | затраты на песок | м3/1000м2 | 1,32 | 0,2 | 98 | 268,30 | | 6 941,46 | |
| нормы вр. о сод.дом-ий, п.2.2.1.28., с.10 | Очистка урн от мусора (ежедневно) | шт | 94 | 0,081 | 98 | 82,73 | | 61 730,81 | |
| калькуляция МБУ | вывоз снега | т | 162,58 |  |  | 172,02 | | 27 967,01 | |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  | | **368 265,54** | |