УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Чащухин В.И

«     » февраля 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров и заездных карманов в Орджоникидзевском районе города Перми на 2012 год.

Для субъектов малого предпринимательства.

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров и заездных карманов в Орджоникидзевском районе города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 6 419 180 рублей 45 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Локальный сметный расчет на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров и заездных карманов в Орджоникидзевском районе города Перми (Приложение №1). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные контрактом. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с момента приемки работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 128 383 рубля 61 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 02.03.2012г. 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 07.03.2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 11.03.2012г |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения контракта, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров и заездных карманов в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения работ с 15 апреля по 25 августа 2012 года.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Перечень объектов проведения текущего ремонта прочих элементов автомобильных дорог (тротуаров):

| № | Место расположения (адрес) | Участок от | Участок до |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Бушмакина | Ул. Бушмакина, 6 | Ул. Бушмакина, 22 |
| 2 | Ул. Вильямса | Ул. Вильямса, 45/1 | Ул. Вильямса, 45 |
| 3 | Ул. Писарева | Ул. Писарева, 7 | Ул. Писарева, 9 |
| 4 | Ул. Кавказская | Ул. Белозерская | Ул. Щербакова, 33 |
| 5 | Ул. Гайвинская |  | Ул. Гайвинская, 4 |
| 6 | Ул. Бумажников | Ул. Бумажников, 20 | Ул. Железнодорожная |
| 7 | Ул. Никитина | Ул. Вильямса, 12 | Ул. Вильямса, 37в |
| 8 | Ул. Газонная | Ул. Косякова | Ул. Газонная, 21 |
| 9 | Ул. Веденеева | Ул. Кронита | Ул. Веденеева, 51 |
| 10 | Ул. Пулковская | Ул. Пулковская, 7 | Ул. Пулковская, 9 |

Состав работ проведения текущего ремонта тротуаров:

- Разборка покрытий, оснований и грунта.

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км

- Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования.

- Планировка площадей бульдозером.

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 10 км

- Регулирование высотного положения крышек колодцев.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС.

- Устройство оснований из щебня.

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.20.8. с разборкой грунта вручную.

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.30.15. с разборкой грунта вручную.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси тип В марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см.

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли.

- Посев газонов газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную.

Перечень объектов проведения текущего ремонта прочих элементов автомобильных дорог (парковочных карманов):

| № | Место расположения (адрес) | Участок от | Участок до |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Бушмакина | Ул. Бушмакина, 12 | Ул. Бушмакина, 22 |
| 2 | Ул. Льва Лаврова |  | Ул. Льва Лаврова, 18 |
| 3 | Ул. Вильямса |  | Ул. Вильямса, 45 |
| 4 | Ул. Пулковская |  | Ул. Пулковская, 7 |

Состав работ проведения текущего ремонта парковочных карманов:

- Разборка покрытий, оснований и грунта.

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км.

- Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования.

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.30.15. с разборкой грунта вручную.

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 10 км.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Регулирование высотного положения крышек колодцев.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС.

- Устройство оснований из щебня фракции 20-40 с расклинцовкой щебнем фракции 5-10

- Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала.

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона выравнивающего слоя из мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I (по ГОСТ 9128-2009) (расход 0,07272т/м2 на каждые 3 см толщины слоя)

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000309т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий проезжей части однослойных из асфальтобетонной смеси  тип Б марка I (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 6 см

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

      - Работы вести в соответствии прилагаемой схемы, выдаваемой на момент заключения контракта.

      - Границы работ объектов текущего ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

      - Строительный мусор использовать на нужды района по решению Заказчика.

      - Работы по устройству асфальтобетонного покрытия подъездных дорог производить с использованием асфальтоукладчика.

Условия выполнения работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе города Перми.

- Наименование работ по каждому объекту подлежащих текущему ремонту заездных карманов и тротуаров выдается Заказчиком в письменном виде Подрядчику на момент заключения контракта.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту тротуаров и заездных карманов – не менее 24 месяца со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту подъездных дорог и тротуаров производятся согласно приложению № 1.

- Работы выполняются согласно Перечню объектов по текущему ремонту подъездных дорог и тротуаров в Орджоникидзевском районе города Перми.

- Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения (СНиП 35-01-2001).

- Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м

11.	Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ по объекту: "Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе города Перми." (приложение №3 и №4  к техническому заданию).

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

к качеству выполнения работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров и заездных карманов в Орджоникидзевском районе города Перми.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров и заездных карманов в Орджоникидзевском районе города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при текущем ремонте прочих элементов автомобильных работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Общие параметры |  |
| Невыполнение предписаний Заказчика по следующим пунктам: - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ -производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 30 тыс.руб. за каждое выписанное предписание |
| Невыполнение в срок предписаний Заказчика по текущему содержанию объекта (уборка бытового и строительного мусора) | 15 тыс.руб. за каждое неисполненное предписание |
| Основания и покрытия дорожных одежд из смеси, щебеночно-песчаной смеси, щебня |  |
| Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от требуемых размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
| От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
| От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| Уплотнение |  |
| Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
| Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| Марка по дробимости щебня |  |
| Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85* | Снижение не производится |
| Не соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85 | работа не принимается с 1 партии |
| Асфальтобетонное покрытие |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Работа не принимается |
| Ширина покрытия (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
| Отклонение от требуемого значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
| Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
| отклонение от требуемых значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
| отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| Ровность (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
| До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждый замер |
| Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 тыс. руб. за каждый замер или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Поперечные сопряжение |  |
| Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
| На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работа не принимается |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Продольное сопряжение |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| Уплотнение покрытия (из расчета 3 контрольных вырубки на 7000м2) |  |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям | Снижение не производится |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| Водонасыщение образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям | Снижение не производится |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% от 1 партии |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
| Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого до 0,01 | Снижение на 20% от партии |
| Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований до 0,2МПа | Снижение на 20% от партии |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
| Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа При 00С выше требуемого до 0,1 МПа | Снижение на 20% от 1 партии |
| Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа При 00С выше требуемого на 0,2 МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | Работа не принимается |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 22 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 24 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 9128-97 | С попр. (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 27 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 28 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 29 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 30 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 31 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 32 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 33 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 37 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 38 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 39 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 40 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 41 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 42 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 43 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 44 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |

Приложение № 3

к техническому заданию

| График выполнения работ по объекту: "Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров в Орджоникидзевском районе города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Начало | Окончание | 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 |
| 1 | Ул. Бушмакина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Вильямса |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Писарева |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Кавказская |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Гайвинская |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Бумажников |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Никитина |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Газонная |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Веденеева |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Пулковская |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к техническому заданию

| График выполнения работ по объекту: "Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт заездных карманов в Орджоникидзевском районе города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Начало | Окончание | 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 |
| 1 | Ул. Бушмакина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Льва Лаврова |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Вильямса |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Пулковская |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к техническому заданию

Технические требования к выполнению работ по установке бортового камня БР 100.30.15:

Последовательность работ по установке бортовых камней следующая:

- устройство траншей под бетонное основание;

- инструментальная разбивка;

- подготовка земляного полотна;

- устройство подстилающего слоя из щебня;

- установка опалубки;

- устройство цементобетонного  основания;

- установка бортовых камней;

- укладка цементобетона в опалубку;

- заделка и расшивка швов;

- укладка асфальтобетона, толщиной 5см, шириной 0,5 м от борта.

Бортовые камни устанавливаются вручную с применением специальных приспособлений. Перед установкой бортовых камней по тщательно выровненному и уплотненному земляному полотну распределяется песчаный подстилающий слой толщиной 10 см, по которому устраивают бетонное основание толщиной 10 см (подушку). Установку бортовых камней производят по шнуру, натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верх  кромки камней. Верх бортового камня должен возвышаться над бровкой покрытия на 15-20 см. Верх бортового камня должен соответствовать верху асфальтобетонного покрытия тротуара. С двух сторон бортового камня устраивают бетонную обойму с высотой 10 см в деревянной или металлической опалубке. Лучшим материалом для основания является бетон. Обычно применяют бетон марки (по прочности на сжатие) 100-200.

Рис.1.

Рис.1. . Схема установки бортового камня БР 100.30.15.

Приложение №6

к техническому заданию

Технические требования к выполнению работ по установке бортового камня БР 100.20.8:

Последовательность работ по установке бортовых камней следующая:

- устройство траншей под бетонное основание;

- инструментальная разбивка;

- подготовка земляного полотна;

- устройство подстилающего слоя из щебня;

- установка опалубки;

- устройство цементобетонного  основания;

- установка бортовых камней;

- укладка цементобетона в опалубку;

- заделка и расшивка швов;

- укладка асфальтобетона, толщиной 5см, шириной 0,5 м от борта.

Бортовые камни устанавливаются вручную с применением специальных приспособлений. Перед установкой бортовых камней по тщательно выровненному и уплотненному земляному полотну распределяется песчаный подстилающий слой толщиной 10 см, по которому устраивают бетонное основание толщиной 7 см (подушку). Установку бортовых камней производят по шнуру, натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верх  кромки камней. Верх бортового камня должен возвышаться над проезжей частью на 10 см. Верх бортового камня должен соответствовать верху асфальтобетонного покрытия тротуара. С двух сторон бортового камня устраивают бетонную обойму с высотой 5 см в деревянной или металлической опалубке. Лучшим материалом для основания является бетон. Обычно применяют бетон марки (по прочности на сжатие) 100-200.

Рис.1.

Рис.1. Схема установки бортового камня БР 100.20.8.

Приложение №7

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров и заездных карманов по ул.Бушмакина, ул.Льва Лаврова, ул.Вильямса, ул.Писарева, ул.Кавказская, ул.Гайвинская, ул.Бумажников, ул.Никитина, ул.Газонная, ул.Веденеева, ул.Пулковская в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 6419180,45 руб.

- Средства  на оплату труда 1110306,26 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. заездные карманы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-014-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,1385 | 5042,38 | 191,80 | 4847,33 847,84 | 698,37 | 26,56 | 671,36 117,43 | 24,59 3,41 | 70,89 9,82 |
| 2 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 193,9 | 11,42 |  | 11,42 | 2214,34 |  | 2214,34 |  |  |
| 3 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,39 | 615,13 | 615,13 |  | 855,03 | 855,03 |  | 76,7 106,61 |  |
| 4 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,56 | 42,98 | 42,98 |  | 410,89 | 410,89 |  |  |  |
| 5 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 9,56 | 22,04 |  | 22,04 | 210,70 |  | 210,70 |  |  |
| 6 | Текущая цена | Утилизация (захоронение) стр.мусора на полигоне ТБО | тн | 9,56 | 484,21 | 484,21 |  | 4629,05 | 4629,05 |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,564 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 464,51 | 3512,66 | 842,70 | 2669,96 261,98 | 179,8 101,41 | 45,63 25,74 |
| 8 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 111,672 | 42,98 | 42,98 |  | 4799,66 | 4799,66 |  |  |  |
| 9 | ФЕРр68-12-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 покрытия | 0,18 | 4012,39 | 56,16 | 3956,23 175,15 | 722,23 | 10,11 | 712,12 31,53 | 7,2 1,3 | 11,5 2,07 |
| 10 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 129,492 | 11,42 |  | 11,42 | 1478,80 |  | 1478,80 |  |  |
| 11 | ФЕРр68-12-10 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм | 1000 м2 покрытия | 0,146 | 10952,80 | 154,36 | 10798,44 467,40 | 1599,11 | 22,54 | 1576,57 68,24 | 19,79 2,89 | 30,39 4,44 |
| 12 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из асфальтовой крошки | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,146 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 518,89 | 28,57 | 487,83 41,02 | 24,19 3,53 | 20,6 3,01 |
| 13 | ФЕРр68-37-2 Доп. Пр.Минрегиона от 24.12.10 №776 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 м2 разобранной поверхности | 1,4 | 123,58 | 14,22 | 4,36 | 173,01 | 19,91 | 6,10 | 1,74 2,44 |  |
| 14 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,65 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 1548,20 | 81,95 | 1455,15 122,16 | 15,72 10,22 | 14,81 9,63 |
| 15 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 79,3 | 60,00 |  |  | 4758,00 |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,13 | 13074,39 | 503,76 | 4858,28 591,75 | 1699,67 | 65,49 | 631,58 76,93 | 62,27 8,1 | 45 5,85 |
| 17 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,534 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59 550,38 | 14103,61 | 161,25 | 2331,23 293,90 | 36,96 19,74 | 41,95 22,4 |
| 18 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 1000 м2 основания | -0,38 | 4608,63 |  | 715,23 90,45 | -1751,28 |  | -271,79 -34,37 |  | 7,53 -2,86 |
| 19 | ФССЦ-408-0014 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -8,01 | 146,90 |  |  | -1176,67 |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-408-0013 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 8,01 | 155,94 |  |  | 1249,08 |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | -86,54 | 103,00 |  |  | -8913,62 |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 86,54 | 108,40 |  |  | 9380,94 |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000618т/м2) | 1 т | 0,544 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 855,08 |  | 21,54 4,17 |  | 0,66 0,36 |
| 24 | ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,5603 | 1487,60 |  |  | -833,50 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-101-4960 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 | т | 0,5603 | 1961,63 |  |  | 1099,10 |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр68-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,63994 | 50446,55 | 292,70 | 3689,91 412,32 | 32282,77 | 187,31 | 2361,32 263,86 | 29,99 19,19 | 29,9 19,13 |
| 27 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000309тм2) | 1 т | 0,272 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 427,54 |  | 10,77 2,08 |  | 0,66 0,18 |
| 28 | ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,2802 | 1487,60 |  |  | -416,83 |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-101-4960 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 | т | 0,2802 | 1961,63 |  |  | 549,65 |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,88 | 54732,40 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 48164,51 | 324,24 | 2099,87 231,04 | 38,3 33,7 | 19,08 16,79 |
| 31 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент толщины ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия | 0,88 | 25943,56 | 3,48 | 12,40 | 22830,33 | 3,06 | 10,91 | 0,36 0,32 |  |
| 32 | ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -127,6 | 535,50 |  |  | -68329,80 |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ-410-0002 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б | т | 127,6 | 519,00 |  |  | 66224,40 |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР01-02-057-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0896 | 920,40 | 920,40 |  | 82,47 | 82,47 |  | 118 10,57 |  |
| 35 | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0896 | 663,75 | 663,75 |  | 59,47 | 59,47 |  | 88,5 7,93 |  |
| 36 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,81 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 7988,13 | 1164,99 | 144,15 16,62 | 76,08 137,7 | 0,68 1,23 |
| 37 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 181 | 63,12 |  |  | 11424,72 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕР01-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,065 | 23,33 |  | 23,33 5,13 | 1,52 |  | 1,52 0,33 |  | 0,38 0,02 |
| 39 | ФЕР01-01-014-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,012 | 5042,38 | 191,80 | 4847,33 847,84 | 60,51 | 2,30 | 58,17 10,17 | 24,59 0,3 | 70,89 0,85 |
| 40 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 16,8 | 11,42 |  | 11,42 | 191,86 |  | 191,86 |  |  |
| 41 | ФЕР27-03-008-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 2,911 | 1865,95 | 447,88 | 1418,07 170,66 | 5431,78 | 1303,78 | 4128,00 496,79 | 57,42 167,15 | 12,43 36,18 |
| 42 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 13,05 | 615,13 | 615,13 |  | 8027,45 | 8027,45 |  | 76,7 1000,94 |  |
| 43 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 567,844 | 42,98 | 42,98 |  | 24405,94 | 24405,94 |  |  |  |
| 44 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 567,844 | 22,04 |  | 22,04 | 12515,28 |  | 12515,28 |  |  |
| 45 | Текущая цена | Утилизация (захоронение) стр.мусора на полигоне ТБО | тн | 567,844 | 484,21 | 484,21 |  | 274955,74 | 274955,74 |  |  |  |
| 46 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,476 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 464,51 | 2964,59 | 711,21 | 2253,38 221,11 | 179,8 85,58 | 45,63 21,72 |
| 47 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 94,248 | 42,98 | 42,98 |  | 4050,78 | 4050,78 |  |  |  |
| 48 | ФЕРр68-12-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 покрытия | 1,3454 | 4012,39 | 56,16 | 3956,23 175,15 | 5398,27 | 75,56 | 5322,71 235,65 | 7,2 9,69 | 11,5 15,47 |
| 49 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 227,448 | 11,42 |  | 11,42 | 2597,46 |  | 2597,46 |  |  |
| 50 | ФЕРр68-37-2 Доп. Пр.Минрегиона от 24.12.10 №776 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 м2 разобранной поверхности | 1,75 | 123,58 | 14,22 | 4,36 | 216,27 | 24,89 | 7,63 | 1,74 3,05 |  |
| 51 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,48 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 3525,12 | 186,58 | 3313,26 278,15 | 15,72 23,27 | 14,81 21,92 |
| 52 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 180,56 | 60,00 |  |  | 10833,60 |  |  |  |  |
| 53 | ФЕР27-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 28,884 | 3037,68 | 221,99 | 273,89 35,00 | 87740,35 | 6411,96 | 7911,04 1010,94 | 26,24 757,92 | 3,17 91,56 |
| 54 | ФЕР27-07-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 дорожек и тротуаров | -17,53 | 464,54 | 9,14 | 18,00 2,02 | -8143,39 | -160,22 | -315,54 -35,41 | 1,08 -18,93 | 0,2 -3,51 |
| 55 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000618т/м2) | 1 т | 2,166 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 3404,58 |  | 85,77 16,59 |  | 0,66 1,43 |
| 56 | ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -2,231 | 1487,60 |  |  | -3318,84 |  |  |  |  |
| 57 | ФССЦ-101-4960 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 | т | 2,231 | 1961,63 |  |  | 4376,40 |  |  |  |  |
| 58 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 3,5044 | 54732,40 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 191804,22 | 1291,20 | 8362,27 920,05 | 38,3 134,22 | 19,08 66,86 |
| 59 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 3,5044 | 12971,78 | 1,74 | 6,20 | 45458,31 | 6,10 | 21,73 | 0,18 0,63 |  |
| 60 | ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -423,31 | 535,50 |  |  | -226682,51 |  |  |  |  |
| 61 | ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 423,31 | 480,00 |  |  | 203188,80 |  |  |  |  |
| 62 | ФЕР01-02-057-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,47 | 920,40 | 920,40 |  | 432,59 | 432,59 |  | 118 55,46 |  |
| 63 | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,47 | 663,75 | 663,75 |  | 311,96 | 311,96 |  | 88,5 41,6 |  |
| 64 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 27,36 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 120748,71 | 17609,99 | 2178,95 251,16 | 76,08 2081,55 | 0,68 18,6 |
| 65 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 2479 | 22,36 |  |  | 55430,44 |  |  |  |  |
| 66 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 257 | 63,12 |  |  | 16221,84 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Газоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 11,5 | 2296,10 | 317,60 |  | 26405,15 | 3652,40 |  | 40 460 |  |
| 68 | ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -10,45 | 702,93 | 43,43 |  | -7346,29 | -453,88 |  | 5,47 -57,17 |  |
| 69 | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 11,5 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 7693,27 | 582,82 | 3466,10 365,47 | 5,99 68,89 | 2,74 31,51 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 1038030,47 | 357204,40 | 70922,10 5267,59 | 5283,21 | 420,4 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 3984260,17 | 1043776,59 | 378886,98 66529,67 | 5283,21 | 420,4 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пересчет в цены 4кв. 2012г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,02; ЗПМ=12,63; МАТ=4,2 (Поз. 1, 38-39, 3, 7, 12, 14-25, 27-32, 36-37, 41-42, 46, 51-60, 64-66, 9, 11, 13, 26, 33, 48, 50, 61, 34-35, 62-63, 67-69) |  |  |  |  |  |  |  | 2670747,33 | 511165,71 | 207888,91 61262,07 |  |  |
| перевозка 4кв. 2011г. ПЗ=6,21 (ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; МАТ=6,21) (Поз. 2, 5, 10, 40, 44, 49, 4, 8, 43, 47) |  |  |  |  |  |  |  | 275482,45 | 175406,48 | 100075,97 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 936857,97 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 11196,37) (Поз. 34-35, 62-63) |  |  |  |  |  |  |  | 7613,53 |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 1980,26) (Поз. 1, 38-39) |  |  |  |  |  |  |  | 1599,06 |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 209073,75) (Поз. 4, 8, 43, 47) |  |  |  |  |  |  |  | 209073,75 |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 11867,15) (Поз. 9, 11, 13, 26, 33, 48, 50, 61) |  |  |  |  |  |  |  | 10490,56 |  |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 52374,21) (Поз. 67-69) |  |  |  |  |  |  |  | 51195,79 |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 544229,73) (Поз. 3, 7, 12, 14-25, 27-32, 36-37, 41-42, 46, 51-60, 64-66) |  |  |  |  |  |  |  | 656885,28 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 518865,29 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*(0.85*0,8) ФОТ (от 11196,37) (Поз. 34-35, 62-63) |  |  |  |  |  |  |  | 3426,09 |  |  |  |  |
| 50%*(0.85*0,8) ФОТ (от 1980,26) (Поз. 1, 38-39) |  |  |  |  |  |  |  | 673,29 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 209073,75) (Поз. 4, 8, 43, 47) |  |  |  |  |  |  |  | 125444,25 |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 11867,15) (Поз. 9, 11, 13, 26, 33, 48, 50, 61) |  |  |  |  |  |  |  | 5696,23 |  |  |  |  |
| 90%*(0.85*0,8) ФОТ (от 52374,21) (Поз. 67-69) |  |  |  |  |  |  |  | 32053,02 |  |  |  |  |
| 95%*(0.85*0,8) ФОТ (от 544229,73) (Поз. 3, 7, 12, 14-25, 27-32, 36-37, 41-42, 46, 51-60, 64-66) |  |  |  |  |  |  |  | 351572,41 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 5439983,43 |  |  | 5283,21 | 420,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2561596,68 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 378886,98 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1110306,26 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 936857,97 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 518865,29 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 979197,02 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 6419180,45 |  |  | 5283,21 | 420,4 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								          _________ 2012 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2012 года № ___) заключили настоящий  Контракт о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство лично (без привлечения субподрядчика) выполнить работу по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров и заездных карманов  в Орджоникидзевском районе города Перми  согласно Перечню Технического задания (приложение  № 1 к контракту) и сдать её результат Заказчику.

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

техническим заданием (Приложение № 1),

локальным сметным расчетом (Приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работы выполняются с 15 апреля 2012 года по 25 августа 2012 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта составляет: __________ (_______) рублей, без дальнейшей  индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы  на  уплату  налогов и сборов и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ  в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результата  работ производится по факту  его предъявления к сдаче.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата, выполненных Подрядчиком  работ являются:  исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа   текущего месяца.

3.5. Порядок расчетов за выполненные  работы:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта  и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. Оплата результата  выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков    в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков  работ , Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить  недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком  локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат в установленный срок.

5.1.3. Вести  Общий журнал работ (форма  КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма  КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право производства работ,  ведения журнала формы КС-6. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование ремонтируемого объекта  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок их устранения;

-  производить проверку  журнала  формы КС-6 и делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить и утвердить локальный сметный расчет на работы, указанные в п. 1.1  контракта.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Заказчик вправе потребовать уплату пеней в размере  1% от общей стоимости подлежащих  сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков Заказчику имеет право потребовать уплату  пеней в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ  Заказчику вправе потребовать уплату штраф в размере  30000 рублей за каждый факт нарушения.

7.7. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.3 контракта,  Заказчик имеет право потребовать уплату  штрафа в размере 30000 рублей.

7.8. За невыполнение предписаний Заказчика по пунктам: несвоевременное ведение исполнительной документации; нарушение технологии ведения работ, производство  работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения, отсутствие общего журнала   работ, невыполнение требований по текущему содержанию объекта (уборка бытового и строительного мусора)  ответственность наступает в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

7.9. Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству  работ  в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

7.10. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика  Подрядчик вправе потребовать уплату пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае систематического (более 2-раз) нарушения   Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов (приложение № 2 к Техническому заданию). При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения  контракта.

10.1.Обеспечение исполнения контракта составляет  10 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет          _______________ рублей  _________ копеек в виде:

- банковской гарантии,

- договора поручительства,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по  контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в  контракте.

При расторжении настоящего  контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по  контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по  контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 настоящего договора.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, при недостижении соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор ____________ Н.И.Некрасов м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров и заездных карманов в Орджоникидзевском районе города Перми.

Срок выполнения работ с 15 апреля по 25 августа 2012 года.

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Перечень объектов проведения текущего ремонта прочих элементов автомобильных дорог (тротуаров):

| № | Место расположения (адрес) | Участок от | Участок до |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Бушмакина | Ул. Бушмакина, 6 | Ул. Бушмакина, 22 |
| 2 | Ул. Вильямса | Ул. Вильямса, 45/1 | Ул. Вильямса, 45 |
| 3 | Ул. Писарева | Ул. Писарева, 7 | Ул. Писарева, 9 |
| 4 | Ул. Кавказская | Ул. Белозерская | Ул. Щербакова, 33 |
| 5 | Ул. Гайвинская |  | Ул. Гайвинская, 4 |
| 6 | Ул. Бумажников | Ул. Бумажников, 20 | Ул. Железнодорожная |
| 7 | Ул. Никитина | Ул. Вильямса, 12 | Ул. Вильямса, 37в |
| 8 | Ул. Газонная | Ул. Косякова | Ул. Газонная, 21 |
| 9 | Ул. Веденеева | Ул. Кронита | Ул. Веденеева, 51 |
| 10 | Ул. Пулковская | Ул. Пулковская, 7 | Ул. Пулковская, 9 |

Состав работ проведения текущего ремонта тротуаров:

- Разборка покрытий, оснований и грунта.

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км

- Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования.

- Планировка площадей бульдозером.

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 10 км

- Регулирование высотного положения крышек колодцев.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС.

- Устройство оснований из щебня.

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.20.8. с разборкой грунта вручную.

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.30.15. с разборкой грунта вручную.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси тип В марка II (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 5 см.

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли.

- Посев газонов газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную.

Перечень объектов проведения текущего ремонта прочих элементов автомобильных дорог (парковочных карманов):

| № | Место расположения (адрес) | Участок от | Участок до |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Бушмакина | Ул. Бушмакина, 12 | Ул. Бушмакина, 22 |
| 2 | Ул. Льва Лаврова |  | Ул. Льва Лаврова, 18 |
| 3 | Ул. Вильямса |  | Ул. Вильямса, 45 |
| 4 | Ул. Пулковская |  | Ул. Пулковская, 7 |

Состав работ проведения текущего ремонта парковочных карманов:

- Разборка покрытий, оснований и грунта.

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км.

- Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования.

- Разборка и установка бортовых камней БР 100.30.15. с разборкой грунта вручную.

- Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 10 км.

- Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям.

- Регулирование высотного положения крышек колодцев.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС.

- Устройство оснований из щебня фракции 20-40 с расклинцовкой щебнем фракции 5-10

- Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала.

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона выравнивающего слоя из мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I (по ГОСТ 9128-2009) (расход 0,07272т/м2 на каждые 3 см толщины слоя)

- Розлив битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 (по ГОСТ Р 52128-2003) (норма расхода с учетом потерь 0,000309т/м2). Устройство с помощью укладчиков асфальтобетона асфальтобетонных покрытий проезжей части однослойных из асфальтобетонной смеси  тип Б марка I (по ГОСТ 9128-2009) толщиной 6 см

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

      - Работы вести в соответствии прилагаемой схемы, выдаваемой на момент заключения контракта.

      - Границы работ объектов текущего ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

      - Строительный мусор использовать на нужды района по решению Заказчика.

      - Работы по устройству асфальтобетонного покрытия подъездных дорог производить с использованием асфальтоукладчика.

Условия выполнения работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе города Перми.

- Наименование работ по каждому объекту подлежащих текущему ремонту заездных карманов и тротуаров выдается Заказчиком в письменном виде Подрядчику на момент заключения контракта.

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения № 2.

- Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложения № 2.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту тротуаров и заездных карманов – не менее 24 месяца со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту подъездных дорог и тротуаров производятся согласно приложению № 1.

- Работы выполняются согласно Перечню объектов по текущему ремонту подъездных дорог и тротуаров в Орджоникидзевском районе города Перми.

- Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения (СНиП 35-01-2001).

- Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м

11.	Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ по объекту: "Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе города Перми" (приложение №3 к техническому заданию).

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                 Подрядчик _____________

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

к качеству выполнения работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров и заездных карманов в Орджоникидзевском районе города Перми.

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров и заездных карманов в Орджоникидзевском районе города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при текущем ремонте прочих элементов автомобильных работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Общие параметры |  |
| Невыполнение предписаний Заказчика по следующим пунктам: - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ -производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 30 тыс.руб. за каждое выписанное предписание |
| Невыполнение в срок предписаний Заказчика по текущему содержанию объекта (уборка бытового и строительного мусора) | 15 тыс.руб. за каждое неисполненное предписание |
| Основания и покрытия дорожных одежд из смеси, щебеночно-песчаной смеси, щебня |  |
| Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от требуемых размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
| От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
| От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| Уплотнение |  |
| Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
| Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| Марка по дробимости щебня |  |
| Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85* | Снижение не производится |
| Не соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85 | работа не принимается с 1 партии |
| Асфальтобетонное покрытие |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Работа не принимается |
| Ширина покрытия (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
| Отклонение от требуемого значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
| Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| Более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
| отклонение от требуемых значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
| отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| Ровность (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
| До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждый замер |
| Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 тыс. руб. за каждый замер или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Поперечные сопряжение |  |
| Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
| На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работа не принимается |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| Продольное сопряжение |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| Уплотнение покрытия (из расчета 3 контрольных вырубки на 7000м2) |  |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
| Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям | Снижение не производится |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| Водонасыщение образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям | Снижение не производится |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% от 1 партии |
| Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
| Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого до 0,01 | Снижение на 20% от партии |
| Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований до 0,2МПа | Снижение на 20% от партии |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
| Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
| Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа При 00С выше требуемого до 0,1 МПа | Снижение на 20% от 1 партии |
| Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа При 00С выше требуемого на 0,2 МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | Работа не принимается |

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                 Подрядчик _____________

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 22 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 24 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 9128-97 | С попр. (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 27 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 28 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 29 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 30 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 31 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 32 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 33 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 37 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 38 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 39 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 40 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 41 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 42 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 43 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 44 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                 Подрядчик _____________

Приложение № 3

к техническому заданию

| График выполнения работ по объекту: "Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров в Орджоникидзевском районе города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Начало | Окончание | 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 |
| 1 | Ул. Бушмакина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Вильямса |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Писарева |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Кавказская |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Гайвинская |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Бумажников |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Никитина |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Газонная |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Веденеева |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Пулковская |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                                                                                              Подрядчик _____________

Приложение № 4

к техническому заданию

| График выполнения работ по объекту: "Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт заездных карманов в Орджоникидзевском районе города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Начало | Окончание | 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 |
| 1 | Ул. Бушмакина |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Льва Лаврова |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Вильямса |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Пулковская |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                                                                                    Подрядчик _____________

Приложение №5

к техническому заданию

Технические требования к выполнению работ по установке бортового камня БР 100.30.15:

Последовательность работ по установке бортовых камней следующая:

- устройство траншей под бетонное основание;

- инструментальная разбивка;

- подготовка земляного полотна;

- устройство подстилающего слоя из щебня;

- установка опалубки;

- устройство цементобетонного  основания;

- установка бортовых камней;

- укладка цементобетона в опалубку;

- заделка и расшивка швов;

- укладка асфальтобетона, толщиной 5см, шириной 0,5 м от борта.

Бортовые камни устанавливаются вручную с применением специальных приспособлений. Перед установкой бортовых камней по тщательно выровненному и уплотненному земляному полотну распределяется песчаный подстилающий слой толщиной 10 см, по которому устраивают бетонное основание толщиной 10 см (подушку). Установку бортовых камней производят по шнуру, натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верх  кромки камней. Верх бортового камня должен возвышаться над бровкой покрытия на 15-20 см. Верх бортового камня должен соответствовать верху асфальтобетонного покрытия тротуара. С двух сторон бортового камня устраивают бетонную обойму с высотой 10 см в деревянной или металлической опалубке. Лучшим материалом для основания является бетон. Обычно применяют бетон марки (по прочности на сжатие) 100-200.

Рис.1.

Рис.1. . Схема установки бортового камня БР 100.30.15.

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                      Подрядчик _____________

Приложение №6

к техническому заданию

Технические требования к выполнению работ по установке бортового камня БР 100.20.8:

Последовательность работ по установке бортовых камней следующая:

- устройство траншей под бетонное основание;

- инструментальная разбивка;

- подготовка земляного полотна;

- устройство подстилающего слоя из щебня;

- установка опалубки;

- устройство цементобетонного  основания;

- установка бортовых камней;

- укладка цементобетона в опалубку;

- заделка и расшивка швов;

- укладка асфальтобетона, толщиной 5см, шириной 0,5 м от борта.

Бортовые камни устанавливаются вручную с применением специальных приспособлений. Перед установкой бортовых камней по тщательно выровненному и уплотненному земляному полотну распределяется песчаный подстилающий слой толщиной 10 см, по которому устраивают бетонное основание толщиной 7 см (подушку). Установку бортовых камней производят по шнуру, натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верх  кромки камней. Верх бортового камня должен возвышаться над проезжей частью на 10 см. Верх бортового камня должен соответствовать верху асфальтобетонного покрытия тротуара. С двух сторон бортового камня устраивают бетонную обойму с высотой 5 см в деревянной или металлической опалубке. Лучшим материалом для основания является бетон. Обычно применяют бетон марки (по прочности на сжатие) 100-200.

Рис.1.

Рис.1. Схема установки бортового камня БР 100.20.8.

Заказчик _______________ Н.И.Некрасов                 Подрядчик _____________

Приложение №7

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                     Подрядчик ____________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2012г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________ Н.И.Некрасов

«____» _______________ 2012г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2012г.

Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог – текущий ремонт тротуаров и заездных карманов по ул.Бушмакина, ул.Льва Лаврова, ул.Вильямса, ул.Писарева, ул.Кавказская, ул.Гайвинская, ул.Бумажников, ул.Никитина, ул.Газонная, ул.Веденеева, ул.Пулковская в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание

Сметная стоимость 6419180,45 руб.

- Средства  на оплату труда 1110306,26 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. заездные карманы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-014-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,1385 | 5042,38 | 191,80 | 4847,33 847,84 | 698,37 | 26,56 | 671,36 117,43 | 24,59 3,41 | 70,89 9,82 |
| 2 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 193,9 | 11,42 |  | 11,42 | 2214,34 |  | 2214,34 |  |  |
| 3 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,39 | 615,13 | 615,13 |  | 855,03 | 855,03 |  | 76,7 106,61 |  |
| 4 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,56 | 42,98 | 42,98 |  | 410,89 | 410,89 |  |  |  |
| 5 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 9,56 | 22,04 |  | 22,04 | 210,70 |  | 210,70 |  |  |
| 6 | Текущая цена | Утилизация (захоронение) стр.мусора на полигоне ТБО | тн | 9,56 | 484,21 | 484,21 |  | 4629,05 | 4629,05 |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,564 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 464,51 | 3512,66 | 842,70 | 2669,96 261,98 | 179,8 101,41 | 45,63 25,74 |
| 8 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 111,672 | 42,98 | 42,98 |  | 4799,66 | 4799,66 |  |  |  |
| 9 | ФЕРр68-12-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 покрытия | 0,18 | 4012,39 | 56,16 | 3956,23 175,15 | 722,23 | 10,11 | 712,12 31,53 | 7,2 1,3 | 11,5 2,07 |
| 10 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 129,492 | 11,42 |  | 11,42 | 1478,80 |  | 1478,80 |  |  |
| 11 | ФЕРр68-12-10 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм | 1000 м2 покрытия | 0,146 | 10952,80 | 154,36 | 10798,44 467,40 | 1599,11 | 22,54 | 1576,57 68,24 | 19,79 2,89 | 30,39 4,44 |
| 12 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из асфальтовой крошки | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,146 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 518,89 | 28,57 | 487,83 41,02 | 24,19 3,53 | 20,6 3,01 |
| 13 | ФЕРр68-37-2 Доп. Пр.Минрегиона от 24.12.10 №776 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 м2 разобранной поверхности | 1,4 | 123,58 | 14,22 | 4,36 | 173,01 | 19,91 | 6,10 | 1,74 2,44 |  |
| 14 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,65 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 1548,20 | 81,95 | 1455,15 122,16 | 15,72 10,22 | 14,81 9,63 |
| 15 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 79,3 | 60,00 |  |  | 4758,00 |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,13 | 13074,39 | 503,76 | 4858,28 591,75 | 1699,67 | 65,49 | 631,58 76,93 | 62,27 8,1 | 45 5,85 |
| 17 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,534 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59 550,38 | 14103,61 | 161,25 | 2331,23 293,90 | 36,96 19,74 | 41,95 22,4 |
| 18 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 1000 м2 основания | -0,38 | 4608,63 |  | 715,23 90,45 | -1751,28 |  | -271,79 -34,37 |  | 7,53 -2,86 |
| 19 | ФССЦ-408-0014 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -8,01 | 146,90 |  |  | -1176,67 |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-408-0013 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 8,01 | 155,94 |  |  | 1249,08 |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | -86,54 | 103,00 |  |  | -8913,62 |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 86,54 | 108,40 |  |  | 9380,94 |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000618т/м2) | 1 т | 0,544 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 855,08 |  | 21,54 4,17 |  | 0,66 0,36 |
| 24 | ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,5603 | 1487,60 |  |  | -833,50 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-101-4960 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 | т | 0,5603 | 1961,63 |  |  | 1099,10 |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр68-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,63994 | 50446,55 | 292,70 | 3689,91 412,32 | 32282,77 | 187,31 | 2361,32 263,86 | 29,99 19,19 | 29,9 19,13 |
| 27 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000309тм2) | 1 т | 0,272 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 427,54 |  | 10,77 2,08 |  | 0,66 0,18 |
| 28 | ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,2802 | 1487,60 |  |  | -416,83 |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-101-4960 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 | т | 0,2802 | 1961,63 |  |  | 549,65 |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,88 | 54732,40 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 48164,51 | 324,24 | 2099,87 231,04 | 38,3 33,7 | 19,08 16,79 |
| 31 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент толщины ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия | 0,88 | 25943,56 | 3,48 | 12,40 | 22830,33 | 3,06 | 10,91 | 0,36 0,32 |  |
| 32 | ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -127,6 | 535,50 |  |  | -68329,80 |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ-410-0002 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б | т | 127,6 | 519,00 |  |  | 66224,40 |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР01-02-057-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0896 | 920,40 | 920,40 |  | 82,47 | 82,47 |  | 118 10,57 |  |
| 35 | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0896 | 663,75 | 663,75 |  | 59,47 | 59,47 |  | 88,5 7,93 |  |
| 36 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,81 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 7988,13 | 1164,99 | 144,15 16,62 | 76,08 137,7 | 0,68 1,23 |
| 37 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 181 | 63,12 |  |  | 11424,72 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕР01-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,065 | 23,33 |  | 23,33 5,13 | 1,52 |  | 1,52 0,33 |  | 0,38 0,02 |
| 39 | ФЕР01-01-014-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,012 | 5042,38 | 191,80 | 4847,33 847,84 | 60,51 | 2,30 | 58,17 10,17 | 24,59 0,3 | 70,89 0,85 |
| 40 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 16,8 | 11,42 |  | 11,42 | 191,86 |  | 191,86 |  |  |
| 41 | ФЕР27-03-008-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 2,911 | 1865,95 | 447,88 | 1418,07 170,66 | 5431,78 | 1303,78 | 4128,00 496,79 | 57,42 167,15 | 12,43 36,18 |
| 42 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 13,05 | 615,13 | 615,13 |  | 8027,45 | 8027,45 |  | 76,7 1000,94 |  |
| 43 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 567,844 | 42,98 | 42,98 |  | 24405,94 | 24405,94 |  |  |  |
| 44 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 567,844 | 22,04 |  | 22,04 | 12515,28 |  | 12515,28 |  |  |
| 45 | Текущая цена | Утилизация (захоронение) стр.мусора на полигоне ТБО | тн | 567,844 | 484,21 | 484,21 |  | 274955,74 | 274955,74 |  |  |  |
| 46 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,476 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 464,51 | 2964,59 | 711,21 | 2253,38 221,11 | 179,8 85,58 | 45,63 21,72 |
| 47 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 94,248 | 42,98 | 42,98 |  | 4050,78 | 4050,78 |  |  |  |
| 48 | ФЕРр68-12-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 покрытия | 1,3454 | 4012,39 | 56,16 | 3956,23 175,15 | 5398,27 | 75,56 | 5322,71 235,65 | 7,2 9,69 | 11,5 15,47 |
| 49 | ФССЦпг03-21-01-010 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 227,448 | 11,42 |  | 11,42 | 2597,46 |  | 2597,46 |  |  |
| 50 | ФЕРр68-37-2 Доп. Пр.Минрегиона от 24.12.10 №776 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 м2 разобранной поверхности | 1,75 | 123,58 | 14,22 | 4,36 | 216,27 | 24,89 | 7,63 | 1,74 3,05 |  |
| 51 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,48 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 3525,12 | 186,58 | 3313,26 278,15 | 15,72 23,27 | 14,81 21,92 |
| 52 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 180,56 | 60,00 |  |  | 10833,60 |  |  |  |  |
| 53 | ФЕР27-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 28,884 | 3037,68 | 221,99 | 273,89 35,00 | 87740,35 | 6411,96 | 7911,04 1010,94 | 26,24 757,92 | 3,17 91,56 |
| 54 | ФЕР27-07-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 дорожек и тротуаров | -17,53 | 464,54 | 9,14 | 18,00 2,02 | -8143,39 | -160,22 | -315,54 -35,41 | 1,08 -18,93 | 0,2 -3,51 |
| 55 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (0,000618т/м2) | 1 т | 2,166 | 1571,83 |  | 39,60 7,66 | 3404,58 |  | 85,77 16,59 |  | 0,66 1,43 |
| 56 | ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -2,231 | 1487,60 |  |  | -3318,84 |  |  |  |  |
| 57 | ФССЦ-101-4960 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 | т | 2,231 | 1961,63 |  |  | 4376,40 |  |  |  |  |
| 58 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 3,5044 | 54732,40 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 191804,22 | 1291,20 | 8362,27 920,05 | 38,3 134,22 | 19,08 66,86 |
| 59 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 3,5044 | 12971,78 | 1,74 | 6,20 | 45458,31 | 6,10 | 21,73 | 0,18 0,63 |  |
| 60 | ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -423,31 | 535,50 |  |  | -226682,51 |  |  |  |  |
| 61 | ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 423,31 | 480,00 |  |  | 203188,80 |  |  |  |  |
| 62 | ФЕР01-02-057-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,47 | 920,40 | 920,40 |  | 432,59 | 432,59 |  | 118 55,46 |  |
| 63 | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,47 | 663,75 | 663,75 |  | 311,96 | 311,96 |  | 88,5 41,6 |  |
| 64 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 27,36 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 120748,71 | 17609,99 | 2178,95 251,16 | 76,08 2081,55 | 0,68 18,6 |
| 65 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 2479 | 22,36 |  |  | 55430,44 |  |  |  |  |
| 66 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 257 | 63,12 |  |  | 16221,84 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Газоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 11,5 | 2296,10 | 317,60 |  | 26405,15 | 3652,40 |  | 40 460 |  |
| 68 | ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -10,45 | 702,93 | 43,43 |  | -7346,29 | -453,88 |  | 5,47 -57,17 |  |
| 69 | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 11,5 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 7693,27 | 582,82 | 3466,10 365,47 | 5,99 68,89 | 2,74 31,51 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 1038030,47 | 357204,40 | 70922,10 5267,59 | 5283,21 | 420,4 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 3984260,17 | 1043776,59 | 378886,98 66529,67 | 5283,21 | 420,4 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пересчет в цены 4кв. 2012г. ОЗП=12,63; ЭМ=5,02; ЗПМ=12,63; МАТ=4,2 (Поз. 1, 38-39, 3, 7, 12, 14-25, 27-32, 36-37, 41-42, 46, 51-60, 64-66, 9, 11, 13, 26, 33, 48, 50, 61, 34-35, 62-63, 67-69) |  |  |  |  |  |  |  | 2670747,33 | 511165,71 | 207888,91 61262,07 |  |  |
| перевозка 4кв. 2011г. ПЗ=6,21 (ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; МАТ=6,21) (Поз. 2, 5, 10, 40, 44, 49, 4, 8, 43, 47) |  |  |  |  |  |  |  | 275482,45 | 175406,48 | 100075,97 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 936857,97 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 11196,37) (Поз. 34-35, 62-63) |  |  |  |  |  |  |  | 7613,53 |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 1980,26) (Поз. 1, 38-39) |  |  |  |  |  |  |  | 1599,06 |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 209073,75) (Поз. 4, 8, 43, 47) |  |  |  |  |  |  |  | 209073,75 |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 11867,15) (Поз. 9, 11, 13, 26, 33, 48, 50, 61) |  |  |  |  |  |  |  | 10490,56 |  |  |  |  |
| 115%*0,85 ФОТ (от 52374,21) (Поз. 67-69) |  |  |  |  |  |  |  | 51195,79 |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 544229,73) (Поз. 3, 7, 12, 14-25, 27-32, 36-37, 41-42, 46, 51-60, 64-66) |  |  |  |  |  |  |  | 656885,28 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 518865,29 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*(0.85*0,8) ФОТ (от 11196,37) (Поз. 34-35, 62-63) |  |  |  |  |  |  |  | 3426,09 |  |  |  |  |
| 50%*(0.85*0,8) ФОТ (от 1980,26) (Поз. 1, 38-39) |  |  |  |  |  |  |  | 673,29 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 209073,75) (Поз. 4, 8, 43, 47) |  |  |  |  |  |  |  | 125444,25 |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 11867,15) (Поз. 9, 11, 13, 26, 33, 48, 50, 61) |  |  |  |  |  |  |  | 5696,23 |  |  |  |  |
| 90%*(0.85*0,8) ФОТ (от 52374,21) (Поз. 67-69) |  |  |  |  |  |  |  | 32053,02 |  |  |  |  |
| 95%*(0.85*0,8) ФОТ (от 544229,73) (Поз. 3, 7, 12, 14-25, 27-32, 36-37, 41-42, 46, 51-60, 64-66) |  |  |  |  |  |  |  | 351572,41 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 5439983,43 |  |  | 5283,21 | 420,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2561596,68 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 378886,98 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1110306,26 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 936857,97 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 518865,29 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 979197,02 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 6419180,45 |  |  | 5283,21 | 420,4 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость содержания с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                                                                            Подрядчик _____________